许昌市政府采购中心

招　标　文　件

采购单位：许昌市体育局

招标编号：ZFCG－G2017061号

项目名称：许昌市体育中心工程监理

二○一七年四月二十一日

招标文件目录

第一部分 投标邀请函

第二部分 项目概况及其它要求

第三部分 特别提示

第四部分 投标人须知

A 说明和释义

B 招标文件说明

C 投标文件的编写和说明

D 投标文件的递交

E 开标和评标

F 授予合同

第五部分 合同一般条款

第六部分 合同特殊条款

第七部分 合同样本

第八部分  投标文件的格式及组成

第一部分 投标邀请函

受许昌市体育局的委托，许昌市政府采购中心就“许昌市体育中心工程监理”项目进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

1、招标编号：ZFCG－G2017061号

2、项目需求：许昌市体育中心工程监理

3、采购预算：1490万元。

4、投标条件

（1）符合《政府采购法》第二十二条之规定；

（2）具有相应的经营范围；

（3）投标人具有建设行政主管部门核发的房屋建筑工程监理甲级或工程监理综合资质；

（4）拟派项目总监须具备房屋建筑工程专业国家注册监理工程师执业资格且其注册单位与拟投标单位一致；

（5）投标人及项目经理2012年以来至少完成过一项类似业绩；

类似业绩：是指大型体育中心或奥体中心（同时具有体育场和体育馆等），或单体建筑面积5万平方米以上的体育场馆类工程等，时间以竣工验收证明资料为准；

（6）本项目不接受联合体投标。

5、报名方式：网上报名

（1）供应商须加入许昌市公共资源交易中心市场主体诚信库（注册流程见许昌公共资源交易网“通知公告”栏目）

（2）在报名期限内登录http://221.14.6.70:8088/ggzy进行网上报名（详情查看许昌公共资源交易网“资料下载”栏目中的<交易系统操作手册>）

（3）网上报名后，自行下载招标文件。

6、网上下载招标文件时间：自招标文件在网上发出之日起至提交投标文件截止时均可进行投标报名、下载招标文件。

7、未通过许昌公共资源交易网下载招标文件的投标企业，拒收其递交的投标文件。

8、投标截止及开标时间：2017年5月12日09:00分（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

9、开标地点：许昌市公共资源交易中心开标三室。

10、代理机构、采购单位地址：

10.1代理机构：许昌市政府采购中心

地址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦

联系人：胡先生              联系电话：0374-2968687

10.2采购单位：许昌市体育局

地址：许昌市仓库路与南关大街交叉口向南30米

联系人：赵先生              联系电话：0374—6061537

许昌市政府采购中心

二○一六年四月二十一日

第二部分　项目需求及其它要求

- 项目需求

1、项目概况：本项目总占地面积759亩，“建设一场三馆一体校”，总建筑面积173794.00平方米，包括地上建筑159694.00平方米，地下建筑14100.00平方米。“一场”即体育场，规模为35000座、乙级，建筑面积45500.00平方米；“三馆”即游泳馆、体育馆、展览健身馆，其中游泳馆规模为1500座、乙级，地上建筑面积18254.00平方米；体育馆规模为8000座、甲级，建筑面积28000.00平方米；展览健身馆设中型乙等展厅，地上建筑面积28500.00平方米；“一体校”即体育运动学校，建筑面积39440.00平方米；另建设地下建筑14100.00平方米，其中游泳馆地下建筑4000.00平方米，体育馆东侧地下停车场10100.00平方米。

2、招标范围：项目前期、施工阶段竣工结算及质量保修期全过程监理。

3、监理服务期：接采购单位书面通知起至质量保修期结束。

4、质量要求：达到中州杯或国家优质工程标准。

二、其它要求

1、招标文件中所列要求为最低要求，对招标文件中没有列出而对本项目必不可少的其他要求，供应商必须给予实现，否则为无效投标。

2、中标人有提供虚假材料的，取消其中标资格，并按政府采购有关规定严肃处理。

3、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

4、投标报价编制要求：

4.1 本项目报价采用人民币报价；

4.2 投标人的监理酬金应是监理服务期内，按招标文件规定的范围所提供的全部服务所需的费用。

4.3 投标人应依据豫发改收费（2007）534号、国家发改价格（2007）670号《建设工程监理与相关服务收费管理规定》等相关文件规定，根据监理责任范围和市场行情结合本工程实际情况和自身实力自主合理报价。

5、技术规范

本工程所采用的材料、设备和施工工艺，在实施过程中均应符合或遵循本规定、设计图纸中引用的和下列列出的技术规范和标准。所采用的规范或标准如出现不一致时，以标准高的为准。

- 《建筑工程监理规范》GB50319-2000；

- 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002；

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002；

- 《建筑结构荷载规范》GB0086-2001；

- 《建筑抗震规范》GB50011-2001；

- 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-91；

- 《建筑装饰工程质量验收规范》GB50210-2002；

- 《工程测量规范》GB50026-93;

- 《混凝土外加剂》GB8076-97；

- 《砌体工程质量验收规范》GB50203-2002;

- 《砌筑砂浆配合比设计规范》JGJ/T98-2000;

- 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002;

- 《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-2002;

- 《金属及石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001;

- 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96;

- 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB0166-92；

- 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97；

- 《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002；

- 《组合钢模板技术规范》GB50214-2001；

- 《建筑与建筑楼群综合布线系统工程设计规范》GB/T50312-2000

- 《电气安装工程接地装置施工验收规范》GB50242-2002；

- 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002；

- 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001；

- 《建筑施工高空作业安全技术规范》JGJ80-91；

- 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005;

- 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92；

- 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001；

- 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99；

- 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-1999;

- 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-96；

- 《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97；

- 《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ126-2000；

- 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002；

- 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95；

- 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ98-2000；

- 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000

- 主要验收标准：

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GBJ50300-2001

- 《混凝土质量控制标准》GB50164-92

- 《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87

- 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

- 其他与本工程有关的现行工程技术、质量评定标准、施工验收标准及规范。

除非另有说明，本工程适用所有现行有效的相关国家、行业及地方规范、规程和标准。上述规范、规程和标准均指他们各自的最新版本。如果上述规范、规程和标准之间出现矛盾或与合同其他内容存在不一致，承包人应书面请求发包人澄清，发包人未予澄清者，按其中最高的要求或最严格的标准执行。适用本工程的上述规范、标准和规程的具体编号和名称则在本文件中有意空缺，由承包人依据上述原则自行收集。

6、驻场项目机构人员组成要求（未响应的为无效投标）

驻场项目机构的专业配套要求：专业监理工程师必须具有相应的执业证书，且注册执业单位为本公司；常驻现场人员不低于下表人员配置。

| 序号 | 机构 | 职务 | 任职人员基本要求 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总负责 | 总监理工程师 | 注册专业为房屋建筑工程的国家注册监理工程师 | 1 | 驻场项目总负责人 |
| 2 | 项目管理机构 | 前期策划工程师 | 具备建筑类工程师及以上职称 | 1 |  |
| 3 |  | 设计管理工程师 | 具备国家相应注册执业资格（一级注册建筑师或一级注册结构工程师）或高级工程师职称 | 1 |  |
| 4 |  | 招采合约工程师 | 具备国家注册造价工程师资格 | 1 |  |
| 5 |  | 现场管理工程师 | 具备国家相应注册执业资格（一级注册建造师或注册监理工程师） | 1 |  |
| 6 |  | 项目管理员 | 具备建筑类助理工程师及以上职称 | 2 |  |
| 7 | 监理机构 | 土建监理工程师 | 注册专业为房屋建筑工程的国家注册监理工程师 | 2 |  |
| 8 |  | 安装监理工程师 | 注册专业为机电安装工程的国家注册监理工程师（强电，弱电，暖通各一人） | 3 |  |
| 9 |  | 市政监理工程师 | 注册专业为市政公用工程的国家注册监理工程师 | 1 |  |
| 10 |  | 造价监理工程师 | 具备国家注册造价工程师资格 | 1 |  |
| 11 |  | 人防监理工程师 | 具有国家人防监理工程师资格 | 1 |  |
| 12 |  | 安全管理工程师 | 具有国家注册安全工程师上岗证或省级安全证书 | 1 |  |
| 13 |  | 驻现场专业监理工程师 | 具有省级及以上专业监理工程师岗位证书 | 6 | 土建，机电安装，市政类专业各2名 |
| 14 |  | 驻现场其他专业监理工程师 | 具有省级及以上专业监理工程师岗位证书 | 4 | 钢结构，幕墙，景观绿化，信息系统各1名 |
| 15 |  | 监理员 | 具备省级及以上监理岗位证书 | 8 |  |
| 16 |  | 资料员 | 具备省级及以上监理岗位证书或培训证书 | 1 |  |
|  |  | 合计 |  | 35人 |  |

备注：（1）本项目所涉及的土建，机电安装，市政类专业，根据不同的施工阶段，每个专业须相应地配备不少于2名专业监理工程师驻场。

（2）驻场项目机构在项目服务期限内必须自行配备常驻现场的工程服务用车，投标人应充分考虑此部分费用，并包含在投标报价中。

7、付款方式（不响应者为无效投标）

7.1合同签订后30日内，支付合同总价款的10%；

7.2 监理费每季度末支付一次，每次支付额=合同总价款/工期（月）*3，支付至合同额的85%时暂停支付；

7.3 工程竣工验收合格，支付至合同总价款的90%，结算完毕支付至合同总价款的95%；

7.4 本项目缺陷责任期满1年后30日内，支付剩余的监理服务费。

8、采购预算：1490万元，超出者为无效投标。

第三部分特别提示

1、投标文件中必须提供：加盖公章的法人营业执照、税务登记证副本及投标条件中要求的相关证件复印件，被授权人身份证复印件；法人授权书原件。否则为无效投标。

2、中标人在向采购单位领取中标通知书时，须向采购单位提供法人营业执照、税务登记证副本及投标条件中要求的相关证件原件；按照第二部分“其他要求”中相关要求向采购单位提交相应材料；否则取消其中标资格。

3、如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，请在法定时间内详细举证，并通过公共资源交易平台提出询问和澄清，如未提出，视为全面接受。

4、在下载招标文件期间，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的供应商自行关注，否则自行承担相应责任。

5、中标人须在评标结束之时24小时内向许昌市政府采购中心发送分项报价一览表电子档，并同时通知项目开标工作主持人。邮箱：xcszfcg@163.com。

6、在投标截止时间前提交298000元的投标保证金。

7、本项目投标报价是一次性的，招标人不接受开标后对投标报价的修改。

8、招标公告、中标公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：中国政府采购网、河南省政府采购网、许昌市政府采购网、许昌市人民政府综合门户网、许昌公共资源交易网。

9、单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动。

10、投标人如果中标不得转包，一经发现和证实，将取消其中标资格并承担由此造成的损失。

11、评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

12、投标文件属下列情况之一的为无效投标

12.1应交未交投标保证金的；

12.2 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

12.3 不具备招标文件中规定资格要求的；

12.4 不满足【项目需求及其它要求】中“其它要求第1、3、6-8条”要求的；

12.5不满足特别提示序号1要求的；

12.6 不响应付款方式的；

12.7 投标报价超出预算上限的；

12.8不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

13、各供应商在报价时，应充分考虑供货及售后服务所发生的费用，如果中标，不得再以任何理由要求追加费用。

14、采购单位委派代表参加评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员对评审现场实施监督的，须向采购代理机构出具证明文件，且不得超过2人。

15、本招标文件的最终解释权归许昌市政府采购中心（以下简称“中心”）所有。

第四部分 投标人须知

A 说明和释义

1.适用范围及最终解释权

1.1本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述的货物及服务。

1.2本招标文件最终解释权归许昌市政府采购中心所有。

2.定义

2.1招标文件中出现的措辞理解：“采购单位”与“采购人”含义相同；“投标人”与“投标单位”“供应商”含义相同；“评标”与“评审”含义相同，“中标人”与“中标单位”“中标供应商”含义相同；“中标公告”与“中标公示”含义相同。

2.2“招标人”系指组织本次招标的采购单位。

2.3“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商（公司或企业）。

2.4“项目”系指供应商按招标文件规定，须向采购方提供的货物或服务。

3.合格的投标人

3.1符合本招标文件要求。

3.2以联合体形式参加投标的供应商应当具备《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十四条规定的条件。

3.3遵守中华人民共和国法律、法规和相关规定。

4.投标费用

投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

B 招标文件说明

5.招标文件的构成

5.1招标文件用以阐明采购所需的货物或服务，以及招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

5.1.1投标邀请；

5.1.2项目需求及其它要求；

5.1.3特别提示

5.1.4投标人须知；

5.1.5合同一般条款；

5.1.6合同特殊条款（针对该项目双方约定的主要内容）；

5.1.7合同样本；

5.1.8附件。

5.2招标文件以中文编制。

5.3投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清，应在投标截止时间前7天按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、传真，下同）通知到招标人。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买招标文件的每一投标人。

7.招标文件的修改

7.1在投标截止日期前，招标人可主动地或依据投标人要求澄清的问题修改招标文件，并通知所有购买招标文件的每一投标人。

7.2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并通知已购买招标文件的每一投标人。

7.3招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

C 投标文件的编写和说明

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

8.投标文件书写、计量单位使用等

8.1投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往的信件，应以中文书写。

8.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位 （国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

9.投标文件的组成

9.1见附件。

9.2投标文件的装订。投标人应按附件中投标文件的顺序和要求，以A4幅面装订成册，编排目录和连续页码，并在封面上标明：正本、副本、投标项目名称、招标编号、投标单位名称、日期等字样。

9.3投标文件及提供的相关资料必须符合国家的法律、法规及有关政策规定。

10.投标文件格式

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写，投标人认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

11.投标报价

11.1投标报价为目的地的人民币交货价（含税、运杂费、设备调试费等）。

11.2开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；副本与正本不符，以正本为准。

11.3投标人对每种项目只允许有一个报价，招标人不接受任何有选择的报价。

12.投标货币

均以人民币报价。

13.投标人资格的证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

14.投标有效期

14.1投标文件从开标之日起，投标有效期为30天。

14.2 要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被不予退还。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

15.投标保证金

15.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

15.2投标人向招标人提交298000元的投标保证金。

15.3投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。

15.4 提交投标保证金

15.4.1投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。

15.4.2投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。

15.4.3要一次足额缴纳并成功绑定投标保证金，每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号。

15.4.4投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并保留缴纳凭证以备查询。为确保投标保证金到账的保密性、准确性，汇款凭证不得备注项目编号和项目名称。

15.4.5 提交保证金截止时间与开标时间一致，并以到账时间为准（投标人应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。

15.4.6投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

15.4.7中心不开具保证金收款收据。

15.5 退还投标保证金时，区别成交与否，按不同时序由银行按来款途径原账户。

15.5.1 未中标的供应商的投标保证金，在中标通知书发出后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

15.5.2中标的供应商的投标保证金，在签订合同之日起5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

15.6 特殊情况处理

15.6.1投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到中心财务室办理退款手续。

15.6.2因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

15.7 发生以下情况投标保证金不予退还：

15.7.1供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

15.7.2 供应商在投标文件中提供虚假材料的；

15.7.3 除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

15.7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

15.7.5 法律法规及招标文件规定的其他情形。

16.投标文件的份数和签署

16.1投标人应提交一份正本和五份副本投标文件。

16.2投标文件正本和副本须打印并由法人或法人正式授权的投标人代表在规定处签字（有特殊要求的按要求执行）。

16.3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人员进行签字并加盖投标单位公章。

D 投标文件的递交

17.投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件“正本”、“副本”用非透明文件袋密封。

17.2 未按规定密封的为无效投标。

18.递交投标文件的截止时间

18.1所有投标文件都必须按招标人在投标邀请中规定的投标截止时间之前在开标现场送至招标人。

18.2因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

19.迟交的投标文件

招标人将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

20.投标文件的撤回、修改补充

投标截止时间前，投标人可以撤回、修改补充已递交的投标文件。

20.1投标人撤回已递交投标文件的，须书面通知中心，并按照招标文件要求签字，招标文件规定有加盖印章处的须加盖相应印章。

20.2投标人不得在开标时间起到投标文件有效期期满前撤销投标文件，否则招标人不予退还其投标保证金。

20.3修改补充的内容为投标文件的组成部分。修改补充的投标文件应按照招标文件规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改补充”字样。

E 开标和评标

21.开标

21.1招标人将在招标文件规定的时间和地点组织公开开标。投标人可委派授权代表参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

21.2开标时，将检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标人认为合适的其他内容并记录。

22.评标委员会

招标人将根据该项目的性质和特点组建评标委员会，其成员由技术、市场、法律等方面的专家和采购方的代表组成。

23.投标文件响应性的确定

23.1开标后，招标人将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

23.2在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

23.3评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标文件符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。对于分项报价缺项或漏项金额超过投标总报价3％的将视为有重大偏离或保留。

23.4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

23.5评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使投标成为实质性响应的投标。

24.投标文件的澄清

24.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

24.2重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

24.3澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25.对投标文件的评估和比较

招标人及其组织的评标委员会将对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

26.评标原则、评标方法及评分标准

26.1对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

26.2评标严格按照公平、公正和招标文件的要求及条件进行。

26.3本次评标按下列程序确定中标单位。

26.3.1开标后，评委会将对实质性响应的投标文件按照评分细则进行评判和打分。

26.3.2将各评委打分汇总排出名次，根据名次推荐拟中标单位和备选中标单位。

26.4评分办法及评分标准

采购综合评分法，满分100分。

26.4.1 信誉（21分）

26.4.1.1根据投标人在本项目以前社会对其认可度及行政主管部门、工商、银行、行业部门颁发的证书等情况，每提供一项加1分，满分2分，最低不得低于1分。

26.4.1.2 投标人提供工商企业信用信息公示报告（国家企业信用信息公示系统(http:www.gsxt.gov.cn）、企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况，无不良信息者每项1分，满分2分。

26.4.1.3 企业通过质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书并在有效期内的得3分。

26.4.1.4 2012年以来获得国家级AAA级信用企业荣誉称号的得2分，省级的得1分，本项不累计，只计最高分。

26.4.1.5 2012年以来企业获得过国家级先进工程监理企业荣誉称号者一项者得4分，最高得8分，获得过省级先进工程监理企业一项者得2分，最高得4分，满分12分（须提供证书和同级奖励文件，证书以中国建设监理协会或省级建设监理协会颁发的为准）。

26.4.2 投标文件规范程度（2分）

26.4.2.1 装订规范、文字清晰、无差错1分；

26.4.2.2 所提供资料准确完整1分。

26.4.3 业绩（16分）

26.4.3.1 2012年以来企业监理过大型体育中心或奥体中心（同时具有体育场和体育馆等）或单体建筑面积5万平方米以上的体育场馆类工程等一项者得2分，本项最多得4分（须提供合同和竣工验收资料）。

26.4.3.2 2012年以来企业监理过的体育场馆工程获得国家级奖项（鲁班奖或国家优质工程奖）的得4分，获得省级奖项（省级及以上建设行政主管部门或建筑业协会或建设监理协会颁发的优质工程奖（含结构奖）的得1分（须提供合同、竣工验收报告、获奖证书及同级奖励文件，本项不累计，只计最高分）。

26.4.3.3  2012年以来拟派总监理工程师监理过大型体育中心或奥体中心（同时具有体育场和体育馆等）或单体建筑面积5万平方米以上的体育场馆类工程等一项者得2分，本项最多得4分（须提供合同和竣工验收资料，若不显示项目总监姓名的，还须提供相应的证明文件）。

26.4.3.42012年以来拟派总监理工程师监理过的体育场馆工程获得过国家级奖项（鲁班奖或国家优质工程奖）的得4分，获得省级奖项（省级及以上建设行政主管部门或建筑业协会或建设监理协会颁发的优质工程奖（含结构奖）的得1分（须提供合同、竣工验收报告、获奖证书及同级奖励文件，若不显示项目总监姓名的，还须提供相应的证明文件，本项不累计，只计最高分）。

26.4.4 财务状况（3分）

投标人通过中介机构审计的2013-2015年度财务报告、且要素齐全、真实完整，根据其注册资本（实收资本）、资产总额、资产负债率、主管业务收入、利润总额、税金等情况综合评定：净资产（所有者权益合计）平均值，由高至低顺序排序，排名第一的投标人得3分，排名第二的投标人得2分，排名第三的投标人得1分，其余不得分，满分3分。

26.4.5  对招标文件的响应程度（40分）

26.4.5.1 不满足招标文件技术指标要求合商务条款规定的为无效投标。

26.4.5.2 满足招标文件项目需求的得基本分8分。

24.4.5.2.1 监理方案（根据下列各项方案情况，好：12分，较好：8分，一般：4分）

- 投资控制：措施具体、针对性强

- 进度控制：措施具体、针对性强

- 质量控制：措施具体、针对性强

- 合同信息管理：合同、信息管理的方法合理、有监控发生合同纠纷的具体措施

- 安全文明管理：有安全文明管理具体措施

- 组织协调：协调方法清晰合理、有具体措施

- 重点难点控制措施：针对性强、措施具体

- 合理化建议：合理、可行有具体措施

26.4.5.2.2 项目管理方案（根据下列各项方案情况，好：12分，较好：8分，一般：4分）

（1）项目管理总体规划：总体策划具体,针对性强

（2）综合管理及报建报批程序：综合管理及报建报批程序合理可行及有具体措施

（3）设计管理措施：措施具体、针对性强

（4）招采管理建议：建议具体、针对性强

（5）项目文件档案管理：管理方法清晰合理，有具体措施

（6）竣工验收，交付与产权办理，项目回访保修管理：措施具体、针对性强

26.4.6.2.3服务承诺（根据下列各项承诺情况，好：8分，较好：4分，一般：2分）

（1）现场监理人员到位上岗及不准兼职，且有缺勤处罚措施的承诺

（2）因监理方失职，在质量管理、投资控制、进度控制等方面给招标人带来损失的，有处罚措施的承诺

（3）企业在人员、管理、技术等方面的实质性服务承诺。

（4）对业主的其他实质性承诺（如按施工阶段不同配备满足要求的响应专业监理技术人员）的

26.4.7技术人员（8分）

26.4.7.1 拟派技术人员中取得注册监理工程师资格，注册专业为房屋建筑工程，且具有高级工程师职称的每个1分，满分2分（须提供注册监理工程师资格证书及职称证书）。

26.4.7.2 拟派技术人员获得过监理工程师执业资格10年及以上的，每个1分，满分2分（须提供执业资格证书）。

26.4.7.3 拟派技术人员具有国家注册一级建筑师或国家注册一级结构师的得2分，具有注册信息系统监理工程师的得2分，满分4分（须提供注册执业资格证书）。

26.4.8 投标报价（10分）

投标报价得分=（最低有效投标报价/有效投标报价）×10

26.5  建设行政主管部门（建设部和建设厅）核发的资质证书和注册类工程师证书不再提交原件外，本评分办法中的各种有效证明材料，投标文件中必须提供完整的复印件，且在评标时同时提供与复印件一致的原件，否则不得分。

26.6各投标人的最终得分：评标委员会成员对上述各项分别打分、汇总后的算术平均值，采用四舍五入法，保留小数点后二位。

27.保密

27.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

27.2投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将废除其投标。

F 授予合同

28.定标准则

28.1严格按照招标文件的要求和条件进行评标，择优定标。

28.2 最低报价不能作为中标的保证。

28.3 本次招标，合同将授予由评标委员会推荐的投标文件符合招标文件要求、综合评价最优、报价最合理、能提供最佳服务、有良好的执行合同能力的投标人。

29.资格最终审查

29.1评委会将审查投标人（拟中标单位）的财务、技术、管理能力及信誉，确定其是否能圆满地履行合同。

29.2如果确定该投标人不具备圆满履行合同的条件，评委会对备选中标单位乃至依次类推的下一个投标人资格作出类似的审查，直至最终确定拟中标单位和备选中标单位。

30.接受和拒绝任何或所有投标的权力

为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

31.公示中标结果、发出中标通知书

31.1评标结束后，招标人将公示中标结果，7日内如无异议，招标人将以书面形式向中标方发出中标通知书。中标通知书一经发出即发生法律效力。

32.授予合同时变更数量的权力

32.招标人在授予合同时，有权对本次采购项目中规定的货物数量予以适当增减以及拆包授予合同的权利（其幅度不得超出±10%）。投标人不得在此情况下对投标文件作出修改，如价格、交货期、售后服务等。

33.合同协议书的签署

中标方按中标通知书指定的时间地点与采购人按指定的协议书格式签订合同协议书。中标通知书、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件，均为签订合同协议书的依据。

第五部分 合同一般条款（通用条款）

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人同意后方可更换。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第六部分 合同特殊条款（专用条款）

定义与解释

1.2解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可以：（无内容）.

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：按合同通用条件执行.

监理（含项目管理）人义务

2.1监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：总占地面积759亩，建设“一场三馆一体校”，总建筑面积173794.00平方米，包括地上建筑159694.00平方米.地下建筑14100.00平方米。“一场”即体育场，规模为35000座，乙级，建筑面积45500.00平方米；“三管”即游泳馆，体育馆，展览健身馆，其中游泳馆规模为1500座，乙级，地上建筑面积18254.00平方米；体育馆规模为8000座，甲级，建筑面积28000.00平方米；展览健身馆设中型乙等展厅，地上建筑面积28500.00平方米；“一体校”即体育运动学校，建筑面积39440.00平方米；另建设地下建筑14100.00平方米，其中游泳馆地下建筑4000.00平方米，体育馆东侧地下停车场10100.00平方米。具体内容详见设计图纸。

2.1.2 监理（含项目管理）工作内容还包括：本工程项目的设计阶段，施工准备期，施工期，竣工结算期，质量保修期全过程监理服务，工程竣工结算协调等相关工作并且在项目施工准备期直至竣工验收后实行全过程项目管理（见附件《项目管理任务书》）。

2.2监理与相关服务依据

2.2.1监理依据包括：按合同通用条件执行

2.2.2 相关服务依据包括：见附件《项目管理任务书》

2.3 项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理（含项目管理）人员的其他情形：（无内容）。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理（含项目管理）人的授权范围：施工准备阶段，施工阶段，工程竣工阶段的工程施工质量，安全监理职责；项目施工准备期直至竣工验收后实行全过程项目管理职责。

在涉及工程延期（无内容）天内和（或）金额（无内容）万元内的变更，监理（含项目管理）人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4监理（含项目管理）人有权要求承包人调换其人员的限制条件：（无内容）

2.5提交报告

监理（含项目管理）人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间和份数：开工前提供监理规划一份，施工期内每月提供监理月报一份，每周监理例会或工程专项会议后三天提交会议纪要一份，其余的工程资料根据工程施工情况提交。

2.6使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人

监理（含项目管理）人应在本合同终止后—-L天内移交委托人无偿提供的房屋、

设备，移交的方式为：在施工现场移交。

3．委托人义务

3.1委托人代表

委托人代表为：。

3.2答复

委托人同意在叁天内，对监理（含项目管理）人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4．违约责任

4.1监理（含项目管理）人的违约责任

4_1.1监理（含项目管理）人工程管理人员应按招投标文件约定或委托人批准的进驻场计划安排人员进场开展工作。如工程管理人员未能按时进驻现场开展工作的，每延误一天罚款1000元。

4.1.2项目管理机构人员配置一经招标人批准，项目管理所有人员不得擅自更换，否则一经发现，视为项目管理单位严重违约，招标人有权按合同价2%对投标人执行处罚并保留解除合同的权力，当审定的项目管理人员确实因离职、生病、意外、不称职等特殊原因需要更换时，项目管理单位应执行“等价代换”或“高于原投标人员资质业绩”的原则选定拟更换人员，就拟替代人员的资质、业绩情况报招标人审定后执行，招标人审查不同意的，投标人应继续按以上原则落实替代人选报招标人审查，直至招标人审查同意后方可更换。

4.1.3如因大病或其他不可抗因素致使工程管理人员不能继续履行职责需要进行更换的，监理（含项目管理）人须提供三级医院证明或其他相应具法律效力证明文件并情况属实的，可更换相应工程管理人员，监理（含项目管理）人不承担违约金。更换后的工程管理人员应具备与原工程管理人员相当的资格与技能，并接受委托人考核，考察期为一个月。若新任工程管理人员不能胜任该岗位工作的，监理（含项目管理）人应无条件予以更换，直到委托人满意为止。

4.1.4如因监理（含项目管理）人管理不善或其他非不可抗力，导致工程管理人员发生变更时，监理（含项目管理）人应办理相关手续，报委托人审核，并保证新任工程管理人员具备与原工程管理人员相当的资格与技能。如监理（含项目管理）人未经委托人批准，擅自更换工程管理人员的，除按合同规定补办相关手续外，还应向委托人交纳违约金如下：更换工程总监的，缴纳违约金5万元／次／人；更换其他主要工程管理人员的，缴纳违约金1万元／次／人。

4.1.5除本合同另有约定外，禁止监理（含项目管理）人将本合同规定的监理（含项目管理）服务内容分包。一旦发现监理（含项目管理）人将项目管理或监理服务任务转包的，委托人有权终止合同，并视为监理（含项目管理）人严重违约，委托人对监理（含项目管理）人处以合同价20%的违约金。

4.1_6监理（含项目管理）人管理的工程质量不合格的处罚方式如下：

每发生一次监理（含项目管理）人已确认的部位或努部分项工程（特别是隐蔽工程）经第三方抽查不合格者，监理（含项目管理）人向委托人支付违约金人民币2万元；如有事实证明该类不合格系监理（含项目管理）人故意与施工承包人串通不按设计要求、降低质量标准而造成的不合格，每发生一次，监理（含项目管理）人向委托人支付违约金人民币30万元。

4.1.7除不可抗力因素外，若施工过程中，由于监理（含项目管理）人对安全、质量控制不到位而发生的重大质量事故或安全事故（属于监理责任的），委托人将对监理（含项目管理）人予以处罚，一般质量、安全责任事故（主管部门认定，下同）违约金额度为3万元，重大安全质量责任事故违约金额度为20万元。

4.1.8除非双方协议终止本合同，或因监理（含项目管理）人违约致使合同无法继续履行，否则在违约方承担上述违约责任后仍应继续履行本合同所规定的义务。

4.2委托人的违约责任

4.2.3委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息=当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5．支付

5.1支付货币

币种为：  人民币 ，比例为：（无内容），汇率为：（无内容）

5. 2支付监理基本服务费

(l)本合同签订后15日内，支付监理费合同价的10%作为预付款。

(2)监理费每季度末支付一次，每次支付额=监理费合同价÷工期（月）×3，支付至合同金额的85%时暂停支付：

(3)工程竣工验收合格且结算完毕，支付至监理费的95%：

(4)本项目缺陷责任期满1年后15日内，支付剩余监理费。

6．合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

本合同生效条件：合同签订之日起生效。

6.2变更

6.2.1除不可抗力外，因非监理（含项目管理）人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作报酬=附加工作天数×（合同酬金金额／合同工期）

支付方式：附加工作发生的次月月底支付。

6-2.2除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金按下列方法确定：另行协商确定。

6_2.3本协议监理服务费采用固定总份的计价方式，原则上不予调整，由于投资或建筑面积的重大变化时：

(1)当建筑面积变化（增加或减少）超过10%（不含10%）时，按建筑面积同比例折算调整工程监理费(如本标段建筑面积为10万m2：建筑面积增加或减少20000，工程监

理费变化=士合同价×(20000-10000) /100000)。

(2)当投资变化（增加或减少）超过10%（不含10%）时，按投资总额同比例折算调整工程监理费。

(3)工期的变化：招标人原因造成总工期延误时，延期管理费用作为附加服务费，此部分管理费用计算方法为：附加服务费=（项目管理服务费用+服务总工期）。（延长服务期-3），由委托人支付。附加服务费自总工期延误达三个月之日起第二日开始计付。总工期延误少于或等于三个月时，附加服务费为零。

7.争议解决

7.1调解

本合同争议进行调解时，可提交许昌市建设行政主管部门进行调解。

7.2仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第  (1)    种方式：

(1)提请 许昌仲裁委员会进行仲裁。

(2)向 ／ 提起诉讼。

8．其他

8.1检测费用

委托人应在检测工作完成后  七  天内支付检测费用。

8.2咨询费用

委托人应在咨询工作完成后 七 天内支付咨询费用。

8.3奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：（无内容）

奖励金额=工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为（无内容）  %。

8.4保密

委托人申明的保密事项和期限：（无内容）。

监理（含项目管理）人申明的保密事项和期限：（无内容）。

第三方申明的保密事项和期限：（无内容）。

8.5著作权

监理（含项目管理）人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：（无内容）。

9．补充条款：

一、  监理（含项目管理）人将下述工作过程资料签署后24小时内提交报告委托人

(1)例会中根据工程需要主持或参加专题会议并记录整理；

(2)审查施工承包人提交的施工组织设计及专项施工方案与工程建设强制性标准的符   合性：

(3)检查施工承包人工裎质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

(4)检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

(5)审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

(6)检查施工承包人的试验室：

(7)审核施工分包人资质条件：

(8)查验施工承包人的施工测量放线成果，事前通知委托人参加：

(9)审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令，事前通知委托人参加：

(10)审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检，事前通知委托人参加（必要时经委托人签署）及接受委托人电话通讯对监理（含项目管理）人工作范围的咨询并答复；

(II)审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

(12)在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人：

(13)经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

(14)审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准，事前通知委托人参加及接受委托人电话通讯对监理（含项目管理）人工作范围的咨询并答复：

(15)验收隐蔽工程、分部分项工程，事前通知委托人参加（必要时经委托人签署）及接受委托人电话通讯对监理（含项目管理）人工作菹围的咨询并答复；

(16)审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

(17)审查施工承包人提交的竣工验收、分部分项申请，编写工程质量、安全评估（含专项报告、年、月、旬、周）报告；

(18)参加工程竣工、分部分项验收，签署竣工验收意见，事前通知委托人参加（必要时经委托人签署）及接受委托人电话通讯对监理（含项目管理）人工作范围的咨询并答复；

(19)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

(20)编制、整理工程监理归档文件（含专项报告、年、月、旬、周报，必要时提交监理日志及接受委托人通讯对监理（含项目管理）人工作范围的咨询并答复）并报委托人。

(21)工程主体：基坑支护、桩基础、钢筋及混凝土、主要设备安装等必须做到做好旁站监理，并落实至少1至2名相关专业监理工程师在现场监理与承包人同步施工。

二、在本合同履行过程中。委托人在与承包人签订的合同中明确监理（含项目管理）人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限；及时提供最新的与工程有关的资料；并将委托人代表的姓名和职责书面告知监理（含项目管理）人：向监理（含项目管理）人支付酬金。

附录A相关服务的范围和内容

A-I勘察阶段：（无内容）

A-2设计阶段：（无内容）

A-3保修阶段：（无内容）

A-4其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：（无内容）

附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-l委托人派遣的人员：（无内容）。

B2委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公用房 | 1 | 不少于10㎡ | 开工前 |
| 生活用房 | 无 | 无 | 无 |

B-3委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．工程立项文件 | 1 | 开工前 |  |
| 2．工程勘察文件 | 1 | 开工前 |  |
| 3．工程设计及施工图纸 | 1 | 开工前 |  |
| 4．工程承包合同及其他相关合同 | 1 | 开工前 |  |
| 5．施工许可文件 | 1 | 开工前 |  |
| 6．其他文件 | 1 | 根据工程情况 |  |

B-4委托人提供的设备：（无内容）  。

附件：       项目管理任务书

一、服务范围

项目用地红线内及其周边的列入本项目投资的全部建设工程的项目管理服务、监理服务。服务阶段从本次招标确定施工承包单位至工程保修服务期满涉及后期相关的建设实行全过程项目管理；实行全过程一体化项目管理，含项目计划统筹及总体管理、决策咨询与管理、需求管理、施工阶段设计管理、报建报批管理、招标及施工准备管理、合同管理、档案与信息管理、质量、进度、投资管理、现场施工管理、竣工验收及移交管理、工程监理、保修及工程结算、竣工结算并完成政府审计等。

承包人不得拒绝执行为完成全部本项目二须执行的不可或缺的附带工作。发包人保留调整发包范围的权利，投标方不得提出异议。

承包人监理服务应严格按照工程监理规范及其它国家或地方相关管理规定，履行工程监理职责；招标代理咨询服务应严格按照发包人要求和确定的时间节点提供招标采购咨询意见；承包人项目管理团队有责任对全部工程实施策划、对设计和施工中的进度、质量、成本、招投标采购、合约及现场安全文明施工进行全过程监督和管理，统筹协调、规划监理工作确保达到发包人建设目标要求。

二、管理目标

1、质量目标：按专用合同条款。

2、安全文明目标：按专用合同条款。

3、成本目标：按专用合同条款。

4、进度目标：按专用合同条款，发包人有权根据实际使用要求调整目标节点工期，承包人不得就此提出异议。

5、绿建节能目标：按专用合同条款。

三、项目管理服务内容

项目管理单位应按投标时的承诺与合同的约定，派出开展项目管理工作需要的项目管理机构及项目管理人员，向业主报送委派的项目经理及其项目管理机构主要成员名单、项目管理大纲，完成项目管理合同约定的项目管理业务。项目管理工程师应依据本合同所授权限，承担项目计划统筹及总体管理、决策咨询与管理、需求管理（含项目任务定义、功能描述、项目规划、设计任务书、项目定义等）、施工阶段设计管理、报建报批管理、招标及施工准备管理、合同管理、档案与信息管理、投资管理、现场施工管理、竣工验收及移交管理、工程监理、保修及后续工作管理（包括工程结算、竣工决算并完成政府审计等）等项目管理的全部工作。

项目管理单位在收到中标通知书后5天内，向业主报送委派的项目经理及其管理机构主要成员名单、项目管理大纲，经业主审定后作为项目管理单位实施项目管理工作依据。任何对项目管理大纲的修改须经双方协商后形成书面修改通报，并由业主最终审定。业主对项目管理规划及实施细则的批准，不能免除项目管理单位根据合同约定应付的任何责任和义务。
    此外，项目管理单位按照国家、河南省、许昌市等现行有关规范、规定开展一体化项目管理的全部工作。一体化项目管理工作包括但不限于以下工作内容：
1、项目计划统筹及总体管理
1.1、组织项目总体工作流程策划，确定项目的工作程序、工作制度、文件流转审批、归档制度等；
1.2、草拟项目总体进度计划，经业主审批后，跟踪总体进度计划的实施情况，进行总体协调管理；
1.3、组织编制项目管理手册，协调项目各层面、各相关单位、各项工作关系，并协助协调项目外部关系。
2、项目前期管理（如需）
    在项目前期，项目管理单位应根据业主的要求进行项目前期规划，经济分析与专项评估与成本控制，并负责做好以下各项管理工作：

2.1、制定项目前期报批、报建计划，准备报批报建文件：

2.2、组织节能评估报告、环评报告、水土保持方案、社会稳定风险评估、地质灾害危险性评估等的编制和报批。

2.3、协助业主完成项目前期及工程建设期间的各项报批报建手续（办理土地、规划、建设、环保、消防、气象、水土保持、市政接驳等），组织协调等有关工作。

2.4、组织并负责办理施工用电，用水，通讯，网络等“三通一平”满足现场办公，施工所需各种设施等相关手续，及既有各类管线的搬迁和保护工作。

2.5 组织调查和考察工程现场条件及周围环境，材料，设备，进入现场方法以及可能需要的设施等方面的情况，根据这些因素对工程的影响和可能产生的风险，意外事故，不可预见损失以及其他情况进行充分的考虑并做好积极的防范措施以确保工程的顺利进行。

2.6 组织并负责做好用地红线等测放验收的相关工作，组织前期工程施工总体布置，施工主场地规划和临时设施布置。

2. 7、组织并负责办理质量监理和安全监督等手续。

3.施工阶段设计管理

3.1、准确表达业主对项目的规划设计要求,以及设计质量、设计限额、设计进度、设计深度的要求, 编制设计任务书及审核设计进度计划:

3.2、负责初步设计文件的审査、安全预评估的审査、交通评估的审查、环境影响评价的审査、抗震能力论证、消防论证、建筑节能审査等专业评估的组织协调工作。协助业主及相关责任单位对评估単位提出意义的修改、送审,直到通过各种专业评估。

3. 3、开展嵌入式设计管理,按照计划定期检査并督促设计进度和设计质量,负责对施工图设计文件的质量审査,在招标前基本解決图纸深度不足、错、漏、碰、缺等问题。

3. 4、协助业主组织工程设计方案的评审和修改论证、组织工程勘察、设计、施工图设计审査、第三方检测等项目的招标、签订合同并监督实施,负责组织设计单位进行工程设计优化、 技术经济方案比选并进行投资控制 。

3. 5、协助业主组织设计方案、施工图等设计汇报、评审,协调使用各方对已有设计文件进行确认。

3. 6、施工阶段的设计管理工作:协助业主确认设计样板,组织解决设计问题及设计变更, 预估设计问题解决涉及的费用变更、 施工方案变化和工期影响等, 必要时开展价值工程解决设计变更问题。

3、 7、 在设计咨询项目管理过程中, 项目管理工程师应以书面形式向业主提交设计大纲、咨询报告和专题报告, 各类报告均应含相关的计算书。应完成的报告包括(但不限于) :

(1)设计大纲, 设计进度计划及设计成果提交日期。

(2)中间成果报告: 按照项目工作进展, 对设计单位提交的方案设计文件、初步设计文件、施工图进行审査,提交审査意见报告。在咨询服务过程中,根据业主提出的咨询要求,适时提交专题咨询报告。如勘察咨询报告、方案设计审査报告、初步设计审査报告、施工图审査报告、月审査报告(总结汇总当月的设计进度、设计质量、存在问题和改进措施等)、最终报告(全面总结设计咨询工作和专题研究工作)、施工阶段设计问题月度专项报告等。

3. 8、协调BIM顾问单位和设计单位,推进BIM工作开展。将BIM对设计图纸优化意见落实设计图纸中 。

3. 9、协调设计单位及绿建咨询单位,落实绿色建筑设计完成情况。

4.招标及施工准备管理

4. 1、参与工程项目招标策划、标段的划分,对招标文件和拟定设备材料的技术参数提供技术意见等;

4. 2、制定采购工作计划报招标人审批同意后组织实施。

4. 3、组织各类供方考察工作,根据委托人关于供方有关要求提交考察报告

4. 4、参与工程项目招标投标资料审査、验证,投标单位相关人员的面试、答辩等工作; 4 . 5、 审査中标候选人技术标书中的施工组织设计及技术方案, 并提出存在的问题。

4. 6、做好施工监理的各项准备工作,熟悉现场、图纸、招标文件、投标文件,并协助业主做好开工前的其他准各工作;

5.合同管理

5. 1、负责本项目涉及的土建项目和各专业系统设计、咨询、施工、供货及相关的专业合同的起草、谈判,并协助签订:

5. 2、负责有关合同的履行、变更以及索赔等合同管理工作。

5. 3、做好项目合同管理分类,严格监控合同有效起止时间、合同工期,出现偏差及时预警报告委托人。

5. 4、在合同履行的过程中,根据项目的外部环境及内部环境的变化,分析、预判合同风险并及时向委托人提出有效的提醒,同时就风险的防范及控制措施向委托人提供建议,确保项目合同能顺利履行。

5. 5、建立合同台账,按月报招标人核査。

5. 6现场施工管理

对项目实施过程进行质量、进度、安全及文明施工管理,确保质量、进度、安全文明施工目标的实现。

6.竣工验收及移交管理

6 . 1、 负责组织项目相关参建各方办理项目专业验收和总体竣工验收申报手续, 并协助进行项目专业验收和总体竣工验收,及时解决工程竣工验收中发现的工程质量问题

6. 2、负责项目验收备案、移交工作的管理,包括质量监督、档案验收、项目审计、财务决算、环境保护、卫生监督、劳动安全、消防、工程总结等。

6. 3、组织工程竣工后为保证正常运营的人员培训、操作规程和规章制度的建立等准备工作。

6. 4、组织对施工单位的竣工图、竣工资料的资料进行审核,进行工程竣工资料的归档工作。

7.投资控制

7. 1、制定投资目标:确保结算金额不超过施工图总预算批复金额,力争资金节约率10 %以上。

7. 2、协助委托人依据项目进展的不同阶段图纸的深度不同,分别对概算文件、预算文件(清单及标底)、结算文件进行审核,对暂定项目及暂定金额的设定提出建议,并确保成本目标制定的合理性及可行性。

7. 3、成本过程管理:根据项目进度,对确定的成本目标进行细化,同时进行动态控制, 每月向委托人报告成本执行情况,对于超出目标成本的成本项目进行分析,并提出应对措施及调整方案。

7. 4、工程变更管理:审核施工单位办理工程变更的相关依据是否合理、齐全,包括计算底稿、计价原则、计费标准等,并依据现场施工条件审核实际完成的工程量及合同中约定的计价原则审核变更。

7. .5、进度款支付管理:根据合同文件对施工单位、设计单位、供货单位等相应合同中关于进度款支付原则, 审核实际完成工程量并进行工程款支付审核并签署意见 。

7. 6、工程结算及决算管理:严格按招标人及政府审计部门要求,认真审核各单位、各专业工程结算报告并提出审核意见, 待招标人审核完成后协助招标人报送相关审计单位 。

7. 7、协调由招标人另行委托的造价咨询单位,对造价咨询审核意见进行复核。

8.档案信息管理

8. 1、 保存能清楚证明与项目有关的内容的所有资料直至项目移交:

8. 2、负责对勘察、设计、监理、施工单位工程档案的编制工作进行指导,督促各单位编制合格的竣工资料,负责本项目所有竣工资料的收集、整理、汇编,并负责通过档案资料的竣工验收以及移交;

8. 3、及时提供档案更新目录供各案,并按有关档案管理办法实施管理;

8. 4、负责建立建设信息流转体系,编制月度、季度和年度工作计划和总结,每半月编制建设信息动态半月报,报告内容应至少涵盖本期工程质量、进度、投资、安全文明施工、存在的问题以及下期工作计划等。

8. 5、建立工程统计台帐,如实反映整个建设工程的进展情况。

8. 6、每月向业主提交项目管理情况报告。

8. 7、撰写与本工程相关的各类会议纪要。

五、工程监理服务内容：

监理工程师的职责权限应限于招标人和承包人签定的施工承包合同，以及本服务合同中所明确规定的监理工程师的职权，其职责权限应严格按省市监理条例及规范、监理人的《监理规划》以及委托人的工程管理合同及任务书规定的各项内容执行，完成项目建设监理服务，承担相关监理责任和义务。主要包括施工过程中的质量、进度、费用控制，安全生产监督管理、合同、信息等方而的协调管理等。

1．施工过程中的质量、进度控制和安全生产监督管理

l.1、组织施工图纸会审；

1.2、审核承包人提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证措施和施工安全保证体系，审核承包人选择的分包商；

1.3、督促、检查承包人严格执行工程施工承包合同和国家工程技术规范、标准，协调业主和承包人之间的关系：

1.4、审核承包人提供的材料、构配件和设备的数量及质量：

1.5、控制工程进度、质量，督促、检查承包人落实施工质量、安全保证措施：

1.6、组织分部分项工程和隐蔽工程的检查、验收；

1.7、协助业主组织工程竣工验收。

2．成本控制：

2.1、复核施工图预算；

9.9、施工期间工程量的计量、工程款支付，审查工程变更、签证及其费用等；

2.3、严格控制设计变更及现场签证，对设计变更及现场签证引起的工程造价变化进行及时准确的评审，提出初审意见报委托人审批。

2.4、审核工程结算。

3．合同、信息等方面的协调管理

3.1、做好合同管理的各项协调工作；督促承包人整理合同文件和技术档案资料；督促承包人办理分包合同备案；

3.2、对承包人提出的竣工期的延长或费用索赔，有责任就其中申述的理由，查清全部情况，并根据合同规定程序审核延长工期或索赔的款项，报经委托人批准后发出通知。

q.q、协助业主收集、整理、归档各阶段工程资料，督促委托人及时妥善完成合同规定的责任事项和法定承诺。

3.4、保证监理资料的及时整理、真实完整、分类有序。监督、检查各参建施工单位的工程文件的形成、立卷和归档。

3.5、按时提交监理工程周报、月报。

4．保修阶段

4.1、协助委托人与施工单位签订保修协议：

4.2、制订保修阶段工作计划：

4.3、定期检查项目使用和运行情况：

4.4、检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，下达指令要求承包人进行修复：

4.5、审核质量缺陷修复方案，监督修复过程并进行验收：

4.6、审核签署修复费用，并报委托人批准支付：

4.7、整理保修阶段的各项资料。

六、其它要求

1、项目管理单位每周一须提供上周的项目管理周报，每两周须根据业主的要求按照规定的格式提供工程进展情况汇报材料，每月28日须提供本月（上月25日至本月25日）的项目管理月报，同时提交下月项目管理计划：

2、项目管理单位须提供工程变更台账和投资控制月报表以及业主所需的各类报表、资料：工程变更台账和投资控制报表应及时更新，随时供业主查询。并提供本工程建设中有关的施工规范等资料给业主查阅；

3、项目管理工程师在每周工程例会前须向业主提交本周例会议题及解决建议：

4、项目管理工程师负责跟进有关设计事宜。负责审查现有图纸的完整性，负责组织相关设计审查／江报会／评审会等，做好有关的会议记录／纪要，配合业主追踪有关设计进度，负责督办设计缺陷整改和审查设计变更：

5、项目管理工程师负责编制与本工程有关的招标方案和招标文件，负责准备报建资料并协助业主办理报建事宜：

6、项目管理单位须按监理条例规范和合同规定的要求处理变更（含签证）事宜。在收到施工单位申报的变更（含签证）申报表后，须在24小时内对申报资料的完整性予以确认（书面列明所缺资料，否则视为完整），并在资料各齐后5日内完成变更（含签证）的审核事宜，如需延长审核时间，须报业主书面同意：

7、项目管理单位须严格审核变更（含签证），确保估算造价的准确性：

8、在专业分包工程施工招标阶段（如需），项目管理单位按时对造价咨询单位提供的预算书、招标控制价和工程量清单等进行复核，提出书面复核意见：

9、在工程竣工阶段，项目管理单位须对所报的竣工图纸、结算进行严格审核，并负责与承包单位进行结算核对工作，提出书面审核和核对意见。项目管理单位应保证竣工图纸的正确性；项目管理单位应保证竣工结（决）算的准确性。如果单项合同经项目管理单位审核的结算造价与发包人审定价超过5%，按超过部分的造价的1%对项目管理单位进行罚款：

10、项目管理单位须做好整个工程建设周期的控制工作，除在项目管理周报、月报中重点提出外，出现工程建设周期计划延误或异常情况时，须及时向业主书面汇报情况，并与设计、施工等单位协商确认，提出设计、施工等工期调整措施，督促设计、施工等单位及时改进。同时根据工程建设总体进展情况，及时配合业主开展各项报批、报建、招标采购等工作，确保工程建设周期按各合同工期和项目总的竣工验收日期完工：

11、项目管理单位必须对建筑节能工程进行全过程监督，制定符合建筑节能特点的项目管理实施细则，依照建筑节能的法规和有关技术标准、设计文件等规定和要求实施项目管理。

12、项目管理单位必须做好收集、保存和归档项目前期、实施，竣工验收、保修等各阶段档案（含照片、录像、电子文件等），建立项目档案分类管理台帐：组织协调各相关单位编制竣工档案，及时向市城建档案馆、使用单位移交；同时做好与本项目相关的会议纪要、施工图纸、支付、技术资料等的收发、存档工作。

13、在节假日期间，项目管理单位须确保驻现场的项目管理人员完全能满足工程需要：

14、项目管理单位应协助业主完成有关报表及各类统计等工作：

15、及时、保质保量完成业主交办的其他工作任务。

16．招标人仅向现场项目管理班子提供临时办公用房。除此之外的其它设施均由项目管理单位自行负责，该部分费用己包含在项目管理费中。

17．须自行解决人员就餐问题。

18．项目管理单位若不具备某些特殊专业（如高低压配电等）的监理资质，项目管理单位应将此工作另行委托给具备相应资质的单位。

19.本项目其他专业工程监理（如燃气监理、环境监理等）由发包人另行委托，但纳入本项目统一管理。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 |  |  |  |
| 2. 生活用房 |  |  |  |
| 3. 试验用房 |  |  |  |
| 4. 样品用房 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 |  |  |  |
| 2. 工程勘察文件 |  |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

第七部分 合同样本（合同协议书）

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：；

2. 工程地点：；

3. 工程规模：；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：（¥        ）。

包括：

1. 监理酬金：。

2. 相关服务酬金：。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：         /                  。

（2）设计阶段服务酬金：         /                  。

（3）保修阶段服务酬金：。

（4）其他相关服务酬金：。

六、期限

1. 监理期限：

自年月日始，至年月日止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自  /  年 / 月 / 日始，至  /  年 / 月 / 日止。

（2）施工阶段服务期限自  /  年 / 月 / 日始，至  /  年 / 月  / 日止。

（3）保修阶段服务期限自年月日始，至年月日止。

（4）其他相关服务期限自年月日始，至年月日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：年月日。

2. 订立地点：。

3. 本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。

委托人：（盖章）                   监理人：（盖章）

住所：                             住所：

邮政编码：                         邮政编码：

法定代表人或其授权                 法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                 的代理人：（签字）

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电话：                             电话：

传真：                             传真：

电子邮箱：                         电子邮箱：

第八部分  附件

附件1

开标一览表

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |
|  |  | 大写： 小写： |  |

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

附件2

人员配备情况

投标人法定代表人（或代理人）签字：

附件3

实施方案

投标人法定代表人（或代理人）签字：

附件4

业绩情况表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 金 额 | 时间 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人（或代理人）签字：

附件5

投标保证金

- 投标保证金可以是转账、电汇。

附件6

- 法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：系      　　　（投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

年    月   日

附件7

法 人 授 权 书

本人　　　（法人姓名）系　　　　（投标单位名称）的法定代表人，现委托　　　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　　　　（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于　年 月　日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

法定代表人：　　　　（签字）　身份证号：

委托代理人：　　　　（签字）　身份证号：

年    月   日

- 附件8

- 售后服务承诺

附件9

资格证明文件

1、法人营业执照副本复印件

2、税务登记证副本复印件

3、相关资质证件复印件

4、法定代表人身份证复印件

5、代理人身份证复印件

6、资信证明文件复印件

7、业绩证明文件复印件

8、财务状况资料复印件

9、相关授权书原件

10、其他有关资料、证明文件原件或复印件

（如果本招标文件对相关资质证件、资信证明文件、相关授权书等没有要求的，可以不提供）

- 附件10

- 投 　标　 书

- 致：许昌市政府采购中心

根据贵方招标编号为ZFCG-G2017  号的招标采购邀请，签字代表              （全名、职务）      经正式授权并代表投标人      （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本五份，并对之负法律责任。

（1）开标一览表

（2）人员配备情况

（3）实施方案

（4）业绩情况表

（5）金额为人民币投标保证金

（6）法定代表人身份证明

（7）法定代表人授权书

（8）售后服务承诺

（9）资格证明文件

（10）投标书

- （11）关于资格的声明函

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为人民币，即（大写）。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、本投标自开标日起有效期为30个工作日。

6、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将不予退还。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺投标文件无效并愿承担一切责任。

9、与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：                邮政编码：

电话：                传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：（签章）：                             日期：

- 附件11

- 关于资格的声明函

许昌市政府采购中心：

关于贵方招标编号为ZFCG-G2017   号   项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供采购项目一览表中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确和真实的。

1、法人营业执照副本

2、税务登记证副本

3、相关资质证件

4、法定代表人身份证复印件

5、代理人身份证

6、资信证明文件

7、业绩证明文件

8、财务状况资料

9、法定代表人授权书和相关授权书

10、其他有关资料、证明文件

11、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

12、我方理解，（招标人名称）对资格审查所做的决定，是最终的。（招标人名称）对任何投标者不承担任何责任，也无义务将其决定的原因通知投标人。

单位名称：（签章）                  法定代表人（签字）：

地址：                             邮政编码：

签字人姓名、职务（印刷体）：        签字：

电话：                             传真：

日期：