**全国新增千亿斤粮食生产能力规划鄢陵县2017年田间工程建设项目**

**招标公告**

**1.招标条件**

本招标项目全国新增千亿斤粮食生产能力规划鄢陵县2017年田间工程建设项目，已由河南省发展和改革委员会以豫发改投资【2017】403号文批准建设。招标人鄢陵县发展和改革委员会，建设资金来自财政投资，出资比例100%，项目已具备招标条件，现对该项目的施工、货物采购及安装进行公开招标。

**2.项目概况与招标内容**

2.1招标编号： YLZFCG201709174-G

 项目编号： Y2017GZ223

2.2项目概况：本项目涉及鄢陵县常寨村、岗周村、郭刘村、前曹村、王建平村和刘村共六个行政村，项目区建设规模12000亩。主要建设内容为机井工程、桥涵沟渠工程、机耕路工程、输水工程、地埋线采购及安装工程、机电设备及安装工程、电力配套工程、防护林工程及其他工程。

2.3项目总投资：15118862.83元。

2.4质量目标：合格。

2.5工期要求：90日历天/标段。

2.6工程性质：新建。

2.7招标范围：为招标文件、施工图纸、工程量清单、答疑纪要和补充文件（如有）范围内的所有建设内容。

2.8标段划分：本项目共划分为十九个标段。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 名 称 | 建 设 内 容 | 招标控制价（元） |
| 一 | 机井工程 | 新打机井60眼，井深40m，井管内径400mm，其中岗周村60眼。（规格见设计图） | 764952元 |
| 二 | 机井工程 | 新打机井41眼，井深40m，井管内径400mm，其中常寨村41眼。（规格见设计图） |  522717.2元 |
| **三** | 机井工程 | 新打机井50眼，井深40m，井管内径400mm，其中前槽村19眼，王建平村31眼。（规格见设计图） | 637460元 |
| 四 | 机井工程 | 新打机井46眼，井深40m，井管内径400mm，其中郭刘村21眼，庄刘村25眼。（规格见设计图） | 586463.2元 |
| 五 | 桥涵沟渠工程 | （一）桥涵工程（规格、标准详见图册)；（二）沟渠工程；（三）变压器房工程；（四）标志牌工程。（规格标准见设计图） | 770026.09元 |
| 六 | 机耕路工程 | 规划机耕路Ⅰ-1，规划机耕路Ⅱ-1，规划机耕路Ⅲ-1，共计,1573m（规格、标准详见图册)； | 809357.69元 |
| 七 | 机耕路工程 | 规划机耕路Ⅰ-2，规划机耕路Ⅱ-2，共长1927m。（规格、标准详见图册)； | 974434.82元 |
| 八 | 机耕路工程 | 规划机耕路Ⅰ-3，规划机耕路Ⅰ-5，共长1880m。（规格、标准详见图册)； | 969402.98元 |
| 九 | 机耕路工程 | 规划机耕路Ⅰ-4，共长2082m。（规格、标准详见图册)； | 1073562.75元 |
| 十 | 机耕路工程 | 规划机耕路Ⅱ-3，规划机耕路Ⅱ-4，规划机耕路Ⅱ-5，共长,2041m。（规格、标准详见图册)； | 998060.66元 |
| 十一 | 输水工程 | 购置、敷设地埋管道25750m及管道附件购置安装。购置、安装给水栓620座（规格、标准详见图册)。 | 978473元 |
| 十二 | 输水工程 | 1、购置、敷设地埋管道24250m及管道附件购置安装。2、购置、安装给水栓580座（配件及规格详见图册）。 | 919727元 |
| 十三 | 地埋线采购及安装工程 | YJLV22 0.6/1KV 3\*25+1\*16mm²低压电缆敷设79572米。（配件及规格详见图册）。 | 1450597.56元 |
| 十四 | 机井配套及安装工程 | 200QJ25-28/2型井用潜水泵 200台（包含防水电缆JHS3\*2.5mm²,DN65上水钢管等附件）（配件及规格详见图册） | 893528元 |
| 十五 | 电力配套工程 | S11-100KVA/10KV变压器及电力配套16个台区。 | 337920元 |
| 十六 | 玻璃钢制井柜及井台工程 | 玻璃钢制井柜103套，包括一体式玻璃钢井房 0.9\*0.9\*1.75m、IC卡水资源管理控制终端、GPRS传输模块及超声波流量计等配套设备。井台103座。 | 1030807.62元 |
| 十七 | 玻璃钢制井柜及井台工程。 | 玻璃钢制井柜97套，包括一体式玻璃钢井房0.9\*0.9\*1.75m、IC卡水资源管理控制终端、GPRS传输模块及超声波流量计等配套设备。2、井台97座。 | 971372.26元 |
| 十八 | 防护林工程 | 栽植白蜡5000株。 栽植栾树5000株。 | 230000元 |
| 十九 | 监理标 | 施工及保修期监理 | 200000元 |

**3.投标人资格要求**

 3.1本次招标要求投标人须具备独立法人资格，良好的财务状况，良好的社会信誉。其中：

 **第1-4标：**投标人须具备水利水电工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质(同时具备凿井工程叁级以上（含叁级）资质), 具有有效的安全生产许可证，拟派项目经理须具备水井施工项目经理岗位证和安全生产考核合格证，且未担任其他在施建设工程项目。

**第5- 10标：**投标人须具备独立法人资格，并具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质或公路工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质，具有效的安全生产许可证；拟派项目经理须具备贰级以上（含贰级）市政公用工程专业或公路工程专业注册建造师执业资格（不含临时）和项目经理安全生产考核合格证，且未担任其他在施建设工程项目。

**第11-12标：**投标人须具备独立法人资格，并具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质，具有效的安全生产许可证；拟派项目经理须具备贰级以上（含贰级）市政公用工程专业注册建造师执业资格（不含临时）和项目经理安全生产考核合格证，且未担任其他在施建设工程项目。

**第13标：**投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》二十二条的规定，为投标产品（含安装）的生产企业，所投产品须具有产品合格证、省级（或以上）相关质检部门出具的质量检测报告并负责采购后的安装工作。

**第14标：**投标人需为独立法人，具有机电安装工程专业承包叁级及以上资质的水泵专业生产厂家， 具有全国工业产品生产许可证,项目经理具有机电工程二级专业注册建造师执业资格（不含临时）和项目经理安全生产考核合格证，且未担任其他在施建设工程项目，需在全国水利建设市场信用信息平台进行备案。

**第15标：**投标人须具备独立法人资格，并具备建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包叁级以上（含叁级）或送变电专业承包叁级以上（含叁级）资质或承装（修、试）电力设施许可证伍级以上（含伍级）资质，具有效的安全生产许可证；拟派项目经理须具有机电工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师执业资格证（不含临时）和项目经理安全生产考核合格证，且未担其他在施建设工程项目。

**第16、17标：**投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》二十二条的规定，为投标产品（含安装）的生产企业，须具备灌溉控制装置设备生产能力，所投产品须具有产品合格证、省级（或以上）相关质检部门出具的质量检测报告并负责采购后的安装工作。

**第18标：**投标人须具备独立法人资格，营业执照经营范围中须包含园林绿化相关内容，项目负责人需具有专业资格证书且具有类似项目的工作经历，且未担任其他在施工程项目的项目负责人。

**第19标：**投标人须具备独立法人资格，具备水利工程施工监理乙级及上资质，拟任总监理工程师应具有相应工程专业注册监理工程师资格。

3.2本次招标不接受联合体投标；

3.3本项目将采用资格后审，资格审查的具体要求见招标文件；

3.4 各投标人只允许对全国新增千亿斤粮食生产能力规划鄢陵县2017年田间工程建设项目（1-19标段）的一个标段进行投标，以最终许昌市公共资源交易保证金系统下载的有效匹配成功的交纳保证金名单为准，如有公司保证金缴纳多个标段，取消该公司所有投标资格。

**4.报名时间及方式**

 4.1报名时间：凡有意参加投标者，请于投标截止时间前参与报名。

4.2持CA数字认证证书，登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

4.3在投标截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载招标文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

**5、招标文件的获取**

5.1招标文件的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可在【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】自行下载。

5.2投标人在递交投标文件时向代理机构缴纳招标文件费用，本项目招标文件每套售价300元，售后不退。

**6.投标文件的递交**

 6.1投标文件递交的截止时间为2017年12月13日09:30整，地点为鄢陵县公共资源交易中心（S219（鄢陶路）与未来大道交叉口鄢陵创客园院内南楼四楼开标一室）。

 6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

 6.3未通过【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】下载招标文件的投标人，其投标文件不予受理。

**7.发布公告的媒介**

 本公告同时在《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》上发布

**8.本次招标联系方式：**

 招标人：鄢陵县发展和改革委员会

 联系人：王先生

 电   话：0374-7105196

代理机构：北京建智达工程管理股份有限公司

地 址： 郑州市金水区姚砦路133号6号楼8层801号

联 系 人：穆先生

联系电话：0371—55212153 18039663835

 特别提示：所有投标单位请时刻关注《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》，该项目所有澄清、修改、答疑、变更均在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布，不再另行通知。如未及时查看影响其投标，后果自负。