标书封面

目录

一、	项目解读	3

1、	项目概况	3

2、	技术路线	3

3、	设计理念	4

4、	规划成果内容	4

二、	设计构思	4

1、	设计目标	4

2、	与保护规划的关系	5

3、	公园管理和运行机制	6

4、	考古与科研工作支撑	7

5、	公园教育与展示规划	9

6、	公园布局与业态规划	11

7、	公园流线与设施规划	14

三、	质量控制方案	17

1、	遵循《灵井“许昌人”遗址保护规划》展示原则	17

2、	以科学保护为基础，评估资源条件、现状与价值	18

3、	科学、合理制定公园定位与建设目标	26

4、	遵守相关规范、与上位规划相协调	27

5、	规划体例完整，成果符合相关要求	29

6、	规划说明编制要点	30

四、	进度控制方案	32

1.	项目进度计划表	32

2.	进度保障措施	33

五、	合理化建议	36

六、	服务要求	37

1、	总体质量控制措施	37

2、	规划前、中和后的质量控制措施	37

七、	附件：《灵井“许昌人”国家考古遗址公园规划》成果大纲	38

1、	规划文本	38

2、	规划图纸	41

3、	规划说明	42

4、	规划附件	42

项目解读

项目概况

灵井“许昌人”遗址发现于1965年，是我国黄河中下游平原地区距今8-10万年前的古遗址，也是我国目前发现的唯一一处以泉水为中心，包括湖相、漫滩相（湿地）堆积物为背景的旧石器时代遗址。该遗址填补了我国古人类化石的重要缺环，对于研究东亚人类演化和中国现代人类的起源具有重大学术价值，是我国最重要的旧石器时代遗址之一。2007年，该遗址被中国社会科学院评为“全国十大考古新发现”。2013年被国务院核定公布为第七批全国重点文物保护单位。

实施灵井许昌人考古遗址公园建设，将"活化"十万年以前的古人类，让他们跨越时空走近世人。对于提升遗址保护展示效果、增强文化旅游竞争力、彰显城市个性、提升城市品位、培育文化旅游主导产业、改善人居环境、打造历史名城都将产生积极和显著的作用。

许昌市政府已将灵井许昌人考古遗址公园建设项目纳入城市总体规划，在国家级、省级文物部门的支持下，该遗址已被列入省级考古遗址公园名单，2017年7月11日，许昌市灵井许昌人考古遗址公园建设指挥部第一次指挥长会议召开，会议对灵井许昌人考古遗址公园建设进行动员部署，正式启动灵井许昌人考古遗址公园建设工作。

技术路线

设计理念

以“立足遗产保护、积极融入城乡建设发展” 为总体思路，在文物保护相关要求的基础上，兼顾农业部、住建部等各部委的相关政策文件，积极融合村镇资源，引入新兴业态，改善村镇居民的生活环境， 推动周边区域经济社会发展， 引导“许昌人”考古遗址公园成为一项集遗产保护、环境保护、民生改善、社会发展为一体的国家考古遗址公园２.０示范工程。

加强灵井“许昌人”遗址及出土文物的展示，开展古人类生产、生活场景的模拟展示，展现灵井“许昌人”遗址的文化内涵和历史价值。加强灵井“许昌人”遗址及出土文物的展示，开展古人类生产、生活场景的模拟展示，展现灵井“许昌人”遗址的文化内涵和历史价值。依托遗址建设灵井“许昌人”古人类研究基地，使“许昌人”考古遗址公园成为一处考古科研与文化遗产保护可持续发展的示范项目。

规划成果内容

按照《国家考古遗址公园规划编制要求（试行）》,规划成果主要包括规划文本、规划图纸、规划说明和基础资料汇编。

此外还包括遗址规划区及建设控制地带区域地形图测绘成果。测量范围约418公顷，采用全野外地形数据采集与编辑，根据规划编制需要提供1：100、1：200、1：500、1：1000等地形图。

设计构思

设计目标

遗址保护

遗址是不可再生的文化资源，展示利用必须以不破坏遗址本体原状、不破坏周边环境为前提，并遵守各级保护区划的管理规定。各类展示利用及服务设施应优先考虑采用可逆性的工程措施，减少对遗址本体及环境的干扰。各类展示服务设施应与遗址的整体环境与历史氛围相协调。

考古科研

通过许昌人考古遗址公园的建设，为未来考古工作提供了更为广阔的空间，改变过去被农田和建筑密集占压区域考古工作见缝插针开展的局面，促进考古工作的系统化和成果的有效转化及公众化。建设国际性的学术交流平台，为考古工作提供了更广泛的交流和展示平台。

宣传教育

遗址展示应以文化传达和历史教育为主要目的，其利用应优先考虑公益性项目。结合遗址价值体系分析，根据灵井“许昌人”古人类研究基地的建设，真正实现考古遗址公园的科普性与教育性，保障当地公众关于灵井“许昌人”遗址的公共文化权益。实现遗址价值阐释、考古学术研究、公共文化活动的结合

展示阐释

拓展展示格局，实现从许昌人遗址到东北亚地区人类进化历史的展示。丰富展示手段，实现从遗址本体展示、出土文物陈列向遗产主题餐饮、住宿、文化创意设计等多方位的体验，实现对许昌人遗址价值与内涵全面、深入的展示与阐释。

休闲游憩

通过保护、整治历史上“三泉一湖一岗坡，三村一庙一古道”的历史格局，结合生态环境的保护塑造良好的公共活动空间，实现生态环境保护与公共活动空间塑造的融合，为公众提供休闲游憩的空间和场所。

与保护规划的关系

考虑到许昌人遗址的保护与未来遗址公园建设与管理的可行性，考古遗址公园规划设计范围包括遗址的全部保护范围为界，根据《灵井“许昌人遗址”保护规划》，保护范围管理规定如下：

1、灵井“许昌人”遗址保护范围为已经探查确认的考古研究区。除本规划限定的内容外，保护范围内不得进行任何与保护和研究无关的其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业，严禁从事挖塘、取土、烧荒、排污等危害遗址安全的活动；保护范围地平面以下外扩至135°角的载体范围内严禁采矿、爆破、钻探、挖掘等地下作业。

2、保护范围内用地土地使用性质转换为文物古迹用地。其中本规划限定的王井村、李井村、灵井镇的建设规模不得扩大，只能进行现状更新和改建；其它区域可以按照本规划要求恢复历史植被景观或种植匍匐状浅根系经济作物。

3、保护范围内植被的配置应以符合保护和展示遗迹要求为主，可部分恢复保护范围。

考古遗址公园将严格按照保护区划的管控要求，保护范围内遗迹分布的核心区域以遗址展示为主，其它区域以农业景观和大地景观为主，充分考虑了历史景观环境的保护要求。保护范围内仅建设必要的轻钢结构浅基础的遗址保护展示厅，博物馆及必要的配套服务设施等统一利用现状建筑改造。

规划范围示意图

公园管理和运行机制

遗址公园管理机制

目标

有效落实《灵井“许昌人”遗址保护规划》中管理规划措施，促进遗址保护与管理工作的有序开展，保障遗址安全；

建立健全灵井“许昌人”考古遗址公园管理运营机制，培养完善管理运营队伍；

保障灵井“许昌人”遗址保护、展示、考古、研究等各工作科学、合理地开展；

实现灵井“许昌人”考古遗址公园的自我良性运营，并逐步融入许昌市社会经济发展；

保障公共文化权益，促进许昌市公共文化服务体系建设。

架构

遗址公园运行机制

- 采用“政府直管、文保监督、经济运营、专家咨询、全民参与、拓展影响”的总体管理运营策略。

- 采用“集中部署、统一管理、多方参与、文保优先、保障程序、科学评估、交叉监测、鼓励创新”的管理运营方针；

- 采用“政府机关管理、事业单位运营、企业公司参与、科研机构指导、公众组织参加、媒体舆论监督”的管理运营机制；

- 采用“前期科学评估、预先制订方案、明确计划任务、提供制度保障、监督阶段进度、严守项目质量、及时记录总结、全程监测抽查”的管理运营要求。

考古与科研工作支撑

考古与科研工作对遗址公园的支撑作用

考古与科研工作是遗址公园的重要支撑，公园规划将在全面梳理考古工作历程和科研成果的基础上，分析遗存构成、遗产价值及展示重要，构建公园的阐释展示体系，指导公园的总体设计。

①	考古工作历程

1965 年春，周国兴先生从村民挖井挖出距地表约10 米深的堆积物中采集到1353 件石制品、11 种哺乳动物化石。

1985 年，河南省进行第四次文物普查时在灵井“许昌人”遗址上发现了一颗古人类前臼齿化石及相当数量的细石器、大石片细石器等。

2005 年6 月11 日，河南省文物考古研究所（今河南省文物考古研究院，下同）许昌灵井旧石器遗址考古队进驻，布方90 ㎡，出土旧石器时代石器和动物化石计5452 件。

2006 年，紧靠2005 年探沟的西侧，布方120 ㎡，出土5690 余件石制品和数百件动物化石标本、100 多件骨器，近万件动物骨骼碎片。

2007 年，发掘上年度未到底部分，布方49 ㎡，发现一个较完整的人类头盖骨化石，并出土大量石制品和动物化石。

2008 年4-5 月，河南省文物考古研究所灵井考古队对上年度曾出土古人类头骨的9号探方东隔梁进行发掘清理，布方约10 ㎡，发掘出人类头骨化石断块12 块，300 多件典型的精美细石器。国内首次发现了1.5 万年前先人们制作服装用的牙制纽扣、针和20 余块赭石（颜料）等。

2009 年3 月，发现一件距今约 1.2 万～1.5 万年用鹿角雕刻的微型鸟雕，同时还有其他雕刻品及其半成品。

2010 年，在灵井“许昌人”遗址以西约1-1.5 公里的李井村一带，新发现3 个旧石器时代新地点，开挖了8 个探井。发现的新地点分布于面积约4 万㎡范围内，并出土两片万年前带钻孔的驼鸟蛋壳，动物化石和石器，动物化石中以烧过的骨头占多数。

2011—2012 年，开展同中科院研究生院的合作项目灵井“许昌人”遗址动物粪化石的研究工作，布方50 ㎡，发掘出土数十块泥质和夹砂的陶片，经检测，这是目前已知的中原地区最早的陶器。

2013 年，布方100 ㎡，出土了4 块古人类头骨化石断块；一批早期陶片；一对完整的原始牛牛角；600 余件动物化石和石器；10 余件精致的骨器。

2014 年3-5 月，9 号探方西部约3 ㎡的范围内出土了27 块古人类头骨化石断块；石制品1571 件，骨器99 件。遗址第5 层出土的石磨盘（残块）和陶片上发现了40 多粒小麦族、山药、栗属等的淀粉粒。

2015 年5 月，布方约50 ㎡，首次发现2 块古人类肢骨化石。另有1 件顶骨化石断块，1000 多件哺乳动物化石和加工精美的石器。

②	考古工作现状

自1965 年周国兴先生发现灵井“许昌人”遗址以来，尤其是2005 年泉水断流后，对灵井“许昌人”遗址的考古研究一直未中断，出土了数量巨大、价值极高的遗物，对人类起源与文化交流发展研究意义巨大而深远。

③	研究现状

灵井“许昌人”一经发现便引起世界人类学界的高度关注。前后有美国、奥地利、韩国、日本等国际著名学者前来实地考察、交流。2009 年，河南省文物考古研究院研究决定在此设立“灵井许昌人遗址研究基地”；2010 年，河南省文物考古研究院与奥地利维也纳大学人类学系签订合作研究协议。2014 年，中科院吴新智院士亲临遗址发掘现场指导。

从1974 年至2017 年年初已在中外专业刊物发表论文报告30 多篇，论文集10 多部，内容涉及灵井“许昌人”遗址的发掘遗物研究，埋藏学研究，远古人类、动物、植物等的相关研究。

遗址公园对考古与科研工作的支撑作用

公园规划应对考古科研工作起到支撑作用，新建考古研究中心，提供考古研究、国内外学术交流、出土文物保护与保藏、日常办公等功能。

“许昌人”遗址是世界上罕见的大型古人类文化遗址，包含多项国际学术前沿问题，研究潜力巨大。以遗址公园为主要研究区域，主要针对现代人类起源、早期人类行为、农业起源和艺术起源进行多学科世界性联合考古研究。

探索东亚人类演化和中国现代人类的起源，进一步了解古人类成长、交流历史与体质发展史。

对“许昌人”头骨进行DNA研究，完成样品采集工作。

研究“许昌人”遗址地层中发现的可能是世界上最早的刻画和最早的立体雕刻鸟艺术。

研究灵井“许昌人”遗址整体历史格局及周边历史环境。

增加灵井区域远古遗迹探查密度。

研究灵井“许昌人”遗址聚落功能分区及劳作、交流方式。

探索中原地区旧石器文化向新石器文化过渡的文化序列演化过程。

研究区域泉水荣枯对区域人类发展的历史及意义。

研究我国陶器的起源与传播。

公园教育与展示规划

宣传教育计划

1）通过积极的宣传教育，不断提升灵井“许昌人”遗址的社会效益，推动当地经济社会的全面、协调和可持续发展。

2）充分运用网络发布、巡回展、媒体等各种宣传教育手段，加强文化传播能力。

3）编制适合于不同领域、不同读者、不同题材的各种宣传品，如介绍灵井“许昌人”遗址历史、文化、艺术的通俗读物、影像资料等相关电子出版物。

4）采用多种形式对当地中小学生进行遗址价值及保护意义的宣传，增强青少年文物保护意识，提高文化素养。

5）广泛动员地方及社会关心并支持灵井“许昌人”遗址保护展示与弘扬宣传工作，充分发挥新闻媒体和群众监督作用。

6）制定工作人员的专业培训方案，明确培训方式和团队建设目标。

阐释与展示规划

展示对象

－ 灵井“许昌人”遗址本体

－ 灵井“许昌人”遗址的出土文物

－ 灵井“许昌人”遗址周边的历史环境

展示定位

－ 在确保遗址本体安全的条件下，充分展示遗址所包含的历史信息；

－ 遗址信息模拟展示、各类科研工作开展、公共活动参与休闲游憩的综合性公园；

－ 结合考古学与文化遗产保护等综合学科的露天博物馆；

－ 自然环境以古颍水和岗坡林地景观为主，兼顾当地的村落风貌。

展示主题

依托灵井“许昌人”遗址及其背景环境，以遗址各类历史信息模拟展示与公众参与结合为手段，以提供公共文化活动场所带动灵井文化建设为目标的考古遗址公园。

展示方法

在满足遗址本体保护要求的前提下，根据遗址不同的价值和展示需求，规划可采取下列几种展示方式：

1、揭露展示

地下遗存揭开后原状露明展示，在实施必要保护工程后按照保存环境要求覆以保护性建筑物或构筑物。

规划在王井发掘区上方覆盖保护性构筑物，作为遗址保护展示与公众考古中心，对遗址遗迹进行揭露展示。

2、地表模拟复原展示

地表模拟复原展示即参照考古发掘成果，结合研究成果在原址上方或异地进行遗址的形象复原。

规划将泉（井）水系及水神庙在原址进行模拟复原展示。建议沿水系节点尤其是古湖泊岸边置古人类渔猎、水边劳作活动雕塑，在古湖泊北部可能远古营地区域模拟复原展示聚落建筑与相关采摘活动雕塑。

3、地表标识展示

规划将古道、古寨、城壕进行地表标识展示，在原址通过铺装的方式示意相关空间关系，并辅以解说标识手段。

4、 综合展陈

采用可移动文物展陈及图文和多媒体、新媒体等综合展示方式，充分诠释遗址已知的历史信息及文化价值。

5、公众参与

指在专业人员的指导和帮助下，游人以可以亲自参与公园内的考古发掘、器物修复等活动，包括考古现场的发掘，以及考古体验区及的模拟考古，类似大明宫国家考古遗址公园考古探索中心内的体验活动。

公园布局与业态规划

公园布局

规划结合灵井“许昌人”遗址的遗址构成及环境构成要素，基于充分展现遗址历史文化价值的宗旨，将功能分区划分如下：

功能分区图

遗址展示区：是以遗址展示为主要功能的区域，仅限于空间位置、形制和内涵基本明确的遗迹分布区域。其中，对王井发掘区的游览在封闭式保护展示与公众考古中心内实现，在建筑内部，以发掘现场实物展示辅以新媒体、多媒体系统的资料延伸展示，不仅让游览者完整地看到灵井“许昌人”遗址的历史面貌及其变迁、国际、国内旧石器时代文化的考古发现与研究资料，而且还可以举办公共考古活动，让以广大的青少年为主流的社会公众参与到考古活动中来。

水神文化与古道风情展示区：以古水神庙、古道两侧的古街区为依托，展示灵井“许昌人”以水为生命之源，用水、敬水、拜水的文化内涵；古道风情展示以穿越远古遗址的古道两侧的古街区为依托，集旅游纪念品采购、游览为一体，深入体会古道风情。

水域活动中心展示区：以由古湖泊、王井、李井组成的水域为中心，主要展示灵井“许昌人”历史上围绕水系进行渔猎、加工劳作的场景与遗迹。围绕水域，将采用雕塑、场景塑造等多种手段展示古人类渔猎、劳作的场景。

岗坡营地活动展示区：主要展示远古人类的“避风向阳近水”的居住选址理念以营地建筑复原、雕塑等形式进行展示，游览者在此还可以参与入营地建筑内小憩等活动，提高对人类历史文化进程的认知力。

农事体验活动展示区：主要展示采摘、打猎、劳作等活动场景，在此可以进行采摘等农事体验活动。

周边历史环境展示区：重点展示远古遗址周边历史环境要素。包括两个区域：南部的颍水与东、西、北部的林区。颍水的展示以自古湖泊区域向南眺望的形式实现，展现古颍水及其两岸植被景观；东西北三面的林区主要展示灵井“许昌人”历史上的植被形态及其岗坡林地景观。

管理服务区：是集中建设管理运营、公共服务等设施为主的区域。

总体景观控制

包括景观空间布局、建构筑物风貌控制、公共环境塑造等。

景观空间布局：从总体上把握、提炼符合遗址演变规律的景观特征，以及遗址周边自然资源特色，防止过度人工化，并区别于一般城市公园。应按照遗迹的分布特征规划遗址公园整体空间架构。

建构筑物风貌控制：应提出建构筑物的风格、体量、规模、立面及建筑语汇等控制要求。

公共环境塑造：应提出必要的环境设施的控制要求和设计原则，以及遗址公园整体氛围、游客秩序、园内各类经营行为的控制要求。

业态规划

通过梳理现状资源条件及业态现状，认为灵井“许昌人”考古遗址公园的业态主要分为文旅与农业两大板块。

农业

结合保护规划中对于产业形态调控及建议，优化农业种植结构。

除一般农业生产外，加强循环农业、创意农业、农事体验项目的开展。培养以特色农产品为载体的农业生产和农业休闲活动，从中体会历史环境对于人类发展演变的作用。

文旅

尊重原有的村落风貌，打造村落肌理，近似于还原一个“本来”的村子，同时布局管理和服务区块，构建完整的村舍服务功能。

村镇文旅业态主要包括：旅游商品类、餐饮类、休闲娱乐类、宾馆客栈类和配套服务。

增加灵井“许昌人”遗址文化相关展示业态的培育，增加文化活动体验、文创产品开发贩售。

设置公共考古体验区域，扶植考古科研体验、研学相关业态的发展。

增加乡村节庆活动的开展，提供相应的活动场所（特色商街、集市、主题演艺广场等）。

业态设计图

公园流线与设施规划

流线设计

展示流线将坚持最小干预原则，根据阐释与展示结构，合理体现遗址整体布局并组织交通系统，保证遗址展示区的可达性和遗址公园服务质量。应严格控制遗址公园内入口、集散广场与停车场的规模，妥善处理新建路网与遗址的关系。遗址公园内道路不宜过宽，铺装材质应慎用柏油等现代材料，避免过于现代化和人工化。

出入口设计，确定游人主、次和专用出入口，及出入口内外集散广场与停车场的位置、布局与规模要求。

路网设计优先考虑遗址布局和道路体系，并根据各分区的活动内容、游人容量和管理需要确定具体路线、分类分级、交通设施配备，明确道路形制与铺装特色等。

主要道路具有引导游览的作用，易于识别方向。游人大量集中地区的园路要做到明显、通畅、便于集散。

主要展示路线：

古道、灵井与水神庙→古街区→王井发掘区遗址保护展示与公众考古中心→古湖泊展示区域→眺望颍水→李井展示点→岗坡营地活动展示区（营地、采摘与狩猎活动体验）→出入口。

展示路线图

设施分布

展示设施

展示设施包括建设解说牌示系统、设置自动语音解说、修建步行参观道路与栈道等。

解说牌示

牌示系统包括导游图、说明牌、指路牌、警示牌等，应简洁清楚，与自然环境协调。

语音解说

完善电子语音讲解系统，引进多媒体导游系统，提高服务的科技含量。

参观步行道路与栈道

在核心展示区景观开阔处设置参观平台，引导游客驻足停留参观，在重要展示区，例如古湖泊景观展示区设置参观栈道，规范游客参观路线。

服务设施

游客服务设施包括公共厕所、必要的休憩措施、服务点和集散广场等。

- 集散广场

在进入考古遗址公园等主要展示节点主入口前设置集散广场，提供开阔的集散空间。集散广场铺地材质宜选择砂石地面，不宜搞大面积硬地铺装。集散广场应与休憩设施、服务点及绿化结合设置。

公共厕所

采用具有节能节水、自动除臭、电子导风、绿色环保等特点生态公厕。公厕位置应便于寻找但又不突出，形象低调、含蓄，与周边环境相协调。

休憩设施

在主要参观流线以及展示节点设置必要的休憩设施，要求位置恰当，数量合理，讲究美观实用并重，包括休息亭、台等。

服务点

在主要参观流线以及展示节点设置内设置游客服务点，作为游客服务中心以及功能服务区的补充，满足对游客的服务要求。

质量控制方案

遵循《灵井“许昌人”遗址保护规划》展示原则

《灵井“许昌人”遗址保护规划》展示原则

保护优先原则——展示利用必须以不破坏遗址本体原状、不破坏周边环境为前提，并遵守各级保护区划的管理规定。

考古先行原则——遗址现场展示必须在一定考古工作的基础下再进行。

真实性原则——严格遵循文物的真实性原则，有利于维护遗址真实性的利用方式应优先考虑。

适度性原则一一展示利用应坚持科学、合理、适度的原则，对观众流量、配套设施的内容与建设规模应严格控制。

可逆性原则——各类展示利用及服务设施应优先考虑采用可逆性的工程措施，减少对遗址本体及环境的干扰。

协调性原则——各类展示服务设施应与遗址的整体环境与历史氛围相协调。

公益性原则——遗址展示应以文化传达和历史教育为主要目的，其利用应优先考虑公益性项目。

综合效益原则——强调社会效益、经济效益和生态效益相统一。

灵井“许昌人”考古遗址公园阐释与展示原则

根据对《灵井“许昌人”遗址保护规划》中展示规划相关要求的分析，以及资源条件与现状分析，现提出灵井“许昌人”考古遗址公园阐释与展示原则如下：

保护、考古与价值阐释相结合的原则

遗址是不可再生的文化资源，其展示利用不能造成对遗址的破坏，并要为今后考古研究留出广阔的空间。公园以提炼遗址所含历史信息为主，结合文物资源分析合理组织、充分阐释遗址价值。

遗址价值阐释、考古学术研究、公共文化活动相结合的原则

结合遗址价值体系分析，根据灵井“许昌人”古人类研究基地的建设，真正实现考古遗址公园的科普性与教育性，保障当地公众关于灵井“许昌人”遗址的公共文化权益。

生态环境保护与公共活动空间塑造相结合的原则

按照《灵井“许昌人”遗址保护规划》要求，保护、整治历史上“三泉一湖一岗坡，三村一庙一古道”的历史格局，本规划结合生态环境的保护塑造良好的公共活动空间。

灵井“许昌人”展示与科普相结合的原则

根据遗址价值，本规划将利用灵井“许昌人”周边场地对该地区旧石器时代文化遗存进行集中展示，对公众进行史前文化科普、宣传和教育。

以科学保护为基础，评估资源条件、现状与价值

遗址概况

基本信息

灵井“许昌人”遗址位于河南省许昌市西北约15 千米的灵井镇西侧，地理坐标：东经113°40′46.0″，北纬 34°04′08.0″，海拔126 米，已知遗迹点分布在约200 多万㎡范围内。

灵井许昌人遗址国保保护碑及标识

灵井“许昌人”遗址是中国首次发掘的以泉水为中心的旧石器时代中、晚期遗址，也是世界上最为重要的古人类文化遗址之一。该遗址被评为 2007 年全国十大考古新发现，并于2013 年被公布为第七批全国重点文物保护单位。公布类型为古遗址，公布批号7-0263-1-263。

遗存构成概况

灵井“许昌人”遗址的历史文化遗存主要由古地貌、古水系、古代人类活动遗迹点及出土的数万件古人类化石、古生物化石，古人类制作的石器、骨器、用具、颜料与艺术品及时代稍晚的陶器、农业遗存物等构成。主要的出土文物包括：1965 年春采集到的1353 件石制品、11 种哺乳动物化石；1985 年发现的一颗古人类前臼齿化石及相当数量的细石器、大石片细石器等；2005 年以来陆续发掘出土的距今约 10 万年的古人类头盖骨化石2 颗、所属9 个古人类个体的若干人类肢骨化石，哺乳动物化石、石制品、骨器、赭石颜料、牙针与牙纽扣、陶片、石磨盘与农作物残存、艺术雕刻与带钻孔的驼鸟蛋壳等不同时期的遗物数万件。

历史沿革

明清时期，以灵井为中心的聚落发展为古寨，该寨为以卫灵公庙（水母仙娘庙）为核心的居住区—城墙—城壕，东南、西南角内各附一小寨的布局模式，四向各设有寨门一处，许昌—禹州的古道穿越古寨，成为古寨的东西向干道。该寨的南北主路在灵井西侧与古道交会。该时期自流泉泉水旺盛，居民修筑水瓮，利用自流泉水充盈寨壕、生活、劳作。近年来，城镇化高速发展，以灵井、王井、李井为中心逐渐发展成“一镇两村”，即灵井镇、王井村及李井村。

该遗址于1965 年春被发现，2005年开始了系统的考古发掘及研究工作，被评为 2007 年全国十大考古新发现，并于2013 年被公布为第七批全国重点文物保护单位。

文物资源分析

灵井“许昌人”遗址考古遗址公园除古代人类活动地点及出土文物之外，其古地貌与水系、古井、古道以及人类社会围绕水文情况形成的聚落景观亦是重要的历史环境要素，应予以保护与继承。因此遗址公园的文物资源可分为现代人类起源、古地貌水文及聚落景观三大方面。

“许昌人”遗址历史文化资源分析表

| 价值课题 | 资源类别 | 资源内容 |
| --- | --- | --- |
| 现代人类起源 | 古人类活动遗迹点 | 王井发掘区；李井区域的8 个考古探井与村内发现遗物的4 眼机井分布的范围、灵井西南侧的考古探井点 |
|  | 出土文物 | 古人类化石62块、大量旧石器、骨器、赭石、动物化石及早期陶器等，详见下文 |
| 古地貌水文 | 古地貌 | “n”岗坡风貌。灵井村、王井村、李井村所在的背风向阳近水、适宜古人类栖息的“n”形岗坡南麓，为灵井“许昌人”遗址区的古地貌，范围详见下文 |
|  | 古水系 | “三泉一湖”：灵井、王井、李井古井与古湖泊，以及相关遗存如古水神庙。古“三泉一湖”水系为古人类赖以生存的重要的条件。虽然在历史过程中水流搬运地表土渐淤积至目前高程，但其格局基本未变，其水域范围东以灵井东侧岗脊为界，西、北至李井村，南至古湖泊区域。 |
| 聚落格局 | 历史村落 | 围绕王井、李井及灵井三井形成的“两村一镇”的格局 |

“n”形岗坡范围：

北线：西部至135m 等高线；东部至007 县道西侧与135m 等高线相交的乡道；南线：西部至自灵井镇南侧铁路北沿向北45 米处；东部至古代寨墙遗址南墙南沿及向西延长线；西线：至李井村西丘阜脊部东侧；东线：北部至007 县道西侧南北向道路西沿并沿镇内巷道向东折至007 县道东沿向东45m 处；南部向南至灵井镇东西大街南侧175m 处西折，至现灵井中学东侧道路东沿向东170 米处巷道东沿南折与遗址区南线交会。

出土文物信息：

灵井“许昌人”遗址出土的古人类化石计62 块，至少有9 个古人类个体，包括老年、壮年和未成年各个阶段的化石标本。

灵井“许昌人”遗址出土大量的旧石器，其石料为脉石英、石英岩石英砂岩。旧石器类型包括石器、石核、石片、断块等。石器总体以小型为主。打片和加工采用锤击法，少量采用砸击法。下层石制品类型有石锤、石砧、石片、断块、碎屑和石器等。石器的类型有刮削器、尖状器、砍砸器、 雕刻器、石球、锯齿刃器、钻器、琢背小刀等。石器中小型手镐和钻具制作精致，左右对称，可代表本遗址石器制作的最高水平。上文化层出土有精美的细石器，类型有细石核、细石叶、端刮器、尖状器和修背器等，石器原料为不产于本地的燧石、玛瑙和蛋白石。

骨器包括骨刮削器、骨尖状器、骨尖刃器和骨雕刻器。2009 年3 月，遗址第5 层出土一件用鹿角雕刻的微型鸟雕，同时还有其他雕刻品及其半成品。属旧石器时代中、晚期，距今约1.2 万～1.5 万年。雕刻鸟身长2.1 厘米，高1.2 厘米，厚0.6 厘米，保存十分完整。颜色呈灰褐色，表面光滑，局部显示清晰的雕刻痕迹，已经形成化石，有很强的吸水性，系以均匀烧烤过的鹿角为材料，用细石器中的雕刻器精致雕刻而成。

灵井“许昌人”遗址上层中出土大量赭石（颜料）, 数量已有20 余块，是国内细石器遗存中第一次集中出现。赭石是赤铁矿的一种,称三氧化二铁,呈红色,较软,作为颜料之用,通常几克重的赭石即能染制一件衣物。赭石是古人从很远的地方有意带入遗址的，遗址的主人可能用赭石（颜料）染制衣物, 种种迹象表明当时已能制作精美柔软的皮衣。

已鉴定出的哺乳动物化石共有21 个种：宽吻灵猫相似种，熊未定种，中国硕鬣狗相似种，古菱齿象未定种，披毛犀 ，梅氏犀，普通马，蒙古野驴，李氏野猪，更新獐，河套大角鹿，马鹿，普氏原羚、原始牛、普通狐，东北野牛，哦喉羚。此外还有两个鹿科化石新种类∶灵井轴鹿新种，许昌三叉角鹿新属、新种。

出土的主要陶器有：2011、2012 年在遗址上层中出土数十块泥质和夹砂的陶片，陶片烧造火候偏低，非常破碎，年代范围在距今10372--11131 年之间，这是目前已知的中原地区最早的陶器。2013 年下半年，遗址第5 层（细石器层）中又发现一批早期陶片，这些陶片的烧造温度应较低，比较破碎，属早期陶器，年代正在测试阶段。2014 年灵井许昌人遗址第5 层出土的石磨盘（残块）和陶片上发现了40 多粒小麦族、山药、栗属等的淀粉粒，对中国农业起源与本土农作物品种研究意义重大。

遗址价值分析

文物价值：

灵井“许昌人”遗址中距今8 万～10 万年人类头盖骨化石的发现，填补了我国古人类化石的重要缺环，对研究东亚古人类演化以及中国现代人类的起源具有十分重要的意义。

遗址地层包括旧石器时代中、晚期，经新石器时代，延伸到商周时期，是迄今中原地区延续时间最长、包涵文化遗物最丰富的典型剖面之一，上、下文化层文化遗物的不同性质，对于研究中国华北地区旧石器文化向新石器文化的过渡具有十分重要的意义。

遗址中早期陶片的大量被发现，不仅有可能将中原地区使用陶器的年代，向前推至距今11000 年前或更早，这一发现也说明中原地区曾是发明和使用陶器的重要区域之一，它对于研究我国陶器的起源与传播起到了重要作用。

遗址中所出土的古哺乳动物化石、石器、牙针、中国最早的立体雕刻鸟、赭石染料、早期陶片等文化遗物，对研究古代生态环境、东北亚细石器的传播与发展、中原地区旧石器、新石器过渡模式、雕刻艺术起源、华北地区陶器起源等相关问题都提供了非常重要的实物资料。

此外,该遗址在历史延续性上具有跨时空、多维度的特点，以三区泉水为中心形成的三个聚落的格局历史上一直存在，为研究区域水系历史及其对人类生存、水祭文化、文化交流的作用提供了重要资料。明清时期以灵井为中心衍生的聚落扩展为古寨，对研究明确该区域聚落与城寨形成模式及布局方式具有重要意义。

社会与文化价值：

灵井“许昌人”遗址是世界上最为重要的古人类文化遗址之一，也是目前许昌市最著名的文物资源，通过灵井“许昌人”遗址公园的建设有效保护与利用该遗产，有助于重塑许昌城市文化形象，将带动文化旅游设施、服务设施的建设，促进形成遗产保护与经济建设的和谐局面，发挥其作为重要文化资源对许昌市可持续发展的积极作用。

现今围绕王井、李井及灵井三井形成的“两村一镇”的格局，是古代王井村、李井村及灵井村三处聚落的延续发展，这与远古时期围绕“三泉一湖”形成的三处古人类聚落的格局不谋而合。其中灵井周边因地势高亢，便于建筑扩展，至少在明清时期，灵井村发展为古寨，周绕城墙与城壕，村民引富裕的泉水与雨水入寨壕，以为御匪屏障。许昌—禹州古道自东而西穿越古寨，经三泉而过，为灵井区域经济文化发展带来动力。三处聚落体具有灵井“许昌人”遗址文化形态延续体的意义与价值，居民世代受其恩泽，与泉水建立了深厚的感情，对遗址的保护具有重要的意义。

遗址现状评估

古地形地貌：现遗址区依旧保持北高南低、“背风向阳近水”、近“n”形岗坡的地貌，但岗坡高差减小，坡度有所缓和，较为平坦；部分地段形态被人工设施与高大的建筑改变。整体保存情况基本较好。

遗址区地貌

古水系：在历史发展过程中，古水系逐渐被建筑活动所破坏，水域逐渐缩小，部分水域被填塞；2005 年遗址西南煤矿开采发生透水，导致包括灵井在内的几处泉水骤然断流，地下水位下降，中心水面萎缩，灵井“许昌人”遗址“三泉一湖”古老水系受到重创，保存现状较差。古泉水、远古湖水及其之间的历史水道多被杂物填埋、淤塞，破坏了遗址的历史文化构成要素与格局。

古人类活动遗迹点：遗址区内的古人类活动遗迹点受村镇开发建设活动影响较大，机井抽水、矿井开挖均造成地下水径流改变，城壕、坑塘积渗水等易对遗址带来破坏。已发掘的遗址区裸露，缺乏保护措施；已经发现遗物的探坑、机井缺乏保护与监控。王井遗迹点发掘坑至今裸露，缺乏防水与排水设施，受地下水、潜流层水与风力切割影响，文化层壁面土体冻融酥碱、风化、生物病害现象严重。

出土文物：灵井“许昌人”遗址从2005 年发掘至今，遗址出土遗物3 万多件，皆被文物发掘部门保存，但尚未对之实施全面科学保护。

裸露的遗址区

发现遗物的机井现状

区位条件

灵井“许昌人”遗址东距许昌市区仅约8 公里，许昌是“中原之中”，距省会郑州80 公里，距新郑国际机场50 公里，毗邻郑州航空港经济综合实验区，京广铁路、京广客专、G107 和规划建设中的郑万、郑合铁路、新郑机场至许昌城际铁路纵贯全境，G311 和禹亳铁路横穿东西，京港澳高速等4 条高速公路在许昌交汇。遗址区南北通达京广；背靠永登高速，西可经洛阳、三门峡直至中国西部，向东可达安徽至徐州、连云港等重要区域，是全国高速路网最密集的地区之一；南水北调、西气东输工程交汇于此。区位交通优势凸显。

灵井“许昌人”在许昌市区位图

社会条件

周边旅游资源

许昌历史悠久，人杰地灵。早在远古时期，传为炎帝后裔的部落酋长许由率众耕于此，故称许地。是原始农业发源的核心地区，并在长久的时代中形成比较稳固的农业文化。西周初期，被封为许国。秦朝改称许县。公元196 年，曹操迎汉献帝迁都于许，使之成为当时中国北方的政治、经济和文化中心。公元221 年，魏文帝曹丕废汉立魏，因“魏基昌于许”，改许县为许昌，为魏五都之一。许昌的名称一直沿用至今。

许昌文物古迹众多，其中的汉魏故城、关羽辞曹挑袍的灞陵桥、关羽秉烛夜读的春秋楼、曹操射鹿台、练兵台、屯田处、曹丕登基受禅台、神医华佗墓等三国胜迹颇为著名，因三国文化丰富，许昌被国家列入“三国文化旅游圈”的重要城市之一，此外，还有“中国钧瓷文化之乡”、“中国腊梅文化之乡”之美誉。同时，大禹锁蛟井、周定王陵、后汉皇帝刘知远墓、古钧台、天宝宫、乾明寺、百陵岗等各个时期的古迹都别具特色。

其中，天宝宫、魏许都故城、后汉皇陵等23 处文物古迹历史上被国务院公布为全国重点文物保护单位。

以“三曹”为首的建安七子，开创了彪炳史册的建安文学，使许昌成为建安文学的发祥地。许昌曾是秦代丞相吕不韦、西汉御史大夫晁错、唐代画圣吴道子的出生地，又是宋代著名文学家苏轼、清代诗人沈德潜流寓览胜吟鸿篇的地方。许昌也是姓氏宗亲祖根的重要发源地之一，许、陈、钟、方等姓氏之根深植许昌大地，维系着海内外炎黄子孙的感情纽带。

灵井区域历史上以泉水著名，后人为三井，以灵井著名，遂成为区域地名。清朝乾隆十年《嘉靖许州志》对灵井曾有记载：“其水色玄而气温，涝不溢，旱不涸，灌田数百亩，每祈雨辄应，民以龙潜其中，故名。”清代乾隆年间编纂的《许州志》把灵井列入“许州十景”，名曰“灵泉瑞溢”，有古庙图。

乡镇社会情况

许昌县辖7 个镇、9 个乡：将官池镇、五女店镇、尚集镇、苏桥镇、蒋李集镇、张潘镇、灵井镇、陈曹乡、邓庄乡、小召乡、河街乡、桂村乡、椹涧乡、榆林乡、长村张乡、艾庄回族乡。总人口80 万（2013 年）。

遗址公园范围内所涉及到1个乡镇、2个村等。两个村常住居民总计有3000多人。

经济社会发展现状

近年来，许昌县抢抓国家粮食生产核心区、中原经济区和郑州航空港经济综合实验区规划建设机遇，按照市委市政府打通“六路”，建设“五型许昌”的总体部署，围绕富民强县目标，大力推进1156 县域振兴规划，县域经济社会发展保持了良好的态势、趋势和气势。2015 年，全县生产总值完成243 亿元，增长9.6%；公共财政预算收入11.36 亿元，增长13.4%；规模以上工业增加值107 亿元，增长10%；固定资产投资184 亿元，增长18.3%。

许昌县是全国粮食生产先进县、科技进步先进县、小农水重点县、高效节水灌溉试点县和全省首批对外开放重点县、发展外向型经济先进县，也是全国重要的发制品加工出口基地、汽车传动轴生产基地、腐竹生产集散地。

全县拥有尚集产业集聚区、特色商业区、城南商贸物流园区3 个省级产业园区，精细化工园区1 个市级产业园区和9 个县域特色产业园。其中尚集产业集聚区是全省星级产业集聚区，城南商贸物流园区2015 年被评为省级示范物流园区。

2006 年以来，举全县之力建设许昌新区，相继实施了道路桥梁、垃圾处理、污水处理等城市基础设施建设，加快教育、医疗、文化等配套设施建设，稳步推进村庄改造，全力打造现代新城区。2008 年，县四大班子顺利搬迁至许昌新区，成功实现许昌县政治、经济、文化中心北移，在许昌县发展史上具有里程碑意义。2010 年1 月4 日，许昌新区得到河南省委批准，目前以土地流转和村庄改造为重点的城镇化战略已在新区全面展开，到年底将有15 万新区人口实现村民变市民，许昌县发展站在了新的更高的起点。尚集产业集聚区被省政府确定为首批省级重点园区，规划面积8.6 平方公里，初步形成汽车零部件、发制品、新兴工业3 个“园中园”，建成区面积达到4 平方公里；张潘精细化工园规划面积5 平方公里，初步形成医药化工、农药化工、化学材料、档发园区等4 大功能板块；城南商贸物流园规划面积20 平方公里，现代物流业不断壮大，专业市场初具规模，为今后发展奠定了良好基础。

环境条件

自然资源

现今遗址区域内植被以大面积的农作物为主，局部林木为辅。农作物主要包括玉米、小麦、大豆、棉花、瓜果、蔬菜等，林木主要包括杨树、桐树等。

2005 年，随着遗址西南方向煤矿开采，遗址区内地下水层遭到断裂，原有泉眼现均已干涸，且自备井勘探水源困难。

用地现状与基础设施

遗址公园范围内土地以农田、村镇建设用地、林地为主。现状建设用地相对集中，总体沿省道237分布建设。

遗址公园南部有省道237东西贯穿，东部有县道007南北贯穿，王井村至灵井镇修有乡道。遗址北望永登高速，南侧有神邯铁路东西向经过。北部以村庄建设用地和农田为主，南部以村庄建设用地为主，周边配套建设相对落后。村镇建筑以1-2 层为主。村民从事的产业以二产（建材加工）为主，三产（商贸零售）、一产（农、林、牧）为辅。

通过遗址公园的建设，整合周边土地资源，形成统一规划、协同建设、完善配套的规划模式，提升许昌人遗址公园的基础设施条件。

考古和科研条件

见第二章“设计构思”第四节“考古与科研工作支撑”。

管理条件

灵井“许昌人”遗址由许昌市建安区文物保护管理所负责管理和保护。许昌市建安区文物保护管理所（原许昌县文物保护管理所）隶属许昌市建安区文化旅游局（原许昌县文化旅游局），科级规格，事业编制，在编人员20 人。主要负责包括灵井“许昌人”遗址在内的许昌县境内文物保护单位、尚未公布为文物保护单位的文物点与历史街区的保护和管理。王井发掘区日常值守工作依靠聘任人员完成；整个遗址区的保护工作依赖村镇政府文化站与当地义务保护员完成。

灵井“许昌人”遗址的管理机构为许昌市建安区文物保护管理所。遗址区内的管理设施为王井发掘区北侧临时搭建的彩钢瓦简易房，建筑面积约50 ㎡，其内设施简陋，难以满足遗址区的管理需求。

灵井“许昌人”遗址制定有安全值班制度。已制定安全管理规定和相关规章制度，但制度尚乏科学性、系统性。缺乏遗址保护立法，无面向社会公布的相关保护条例。

灵井“许昌人”遗址保护管理工作有待加强，亟需制定科学的保护管理条例；供水、排水系统不完善；供电线路布局不完整且缺乏应急线路和备用设备；弱电系统不完善；消防设施不能满足消防与观众安全需要；环卫设施较落后；遗址格局、环境和游客安全存在一定隐患；应对紧急状态工作能力待提高；考古研究工作、社会宣传活动有待加强；保护队伍建设亟待提上日程。

业态分析

遗址区内以第一产业为主，主要表现为农作物种植；其次为第二产业，多为钢材加工厂；最后为第三产业，主要表现为沿街零售商业。其中，第一产业与当地居民存在着最为紧密的关系。

科学、合理制定公园定位与建设目标

公园定位

以保护、阐释、展示、传承许昌人遗址价值为核心的考古遗址公园

许昌人考古遗址公园是以许昌人遗址及周边环境为主体，具有保护、科研、教育、游憩等功能，在考古遗址保护和展示方面具有示范意义的特定公共文化活动空间。

具备文物保护、生态涵养、科研教育、休闲游憩、文化娱乐等多功能的综合性城郊公园

许昌人考古遗址公园以许昌人遗址及其环境为载体，涵养自然生态环境，结合遗址所富含的历史信息，提供科研教育及宣传展示的场所，并与公众日常休闲游憩活动相结合，同时为文化创意产业提供线索和契机。

旧石器文化露天博物馆

许昌人考古遗址公园根据其价值阐释与展示框架，利用许昌人遗址周边场地，对中国的旧石器文化遗存进行集中展示与介绍，使许昌人考古遗址公园成为一座旧石器文化露天博物馆。

旧石器文化考古科研教育基地

在分析整理以往考古科研成果的基础上，结合许昌人可持续的考古工作建立旧石器考古科研教育基地并局部对外开放，在满足考古科研工作条件的同时，逐步实现考古科普与教育工作。

以文化研究、文化阐释、文化传播、文化参与、文化创意为导向的公共文化活动场所

许昌人考古遗址公园利用许昌人遗址与林东镇的结合地带，以许昌人遗址文物保护为核心，以旧石器文化阐释为手段，以展示空间和公共活动空间实现文化传播和文化参与，同时为文化创意提供文化主题，逐步引导考古遗址公园实现文化建设与管理的本土化与公众化，力争塑造城市文化主导品牌。

建设目标

逐步实现灵井“许昌人”遗址文物保护工作和考古科研工作的可持续开展；

逐步实现灵井“许昌人”遗址的文物价值与社会价值；

逐步打造以灵井“许昌人”遗址考古科研教育基地；

逐步实现灵井“许昌人”遗址保护与许昌市城市建设、社会经济发展的有机结合；

建设以灵井“许昌人”遗址为核心的集科研教育功能、生态涵养功能和休闲娱乐功能于一体的村镇人文地标；

带动构建以灵井“许昌人”遗址价值特征为核心的城市建设文化形象及公共文化服务体系。

建设内容

保护设施类

王井发掘区遗迹防护栏

展示设施类

王井发掘区保护展示厅

遗址公园标识系统

管理设施类

管理服务中心（现状建筑改造）

考古与科研类

许昌人考古科研基地（现状建筑改造）

基础设施类

遗址公园园区道路综合提升与改造

配套服务类

田园农舍（现状建筑改造）

旧石器餐厅（现状建筑改造）

遵守相关规范、与上位规划相协调

遗址公园规划将遵守文物保护的法律法规和相关行业技术规范，同时与地方国民经济与社会发展规划、土地利用总体规划等相关规划相协调。

国家法律、法规与文件

《中华人民共和国文物保护法》（2015修正）。

《中华人民共和国文物保护法实施条例》（2003）。

《中华人民共和国文物保护单位保护规划编制审批办法》（2004）。

《全国重点文物保护单位保护规划编制要求》（2004）

《中国文物古迹保护准则》（2015）

《中华人民共和国城乡规划法》（2007）。

《中华人民共和国环境保护法》（2015）。

《中华人民共和国水土保持法》（2010）。

《中华人民共和国公路法》（2005修正）。

《中华人民共和国土地管理法》（2004修正）。

《风景名胜区规划规范》（GB50298-1999）。

《中华人民共和国水法》（2002）

《文物保护工程管理办法》（2003）

《国家考古遗址公园管理办法（试行）》（2009）

国际国内宪章、公约与文件

《国际古迹保护与修复宪章（威尼斯宪章）》（1964年）

《保护考古遗产的欧洲公约》（1969年）

《保护世界文化和自然遗产公约》（1972年）

《考古遗产保护与管理宪章》（1990年）

《奈良真实性文件》（1994）。

《中国文物古迹保护准则》（2015）。

《关于保护景观和遗址的风貌与特征的建议》（1962）。

《考古遗址保护与管理宪章》（1999）。

《国际文化旅游宪章》（1999）。

《文化遗产阐释与展示宪章》（ 2008）

《西安宣言——关于古建筑、古遗址和遗址区域周边环境的保护》（2005）

《北京文件——关于东亚地区文物建筑保护与修复》（2007）

相关行业准则、办法和规范

《国家考古遗址公园管理办法（试行）》（2009）

《国家考古遗址公园规划编制要求（试行）》（2012）

《文物保护工程管理办法》（2003）

《大遗址考古工作要求》（2012）

《文物保护单位开放服务规范》（GB/T22528-2008）

《城市规划编制办法》（2005）

《公园设计规范》(CJJ 48-92)

《风景名胜区规划规范》（GB50298-1999）

相关规划

《许昌市城市总体规划》（2015-2030）

对主城区进行了产业布局，分为东南部工业、物流产业集聚区，东部生态康体服务业集中区，中部现代服务业核心区，西部文化休闲特色服务业集中区四大分区。其中，灵井“许昌人”遗址公园分布于西部文化休闲特色服务业集中区，跟三国文化产业园、曹魏古城、华佗文化产业园可产生产业集聚及联动效应。

《许昌县灵井镇总体规划》（2011-2030）

对许昌人遗址保护区界线和灵泉古井保护区界线设定了城市紫线。要求紫线内的一切建设活动应当依法向建设主管部门（城乡规划主管部门）的申请办理规划许可证，论证取得许可后，方可依照有关法律、法规办理相关手续。

将灵井镇区新农村建设的类型定位为城镇综合型，将镇区作为发展全镇的政治、文化中心，以商贸、旅游和工、副产品加工、服务业等为主。

要求加强对“许昌人”遗址、“灵泉古井”的保护与开发，建设成为以人文、旅游、科普教育为主的科普教育基地、许昌市西郊生态休闲、观光中心。

规划体例完整，成果符合相关要求

如我公司中标，遗址公园的主要成果将按照《国家考古遗址公园规划编制要求（试行）》，包括规划文本、规划图纸、规划说明和基础资料汇编四个部分。成果大纲详见技术标第七章附件。

规划文本

主要包括资源条件与现状分析、总体设计、专项规划、节点设计和投资估算六大部分。

其中资源条件与现状分析主要包括文物资源分析、区位条件分析、社会条件分析、环境条件分析、考古和科研条件分析、管理条件分析及相关规划分析；在现状分析的基础上，进行总体设计，包括阐释与展示体系规划、总体布局设计以及总体景观风貌控制设计。接下为，根据实际情况编制专项规划部分，包括但不限于考古与研究实施方案建议、管理运营规划、基础设施规划、竖向规划。最后，在在总体设计的指导下，选择重要节点如主要展示节点、景观节点、交通节点、重要进行概念性方案设计。最后根据设计内容，提出相关项目实施的投资估算。

规划图纸

主要包括区位图、遗址公园范围图、遗存分布图、文物资源分析图、区位条件分析图、社会条件分析图、环境条件分析图、土地利用现状图、考古和科研条件分析图、管理条件分析图、相关规划分析图、阐释与展示规划图、总平面图、功能分区图、展示与标识系统设计图、交通组织规划图、设施分布图、景观空间布局图、公共环境景观示意图、专项规划图、节点设计图、遗址公园全景鸟瞰图等。

规划说明

在科学评估的基础上说明规划的原则、目标和思路，对各项规划内容的阐述，文字表达应准确、清晰、科学、规范，并与规划图纸保持一致

基础资料汇编

—以往考古与研究成果。

—地方政府关于遗址公园立项、建设与管理的相关文件或要求。

—保护规划摘要内容，已实施的保护工程及竣工报告，所在地土地利用、城乡建设、重大基础设施建设等相关规划的有关要求和规定等内容；已批复公布的遗址文物保护规划总图，并标注遗址公园规划范围、分区与文物保护区划的关系，文物保护措施图、展示规划图

规划说明编制要点

规划目标原则

真实性

真实性原则主要考虑到遗址本体作为历史信息的真实载体，必须保证其不被破坏，篡改或移动。任何保护措施均应严格遵守不改变文物现状的原则，以保持遗址的真实性。同时，公园规划内容将忠于灵井“许昌人”遗址本体及其所包涵的历史信息，以已有的考古工作成果为基础，参考有相关文献，不做任何无根据的臆想或推测。

完整性

灵井“许昌人”遗址是古人类及其生存环境的见证物，不应被看作孤立的历史和考古遗留物，遗址及其周围环境为一个相互联系的统一体，应将遗址本体和周边环境进行整体保护。

可持续性

可持续性原则包括两个层面，首先，考虑到土遗址的脆弱与不可再生性，规划及以后的任何工程方案都必须充分保证遗址本体的安全，以实现可逆性。其次，在可逆性的基础上，考虑到灵井“许昌人”遗址后续的考古和研究工作可能会补充、修改目前的认识，同时随着遗址保护与利用理念的变化与发展，公园规划留有充分的余地，以便适时调整、更新。

“地方性”保护

保护工作应有当地政府和居民的参与、协助和支持。通过保护灵井“许昌人”遗址，改善当地的自然和人文环境，提高当地居民生活空间的质量和水平，促进当地城镇文化建设和地方经济文化发展，以使遗址区域实现持久保护。

规划设计思路

由于已揭露的遗迹极其有限，同时出土文物虽科学价值巨大但可观赏性欠缺，如何将年代久远的旧石器遗址的文化内涵以具有吸引力的设计手段表现出来是本方案亟需解决的重要问题。

同时，作为具有原住民生产生活的公园，如何保证原住民的切身利益，如何利用有限的古寨历史文化遗存要素和特色农业景观资源丰富遗址区的文化内涵与可观赏性，达到文物保护与地方社会和谐共同繁荣发展亦是需要解决的问题。

基于发生学视角，对特有的历史延续性价值上的多维度、跨时空的遗址文化内涵及其环境要素的展示规划。

一个地区出现新文化现象的时候,旧文化现象的主要部分并不是以消亡和破产为特征,而是经过选择、转换与重新解释以后,依然被一层一层地重叠和整合在新文化结构之中。于是形成了“新”、“旧”、“异”化时空层叠整合的“多重时空层叠整合”状态。用“发生学还原” 的方法,将共时态呈现在我们面前的文化材料还原到历时态中去,从而展现文化发展的历史过程。

远古层面：以泉水为中心展开捕鱼、打猎、采摘等生活内容的古人类聚落遗址。

古代层面：明清时期衍生出的古城寨及古庙遗迹作为相关历史文化资源。

现代层面：现代原住民的农业生产生活。

以具有吸引力的遗址山水环境特色尤其是水系景观为依托，以三处泉水地的文化遗存为文化内涵载体，以包括多媒体、新媒体在内的科技为辅助手段，重点展示遗址本身即文化内涵核心内容。纳入特色农业景观资源的展示与参与互动，以古道为历史轴线，解说灵井泉水区域近十万年来对人类演化所产生的作用和影响，全面地诠释遗址区珍贵的文化内涵，提高遗址区展示利用工作的社会效益与经济效益。

重视在地民生与公众参与

从原住民切身利益角度出发，结合现有上位规划，通过业态规划、公众参与等方式做出合理调控与衔接建议，以期达到遗址保护、展示与社会发展建设互惠互利的双赢局面。

进度控制方案

- 项目进度计划表

本规划编制周期预计为70个工作日，包括地形图测绘，前期资料搜集工作、实地调研、规划初稿编制、中期汇报、规划终稿编制阶段，各阶段具体工作安排如下表。

考古遗址公园规划编制进度计划表

| 分期 | 工作内容 | 工作成果 | 阶段周期 (工作日) | 人员 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地形图测绘 | 完成规划图纸绘制要求所需的遗址公园规划区及周边建设控制地带区域的地形图测绘。测量范围约418公顷，采用全野外地形数据采集与编辑，根据规划编制需要提供图纸。 | ＤＷＧ格式地形图 | １０日 | ５人 |
| 前期工作 | 收集规划编制所需的资料图纸，签订合同 | 基础资料汇编框架 | 5日 | 2~3人 |
| 实地调研 | 现场调查 文物调查 环境基础设施调查 相关管理使用情况调查 区域及周边景观环境调查 | 各类调研表格 相关数据 影像记录 | 5日 | 4~5人 |
| 规划初稿编制 | 调研资料整理，文字、照片资料处理 价值评估及载体认定 现状评估、致因及威胁因素分析 | 建立规划数据库 | 30日 | 4人左右 |
|  | 保护与发展的目标、定位研究 对可行的规划决策进行比较分析，进行公园设计 | 规划决策制定 |  |  |
|  | 绘制规划图纸；编写规划文本、规划说明、基础资料汇编要点 | 规划成果初稿 |  |  |
| 中期汇报 | 向当地领导、专家征求规划意见 | 中期汇报阶段性成果 | 10日 | 3人左右 |
|  | 补充调研内容 |  |  |  |
| 规划终缟编制 | 规划策略调整 设计深化 | 完成考古遗址公园规划成果 | 10日 | 4人左右 |
|  | 编制规划文本，绘制规划图纸，编写规划说明，编制基础资料汇编 |  |  |  |
| 总计 |  |  | ７0个工作日 |  |

- 进度保障措施

为了有效保证项目实施进度，特制订以下工期保障措施，确保本项目按时完成。

准备工作（人员准备、技术准备）

若我公司有幸中标，从准许入场之日起，我公司将组织人员进场开始现场调研等工作，同时公司将在人、财、物等方面给予优先保证，保证在最短时间内作好方案设计工作。

A、人员准备

我公司自报名参与本项目开始，就成立了一个具有丰富规划设计管理经验和拼搏精神的项目部，并组织一批优秀的设计人员参与项目，由丰富规划经验、承担过多项重点规划项目、技术能力强、协调能力强的人员组成，同时调动参与人员的积极性，确保管理人员到位，设计人员充足，严禁因人员不到位而影响设计工期。

B、技术准备

组织有关管理和设计人员掌握该项目的资料信息、相关规范、思路和目标等，遇到问题及时请教项目管理人员，即时解决问题，以免影响设计期。

建立完善的计划保证体系

A、制定严格、科学的进度计划，加强对进度计划的管理。

如我公司中标，我公司将严格按照招标人的工期要求，详细编制总进度计划目标，作为该设计项目的总控制目标。项目部依据项目总进度计划编制详细的项目设计进度计划，落实到每一个细部保护设计、责任人及相应的管理人员，并制定严格的奖惩制度，确保每一细部设计按期完成，使工期得以保证。项目部每周召开项目会，针对设计中出现的制约进度的不利因素进行分析，及时解决出现的矛盾和问题，并根据计划完成情况对相关责任人进行奖惩，同时下达下一周设计进度计划。

B、方案编制计划

根据本项目特点，我们将制定详细的质量保证措施。

C、财务计划

如我公司中标，我方将在第一时间确保该项目人员到位。财务会全力配合该项目的实施，为该项目提供有力的资金支持。

建立健全的保障措施

A、建立科学的激励、约束机制，实行目标分解，责任到人

项目部与公司签定工期合同，把工期作为考评项目组人员业绩的重要内容，同时项目管理人员与各负责人签定责任书，将工期目标层层落实到人，把工期目标与个人经济利益挂钩，形成全员重视工期，抓工期的局面，作到工期提前有奖。

B、缩短设计准备时间

我公司已着手收集与该项目相关的基础资料，为设计工作的顺利推进打下了良好基础，一旦中标即可迅速进入现场调研和设计工作，在设计进度方面具有充足的保障。

C、建立健全现场工作安全管理制度，杜绝事故发生

我公司组织机构完善，质量控制、管理制度健全，措施得力，能保证在加快现场调研、测绘、规划进度的同时保证成果质量，杜绝重大质量事故。

D、加强项目部人员之间的协调配合

各参加人员必须相互支持，共同配合该工作，力求协调一致，多沟通，尽力缩短工期。

E、设备保障措施

我公司现场调研测绘设备充足，技术力量雄厚，且有一套完善的机械维修保养制度，现场勘察测绘过程中加强对设备的管理力度，所有设备在进场前进行全面检修，配备易损零配件，出现故障，及时组织维修，保证在勘察测绘过程中设备的正常运转，保证不耽误施工时间。

F、资金保障措施

我公司财务将对该项目给予重点保证。对安全、人工、管理等费用支出，做到及时支付，决不影响该项目进度。

G、协调会制度

如我方中标，我方将按照要求参加与业主的协调会，检查项目的落实情况，解决项目中的问题，制定下一步工作计划。

根据该项目实际情况公司召开该项目内部协调会，重点解决设计过程中难点、沟通、计划等方面的有关问题。

H、加强对项目的预控、预测

针对项目的特点，进行设计前的研讨，在各分项目开展前讨论好保护措施，不至于返工，确保计划的完成。

I、加强与业主等单位的沟通，加强与业主等方面的沟通，就与各方相关的问题达成一致，以利于设计项目的顺利进行。加强与当地各部门的工作联系，得到他们的大力支持，以利于设计项目的顺利进行。

合理化建议

为使本次规划更好的、有效的与城乡发展相协调，并纳入许昌市的城市规划体系，建议委托部门协调各有关单位，提供最新的基础资料，包括城乡建筑规划、土地利用规划等，在综合完整的资料的基础上，围绕许昌人遗址展开周边区域的历史文化资源分析梳理，更完整、全面地阐释和传达遗址的价值。

本项目基于基础资料数据收集整理、分析研究，现场综合勘察评估的基础上，才能更好的开展相应的规划编制工作。但在全省域开展项目综合勘察评估面临地方习俗差异、场地不熟悉、环境复杂等诸多客观因素，加之时间紧、任务重，故建议现场勘查阶段给予编制单位部门协调、地方人员配备等支持，便于工作的高效开展。

服务要求

我公司在文物保护规划领域具有优秀的业绩和国家文物局颁发的“文物保护工程勘察设计”甲级资质（古建筑维修保护、近现代文物建筑维修保护、古文化遗址古墓葬保护、文物保护规划），近年来在文物保护规划、遗址公园规划、遗址展示设计、博物馆设计方案、文物保护工程方案、近现代建筑保护等遗产保护研究领域都取得了突出的成绩，并积累了丰富的实践经验。

为了确保本项目组织机构正常运转，项目人力资源按需投入，我司成立以项目负责人领导，高级工程师、工程师参加本设计领导小组，领导小组带领本司规划设计及管理人员负责日常设计管理工作。选择具有相应资格并对同类型规划设计经验丰富的工程师承担本项目各专项规划。组成专家组，作为本项目的技术顾问参加本项目各阶段的方案评审，在优化方案等方面予以指导和把关，其余人员均具有在遗产保护规划领域丰富的从业经验，保证本项目的完成质量。

项目总负责人及执行负责人持续跟进，项目组指派一名同志为联络人，负责从项目初始至终了与甲方的对接工作。服务人员与地方相关部门保持积极沟通，综合听取意见建议，对于一般技术问题当时解决；对于重要技术问题和关键性技术问题在当日内给与解决,并组织与工作量相适应的人手投入规划工作，配齐各专业人员，保证规划编制顺畅；提供现场技术咨询服务。具体服务保证措施如下：

总体质量控制措施

A、抓好全员的教育，制定目标，强化全面质量意识，使全体项目组全体人员牢固树立质量第一的思想，自觉参与质量管理。

B、建立和健全目标管理和质量保证体系，整个项目要实行层层承包责任制，责、权、利相结合，以认真的工作质量保证各个环节的设计质量，确保工作科学性、严肃性。

C、强化质量检查职能。

D、严格按照相应的规程和规范进行设计。

严格按照《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《中华人民共和国文物保护法》、《文物保护工程管理办法》、《中国文物古迹保护准则》、《国家考古遗址公园编制办法（试行）》等文物保护相关规范和文件进行实施。

规划前、中和后的质量控制措施

A、事前质量控制

在正式规划项目实施前的质量控制重点是做好规划项目准备工作。包括技术准备工作、物质准备工作、组织准备工作和调研准备工作。针对各阶段情况的变化，做出相应的调整。

B、事中质量控制

全面控制规划过程，对可能产生规划实际问题的重点工作均编制质量预控对策，做到以“预防为主”的原则。各阶段规划设计文件均编目建档，由资料员专门负责统一保管。成果完成后，按要求进行移交归档。把握好重要规划节点，并制定完善的质量保证措施。

C、事后质量控制

每一分项规划环节完成后，进行实时检查，对于不符合质量要求的，立即进行修改，直到符合要求为止。

附件：《灵井“许昌人”国家考古遗址公园规划》成果大纲

规划文本

概述

（一） 遗址概况：应包括许昌人遗址名称、位置、时代、性质、范围、遗存构成和历史沿革等；

（二） 编制依据：应包括有关法律与行政法规、部门规章与规范性文件、技术标准和规范、考古与科研成果以及相关规划等；

（三） 规划范围：应说明规划范围和面积、许昌人考古遗址公园范围和面积；

（四） 规划目标：应明确许昌人考古遗址公园定位及建设目标；

（五） 规划原则：应围绕规划目标，从考古、保护、研究、利用、管理等不同层面提出具有针对性的原则。

资源条件与现状分析

（一） 文物资源：明确许昌人遗址的价值与价值载体，评估价值载体的保存、保护状况及利用条件，以及许昌人考古遗址公园范围内其他文物资源条件。

（二） 区位条件：评估许昌人考古遗址公园与所在区域的城乡区位关系、外部交通条件等情况。

（三） 社会条件：评估许昌人考古遗址公园所在区域的社会经济条件、人文资源条件、地方政府政策与资金支持、土地利用现状、土地权属管理等情况。

（四） 环境条件：评估许昌人考古遗址公园所处区域的自然资源、生态环境、景观风貌、场地内建设现状、基础设施条件与公共卫生条件等。

（五） 考古和科研条件：评估考古工作历史、现状、研究成果，以及现有考古工作计划和许昌人考古遗址公园建设之间的关系。

（六） 管理条件：评估许昌人遗址保护规划实施、管理运营体制机制、相关保护与管理设施建设、开放展示与游客服务等情况。

（七） 相关规划分析：分析许昌人考古遗址公园规划与文物保护规划的关系，分析许昌人考古遗址公园所在区域的国民经济与社会发展规划、土地利用总体规划、城市总体规划等涉及许昌人考古遗址公园规划范围的建设、管理要求和规定。

总体设计

（一） 阐释与展示体系规划

包括阐释与展示策划、阐释与展示结构等内容。

1. 阐释与展示策划：应在文物保护规划中已有展示原则和内容的基础上，根据资源条件与现状分析构建价值阐释框架，确定阐释与展示的对象、定位、主题、内容、方法等。

2. 阐释与展示结构：应根据阐释与展示策划，构建展示空间关系，包括展示分区、展示流线、重要节点等。

（二） 遗址公园总体布局

包括功能分区、交通组织、设施分布等内容。

1. 功能分区：一般应包括遗址展示区、管理服务区、预留区等，并可酌情细化。规划区域内具有重要自然、人文社会资源的，可划定专门的相关资源展示区。相关资源展示区应符合相关行业规划保护要求，并与遗址展示区相协调。其中：

1） 遗址展示区：是以许昌人遗址展示为主要功能的区域，仅限于空间位置、形制和内涵基本明确的遗迹分布区域。

2） 管理服务区：是集中建设管理运营、公共服务等设施为主的区域，一般应置于许昌人遗址保护范围之外。

3） 预留区：是考古工作不充分或暂不具备展示条件的区域。预留区内以原状保护为主，不得开展干扰许昌人遗址本体及景观环境的建设项目。

2. 交通组织：应坚持最小干预原则，根据阐释与展示结构，合理体现许昌人遗址整体布局并组织交通系统，保证遗址展示区的可达性和许昌人考古遗址公园服务质量。应严格控制许昌人考古遗址公园内入口、集散广场与停车场的规模，妥善处理新建路网与许昌人遗址的关系。许昌人考古遗址公园内道路不宜过宽，铺装材质应慎用柏油等现代材料，避免过于现代化和人工化。

1） 应进行出入口设计，确定游人主、次和专用出入口，及出入口内外集散广场与停车场的位置、布局与规模要求。

2） 路网设计应优先考虑许昌人遗址布局和道路体系，并根据各分区的活动内容、游人容量和管理需要确定具体路线、分类分级、交通设施配备，明确道路形制与铺装特色等。

3） 主要道路应具有引导游览的作用，易于识别方向。游人大量集中地区的园路要做到明显、通畅、便于集散。

3. 设施分布：应以满足最低功能需求为原则，严格控制设施数量和规模，淡化设计，确保许昌人遗址本体和周边环境的真实性和完整性。应落实策划阶段所需展陈、标识、管理设施，并结合游客需求合理配置公共服务设施，合理确定各类设施的数量、规模与位置。

1） 展陈设施：可包括现场保护展示设施、许昌人遗址博物馆或陈列馆、考古工作站等。应根据实际保护展示需求及文物保护规划要求，合理选择展示方式并设置展示建构筑物等展示设施；设施建筑风格应简洁，与许昌人遗址本体和周边环境相协调；重要节点的展示方式应因地制宜；许昌人遗址博物馆或陈列馆、考古工作站、遗迹现场展示等建构筑物应严格控制体量，根据功能需求科学测算具体的建筑技术经济指标。

2） 标识设施：包括标识牌、解说牌等。应根据相关规划中的阐释与展示体系要求，配合展示方式组织与展陈设施设置，明确标识系统的阐释内容、标识位置、方式与样式等。标识样式应具有可辨识性，并与环境相协调。

3） 管理设施：可包括许昌人考古遗址公园管理中心、管理用房、安全防护设施等。管理设施应结合许昌人遗址博物馆或陈列馆等展陈设施、公共服务设施统筹考虑，严格控制设施数量和规模。应根据许昌人考古遗址公园管理需要，合理确定管理设施的功能、位置、体量、建筑风格等。

4） 公共服务设施：可包括游客服务中心、商亭、厕所、观景亭、停车场、换乘点、垃圾桶、座椅等。应根据游客容量、许昌人考古遗址公园建设规模和服务需求，以满足最低功能需求为原则，确定公共服务设施的种类、数量、位置与规模等。

（三） 总体景观控制

包括景观空间布局、建构筑物风貌控制、公共环境塑造等。

1、 景观空间布局：应从总体上把握、提炼符合许昌人遗址演变规律的景观特征，以及许昌人遗址周边自然资源特色，防止过度人工化，并区别于一般城市公园。应按照遗迹的分布特征规划许昌人考古遗址公园整体空间架构。

2、 建构筑物风貌控制：应提出建构筑物的风格、体量、规模、立面及建筑语汇等控制要求。

3、 公共环境塑造：应提出必要的环境设施的控制要求和设计原则，以及许昌人考古遗址公园整体氛围、游客秩序、园内各类经营行为的控制要求。

专项规划

根据公园具体情况，制定必要的专项规划内容，可包括考古与研究实施方案、管理运营规划、基础设施规划、竖向规划、综合防灾规划等，专项规划内容应遵循文物保护规划的原则和要求，尽量减少对许昌人遗址本体和周边环境的影响，并符合相关专业法规、标准及规范。

（一） 考古与研究实施方案

考古与研究实施方案，应以许昌人考古遗址公园为主要工作区域，明确许昌人考古遗址公园规划范围内的考古工作目标、任务、研究课题等。

（二） 管理运营规划

包括许昌人考古遗址公园管理架构、许昌人考古遗址公园运营模式、宣传教育计划。

1、许昌人考古遗址公园管理架构：应在与许昌人考古遗址公园所在地相关行政管理部门充分沟通的基础上，制定许昌人考古遗址公园运营管理的目标、战略和架构，明确许昌人考古遗址公园管理机构的设置、人员、制度等构想。

2、许昌人考古遗址公园运营模式：应明确运营主体和运营机制，进行游客与市场分析，对许昌人考古遗址公园建设、运营维护资金来源与回报（社会、经济综合效益）提出保障建议。

3、宣传培训计划：应明确宣传教育的目标、资源、主题等；制定工作人员的专业培训方案，明确培训方式和团队建设目标等。

（三） 基础设施规划

如建设情况复杂并对原有基础设施管网改造较多，应根据实际情况补充道路建设、电力电讯、给排水等基础设施专项规划。各专项规划应符合相应技术标准和规范，以满足最低功能需求为原则，尽量减少基础设施改造对许昌人遗址本体和周边环境的影响。基础设施管线应避开考古遗迹，主要设施应避免影响景观。

（四） 竖向规划

应根据许昌人遗址埋藏深度、许昌人遗址保护要求、许昌人考古遗址公园场地自然状况、建设特点和使用需求等，在尽量保持原有地形地貌的情况下，标明场地控制点标高、排水坡度、坡向等，测算土方平衡等。

（五） 综合防灾规划

许昌人遗址安全防范情况复杂的，应根据实际灾害因素制定综合防灾规划，包括防洪、防震、防火、防盗、防雷规划等。并根据主要灾害因素，按照相关标准合理确定灾害防治和避险的标准，提出防治措施及应急预案。

节点设计

（一）应在总体设计的指导下，科学选择许昌人考古遗址公园重要节点进行概念性方案设计。节点选择应包括许昌人考古遗址公园主要许昌人遗址展示节点、景观节点、主要出入口、重要交通节点、重要设施等。

（二）节点概念性设计应包括节点总平面设计、三维形象示意、建设控制要求等。

投资估算

根据规划内容，提出许昌人考古遗址公园相关项目实施的投资估算。

规划图纸

区位图——标明许昌人考古遗址公园所在地在国家、省、市等不同行政辖区的位置、所涉及的行政区划关系。

遗址公园范围图——在标准地形地图上划定许昌人考古遗址公园范围及规划范围，明确边界和坐标点。

遗存分布图——根据最新考古工作成果标明许昌人遗址的各类遗存分布情况，及其与许昌人考古遗址公园规划范围的关系。

文物资源分析图——分类或分级表达文物资源保存、保护和利用现状，可通过系列图纸表达。许昌人考古遗址公园范围内如有其他文物资源的，可绘制相关文物资源分析图。

区位条件分析图——标明许昌人考古遗址公园的外部交通条件、周边环境情况、周边基础设施分布等，可通过系列图纸表达。

社会条件分析图——标明许昌人考古遗址公园所处区域周边相关社会资源分布、现状及与许昌人遗址间的空间关系。

环境条件分析图——标明许昌人考古遗址公园所处区域周边自然资源分布，地貌特征，以及建筑、道路、植被等环境要素。

土地利用现状图——标明规划范围内的土地利用现状，提供现状用地平衡表。

考古和科研条件分析图——标明已开展考古工作的区域、历次考古工作成果、待开展考古工作的区域和实施计划。

管理条件分析图——标明许昌人遗址现行保护区划范围、已实施的各类规划措施、现有管理和展示设施分布与规模、开放展示区域与游客服务设施等，可通过系列图纸表达。

相关规划分析图——标明本区域涉及的其他相关规划以及涉及许昌人考古遗址公园的相关要求、计划实施的建设项目情况等。

阐释与展示规划图——根据展示与阐释体系规划，表达阐释与展示结构，标明展示分区、展示流线及重要节点分布。

总平面图——在准确标识考古许昌人遗址现状的基础上清晰表达许昌人考古遗址公园规划范围内的主要规划内容，如主要展示对象、道路交通、设施分布等。

功能分区图——标明许昌人考古遗址公园的许昌人遗址展示区、管理服务区、预留区等功能分区的位置、范围、面积。

展示与标识系统设计图——标明许昌人考古遗址公园展示流线、各类展示方式组织与分布、博物馆等展示设施分布、各类标识分布与样式，可通过系列图纸表达。

交通组织规划图——在准确表达各类遗迹的基础上，标明许昌人考古遗址公园的主、次及专用出入口位置，停车场、出入口内外集散广场范围及规模，各级道路分布及交通设施配备。

设施分布图——标明各类设施的位置与规模。

景观空间布局图——表达景观文化特征及自然资源特色分析过程，标明许昌人考古遗址公园整体空间架构。

建构筑物风貌控制图——从风格、体量、规模、立面及建筑语汇等方面表达建构筑物景观风貌控制，可以图片示意。

公共环境景观示意图——通过景观示意图表达对重要环境设施（标识设施、雕塑小品、环卫设施、广告等）、夜景照明、绿化景观的控制要求和设计原则。

专项规划图——根据许昌人考古遗址公园规划具体情况，单独绘制考古与研究实施方案图、管理运营规划图、基础设施规划图、竖向规划图、综合防灾规划图等专项规划图纸，图纸要求应符合相关专业标准及规范。

节点设计图——绘制节点总平面图、三维形象示意总图，图纸应清晰表达节点设计的全部内容，许昌人遗址展示节点应注明许昌人遗址本体保护与展示措施及建设控制要求。

遗址公园全景鸟瞰图——重要节点鸟瞰或人视效果图；展示设施、配套设施等建筑的形象示意图；雕塑小品、环卫设施等的形象示意图。

规划说明

在科学评估的基础上说明规划的原则、目标和思路，对各项规划内容的阐述，文字表达应准确、清晰、科学、规范，并与规划图纸保持一致

规划附件

（一） 以往考古与研究成果。
　　（二） 地方政府关于许昌人考古遗址公园立项、建设与管理的相关文件或要求。
　　（三） 保护规划摘要内容，已实施的保护工程及竣工报告，所在地土地利用、城乡建设、重大基础设施建设等相关规划的有关要求和规定等内容；已批复公布的许昌人遗址文物保护规划总图，并标注许昌人考古遗址公园规划范围、分区与文物保护区划的关系，文物保护措施图、展示规划图