全国新增千亿斤粮食生产能力规划鄢陵县2017年田间工程建设项目14标段（二次）

招 标 文 件

项目编号： Y2017GZ223

招标编号： YLZFCG201709174-G

招 标 人：鄢陵县发展和改革委员会

招标代理机构：北京建智达工程管理股份有限公司

二〇一七年十二月

目        录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法（综合评标法）

第四章 合同条款及格式

第五章 工程量清单

第六章 图 纸

第七章 技术标准和要求

第八章 投标文件格式

第一章 招标公告全国新增千亿斤粮食生产能力规划鄢陵县2017年田间工程建设项目

招标公告

1.招标条件

本招标项目全国新增千亿斤粮食生产能力规划鄢陵县2017年田间工程建设项目，已由河南省发展和改革委员会以豫发改投资【2017】403号文批准建设。招标人鄢陵县发展和改革委员会，建设资金来自财政投资，出资比例100%，项目已具备招标条件，现对该项目的施工、货物采购及安装进行公开招标。

2.项目概况与招标内容

2.1招标编号： YLZFCG201709174-G

项目编号： Y2017GZ223

2.2项目概况：本项目涉及鄢陵县常寨村、岗周村、郭刘村、前曹村、王建平村和刘村共六个行政村，项目区建设规模12000亩。主要建设内容为机井工程、桥涵沟渠工程、机耕路工程、输水工程、地埋线采购及安装工程、机电设备及安装工程、电力配套工程、防护林工程及其他工程。

2.3项目总投资：15118862.83元。

2.4质量目标：合格。

2.5工期要求：90日历天/标段。

2.6工程性质：新建。

2.7招标范围：为招标文件、施工图纸、工程量清单、答疑纪要和补充文件（如有）范围内的所有建设内容。

2.8标段划分：本项目共划分为十九个标段。

| 标段 | 名 称 | 建 设 内 容 | 招标控制价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机井工程 | 新打机井60眼，井深40m，井管内径400mm，其中岗周村60眼。（规格见设计图） | 764952元 |
| 二 | 机井工程 | 新打机井41眼，井深40m，井管内径400mm，其中常寨村41眼。（规格见设计图） | 522717.2元 |
| 三 | 机井工程 | 新打机井50眼，井深40m，井管内径400mm，其中前槽村19眼，王建平村31眼。（规格见设计图） | 637460元 |
| 四 | 机井工程 | 新打机井46眼，井深40m，井管内径400mm，其中郭刘村21眼，庄刘村25眼。（规格见设计图） | 586463.2元 |
| 五 | 桥涵沟渠工程 | （一）桥涵工程（规格、标准详见图册)；（二）沟渠工程；（三）变压器房工程；（四）标志牌工程。（规格标准见设计图） | 770026.09元 |
| 六 | 机耕路工程 | 规划机耕路Ⅰ-1，规划机耕路Ⅱ-1，规划机耕路Ⅲ-1，共计,1573m（规格、标准详见图册)； | 809357.69元 |
| 七 | 机耕路工程 | 规划机耕路Ⅰ-2，规划机耕路Ⅱ-2，共长1927m。（规格、标准详见图册)； | 974434.82元 |
| 八 | 机耕路工程 | 规划机耕路Ⅰ-3，规划机耕路Ⅰ-5，共长1880m。（规格、标准详见图册)； | 969402.98元 |
| 九 | 机耕路工程 | 规划机耕路Ⅰ-4，共长2082m。（规格、标准详见图册)； | 1073562.75元 |
| 十 | 机耕路工程 | 规划机耕路Ⅱ-3，规划机耕路Ⅱ-4，规划机耕路Ⅱ-5，共长,2041m。（规格、标准详见图册)； | 998060.66元 |
| 十一 | 输水工程 | 购置、敷设地埋管道25750m及管道附件购置安装。购置、安装给水栓620座（规格、标准详见图册)。 | 978473元 |
| 十二 | 输水工程 | 1、购置、敷设地埋管道24250m及管道附件购置安装。 2、购置、安装给水栓580座（配件及规格详见图册）。 | 919727元 |
| 十三 | 地埋线采购及安装工程 | YJLV22 0.6/1KV 3*25+1*16mm²低压电缆敷设79572米。 （配件及规格详见图册）。 | 1450597.56元 |
| 十四 | 机井配套及安装工程 | 200QJ25-28/2型井用潜水泵 200台（包含防水电缆JHS3*2.5mm²,DN65上水钢管等附件）（配件及规格详见图册） | 893528元 |
| 十五 | 电力配套工程 | S11-100KVA/10KV变压器及电力配套16个台区。 | 337920元 |
| 十六 | 玻璃钢制井柜及井台工程 | 玻璃钢制井柜103套，包括一体式玻璃钢井房 0.9*0.9*1.75m、IC卡水资源管理控制终端、GPRS传输模块及超声波流量计等配套设备。井台103座。 | 1030807.62元 |
| 十七 | 玻璃钢制井柜及井台工程。 | 玻璃钢制井柜97套，包括一体式玻璃钢井房0.9*0.9*1.75m、IC卡水资源管理控制终端、GPRS传输模块及超声波流量计等配套设备。2、井台97座。 | 971372.26元 |
| 十八 | 防护林工程 | 栽植白蜡5000株。 栽植栾树5000株。 | 230000元 |
| 十九 | 监理标 | 施工及保修期监理 | 200000元 |

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备独立法人资格，良好的财务状况，良好的社会信誉。其中：

第1-4标：投标人须具备水利水电工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质(同时具备凿井工程叁级以上（含叁级）资质), 具有有效的安全生产许可证，拟派项目经理须具备水井施工项目经理岗位证和安全生产考核合格证，且未担任其他在施建设工程项目。

第5- 10标：投标人须具备独立法人资格，并具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质或公路工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质，具有效的安全生产许可证；拟派项目经理须具备贰级以上（含贰级）市政公用工程专业或公路工程专业注册建造师执业资格（不含临时）和项目经理安全生产考核合格证，且未担任其他在施建设工程项目。

第11-12标：投标人须具备独立法人资格，并具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质，具有效的安全生产许可证；拟派项目经理须具备贰级以上（含贰级）市政公用工程专业注册建造师执业资格（不含临时）和项目经理安全生产考核合格证，且未担任其他在施建设工程项目。

第13标：投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》二十二条的规定，为投标产品（含安装）的生产企业，所投产品须具有产品合格证、省级（或以上）相关质检部门出具的质量检测报告并负责采购后的安装工作。

第14标：投标人需为独立法人，具有机电安装工程专业承包叁级及以上资质的水泵专业生产厂家，  具有全国工业产品生产许可证,项目经理具有机电工程二级专业注册建造师执业资格（不含临时）和项目经理安全生产考核合格证，且未担任其他在施建设工程项目，需在全国水利建设市场信用信息平台进行备案。

第15标：投标人须具备独立法人资格，并具备建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包叁级以上（含叁级）或送变电专业承包叁级以上（含叁级）资质或承装（修、试）电力设施许可证伍级以上（含伍级）资质，具有效的安全生产许可证；拟派项目经理须具有机电工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师执业资格证（不含临时）和项目经理安全生产考核合格证，且未担其他在施建设工程项目。

第16、17标：投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》二十二条的规定，为投标产品（含安装）的生产企业，须具备灌溉控制装置设备生产能力，所投产品须具有产品合格证、省级（或以上）相关质检部门出具的质量检测报告并负责采购后的安装工作。

第18标：投标人须具备独立法人资格，营业执照经营范围中须包含园林绿化相关内容，项目负责人需具有专业资格证书且具有类似项目的工作经历，且未担任其他在施工程项目的项目负责人。

第19标：第19标：投标人须具备独立法人资格，具备市政公用工程或水利工程施工监理乙级及上资质，拟任总监理工程师应具有相应工程专业注册监理工程师资格。

3.2本次招标不接受联合体投标；

3.3本项目将采用资格后审，资格审查的具体要求见招标文件；

3.4 各投标人只允许对全国新增千亿斤粮食生产能力规划鄢陵县2017年田间工程建设项目（1-19标段）的一个标段进行投标，以最终许昌市公共资源交易保证金系统下载的有效匹配成功的交纳保证金名单为准，如有公司保证金缴纳多个标段，取消该公司所有投标资格。

4.报名时间及方式

4.1报名时间：凡有意参加投标者，请于投标截止时间前参与报名。

4.2持CA数字认证证书，登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

4.3在投标截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载招标文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

5、招标文件的获取

5.1招标文件的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可在【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】自行下载。

5.2投标人在递交投标文件时向代理机构缴纳招标文件费用，本项目招标文件每套售价300元，售后不退。

6.投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间为2017年12月13日09:30整，地点为鄢陵县公共资源交易中心（S219（鄢陶路）与未来大道交叉口鄢陵创客园院内南楼四楼开标一室）。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.3未通过【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】下载招标文件的投标人，其投标文件不予受理。

7.发布公告的媒介

本公告同时在《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》上发布

8.本次招标联系方式：

招标人：鄢陵县发展和改革委员会

联系人：王先生

电   话：0374-7105196

代理机构：北京建智达工程管理股份有限公司

地   址： 郑州市金水区姚砦路133号6号楼8层801号

联 系 人：穆先生

联系电话：0371—55212153   18039663835

特别提示：所有投标单位请时刻关注《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》，该项目所有澄清、修改、答疑、变更均在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布，不再另行通知。如未及时查看影响其投标，后果自负。

全国新增千亿斤粮食生产能力规划鄢陵县2017年田间工程建设项目

（14标段二次）招标公告

1.招标条件

本招标项目全国新增千亿斤粮食生产能力规划鄢陵县2017年田间工程建设项目，已由河南省发展和改革委员会以豫发改投资【2017】403号文批准建设。招标人鄢陵县发展和改革委员会，建设资金来自财政投资，出资比例100%，项目已具备招标条件，现对该项目的十四标段进行二次公开招标。

2.项目概况与招标内容

2.1招标编号： YLZFCG201709174-G

项目编号： Y2017GZ223

2.2项目概况：本项目涉及鄢陵县常寨村、岗周村、郭刘村、前曹村、王建平村和刘村共六个行政村，项目区建设规模12000亩。主要建设内容为机井工程、桥涵沟渠工程、机耕路工程、输水工程、地埋线采购及安装工程、机电设备及安装工程、电力配套工程、防护林工程及其他工程。

2.3项目总投资：15118862.83元。

2.4质量目标：合格。

2.5工期要求：90日历天/标段。

2.6工程性质：新建。

2.7招标范围：为招标文件、施工图纸、工程量清单、答疑纪要和补充文件（如有）范围内的所有建设内容。

2.8标段划分：本项目共划分为十九个标段。本次招标为十四标段

| 十四 | 机井配套及安装工程 | 200QJ25-28/2型井用潜水泵 200台（包含防水电缆JHS3*2.5mm²,DN65上水钢管等附件）（配件及规格详见图册） | 893528元 |
| --- | --- | --- | --- |

3.投标人资格要求

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》二十二条的规定，具有良好的财务状况，良好的社会信誉。

3.2本次招标要求投标人须具备独立法人资格的潜水泵生产厂家和有效的营业执照，具有全国工业产品生产许可证，所投产品须具有产品合格证、省级（或以上）相关质检部门出具的质量检测报告并负责采购后的安装工作。

3.2本次招标不接受联合体投标；

3.3本项目将采用资格后审，资格审查的具体要求见招标文件；

3.4 各投标人只允许对全国新增千亿斤粮食生产能力规划鄢陵县2017年田间工程建设项目（1-19标段）的一个标段进行投标，以最终许昌市公共资源交易保证金系统下载的有效匹配成功的交纳保证金名单为准，如有公司保证金缴纳多个标段，取消该公司所有投标资格。

4.报名时间及方式

4.1报名时间：凡有意参加投标者，请于投标截止时间前参与报名。

4.2持CA数字认证证书，登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

4.3在投标截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载招标文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

5、招标文件的获取

5.1招标文件的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可在【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】自行下载。

5.2投标人在递交投标文件时向代理机构缴纳招标文件费用，本项目招标文件每套售价300元，售后不退。

6.投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间为2018年1月23日09:30整，地点为鄢陵县公共资源交易中心（S219（鄢陶路）与未来大道交叉口鄢陵创客园院内南楼四楼开标一室）。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.3未通过【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】下载招标文件的投标人，其投标文件不予受理。

7.发布公告的媒介

本公告同时在《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》上发布

8.本次招标联系方式：

招标人：鄢陵县发展和改革委员会

联系人：王先生

电   话：0374-7105196

代理机构：北京建智达工程管理股份有限公司

地   址： 郑州市金水区姚砦路133号6号楼8层801号

联 系 人：穆先生

联系电话：0371—55212153   18039663835

特别提示：所有投标单位请时刻关注《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》，该项目所有澄清、修改、答疑、变更均在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布，不再另行通知。如未及时查看影响其投标，后果自负。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  |  |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  |  |  | 招标人：鄢陵县发展和改革委会 联系人：王先生 电 话：0374-7105196 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  |  |  | 代理机构：北京建智达工程管理股份有限公司 地 址： 郑州市金水区姚砦路133号6号楼8层801号 联 系 人：穆先生 联系电话：0371—55212153 18039663835 |
| 1.1.4 | 项目名称 |  |  |  | 全国新增千亿斤粮食生产能力规划鄢陵县2017年田间工程建设项目（第14标段） |
| 1.1.5 | 建设地点 |  |  |  | 本项目涉及常寨村、岗周村、郭刘村、前曹村、王建平村和庄刘村公六个行政村，项目区建设规模12000亩。主要建设内容为机井工程、桥涵沟渠工程、机耕路工程、输水工程、地埋线采购及安装工程、机电设备及安装工程、电力配套工程、防护林工程及其他工程。 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  |  |  | 财政投资 |
| 1.2.2 | 出资比例 |  |  |  | 100％ |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  |  |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  |  |  | 本工程招标文件、施工图纸、工程量清单、答疑纪要和补充文件（如有）范围内的所有建设内容 |
| 1.3.2 | 计划工期 |  |  |  | 90日历天/标段 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  |  |  | 合格（符合国家现行的验收规范和标准） |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 |  |  |  | 1投标人资格要求 1.1符合《中华人民共和国政府采购法》二十二条的规定，具有良好的财务状况，良好的社会信誉。 1.2本次招标要求投标人须具备独立法人资格的潜水泵生产厂家和有效的营业执照，具有全国工业产品生产许可证，所投产品须具有产品合格证、省级（或以上）相关质检部门出具的质量检测报告并负责采购后的安装工作。 1.3本次招标不接受联合体投标； 1.4本项目将采用资格后审，资格审查的具体要求见招标文件； 1.5 各投标人只允许对全国新增千亿斤粮食生产能力规划鄢陵县2017年田间工程建设项目（1-19标段）的一个标段进行投标，以最终许昌市公共资源交易保证金系统下载的有效匹配成功的交纳保证金名单为准，如有公司保证金缴纳多个标段，取消该公司所有投标资格。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  |  |  | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  |  |  | 不组织，由投标人自行勘察现场 |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  |  |  | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 |  |  |  | 投标截止时间10日前 |
| 1.10.3 | 招标人澄清的时间 |  |  |  | 投标截止时间15日前 |
| 1.11 | 分包 |  |  |  | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 |  |  |  | 不允许 |
| 2.1 | 招标文件及图纸的获取 |  |  |  | 在《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》网上下载招标文件。 图纸下载地址:《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其他材料 |  |  |  | 图纸答疑，经备案的招标文件补充和修改文件（如有）。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  |  |  | 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  |  |  | 2018年1月23日09:30（北京时间） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  |  |  | 无要求 |
| 2.3.1 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  |  |  | 无要求 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 |  |  |  | ∕ |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  |  |  | 60日历天（自投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  |  |  | 投标保证金： 投标保证金递交截止时间：同投标截止时间。 金额： 十四标段：壹万柒仟元整（￥17000.00） 1、投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人的基本账户汇出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。 2、使用银行转帐形式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。 3、投标保证金缴纳方式： 3.1投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy 系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳； 3.2成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。 3.3 投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。 3.4 每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。(由于每个项目每个标段每个投标人系统会生成唯一的 缴纳账号，请投标企业严格按照“保证金缴纳说明单”进行交纳)。 4、未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。 5、汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。 6、出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。 (1)投标保证金未从投标人的基本账户转出； (2)投标保证金未按照招标文件划分的标段依次转账。 7、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法： 登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》 8、自2017年10月16日起，凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、并予以公示公告。对是否涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况要求的年份要求 |  |  |  | 近年，指2014、2015、2016年。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 |  |  |  | 近年，指2014年12月1日至今，以合同签订时间为准。 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁的年份要求 |  |  |  | 近年，指2014年1月1日至今。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  |  |  | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 |  |  |  | 投标文件封面、投标函及投标函附录均应加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字；投标文件封面须有投标文件制作人签字。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 |  |  |  | 正本一份，副本六份，电子版二份； 投标文件电子版内容：投标文件正本全部内容（电子版U盘投标文件保证能正常打开审阅）； 投标文件电子版形式： U盘 |
| 3.7.5 | 装订要求 |  |  |  | 按照投标人须知第3.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 不分册装订，商务标和技术标装订为一册： 商务标：包括投标函和已标价工程量清单等内容； 技术标：包括施工组织设计的内容； 采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 投标文件电子版密封方式：分别单独放入二个密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖投标人单位章，在封套上标记“电子版”字样 |
| 4.1.2 | 封套上写明 |  |  |  | 招标人地址： 招标人名称： （工程名称） （ 标段）投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  |  |  | - 鄢陵县公共资源交易中心（S219（鄢陶路）与未来大道交叉口麦肯特国际广场南楼4楼开标一室) |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  |  |  | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  |  |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：鄢陵县公共资源交易中心（S219（鄢陶路）与未来大道交叉口麦肯特国际广场南楼4楼开标一室) |
| 5.2 | 开标程序 |  |  |  | 见招标文件第二章 投标人须知第5.2条 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  |  |  | 1、评标委员会构成： 5人，由河南省综合评标专家库中随机抽取4人和招标人代表1人组成。 2、评标专家确定方式：开标前内从河南省综合评标专家库中随机抽取，与招标人、投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  |  |  | 否，推荐的中标候选人数：1-3名 |
| 7.2 | 评标办法 |  |  |  | 综合评标法 |
| 7.3.1 | 履约保证金 |  |  |  | 履约保证金递交方式：由中标人基本账户转帐； 履约保证金递交时间：中标公示期满后，与在招标人签订合同前（招标人应向中标人发出中标通知书并与其在三十日内签订合同）； 履约保证金的金额：中标合同金额的5%；（百元取整） 开户名称：鄢陵县财政局政府采购资金专户； 开户银行：中国银行鄢陵县支行； 银行账号：2585 0721 9860 注意事项: 中标人须持企业授权委托书、委托代理人身份证及复印件、中标通知书 、银行转账回单到鄢陵县财政局508室换取履约保证金收款收据； 招标人凭中标人的履约保证金收款收据方才能双方签订合同，并将合同副本七个工作日内送交鄢陵县财政局政府采购管理办公室备案； 中标人未按规定的比例，在法律规定期限内递交履约保证金而招标人擅自与其签订合同的 ，一切法律后果将由招标人承担 ； 履约保证金在当事人双方合同履行期满后，且经相关部门验收合格符合质量标准，将在5个工作日内予以无息全额退还 ； 有下列情形之一的履约保证金不予退还 : A、在合同履行过程中，发现中标人与其它投标人串通投标的或者以他人名义投标的； B、在合同履行过程中，发现中标人有弄虚作假行为，情节严重由相关部门调查处理的； C、中标人向他人转让中标项目或将中标项目肢解后分别向他人转让； D、法律法规、规章规定的其它不与退还的情形。 |
| 10.需要补充的其他内容 |  |  |  |  |  |
| 10.1词语定义 |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 |  | 类似项目 | 第14标段：指2014年12月1日以来单项合同金额不少于此次招标控制价的水泵采购安装项目（不含2014年12月1日）。 |  |  |
| 10.2招标控制价 |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 |  | 招标控制价 |  | 本工程设招标控制价： 十四标段：893528元； 凡投标人的投标报价高于招标控制价（不含等于“招标控制价”）的，该投标人的投标文件应予拒绝。 |  |
| 10.4投标人代表出席开标会 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、开标时各投标人的法定代表人或授权委托人持身份证及授权委托书，到开标现场签到，缺席或逾期不到者视为放弃。各投标单位参加会议人数不得多于三人。 |  |  |  |

| 10.5中标公示 |  |
| --- | --- |
|  | 中标候选人的情况在《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》予以公示，公示期不少于3日。 2、在评标结果公示期内招标人或招标代理公司对中标候选人行贿犯罪情况进行查询。若中标候选人第一名存在行贿犯罪记录，按照招标委员会提供的评标报告按序推荐中标候选人，若均存在行贿犯罪记录，则招标人重新招标。 |
| 10.6 知识产权 |  |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的招标文件，未经招标人书面统一，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给其他第三人。 |
| 10.7重新招标的其他情形 |  |
|  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |
| 10.8 同义词语 |  |
|  | 构成投标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |
| 10.9监 督 |  |
|  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |
| 10.10 解释权 |  |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 1、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； 2、除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释； 3、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； 4、同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 10.11招标人补充的其他内容 |  |
| 10.11.1 投标文件的拒收 |  |
|  | 1、对于未能按要求提交投标保证金的投标人，其投标文件将视为不响应招标文件而被拒收； 2、法定代表人或其委托代理人在规定时间内持有效身份证件到场的； 3、投标文件逾期送达或未送达指定地点的； 4、投标文件未按招标文件要求密封及标识的。 5、开标时，投标人法定代表人未持法人有效身份证明（原件）或其委托人未持授权委托书（原件）的。 6、开标时到场的投标企业与在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》保证金系统下载的有效匹配成功的交纳保证金名单不一致的； |
| 10.12 特别提示 |  |
|  | 1.潜在投标人应仔细阅读招标文件、工程量清单和图纸，若出现图纸与工程量清单不符（如漏、错项等），请在规定时间内在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》系统平台上提出。 2.潜在投标人如对招标文件有异议，请在规定时间内在许昌市公共资源交易系统平台上提出，以其他方式递交的异议不予接受。 3.投标人在投标截止时间前应随时关注《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》电子平台发出的有关本工程的答疑、修改等相关内容。 |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程进行施工招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目地点：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见申请人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期和质量要求

1.3.1 本招标项目的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人及项目负责人资格要求

1.4.1投标人、技术负责人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人资格要求（详见投标人须知前附表）

投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 不组织。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 招标人不召开投标预备会。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将问题在公共资源交易系统电子平台上提出。

1.10.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，在公共资源交易系统电子平台上予以澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

不允许。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料；

根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间要求招标人对招标文件予以澄清。如未提出异议，视为全面接受。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前通过公共资源交易系统电子平台发出，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 所有澄清、答疑全部以公共资源交易系统电子平台发出的为准，不再接受书面形式的递交。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以通过公共资源交易系统电子平台修改招标文件，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 当招标文件、补充通知、答疑纪要，内容相互矛盾时，以最后发出的通知或纪要为准。

3. 投标文件

一、投标函

二、开标一览表

三、已标价工程量清单

四、投标偏离表

五、资格证明文件

（1）法定代表人身份证明或附有法人代表身份证明的授权委托书

（2）法人营业执照、税务登记证、投标保证金（若三证合一，可不提供税务登记证）

（3）投标人资格声明

（4）产品检测报告等相关资料

（5）业绩清单

（6）近年财务状况；

（7）近年发生的诉讼及仲裁情况；

六、服务承诺

七、反商业贿赂承诺书

八、其他资料

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在公共资源交易系统电子平台发出延长投标有效期的通知。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人不按前附表要求提交投标保证金的，其投标文件作不予接收。

3.4.2投标保证金不予退还：

投标人在投标过程中违反有关法律法规及招标文件规定，有下列情形之一的，投标保证金将不予退还，情节严重的由相关部门调查处理，记录不良行为记录：

（1）投标人无正当理由不按时参加开标会的；

（2）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（3）中标人在收到中标通知书发后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内（签订中标通知书30日内）不与招标人签订合同的，或未按招标文件规定提交履约保证金的；

（4）投标人在招投标活动中弄虚作假、围标串标，挂靠借用资质等骗取中标并经行业行政管理部门或招投标行政监督部门调查核实的；

（5）法律法规、规章规定的其它不予退还的情形。

3.4.3投标保证金的退还：

（1）中标公示期满没有质疑或投诉的，5个工作日内退还非中标候选人投标保证金。

（2）在书面合同签订5个工作日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金；法定期限内未签订书面合同的，按照有关规定退还其投标保证金。

（3）项目废标或招标人终止招标的，在此后5个工作日内退还投标保证金。
    （4）投标活动中出现质疑、投诉的，中标候选人、质疑人和被质疑人、投诉人和被投诉人的投标保证金暂停退还。

（5）相关投标人有违法违规行为的项目，其投标保证金暂不退还，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。

（6）退还投标保证金，除另有规定外，一般以转账方式一次性退还至投标保证金的原提交账户。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人的基本情况表”后应附投标人的法人营业执照、企业资质证书、企业安全生产许可证（仅有凿井工程资质除外）、基本账户开户许可证、项目经理岗位证书及项目经理安全生产考核合格证（第1、2标）、注册建造师证及项目经理安全生产考核合格证（第3至10标）的复印件。开标时提供原件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同协议书和工程竣工验收备案表（或工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所提交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标人编制的投标文件应当满足招标文件规定的基本格式要求。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围等内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件加盖骑缝章，骑缝章处并经法人或委托人签字。投标文件还应加装书脊并在书脊上注明项目名称、时间(具体到日即可)和投标人名称以便于翻阅和查询。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.4 投标人编制的投标文件包括商务标和技术标。投标文件的份数见投标人须知前附表，在正本和副本的封面上应清楚地标明“正本”、“副本”字样。投标文件正本按招标文件要求签字盖章（无需逐页签字盖章），副本应与正本保持一致（可为正本的复印件）。当副本和正本不一致时，以正本为准。当正本中大小写不一致时，以大写为准。当电子文件与纸质文件不一致的，以纸质文件为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本、副本和电子版应分开包装，最后把包装好的正本与副本包装在一个包装内，电子版单独分别包装递交，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人公章，盖章处并经法人或委托人签字。密封不符合要求的投标文件不予受理。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表中规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或授权委托人和项目经理准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员由相关技术、经济等方面的专家组成，组成人数见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3履约保证金

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表的规定向招标人提交履约保证金。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.3 中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。招标人不履行与中标人订立的合同的，应当返还中标人的履约保证金，并承担相应的赔偿责任；没有提交履约保证金的，应当对中标人的损失承担赔偿责任。

7.4签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

10.1需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10.2投标文件制作人审查制度。

投标文件制作人必须为本单位正式职工，并应在其编制的投标文件中签字。投标人在提交投标文件时，应将制作人资格证明材料（身份证、一年以上社会保险缴纳证明或相关缴纳凭证原件）与投标文件一并提交，防止一个制作人制做多个投标人的投标文件。如发现陪标、围标、串标等违法违规行为，制作人将依法承担相应法律责任。

10.3招标人的其他要求

1、按国家现行的施工质量评定标准和施工技术验收规范评定中标人施工质量。若因中标人原因造成工程质量达不到投标文件所报的质量等级，中标人应无条件返修并承担由此造成的一切损失及赔偿费用。

2、中标人的合同施工工期以投标文件承诺施工工期为准。

3、本工程采取总承包（包工、包料、包工期、包质量、包安全）方式；中标人必须使用本单位的施工队进行施工，不得以任何形式转包、违法分包给其他单位。如发现有转包、违法分包给其他单位或承包人临时拼凑的工程队伍进行施工的情况，招标人有权终止施工合同，并要求中标人按中标价的10%缴纳违约金，其他由此造成的一切经济损失，由中标人负责赔偿。

4、拟派项目管理班子：项目经理资质须满足招标文件要求，技术负责人应具备相关职称，主要管理人员持证上岗。投标文件主要管理人员须附资格证复印件、身份证复印件（需本人签字），须单独承诺针对本工程的投标已知情，保证如果中标在履行合同期间到达现场参与施工管理。

5、中标人在投标文件中拟定的施工项目经理及主要技术、管理人员，在施工过程中不经招标人同意不得更换。如遇其他特殊原因确需调换的，须经招标人同意后方可调换，项目经理及主要管理人员必须现场办公每周不少于5个工作日，如不经招标人同意擅离工作岗位，对不称职的项目经理及主要管理人员，招标人有权要求中标人更换，对于更换不称职的项目经理，或不经招标人同意更换项目经理和总工的。招标人、监察局及建设局对中标人项目管理班子在场情况进行不定时检查，如发现有违反规定情况将及时进行处罚。

6、中标人应保证服从招标人的统筹调度，配合各责任主体职责范围的工作。

7、招标范围内未包括的工程，如招标人交由中标人施工，中标人应同意新增加的工程按本次投标优惠费率优惠；设计变更及签证发生的费用亦按此计算。

8、施工用水电，分别按自来水公司和供电部门收费单据由中标人结算。电费的线路损耗由中标人承担。

附表一：提交证件及业绩格式

工程

提交证件、业绩与领取一览表

| 投标单位 |  |  | （盖章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 证件名称 |  |  |  | 份数 | 备注 |
| 提交及归还时间 |  | 提交时间： 年 月 日 时 |  | 领取（归还）时间： 年 月 日 时 |  |  |
| 投标单位 授权委托人 |  | 提交人签字及联系电话： |  | 领取人签字及联系电话： |  |  |
| 招标人或 代理机构 |  | 签收人签字： |  | 发放人签字： |  |  |

注：1、投标人向评标委员会提交的所有证书及相关材料应打印目录（手写无效）并加盖公章；

2、评标委员会依法成立后，不再接受投标人任何材料(问题的澄清、说明、补正除外)。

3、证件及业绩提交后直至评标结束后方可取回，中途不退。

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）        标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

请将上述问题的澄清、说明或者补正于 年 月  时前密封递交至（详细地址）。

附件：质疑问卷

（项目名称）标段施工招标评标委员会

（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖单位章）

年  月 日

附表三：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：

（项目名称）标段施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

……

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日

- 第三章 评标办法（综合评标法）

评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初步评审 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 形式评审 标 准 |  | 投标人名称 | 与营业执照原件、资质证书原件、税务登记证（三证合一除外）原件一致 |
|  |  |  | 签字盖章 | 投标文件未按前附表要求签字盖章 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审 标 准 |  | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  |  | 税务登记证 | 具备有效的税务登记证（三证合一除外） |
|  |  |  | 工业产品生产许可证 | 具备工业产品生产许可证 |
|  |  |  | 质量检测报告 | 所投产品须具有产品合格证、省级（或以上）相关质检部门出具的质量检测报告。 |
|  |  |  | 其他 | 技术负责人须提供自公告发布之日起前三个月的社会养老保险证明。 |
| 2.1.3 | 响 应 性 评审标准 |  | 投标内容 | 招标文件、答疑纪要以及补充文件范围内的全部内容。 |
|  |  |  | 专项承诺 | ①投标文件中投标企业有农民工工资保障金的承诺（关于农民工工资保障金的承诺格式详见第八章投标文件格式） ②投标单位出具“不挂靠、不转包、不违法分包”的专项承诺。 |
|  |  |  | 交货期 | 满足招标文件要求 |
|  |  |  | 质量 | 满足招标文件要求 |
|  |  |  | 投标有效期 | 满足招标文件要求 |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单” |
|  |  |  | 投标价格 | 不高于第二章“投标人须知”前附表10.2款载明的招标控制价。 |
| 未通过初步评审，不得进入详细评审，只有通过初步评审的投标人才能进入详细评审。 注：凡初步评审中涉及到的证书、证件等证明材料，均以原件并结合投标文件中所附复印件进行评审，二者缺其一，则该项按废标处理。 |  |  |  |  |
| 详细评审 |  |  |  |  |
| 条款号 |  | 评分因素 |  | 评分标准 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) |  | 商务标： 70 分 技术标： 30 分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 |  | 采用复合标底确定评标基准价： S=T×A+ (a1+a2+…+an)/n×（1-A） 式中：S——评标基准价; ai——参与评标基准价计算的投标报价，指投标人报价在T的100%（含100%）～92%（含92%）区间的，且通过初步评审的投标报价。 T ——招标控制价； A——招标人控制价在评标基准价中所占的权重，权重约定50%； n——投标报价在T的100%（含100%）～92%（含92%）区间内且通过初步评审的投标人个数。 若所有投标人的投标报价都不在该区间内，则评标基准价S=T×A+ T×92%×（1-A） |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率 计算公式 |  | 偏差率=100% ×（投标人报价 - 评标基准价）/评标基准价 |
| 条款号 |  | 评分因素 |  | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 评分标准 （100分） | 投标报价 （40分） |  | 投标报价与评标基准价相等得基本分35分。当投标报价低于评标基准价时，每低1%在基本分35分的基础上加1分，最多加5分；当投标报价低于评标基准价5%以上（不含5%）时，每再低1%在满分40分的基础上扣1分，扣完为止；当投标报价高于评标基准价时，每高1%在基本分35分的基础上扣1分，扣完为止。（偏差率不足1%的，按内插法赋分。计算结果保留两位小数） |
|  |  | 财务状况 （1-2分） |  | 投标人提供近三年经过中介机构审计的财务报告，要素齐全、真实完整，根据其注册资本、资产总额、资产负债率、主营业务收入、利润总额、税金等情况综合评定，得1-2分（以审计报告原件为准） |
|  |  | 业绩 （0-6分） |  | 自2014年12月1日（以合同签订时间为准）以来，企业具有类似项目业绩的，每项得2分，本项最高得6分。【以中标通知书、合同协议书和可查询的中标公示网站截图原件为准】 |
|  |  | 企业综合实力及信用 （0-15分） |  | - 1、自2014年1月1日以来，企业荣获过产品专利证书每项得2分，最高得6分。（以专利证书原件及可查询的网站截图为准） 2、企业具备产品节水认证证书者得5分（以证书原件和可查询的网站截图为准） 3、企业具备质量体系认证证书者得2分（以原件为准） 4、投标人须提供工商企业信用信息公示报告（国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn）得1分。（以网页截图为准，网页截图应包含基础信息内容、行政许可信息内容、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息） 5、企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况，无不良信息者得1分。（以原件为准） |
|  |  | 技术安装方案 （3-12分） |  | 1、技术安装方法（4分） 根据安装方法的合理性、可实施性等方面进行对比，在1-4分范围内酌情打分。 2、工程进度计划与措施（4分） 根据计划与措施是否合理、科学等方面进行对比，在1-4分范围内酌情打分。 3、设备供应计划（4分） 设备供应计划科学合理，且能满足招标文件要求的酌情打1-4分。 |
|  |  | 售后与培训 （20分） |  | 1、质保期（3分） 质保期比招标文件要求的质保期每增加1年得1分,本项最高得3分。 2、售后服务体系及优惠承诺（9分） 售后服务方案全面周到且优惠幅度大的得6-9分；售后服务不全面或优惠不明显的得 1-6分（不含6分）；除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分； 3、质保期外的配件及耗材优惠（8分） 配件及专用耗材种类最齐全、供应价格最低的得5-8分；配件及专用耗材种类较齐全、供应价格较低的得1-5分（不含5分)；配件及专用耗材种类较不齐全、供应价格较高的不得分。 |
|  |  | 对招标文件的响应程度（0-5分） |  | 1、不满足招标文件项目需求和商务条款规定有负偏离者,为无效投标。 2、投标文件技术参数、质量、综合产品稳定性、先进性等整体综合性能是否符合本项目要求，好：4-5分，较好：2-4分（不含4分)，一般：0-2分（不含2分)。 |
| 注：凡详细评审中涉及到的证书、证件及业绩材料等，均以原件并结合投标文件中所附复印件进行评审，二者缺其一，则该项不得分。 |  |  |  |  |

1. 评标方法

本次评标采用综合评标法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务标：见评标办法前附表；

（2）技术标：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务标评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术标评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.2项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）投标文件未按前附表要求签字盖章的；

（3）未按规定的格式填写，内容不全，关键字迹模糊或无法辨认的；

（4）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（5）投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的；

（6）投标文件已标价工程量清单否加盖单位公章、本单位2名造价人员执业章并签字（开标现场提供造价人员原件及身份证证件）；如委托造价咨询单位编制的，是否加盖造价咨询企业资质章和2名造价师执业注册章并签字、是否有造价咨询合同原件；

（7）违反国家强制性标准的；

（8）不按照要求对投标报价进行确认、对投标文件进行澄清、说明或者补充的；

（9）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

（10）对同一标段递交内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一标段报有两个（含两个）以上报价的（按招标文件规定提交备选投标方案的除外）；

（11）变更工程量清单内容的；

（12）招标文件规定的其它情况。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标文件方可进入详细评审。

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分B；

3.2.2评审工作全部结束后，评标委员会应填写评标结果汇总表。评标委员会应按下列原则进行评分汇总统计：

（1）分数计算过程中，保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

（2）分数汇总时，评委人数为7人（含7人）时，将各位评标专家对某一投标人评分中的最高分和最低分去掉后，剩余分数的算术平均值作为该投标人的最终得分。评委人数为7人以下时，将所有评委打分取算术平均值作为该投标人的最终得分。

3.2.3 投标人得分=A+B

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

国有资金投资的建设工程依法必须进行招标的项目，评标委员会按规定否决不合格投标后，有效投标人只剩一家且投标报价为所有投标人报价中最高的，投标明显缺乏竞争的，评标委员会应当否决全部投标。

3.3评标结果

3.3.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.3.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

4、公示

中标人确定后，招标人应当在本招标项目招标公告发布的同一媒介上进行公示，公示时间不少于3日。评标结果公示内容包括项目概况、开标时间、开标记录、评审情况、中标候选人排名、公示期、联系方式等。公示期满后，招标人向中标人发出中标通知书，并向所有合格投标人告知中标结果。

5、定标

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

6、特殊情况的处置程序

6.1关于澄清、说明或补正

在评审过程中评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件内容。（澄清、说明或补正格式详见本章附表二、三）

6.2关于评标活动暂停

6.2.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

6.2.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

6.3关于评标中途更换评标委员会成员

6.3.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

6.3.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

6.4记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

6.5评标委员会对评标结果有异议的

对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

- 第四章 合同条款及格式

合同编号：

供方：

需方：

供、需双方根据     年   月   日                    设备采购项目中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，在平等互利的基础上，达成以下合同条款：

一、招标文件、投标文件、澄清文件及材料（如果有的话）、中标通知书、合同条款、补充协议（如果有的话）均为合同不可分割的部分。

二、货物名称、数量、规格、型号、金额及交货期

| 编号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

三、设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限

1.供方提供的货物必须是全新的且保证不是库存或积压品（包括零部件），符合国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准。

2.供方应在产品使用期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

四、交货时间、地点、方式：     年   月   日前，供方负责将货物按需方规定的地点交货、安装、调试完毕，并具备验收条件。

五、货物标志、包装、运输：按招标文件办理。供方将货物直接运至规定的地点，运费自理。

六、技术资料及技术服务：供方在交货时应执行招标文件中有关技术资料、技术服务的规定，向需方交付技术资料。

七、货物验运：验收标准按招标文件规定执行。需方有权对供方所交货物抽样做试运行实验、实验室检查。

八、售后服务：按招标文件及投标文件相应条款执行。

九、结算方式：

双方另行协商。

十、法律责任

1.供方所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量不符合招、投标文件及本合同规定，需方有权拒收，供方应在本合同规定的交货期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成的逾期交货，则按逾期交货处理。

2．供方逾期交付货物，应向需方每日支付逾期交货部分货款总值5%的违约金；在合同规定的交货期满15日仍未全部交货，按不能交货处理。仅支付已验收货物的货款，从方应承担由此发生的全部费用。

3.供方在本合同规定的交货期内不能交货，应向需方支付全部合同金额5%的违约金，需方有权终止合同。

4.需方无正当理由拒收设备，应向供方支付无正当理由拒收设备金额5%的违约金。

5.因供方原因造成逾期付款，需方不承担责任。

十一、质量鉴定：因质量问题发生争议，由许昌市技术监督局或其指定的机构进行质量量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方均应当接受鉴定结论。

十二、合同生效及其它：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。本合同一式      份，供需双方各    份。副本    份，报禹州市招标投标交易管理中心备案一份。

供方：                                需方：

地址：                                地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电话：                                电话：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

税务登记证号：                        税务登记证号：

签定时间：

- 第五章 工程量清单(另附)

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。每一子目须有子目单价分析表。

2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

3. 其他说明

3.1工程量清单中有计算或汇总中的算术错误时，应按以下原则改正：

（1）投标文件中的大写与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）工程量清单中任一项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经评标委员会核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。

3.2投标人在编制报价时，其定额及费用标准可参考有关规定，并发挥自身的优势，招标人在此不作统一规定。

3.3进入单价的材料均应以当地实际材料预算价计入单价，不再计取材料价差，投标人的报价在合同实施期间不进行单价调整。

3.4所列工程量的变化，丝毫不会使合同条件或条款无效或降低，也不免除承包人按要求的标准进行施工和缺陷修复的责任。

3.5图纸中所列工程量表及数量汇总仅为提供资料，不应视为工程量报价单的扩大或延伸。

二、其它要求（须满足下列要求，否则为无效投标）

1、投标人对招标人采购设备的详细参数及功能须完全响应，不允许有负偏离，投标人应就该项目完整投标。

2、本招标文件所列的技术要求为最低要求，必须满足；投标必须明确所投的产品的品牌、型号、详细参数等资料；对招标文件中没有列出的而对本项目必不可少的其他要求，投标人必须给予实现。

3、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

4、本项目为交钥匙工程（项目投标报价为总包价，包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、现场协调、人员培训、质保、税金等一切费用）

5、投标人提供的产品质量除应符合招标文件的要求外，也必须符合以下三种标准中的一种标准：

（1）凡产品有现行的中华人民共和国国家标准；

（2）或部颁标准；

（3）或通用国际标准。

6、 投标单位应本着为用户服务的宗旨，完善产品及技术参数，并在投标说明和技术参数偏差表中注明，不得以招标文件未列明事项为由，来降低投标产品的质量；招标文件所列配置如有遗漏，请各投标人根据货物或设备要求自行完善，投标报价为确保实现完整功能的总报价。

7、保修及服务

7.1供应商应负责免费提供现场操作、运行、维护的培训方案及必需的培训资料，并对买方受训人员分批、分次进行免费操作培训，培训至所有参加培训人员可独立操作为止。

7.2质保期为验收合格后两年，质保期内发生的相关一切费用由供应商承担，因损坏而更换的部件质保期顺延，提供售后服务及终身维护服务；在接到服务要求1小时内响应，提出故障响应时间。须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

8.所供物资需按时接受招标人主管部门的统一验收和质量检验。

- 第六章 图 纸

按照招标文件中第二章投标人须知前附表第2.1项所给的网址自行下载。

- 第七章 技术标准和要求

1、本工程技术标准和要求以本工程施工图纸和适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程为准。

除非另有说明，本工程适用所有现行有效的相关国家、行业以及地方规范、规程和标准。上述规范、规程和标准均指它们各自的最新版本。如果上述规范、规程和标准之间出现矛盾或与合同其他内容存在不一致，承包人应书面请求发包人澄清，发包人未予澄清者，按其中最高的要求或最严格的标准执行。适用本工程的上述规范、标准和规程的具体编号和名称则在本文件中有意空缺，由承包人依据上述原则自行收集；为保证技术标准合理性，必须要有项目经理编制和技术负责人审核的签字确认。

2、施工工地扬尘污染整治标准以《许昌市施工工地扬尘污染综合整治工作方案》许气联办【2016】21号文件为准。

- 第八章 投标文件格式

正（副）本

项目名称第  标段

投 标 文 件

招标编号：

项目编号：

投标人:                            (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:             (签字)

投标文件制作人:                      (签字)

年      月       日

目    录

一、投标函

二、开标一览表

三、已标价工程量清单

四、投标偏离表

五、资格证明文件

（1）法定代表人身份证明或附有法人代表身份证明的授权委托书

（2）法人营业执照、税务登记证、投标保证金（若三证合一，可不提供税务登记证）

（3）投标人资格声明

（4）产品检测报告等相关资料

（5）业绩清单

（6）近年财务状况；

（7）近年发生的诉讼及仲裁情况；

六、服务承诺

七、反商业贿赂承诺书

八、其他资料

- 一、投标函及投标函附录

- （一）投 标 函

致：     （招标人名称）

根据贵方                               项目　　标段（招标编号：         ）招标公告及招标文件，签字代表 （姓名、职务） 经正式授权并代表      （投标人名称、地址）      提交投标文件正本一套和副本六套，金额为人民币　　元投标保证金，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标总价为人民币（大写）                        。

2.我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我方完全接受招标文件中所规定的合同条款及其他部分的全部内容。

3.投标有效期为自投标截止时间起   个日历日；我公司承诺在   日内将货物（设备）运至安装现场并完成安装调试。

4.我方保证在收到你方的中标通知书后，按招标文件规定的期限，及时派技术负责人在内的代表    （姓名及联系电话）按照招标文件的要求与招标人及时签订合同，否则我方的投标保证金将被贵方没收。

5.我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 如我方中标按照招标文件规定足额递交招标代理服务费。

7.我们同意从投标之日起至本工程竣工移交止均遵守本投标文件，在此期限届满之前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力。

地址：                               电子信箱：__                     __

电话：                __

投标人名称：                            （盖单位公章）

法定代表人或被授权委托人：              （签字）

投标日期：       年   月   日

- （二）投标函附录

| 投标人名称： （盖单位公章） 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人 |  |  |  |
| 投标报价（元） | 大写： 小写： |  |  |
| 投标质量等级 |  |  |  |
| 交货期 | 天 |  |  |
| 投标有效期 | 天 |  |  |
| 技术负责人 |  | 联系方式 |  |
| 优惠与服务承诺： |  |  |  |

法定代表人和被授权委托人：              （签字）

年　　月　　日

三、已标价工程量清单

- 已标价工程量清单需加盖单位公章、本单位2名造价人员执业章并签字（标书内附复印件，开标现场提供造价人员原件及身份证证件原件）；如委托造价咨询单位编制的，是否加盖造价咨询企业资质章和2名造价师执业注册章并签字、是否有造价咨询合同原件(投标文件正本附原件，副本附复印件)；

四、投标偏离表    标段

招标编号：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 招标文件要求规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人将任何不同于招标文件的技术规格列于“偏离表”中，同时在“偏离表”中注明其他条款无偏离；若所有条款均无偏离也应在“偏离表”中注明所有条款均无偏离。

投标人名称：                           （加盖公章）

法定代表人或被授权委托人：              （签字）

日期：       年   月   日

- 五、资格证明文件

- （1）法定代表人身份证明

投标人名称：                         .

单位性质：                         .

地址：                         .

成立时间：     年     月     日

经营期限：                         .

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                         （盖单位章）

年      月       日

- 授权委托书

我      (姓名) 系       （投标人名称）的法定代表人，现授权委托     （姓名）（身份证号：      ，联系电话：       ）为我公司处理        （项目名称/标段）投标事宜的唯一授权委托人，该项委托权不得转让。

我承诺：该授权委托人系我单位在职人员，所提供的资料中如有虚假内容，愿意被否决或中标无效处理，并作为不良失信行为接受行政监管部门处罚。其参加本项目的投标活动，有权当场作出承诺及对投标书作出技术性补充，在开标、评标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

附：法定代表人（单位负责人）及授权委托人身份证复印件（正反面）

投标单位：                 （盖单位公章）

法定代表人：                     （签字）

受委托人：                       （签字）

年   月   日

（2）法人营业执照、税务登记证、投标保证金

（若三证合一，可不提供税务登记证）

………………………………………………………………

附投标保证金有效银行转账凭证及基本户开户许可证复印件；

### （3）投标人资格声明

### 投标人资格声明

### 1.名称及概况：

### （1）投标人名称：___________________________________________________

### （2）地址及邮编：___________________________________________________

### （3）成立和注册日期：_______________________________________________

### （4）公司性质：_____________________________________________________

### （5）法定代表人：___________________________________________________

### （6）职员人数：_____________________________________________________

### （7）近期资产负债表（到________年____月____日止）

### A.固定资产：__________________________

### 原值：__________________________

### 净值：__________________________

### B.流动资金：__________________________

### C.长期负债：__________________________

### D.短期负债：__________________________

### E.资金来源：

### 自有资金：__________________________

### 银行贷款：__________________________

### F.资金类型：

### 商业性：__________________________

### 非商业性：__________________________

### 2.最近三年的年度总营业额：

### 年份　　　     国内　　　 　　出口　 　　　　总额

### __________　　 ___________　　___________　　___________

### __________　　 ___________　　___________　　___________

### 3.须由其它制造厂家供应和制造的部件（如果有的话）：

### 制造厂名称和地址　　　　　　               制造项目

### _____________________________      _____________________________

### _____________________________      _____________________________

### 4.有关开户银行的名称和地址：_________________________

### 5.投标人认为需要声明的其他情况：

### ______________________________________________________________________________

### 兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

### 投标人名称：_______________________________________（并加盖公章）

### 签字人姓名和职务：_________________________________

### 签字人签字：_________________________________

### 签字日期：________年____月____日

### 电子函件：____________________

### 电话号码：____________________

### 传真号码：____________________

#### 投标单位基本信息表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电 话 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电 话 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附投标人的法人营业执照、企业资质证件、技术负责人身份证、社保证明及相关证书的复印件并加盖公章。

投标人名称：                           （加盖公章）

法定代表人和被授权委托人：              （签字）

日期：       年   月   日

### （4）产品检测报告等相关资料

### （5）业绩清单

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 完成时间 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：在上表中列出所投类似产品的业绩清单，同时附合同复印件等证明材料。

投标人名称：                           （加盖公章）

法定代表人或被授权委托人：              （签字）

日期：       年   月   日

- （6）近年财务状况；

- （7）近年发生的诉讼及仲裁情况；

- 六、服务承诺

## 七、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在                     项目（招标编号：        ）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表：              （签字）

法人授权代表：              （签字）

投标经办人：                （签字）

投标单位 ：                 （公章）

年   月   日

八、“不挂靠、不转包、不违法分包”专项承诺书

致     （招标人）    ：

我单位为守法经营的企业，针对本次（项目全称）招标项目，我公司郑重承诺：绝不挂靠、不转包、不违法分包。

若有挂靠、转包或违法分包行为愿意接受以下处罚：

1、由招标人向市、省和国家建设等行政主管部门报告，记入不良记录，并愿意接受任何处理决定；
    2、投标期间没收投标保证金，合同履行期间发包人有权责令其出场、没收履约保证金，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，有此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔；
    3、由招标人联系司法机关追究相关法律责任。

单位全称： （盖  章）

法定代表人：（签 字）

年    月    日

②关于农民工工资的承诺

致     （招标人）    ：

我单位为守法经营的建筑工程施工企业，针对本次（项目及标段全称）招标项目，我公司郑重承诺：

1、 截止本工程开标之日止，本企业无拖欠农民工工资及其他职工工资，无克扣或拖欠农民工工资的不良记录；

2、一旦确定本公司为该项目中标单位，我公司为保证不拖欠农民工资及其他职工工资，特作以下承诺：

（1）我单位中标后，将及时、足额存入农民工工资保障金；

（2）工程款优先支付农民工工资，不以任何理由拖欠农民工工资； 一旦我单位承建的建筑工程中出现拖欠职工工资情况的，可由建设行政主管部门从工资保障金中先予划支；

（3）在工程款结算或农民工工资支付出现争议纠纷时，积极配合主管部门协调解决。

如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访等恶性事件，本单位愿意接受人力资源社会保障、住房和城乡建设、公安、行业行政主管等部门依照有关规定作出的处理和处罚决定。

单位全称： （盖  章）

法定代表人：（签 字）

年    月    日

③“不挂靠、不转包、不违法分包”专项承诺书

致     （招标人）    ：

我单位为守法经营的建筑工程施工企业，针对本次（项目全称）招标项目，我公司郑重承诺：绝不挂靠、不转包、不违法分包。

若有挂靠、转包或违法分包行为愿意接受以下处罚：

1、由招标人向市、省和国家建设等行政主管部门报告，记入不良记录，并愿意接受任何处理决定；
    2、投标期间没收投标保证金，合同履行期间发包人有权责令其出场、没收履约保证金，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，有此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔；
    3、由招标人联系司法机关追究相关法律责任。

单位全称： （盖  章）

法定代表人：（签 字）

年    月    日

- 九、其他资料