二次报价表

| 标 段 | 项 目 名 称 | 投标报价 | 工 期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 交通事故类案同判专题分析项目 | 大写：壹拾肆万陆仟元整 小写：￥146000.00元 | 合同签订后10日内交付（日历天） | 满足招 标要求 |

投标人（公章）：河南爱福升科技有限公司

投标人法定代表人（或代理人）签字：

日期： 2018年1月26日

注：工期指完成该项目的最终时间（日历天）。

技术方案

详细实施方案

项目背景及内容

最高人民法院每年要提出全国法院调查研究课题，并选择若干重大课题开展调查研究。上级法院也会通过下发重点调研课题和组织专题调研等活动，加强对下级法院调查研究工作的指导和协调，发挥人民法院调查研究工作的整体优势。

本项目为配合许昌市中级人民法院开展大数据分析，从上级单位大数据管理平台抽取2012年1月1日至2017年10月30日之间全国范围内生效的160余万份交通事故案件数据信息，建立数据模型，开展大数据分析研究，为全国法院掌握审判动态、进行科学决策、正确指导工作提供数据支持。

专题研究思路

以全国公开裁判文书和许昌汇集的大数据资源为基础，通过数据挖掘、建模分析等信息化辅助技术，开展专题研究。专题研究服务旨在依托于海量审判数据及裁判文书数据进行有价值信息的提取及挖掘工作，从而服务于审判工作指导、管理创新、司法改革等管理和决策活动。

1、选定研究专题。以问题为导向，依照法律框架选择研究专题，并与后续专题形成关联体系。

2、确定研究分析逻辑。从当前审判业务、司法研究和司法实践的需要出发，聚焦热点难点重点问题，确定分析框架、要点和维度，构建从实证到法律周延的分析逻辑。

3、数据抽取和建模。以案件数据、文书数据为主体，由专业法律人员完成数据提取，确保数据的完整性和质量。基于抽取的数据资源和分析逻辑，建立数据挖掘和分析模型。

4、研究成果呈现。通过图文并茂的可视化形式可以将专题分析的价值观点通过直观的方式传递给阅读者。通过业务及法学专家审核研究报告成果，进一步调整和修改后完成报告的上线。

实施思路

1、中标后，负责专题研究分析工作并完成分析报告的交付，采购人提供必要的资料和专题研究调研，对有关重大问题进行决策，组织对提交物进行评审和验收。

2、针对本项目组建项目团队，在采购人配合下进行项目实施。委派项目技术负责人及项目经理，并根据项目具体要求派出相应专业人员参与项目。

3、我公司承诺项目团队遵守国家的政策、法律法规，严格执行采购人的各项规章制度，服从采购人的管理和调度，认真履行工作职责，完成采购人安排的工作任务。由于我方人员责任造成的采购人经济损失或人员受伤害，我方负责赔偿全部损失。

4、我方准备相关技术环境和工具产品，完成本项目各阶段工作任务，并最终交付分析报告。我方投标报价为综合报价，包括在专题研究过程中产生的调研费用、专家支持费用、打印费用以及其它不可预见的费用。

接口开发思路

依据法院行业标准《法院软件开发过程规范》，完成实际接口开发工作，确保接口可用，将数据从相关数据平台和业务系统导出，为专题报告生成提供数据。

数据模型建立思路

按照《基于电子卷宗的审判支持应用技术要求》（FYB/T52016-2017）、《民事案由业务规范》（FYB/T12002-2016）、《信息资源交换体系第二部分:最高人民法院数据集中管理平台数据动态更新要求》（FYB/T51101.2-2016）等相关标准的要求，对应开发接口或建立数据模型，以便数据方便从数据平台倒出，快速生成专题分析报告。

研究报告生成思路

通过图文并茂的可视化形式可以将专题分析的价值观点通过直观的方式传递给阅读者。通过业务及法学专家审核研究报告成果，进一步调整和修改后完成报告的上线。

研究报告示例如下：

服务方案

服务承诺

我公司承诺在接到买方的通知后负责在采购人指定地点的现场服务，交货日期以签订合同后10个工作日。

服务时间为5×8小时，在接到采购方服务请求后，3小时响应，24小时内上门解决问题。

我公司安排专门的项目团队，负责项目实施，按照采购人和招标文件的要求，交付交通事故类案同判专题分析报告，并最终得到最高人民法院的评审。

服务方式

通过建立售后服务热线、公布相应维护人员的即时联系方式，提供一年免费5×8小时技术。当甲方提出服务请求后，技术人员根据甲方要求，并结合实际情况，在最少时间内解决问题。

服务范围

我公司将对整个软硬件环境提供可靠及连续的运行维护服务；为专题研究报告提供使用指导服务。

服务管理方案

在进行运维管理系统建设时，为了提供更好的信息服务、规范运维管理、简化运维工作，参照ITIL重新制定了运维管理制度，以运维管理系统上线为契机保证制度的一致执行。并充分利用运维资源简化运维操作，成功地解决了运维管理信息化的问题。在设计时，为了提供更好的信息服务，我公司需要为以下几个方面的努力。

一是为信息服务的使用者提供多渠道的服务请求方式，用户可以通过刚络、电话、邮件等多种形式提交服务请求；

二是对用户的服务请求按紧急程度、严重程度进行分类管理，保证特殊服务的优先处理；

三是实施服务水平协议。用户可以查询服务请求处理的时间与环节，可以对技术人员的运维服务进行评分。保证用户对运维的监督，实现了透明运维；

四是根据工作量、用户满意度、形成知识以及运维资料的程度对科技人员进行考核，提高技术人员运维的积极性。

在规范运维管理方面，我们主要以ITIL为参考。根据集中服务请求管理、分类别管理、流程化管理、配置管理等内容，建设了语音短信平台。紧急时可以通过邮件、短信、语音等多种方式通知技术人员进行运维。在简化运维工作方面．我们建立了配置管理库来存储设备配置信息、网络关联信息、设备历史维护信息、业务系统运行资料、联系人员信息等资料，将相关信息与运维请求关联，方便技术人员进行运维；建立了知识库对运维中形成的知识进行归类管理，提高了运维效率，简化了运维工作。

运维管理系统由权限管理、服务台、运维管理流程、配置管理库、知识库、短信语音平台以及其他的支撑程序组成。

服务台负责处理或转发电话服务请求、从监控系统传过来的故障事件以及用户从网上提交的服务请求。服务台工作人员首先利用知识库及配黄管理库中的相关知识对服务请求进行处理，如果不能解决，则启动运维流程，将服务请求以工单形式转交给后台技术人员处理，同时可以通过电话、短信、邮件等方式通知后台的科技人员进行运维。后台技术人员处理完毕后，同时反馈给服务台。由服务台通知用户服务请求解决情况并由用户进行确认。问题处理流程、变更处理流程、发布处理流程、配置管理流程等由技术人员发起，相关人员审批后执行，在执行过程中使用设备相关的配置信息、知识库相关的信息快速完成各个流程任务。运维知识经过知识库管理人员审核后进人系统知识库，设备配置变更信息经过设备管理人员确认后进人配置管理库，为以后的运维提供参考。

权限管理

权限按照地域分为对服务台、流程、知识库、配置管理库、短信语音平台的配置管理权限，权限的组合形成系统的角色，系统操作人员可以有一个或多个角色。

服务台建设

根据分级管理的要求，按照ITIL规范建立了分布式服务台。服务台注重硬件、技术与管理共同建设，硬件上主要是服务台办公室、监控大屏、KVM系统、电话传真等办公设备的建设；技术上主要是对服务台工作人员进行培训，掌握伞面的运维知识，熟悉服务台的职责；管理上主要是制定服务台运维管理制度，明确服务台人员的下作内容与操作规程。服务台运维系统与信息服务请求者之间进行联络的窗口。主要工作包括以下几个方面。

一是完成响应服务请求，处理常见的运维事件，将不能解决的事件转发到后台处理；

二是发布相关的运维信息，如业务系统维护、业务系统错误、业务系统故障、网络故障、设备故障、运维新增服务等；

三是进行统一的客户需求管理和客户关系管理；

四是供应商联络；

五是日常运作管理。如数据的备份与恢复、磁盘空间管理、建立新用户并管理口令；

六是进行信息资产的全面监控，发现故障、告警以及异常的运行信息，及早做好应对措施。

流程建设

运维流程是指ITIL服务管理的10个流程，其中服务提供类流程5个，分别是服务级别管理、IT服务财务管理、IT服务持续性管理、可用性管理、能力管理；服务支持流程5个．分别是事件管理、问题管理、配置管理、变更管理、发布管理。简清有效的流程有助于提高运维的执行效率．流程建设主要确定了各个流程的主要活动、流程和流程之间的_笑系，并建立流程和流程活动的关联。为了灵活实现各个流程，我们建立了一套标准的工作流系统，按照定义流程、分解任务、规定任务的执行角色、进行触发事件的定义等过程，灵活建立了运维系统的各个流程。

运维流程虽然借鉴了IT服务管理的经验，但仍需要在实践中简化以适应运维工作的需要。如事件处理流程，IT服务管理标准的做法是直接将事件送到服务台，南服务台负责处理或者分发，而在实际工作中，将业务系统的监控事件直接送到业务系统的管理员，服务台负责监督事件处理完成的情况；又如变更处理流程．在实际执行过程中，发起人送审批时，可以选择填写说明不送审批而直接发起更改(方便电话请示审批)，保证了变更的按时完成。

配置管理库建设

配置管理库建设以运维需要为目的，是辅助运维的有力手段。主要是对设备配置信息、网络关联信息、设备历史维护信息、业务系统运行资料、联系人员信息等运维资料的管理。

1、资料的规范制定与收集

在建设之初，我们设计了设备基线表以记录设备的配置信息，网络线路信息表以记录网络关联信息，以业务系统为根节点的树型结构存储业务系统的建设、运维文档资料。商务、设备、技术等分类联系人表来帮助技术人员在收到服务请求时获取内部与外部技术支持。为了保证数据的准确、全面，要求业务系统、设备、线路管理人员提供、核对相关数据，保证在运维中能准确利用数据进行运维。

2、配置管理库的存储与关联查询

在进行运维时，技术人员在打开工单时即可在同一界面下查看配置管理库中运维相关的基础信息。方便运维管理。可以按照规范的格式导出至文件进行存档，修改后再导回系统，保证配置数据库的数据及时更新。

知识库建设

知识库是提高技术人员技术水平，辅助运维的另一重要手段。知识库建设主要包括知识字段设计、知识库权限、知识库访问、知识的入库流程等内容。我们存进行知识库建设时。除了包含知识库必需的字段(如事件类型、发生原因、解决办法、关键联系人与联系方式、关键资源等内容)外，还包括地域、读写权限、审批人与时间等管理属性；在知识库的权限上，知识创建者可以定义知识的发布范围，经审核后确定知识权限。知识库管理员可以更改知识的发布权限，便于充分利用相关知识。知识库提供灵活的访问方式，知识的使用者可以自助查询知识，技术人员在维护时可以自动匹配知识库中的条目；知识的人库流程是指知识从建立到发布的过程．知识可以来源于维护的提交。可以来源于技术人员直接录入，知识必须经过知识库管理员审核后才能进入知识库。

运维管理是信息部门的日常工作，也是信息部门职能最充分的体现，信息工程建设(如机房建设、网络建设、应用系统建设)归根结底都是为了提高运维管理对外提供信息服务的能力。运维管理信息化是信息部门自身工作信息化的一个标志性环节，不但意味着管理的规范化，也提高了对外的服务能力与质量；从建立数据中心的角度看，运维管理系统与其他系统(如监控系统、桌面安全管理系统)的关系紧密，运维管理系统主要剧来处理日常的运行维护揲作，运行维护的及时性依赖于监控系统的建设。运行维护的效率与知识库、运行维护的基础信息息息相关。

质量保障

我公司对所承接的项目一贯认真和重视，为了确保本项目高质量完成，将成立专门的项目组负责项目的实施工作，掌控项目的施工质量、进度和技术水平。在项目管理、系统安装、工程实施、项目验收、技术服务、技术培训等环节中做到保质、保量、按时完工，争取把本项目做成典范工程。

对本项目实施过程中的数据和资料严格保密，其中包括：用户单位的内部信息、内部网络的IP地址、网络拓扑、系统配置、用户名/口令和安全策略等。我公司参加此次工程实施的所有项目组成员，都要签署相关的保密协议。

1产品质量保证

本项目实施过程中所使用的产品保证是投标过程中所述产品，绝对不以次充好。产品具有完全自主知识产权，不会产生法律问题。如果产品需要调整必须经过用户方的书面认可。

保证所选用的产品在实际使用中能充分发挥良好的性能，并保证不影响原有网络的性能。

2工程质量管理

（1）工程管理概述

我公司对本次项目高度重视，将指派公司高层领导进入项目小组，直接掌控项目的水平和质量。我公司将根据用户的具体要求，结合自己的业界经验及项目管理经验，努力满足用户提出的实施本项目工程的目标，方案设计遵守用户提出相关要求。在项目管理、系统安装、工程实施、项目验收、技术服务、技术培训等项目环节中做到守时、保质，使此项目成为精品和典范。

对此项目工程实施的过程数据和结果数据严格保密，未经用户授权不得泄露给任何单位和个人，不得利用此数据进行任何侵害用户的行为；我公司参加此次工程实施的所有项目组成员，都要与用户签署相关的保密协议和非侵害性协议。

（2）工程管理方法

对于本项目，通过建立工作细分结构（Work Breakdown Structure，WBS）明确项目的工作内容，这样不仅定义了工作内容，同时也定义了工作任务之间的关系，明确了工作界面。项目的WBS是对工作计划、进度、费用、技术状态进行部署和跟踪控制等管理活动的基础。

（3）工程管理和工程实施遵循的标准

为了保证整个项目实施的质量和进度，本项目将参考并遵守一些国际上最新的相关工程标准和最新的研究成果，如：

PMI项目管理方法学

SSE-CMM信息安全工程成熟度模型

IATF信息系统安全工程（ISSE）过程模型

（4）本项目遵循的原则

本项目遵守的可控性、完整性、最小影响、保密的原则，是顺利完成本项目的保证。

1、可控性原则

我公司将从多个方面配合用户，以便达到用户对此次项目可控性。这些可控性包括：

人员可控性

我公司项目组人员的资历将在项目实施前通知用户，并经过认可。以确保项目组成员工作的连续性。

我公司将派遣有经验的顾问工程师参加本项目的工作，同时还会安排有经验的项目管理人员、质量保证人员、标准化审核人员等支持项目的工作。

项目过程可控性

本项目的管理将依据PMI项目管理方法学、SSE-CMM安全工程成熟度模型、我公司项目管理规范等项目管理方法。特别是在项目管理中突出“沟通管理”，达到项目过程的可控性。

为了保证能够按照工程进度实施，我公司项目组将与买方项目组在进行项目实施之前举行会议，予以讨论，正式形成文字材料，即书面确定双方项目组的职责和义务。期间双方将本着友好合作的态度完成各自的职责。

2、完整性原则

我公司项目管理与实施方案将涉及本项目的各个层次，全面覆盖本项目的实际需求；我公司进行的综合分析和解决方案建议将结合我公司长期的项目管理经验。

3、最小影响原则

我公司会从项目管理层面和工具技术层面，将项目实施工作对用户正常运行的可能影响降低到最低限度，不会对现有网络的运行和业务的正常提供产生显著影响。

4、保密原则

我公司将与用户签署相关的保密协议和非侵害性协议。

（5）工程实施过程控制

我公司具有丰富的大型项目实施经验，有把握做好每一个项目的实施。

就本次信息安全防护系统设备采购项目的工作，从合同签署到系统完工移交，整个项目实施的计划工作流程如下图：

项目实施主要分为以下几个步骤：

签订合同

工程实施的准备

工程实施

工程验收

1、签订合同

签订合同是项目实施的开始。在合同中，双方承诺应有的责任和义务，所有条款以书面详细记录，该合同将具有法律效应，双方按照规定各留备案。

2、工程实施准备

为了保证整个工程的顺利、圆满实施，我们需要在工程实施的准备阶段作如下工作：

成立项目工作小组：确定项目经理、项目协调人、项目直接负责工程师等组成人员，召开项目小组第一次会议，商讨在本项目中的人员调配与分工合作关系，会议产生项目实施制度，并产生《项目实施组织文件》；

设备备货、出厂检验：为保证工程高质量实施，所有设备保证在项目实施开始后全部到位，并经过本项目负责工程师最终检验通过，并出具《项目设备出厂检验报告》。对于本次项目，买方有权派人员到工厂进行检验，我公司将提供全力配合。

第一次项目协调会及工厂验收：本次会议由我公司组织召开，本项目双方负责人及主要相关人员列席，共同商讨本项目时刻表及实施过程中的协调关系，产生《项目工程实施时刻表》、《项目工程协调表》及《项目协调会会议纪要》，双方人员严格按照“计划”及“协调表”执行，协调会后，由双方负责人参与、项目负责工程师进行设备工厂验收，并出具《项目设备工厂验收表》；

工程现场考察：由双方协调人员及工程师对工程实施过程中的每一个现场进行实际考察，确定工程现场环境及实施办法，产生《项目工程现场考察表》及《节点实施办法》；

项目实施计划：根据协调会议讨论结果、现场考察表及相关文件规定，由我公司工程师拟定工程实施计划，经双方相关人员确认可行，制定《项目实施计划》，内容包括调试所涉及项目、设备技术指标、调试方法、安装进度计划表、安装所需仪器及工具；

设备运输、交货：在前期准备工作完成后，按照时刻表由我公司完成对所有设备的运输及交货，双方签署《项目设备移交表》及《项目工程实施准备备忘录》。

3、工程实施

工程实施是本项目的关键阶段，具体安排如下：

第二次项目协调会：本次会议由买方协调组织，对工程实施过程中所有涉及到的单位进行协调确认，指定各单位的协调人、负责人及其联系方式，制定协调规定；

设备安装调试：由我公司工程实施队伍严格按照相关文件及规定进行设备安装调试，并出具《设备安装记录》，包括安装过程、调试方法；

现场培训：由工程实施人员对设备维护工程师进行现场培训；

系统调试：在全部设备安装调试完成后，由我公司工程人员对整体系统进行系统联调，完成后出具《项目系统调试记录表》，双方进行确认，签署《项目系统调试备忘录》，系统进入试运行期；

4、工程验收

工程验收分三部分：到货验收、项目初验和最终验收。

到货验收安排内容如下：

设备的开箱验收：当项目实施所有设备运抵安装地点后，由用户单位相关人员与我公司人员一起对设备进行开箱验收，按照合同要求及设备装箱清单对设备的型号、配置、配件、随机资料以及外观等进行核对，确认无误后签署《设备到货验收单》；

设备的加电验收：由用户单位相关人员与我公司人员一起对设备进行设备的加电验收，按照我公司事先提供的技术文档对设备加电后的运行状态进行检查，对于出现异常的设备，我公司将立即组织更换。设备加电验收须由用户单位相关人员在场确认，通过后方可进行后续的安装实施工作。

项目初验安排内容如下：

工程验收会议：由用户单位计算机网络中心组织召开工程验收会议，我公司列席，商讨制定《项目工程验收标准及验收办法》；

工程验收：由双方工程技术人员根据《项目工程验收标准及验收办法》对整个系统进行验收，并编写《项目工程验收记录》，签署《项目工程验收备忘录》；

最终验收安排如下：

系统移交：由我公司对整个项目实施过程中产生的技术文献、制度文件、工程文档、施工记录、工程备忘录等等进行收集整编，并装订成册，双方分别保存归档；

工程总结大会：由双方共同组织召开工程总结大会，双方负责人列席对整个项目进行总结。

（6）项目管理规范约束

一、项目管理质量保证

我公司的安全业务具有先进规范的项目管理方法，采用国际项目管理协会PMI的标准项目管理方法，把项目管理归纳为范围管理、时间管理、成本管理、质量管理、人力资源管理、风险管理、采购管理、沟通管理和整体管理等九大知识领域。形成了严格的项目管理规范。

通过对项目建立工作细分结构（Work Breakdown Structure，WBS）明确项目的工作内容，这样不仅定义了工作内容，同时也定义了工作任务之间的关系，明确了工作界面。项目的WBS是对工作计划、进度、费用、技术状态进行部署和跟踪控制等管理活动的基础。因此对本项目进行科学规范的项目管理，就使得项目的质量保证有了坚实的基础。

二、ISO9000质量保证体系

我公司非常重视质量保证工作，在本项目的工作中，将严格按照ISO-9000系列质量管理标准进行管理。

通过健全完善、全面高效的质量保障体系，我公司能够保证本项目的设计、采购、生产、检验、试验、安装、调试、交付和服务的全过程实施有效的质量控制，使项目质量得到保证。

工程实施规范约束

我公司的工程实施强调分布于整个工程生命周期中各个环节的工程活动，包括概念定义、需求分析、设计、开发、集成、安装、运行、维护及更新项目，并不断改进工程实施的现状，达到提高系统、产品和工程服务的质量和可用性并降低成本。

人员质量职责约束

我公司对项目实施的一个重要的质量保证措施就是明确项目组的各个人员的质量责任和义务，通过对个体工作质量的控制来达到控制整体质量的目的。

一、项目经理质量责任

项目经理的质量责任主要是，遵守项目管理规范，贯彻质量方针、目标，执行质量体系文件的各项有关规定和要求，确保设计工作始终处于受控状态；积极运用优化设计技术和可靠性、可维护性、安全性等工程技术，确保设计满足质量要求；为产品开发、物资采购、系统安装、调试、检验等活动提供技术支持和配合。

同时保证项目的成功，保证项目按时、在预期内达到预期的效果，对各种项目资源进行适当的管理和充分有效的使用，进行及时有效的沟通，及时商讨项目进展状况，以及对可能发生的问题进行预测，保证项目的整体性，协调项目中的各个角色和各种关系，为成员创造良好的工作环境。

二、项目质量师Q/A质量责任

质量师配合项目经理开展工作，其主要职责和权利是：制订本项任务的质量工作计划，并贯彻实施；负责对工程任务的全过程的质量活动进行监督检查，参与设计评审和重要的质量活动，其质量业务工作受公司质量部的指导监督。

三、客户经理质量责任

客户经理的质量责任就是协调和客户在商务方面的事情，和客户在项目发生之前进行谈判，前瞻性的解决项目实施中可能发生的问题。并保证项目在实施到不同的阶段，和客户之间项目上的商务条款可以得以落实。

四、技术顾问的质量责任

技术顾问的主要工作是主要从技术的角度领导整个服务现场实施的工作，负责研究所需的网络解决方案设计和实施解决方案协助项目经理保证集成服务状态与品质保证，因此，技术顾问的要对整个方案设计的可行性、合理性和可实施性负责。承担着方案设计的质量责任。

五、系统集成工程师的质量责任

项目实施工程师负责工程产品的具体安装实施工作，负责产品的实施，承担着工程实施工作的质量保证责任。

项目组织

为完成本项目建设，实现目标管理，我们将首先做到组织保证，建立强有力的项目管理团队和项目实施小组，保障工程实施。

（一）项目管理委员会

项目领导委员会是我公司此项目的最高管理决策机构。委员会由公司重要领导，项目经理，业务专家和技术专家组成。

委员会的主要职责如下：

1、负责项目的重大决策；

2、协调甲、乙双方项目组意见；

（二）项目经理

项目经理总体负责项目实施小组各个组间的协调工作，以及与院方及相关单位领导的协调工作。项目经理由我公司具有丰富大型项目实施经验的高级项目经理担任。

（三）项目实施小组

项目实施小组分为需求调研小组、系统设计小组、软件开发小组、测试小组、配置管理小组、质量保障小组、系统实施小组、培训小组等。每个小组的组长均为资深工程师。小组具体职责可参见“项目进度计划”描述。

项目进度计划

整个项目在从开发、实施到最终上线供用户使用共分为以下几个阶段：项目启动、需求分析、系统深化设计、系统实施部署、系统测试、系统试运行与验收、用户培训、售后服务等。

我们将从签订合同后的第一天算起，预计15个日历天内完成此次项目，请客户进行验收。

根据项目总体进度要求设定各个阶段时间点以及需要完成的相关内容，项目进度计划表如下。

项目进度计划表：

| 序号 | 实施组织 | 项目阶段 | 工作内容 | 时间安排 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 开始时间 | 结束时间 |
| 1 | 项目经理 | 项目启动 | 召集项目参与人员，制定相关工作计划，人员分工等。 | 签订合同后的第1天 | 中标后 第1天 |
| 2 | 商务小组 | 设备采购 | 指派专职商务人员进行设备采购 | 第2天 | 第3天 |
| 3 | 深化设计小组 | 需求调研分析和深化设计 | 指派专职需求人员对项目所涉及的系统进行需求分析和深化设计。 | 第2天 | 第7天 |
| 4 | 系统实施小组 | 系统安装 | 数据抽取，数据分析，生成报告 | 第8天 | 第13天 |
| 5 | 培训小组 | 用户培训 | 选派具备项目要求的培训教师针对各系统的使用对相关人员进行培训。 | 第8天 | 第13天 |
| 6 | 项目经理 | 评审验收 | 制定验收意见，完成相关验收文档的整理，并提交给客户 | 第14天 | 第15天 |

验收方案

验收组织：

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。

验收内容：

验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

（1）本项目专题分析报告须通过审判业务和法学专家审核，以论文和PPT两种方式通过专家组评审；

（2）按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

项目培训方案

培训目标

我公司在技术培训方面是非常重视的，卓越的技术能力是工作的基础，我公司为满足招标方在技术方面的不同需求，制定培训内容。

根据以往我们同用户密切合作的经验，完善成功的培训保证，将是系统能否成功的重要组成部分。为此，我们根据项目建设项目实际情况，制定了完善的培训计划。

爱福升科技公司协同生产厂商保证提供给项目建设项目系统应用及系统基础管理高质量的培训，以达到用户从项目建设系统的规划设计、系统的安装调试，到系统管理与维护等多层次全方位的需求。

根据系统建设各个阶段的需要，以集中培训(国内)和现场培训等方式实施培训工作。培训工作分为系统工程实施阶段和系统运行阶段，在不同阶段培训不同类型的人员。培训内容主要在本次项目中网络设备的管理、使用及维护等。接受培训的人员在培训后能独立完成相应阶段的技术工作，并能达到回本单位后继续做培训的能力。使工程作到“交钥匙”工程和“用户满意”工程。

培训流程

（1）与客户共同定制培训解决方案。

（2）制订培训计划。

（3）确定参培人员。

（4）我公司进行培训组织与教学实施。

（5）培训质量调查，培训结束后，针对学员所提意见与建议，培训中心组织教学改进，培训结束。

培训内容

（1）系统基础知识，如系统的结构、功能、模块

（3）大数据分析应用理论培训

（4）大数据分析各功能模块实际操作培训

（5）大数据分析管理维护培训

培训对象

许昌市中级人民法院信息化管理员、业务人员等。

培训方式

我公司可以提供几种形式的培训服务:

客户理论培训：

客户理论培训对客户进行全面的系统知识以及具体的有针对性的产品应用知识的培训。

理论培训的目的是加强用户对系统架构的理解，进一步提高用户的技术水平，以便保证项目建设项目系统的良好运行，同时适应将来业务和技术发展的需要。

客户现场培训：

客户现场培训就是应客户要求,利用到现场的设备，由工程师进行现场培训,在系统进行安装调试的同时，对客户单位的系统管理维护人员进行理论和操作的培训，特点是方便直观。

现场培训目的是通过我方工程师的现场讲解和用户实际操作，让用户加深对设备和系统的了解，熟悉操作步骤和操作技巧，为将来的运行维护做好准备。现场培训的时间、地点、内容如下：

根据公司多年的系统培训经验，用户方技术人员如果在掌握了一定的基础知识的基础上再参加原厂商课程培训，可以更加全面、系统地了解更多的技术细节，对将来的系统维护、管理工作有较大的帮助。

培训计划

根据技术的发展动态，结合公司多年来的系统培训经验，在广泛听取客户意见、了解客户需求的基础上，公司技术培训中心为本项目特别设计了一套贴近客户技术人员现状，符合本项目所设计的设备构成，又具有技术前瞻性和先进性的定制培训课程体系。

本次工程的培训计划包括培训应包括大数据分析的原理和技术配置、操作维护方法、安装调测、排除故障及软件结构、定制和升级等各个方面。

培训组织

为使以后项目建设工作的顺利开展,在合同签署后,实施过程中完成用户的培训.我们采用理论授课和现场培训两种方式。

为做好培训工作,要求客户要配合我们做一些人员组织方面的协调工作.其中对于技术培训,将在我公司或客户现场进行；对于操作培训,将随技术人员在施工中进行。

培训师资

多年来,爱福升科技公司成功地举办过多次类似大规模的客户培训,具有丰富的专业培训经验.我们承诺,将在教师安排,实验环境配置,组织管理等各方面提供最好的服务以确保培训成功。

在现场集中培训中,将由爱福升科技公司负责提供软硬件设备的安装、配置、诊断、管理、维护等培训工作,通过培训,使参加培训的人员都能在自己的工作范围内独当一面,收到良好的效果。

爱福升科技公司拥有数十名通过IBM、SUN、Oracle、锐捷、华为、Juniper、Cisco、CISP、等认证考试的系统工程师和网络工程师,可为用户提供专业化的培训。

完整而有系统的培训是本项目成功的必不可少的重要因素。能够切实有效地进行用户培训，将我们的技术和经验传授给用户是我们制定培训计划的出发点。此次项目合作，公司将负责组织对客户各项业务的管理和技术人员进行全面的培训。

培训的目的主要是使客户人员不仅对整个系统有足够的认识，而且能完全胜任所承担的工作，确保整个系统安全可靠地运行，并达到最大效益。

培训体系

爱福升科技具有雄厚的技术实力，拥有通过Microsoft、Oracle、SUN J2EE、华为、锐捷、Juniper、IBM、CA、HP、CISCO、H3C、等认证的工程师。爱福升科技将为各个项目组织专门的培训队伍，由精通项目中使用到的硬件产品、软件产品的专家组成，为用户提供优质的培训服务。

培训地点

现场培训地点为此次项目中的项目实施地点；

理论培训地点与用户协商（由我方提供培训地点或用户指定地点）。