建安区建设工程

招

标

文

件

项目编号：建安建工公字〔2018〕19号

项目名称：建安区2018年农村饮水安全项目勘察设计

招 标 人：许昌市建安区农村饮水安全项目建设管理局

代理机构：许昌建设工程项目管理有限公司

二〇一八年二月

目  录

第一章　招标公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法

第四章  合同条款及格式

第五章  工程技术资料

第六章  投标文件格式

第一章 招标公告

- 建安建工公字〔2018〕19号

- 许昌市建安区农村饮水安全项目建设管理局

- 建安区2018年农村饮水安全项目勘察设计

- 公开招标公告

一、项目概况

1、项目编号：建安建工公字〔2018〕19号

2、项目名称：建安区2018年农村饮水安全项目勘察设计

3、招标单位：许昌市建安区农村饮水安全项目建设管理局

4、项目简介：本项目主要建设内容为新建水厂9处，提升改造老旧水厂5处，管网延伸80个行政村，总投资额约8811万元。

5、招标范围：①本项目的初步设计报告、图纸及概算；②本项目的施工图设计及预算；③提供合格的测量图及勘察报告；④负责施工过程中异常情况的设计变更处理，做好技术交底工作，负责现场施工技术指导，直至配合完成整个项目的竣工验收。

6、资金预算：1801300.00元

7、服务周期：30日历天；

8、质量要求：合格。

二、投标人资格要求

（一）资格要求

（1）投标人须具有独立法人资格，具有建设行政主管部门颁发的工程勘察岩土工程专业乙级及以上资质和水利工程设计行业乙级及以上资质；

（2）拟任项目负责人具有水利专业高级及以上技术职称，有类似项目工作经历；

（二）项目负责人须在河南省水利建设市场信用信息平台信用信息公开，委托代理人须是河南省水利建设市场信用信息平台信用信息公开中的专职投标委托代理人（以上内容均以网页版公示为准）。

（三）信誉要求：（执行《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》法（2016）285号文件）：投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上，没有被列为失信被执行人的。(投标单位需提供报名时间内网站查询截图，加盖企业公章)。

（四）自2015年以来在经营活动中没有重大违法记录（以检察机关出具的查询行贿犯罪档案结果告知函为准）

(五)本次招标不接受联合体投标。

（六）近三年财务状况良好。

（七）本次招标采取资格后审。

三、投标报名时间及方式

1、报名时间：2018 年2月14 日 至 2018 年 2月 27 日。

2、报名方式：持CA数字认证证书，登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

3、在投标截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载招标文件等（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）

四、招标文件和施工图纸的获取

1、招标文件下载：投标人于投标文件递交截止时间前均可在全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）自行下载本项目招标文件和工程量清单。

2、招标文件每套售价300元，递交投标文件时缴纳给招标代理机构，售后不退。

五、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间为2018年3月12日9时30分，地点为许昌市建安区新元大道兴业大厦4楼4167室。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

3、未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载招标文件的投标人，其投标文件不予受理。

六、发布公告的媒介

本公告同时在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》和《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布。

- 七、联系方式

招 标 人：许昌市建安区农村饮水安全项目建设管理局

项目负责人：李景峰

联系电话：13603742112

代理机构：许昌建设工程项目管理有限公司

项目负责人：于婷琳

电    话：0374-2096616、13213352233

第二章  投标须知

投标人须知前附表

| 条款号 |  |  |  | 条 款 名 称 |  |  | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 |  |  |  | 招标人 |  |  | 招 标 人：许昌市建安区农村饮水安全项目建设管理局 地 址：许昌市建安区兴业大厦3楼 项目负责人：李景峰 联系电话：13603742112 |  |
| 1.1.2 |  |  |  | 招标代理机构 |  |  | 代理机构：许昌建设工程项目管理有限公司 地 址：许昌市东泰街东泰大厦5楼 项目负责人：于婷琳 电 话：0374-2096616、13213352233 |  |
| 1.1.4 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 建安区2018年农村饮水安全项目勘察设计 |  |
| 1.1.5 |  |  |  | 建设地点 |  |  | 位于建安区 |  |
| 1.2.1 |  |  |  | 资金来源 |  |  | 财政投资 |  |
| 1.2.2 |  |  |  | 出资比例 |  |  | 100％ |  |
| 1.2.3 |  |  |  | 资金落实情况 |  |  | 已落实 |  |
| 1.3.1 |  |  |  | 招标内容 |  |  | 招标文件、变更（如有）及答疑纪要（如有）范围内的所有内容。 |  |
| 1.3.2 |  |  |  | 勘察、设计周期 |  |  | 30日历天 |  |
| 1.3.3 |  |  |  | 勘察设计要求 |  |  | 符合国家现行有关勘察设计规范、标准和规定。 |  |
| 1.4.1 |  |  |  | 投标人资质条件 |  |  | （1）投标人须具有独立法人资格，具有建设行政主管部门颁发的工程勘察岩土工程专业乙级及以上资质和水利工程设计行业乙级及以上资质； （2）拟任项目负责人具有水利专业高级及以上技术职称，有类似项目工作经历； （3）项目负责人须在河南省水利建设市场信用信息平台信用信息公开，委托代理人须是河南省水利建设市场信用信息平台信用信息公开中的专职投标委托代理人（以上内容均以网页版公示为准）。 （4）信誉要求：（执行《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》法（2016）285号文件）：投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上，没有被列为失信被执行人的。(投标单位需提供报名时间内网站查询截图，加盖企业公章)。 （5）自2015年以来在经营活动中没有重大违法记录（以检察机关出具的查询行贿犯罪档案结果告知函为准） |  |
| 1.4.2 |  |  |  | 是否接受联合体投标 |  |  | 不接受 |  |
| 1.5 |  |  |  | 费用承担 |  |  | 详见正文 |  |
| 1.6 |  |  |  | 保密 |  |  | 详见正文 |  |
| 1.7 |  |  |  | 语言文字 |  |  | 详见正文 |  |
| 1.8 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 详见正文 |  |
| 1.9.1 |  |  |  | 踏勘现场 |  |  | 不组织 |  |
| 1.10.1 |  |  |  | 投标预备会 |  |  | 不召开 |  |
| 1.10.2 |  |  |  | 投标人提出问题的截止时间 |  |  | 投标截止时间10日前 |  |
| 1.10.3 |  |  |  | 招标人澄清的时间 |  |  | 投标截止时间15日前 |  |
| 1.11 |  |  |  | 分包 |  |  | 不允许 |  |
| 1.12 |  |  |  | 偏离 |  |  | 不允许 |  |
| 2.1 |  |  |  | 招标文件的下载 |  |  | 招标文件的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】（http://www.xczbtb.com/），通过“投标人/供应商登录”后自行下载。 |  |
| 2.1.1 |  |  |  | 构成招标文件的其他材料 |  |  | 经备案的招标文件补充和修改文件（如有）。 |  |
| 2.2.1 |  |  |  | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  |  | 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。 |  |
| 2.2.2 |  |  |  | 投标截止时间 |  |  | 2018 年 3 月 12 日 9 时 30 分（北京时间） |  |
| 2.2.3 |  |  |  | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  |  | 无要求 |  |
| 2.3.2 |  |  |  | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  |  | 无要求 |  |
| 3.1.1 |  |  |  | 构成投标文件的其他材料 |  |  | ∕ |  |
| 3.3.1 |  |  |  | 投标有效期 |  |  | 60日历天（从投标截止之日算起） |  |
| 3.4.2 |  |  |  | 投标保证金 |  |  | 详见附表四 |  |
| 3.5.2 |  |  |  | 近年财务状况的年份要求 |  |  | 近年，指2014、2015、2016年。 |  |
| 3.5.3 |  |  |  | 近年完成的类似项目 |  |  | 近年，指2015年1月1日至今。 |  |
| 3.5.5 |  |  |  | 近年发生的诉讼及仲裁 |  |  | / |  |
| 3.6 |  |  |  | 是否允许递交备选投标方案 |  |  | 不允许 |  |
| 3.7.3 |  |  |  | 签字或盖章要求 |  |  | 投标文件正本按招标文件要求签字盖章（无需逐页签字盖章），副本应与正本保持一致（可为正本的复印件）。正本与副本不一致的，以正本为准。 |  |
| 3.7.4 |  |  |  | 投标文件份数 |  |  | 正本一份，副本四份，投标文件电子版2份（电子版应包含投标文件所有内容并一致）。正本和副本在一起密封，正本不要求单独密封。电子版以U盘形式储存单独密封递交。 |  |
| 3.7.5 |  |  |  | 装订要求 |  |  | 按照投标人须知第3.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： - 不分册装订。 采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |  |
| 4.1.2 |  |  |  | 封套上写明 |  |  | 招标人地址： 招标人名称： 投标人地址： 投标人名称： （工程名称/标段） 投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启。 |  |
| 4.2.2 |  |  |  | 递交投标文件地点 |  |  | 开标时间：2018年3月12日9时30分 开标地点：新元大道兴业大厦4楼4167室 |  |
| 4.2.3 |  |  |  | 是否退还投标文件 |  |  | 否 |  |
| 5.1 |  |  |  | 开标时间和地点 |  |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |  |
| 5.2 |  |  |  | 开标程序 |  |  | 见招标文件第二章投标人须知第5.2条 |  |
| 6.1.1 |  |  |  | 评标委员会的组建 |  |  | 评标委员会构成：从河南省综合评标专家库中随机抽取4人和招标人代表1人。 |  |
| 7.1 |  |  |  | 是否授权评标委员会确定中标人 |  |  | 否，推荐的中标候 选人数：1-3名 |  |
| 8.1 |  | 重新招标 |  |  |  |  |  | 详见正文 |
| 8.2 |  | 不再招标 |  |  |  |  |  | 详见正文 |
| 9 |  | 纪律和监督 |  |  |  |  |  | 详见正文 |
| 9.4 |  | 标后履约 |  |  |  |  |  | 按照《招投标法规定》必须到行政主管部门办理相关手续，同时由项目单位进行监管。 |
| 10.需要补充的其他内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1词语定义 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | 类似项目 |  |  |  |  | 指2015年1月1日以来单项合同金额不少于30万招标控制价的农村饮水安全勘察设计项目 |  |  |
| 10.2招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、本工程设招标控制价： 招标控制价：大写： 壹佰捌拾万零壹仟叁佰元整 小写：1801300.00元 2、凡投标人的投标报价高于招标控制价（不含等于“招标控制价”）的，该投标人的投标文件应予拒绝。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3“暗标”评审 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术标是否采用“暗标”评审方式 |  |  |  | 不采用。 |  |  |  |
| 10.4投标人代表出席开标会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开标时投标人的法定代表人（持本人身份证原件）或授权委托人（持身份证原件及授权委托书原件）到开标现场签到，缺席或逾期不到者视为放弃。各投标单位参加会议人数不得多于三人。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5中标公示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》和《河南省电子招标投标公共服务平台》予以公示，公示期不少于3日。 2、根据《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（高检会[2015]3号）要求，工程建设交易项目评标结果公示期满前，招标人对所有中标候选人的行贿犯罪档案进行查询，有行贿犯罪档案记录的取消中标资格，并将结果书面告知行政主管部门和公共资源交易中心，依据相关规定作出相应处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6 知识产权 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的招标文件，未经招标人书面统一，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给其他第三人。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.7重新招标的其他情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.8 同义词语 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 构成投标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.9监 督 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.10 解释权 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明，如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.11 招标人补充的其他内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.11.1 投标人向评标委员会提交的所有证书及相关材料提交方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 具体要求及格式详见本章附件一：提交证件及业绩格式 |  |  |  |  |  |
| 10.11.2 投标文件的拒收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件； - 2、投标文件未按招标文件要求密封的； - 3、未按招标文件要求缴纳投标保证金的； - 4、开标时法定代表人未携带本人身份证原件或授权委托人未携带有效的授权委托书原件和身份证原件到开标现场并签到的；（以上证件均为原件） - 5、未按照规定支付招标文件费用的； - 6、未通过《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》网上下载招标文件的。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.12 特别提示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1、潜在投标人如对招标文件有异议，请在规定时间内在《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》上提出，以其他方式递交的异议不予接受。 - 2、投标人在投标截止时间前应随时关注《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》发出的有关本工程的答疑、修改等相关内容。 - 3、投标文件制作过程中如遇操作或技术问题请咨询：0374-2961598。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 1. 总则

- 1.1 项目概况（详见投标人须知前附表）

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对勘察设计进行公开招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见申请人须知前附表。

- 1.2 资金来源和落实情况（详见投标人须知前附表）

本招标项目资金来源和落实情况：见投标人须知前附表。

1.3. 招标范围、周期要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本项目的勘察设计周期要求：见投标人须知前附表。

- 1.4 投标人资格要求（详见投标人须知前附表）

- 1.5 费用承担

- 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

- 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7 语言文字

- 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

- 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

- 1.9.1 招标人不组织踏勘现场。

- 1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

- 1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

- 1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

- 1.10 投标预备会

- 1.10.1 招标人不召开投标预备会。

- 1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，在公共资源交易系统电子平台上提出。

- 1.10.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，在公共资源交易系统电子平台上予以澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 1.11 分包（不允许）

- 1.12 偏离（不允许）

- 2. 招标文件

- 2.1 招标文件的组成

- 本招标文件包括：

- （1）招标公告

- （2）投标人须知；

- （3）评标办法；

- （4）合同条款及格式；

- （5）工程技术资料；

- （6）投标文件格式；

- 根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2 招标文件的澄清

- 2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间要求招标人对招标文件予以澄清。如未提出异议，视为全面接受。

- 2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前通过公共资源交易系统电子平台发出，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

- 2.2.3 所有澄清、答疑全部以公共资源交易系统电子平台发出的为准，不再接受书面形式的递交。

- 2.3 招标文件的修改

- 2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以通过公共资源交易系统电子平台修改招标文件，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15 天，相应延长投标截止时间。

- 2.3.2 当招标文件（含评标、定标办法）、补充通知、答疑纪要，内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）为准。

3. 投标文件

3.1  投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

(1)投标函及投标函附录

(2)法定代表人身份证明

(3)授权委托书

(4)投标保证金

(5)技术文件

(6)项目管理机构

(7)资格审查资料

(8)服务及优惠条件承诺书

(9)其它材料

- 3.2 投标报价

3.2.1  参考（原）国家发展计划委员会和建设部联合颁布的《工程勘察设计收费标准》（计价格［2002］10号）及相关工程设计收费规定，根据市场行情自主报价。

3.2.2  投标报价包含所有费用，对配合及局部修改、变更而发生的费用也应考虑在内。

3.2.3 投标报价的有关要求：

3.2.3.1投标报价包含履行合同所有相关服务所需的费用；

3.2.3.2投标报价均应包含所有的税费。

3.2.4不能在投标报价之外还有其他费用出现。

3.2.5投标人不得低于企业自身成本竞投标。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在公共资源交易系统电子平台发出延长投标有效期的通知。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

- 3.4 投标保证金

- 详见附件四。

- 3.4.1投标人应按投标人须知前附表后规定缴纳投标保证金。

- 3.4.2投标人有下列情形之一的，不予退还投标保证金：

- （一）在招标文件要求提交投标文件的截止时间后至投标文件有效期满前撤回投标的；

- （二）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同或未按招标文件规定提交履约保证金的；

- （三）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

- （四）投标人在招投标活动中弄虚作假、围标串标，骗取中标并经招投标行政监督部门调查核实的；

- （五）拒绝履行合同义务的；

- （六）相关法律、法规规定不予退还的其它情形。

- 3.4.3未中标企业的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内自动退还至投标人原提交账户。

- 3.4.4中标企业的投标保证金在签订合同后持保证金退还申请表（单位加盖行政公章）、合同原件办理投标保证金退还手续。办理后五个工作日内中心将投标保证金自动退还至中标企业原提交账户。

- 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”后应附投标人的法人营业执照、企业资质证件、基本账户开户许可证、税务登记证、项目负责人资格证书的复印件。

3.5.2 “近三年财务状况”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。

备注：涉及投标文件内所附的业绩、荣誉证书、财务状况等赋分内容的开标现场需提供原件。

3.6 备选投标方案

- 招标人不接受备选投标方案。除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选方案的，只有中标人所提交的备选方案可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接收该备选投标方案。

- 3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标人编制的投标文件应当满足招标文件规定的基本格式要求。

- 3.7.2 投标文件应当对招标文件有关勘察设计周期、投标有效期、质量要求、招标范围内容作出响应。

- 3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标人编制的投标文件份数见投标人须知前附表，投标文件在正本和副本的封面上应清楚地标明“正本”、“副本”字样。正本与副本有差异时，以正本为准。正本中大小写不一致时，以大写为准。当电子文件与纸质文件不一致时，以纸质文件为准。

3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

- 4. 投标

- 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件正本和副本在一起密封。电子版以U盘形式储存单独密封递交，并在封套的封口处加盖投标单位骑缝章。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

- 4.2 投标文件的递交

- 4.2.1 投标人应在投标人须知前附表中规定的投标截止时间前递交投标文件。

- 4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

- 4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

- 4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

- 4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

- 4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

- 4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5. 开标

- 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或授权委托人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、周期及其他内容，并记录在案；

（7）宣布招标控制价；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

- 6. 评标

- 6.1 评标委员会

- 6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员由相关技术、经济等方面的专家组成，组成人数见投标人须知前附表。

- 6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

- 6.2 评标原则

- 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标

- 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 7. 合同授予

- 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 7.2 中标通知

- 在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

- 7.3签订合同

- 7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 8. 重新招标和不再招标

- 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

- 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

- 9. 纪律和监督

- 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：提交证件及业绩格式

项目编号：                                           工程

提交证件及业绩提交及领取一览表

| 投标单位 |  |  | （盖章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 证件名称 |  |  |  | 份数 | 备注 |
| 提交及归还时间 |  | 提交时间： 年 月 日 时 |  | 领取（归还）时间： 年 月 日 时 |  |  |
| 投标单位 授权委托人 |  | 提交人签字： |  | 领取人签字： |  |  |
| 招标人或 代理机构 |  | 签收人签字： |  | 发放人签字： |  |  |

注：1、投标人向评标委员会提交的所有证书及相关材料应打印目录（手写无效）并加盖公章；

2、提交时按该目录对照核查，未打印到目录上的证件不予接收，目录上有而证件原件中没有的经招标代理机构和投标人双方确认后，共同签字取消该项。

3、招标人或委托的代理机构和投标单位委托人双方对照目录核查后，由双方签字确认。

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）        标段招标评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

请将上述问题的澄清、说明或者补正于      年      月      日     时前密封递交至（详细地址）或传真至      （传真号码）。采用传真方式的，应在      年      月       日     时前将原件递交至

（详细地址）。

附件：质疑问卷

（项目名称）      标段招标评标委员会

（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖单位章）

年       月         日

附件三：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：

（项目名称）      标段招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

……

投  标  人：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日     期：         年     月     日

# 评标办法(综合评估法)

一、评标办法依据河南省水利厅豫水建[2016]50号

二、评标应遵循公正、公平、择优的原则严格按照招标文件进行。

三、评标由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员从河南省综合评标专家库中随机抽取4人和招标人代表1人组成。与投标人有利害关系的专家不得进入评标委员会。

四、评标采用综合评估法，是指评标委员会根据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标。评标委员会根据投标人综合得分由高到低排序，向招标人推荐1-3名中标候选人。

四、评标程序为：

（一）初步评审；

（二）对投标文件进行评审；

（三）对各评委打分进行汇总平均；

（四）按得分高低进行排序；

（五）推荐中标候选人；

（六）评标现场宣布中标候选人确定结果或在指定媒体上进行公示。

五、有效投标报价指投标人通过初步评审、投标文件不被评标委员会认定为废标的投标报价。

六、初步审查

评标委员会首先审定每份投标文件是否有效，有下列情况之一的，评标委员会应当否决其投标；

1.投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

2. 投标文件未按规定签字盖章；

3. 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

4. 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

5  未按招标文件规定递交投标保证金的；

6. 投标文件未按规定装订，未按招标文件格式要求正确签署的；

7. 投标文件未按招标文件规定的格式填写，字迹模糊，难以辨认的；

8. 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价；

9. 不符合技术要求的；

10. 投标文件附有招标人不能接受的条件的；

11. 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应的；

12.法律法规规定的其他应当否决投标的情形。

细微偏差不影响投标文件的有效性。

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正后不会对其他投标人造成不公平的结果。如投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

只有通过初步评审的投标人才能进入详细评审。

- 详细评审：

| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 投标报价：35分 技术文件：40分 其他评分因素：25分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 评标基准价＝招标控制价×0.5+投标报价的算术平均值×0.5 其中：投标报价的算术平均值为各投标人有效投标报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值。当有效投标少于5家时（不含5家），投标报价的算术平均值为所有有效投标报价的算术平均值。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率 计算公式 | 偏差率=100% ×（投标人报价—评标基准价）/评标基准价 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 投标报价评分标准 （35分） | 偏差率 | 按偏差率±1%的比例计算投标报价得分，评分计算最终保留两位小数（第三位四舍五入），偏差率不足1%时，按比例计算。 |
|  |  | 投标报价 （满分35分） （注：参照投标人须知前附表规定，以投标总价为基础计算） | （1）投标报价等于评标基准价的，得30分； （2）投标报价高于评标基准价的，每高1%在30分的基础上扣1分的比例进行扣分，扣完为止； （3）投标报价低于评标基准价的，每低1%在30分基础上加1分的比例进行加分，最多加5分。 [以上评分计算最终保留两位小数（第三位四舍五入），比值不足1%时，按比例计算]。 |
| 2.2.4（2） | 技术文件评分标准 （40分） | 技术文件（40分） | （1）对招标项目的理解和总体设计思路（1-8分） （2）对招标项目设计的特点、关键性技术问题的认识及其对策措施（1-8分） （3）设计工作量及计划安排（1-8分） （4）后续服务的安排及保证措施（1-8分） （5）其他建议（1-8分） |
| 2.2.4（3） | 其他因素评分标准 （25分） | 类似项目业绩 （满分12分） | 企业业绩：自2015年1月1日以来，企业提供类似业绩的每项得3分，最高得12分(提供中标通知书和合同原件为准，不提供或未按要求提供的不得分）。 |
|  |  | 拟投入本项目的人员资格 （满分5分） | 1、拟投入本次勘察设计项目人员中每有一个人员具有高级职称得1分，最高得3分(须提供证书原件，不提供或未按要求提供的不得分，项目负责人相关资格证书除外)。 2、拟投入本次勘察设计项目人员中每有一个人员具有国家注册证书加1分，本项最高得2分；（须提供证书原件，不提供或未按要求提供的不得分，项目负责人相关资格证书除外） |
|  |  | AAA诚信证明 （3分） | 企业具有河南省勘察设计行业AAA诚信证明得3分。（须提供证书原件，不提供或未按要求提供的不得分） |
|  |  | 服务承诺 （5分） | （1）对项目全过程的承诺（1—3分） （2）有利于招标人的其他承诺（1—2分） |

注：1）业绩合同以合同签订日期为准，获奖证书以发证日期为准。

- 类似工程：指2015年1月1日以来单项合同金额不少于30万招标控制价的农村饮水安全勘察设计项目。

3)除营业执照、资质证书、拟派项目负责人相关资格证书以外，凡评标办法里涉及到的证书、证件及业绩材料等，均以原件并结合投标文件中所附复印件进行评审，二者缺其一，则该项得分应作0分处理。

4）近年来是指2015年1月1日以来。

八、详细评审评定分值100分

凡参加本办法评分的各种证件均以原件为准，不得伪造、涂改，如发现提供虚假资料骗取中标的,取消中标资格并按国家有关规定进行处理。

评标委员会应按下列原则进行评分汇总统计：

分数计算过程中，保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

分数汇总时，评委人数为7人以上时（含7人），将各位评标专家对某一投标人评分中的一个最高分和一个最低分去掉后，剩余分数的算术平均值作为该投标人的最终得分。评委人数为7人以下（不含7人）时，将所有评委打分取算术平均值作为该投标人的最终得分。

九、定标

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

十、评标报告

评标委员会根据规定向招标人提交评标报告，评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标委员会成员对评标结论持有异议的，可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

十一、公示

中标人候选人确定后，招标人应当在招标公告发布媒介上进行公示，公示时间不少于3日（不含法定节假日）。公示期满后，招标人应当将招标投标情况书面报告提交招标投标管理部门备案，向中标人发出中标通知书，并向所有合格投标人告知中标结果。

- 根据《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（高检会[2015]3号）要求，工程建设交易项目评标结果公示期满前，招标人对所有中标候选人的行贿犯罪档案进行查询，有行贿犯罪档案记录的取消中标资格，并将结果书面告知行政主管部门和公共资源交易中心，依据相关规定作出相应处理。

- 十二、特殊情况的处置程序

- 12.1关于评标活动暂停

12.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

12.1.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

- 12.2关于评标中途更换评标委员会成员

12.2.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

12.2.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

- 12.3记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件四：投标保证金

投标保证金交纳须知

| 项目编号 | 建安建工公字〔2018〕19 号 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 建安区2018年农村饮水安全项目勘察设计 |
| 标段名称 | / |
| 投标保证金 交纳信息 | 金额：人民币：叁万陆仟元整（36000 元） |
|  | 截止时间：北京时间2018年 3月 12日09:30 |
|  | 1、投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人的基本账户汇出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。 使用银行转帐形式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。 2、投标保证金缴纳方式： 2.1投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳； 2.2成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。 2.3 投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌市建安区公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。 2.4 每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。 3、未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。 4、汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。 5、出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。 (1)投标保证金未从投标人的基本账户转出； (2)投标保证金未按照招标文件划分的标段依次转账。 6、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法： 登录全国公共资源交易平台（河南省▪许昌市）系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》 7、自2017年10月16日起，凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、并予以公示公告。对是否涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。 |
| 注意事项 | 1、因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴财政。 2、自文件发布之日起，投标人需进行基本户备案（建设工程项目），已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须重新办理备案手续。备案后方可提交投标（竞买）保证金。 3、基本户备案流程：工程建设项目的投标人登录注册网址：http://221.14.6.70:8088/ggzy/，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。 4、特殊情况处理 投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到许昌市建安区公共资源交易中心四楼财务部办理退款手续（0374-5113098）。 |

投标保证金退还申请表

| 项目编号 |  |  | 是否中标 |  | 是□ 否□ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位（签章） |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |  |  |
| 申请金额 | 大写： ¥ |  |  |  |  |
| 股室负责人意见 |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |

# 第四章 合同条款及格式

水利工程勘测设计合同

项目名称：

项目地点：

合同编号：

招标编号：

发包方：

设计方：

签订日期：

发    包   方：            　　　　  （以下简称甲方）

设    计   方：          　　　　    （以下简称乙方）

甲方委托乙方承担                       工程的勘测、设计工作。结合该工程的具体情况，为明确责任、分工协作、相互配合，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就勘测/设计中的有关事项，经协商一致，订立本合同，共同遵守。

第一条  本合同签订的依据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程勘查设计管理条例》和《中华人民共和国水利部堤防工程地质勘查规程》。

1.2建设工程批准文件。

第二条  勘测依据及技术标准

2.1勘测依据

1．本勘测合同。

2．甲方提交的基础资料及相关文件。

3．甲方委托书或设计中标文件。

2.2乙方采用的主要技术标准及要求是：

1.国家、行业和地方现行的有关规范及技术标准。

2．甲方提出的勘测有关技术要求。

3．经甲方审查同意或投标文件中的工程勘测/设计大纲。

第三条  工程名称、地点、规模和工作阶段

3.1工程名称：

3.2工程地点：

3.3工程规模：

3.4工程阶段：可行性研究勘测

第四条  勘测范围

第五条  甲方向乙方提供有关资料、文件项目及时间

| 文件、资料名称 | 份数 | 提供时间 |
| --- | --- | --- |

第六条  乙方向甲方交付的文件成果、份数、质量要求

6.1各阶段成果文件提交要求

| 阶段 | 文件成果名称 | 份数 |  | 质量要求 | 交付时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电子 | 纸质 |  |  |
| 项目建议书 | 地质勘测文件 |  |  |  |  |
|  | 项目建议书文件 |  |  |  |  |
| 可行性研究 | 地质勘测文件 |  |  |  |  |
|  | 可行性研究文件 |  |  |  |  |
| 初步设计 | 地质勘测文件 |  |  |  |  |
|  | 初步设计文件 |  |  |  |  |
| 招标设计 | 招标设计文件 |  |  |  |  |
| 施工图设计 | 地质勘测文件 |  |  |  |  |
|  | 施工图设计文件 |  |  |  |  |

6.2  以上文件成果的交付地点为：

第七条  费用

7.1本合同的勘测费用总额为人民币    万元（大写：）。

7.2合同签订后若勘测范围、项目、规模、条件等工作内容发生重大变化导致工作量发生变化的，其勘测费由甲乙双方参照中标价格另行签订补充合同或相关补充协议。

第八条  支付方式

8.1合同签定后预付勘测费用   元。

8.2提交地质报告勘测费用全部结清。

第九条  双方权利义务

9.1  甲方权利义务

9.1.1甲方应按本合同规定向乙方提交基础资料及文件，并对其真实性及时限负责。

9.1.2因甲方变更委托勘测范围、项目、规模、条件，以致造成乙方勘测返工时，勘测工期顺延，双方可另行协商签订补充协议（或另订合同），甲方应按乙方所耗工作量并参照本合同的勘测费用总额向其支付返工费。

9.1.3甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.1.4进场前，甲方应完成工程勘测设计所需的工作场地使用、建筑物构筑物拆迁、青苗树木赔偿、障碍物清除等工作，解决扰民和影响正常工作进行的有关问题，并承担相关费用。

9.1.5甲方应向乙方提供工作现场地下已知埋藏物（如电力、电讯光（电）缆、各种管道、人防设施等）的资料及具体位置。若因提供上述资料不清致使乙方在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时，由甲方承担有关民事责任。

9.1.6甲方负责设计成果咨询、评估、审查上报的组织工作。

9.1.7本合同中有关条款和补充协议中规定的甲方责任。

9.2  乙方权利义务

9.2.1乙方应按本合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同约定的份数及质量向甲方交付勘测成果文件，并对以上文件、资料的准确性、真实性和科学性负责，设计合理使用年限应符合国家有关规定。

9.2.2乙方负责对勘测成果文件中出现的遗漏和错误采取修改和补充等有关补救措施。

9.2.3在勘测阶段，为满足工程需要，安排有关专业人员在工程现场处理有关地质问题，开展技术服务、采购服务等工作。甲方要求乙方参与外出技术交流、咨询、采购服务等，所发生费用由甲方负责。

9.2.4乙方交付勘测文件后，按规定配合甲方参加有关上级的勘测/设计审查和评审工作，并根据审查结论负责不超出原定范围内容做必要调整补充。乙方负责向甲方及施工单位进行技术交底，处理施工过程中有关地质、设计问题和技术指导，根据施工现场情况对设计文件进行合理修改、变更和优化设计，参加竣工验收并按上级主管部门和发包人的要求编写相关勘测设计验收文件。

11.2.5乙方不得将甲方委托其进行的勘测工作：

1．转包，或将各阶段工作的主要工作分包。

2．进行任何形式的转包和分包。

9.2.6本合同中有关条款和补充协议中规定的乙方责任。

第十条  违约责任

10.1甲方必须按照本合同约定支付费用，收到费用作为乙方勘测开工的条件。未收到费用，乙方有权推迟开工时间，且交付成果文件的时间顺延。

10.2乙方收到费用后应按合同约定开工，乙方无故延迟开工导致合同无法履行的，赔偿相应损失。

10.3由于甲方提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除顺延工期外，甲方应向乙方支付停工费或返工费；造成质量、安全事故时，由甲方承担法律和经济责任。

10.4在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应向乙方支付全部勘测费用。并承担乙方因此造成的一切直接经济损失。

10.5合同生效后，乙方要求终止或解除合同的，乙方应向甲方退还已经支付的勘测费用，并承担甲方因此造成的一切直接经济损失。

10.6非由乙方原因造成甲方的上级或其他有关审批部门对勘测文件不审批或本合同项目停、缓建，甲方应及时书面通知乙方，并向乙方支付全部勘测费用。

10.7由于乙方勘测遗漏或错误造成工程质量事故损失，乙方除承担由此产生的法律责任并负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的勘测费，并根据损失程度向甲方支付赔偿金。（由双方协商确定，不超过该工程的勘测费用）

10.8由于甲乙双方共同原因导致合同无法继续履行并解除合同的，双方应根据各自的过错承担相应的损害赔偿责任。

第十一条  知识产权及保密条款

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得将对方的资料及文件擅自修改、复制、向第三人转让或用于本合同项目外的其他项目。如发生以上情况，泄密方应承担由此引起的后果的所有法律责任。

第十二条  不可抗力

由于不可抗力因素致使合同无法履行的，双方应及时协商解决。

第十三条  争议解决

本合同发生争议时，甲乙双方应及时协商解决，也可向工程所在地人民法院提起诉讼。

第十四条  合同效力及其他

14.1本合同自甲、乙双方或其委托的代理人签字、单位盖章后生效。

14.2本合同的补充协议、双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

14.3本合同一式       份，甲方      份，乙方        份，每份具有同等法律效力。

甲方：             （盖章）          乙方：             （盖章）

法定代表人：   　　（签字）　        法定代表人：   　　（签字）

委托代理人：   　　（签字）　        委托代理人：   　　（签字）

组织机构代码：     　                组织机构代码：

住所：          　　　　             住所：

邮政编码：           　　            邮政编码：

电话：          　　　　             电话：

年  月  日          　　　　　　　     年  月  日

# 第五章  工程技术资料

1. 工程概况

项目名称：建安区2018年农村饮水安全项目勘察、设计；

勘察设计周期：30日历天；

项目概况：本项目主要建设内容为新建水厂9处，提升改造老旧水厂5处，管网延伸80个行政村，总投资额约8811万元。

2.勘察要求

（1）工程勘察设计应遵守国家有关法律法规，必须符合工程建设强制性标准，且标准和内容必须按照本工程项目的有关要求。

（2）勘察设计人中标后应充分利用招标人提供的资料，并根据已有的资料规划所需的勘察设计工作，提出本项目所需勘探和测量工作量，使得最终的工程勘察设计满足初步设计及以后各阶段的勘察设计工作深度要求。

（3）投标人中标后应对整个项目最终的工程勘探成果（包括招标人提供资料）的正确性负全责，为此，投标人认为有必要时，可考虑一定的验证勘探工作量（计入补充勘察设计工作量中）。

3.设计技术要求

3.1工程设计应遵守国家有关法律法规，必须符合工程建设强制性标准，且标准和内容必须按照本工程项目的有关要求。

3.2中标单位的工作范围包括:①本项目的初步设计报告、图纸及概算；②本项目的施工图设计及预算；③提供合格的测量图及勘察报告；④负责施工过程中异常情况的设计变更处理，做好技术交底工作，负责现场施工技术指导，直至配合完成整个项目的竣工验收。

3.3工程设计应在可研报告的基础上，完善前期工作，优化工程布置和处理措施，坚持节约资源、确保安全、提高质量利于运行和降低造价的原则，确保设计结果技术可行、经济合理。

3.4投标人在其工作范围内应确保其各自独立准备的全部设计文件在中国境内外都没有且也不会侵犯任何第三方的知识产权（包括但不限于著作权、商标权、专利权）或专有技术或商业秘密；投标人如果在其设计文件中使用或包含任何其他人的知识产权或专有技术或商业秘密，应保证已经获得权利人的合法、有效、充分的授权；招标人拥有中标人所提交的全部设计文件（包括设计方案、设计成果）的使用权和受益权，并使用于招标项目。

3.5技术文件编制

1）对本工程的理解

投标人阐述对本项目的认识和理解，包括设计的特点、难点分析及对策措施等。

2）对本工程建设条件的认识

投标人应阐述对本项目所处的环境条件认识，工程设计中如何合理利用现有条件、尽量避开对工程建设的不利因素或相应的工程措施等，与全线及相关项目之间的协调。

3）设计思路

投标人应结合本项目的具体情况、特点、重要技术问题，阐述设计思路、要点等。

4）设计优化设想

投标人应结合本项目的具体特点，在仔细阅读招标人提供的文件后，提出设计优化的设想和控制工程投资措施等。

5）设计建议

投标人应结合本项目的综合情况，提出其实可行、有利于项目设计的建议。

3.6 工程设计

（1）工程设计应坚持安全、经济、合理、科学，局部服从总体的原则。

（2）设计人进行工程设计时，应根据发包人提供的工程各类建筑物技术要求，结合本项目工程条件编制本项目的设计大纲，并以此指导工程设计。

3.7 设计组织管理

（1）设计人按发包人要求编制的设计大纲应报发包人认可。

（2）对设计人所完成的初步设计成果评审程序为：

1）发包人委托技术咨询单位对设计人开展的初步设计工作进行技术咨询，设计人应按照咨询意见对报告进行完善；

2）发包人组织对经技术咨询单位确认的初步成果进行初审，设计人应按照初审意见修改完善；

3）通过发包人初审的设计成果方可提交主管部门组织审查，设计人应按审查意见修改并提交最终成果。

（3）设计人完成的招标设计报告由发包人组织审查。

（4）施工详图设计阶段，设计人应制订现场服务计划，并按施工进度要求制订年度供图计划，提交发包人审查。

4.未尽事宜按有关规定执行。

# 第六章  投标文件（格式）

正（副）本

（项目名称/标段）

投标文件

建安建工公字〔2018〕19号

投   标   人：             （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：            （签字）

年    月    日

目   录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、技术文件

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、服务及优惠条件承诺书

九、其它材料

投标文件编制过程中应按本章提供的格式填报。

如有本章未提供的格式，投标人可自行编制。

- 投标函及投标函附录

## (一)投标函

（招标人名称） ：

1、我单位认真研究了                         （项目名称/标段）      招标文件（招标编号：           ），愿意遵守招标文件的全部要求，承担并履行招标文件规定的勘察设计人全部责任和义务。

2、我单位提出的工程勘察、设计投标报价为：人民币(大写)         元 (小写：￥      元)。

3、我方提交的投标文件在投标截止时间后的60天内有效，在此期间内被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

4、若我方中标:

（1）我方保证在收到你方的中标通知书后，按招标文件规定的期限，及时派代表前去签订合同。

（2）我方保证在合同签署后开始勘察设计工作，保证投入合格的专业技术人员进行勘察设计，由     担任项目负责人，在       天内完成勘察设计工作，提交工程各个阶段所需的工程勘察设计成果直至工程结束，提供相关服务。

(3) 如果我方中标，愿参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文）、国家发展和改革委员会《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号文）及国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号文）的规定向招标代理人支付招标代理服务费。

5、我们理解不需要招标人解释选择或否决任何投标的原因和理由。

6、                     （其它补充说明）。

投 标 人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

日     期：       年     月     日

## (二)投标函附录

| 项目名称/标段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位 |  |  |  |
| 投标范围 |  |  |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |  |  |
| 勘察、设计周期 | （日历天） |  |  |
| 投标有效期 | （日历天） |  |  |
| 投标质量等级 |  |  |  |
| 项目负责人姓名 |  | 职称等级 及编号 |  |

投   标   人：                 （盖单位章）

法定代表人或委托代理人 ：             （签字）

日      期:      年       月       日

二、 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：             性别：         年龄：

身份证号码：

职务：                  系                     （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投   标   人：                 （盖单位章）

法定代表人或委托代理人 ：             （签字）

日      期:      年       月       日

三、授权委托书

本人       （姓名） 系            （投标人名称）的法定代表人， 现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                          （项目名称/标段）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                  。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人身份证明

投标人（名称）：                    （单位公章）

法定代表人：                        （签字）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字）

身份证号码：

日   期：           年       月        日

四、投标保证金

（说明：附投标保证金银行转账凭证及开户许可证复印件，加盖投标人公章）

五、技术文件

勘察、设计工作大纲

- 对招标项目的理解和总体设计思路

- 对招标项目设计的特点、关键性技术问题的认识及其对策措施

（3）设计工作量及计划安排

（4）后续服务的安排及保证措施

（5）其他建议

注：勘察设计工作大纲编制应依据对本工程的理解和对本工程建设条件认识的基础上编制。

六、 项目管理机构

1、拟投入本次勘察设计项目人员汇总表

| 职务 |  | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 |  | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 主要管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …专业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表可加页，投标人拟投入本项目的主要人员均应列入本表，专业负责人由投标人根据招标文件的要求及实际需要设立。项目负责人应符合招标文件要求，各专业负责人应必须具备相应专业知识，具备相应的技术职称，本表应加盖投标人公章。

2．主要勘察设计人员情况表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事勘察设计 工作年限 |  |  |  |  |  |
| 注册执业 资格名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目中 拟任职 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察设计主要经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称/标段 | 建设规模 | 起讫 时间 |  |  | 该项目 中任职 |  | 项目评价 情 况 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前承担的勘察设计任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表可加页，项目负责人、各专业负责人及主要技术人员均应填写本表；本表后应附有学历证书、职称证书、注册执业资格证书（如有）复印件或扫描件、勘察设计经历证明（如有）、获奖证明材料及在获奖项目中任职证明材料（项目负责人、各专业负责人提供，如有），加盖投标人公章。

3. 计划用于本项目的专业设备、设施

| 序号 | 设备名称 | 规格或型号 | 使用 年限 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上表格不够时可另附页。本表应加盖投标人公章

七、资格审查材料

（一）投标人基本情况表

| 投标人 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注 册 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 话 |  |  |  |  |  |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  | 上级主管单位 |  |  |  |  |  |  |
| 法 定 代表人 |  | 姓 名 |  |  | 出生 年月 |  |  |  | 职称 |  |  |
| 技 术 负责人 |  | 姓 名 |  |  | 出生 年月 |  |  |  | 职称 |  |  |
| 单位资质等级 |  |  |  |  | 员工总人数 (人) |  |  |  |  |  |  |
| 法人营业执照号 |  |  |  |  | 其 中 | 技术人员总人数 |  |  |  |  |  |
| 固定资产 (万元) |  |  |  |  |  | 教授级高级 工程师人数 |  |  |  |  |  |
| 流动资金 (万元) |  |  |  |  |  | 高级工程师人数 |  |  |  |  |  |
| 开 户 | 名 称 |  |  |  |  | 工程师人数 |  |  |  |  |  |
| 银 行 | 帐 号 |  |  |  |  | 助理工程师人数 |  |  |  |  |  |

注：附投标人的法人营业执照、企业资质证件、基本账户开户许可证、税务登记证、项目负责人资格证书的复印件，加盖投标人公章。

(二)投标人近三年财务状况

应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，加盖投标人公章。

（三）近年完成的类似项目情况

近年完成的类似项目情况表

| 序号 | 工程 名称 | 工程等别（级） | 工程投资 （万元） | 发包人 | 勘察设计范围 | 项目负责人 | 勘察设计人员数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附中标通知书和合同协议书复印件，加盖投标人公章。具体年份要求见投标人须知前附表。

（四）投标人正在实施和新承接的项目情况

正在实施和新承接的项目情况表

| 序号 | 工程 名称 | 工程等别（级） | 工程投资 （万元） | 发包人 | 勘察设计范围 | 项目负责人 | 勘察设计人员数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附中标通知书和合同协议书复印件，加盖投标人公章

八、 服务及优惠条件承诺书

九. 其它材料