# 附件4技术方案

### 4.1项目概述

2011年，文化部、财政部共同推出“数字图书馆推广工程”，旨在建设分布式公共文化资源库群，搭建以各级数字图书馆为节点的数字图书馆虚拟网，建设优秀中华文化集中展示平台、开放式信息服务平台和国际文化交流平台，打造基于新媒体的公共文化服务新业态，最终实现数字图书馆的服务惠及全民，切实保障公共文化服务的公益性、基本性、均等性、便利性，最大限度地发挥数字图书馆在文化建设中引导社会、教育人民和推动发展的功能。

2012 年在河南省图书馆的领导下，许昌市图书馆启动 “数字图书馆推广工程”并与国家图书馆联合开展资源建设工作。为进一步加大数字图书馆推广工程在资源建设方面的实施力度，目前许昌市图书馆在国家图书馆的支持下继续开展数字资源联合建设项目。

根据《2017年数字图书馆推广工程建设任务立项通知》（国图函〔2017〕34 号）要求，2017年许昌市图书馆将进行以下数字图书馆资源建设项目：图书馆自建资源元数据仓储、唯一标识符注册与维护、网事典藏、政府公开信息整合、图书馆公开课、许昌市图书馆馆藏地方文献数字化。

## 4.2系统设计

### 4.2.1图书馆自建资源元数据仓储

#### 4.2.1.1建设内容

元数据仓储收录对象为分布在全国各公共图书馆已发布的且拥有对象数据的本馆自建数字资源。不收录无数字对象的资源、商购数字资源、未发布的数字资源、推广工程前期及本项目已建设资源、已纳入国家图书馆数字资源征集项目及登记项目的资源、联合编目系统中的资源。

本项目完成许昌市图书馆自建资源元数据仓储10000条建设任务，并在合同签署后60天内完成数据加工任务并提交。

#### 4.2.1.2建设流程

- 4.2.1.2.1确定加工内容

和许昌市图书馆确认要加工的元数据，确认元数据的类型，对加工的元数据进行检查，确保没有重复的元数据，数据全部符合相关标准。

- 4.2.1.2.2数据著录加工

元数据的建设基于对异构元数据的互操作，实现对不同格式、规范的元数据的访问与聚集。要建立统一的元数据标准，所有元数据均按此标准定义和管理，基于可扩展原则实现新元数据标准的整合。

通过以下内容实现对元数据的加工：

- 格式统一：根据预先设定的统一格式，对元数据格式进行统一；

- 查重：根据预先设定的查重规则，对元数据进行查重处理；

- 转换：根据预先设定的元数据映射规则，对外来元数据的格式或字符集等进行转换，该转换应是可逆的；

- 清洗：根据预先设定的元数据清洗规则，对指定的元数据集合进行元数据的增加、删除，元素、子元素的增加、删除，内容的增加、删除、修改。

- 4.2.1.2.3数据验收

按照方案规定的项目进度，在规定日期之前，向国家图书馆提交已由第三方机构初检合格的全部数字资源。经国家图书馆终验合格后，提交成品数据。

- 4.2.1.2.4元数据维护

负责在元数据仓储的管理平台上对本机构制作的元数据进行长期维护，当资源状态发生变动时，要及时修改元数据，以保证元数据的正确有效。

#### 4.2.1.3建设标准

本项目于要求著录资源对象为分布在许昌市图书馆已发布的本馆自建数字资源，类型包括但不限于数据库、图书、连续性资源、文章、图像、音频、视频、网页等。数字资源的著录粒度，是指数字资源的记录单元，一般以具有独立名称，并可独立使用的一个资源为著录单位，如一个数据库、一种图书、一本期刊、一幅图像、一个网页等，以及数据库中的子库、会议论文集或期刊中的一篇论文、一张光盘中的一个曲目等。

建设标准依据《推广工程数字资源联合建设元数据仓储著录规则（2017）》著录规则查询网址：http://www.ndlib.cn/cswjxz/。

#### 4.2.1.4提交成果

1.元数据。

2.经确认的资源建设清单

3.第三方质检报告。

### 4.2.2唯一标识符注册与维护

#### 4.2.2.1建设内容

公共图书馆数字资源唯一标识符注册与维护项目主要围绕全国公共图书馆已发布的馆藏自建资源进行注册。资源类型包括但不限于文本文档、数据集、图书、照片、连续出版物、音频资源、视频资源、软件、抽象作品、艺术作品等。本项目将其归纳为八类，分别是图书、期刊、论文、报纸、图片、音频、视频，以及网页采集数据。

本次项目实现许昌市图书馆10000条唯一标识符注册与维护及数据质检工作，在合同签署后60天内完成数据加工任务。

。

#### 4.2.2.2建设流程

唯一标识符注册与维护的工作主要在国图唯一标识符注册与维护系统中完成。工作流程包括：注册数据准备、唯一标识符注册、对象数据URL地址管理、数据维护几项内容。

- 注册数据准备

根据许昌市图书馆提交的需要进行唯一标识符注册的数据，在CDOI系统【元数据注册（批量）】界面下载模板，进行数据的输入准备。

- 唯一标识符注册系统

唯一标识符注册包括两种方式，分别为手工单条注册和批量导入注册。

手工单条注册需要打开唯一标识符系统【元数据注册】界面，填写注册数据，提交后即可生成一条唯一标识符；

批量导入注册需要打开唯一标识符系统【元数据注册（批量）】界面，根据“批量元数据维护”模板，整理唯一标识符注册数据，提交系统后即可批量生成唯一标识符数据。

- 对象数据URL地址管理

打开唯一标识符系统【URL维护（批量）】界面，根据“URL维护”模板，整理成功注册唯一标识符的对象数据URL地址，提交系统后即可完成对象数据URL地址的回写。

- 数据维护

对许昌市图书馆所注册唯一标识符的元数据和发布地址进行长期维护，保障数据准确无误并及时更新。

#### 4.2.2.3建设标准

建设标准依据《推广工程数字资源联合建设唯一标识符注册数据著录规则（2017）》 著录规则查询网址：http://www.ndlib.cn/cswjxz/。

#### 4.2.2.4提交成果

1.在唯一标识符平台上存储并注册唯一标识符的数据。

2.第三方质检报告。

### 4.2.3网事典藏

#### 4.2.3.1建设内容

网事典藏数据建设采用通用标准的开源软件，根据许昌市图书馆提供的采集列表，对政府网站进行全面采集，所采集的文件包含采集列表中政府网站域名内的全部内容。采集的文档格式遵循WARC1.0标准，不含病毒、垃圾文件及采集列表外的其他信息。每个网站单独采集，采集结果以文件夹形式存储，文件夹名称以对应的加工编号（加工编号见备注）来命名。

本次项目共采集建设150个相关网站。并在合同签署后60天内完成并提交。

#### 4.2.3.2建设流程

#### 4.2.3.3建设标准

质量要求：著录对象为存档的网站，包括核心政府机构、事业单位、文化、艺术、科普等网站。以单次存档的网站为一个著录单位。如果一个网站具有多个主页域名，著录时作为一个对象著录。著录要求对采集的网站进行编目加工，要求参照著录规则进行编目。元数据以EXCEL文件形式提交。

建设标准依据《推广工程数字资源联合建设网事典藏元数据著录规则（2017）》 著录规则查询网址：http://www.ndlib.cn/cswjxz/。

#### 4.2.3.4提交成果

1.经确认的采集清单。

2.元数据。

3.第三方质检报告。

### 4.2.4政府公开信息

#### 4.2.4.1建设内容

政府公开信息建设任务为8000条。

采集范围包括：

1.政府公开信息：包括政府网站上的政府信息公开专栏下的信息和其他栏目下的公文信息。信息公开专栏的信息：指各政府机构在其网站上专门设置的信息公开专栏的信息。

其他公文信息：政府网站其他栏目中的公文类信息，主要包括通知通告、法律法规、统计信息、财政信息、应急管理、总结规划等。机构新闻、产业新闻、调查研究、案例点评、文学创作等均不在收录之列。

2.政府公报：政府机关出版发行的以登载法令、方针、政策、声明、人事任免等各类政府文件为主要内容的连续出版物。一般政府门户网站中设有“政府公报”专栏。

3.政府机构：以政府机构为著录对象制作元数据。政府机构是指本行政区内的人民政府及其各组成部门、直属机构、派出机构等。一般在政府门户网站中设有机构列表的栏目。

#### 4.2.4.2建设流程

本部分政府公开信息数据采集检索使用万方iRMS数据采集工具进行采集入库。

- 4.2.4.2.1采集准备

政府公开信息项目整合的内容主要包括政府网站上的政府信息公开专栏、政府公报和其他栏目下的公文信息：

政府信息公开专栏：指各政府机构在其网站上专门设置的信息公开专栏下的信息。

政府公报：是指政府机关出版发行的以登载法令、方针、政策、宣言、声明、人事任免等各类政府文件为主要内容的连续出版物。一般政府门户网站中都设有“政府公报”专栏。

其他公文信息：政府网站其他栏目中的公文类信息，主要包括通知通告、法律法规、统计信息、财政信息、应急管理、总结规划等。机构新闻、调查研究、案例点评、文学创作等均不在收录之列。

政府机构：以政府机构为著录对象制作元数据。政府机构是指本行政区内的人民政府及其各组成部门、直属机构、派出机构等。一般在政府门户网站中设有机构列表的栏目。

将拟采集的政府信息网址整理成Excel文档，提交至国家图书馆，经审核确认后形成采集列表。

在采集数据前，万方加工团队对拟采集的政府信息进行查重，本项目已建成的资源不再重复收录。

- 4.2.4.2.2资源采集

利用万方iRMS采集工具，按照采集列表和预先设定的采集规则，自动采集各政府网站的页面信息。

iRMS可以实现对于互联网静态网页信息的采集与下载，支持基于网页模板对于网页的元数据提取和内容提取。将采集到的政府信息导入到本项目的后台管理系统。

- 4.2.4.2.3数据导入

针对数据接口要求，万方开发了专用的数据导入工具，可以符合质量要求的数据分批次导入到图书馆及参建馆的数据库中心。

数据导入工具界面如下

图 1 数据导入工具

- 4.2.4.2.4数据著录

通过万方数据二次加工平台按照“政府公开信息元数据著录规则（2017）”对采集到的政府信息进行编目。人工对自动编目的内容进行校对和个别字段内容的补充。政府公开信息后台管理系统，根据采集列表人工逐条录入政府信息。同时根据“著录规则”完成信息的编目。完成编目的数据按照“著录规则”进行审校，保证各字段的准确、完整、命名规范，真实反映政府信息原貌。

根据图书馆的数据质量标准，题材、文种、主题、关键词等重要必备字段需要通过万方专业的数据标引人员人工著录实现。著录后的效果如图：

图 2数据标引服务示例

- 4.2.4.2.5数据质量保证

- 根据采集信息来源需求，所有数据与政府信息相关，不相关则视为无效数据，保证数据的完全相关性。

- 采集到的数据内容及版式与发布网站一致，保证图片快照正常显示，不出现乱码，完整采集附件，原文链接准确。

- 严格按照元数据标准规范进行各元素的著录，保证数据完整、准确、命名规范、不出现错别字，数据组织合理。著录部分对资源进行客观描述，真实反映原貌；标引部分完整正确地揭示资源内容。

- 数据质检错误率不超过1%。

- 对本公司制作及发布的元数据信息进行长期维护，保障数据准确无误、正常显示并及时更新。

#### 4.2.4.3政府公开信息发布平台（WEB端及触摸屏端建设）

- 4.2.4.3.1数据更新

政府公开信息数据加工经审核后，发布到中国政府公开信息整合服务平台许昌分站。为保证将新加工的数据发布到web端及触摸屏端，首先按照web端及触摸屏端发布数据的格式，用ELT工具对数据格式进行清洗、转换。转换后的数据导入到web端的后台数据库中。经校验审核后确认发布。

- 4.2.4.3.2数据检索

提供全文组合检索和元数据组合检索功能，能够实现对站点内信息的检索。

- 4.2.4.3.3数据浏览

提供按主题内容、发布机构、发布日期等分类浏览功能。

#### 4.2.4.4政府公开信息采集保存中心许昌分站建设

- 4.2.4.4.1总体设计

许昌市图书馆公开信息保存中心系统（以下简称信息保存中心系统）架构如下图所示：

其中：

系统支撑层是平台建设的基础保障，提供操作系统服务和数据库服务等底层系统服务；

数据资源层是整体项目的资源保障，本次项目的建设的资源主要是加工过的政府公开信息；

支撑层整体应用系统建设的基础保障，根据本次招标文件相关需求，我们进行了相关面向服务体系架构的设计，通过工作流引擎提供平台流程的支撑。

系统功能层是系统应用的建设层，体现系统的主要功能，包括：内容管理、文档管理、模板管理等。

平台展现层是整体门户的展现，用户可以在上面查看通知公告、工作动态、政策法规、审批情况等内容。

- 4.2.4.4.2后台功能

- 内容管理

内容发布：网页发布时可即时在正文中插入图片或多媒体附件实现图文混排，图片/多媒体/链接也可作为文档附件上传；支持手工和自动发布功能；对于已经发布出去的信息，内容、页面可以自动同步删除，提供回收站功能，能快速恢复删除信息；支持文章自动、手动排序，支持重要文档置顶功能；具备图片处理功能；支持一个站点向多个服务器（FTP/SFTP/本地映射）发布到内网；支持撤销发布，撤销发布可同时撤销相关文档。

内容审核：信息发布须支持可定制的多级审核流程，流程自动的实现启动、下传、跳转、退回、终止等，在流程过程中支持信息内容和文档显示位置的审核、修改功能；所有编审流程，都可以通过可视化的方式进行定义；具备流程监控功能，具备版本监控功能，符合工作流的国际标准；工作流支持会签、并行审批、自定义流转规则。

- 文档管理

单篇文档管理：提供与Word等常用编辑器相类似的功能，用户可随意指定文档内容的字体、字号、字体颜色、背景颜色、段落对齐方式、项目符号、段落缩进等属性、插入超级链接、通过分页标记实现单篇文档的分页、插入表格、插入图片、Flash动画、视频、音频等资源，指定图片的位置、大小，实现图文混排功能。

可视化文档编辑：提供与Word等常用编辑器相类似的功能，实现编辑内容的“所见即所得”，可即时预览编辑效果。

- 模板管理

模板个性化定制，针对对不同类别信息分别设置不同的模板界面；可定制栏目、专题、版块的页面模板，模板制作零编码；模板的数量不限制，并提供模板效果前台的快速预览功能；提供网站模板类别管理；提供模板批量导入功能；模板可导入/导出功能。

- 4.2.4.4.3前台展现

- 通知公告

- 工作动态

- 政策法规

- 审批情况

- 机构职能

- 政务公开

- 学习园地

#### 4.2.4.5建设标准

①按照政府公开信息项目建设内容，对符合收录要求的政府信息进行整理。将拟采集的政府信息网址整理成Excel文档进行提交。在采集数据前，要对拟采集的政府信息进行查重，前期项目已建成的资源不再重复收录；

②所有数据需与政府信息相关，不相关则视为无效数据；

③采集到的数据内容及版式与发布网站一致，图片快照正常显示，不出现乱码，完整采集附件，原文链接准确；

④元数据完整、准确、命名规范、不得出现错别字，数据组织合理，严格按照《推广工程数字资源联合建设政府公开信息项目建设方案（2017）》（见附件4）进行各元素的著录。著录部分应对资源进行客观描述，真实反映原貌；标引部分应完整正确地揭示资源内容；

- 错误率不超过1%；

#### 4.2.4.6提交成果

1.经确认的采集清单。

2.存储并发布于政府公开信息整合服务平台的数据。

3.第三方质检报告。

### 4.2.5图书馆公开课制作

#### 4.2.5.1建设内容

本次项目图书馆公开课资源建设服务项目共拍摄、制作、著录相关公开课50节，每节20分钟左右。具体建设流程和建设标准参照下述内容。

#### 4.2.5.2建设流程

公开课资源加工项目建设方案如下所示：

- 4.2.5.2.1确定拍摄主题

根据《推广工程数字资源联合建设图书馆公开课项目建设方案（2017）》的要求，图书馆公开课定位如下：

- 图书馆公开课不是为了应付考试而学习的课堂，而是公民素质教育、终身教育的学堂；

- 图书馆公开课不是为了强迫国民提升道德、提升素养的学习机构，而是影响国民生活态度的精神家园。

因此，本次公开课加工应符合以下原则：

- 普及性：适合普通公众使用。不收录学校课程类型的内容。

- 知识性：以传播知识为目的。主讲人应是在所主讲课程领域里具有一定的专业知识及丰富经验的专家学者。不收录基本技能的培训内容。

- 关注地方特色：可更多地选择与地方社会、文化、历史及本区域公众需求相关的内容。

- 4.2.5.2.2拍摄前准备

为保证制作的公开课符合需求，在开始录制前需做好以下准备工作：

- 联系主讲人，确定课程名称

根据确定的公开课的主题，联系主讲人，主要为本地域研究方面的专家。并和主讲人一起确认要拍摄的公开课的题目，题目一定要紧扣主题。

- 向国家图书馆提交资源建设清单

根据项目要求，整理资源清单，填写“推广工程数字资源联合建设图书馆公开课项目课程信息表”。市馆提交给省馆初审，省馆初审后，连同初审意见一同提交给国家图书馆审核，由国家图书馆出具审核意见。

- 制作公开课PPT

根据确定的课程的名称，协助主讲人一起制作公开课PPT。要求做到：主题明确，层次分明，内容具体； PPT的整体设计风格统一，画面美观大方；背景不适合使用颜色复杂的图片，以纯色为宜，字体颜色应和背景色明显区分，识别度高，建议整个PPT使用的颜色不超过4种，且应避免使用刺眼的红色、蓝色等明亮色；页面的排版要遵循分散和集中的原则，主次分明；同一个页面尽量避免大量的文字性描述，如确实需要，建议分几个页面排版。

- 和主讲人签订“讲座授权书”

根据要求，公开课加工要求课程资源为图书馆自有版权资源。因此，为避免版权纠纷，需同主讲人签订“讲座授权书”。

授权书样例如下所示：

- 4.2.5.2.3课程录制

整体要求：要熟悉了解课程类型和教学进程，对主讲人提出的具体拍摄要求（对象）进行分析，并做好相应的准备；对教具、学具、课件等的使用做到心中有数。课件一定要事先审看（格式、字体、大小、颜色、背景等）。

一、与主讲人的沟通及要求

1、授课主讲人在镜头前的形象要大方得体，穿深色衣服较好。尽量减少佩戴首饰，着装与课堂教学内容协调，符合主讲人形象，一般应有袖有领，避免鲜艳、灰暗、小格、细条纹服装。因为这类衣服会导致镜头出现闪烁，影响画面质量。忌穿黑、白、红颜色的服装，因为摄像机对黑色和白色的还原是最难的，而红色的饱和度比较深，其边缘轮廓不清。

2、主讲人走动时不能太快以至于摄像机调整跟不上主讲人的步伐，不要在摄像机放置的组走动。讲课时，既要以听课人为中心进行授课，又要照顾摄像机镜头的角度，不能一味面对镜头或背对镜头。

3、授课主讲人在教学录制过程中，提问要尽量控制在小范围内。如果范围过大会给现场摄像人员造成很大的困扰，使机器的方向调试幅度太大，会使画面出现短暂的晃动、不清晰，影响画面质量。摄像机架在窗子较亮的一组，要求本组听课人在主讲人提问时不要回答问题，主讲人也不要指定本组听课人回答问题，以免前后摄像机对摄。

4、遥控器若能正常使用，课件最好用此切换，不用用鼠标操作。

二、摄制人员要求

本项目摄制工作由万方视频中心专业人员进行拍摄。摄像人员要注意以下几点：

1、一般情况下，两台摄像机能达到拍摄要求，分别是拍摄对象以听课人为主和以主讲人为主的机器，摆放要求在一条轴线上，也就是在教室的一侧，这样就不会出现越轴现象，不会给观看者带来视沉混乱，也不会会后期剪辑带来麻烦。以主讲人为主主要拍主讲人活动，如课堂的全景、主讲人的中景或近景、板书、投影及演示实验等。以听课人为主主要拍听课人，如听课人听课、做实验、练习、记笔记、回答问题、朗读等课堂教学活动，同时要注意抓拍与教学活动相关的个别听课人的瞬间动态（如脸部神态、表情等）

2、拍摄：画面稳定，聚焦清晰；画面推拉摇移跟等运动（包括起幅落幅）平稳。

3、取景：主讲人景别主要以近景为主（带少量听课人背影），特写和全景为辅；听课人景别主要以中景、近景为主；特写和全景为辅；能根据具体情况进行景别的适时变换。

4、构图：突出拍摄主体，符合美学原理，充分考虑画面的方向性。

5、抓拍：熟悉课程内容和进程，及时抓拍有关画面（跟上进程）；注意特写的应用，清楚展现有关细节。

- 4.2.5.2.4视频后期加工

本项目后期加工采用高级非编工作站进行画面剪辑，音频电脑工作站进行录音、配音，使用广播级字幕系统使制作出的影片达到预期的效果。

视音频及字幕制作的标准参照《公开课数据加工标准》制作。

- 4.2.5.2.5元数据加工

元数据加工参照《元数据著录规则》进行加工制作。

- 4.2.5.2.6数据验收

在数据验收之前先经过公司内部检测和第三方机构评测，保证数据错误率在0.1%以内。

数据检测通过之后提交给国家图书馆进行验收，通过验收之后把数据交付给相关图书馆。

最终提交的内容提交的内容包括：

1.经确认的资源清单。

2.元数据（在元数据平台著录）。

3.对象数据。

4.版权证明（讲课人授权；互联网、电视、手机等收权）。

5.第三方质检报告。

- 经任务单位确认的签字盖章验收单。

#### 4.2.5.3建设标准

公开课拍摄、制作、著录要求完全符合《推广工程数字资源联合建设图书馆公开课加工及著录规则（2017）》规范要求。

#### 4.2.5.4提交成果

1）经确认的资源清单；

2）数据文件（包括两级目录，一级目录下存放元数据文件、说明文件（总体说明表和明细说明表），二级目录下分类保存各种数字对象，包括发布级视频文件夹、保存级视频文件夹、教师头像文件夹、字幕文件夹、课程封面文件夹、课程背景文件夹、富文本文件夹以及可下载附件文件夹等8个文件夹）；

3）元数据（在元数据平台著录）；

4）版权证明（讲课人授权；互联网、电视、手机等收权）；

5）第三方质检报告；

- 经任务单位签字盖章后的验收单（凭此单支付各任务馆费用）。

# 4.2.6地方文献数字化

## 4.2.6.1需求分析

地方文献数字化以弘扬许昌市地区特色文化为核心，突出地区文化战略部署，紧密联系当代社会发展和民众生活，将传统文化现代化，解读和建构社会主义核心价值观，强调内容的开放、自由、多元和交融，采用线上线下相结合的方式，旨在提升公民信息素养，构建民族精神家园，是对外宣传、展示、发布、交流中华文化的阵地和窗口。

本项目选取具有许昌鲜明地域特色、较高文献和历史价值的1949年以来出版的方志、地方文史资料、珍贵少数民族语言资料等地方图书、期刊和报纸等资源进行数字化加工。本项目拟数字化加工地方文献10000条。

建设标准依据《推广工程数字资源联合建设地方图书数字化加工规则（2017）》

著录规则查询网址：http://www.ndlib.cn/cswjxz/

## 4.2.6.2建设流程

图书馆地方文献数字化建设方案如下所示：

### 4.2.6.2.1接受文献

记录资料的实体位置、资料的数量（册数）、资料年代、资料分类，由双方指定专人进行核对，并填写资料交接清单，双方签字确认。由接收人员将双方核对后正确无误的交接清单，著录到计算机内，由软件进行任务分配，进入到下一工序。

### 4.2.6.2.2文献整理

- 记录原文献资料的残、缺、漏、损、纸张大小、页数等原件原始状况，并由计算机软件打 印输出资料的勘误表。

- 借助计算机辅助整理，记录古籍资料的年代、记录标识号、册号等信息 , 形成整理目录。

- 将资料按照不同年代、不同纸张质量以及不同纸大小，所适用的不同扫描仪进行 区分。

### 4.2.6.2.3图像扫描校对

扫描操作员将整理好的古籍资料，根据档案幅面的大小和纸张状况，选择相应扫描仪。具体对不同纸张档案扫描的处理工艺如下：

- 纸张质量较好、年代较近的资料：采用零边距平板扫描仪；

- 破损纸张或年代久远的资料：采用非接触式冷光源高速不拆卷扫描仪， 如果档案资料破损严重，则先进行档案修复，再采用非接触式冷光源不拆卷扫描仪扫描；

- 字迹较浅或年代久远字迹清的资料：如采用黑白二值扫描应调节扫描临界值（阈 值），拉大字迹与原稿的反差，效果不理想则采用灰度扫描；

- 补扫页：补扫的文件除不拆卷资料外，一律采用平板扫描仪。

扫描的实施

- 根据扫描任务单，核对扫描资料的标识号、册号以及整理数量等信息，核对无误后开始对该资料进行扫描。

- 扫描时按照扫描页页码的顺序对资料进行扫描，为保证档案影像文件的扫描质量，根据扫描件的实际情况调整相关参数。

- 黑白页用灰度方式扫描，色彩位深8位，分辨率300dpi，小于5号字体用400dpi；

- 彩色页用彩色方式扫描，色彩位深24位，分辨率300dpi，小于5号字体用400dpi；档案典藏级格式：TIFF不压缩；PDF（经过 JPEG2000 压缩后，再做格式转换）。

扫描校对

扫描校对是对扫描后的图像进行质检的过程。以便保证扫描的质量。校对内容主要包括检查文件夹和图像的对应关系、图像质量、档案的实体顺序要保持和电子图像一致、并进行工作量统计和文件夹校对管理。整个过程采用我公司的文献资料数字化加工管理软件进行计算机管理。保证每幅图像的扫描质量。我公司为了保证扫描质量，扫描校对共有两道工序，分为一校、二校。一校任务是对文件有漏扫、错扫部分给予补扫，对于错误的扫描文件顺序及文件命名给予纠正。二校重点在于确保每张图像质量完全符合要求。二校后的图像质量合格率在 99.8% 以上。

### 4.2.6.2.4图像处理

- 纠偏处理。对出现偏斜的图像进行纠偏处理，图像歪斜度不可以超过一度，对方向不正确的图像进行旋转还原，以符合阅读习惯；

- 去污处理。对图像页面中出现的影响图像质量的杂质如黑边等进行去污处理；

- 图像拼接。若原文献幅面较大，无法整体采集的，可将原件分画幅采集（分画幅采集时，注意各拍摄区域边缘须留有一定的重复采集区域，以保证拼接完成后所有接缝处连贯完整），服务级文件进行拼接处理，合并为一个完整的图像，以保证数字文件的整体性（合并信息应在readme.txt进行说明）。

### 4.2.6.2.5图像质检

本次质检为电子图像的第二次检查，是针对经过图像处理软件处理后的电子图像进行的质量检查。采用有经验的老员工，在专机、专岗、专位、专人、专业软件的体系下，保证电子图像原版原貌。

- 质检岗位的专业质检员对扫描完成的资料电子目录和图像进行逐册逐本逐页的检查，并根据情况对图像进行质检校正、统计管理和生成返扫各种工作单

- 检查图像文件是否完整，确保图像信息完整性

- 不合格图像直接由质检员负责重新处理。通过软件技术与工作人员登录信息记录保证图像质量以及明确责任人，并做出工作考核；

- 提供第三方质检报告。

### 4.2.6.2.6文字识别

用专业的识别软件将图像进行标注并识别其文本，然后进行人工一、二、三校，以保障数据的质量达到出版水平。每页生成一个对应的TXT文件，文件命名与TIFF图像一致，后缀名小写。文本转换数据的准确率平均应达到95%以上。

### 4.2.6.2.7数据库制作

对每个书目的TIFF文件、PDF文件TXT文件等类型文件分别制作数据库。

### 4.2.6.2.8文献归还

将已拆装的文献资料，在不破坏原资料的前提下，将数字化加工后的资料恢复到原版原貌、原始顺序以及原装订形式不变，装订后的文献资料符合国家对文献资料的管理要求。保证文献资料原版原貌、原接原退。在退库时对照接收清单将资料进行核对，双方指定专人清点，确认无误填写退库清单，双方签字确认。

## 4.3项目管理

### 4.3.1项目质量控制

#### 4.3.1.1质量管理体系标准

本项目实施应采用先进的质量管理模式和科学的质量管理体系和流程，并根据项目自身特点选用合适的质量控制规程。

目前，甲方运营服务平台主要采用ISO9001质量标准控制规程。针对本项目，公司将采用GB/T 19001-2000－ISO9001:2000质量体系标准，同时遵循SSE-CMM的安全实施标准，并在项目实施的过程中严格执行这些质量标准。

#### 4.3.1.2质量控制过程

本项目中，由项目经理制订质量控制计划，项目质量控制组进行审核。审核方面包括：质量控制措施是否足够、各个成员的质量责任是否明确合理，测试方法是否适用。

#### 4.3.1.3质量评定计划

为了加强项目质量管理和界定产品质量标准，本公司将制订适应于项目的检查验收规定和质量评定标准，确保工程质量。

本项目中，应实行两级检查、两级验收制度。一级检查、二级检查和一级验收由本公司实施小组组织完成；二级验收由用户组织实施。各级检查验收严格按项目实施中制订的相应的检查验收规定和质量评定标准执行。对实施和验收过程中出现的重大技术问题，将上报用户协调处理，对一般质量问题的处理应予以书面记录。

#### 4.3.1.4质量管理措施

在项目实施过程中还将采取如下措施保障项目实施质量：

（1）产品到货后，对所有硬件设备应进行加电检测，同时对所有数据进行符合性验证。

（2）在项目实施前后对网络性能进行评估。

（3）在系统部署完成后要在实际环境中进行网络连通性测试、安全策略验证和应用系统测试。

（4）配合应用系统做好压力测试，根据压力测试结果调整系统配置。

（5）项目实施后要进行一定时间的试运行，在试运行期间要重点监控网络环境的运行情况、安全策略的验证和业务应用系统运行情况，若出现的问题要及时查找原因并加以修正。

（6）在试点实施过程中验证方案的可行性和正确性。

### 4.3.2项目组织管理

我司中标后，将迅速组织成立以项目经理为直接负责人的项目部，项目经理部将根据施工进度计划和作业特点优化配置人力资源，制定人员需求计划，并上报公司工程部批准。

项目经理部将对项目管理及施工人员进行动态管理，包括

- 对施工现场的劳动力进行跟踪平衡、进行劳动力补充与减员，向公司人力部经理提出申请计划；

- 向进入施工现场的作业班组下达施工任务书，进行考核；

- 加强对人力资源的教育培训和思想管理；

- 加强对劳务人员作业质量和效率的检查。

各岗位相关人员要求及职责如下所示：

项目经理：要求情报学或数据处理相关专业，5年以上工作经验，3年以上数据加工项目管理经验。参加过类似数字图书馆推广工程项目的管理。

职责：负责组织编制项目责任管理方案，确定项目管理的目标与方针。确定项目管理组织机构人员配备，制定规章制度，明确有关人员的职责。组织项目经理部开展工作。与甲方保持经常沟通，保证甲方的要求与指令，在项目建设中贯彻实施。

文档管理员：具备丰富的项目资料管理经验；

职责：在项目经理领导下，具体主持项目质量管理保证体系的建立，并进行质量职能分配，落实质量责任制。负责技术资料、数据资料、竣工资料整理和归档。

需求分析师

职责：在项目经理的领导下，和甲方沟通，充分了解甲方的加工需求。对需求进行分析，制作需求规格说明书，并通过甲方的评审。

数据加工人员：持有数据编目证书，具备丰富的数据加工处理经验；

职责：在项目经理的领导下，对自己所负责的内容进行数据加工处理；

视频拍摄与加工人员：由视频加工中心专业人员担任，负责公开课项目视频拍摄和后期视频对象数据的处理；

质量管理人员：负责项目建设过程中数据加工质量的管理，参与过数字图书馆推广工程项目。

职责：在项目经理的领导下，对已加工完成的数据进行检测，对出错的数据进行在加工，保证错误率在1%以内。

## 4.4项目组成员情况

我司将分阶段、分工作岗位和各施工工种调配相关人员。预计本次项目人员投入计划见下表：

| 人员工种级别 | 按阶段投入的人员情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 调研与规划 | 数据采集、加工实施 | 数据检测 | 数据验收 |
| 项目经理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 文档管理员 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 需求分析人员 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 数据加工人员 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 视频拍摄与加工人员 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 质量管理人员 |  |  | 5 | 5 |

## 4.5安全措施和完工日期

### 4.5.1项目安全措施

#### 4.5.1.1进度保障

在项目的实施过程中，还要对项目的实施情况进行跟踪，确保项目的实施符合计划的要求。跟踪的方法可分为正式跟踪和非正式跟踪。

正规跟踪就是通过定期召开项目进展情况汇报会、提交项目阶段进度报告等，使项目利益相关者了解项目的执行情况。根据进展报告，与会者讨论项目遇到的问题，分析并找出问题的原因，研究和确定应对方案和预防措施，为控制项目提供依据。

我们将在工程建设期间于每周以合理的、甲方可以理解的方式，向甲方提供书面的项目阶段进度报告。内容包括但不限于：项目进度与计划执行、已完成的工作内容、有无遇到的困难和障碍、本项目的预期效果、人员配置、有无项目变更及/或变更情况、或其它与本项目有关的业主与监理单位应该知道的情况或业主与监理单位要求知道的情况。

如有重大的问题或重要的变更发生，我们将在当日内向业主及工程监理做出书面报告；也保证在合理的时间内回复业主与工程监理在其它时间内提出的与本项目相关的询问。如我们违反合同的相关规定，将承担由此而引起的项目迟延和业主不能及时付款或配合项目进行的后果及项目延期的责任。

非正式跟踪则是项目经理不定期地到项目现场，通过观察、与现场人员交谈、收集数据等方式了解项目实施情况，发现实施过程中存在的问题。在项目管理过程中，非正式跟踪比正式跟踪更加有效，原因是：

1．了解的情况真实、及时；

2．缩小项目经理与现场成员之间的距离，使之关系更融洽，问题更易解决；

3．现场的执行人员更容易沟通；

4．项目经理更能亲身体会现场的工作气氛，掌握团队的士气；

5．更容易获取解决问题的答案。

项目任务进度的度量：首先把每项工作分解到工期在一周以内，每周末进行进度评估，我们采取工时提交原则，即提交工作任务的完成工时。

项目进度跟踪的工具可以使用MS PROJECT。

项目进度信息采集的方式：项目周报、项目例会、阶段性评审。

1．项目周报：就是项目实施小组每周向项目经理提交每周的工作汇报，包括存在问题。

2．项目例会：就是项目组定期举行工作会议，分析项目状态，落实下一步工作，其中包括对现有的问题进行讨论并解决。

3．阶段性评审：就是在项目的阶段最后，召开项目小组相关成员、监理单位等人员对项目的阶段工作进行评审，评审内容包括项目进度、交付物的质量、阶段里程碑、项目中的重大问题、项目风险等。

#### 4.5.1.2人员保障

针对政府公开信息加工项目，配备具有数据加工给经验的数据加工人员和质检人员若干名，项目经理1人。其中，数据加工人员和质检人员具备多次国图数字图书馆推广项目的参与经验；项目经理具备多次领导数字图书馆推广工程项目实施的经历。

项目经理负责项目宏观管理和内外部协调。数字化工程的具体组织和实施工 作；协调有关人员、设备、技术、财物和生产进度等，全力落实项目的实施；负责项目组成员及有关人员沟通协商重大事宜。

操作人员：负责数字化加工工作。主要负责古资料的整理以及各阶段的业务实施。

质检人员：负责数据加工的质检工作。

在项目实施过程中，保证数据加工团队人员的稳定，不随意变更人员。根据项目的进展情况，为保证按时完成项目，适时增加数据加工人员。

#### 4.5.1.3通信与信息保障

项目参与人员和项目经理之间保证通讯联络畅通，确保项目经理随时掌握项目进展情况；项目经理和公司和许昌市图书馆保证通讯联络畅通，随时汇报项目整体进展情况，并根据许昌市图书馆的要求进行项目的变更等。

#### 4.5.1.4经费保障

在项目开始前，我公司准备充裕的项目的启动资金，确保项目的顺利实施，并根据项目的进展情况适时增加经费。

#### 4.5.1.5检测保障

- 4.5.1.5.1检测计划

为保证项目的质量，我们将检测工作分为内部测试和第三方检测两个步骤执行。

内部测试过程的执行将由我方成立的专门的项目测试小组负责，在项目经理的统一领导之下，完成本次项目的测试工作。

第三方检测过程的执行将由我方委托具有资质第三方检测机构进行权威性、全方位检测，并出具最终的质检报告。

- 4.5.1.5.2内部检测

1、对项目实施的阶段实行分步验收，我方将提供各实施阶段完备的相关文档，并提供专业的测试人员和测试工具，按照既定的测试计划，完成测试流程。

实施过程中的测试内容和甲乙双方的职责主要包括：

- 数据测试

针对已录入系统的数据进行数据采样检验，错误率不能超过1%。

- 界面测试

由于界面涉及到审美习惯的约束，界面测试主要由客户来完成。乙方将全力配合甲方的修改意见及时修正页面的设计。界面测试保证页面符合标准和规范，灵活性，正确性，直观性，舒适性，实用性，一致性。

- 功能测试

功能测试将主要由乙方来完成，甲方可以配合作必要的联合功能测试工作，保证日后的系统的稳定，并减少不必要的技术支持请求。

乙方将结合黑盒测试和白盒测试等不同的测试技术和手段，全面保证数据加工软件质量。

- 性能测试

性能测试的主要内容是负载\压力测试，在基本功能已经通过后进行。这个过程主要由乙方完成，甲方可以派驻人员监督执行。

负载测试一般使用工具loadrunner完成，乙方负责编写出测试脚本，脚本中一般包括用户常用的功能，然后运行得出报告。测试报告将作为验收的依据之一提交。

- 其他测试

乙方亦将采用不同测试工具和方法，完成稳定性测试、	压力测试、	容错测试、故障测试、安全性测试、互通测试等。

2、由甲方项目工作小组组织验收测试，我方提供协助。包含用户测试、功能测试、性能测试和其他相关的测试。为保证项目顺利完工，测试的时间尽早涉入，具体由甲方决定。

3、甲方保留组织第三方测试和其他相关验收工作的权利。

4、甲方组织验收小组，成员由甲方确定，进行项目的验收工作。

5、在验收过程当中，甲方向乙方发出的工作单回复时间不能超2天，且回复内容准确无误、清楚明了。

6、缺陷和一般需求的完成时间（包括乙方的测试时间）不超过7天，其他需求应该在约定时间完成。

7、乙方提交的数据应符合国图推广工程的高标准、高质量要求，避免因加工缺陷造成客户投诉，否则一切责任由乙方承担。

- 4.5.1.5.3第三方检测

第三方检测我们将委托专业的具有检测资质的机构进行检测，具体的检测方案按第三方检测标准执行，最后向许昌市图书馆和国家图书馆提交质检报告。

### 4.5.2项目进度安排及完工日期

项目实施流程主要包括调研与规划、数据采集加工实施、检测、验收四个环节。具体来说，其实施步骤主要包括如下几个阶段：

- 调研与规划

数据采集标准调研与规划阶段主要是了解用户需求对数据的要求，协助用户做好数据采集、加工实施前的规划与准备工作，万方技术工程师在用户现场参与，主要协助用户整理需求、进行前期规划。

数据采集标准调研规划阶段需要完成的工作主要包括：

- 用户信息需求分析与信息分类体系规划；

- 用户信息采集来源分析与互联网信息源规划；

- 地方文献（包括图书、报纸及少数民族语言书刊）和视频公开课来源分析与加工需求调研。

- 加工实施

加工实施阶段主要是根据用户需求定制采集模版、完成数据采集、数据加工、公开课拍摄及相关的元数据加工等工作。

- 检测

数据检测将采用内部检测和第三方机构检测两种方式，保证加工数据的质量和标准。

- 验收

数据验收参考检测报告，并采取抽样检验，保证错误率不超过1%。

具体进度计划安排如下所示：

| 工作内容 | 计划完成时间（天） | 人工投入 （人数） | 产出成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调研与规划 | 5天 | 3人 | 用户需求分析与信息分类体系规划文档； 图书馆自建资源元数据仓储、唯一标识符注册与维护、网事典藏、政府公开信息整合、图书馆公开课等项目建设需求文档。 |
| 数据采集、加工实施、视频拍摄等 | 40天 | 3人 | 完成图书馆自建资源元数据仓储建设2万条、唯一标识符注册与维护2万条、网事典藏150个、政府公开信息整合1.2万条、图书馆公开课拍摄及加工50节 |
| 数据检测 | 5天 | 2人 | 我方将委托第三方检测机构对已加工的数字资源进行检测。 |
| 数据验收 | 5天 | 2人 | 我方将派专人提交已加工完成的数据和第三方质检报告。 |

## 4.6用户培训方案

### 4.6.1培训计划

针对系统所有有关业务人员提供的应用培训，对于每次培训的具体内容、深度和时间安排，万方待合同签订时提出具体培训方案，且不限制此类培训参加人数。

乙方提供能够保证足量培训，提供不少于3 次、每次不少于1天的甲方现场培训，受培训人员数量不做限制；并提供3人的系统管理员级高级培训；完成向甲方技术人员的系统管理和详细技术交接工作。甲方应做好现场培训的组织工作。

以下是培训计划：

| 内容 | 简介 | 天数 | 培训地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图书馆自建资源 元数据仓储 | 元数据加工标准及加工工具 | 3天 | 客户现场 |
| 唯一标识符注册与维护 | 唯一标识符系统使用 |  |  |
| 网事典藏 | 互联网采集工具和元数据制作标准 |  |  |
| 政府公开信息整合 | 互联网采集工具和元数据制作标准 |  |  |
| 图书馆公开课 | 公开课加工标准及元数据制作 |  |  |
| 地方文献数字化 | 馆藏资源数字化加工标准 |  |  |
| 系统日志管理培训 | 系统日志记载及日志管理、查看培训 |  |  |
| 系统故障诊断培训 | 系统问题发现、故障诊断、系统恢复与修复等问题诊断排出培训 |  |  |

注：无需交费，也无教材。

### 4.6.2内容与方式

- 培训内容

我公司将为本项目相关图书馆使用团队进行元数据加工标准的培训，采集工具培训，元数据制作培训、公开课制作及其元数据加工的培训等内容。根据前期的调研，对本项目相关图书馆采集数据的要求进行深入分析，按照元数据标准进行数据采集、加工，保证元数据正确、完整、准确。

- 培训方式

本项目培训拟采用集中培训方式。

### 4.6.3培训对象

本项目相关图书馆的数据采集、加工团队，系统使用人员。

投标人（公章）：北京万方数据股份有限公司

投标人法定代表人（或代理人）签字：

日期：  2018  年  3  月 5    日