附件1

# 开标一览表

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一标段 | 许鄢城际快速通道（京港澳高速--花博大道）工程施工图预算审核工程造价咨询中介机构 | 大写：基本费仟分之零点伍玖 小写：基本费0.59‰ | 自造价咨询合同生效之日起，合同执行人25个工作日内完成被委托的造价咨询业务。 | / |
| 第一标段 | 许鄢城际快速通道（京港澳高速--花博大道）工程施工图预算审核工程造价咨询中介机构 | 大写：审减费佰分之零点零壹 小写：审减费0.01％ | 自造价咨询合同生效之日起，合同执行人25个工作日内完成被委托的造价咨询业务。 | / |

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一标段 | 许鄢城际快速通道（京港澳高速--花博大道）工程施工图预算审核工程造价咨询中介机构 | 大写：基本费仟分之零点伍柒 小写：基本费0.57‰ | 自造价咨询合同生效之日起，合同执行人25个工作日内完成被委托的造价咨询业务。 | / |
| 第一标段 | 许鄢城际快速通道（京港澳高速--花博大道）工程施工图预算审核工程造价咨询中介机构 | 大写：审减费佰分之零点叁 小写：审减费0.3％ | 自造价咨询合同生效之日起，合同执行人25个工作日内完成被委托的造价咨询业务。 | / |

投标人（公章）：大成工程咨询有限公司

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

日期：2018年02月12日

注：工期指完成该项目的最终时间（日历天）。

附件2

# 营业执照复印件（核查经营范围与本项目标的一致性）

附件3

# 技术方案

## 一、针对项目咨询重点及难点的理解分析

由于高速公路、市政道路工程的建设投资大、工期长、工程量大，因此如何提前预测和分析造价咨询工作中的重点及难点，并对其重点及难点进行分析，就显的极为重要。

### 1. 针对造价体系咨询重点及难点的理解分析

针对本项目包含共十种分项专业工程，如何同时做好咨询工作成为重点，为此特设十个造价体系。

#### 1.1 道路工程造价体系

对于软基处理工程换填造价和土方工程造价一般需要根据每立方米造价质量体系来对其进行计算；机动车道、边坡防护、强夯工程、人行道等需要根据每平方米造价质量体系计算；立缘石、平缘石、搅拌桩、排水沟、碎石桩等需要根据每延长米造价体系来对其进行计算，确保施工质量。

#### 1.2 雨水工程造价体系

其需要对雨水管道的直径和雨水管道的类型进行考虑，并且雨水箱涵通常会根据延长米来建立造价体系，确保施工质量。

#### 1.3 污水工程造价体系

对于污水工程的总造价体系通常会根据延长米来建立造价体系，但是该过程中需要对污水管的直径及污水管的类型进行考虑，确保施工质量。

#### 1.4 给水工程造价体系

给水管通常会根据延长米来建立造价体系；给水管铺设工程通常会根据水管的类型和延长米来建立造价体系，确保施工质量。

#### 1.5 绿化工程造价体系

其通常会根据每平方米的绿化造价来建立造价体系，确保施工质量。

#### 1.6 桥涵工程造价体系

包括桥梁构造及施工基础、桥梁下部结构、梁式桥、拱桥、其他桥型、桥面及附属工程施工和涵洞等内容，一般以涵洞，桥面等数量建立造价体系，确保施工质量。

#### 1.7 照明工程造价体系

配电站群通常会根据每一个配电站的造价来建立造价体系；同一规格的路灯通常会根据路灯数来建立造价体系。电缆通常会根据每米的造价来建立造价体系，确保施工质量。

#### 1.8 通信工程造价体系

其总造价通常会根据每延长米来建立造价体系，确保施工质量。

#### 1.9 灌溉工程造价体系

灌区内各级渠道及其构筑物（如隧洞、渡槽、倒虹吸、跌水、涵洞、节制闸、分水闸等），一般以灌区内管线、喷头等设备数量建立造价体系，确保施工质量。

#### 1.10 交通工程造价体系

交通设施工程通常会根据每平方米机动车道面积来建立造价体系；交通监控工程通常会根据丁字路口或十字路口来建立造价体系，确保施工质量。

### 2. 桥梁、通道和涵洞工程造价咨询重点及难点的理解分析

#### 2.1 基坑开挖工程

基坑的开挖应按土方、石方、深度、干处或湿处等不同情况，分别统计其数量，并结合施工期内河床水位的高低，合理确定围堰的数量，基坑排水台班消耗的标准，以及必须采取的技术安全措施等，了解挖基废方的远运处理、原有地形地貌的修复，以及河道的疏通等情况。以上各项均需按照从实际出发、不留隐患的原则，确定其计价数量，将所需费用计人工程造价内。

#### 2.2 基础工程

钻孔灌注桩工程量的审查要点：

（1）根据现场地质情况，钻孔机具的型号，实际不同土层厚度对应定额中8种钻孑L土质选用定额和确定相应的辅助工程量。

（2）干处和湿处定额的区分。当在水中采用围堰筑岛填心进行钻孔施工时，按灌注桩外缘3.0m宽左右确定围堰及筑岛填心的工程量。计算埋设护筒数量时，按“干处”计价。

（3）护筒长度的审查。在干处埋设护筒，按每个护筒长2.0m或按设计数量计算。水中埋设钢护筒按设计数量计算，并按规定计算回收金额。对于钢护筒应注意以下五点：

①由于定额中钢护筒在于处考虑了周转摊销，水中按全部设计数量计价，并根据设计规定的回收量计算回收金额。

②若在水中采用围堰，按陆地情况计价。

③严格审查护筒长度、水深。在干处埋护筒时，其长度按2m计价。

④在水中埋护筒时，当水深在5m以内时，其护筒实际长度按8m计价。

⑤护筒直径的计价。严格审查护筒直径与钻机类型、地质情况，一般情况下，按桩径加0．2m左右计价。

（4）若在水中进行钻孔时，应计列灌注桩工作平台，泥浆船及循环系统。

（5）地质钻探资料的审查，对照定额土质种类的规定，确定其钻孔的工程量。因钻孔的计量单位是以米计，故其钻孔深度应以地表面与设计桩底的深度为计价依据。当在水中采用围堰筑岛填心施工时，则以围堰的顶面与设计桩底的深度为依据。钻孔废碴若需远运处理时，根据弃置的平均运距另行计价。

（6）当在陆地（或采用围堰筑岛填心钻孔）进行承台或系梁施工时，按实际计算挖基数量及其排水和废方的远运计价。

（7）浇筑水下混凝土的工程量，按设计桩径断谣乘设计桩长计价。若混凝土拌和需设置拌和船（站）时，可根据实际情况取定并计算其费用。

（8）砌石基础和混凝土基础：砌石基础按片石、块石分别统计汇总，要特别注意划分砂浆标号，若设计标号与定额规定的不同，应进行更换；若设计图纸只有砌体总数时，则应考虑基础外缘和分层砌筑等因素，分别按80％片石及20％的块石计价；混凝土扩大基础应按不同标号和是否掺用片石分别进行统计汇总，若设计标号与定额规定不同，也要进行抽换。

#### 2.3 下部工程

（1）审查工程量时，按照分部分项工程逐一提取工程量，分别进行计价。墩台的计价工程量为墩台身及翼墙、墩台帽、拱座、盖梁及耳背墙、桥台第二层支座帽石等，要严格区分片石和块石，以及砂浆和混凝土的不同标号，台背及锥坡内的填土夯实分别计价。

（2）墩台砌石工程的数量，若设计图纸上未具体划分片石、块石时，则台身可按75％的片石、25样的块石，墩身可按60#的片石、40#的块石，取定其工程量。

（3）凡墩、台、墩镶面、拱石、帽石、栏杆等采用浆砌混凝土预制块时，预制块的数量以设计砌体乘以0．92的系数作为预制块的计价依据。

#### 2.4 上部工程

（1）预制及安装结构主体工程：预制、安装和运输万方数据3项均以构件的设计体积为计价依据。若吊装没备的使用期超过定额规定的4个月时，按施工计划期调整设备的摊销费。预制人行道、缘石、栏杆柱及栏杆扶手等小型构件的工程量，按设计构件的体积增计厂内运输和操作损耗1％。

（2）预制及安装结构辅助工程：

①预制场的平整面积及使用材料的审查；

②预制构件平面底座的个数的审查；

③预制厂的门架按施工组织设计作为计价依据，设备的使用周期根据使用期调整设备的摊销费；

④双导梁吊装设备如采用人字扒杆安装矩形板，每座桥计列一个人字扒杆；

⑤预制场的轨道铺设不能计算在桥梁的上部工程造价内。

#### 2.5 钢筋工程

按分部分项工程的要求和Ⅰ、Ⅱ级钢筋其工程量的审查：

（1）钢筋应以设计长度所计算的理论质量为计价依据。

（2）钢绞线和高强钢丝的工程量以锚固长度和工作长度之和为计价依据，如预应力空心板（标准跨径为10—16m），一般可按板长增加1．5m计算。

（3）现浇墩、台、塔的高度大于钢筋的一般定尺长度，需分节浇筑接长钢筋时，所需搭接长度的数量按20—30D（D为钢筋的直径）另行计人钢筋数量内。

（4）Ⅰ、Ⅱ级钢筋单位定额消耗量按1．025t计价，损耗按2.5％计价。电焊条消耗量、电焊机的台班消耗量均针对Ⅱ级钢筋发生，Ⅰ级钢筋不得计价。

#### 2.6 桥头强夯和粉喷桩

若设计图纸只有桥头强夯工程量时，则其长度按3倍的填土高度、宽度与路基同宽计价，粉喷桩计价均以设计图纸的工程量为准。

### 3. 路基、路面工程咨询重点及难点的理解分析

#### 3.1 路基工程

对于路基清表面积计价均以设计图纸的工程量为准；对于特殊路基的处理，如土工膜、土工布和土工格栅在设计图纸上均要求宽出路基30—50cm，其宽出部分应计人工程量内；路基填土高度的计价，以业主、监理和施工方三方在填前压实后，在现场实测标高为填前压实标高的计价依据，其填土高度为设计标高减去填前压实标高。

#### 3.2 路面工程

对于沥青混凝土路面的计价：

①严格控制沥青用量，油石比选择以接近低限为宜；如沥青碎石AM一25，油石比为3．4％—3.5％，粗粒式沥青混凝土AC一25Ⅱ，油石比为3.8％一3.9％，中粒式沥青混凝土AC一16A，油石比为4.8％一4.9％；

②加矿粉，矿粉与沥青之比以1.0一2.0为宜；

③沥青混凝土搅拌站应满足日生产量最大要求；

④生产配合比每日检查一次；

⑤当日铺装厚度应不小于h+0.1h（h为设计厚度）。

#### 3.3 变更与索赔

变更报审是施工方在高速公路、市政道路工程施工过程中，由于现场条件的变动、设计图纸的遗漏等原因，可能对原来设计进行调整，引起工程数量增加或减少，单价升高或降低，甚至增加或取消某些工程项目。要对以下变更进行严格审核处理：

①变更情况。其内容为：变更类型、项目号、单价、工程量、延期天数、报审日期等；

②材料调差。由于工程建设时间较长，材料用量较大，签订合同时材料的单价可能随时间推移而上涨。因此，要对材料差价进行及时处理，并有正确的审报反映。进行调差的有原木、锯材、钢绞线、汽油、柴油等十几种材料；

③计日工。计日工包括计日设备、计日材料和计日人工，合同管理要求对这些计日工的数量和单价进行审核；

④索赔与其他报审：其内容为索赔理由、索赔金额、索赔时间。

### 4. 运用价值工程对成本进行控制咨询重点及难点的理解分析

在高速公路、市政道路工程施工过程中，必须根据我国现状和高速公路、市政道路工程的各种功能要求，合理选择评价指标，实现技术经济最优化。需要对技术可行性（包设计荷载、施工技术程度等），使用方便性（维护方便、收费方便等），环境协调性（保护水土、减少噪音等）方面运用价值工程对成本进行控制。

#### 4.1 工期、质量及工程全寿命周期的功能

考虑高速公路、市政道路工程工期，工程的交付使用，工程全寿命周期的功能、质量要求。

#### 4.2 控制成本

要控制成本，严格审核工程概算。

#### 4.3 工种配合的费用控制

要考虑多种工程配合的费用控制问题。做到在满足高速公路、市政道路工程要求的基础上，达到各专业互相配套，不出现衔接方面的问题，降低配合管理费用。

#### 4.4 相关各方相互配合

高速公路、市政道路工程建设相关各方相互配合，选择最合理的方案，优化设计。同时，必须与材料供应商、实验机构密切联系，关注新工艺、新材料，这样才能更好地达到工程技术性价比高的目的。在审核施工组织设计过程中，需要注意做好调查研究工作；注意分析高速公路、市政道路工程特点，围绕高速公路、市政道路项目功用和指标要求，合理制定审计方案，达到工程审计要求；在达到设计文件要求前提下，注意采用新工艺、新成果，尽量降低成本，缩短工期。在审核建筑材料过程中，需考虑材料循环计划，使材料重复使用，降低成本。当采购的材料经过检验达到认可后，考虑这些材料对环境的影响，是否污染环境，从而造成后期处理成本增加。该材料选择是否有利于机械化生产，缩减工期，提高道路工程质量。在安排施工机械设备的过程中，需注意人机配合效果。在运营阶段和维护阶段，需要严格审核运营阶段管理通道的设置以及相应所需管理费用和不利因素增加而导致附加费用的产生。

## 二、合理化建议

在高速公路、市政道路工程施工过程中，因周期性长，经常会出现各种突发情况，因此我公司针对本项目提出以下合理化建议：

### 1. 前期阶段造价控制建议

（1）在建设项目中引入全过程动态投资控制机制。建设工程的投资控制工作应当是一个贯穿建设全程的、动态的过程。建议尽早引入专业的咨询机构协助建设单位实施从方案阶段开始直至竣工结算的全方位、全过程、动态的投资管理。

（2）实行三个阶段（方案、初步设计、施工图）的设计优化管理，每个阶段。

（3）均需要在限额下进行功能优化、技术评价后，开展下阶段工作。

（4）在招标阶段对设备材料价格的波动设置应对条款，若因价格波动造成工程出现施工停工待料，将会延误施工工期，甚至对建设单位造成重大经济损失。因此，招标合同需考虑对价格波动大、用量大的材料的结算单价设置应对条款。

### 2. 施工阶段的造价控制建议

（1）加强工程质量管理：在施工中，返修工程越多工程费用就越多，必须实行施工现场管理责任制，搞好整体项目的单项工程、分部工程及隐蔽工程的检查监督和质量验收，及时发现和找出问题，以保证工程质量，建设签证的发生。

（2）加强工程进度的管理：拖延工期时间越长，管理费、人工费等各种费用支出就越大。加强施工现场的组织协调，把大型机械和中小型机械，把机械化和半机械化结合起来，合理确定材料、机械、资金及劳动力等最佳组合方式，搞好物资的合理调运，就可以避免不必要的重复工作，节省人力、物耗，降低成本。

（3）加强工程变更及现场签证管理，严格控制工程变更：要控制成本，应做到不准随意变更已经批准的图纸，不准随意提高设计标准，即使是必须进行的变更，也要严格按程序进行。在工程项目的实施过程中，由于多方面的情况变更会发生合同预算外的签证，此时必须严格对此予以控制；对承包商提出工程数量、单价和施工时间的变更签证时，应分清责任，对合理的签证，及时地根据合同条款，变更通知及有关规定进行变更费用、工期审核，并将审核的结果报业主审定，同时及时调整工程造价，使业主掌握投资方向的信息。避免发生工程管理人员只管鉴证，不管算账的问题，造成投资失控的严重后果。

（4）把好材料价格关：了解各个时期造价管理部门发布的价格与市场价格的波动情况，一旦价格波动超出施工单位的风险范围，估算因此造成的费用增减，及时向建设单位通报。可以根据掌握大量材料价格信息，选择最佳进料时机，有效控制材料价格。注意选用新型材料：很多新型材料性能方面优于替代产品，而且价格低廉，可以降低材料费用。

### 3. 结算阶段工程造价的控制建议

（1）编制工程投资计划、及支付计划，对施工过程进行造价控制动态管理。

（2）加强工程变更、签证、进度款审批流程的管理：严格按照经建设单位审批的管理流程控制各项费用的审批时间，避免该方面索赔费用发生。

（3）关于工程款的拨付管理：制定统一表格，简化计量支付不必要繁复计算与手续，实行安全支付，以提高工作效率；

（4）关于新增材料设备单价的确定：组织成立专业审价小组，为业主及时提供市场信息，以合理确定每个单价；

（5）采用分段结算管理模式，每完成分部、分项，及时进行结算，以实际动态投资管理。

### 4. 管理方面的建议

（1）加强工程项目的成本管理，编制工程成本控制计划，增收节支，定期进行成本分析，采取降低费用开支、增加盈利。

（2）编制科学合理的施工计划。项目部根据工程总进度计划及时编制安装工程分部施工进度计划，充分采用交叉施工、流水作业等手段，科学安排施工的各要素，并严格落实，减少窝工、停工等现象，提高劳动生产率。

（3）项目部在满足施工进度的前提下，科学编制月、季度要料计

划；加强现场材料管理工作，做到用料计划准确无误，按工程进度需要，组织不同品种、规格的材料分批进场。材料、设备的采购要货比三家，最后确定供货单位，批量材料争取由厂家直接供应，以减少中间流通环节，降低材料采购的成本。进场的材料的设备要减少露天堆放的时间，防止自然损耗的丢失，减小保管费用。施工时做到限量领料，合理用料，降低材料的损耗量。

（4）采用散装水泥，节省包装费用。

（5）尽量在原材料或半成品的产地完成质量验收，减少材料报废率等。

（6）砼中采用双掺技术，一方面可降低成本，二则也可以改善砼(砂浆)的和易性提高砼的质量。

（7）加强劳动力的调度与管理，按工程进度的需要配备劳动力，对施工班组采取比较彻底的责任承包办法，工资分配同所完成的工程挂钩，提倡一专多能，减少间歇窝工及非生产用工。

（8）施工机具配备要合理，选用效率高的施工机械，提高生产率及机械化施工水平。

（9）选用先进合理的施工工艺及施工方法，充分利用施工场地，扩大拌制工作面，提高拌制加工效率，减少工程费用。

（12）加强对过程产品质量的控制和管理，保证产品一次成优，减少返工等现象，以质量保进度，以质量降成本。

（11）认真实施各项质量制度。在施工过程中，项目部应按公司质量手册、程序文件的要求确保质量体系的有效运行，严把各项质量检验关，对卫生间、隐蔽工程等重点部位加强监督检查，将质量隐患消除在萌芽状态，避免因质量问题而造成的整改、返工损失。

（12）合理组织施工，对安装工程来说，工程前期，施工配合工期长，耗工量大，后期工程量集中，工期紧、压力大，在施工安排上要及早采取相应的措施，做到边配合，边加工，有安装条件的抓紧施工，以分散施工高峰期的工作量，减轻工程后期对安装工作的压力，做到均衡施工。

（13）在施工过程中，积极推行新工艺、新材料、新机具等新的施工方法手段，以提高施工效率，降低工程费用，注重技术革新和合理化建议工作，以确保工程质量、进度及成本目标的实现。

（14）注重工程的收尾及交付使用，保证及早发挥效益。工程完工后，尽快拿出工程结算资料，做到工完、场清、帐清，使企业的效益及时得到体现，保证资金的正常回笼，加快资金的周转，降低财务费用。

## 三、对本项目咨询服务工作开展流程

### 1. 本项目咨询服务技术工作开展流程

#### 1.1 严格遵循审查原则

高速公路、市政道路工程造价审查工程师需要充分发挥职能，紧密依据我国制定的各项政策方针严格审查每一个工程项目，且将高速公路、市政道路工程造价管理各项规定要求给充分纳入考虑范围。

依据高速公路、市政道路工程的实际建设情况，将国家各项技术政策与行业标准等贯彻实施下去，制定科学合理的施工管理措施，保证技术足够先进，又具有合理的经济成本，科学分析每一项工程造价，以便对工程造价有效核定，促使建设各方的合法经济权益得到切实维护。

#### 1.2 准确应用计价依据

经过不断的发展，现阶段在公路建设市场中，出台了完善的高速公路、市政道路工程造价管理文件，在这些文件条例中对公路桥梁工程项目的划分、费用计取办法、各种施工费用的计算依据等进行了明确规定；对于造价审查工程师来讲，需要积极学习，不断努力，对这些定额、指标等熟练掌握与合理运用。

以公路工程估算指标为例，综合指标及分项指标分别用来编制预可研投资估算与工可研投资估算；初步设计概算的编制，需要紧密结合高速公路、市政道路工程概算定额实施；而施工图预算则需要紧密结合高速公路、市政道路工程预算定额开展。

造价工程师需要对各项定额指标、工程量计算规则等要求充分掌握，对各种定额、指标的适用范围、定额指标的调整依据等科学了解，以便对定额和指标正确使用，促使高速公路、市政道路工程造价的审查质量得到显著提升。

#### 1.3 审查设计文件

在每一项高速公路、市政道路工程设计文件进行测设与编制的过程中，要紧密结合各项设计规范与施工规范来开展；以高速公路为例，需要紧密结合设计与施工规范来确定路基宽度、线型标准、平曲线半径、大桥基础施工等。因此，造价工程师需要对各种规范与技术标准充分掌握，能对设计内容合理性科学审查。

工程量计算中，主要依据设计图纸来开展，在对每一项造价进行审查时，需要全面熟悉设计图纸资料；设计图纸资料除了将不同构造、大小尺寸等表示出来之外，还可以反映各种工程量，且在图纸中隐含着部分工程量，包括施工工艺要求、水泥混凝土标号、土质类别等。通常情况下，工程数量及施工方法等用设计图纸与工程说明书来表现，但是两者的呈现方式分别为图形与文字。相较于其他工程项目，公路建设工程的技术特征存在一定特殊性，在工程造价审查中，将工程数量的核对作为一项挂件内容，需要对设计图纸充分熟悉，提升工程造价审查质量。

在具体实践中，需要熟悉掌握国家颁布的设计图集，认真核对不同阶段设计文件资料与图纸，将构造物的平立面、结构物大样等作为审查重点，保证尺寸、标高等符合相关要求与实际情况。部分工程环节或工程量会在较大程度上影响到工程造价，如土石方比例、钢筋等，则需要进行复核计算，充分重视，避免有计算错误出现。

#### 1.4 开展现场调查

在对每一项工程造价进行审查之外，需要开展深入的现场调查，对相关实际资料进行搜集，获取信息内容，以便与工程实际情况紧密结合起来。

如对路线所处位置、沿线的地形地貌条件、构造物设置情况进行调查；对土壤的类别与性质进行掌握；不同的土质类别，会产生差异化的工程造价。要对工程所在区域的各种建筑材料充分调查，对材料的流通渠道、规格、数量以及价格等细节充分把握，只有这样，方可以有效控制工程造价成本。对当地的运输方式进行调查，包括不同运输方式的转运情况、运杂费标准、过桥费、装卸费等。

#### 1.5 充分掌握计价技术，对工程项目造价准确计算汇总

要紧密结合高速公路、市政道路工程的规模、技术复杂程度等科学开展造价审查，有机结合基本建设程序各个阶段的作用。

在这个过程中，需要对可行性研究阶段及初步设计阶段等环节充分重视；前者主要是对建设项目的可行与否、建设规模、建设标准等进行决定；而在初步设计阶段内，则是对建设项目主要工程的设计方案进行确定，有效控制投资总额。一般情况下，不能够超出初步设计概算工程造价最高投资控制数。

在审查过程中，要对总体施工部署严格审查，保证足够合理，各项计价工程量与工程计价要求所符合，避免有漏项或者重复计列等问题出现；对机械设备的选型配套进行审查，保证建设工程的各项技术要求能够得到满足；对人工、材料、机械台班价格所采用的计算依据、原则等进行审查，保证与规定要求所符合，避免有计算错误出现。

### 2.本项目咨询服务业务工作开展流程

#### 2.1 接受委托

责任人：业务经理   检查人：总经理

①评价工程项目的执行能力，考虑在项目执行过程中向各界专家寻求协助的需要。

②评价独立性。

③评价应有谨慎的能力。

④委派能胜任该项工作的项目部经理（中华人民共和国造价工程师注册证书）了解工程的基本情况，初步评价工程风险，就工程业务的性质、范围与委托方达成一致意见。

#### 2.2 签定合同

责任人：业务经理   检查人：总经理

①明确工程项目性质、类别、规模、承建方式等情况。

②工程造价咨询所需的相关资料的可获得性。

③工程材料的供应方式。

④工程价款结算情况。

⑤其他与签订工程业务约定书相关的事项。

#### 2.3 项目分配

责任人：技术负责人  检查人：总经理

①根据工程项目业务工作量的大小，确定选用中华人民共和国造价工程师注册证书和专业助理人员组成工程小组，必要时可以聘请有相应资格的专业人员协助工作。

②编制拟定工作计划、工作方案，安排工作日程。

③组织项目组成员进行培训，明确目标，统一认识，并针对编审工作中可能出现的问题进行讨论。

④分配工程组成员具体任务，检查项目成员的工作进度以及审核是否符合《基本建设工程预算、结算、决算审核业务操作规程》。

#### 2.4 实施编制及编制流程

责任人：编制人  检查人：项目经理

根据合同要求不同的服务类别按以下编制流程：

①工程量清单的编制流程

a.了解编制要求与范围，项目经理进行技术交底；

b.全面熟悉工程图纸、招标文件和有关设计文件；

c.熟悉、收集与建设工项目有关的标准、规范、技术资料；

d.熟悉已经拟定的招标文件及其补充通知、答疑纪要等；

e.了解施工现场情况、工程特点；

f.拟定或参考本项目的施工组织设计或施工方案；

g.描述分部分项工程量特点，计算分部分项工程量，编制分部分项工程量清单；

h.编制常规措施项目清单；

i.工程造价成果文件汇总、分析。

②.招标控制价的编制流程

a.了解编制要求与范围，项目经理进行技术交底；

b.全面熟悉工程图纸、招标文件和有关设计文件；

c.熟悉与建设工项目有关的标准、规范、技术资料；

d.熟悉已经拟定的招标文件及其补充通知、答疑纪要等；

e.了解施工现场情况、工程特点；

f.计算或熟悉工程量清单；

g.熟悉工程量清单涉及计价要素的信息价格和市场价格，依据招标文件确定价格；

h.进行分部分项工程量清单计价；

i.论证并拟定常规的施工组织设计或施工方案；

j.进行措施项目工程量清单计价；

k.进行其他项目、规费项目、税金项目清单计价；

l.工程造价汇总、分析。

③工程施工过程中造价控制的工作流程

a.参与业主招标文件审查，优化招标文件，提出合理化建议；

b.开标前协助业主做好清标工作；

c.准备总承包合同文本并协助委托方就合同条款进行谈判；

d.参加业主与顾问单位的会议；

e.查看现场，按施工进度作估值，并根据承包方的要求提供工程的中期付款证明建议，认真审核合同要求时间的工程量计量；与监理工程师确定不符合要求之施工质量及材料问题，通知业主方由此引起的可扣款之事项；

f.在合同期间，每月制订及按时提交一份工程造价报告，提前向业主报告任何在成本方面的重大变更；

g.根据业主的要求提供工程总价的资金流动表，每季度提供计划与实际付款的比较说明；

h.对承包提交的保险条款及履约保证金提出意见以确保其符合合同要求；

i.协助业主进行合同管理，对合同条款及相关合同问题提出意见；

j.与设计机构的所有成员保持密切合作，在施工阶段严格控制工程造价；

k.分析工程变更、提供其是否构成工期延误及费用增减之意见，计算变更金额并报委托方审核，协同委托方与施工单位达成一致意见；

l.提供设计变更预评估以供委托方决策；

m.当需要变更时，针对变更所造成的适当成本影响向设计机构提出意见；

n.审核、协商和评估承包商的索赔要求；

④竣工结算编制和审核流程

a.对每一工作均实行项目组负责人对委托人负责，专业负责人对项目组负责人负责，项目经理对项目总负责人负责。

b.充分熟悉委托人要求、图纸、招投标文件、施工合同等；深入了解变更和签证、洽商、隐蔽工程等情况，及时收集结算资料。

c.依据招投标文件和合同的约定，结合施工实际分析设计变更、现场签证和隐蔽记录情况，制订具体的结算编审方案；

d.必要时，会同业主组织专业人员到现场进行实地勘验，落实具体问题。

e.对在审阅有关资料中所发现的问题进行汇总、归类、讨论并统一认识；

f.对解决不了的问题及时提请委托人做出答复，并形成书面文件；

g.依据招投标文件和合同有关造价条款的约定、图纸、或其他有关审核送审的工程量、计算应调整的工程量；

h.依据施工方投标承诺的材料价格或委托人认可签证的价格，审核送审决算中的单价、确定应调整的分部分项工程的单价；

i.上机计价，编制说明，进行造价各项指标重点分析和说明对送审造价核增减的原因、依据，讨论审核结论的合法性、合理性、客观性、公正性。

j.初稿的调整、完善提交委托人。

k.在委托人的组织和安排的时间内，和委托人、施工方核对有差异的内容；

#### 2.5 一级审核

责任人：编制人  检查人：项目经理

①项目成员对自己的计算与分析结果进行查看，是否与招投标文件、图纸、合同，现场查勘结果相吻合。

②工程量计算是否符合规定的计算规则，计算结果是否准确；定额的选取套用与文件政策的引用是否适当或有重大遗漏。

③工程取费的类别是否正确。

④设备、材料的价格是否按国家定价或建施双方认定价。

⑤工程计算底稿是否按规定格式编制，是否整齐，便于复核。

⑥委托方提供的变更签证等资料有无全部复印、装订。并督促审核人员及时修正。

#### 2.6 二级复核

责任人：项目经理  检查人：技术负责人

①对项目组成员的计算与分析结果进行查看，是否与招投标文件、图纸、合同，现场查勘结果相吻合。

②工程量计算是否符合规定的计算规则，计算结果是否准确；定额的选取套用与文件政策的引用是否适当或有重大遗漏。

③工程取费的类别是否正确。

④设备、材料的价格是否按国家定价或建施双方认定价。

⑤工程计算底稿是否按规定格式编制，是否整齐，便于复核。

⑥委托方提供的变更签证等资料有无全部复印、装订。并督促审核人员及时修正。

#### 2.7 三级审核

责任人：技术负责人  检查人：总经理

①对项目经理复核过的审计工作底稿进行复核，按照相关程序要求，有无重要程序遗漏，选取的工作方法是否得当。

②应该产生的各种材料是否都已产生，特别是重要材料是否按要求制作。

③工作底稿中记录的相关过程和发现的问题是否真实、确切；记载的内容和收集的证据，是否能支持报告所披漏的问题。

#### 2.8 形成终稿

责任人：编制人  检查人：项目经理

①将重新核对计算过的数据进行调整，形成最终底稿。

②对各项目小组出具的工作结果进行客观分析，撰写审核报告初稿，然后提交项目经理审核。

#### 2.9 汇总审定

责任人：项目经理  检查人：技术负责人

①成果文件类型是否恰当、附件是否完整、审核方法是否正确、重要事项是否批露。成果文件及有关资料句子是否通顺，所表达的意思是否清楚、明白，数字是否准确。

②对工程工作底稿做出综合结论，并形成书面记录。向委托单位通报项目情况、初步结论和应调整的事项。

③遇到的有关业务问题或与项目组意见相矛盾时，商讨解决，必要时由主管领导召开有关人员会议。

#### 2.10 委托方确认

责任人：项目经理  检查人：技术负责人

委托方是否接受所提出的调整意见并盖章确认。

#### 2.11 审批盖章

责任人：技术负责人  检查人：总经理

①在技术负责人审核基础上，审核报告是否符合合法性原则，委托方的委托依据、所提供的资料是否充分可靠，审核项目成员的审核是否符合操作规范的要求，对审计过程中的重大问题，重大调整事项进行全过程的审核，并签发报告。

②对项目人员在工作过程中是否遵循执业道德进行判断和检查。

#### 2.12 立卷归档、核发项目奖金

责任人：技术负责人  检查人：总经理

①出具审核报告后，项目经理应组织小组人员对工作底稿进行分类整理。

②编制档案目录和装订工程档案，及时移交档案保存。

③按公司标准上报咨询酬金。

④财务部根据项目酬金到账情况，核发项目奖金。

## 四、咨询工作质量保证措施、进度保证措施

### 1. 咨询工作质量保证措施

#### 2.1 咨询工作质量控制意义

高速公路、市政道路工程造价质量控制管理必须基于具体工段工序进行操作，依照项目活动工程的组成和分解规律加以执行。高速公路、市政道路工程建设可分为投资决策和可行性研究、设计、招投标、项目施工剪短等，其中的任何一活动都收到造价咨询要素影响。所以在高速公路、市政道路工程建设中工程造价质量控制控制管理就显得尤为重要了，这项工作贯穿于整个项目建设的始终。

#### 2.2 造价质量保证的组织措施

（1）建立健全监理组织机构，完善职责分工及有关制度，落实造价控制的责任。

（2）编制本阶段造价控制工作计划和详细的工作流程图。

（3）建立工程款计量和支付制度、设计变更和签证监理工作制度，工程计量和支付、设计变更和签证均由专业监理工程师负责技术审核；造价工程师负责单价和取费的审核，最后由总监审核签字的三级责任制。

（4）配备高素质高质量复合型造价工程师。

造价工程师在造价控制中不仅要依据国家、当地县市有关法律、法规、规范、定额及施工合同，而且要结合本过程特点、难点，理解掌握施工技术与方案，懂得施工管理的技能，将理论、经验与实际紧密结合。

（5）加强材料、设备的采购、供应及其管理

材料费用是构成工程造价的主要因素。据测算，材料费用一般在建筑工程造价中占 60～70%。选用的材料是否合理，对降低造价具有十分重要的作用。为此，在满足材料合格的前提下，应掌握建材市场价格的变化规律，制定材料价格的管理措施，建立一个能及时反馈、灵活可靠的信息网络。对资金占用额大、采购较困难的大宗材料应重点管理。

（6）加强施工进度网络计划管理

在施工过程中，应尽量避免窝工、浪费工时的现象，对各个工种要做到及时调配，并加强对施工机械进场、退场的灵活调度，以避免台班费的浪费。

（7）抓好合同管理，减少工程索赔

在工程量清单报价的情况下，施工单位往往采取“低价中标、高价索赔”的方式承揽工程。因此，工程造价管理人员要做到事前把关、主动监控，严格审核工程变更，并计算各项变更对总投资的影响，以减少不必要的费用支出，避免投资失控。此外，对不履行约定义务的施工单位及材料供应商应及时提出反索赔，从而使成本得到有效的控制。

（8）建立健全监督制

按照监督制度的规定和实施细则落实责任，从工程管理机制上建立健全投资控制系统。同时做好月度工程进度款审核，避免投资失控。工程进度款的审核，应根据监理方确定的工程量，按照合同约定的计价依据，套用材料单价及费用定额进行核价后，支付相应的工程进度款。

（9）强化管理、做好施工组织设计

在高速公路、市政道路工程中，施工组织设计非常重要，它是关键性技术经济文件。对于招标工作、承包合同的签订以及施工指导工作都有着极其重要的作用，是科学管理施工活动的重要手段。做好施工组织设计能确保工程顺利开展，在保证质量的基础上，控制工程造价。

施工组织设计的关键内容主要包括道路工程的施工方案、施工进度计划、技术保证措施、安全管理措施等等。只有做好这些工作才能让工程科学有序的进行。同时做好施工组织工作，能使各项生产要素发挥出的积极作用，能有效提高施工组织管理的整体水平。在强化管理，做好施工组织工作的过程中应该充分利用现代化管理手段，使用资源配置更加优化，科学合理的控制工程进度以及工程质量，在保证工程质量和进度的前提下，降低成本，实现有效控制工程造价的最终目的。

（10）对工程造价实施动态控制

工程周期长是高速公路、市政道路工程的特点之一。材料的实际消耗量以及人工价格与投标时相比有很大的差异。因此有关人员必须第一时间收集与造价调整的相关资料，要做到对工程造价实施动态管理，并使其贯彻工程的整个过程。动态管理控制对于高速公路、市政道路工程来说十分重要，因为是实际的施工过程中会出现很多设计阶段无法考虑到的情况，工程的设计和造价会经常发生变更。因此必须经常对工程状况进行的分析研究，并及时提出解决方案，从而实现对工程造价的动态控制。

（11）全方位管理合同

对于高速公路、市政道路工程造价控制来说，合同管理也十分关键。合同管理必须实施全方位管理，首先在签订合同时，必须要考虑周全，将可能发生的分歧以及应该索赔的费用确定清楚，避免在工程结算时因为合同条纹不清产生不必要的麻烦。同时对于计费标准和时限也要规定清楚，避免发生纠纷。所谓的合同全方位管理就是指从合同的谈判阶段开始就要做好管理工作，起草的合同必须严格规范，明确双方的权利和义务，并且对等，保证合同的条款完备，合同的语言表达必须严谨准确。同时项目施工的相关人员必须对合同内容十分熟悉，包括项目经理、概预算部门、设备材料部门、工程技术部门乃至财务部门的管理人员都要对合同的内容十分清楚，只有这样才能提高施工效率，保证合同顺利履行，避免设计变更以及材料代用等现象的发生，如果出现问题也能及时做好索赔和反索赔工作。

#### 2.3 造价质量保证的技术措施

（1）审核施工组织设地和施工方案，合理开支施工措施费，对主要施工方案进行技术经济分析。

（2）按合理工期组织施工；避免不必要的赶工费。

（3）熟悉设计图纸和设计要求，针对量大、质量、价款波动大的材料的涨价预测，采取对策；减少施工单位提出索赔的可能。

（4）对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更。

（5）利用现代统计技术编制时间—造价累计曲线（S形曲线），编制资金使用计划，对工程实施情况实行动态控制。利用网络计划计算出每项工作的最早及最迟开工时间，获得项目时度计划的甘特图，在甘特图的基础上，按进度划分造价支出预算，从而编制S形曲线，施工过程中，对造价进行动态控制，分析发生偏差的原因，采取纠正措施。

这样可合理确定工程造价的总目标值和各阶段目标值，使工程造价的控制有所依据，并为资金的筹集与协调打下基础。

（6）通过资金使用计划的科学编制，可以对未来工程项目的资金使用和时度控制有所预测，消除不必要的资金消费，减少造价控制的盲目性，增加科学性，使现有资金充分发挥作用，从而能够有效的控制工程造价，提高造价效益。

（7）技术措施是实施项目投资的必要保证。据统计，材料费一般占直接工程费的70%左右。因此，采用新工艺、新材料、新方法，是提高劳动生产率和缩短工期的有力保证。

在施工中，项目造价管理人员要按月做好成本原始资料收集和整理工作，正确计算月度工程成本，并对实际成本与预算成本进行对比分析，看两者是否基本吻合。如有偏差，要引起重视及时查明原因。对一些政策性亏损的子项，如赶工期、奖励班组奖金、多投入周转材料等，造价人员要帮助项目经理想办法弥补，要用盈利的子项弥补，还是以签证的手段来弥补，一定要及时填平亏损部分，纠正偏差，不能把潜亏带到竣工后，以防止对后续施工造成不利影响，导致成本失控。

（8）做好工程设计，严控工程变更，对工程造价的控制首要的就是在设计方案时就对成本与施工量有科学的管制规范。在设计工程方案前，严加勘测与检验，对一切可能影响到工程造价进度的经济、建设因素充分考量，争取在施工图设计或甲乙方图纸会审时就将相应的问题消除。最大限度减少开工后变更工程方案的可能，并对可能产生的设计变更及相应的风险提前考虑防范，为工程成本提供弹性的更改空间。即使因实际条件必需更改工程设计，也要尽量提前在工程施工前予以解决，降低成本损失与进度影响。然而工程方案始终只是施工的参考对象，在实际施工中还是难免产生因图纸设计与工程现实情况不符而必需做出的修改，对于该类工程变动也要提早预防，开工后严加把控工程施工与设计上的一致。有漏洞问题尽早发现并及时解决，工程变更愈是控制在施工早期，其给工程造价带来的影响就能愈低，减少成本支出。

（9）把握市场动态。控制材料成本降低材料成本是控制工程造价的一大手段，它需要施工方对所采购材料价格与用量上的精确控制。一方面在价格上，要根据现场工程需要及时了解市场动态，依据掌握的市场价格信息制定相应合理的采购计划，并对市场中工程材料价格的波动有预期估计与合理预算，避免因实际材料价格与预计差异过大造成施工成本暴涨。同时选择适当的采购时机与进货渠道，当市场价格动荡频繁时不期望价格的暴跌，有减少支出的机会就及时进购，并在选购时对比多个材料渠道，选择最优质、便捷的进货途径。另一方面对于用量控制，施工方需在现场建立严格的材料用量管理机制，对进购来的材料严加审核验收，保证施工质量。在现场施工时，监管控制材料的使用与堆放，避免浪费与短缺的出现。

（10）强化监管手段，监督工程问题

针对企业的施工监管问题，一是施工方自身要加控现场管理，建立监督机制，明确岗位责任制到每个人身上，让工人自觉维护工程质量。对监管人员培养造价管理的意识，让他们在工作中协调遇到的问题并提出经济可行的处理方案。同时由于工程监管涉及面大、专业领域多、所遇问题困难复杂，也需强化管理人员自身技术素质，让其在面对从工程材料采购到造价预算等一系列施工成本问题时能监管施工方的运作，管理工程造价的变动。而对工程的监理单位，施工方要选择正规专业的监理企业，并给与充分的尊重与沟通，积极与监理单位协调在工程遇到的各项问题，让其充分发挥自身功用，监管工程的质量、进度与造价情况，及时发现与整治不合理的施工方式与设计，帮助企业管理成本问题。此外为了提高工作效率与减少工程质量问题，可以将项目中的材料设施采购、质量成本验收工作都委托给某一个承包单位来进行，即项目代建制管理方法，施工方将所有管理有关项目委托给承包企业，尽管会带来一定的雇佣费用，但它可以大大减少施工方自身的监管开销。同时由于有专业的监管团队保证了工程项目的质量与造价，给施工方的成本管理带去便利与实惠。

（11）做好成本预估，收集施工信息

对工程造价的管理离不开科学有效的手段，从施工材料、人力等一系列资源予以充分掌握调配，合理运用，才能减少工程工期，降低成本。因而对工程成本的提前估算与掌握现场施工资料也是提高工程造价管控的解决之道。就成本预估而言，施工方在项目实施前就要以施工合同为依据，对工程的施工量与成本进行提前的预估计算，对需采购的工程设备材料及时招标，确定相应设施材料的款项。在项目招标时对竞标单位的资质、报价、投标物进行充分的比较分析，选择最适宜于现场施工环境与企业条件的设备资源，及时评估工程造价总量，为将来可能的工程变更与控制减少隐患与负担。就收集信息而言，工程建设中，监管人员要经常深入施工现场，对比图纸方案检查工程进度，掌握现场的各类建设材料信息。就收集到的动态问题及时与施工人员沟通寻求解决途径，有需要变动工程的情形将自己所得资料全面反馈，帮助施工方案更改的顺利与有效。

### 2. 咨询工作进度保证措施

#### 2.1 咨询工作进度控制意义

工程造价在公路管理中有着控制资金，充分利用人力、物力、财力的作用。工程造价在一项工程中，是最先也是最重要的环节。它的运作在每一个工程实施环节中都担当着引领为先的角色，为后续财务部门、物资部门、工程部门的工作起着铺垫道路的作用。如果说资金流转是工程运转的血液，造价进度控制工作即是工程工作的脊梁。

#### 2.2 咨询工作进度控制保证措施

（1）时间保障措施

公司完全响应业主对造价咨询服务的时间要求，并在收到委托方发出的相关资料后，30分钟到位并立即组织人力开展工作，拟派的审计组成员进驻现场，保证造价咨询项目按时、高质量完成。在保证各项工作质量的前提下，根据我公司实际情况及以往经验，可绝对保证按时完成工程造价咨询服务。

①进度安排

公司完全响应业主对造价咨询服务的时间要求，并在收到委托人发出的相关指令后，立即组织人力开展工作。接到工程咨询的具体项目后开始搜集资料，工作时间为2-3个工作日；资料搜集完整后开始工作，工作时间根据不同项目有所不同：一是按照国家规范要求进行编审，预算评审期限按照财政部和建设部联合下发的国家规范要求中规定的时间要求进行；二是文件中未规定时间的项目，根据项目规模、资料齐全情况、采用计算方法不同及委托方时间上的要求，与委托方协商确定。出具工作成果，工作时间为2-3个工作日。

（2）进度保证措施

根据工程咨询服务项目的实际状况对工作人员进行有针对性的培训，达到规范咨询服务程序，提高咨询服务效率和质量的目的。

围绕咨询服务重点、项目特点、咨询服务范围、目标任务及工作要求，认真学习相关法律法规，并使每个参加人员明确咨询服务工作方案内容，包括工程咨询服务标准及方法、总体时间进度安排、每个人具体分工，高质量完成项目咨询服务任务。

加强工作人员的职业道德和素质教育培训，强化职业道德，注意保密原则，并强调在项目工程咨询服务过程中与有关各方沟通、注意的事项。

认真作好项目的内部三级质量复核。严格执行项目负责人、技术负责任人和总经理对具体项目工作底稿逐级审查制度，以便降低工程咨询服务过程中的风险以及对工程咨询服务人员进行自身能力的限制，明确相关工程咨询服务人员的责任。

如果因特殊情况需要对上述完成时间进一步提前，我司承诺将增加人员、加班加点按要求时间完成，满足业主的需要，决不以任何借口影响业主的其它工作进度及安排。

（3）最优交通出行工具、专职驾驶人员保证措施

我公司有11辆车，在项目需要的情况下，完全能够优先为招标人提供服务，并且配备专职驾驶人员随叫随到，以确保项目的正常进行。

（4）加强招标管理，控制工程造价

对于招标文件而言，其属于施工合同中的重要组成部分，同时其也是施工阶段对造价进行控制的主要依据。针对招标文件，需要对其进行严格编制，制定科学严密的合同条款。在具体施工过程中，对合同进行严格管理，只有这样才能确保合同造价具有较大的合理性、合法性，避免出现合同纠纷，对合同双方的利益起到保护作用，实现对工程造价的合理控制。同时，在相应的招标文件当中，最高投标限价属于一项重要内容，相关人员可以委托工程造价权威部门或者一些有资质的机构，结合行业主管部门的相关规定进行科学编制，明确这一项目的最高投标限价。

在具体评标过程中，可以采用经评审的合理低价法，采用这种方式，既对中标具有一定帮助，同时也可以节约项目投资，从而防止工程标价过低，导致工程项目具体实施比较困难。

（5）加强计量管理和拨付工程款

①开工预付款可以结合工程规模大小进行确定，从而保障前期工作进展顺利，促使工程进度得到有效保障。在具体实施过程中，要避免出现拨付额度过度情况发生，从而对工期带来影响。如果拨付资金过高，承包人有可能会对工程款进行挪用，这就给工程建设单位带来风险。对于预付款和备料款而言，可以在进度款和结算款当中依次扣除。

②工程计量可以分为现场计量和图纸计量两种方式。为了实现计量的准确性，相应建设单位管理人员及时掌握工程进度，确保其完整性、准确性和及时性，结合施工图纸计量项目，对承包人员审核过的工程进行进一步核对，并且对工程量进行严格核实。明确承包人已经完成的工程量之后，再根据合同中的规定对造价进行审核。为了保障计量支付的及时性，需要制定相应的审核制度，在制度中明确规定承包人员上报的时限，缩短审核以及支付周期，为顺利完成施工提供保障。

（6）加强施工管理，严格控制变更

①具体施工过程中，导致工程变更的因素较多，为了对设计变更进行严格控制，相应施工单位在项目招标中规定“除外包干”条例，也就是除了合同约定可以允许调整造价项目之外，其他项目均不能对造价进行调整。

②项目制定的工程变更实施细则中，规定出现设计变更必须上报，然后进行严格审批。项目发生变更时，一定要有业主代表、监理工程师、施工单位、设计代表共同签认。当发生较大、重大工程变更一定要报省级审批部门审批。同时对工程变更加强协调和管理，尽可能地防止工程索赔发生。

③在具体施工过程中，需要对现场施工管理进行严格实施，对承包人员进行督促，促使其能够严格按照图纸进行施工，其中有一些部分不可避免地会出现变更，这就需要对设计单位进行督促，促使其对多种方案进行对比和选择，以技术和经济指标作为依据，促使其充分满足技术指标的基础上，选择经济最优的方案。具体设计变更数量需要经过业主代表、设计代表、承包人四方共同签证，在原有合同清单中没有报价的新增项目，需要向造价管理人员进行咨询，对于重新作价的项目，同样进行现场签证。

（7）培养高素质的造价工程师队伍

工程造价管理是一门科学，也是一项实践性、经济性、技术性、政策性都很强的工作，涉及到多个学科的知识和成果。工程造价工程师除了要具备本专业知识外，还要掌握计算机应用、经济法规法律、施工技术、设计技术、项目管理等知识，融经济知识与技术于一体，这就离不开高素质造价工程师队伍的培养。同时，要始终要坚持以人为本，以人的价值实现为目标，积极调整人才发展战略，从人才库的建立，到人才的合理调配，不断完善人才激励机制，鼓励青年造价工程师通过自学考取有关证书，并对在各项活动中取得优异成绩的造价工程师给予表彰，激发广大造价工程师在工作中的积极性、主动性和创造性，进一步加强人才队伍建设，弘扬爱岗敬业精神，为公路工程造价全过程控制奠定坚实的人才基础。

#### 2.3 咨询工作各阶段工作进度保证措施

（1）投资决策阶段的造价进度控制

第一，公路工程在投资决策阶段，需要收集材料采购地点、材料设备价格资料、地质情况、水电状况等基础资料。

第二，要结合发展前景、技术现状、市场需求等信息来合理、科学地确定公路工程的施工标准及建设规模；要对公路工程的施工技术进行充分衡量，特别是要衡量公路工程是否符合市场需求、是否符合经济性要求。

第三，对投资预算进行精确计算，确保投资预算的合理性、科学性、全面性。在事前调查过程中，要坚持深入实际现场、实事求是的原则，结合市场浮动因素，并综合考量影响工程造价的因素（如验收、施工、设计等），努力将投资预算控制在相应的范围内。

（2）设计阶段造价控制

设计阶段造价控制对整个工程造价有着重要的影响，这是在公路工程的投资决策完成以后的一个重要过程。这个阶段只需要花费整个造价的10%，为了确保公路工程造价的有效控制，必须加大对公路工程造价的有效控制，首先就是要提高科学化管理，通过监督制度来实现，以及通过监督来实现设计的合理化。提高建筑企业的科学化管理水平，调整好产业结构，提高公路建设的效益；另外进行多种方案的比较选用，选出最佳的设计方案，以保证公路工程资金使用率的合理化；在公路工程施工之前，要加强在对公路工程设计图纸的审核，这就需要设计单位和施工单位对图纸的技术的实用性，工程造价的经济性以及施工的便捷性进行全面的审核，对图纸设计中有所欠缺的地方进行纠正，降低工程变更对公路施工的负面影响。

（3）招投标阶段的造价控制

首先，合理选择工程投标制度与方案并不断加以完善，本着公正、公平、透明、公开的原则，加强对参与投标企业的审核，选择最优的企业和方案。合理设置招标文件，充分掌握和分析影响到工程造价的因素并对其工程费用的结算与支付等方式进行明确的规定，使工程招标处于“阳光”之下，以实现控制工程造价的目的。

其次，严格审核参与投标企业提供的设计方案与价格并对招标的公路工程项目，要实行合理低价与有序竞争，不能将价格的高低作为评标的唯一条件，应综合考虑各投标人完成该项目任务的技术、经济、管理等综合能力。规范公路市场工程造价，要规定以政府指导价下的合理低价为中标价以保障中标价的合理性。

（4）施工决策阶段的成本控制

公路施工阶段是指完成设计后并经过检查符合相关规范后进行实体建设的过程。施工阶段的工程造价成本控制措施：

①选择具有相应资质、信誉良好的施工企业，制定出缜密合理的施工合同条款，保证施工企业保质保时的完成工程施工。施工企业的选择与施工合同的签订，对公路工程的造价成本的合理控制有着重大影响，因此合适的工程计价方式也非常重要。编制招投标文件之前，需了解现场的实际情况，有利于合理控制工程造价。

②公路工程建设过程中受到一些不确定因素的影响，出现工程变更在所难免，随着工程量的增加或减少，工程造价也随着发生变动。针对工程中的变更，在计量过程中，必须在监理工程师的监督下按照相关规范标准进行计量工作。

（5）竣工结算阶段实施造价控制

在公路项目竣工结算阶段实施造价控制工作对项目成本有着重要的作用。造价从业者需要同项目决策阶段的经济评估工作相结合开展。项目竣工结算是建设流程的最终环节，同时也是全面考核、检验合同执行情况、检测项目施工质量及投资收益的关键环节。项目工程通过验收，交付应用，就意味着将投入的建设成本转变成应用价值，竣工结算工作也就是对前期项目投资成果进行评估与总结。因为项目造价控制工作由施工设计阶段就开始介入，则竣工结算工作相对较简单。

## 五、人员组织安排及职责分工

### 1. 项目机构设置

根据本项目的工作内容安排，拟按照以下组织结构形式开展工作安排：

造价咨询单位总经理

造价部

道路工程、雨水工程、污水工程、给水工程、绿化工程、桥涵工程、照明工程、通信工程、灌溉工程、交通工程专业负责人及造价人员

审核部

项目管理部

副总经理

技术负责人

职能部门管理

公司管理体系

项目负责人人

### 2. 职责分工

1.技术负责人

1.1．总体控制项目进度，满足客户和合同要求；

1.2．协调处理咨询业务各层次专业人员之间的工作关系；

1.3．负责过程中咨询成果的审定。

1.4．负责处理审核人、校核人、编制人员之间的技术分歧意见，对形成的咨询成果质量负责。

2.项目负责人

2.1．项目负责人为项目总负责，负责项目总体协调、组织管理；

2.2．确定造价咨询项目部人员的分工和岗位职责；

2.3．主持编写项目造价工作大纲，并负责造价咨询项目部的日常工作，负责咨询业务中各子项、各专业间的技术协调、组织管理、质量管理工作；

2.5．审阅重要的咨询成果文件，审定咨询条件、咨询原则及重要技术问题；

2.6．根据咨询实施方案，有权对各专业交底工作进行调整或修改，并负责统一咨询业务的技术条件，统一技术分析原则；

2.7．组织综合编写咨询成果文件的总说明、总目录，审核相关成果文件最终稿，并按规定签发最终成果文件和相关成果文件。

3．专业工程师

3.1．依据咨询业务要求，执行作业计划，遵守有关业务的标准与原则，对所承担的咨询业务质量和进度负责；

3.2．根据咨询实施方案要求，开展咨询工作，选用正确的咨询数据、计算方法、计算公式、计算程序，做到内容完整、计算准确、结果真实可靠；

3.3．对实施的各项工作进行认真检查，做好咨询质量的自主控制，咨询成果经校审后，负责按校审意见修改；

3.4．完成咨询成果并符合规定要求，内容表述清晰规范。

3.5．同时为保证咨询成果文件的质量，所有咨询成果文件在签发前应经过咨询成果文件的质量控制程序，成果文件涉及计量或计算工作的，还应在审核前实施校核程序。校核人员和审核人员的职责如下。

4．审核人员

4.1．复核人员参与咨询业务准备阶段的工作，复核咨询条件和成果文件，对所复核的咨询内容的质量负责；

4.2．复核咨询原则、依据、方法是否符合咨询合同的要求与有关规定，基础数据、重要计算公式和计算方法以及软件使用是否正确，检验关键性计算结果；

4.3．重点复核咨询成果的内容是否齐全、有无漏项，采用的技术参数与标准是否恰当，计算与编制的原则、方法是否正确合理，各专业的技术经济标准是否一致，咨询成果说明是否规范，论述是否通顺，内容是否完整正确，检查关键及相互关系；

4.4．复核人员在校审记录单上列述复核出的问题，递交咨询成果原编制人员进行修改，修改后进行再次复核，再次复核后方可签署。

### 3. 各职位说明书

职 位 说 明 书

| 职位基本信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职位名称 | 项目总负责人 |  | 职位级别 | （可暂不填此项） |
| 所在部门 | 造价咨询中心 |  | 职位编号 | （可暂不填此项） |
| 直接上级 | 造价咨询中心总经理 |  | 直接下属 | 无 |
| 工作职责 工作标准 工作任务 |  |  |  |  |
| 1、负责本次咨询制度、流程、标准的编写和修订工作，并督促项目组成员实施执行。 2、结合咨询合同和实施方案的目的和深度进行审查；对委托方提供咨询内容的完整性、规范性、合理性负责，并办理咨询资料交接清单。 3、负责项目方案、初步设计、施工图设计、招投标阶段审查和成本测算、对比、分析，并提交相关报告。 4、参与项目方案、初步设计、施工图设计经济性评价。 5、负责在不同的工程阶段组织分析造价构成及市场动态，为委托方决策提供依据。 6、负责协助委托方目标成本制定、实施及过程中动态监控。 7、对专业负责人审核的初步咨询成果文件进行复核，对复核意见的规避风险的能力、证明性文件的严谨性、结论性文件的逻辑性、工作底稿的完整性签署复核意见并承担间接责任。 8、督查专业负责人质量校核情况，按照公司规定，对项目组初步咨询成果复核后，汇总成册；对咨询初步成果文件的评价深度和复核质量负责，咨询成果审核后。 9、积极完成临时布置的各项工作。 |  |  |  |  |
| 职位任职资格（可暂不填此项） |  |  |  |  |
| 1、最低学历要求 |  | 大学本科以上学历 |  |  |
| 2、专业要求 |  | 工程管理、工程造价等相关专业 |  |  |
| 3、所需知识及技能 |  | 1、熟练掌握工程造价和预算工作流程，具有丰富的工程预算、结算及施工成本管理工作经验 2、熟悉招投标流程以及政策法规，造价师资格 |  |  |
| 4、工作经验 |  | 十年以上 |  |  |
| 5、个性品质 |  | 诚实、守信，善于沟通 |  |  |
| 6、其它要求 |  | 熟悉并认同本行业 |  |  |

职 位 说 明 书

| 职位基本信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职位名称 | 技术负责人 |  | 职位级别 | （可暂不填此项） |
| 所在部门 | 造价咨询中心 |  | 职位编号 | （可暂不填此项） |
| 直接上级 | 造价咨询中心总经理 |  | 直接下属 | 无 |
| 工作职责 工作标准 工作任务 |  |  |  |  |
| 1、不断健全各级人员的质量控制程序和管理制度，负责组织对新员工的质量管理体系的教育培训，不断完善公司质量保证体系。 严格督查三级复核制度的履行情况，对本单位出具的咨询成果文件进行最终审核。 2、针对咨询业务实施过程中的技术问题、对重大疑难问题及专业上的分歧，通过政策法规、标准规范、造价管理文件等的解释工作，进行正确地指导，研究出妥善的处理意见。 3、注重咨询项目的事前质量和风险控制。参与研究制订大型和重大影响项目的咨询（审计）方案以及所有咨询实施方案的会签。 4、注重咨询项目的事中执业质量和风险控制。 5、针对巡回检查和咨询成果文件审核中发现的共性问题和风险因素、重大质量问题，及时与技术负责人一道组织开展原因分析，研究整改措施、防范措施。 6、负责将本单位发生的重大质量问题及处理意见向公司管理层报告，对造成危及公司声誉的工程咨询项目和咨询成果结论，负责组织调查，并提出处理意见，供领导层研究决策，结合质量事故对全体员工进行教育，建立全员参与研讨的互动机制，提高全体执业人员专业水平和规避风险能力。结合对项目重大风险预测和评估过程 7、积极完成临时布置的各项工作。 |  |  |  |  |
| 职位任职资格（可暂不填此项） |  |  |  |  |
| 1、最低学历要求 |  | 本科以上 |  |  |
| 2、专业要求 |  | 工程管理、工程造价等相关专业 |  |  |
| 3、所需知识及技能 |  | 1、熟练掌握工程造价和预算工作流程，具有丰富的工程预算、结算及施工成本管理工作经验 2、熟悉招投标流程以及政策法规，具备较强的数字分析和处理能力，造价师资格 |  |  |
| 4、工作经验 |  | 八年以上 |  |  |
| 5、个性品质 |  | 诚实、守信，善于沟通 |  |  |
| 6、其它要求 |  | 熟悉并认同本行业 |  |  |

职 位 说 明 书

| 职位基本信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职位名称 | 专业负责人 |  | 职位级别 | （可暂不填此项） |
| 所在部门 | 造价咨询中心 |  | 职位编号 | （可暂不填此项） |
| 直接上级 | 项目总负责人 |  | 直接下属 | 无 |
| 工作职责 工作标准 工作任务 |  |  |  |  |
| 1、负责配合完成委托方委托的投资估算工作。 2、负责配合完成设计图纸审查、设计概算审核、设计方案测算及经济对比等工作。 3、负责工程设计变更方案经济对比分析工作，并提出合理化建议。 4、负责编制本专业的咨询实施方案，组织本专业人员对咨询实施方案的学习，统一咨本专业的技术经济分析原则、编审依据和编审办法，并用它来指导本专业成员的执业行为。按照实施方案拟定的原则、对咨询成果可能给客户或公司带来的风险进行预测，制定风险防范要点、计价依据等要素，规范地开展咨询（审计）工作。 5、对专业造价人员的初步咨询成果文件进行复核，对复核意见的规避风险的能力、证明性文件的严谨性、结论性文件的逻辑性、工作底稿的完整性签署复核意见并承担间接责任。 6、协助项目总负责人做好项目的回款工作，公平、合理地搞好项目的效益工资 分配工作。 7、积极完成临时布置的各项工作。 |  |  |  |  |
| 职位任职资格（可暂不填此项） |  |  |  |  |
| 1、最低学历要求 |  | 大专以上 |  |  |
| 2、专业要求 |  | 工程管理、工程造价等相关专业 |  |  |
| 3、所需知识及技能 |  | 对市场、材料、价格具有较强的敏感性，能根据环境变化及时进行调整，具有较强的整体控制和协调能力 |  |  |
| 4、工作经验 |  | 五年以上 |  |  |
| 5、个性品质 |  | 诚实、守信，善于沟通，具亲和力 |  |  |
| 6、其它要求 |  | 熟悉并认同本行业 |  |  |

职 位 说 明 书

| 职位基本信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职位名称 | 项目组成员 |  | 职位级别 | （可暂不填此项） |
| 所在部门 | 造价咨询中心 |  | 职位编号 | （可暂不填此项） |
| 直接上级 | 专业负责人 |  | 直接下属 | 无 |
| 工作职责 工作标准 工作任务 |  |  |  |  |
| 1、负责完成委托方委托的投资估算工作。 2、负责完成设计图纸审查、设计概算审核、设计方案测算及经济对比等工作。 3、负责工程设计变更方案经济对比分析工作，并提出合理化建议。 4、按照批准的咨询实施方案和项目总负责人制定的作业计划、咨询原则，招标文件的实质性条款以及与其接轨的合同专用条款，拟定正确的调查、取证、计算分析方法，按照质量管理制度的要求，完成咨询工作，编制好咨询初步成果文件。 5、对自己发现而无法排除的风险，须在咨询过程中，及时向专业项目负责人反映汇报，谈出自己的处理问题的基本意见及问题处理的难度，征得问题及时得到解决。 6、对自己的计价依据、计算方法、计算公式、计算程序、计算结果（附完整的计算式）、取证及必要的论证分析评价过程记录，按照公司《工程造价咨询质量管理制度》要求进行系统的归纳整理。依据整理的系统资料，完成咨询初步成果的自校或互校。 7、对自己工作底稿质量应进行自主控制。工作底稿应表述清晰规范完整，计算数据齐全准确、支撑证明性文件客观真实可靠、结论性文件逻辑思维分析严谨，对自己初步咨询成果文件规避风险的能力、工作底稿的完整性承担直接责任，对自己编制的咨询初步成果质量负责。 8、对送审的咨询初步成果遵照专业项目负责人、项目总负责人、技术负责人的审核意见进行认真修改。 9、积极完成临时布置的各项工作。 |  |  |  |  |
| 职位任职资格（可暂不填此项） |  |  |  |  |
| 1、最低学历要求 |  | 大专以上 |  |  |
| 2、专业要求 |  | 工程管理、工程造价等相关专业 |  |  |
| 3、所需知识及技能 |  | 具备较强的数字分析和处理能力，造价员或造价师资格 |  |  |
| 4、工作经验 |  | 三年以上 |  |  |
| 5、个性品质 |  | 诚实、守信，内敛 |  |  |
| 6、其它要求 |  | 熟悉并认同本行业 |  |  |