政府与社会资本合作（PPP）建设

许昌至信阳高速公路（许昌市境）项目投资人招标

政府和社会资本合作（PPP）项目

招 标 文 件

招标人：许昌市交通运输局

代理机构：中建联勘测规划设计有限公司

二零一八年三月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	5

投标人须知前附表	6

1. 总则	13

1.1 定义	13

1.2 项目概况	13

1.3 项目投资估算（或概算）	13

1.4 招标范围、运作方式、特许经营期、绩效目标要求及项目回报机制	14

1.5 投标人资格条件	14

1.6 费用承担	14

1.7 保密	14

1.8 语言文字	14

1.9 现场考察及答疑会	15

2. 招标文件	15

2.1 招标文件的编制依据及构成	15

2.2 招标文件的澄清	16

2.3 招标文件的修改	16

3. 投标文件	17

3.1 投标文件的构成和基本政策	17

3.2 投标报价	18

3.3 投标有效期	18

3.4 投标保证金	18

3.5 资格审查资料	19

3.6 投标人信息的核查	20

3.7 投标文件的编制	20

4. 投标	21

4.1 投标文件的密封和标识	21

4.2 投标文件的递交	21

4.3 投标文件的修改与撤回	21

5. 开标	22

5.1 开标时间和地点	22

5.2 开标	22

6. 评标	22

6.1 评标委员会	22

6.2 评标原则	23

6.3 评标	23

7. 合同授予	23

7.1 定标方式	23

7.2 中标通知	23

7.3 投资人履约担保	23

7.4 签署投资协议	24

7.5 组建项目公司	24

8. 重新招标	24

9. 纪律和监督	25

9.1 对招标人的纪律要求	25

9.2 对投标人的纪律要求	25

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	25

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	25

9.5 投诉	25

10. 政府采购政策	26

11. 其他规定	26

第三章  评标办法	27

1. 评标办法	31

2. 评审标准	31

2.1 评审标准	31

2.2 分值构成与评分标准	31

3. 评标程序	31

3.1 资格审查、初步评审、详细评审	31

3.2 综合评分	32

3.3 投标文件的澄清和补正	32

3.4 评标结果	32

第四章  投资协议	33

第五章  特许经营权协议	46

第六章  投标文件格式	48

目录	50

一、标前页	51

二、投标函	52

三、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书	53

3-1 法定代表人身份证明	53

3-2 授权委托书	54

四、联合体协议书	55

五、投标保证金	56

六、关于投资协议与特许经营权协议条款的建议	57

七、偏离表	58

八、投标文件附表	59

表1 投标人基本情况表	59

表2 组织机构框图	60

表3 财务状况表	61

表4 投融资能力表（资金筹措方案）	62

表4-1 投融资能力表（银行授信额度或存款证明)	63

表4-2 投融资能力表（针对本项目的银行贷款意向书)	64

表4-3 投融资能力表（针对本项目的其他融资意向书）	65

表5 目前对外投资项目表	66

表6 商业信誉表	67

表7 投标人具备的大型基础设施建设项目的投融资经验	68

表8 投标人曾承担过的类似公路项目（投融资、建设或运营管理）	69

表9 项目公司股权构架图	70

表10 拟在项目公司任职的主要人员表	71

表11 主要人员简历表	72

表12 近年发生的诉讼及仲裁情况	73

九、项目实施计划	74

十、其他资料	77

第七章  项目采购需求	78

# 第一章  招标公告

第一章  招标公告

JZFCG-G2018012号政府与社会资本合作（PPP）建设许昌至信阳高速公路（许昌市境）项目投资人招标(公开招标)

招标公告

中交第一公路工程局有限公司、中国铁建大桥工程局集团有限公司、中铁三局集团有限公司、河南交通投资集团有限公司:你单位已通过资格预审，现邀请你单位按招标文件规定的内容，参加政府与社会资本合作（PPP）建设许昌至信阳高速公路（许昌市境）项目投资人招标的投标。

1.报名方式及时间

通过资格预审的投标人，在投标文件截止时间前均可参与报名。详情查看《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（www.xczbtb.com）首页办事指南中的业务流程（网上报名指南），网上报名后，自行下载招标文件。

2.招标文件的获取

2.1网上下载招标文件时间：通过资格预审的投标人于投标文件递交截止时间前均可在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》自行下载本项目招标文件。

2.2招标文件售价：投标人在递交投标文件时，向代理机构支付招标文件费用，每套售价人民币300元，售后不退。

3.投标文件的递交

3.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2018年4月10日9时30分。

3.2投标文件递交的地点：许昌市公共资源交易中心（许昌市龙兴路竹林路交汇处公共资源大厦）开标3室 。

3.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

3.4未通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》下载招标文件的投标人，拒收其递交的投标文件。

4.联系方式

招 标 人：许昌市交通运输局

地    址：许昌市莲城大道2199号

联 系 人：程炤铭

电    话：0374-2959628

招标代理机构：中建联勘测规划设计有限公司

地    址：郑州市郑东新区民生东街正光路王鼎国贸大厦A座12、13楼

邮    编：450018

联 系 人：董宏、赵彦龙

电    话：18039299020、18937569345

传    真：0371-87520522

电子邮箱：zjl2014zb@126.com

许昌市交通运输局

2018年3月16日

# 第二章  投标人须知

第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.2 | 招标人 | 名称：许昌市交通运输局 地址：许昌市莲城大道2199号 联 系 人：程炤铭 电 话：0374-2959628 |
|  | 招标代理机构 | 名称：中建联勘测规划设计有限公司 地址：郑州市郑东新区民生东街正光路王鼎国贸大厦A座12、13楼 联系人：董女士、赵先生 电话：18039299020、18937569345 传真：0371-87520522 电子邮箱：zjl2014zb@126.com |
|  | 项目名称 | 政府与社会资本合作（PPP）建设许昌至信阳高速公路（许昌市境）项目 |
|  | 项目地点 | 许昌市境内 |
|  | 招标方式 | 公开招标 |
| 1.3 | 项目投资估算 | 项目投资估算金额为约10.200985亿元。 项目资本金为项目总投资的20％。 项目资本金来源：中选社会资本。 （1）由中选社会资本组建项目公司，出资方式：货币，出资额：人民币3000万元，出资时间：项目公司完成登记之日起15日内。 （2）政府参股项目公司的，政府将与投资人共同出资组建项目公司。其中，政府出资方代表： / ，出资方式： / ，出资额： / ，出资时间： / 。 |
| 1.4 | 招标范围 | 本次招标范围为政府与社会资本合作（PPP）建设许昌至信阳高速公路（许昌市境）项目的投资人。 |
|  | 运作方式 | 本项目运作方式：建设-运营-移交（BOT）。由项目公司对项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、债务偿还、资产管理和项目移交等全过程负责。 |
|  | 特许经营期 | 特许经营期分为建设期和运营期（含收费期）两个阶段，其中： 建设期：3年，自项目开工日起至交工日止； 运营期（含收费期）：40年，自项目交工日起至项目移交日止。其中，收费期40年，自项目收费许可颁布之日起计。（以上级批复为准） |
|  | 绩效目标要求 | 交工验收的工程质量目标：合格 竣工验收的工程质量目标：优良 运营管理目标：不低于行业主管部门要求 其他目标： 安全目标：确保不发生有人员伤亡的安全责任事故 工期目标：工程施工承包合同工期为36个月 廉政目标：确保实现廉政建设“零”违纪 投资目标：确保不超过批复概算 |
|  | 项目回报机制 | □使用者付费 使用者付费及可行性缺口补助 使用者付费：项目通行费收入 可行性缺口补助： ①政府为项目建设提供满足开工条件的“净地”，并承担土地征用及拆迁补偿费和占地指标交易费； ②依据批复的项目初步设计概算，为项目公司提供一定的建设补助，建设补助金额为不含土地征用及拆迁补偿费和占地指标交易费的概算总投资的 20%，自2019年开始分 30 年等额支付给项目公司； ③特许经营期为 43 年，即建设期 3 年和运营期 40 年（以上级批复为准）。 |
| 1.5.1 | 投标人资格条件 | 主体要求： 主体要求：在中国境内/境外依法成立的营利法人或非法人组织，且合法存续，没有处于被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等不良状态。 财务状况： （1）申请人具有健全的财务会计制度， 2016年须为盈利，且年度财务报告应当经具有法定资格的中介机构审计（成立不足一年的无需提供）；没有处于财产被接管、冻结、破产或其他不良状态、无重大不良资产或不良投资项目； （2）2016年末经审计总资产额200亿元以上，净资产额40亿元以上。 投融资能力： 具有不低于项目总投资估算的投融资能力；其中净资产不低于项目总投资估算的35%。 商业信誉： （1）商业信誉良好，未被交通运输部或河南省交通运输厅取消投标资格且处于有效期内。 （2）行贿犯罪档案查询过程中，企业与个人均无行贿犯罪记录。 提供由检察机关（申请人注册所在地或项目所在地）出具的查询无行贿犯罪档案告知函。查询内容：申请人及其法定代表人（非法人组织不适用）、拟委任的项目负责人，查询时间及方式：本项目资格预审公告发布之日后、自行查询。 其他要求： 1.申请人（或联合体成员）承担本项目的主体施工工作，应具备住房和城乡建设部颁发的公路工程施工总承包一级及以上资质，并应列入交通运输部网站中“全国公路建设市场信用信息管理系统”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称与上述名录单位名称一致，具备有效的安全生产许可证。 2.申请人（或联合体成员）近五年内（近五年指2012年01月01日至今，以合同签订时间为准）承接过类似项目的投资、建设单项合同价达到30亿元（含30亿元）以上业绩数量不少于一份（须提供1.中标通知书、2.施工（投资）合同）。 3.如联合体投标，联合体牵头人及成员应满足下列条件： ①联合体牵头人及成员均应满足3.1款、3.2款（1）项、3.4款规定，联合体牵头人还应满足3.2款（2）项、3.3款规定，联合体承担施工工作成员中至少有一名应当符合招标人对申请人的相应资格条件3.5款3.5.1项要求并由其完成主体施工工作； ②联合体各方不得再以自己名义或参加其他联合体在本次招标中投标，否则均按废标处理。 ③牵头人及牵头人法定代表人或其授权的授权代表负责签署资格预审申请相关资料，其他联合体成员须出具承诺函对此予以认可。 ④通过资格预审的联合体，不得再变更其组织形式及成员构成。 4.具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司（国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业均不属于本条规定“母公司”，其一级子公司可同时参加本项目的资格预审及投标，但同属一个子公司的二级子公司不得同时参加本项目的资格预审及投标）,或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人或非法人组织不得同时竞争参加本项目的资格预审及投标，否则均按废标处理。 5.本级政府所属融资平台公司及其他控股国有企业参与投标的，应符合《国务院办公厅转发财政部、发展改革委、人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》（国办发【2015】42号）规定。 6.本资格预审接受联合体资格预审申请。如接受，联合体总资产、净资产和投融资能力按照联合体牵头人总资产、净资产和投融资能力确定，联合体各方在其承担的工作范围内应当符合招标人对申请人的相应资格条件要求。 |
| 1.5.2 | 是否允许未参加资格预审的投标人参与竞争并进行资格后审 | 否 □是，按资格预审文件要求进行资格后审。 |
| 1.5.3 | 联合体 | □不接受 接受 不限制联合体所有成员数量； 还应满足下列要求：本项目资格预审公告3.投标人资格要求3.5其他要求3.5.3款要求。 |
| 1.9.2 | 现场考察 | 不组织 □组织，考察时间：2018年 月 日 08:00 时 集合地点：许昌市交通运输局（许昌市莲城大道2199号） |
| 1.9.5 | 答疑会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日10天前。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2018年 4 月 10 日 9 时 30 分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 发出澄清文件后24小时即视为收到（以发出时间为准）。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 发出修改文件后24小时即视为收到（以发出时间为准）。 |
| 3.1.5 | 招标人用于项目前期工作的费用 | 已开展的项目前期工作内容： 1.可行性研究报告编制、评估； 2.物有所值及财政承受能力分析、实施方案编制、评估； 3.各种专项报告的编制、评审； 4.初步设计。 本项目政府用于项目前期工作的费用： 以委托方与受托方签订的协议等为准。 |
| 3.1.6 | 征地拆迁 | 本项目征地拆迁工作及费用承担： 政府为项目建设提供满足开工条件的“净地”，并承担土地征用及拆迁补偿费和占地指标交易费。 |
| 3.2.3 | 投标报价方式及控制价（或其他控制条件） | 无 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自递交投标文件截止之日起计算120天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 缴纳截止时间：同投标截止时间。 金额：肆拾万元整（¥400000.00） 一、投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人注册银行账户转出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。 二、使用银行转帐形式的，于缴纳截止时间前通过投标人注册银行账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日、异地、跨行等银行系统不能支付的风险。 三、投标保证金缴纳方式： 1、投标人网上下载招标文件后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳； 2、成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。 3、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》。 4、投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。 5、汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。 6、每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。 7、投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。 8、未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。 四、自2017年10月16日起，凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录，并予以公示公告。对涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。 |
| 3.7.5 | 投标文件份数 | 正本1份，副本6份，电子文件1份（U盘）。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 内层封套： 投标人邮政编码： 投标人地址： 投标人名称： 投标人联系人： 投标人联系电话： 招标人地址及名称： （寄） 外层封套： 招标人地址： 招标人名称： （项目名称）投资人招标投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 许昌市公共资源交易中心3楼开标3室 |
| 4.2.6 | 招标人通知延后投标截止时间的时间 | 原定投标截止时间3天前。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间； 开标地点：同递交投标文件地点。 |
| 5.2.1 | 开标程序 | （4）密封情况检查：投标人代表共同检查 （5）开标顺序：递交投标文件的逆顺序 |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：招标人代表和公路、财务、法律等方面的技术、经济专家组成；数量：7人； 其中，招标人代表2人，专家5人。 |
| 6.3.2 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 6.3.3 | 评标委员会推荐中标候选人排名的人数 | 1~3人 |
| 7.3.1 | 投资人履约担保 | 投资人履约担保金额：中标人认缴的项目资本金的5%； 投资人履约担保形式：银行保函； 出具投资人履约担保的银行级别：国有或股份制商业银行省级分行及以上银行。 |
| 7.4.1 | 签订投资协议时间 | 中标通知书签发后30天内。 |
| 7.5 | 组建项目公司期限 | 投资协议签订之日起60天内。 |
|  | 项目公司设立时的注册资本 | 出资方式：货币； 出资金额：人民币3000万元。 |
| 9.5 | 监督部门 | 相关监督部门 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 1 | 联合体投标的，由牵头人及牵头人法定代表人或其授权的授权代表负责签署本次投标相关资料，其他联合体成员对此均予以认可。 |  |
| 2 | 招标代理服务费由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构支付。 |  |
| …… | …… |  |

## 1. 总则

### 1.1 定义

1.1.1 PPP项目招标是指政府为达成权利义务平衡、物有所值的PPP项目合同，遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，按照相关法规要求完成PPP项目识别和准备等前期工作后，依法选择投资人（社会资本合作者）的过程。

1.1.2 投资人是指已建立现代企业制度的境内外企业法人。本级政府所属融资平台公司及其他控股国有企业参与投标的，应符合《国务院办公厅转发财政部、国家发展改革委、中国人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见的通知》（国办发[2015]42号）规定。

1.1.3 项目实施机构是指政府或其指定的有关职能部门或事业单位，负责项目准备、采购监管和移交等工作。

1.1.4 物有所值（Value For Money）是指一个组织（多指政府）运用其可利用资源所能获得的长期最大利益。VFM评价是国际上普遍采用的一种评价传统上由政府提供的公共产品和服务是否可运用政府和社会资本合作模式的评估体系，旨在实现公共资源配置利用效率最优化。

1.1.5 使用者付费（User Charge），是指由最终消费用户直接付费购买公共产品和服务。

1.1.6 可行性缺口补助（Viability Gap Funding），是指使用者付费不足以满足社会资本或项目公司成本回收和合理回报，而由政府以财政补贴、股本投入、优惠贷款和其他优惠政策的形式，给予社会资本或项目公司的经济补助。

### 1.2 项目概况

1.2.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他相关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目投资人进行招标。

1.2.2 本招标项目招标人、招标代理机构、项目名称、项目地点及招标方式：见“投标人须知前附表”。

### 1.3 项目投资估算（或概算）

1.3.1 项目投资估算（或概算）见“投标人须知前附表”。其中，项目资本金应满足国家的相关规定。

1.3.2 本项目资本金金额及资本金来源见“投标人须知前附表”。

### 1.4 招标范围、运作方式、特许经营期、绩效目标要求及项目回报机制

本项目招标范围、运作方式、特许经营期、绩效目标要求及项目回报机制：见“投标人须知前附表”。

### 1.5 投标人资格条件

1.5.1 投标人应是收到招标人发出的投标邀请书的单位；

1.5.2 是否允许未参加资格预审的投标人参与投标并进行资格后审：见“投标人须知前附表”。如允许其参与投标，需按资格预审文件要求进行资格后审。

1.5.3 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，联合体各方应遵守“投标人须知前附表”的要求和以下规定：

（1）联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、拟承担的工作和责任、出资额或出资比例，并承诺一旦成交联合体各方将向招标人承担连带责任；

（2）联合体各方有同类资质的单位按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一项目中参加投标；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写招标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的招标文件应认为已代表了联合体各成员的意愿和真实情况；

（5）联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中负有连带的和各自的法律责任；

（6）在招标过程中，通过资格预审的联合体，不得变更其组织形式及成员构成。

### 1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的所有费用自理。

### 1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的国家、商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.9 现场考察及答疑会

1.9.1 招标人应当组织社会资本进行现场考察或者召开答疑会。但不得单独或者分别组织投标人参加现场考察和答疑会。

1.9.2 “投标人须知前附表”规定组织现场考察的，招标人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人进行现场考察。招标人在现场考察中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.3 投标人现场考察发生的费用自理。

1.9.4 除招标人的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.5 “投标人须知前附表”规定召开答疑会的，招标人按“投标人须知前附表”规定的时间和地点召开答疑会，澄清投标人提出的问题。如果投标人要求对本招标文件作出澄清，且需澄清问题具有普遍性，则项目招标人将在投标人须知前附表规定的时间前做出答复。该答复将不指出问题的来源，并通过公共资源交易系统电子平台的形式通知投标人。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的编制依据及构成

2.1.1 招标文件的编制依据

（1）《中华人民共和国政府采购法》；

（2）《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

（3）《中华人民共和国招标投标法》；

（4）《中华人民共和国招标投标法实施条例》；

（5）《中华人民共和国收费公路管理条例》；

（6）《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》（国办发[2015]42号）；

（7）《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（国家发展改革委等六部委令[2015]25号）；

（8）《经营性公路建设项目投资人招标投标管理规定》（交通运输部令[2015]13号）；

（9）《收费公路政府和社会资本合作操作指南（试行）》（交办财审[2015]192号）；

（10）《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金[2014]76号）；

（11）《关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知》（财金[2014]113号）；

（12）《关于规范政府和社会资本合作合同管理工作的通知》（财金[2014]156号）；

（13）《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》（财库[2014]215号）；

（14）《关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库[2015]135号）；

（15）其他相关规定。

2.1.2 本招标文件包括：

（1）投标邀请书；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）投资协议；

（5）特许经营权协议；

（6）投标文件格式；

（7）项目采购需求；

（8）“投标人须知前附表”规定的其他材料。

根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，统称为“补遗书”，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的内容为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，可要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间15天前通过公共资源交易系统电子平台的形式通知投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。招标人有责任保证所有购买招标文件的投标人收到招标文件的澄清。

2.2.3 招标文件澄清文件发出后24小时即视为收到（以发出时间为准）。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件，并通过公共资源交易系统电子平台的形式通知投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 招标文件修改文件发出后24小时即视为收到（以发出时间为准）

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的构成和基本政策

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）标前页；

（2）投标函；

（3）法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书；

（4）联合体协议书；

（5）投标保证金；

（6）关于投资协议、特许经营权协议条款的建议；

（7）偏离表；

（8）投标文件附表；

（9）项目实施计划；

（10）其他材料。

3.1.2 “投标人须知前附表”规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人在详细研究招标文件中的投资协议和特许经营权协议之后，应在投标文件中写明对投资协议和特许经营权协议的条款的建议并阐述理由。上述建议和理由应在满足国家法律、法规的前提下，有利于项目的建设管理和质量管理，是合同谈判的依据，但并不视为招标人必须接受上述建议。

3.1.4 随同投标文件提交的项目实施计划应满足本招标文件的要求，并需进行详细论述，证明投标人各项计划与方案的合理性和可行性。投标人提交的项目实施计划将作为对投标文件进行综合评审的主要依据，该计划也是投标人中标组建项目公司及招标人对项目各实施阶段进行监督管理的依据。

3.1.5 投标人应将招标人用于项目的前期工作费用列入项目建设成本，招标人用于项目前期工作的内容和费用见“投标人须知前附表”。项目前期工作费用的支付规定见投资协议及特许经营权协议。

3.1.6 本项目征地拆迁工作内容见“投标人须知前附表”。

3.1.7 投标人应将任何不同于招标文件的招标内容、要求商务条款、合同条款列于“偏离表”中，同时在“偏离表”中注明其他条款无偏离；若所有条款均无偏离也应在“偏离表”中注明所有条款均无偏离。实质性的负偏离内容招标人不予接受，按废标处理。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写。

3.2.2 投标报价可以是合理投资回报率、收费期限、政府补助规模和补助年限等指标。投标报价应包含招标文件中列明的特许经营期内的所有投资、建设、运营及移交费用，除非有特别声明，未列明的将视为包含在投标报价中。本次招标不接受选择性报价或者有附加条件的报价。

3.2.3 本项目不承诺固定回报。投标报价方式及控制价（或其他控制条件）见“投标人须知前附表”。

3.2.4 投标人应按工程可行性研究报告中拟订的技术方案和技术标准自行测算项目的总投资、运营养护及其他费用和各项收益。工程可行性研究报告中提供的交通量预测、投资估算、财务分析等各项数据仅供投标人参考，投标人应自行调查当地实际情况，以便获得更为详实准确的资料。投标人应自行承担套用工程可行性研究报告内容进行测算和财务分析的全部风险。

（1）项目总投资应包括从项目筹划、工程可行性研究、勘察设计、征地拆迁、施工至项目建成通车期间的全部投资和费用。

（2）项目运营养护费用应包括项目的日常养护费、大中修费用、营运管理费等。

（3）项目收益包括收费权、广告经营权、服务设施经营权、其他可经营性资源的开发经营及政府优惠（如有）等。

投标人应根据上述数据对项目进行财务分析（包括计算项目收益率、项目净现值、投资回收期等财务指标）、风险分析和测算，并在此基础上向招标人提出对于投标报价的具体要求。投标人应充分考虑特许经营期内其所承担的各种风险。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人通过公共资源交易系统电子平台的形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4投标保证金

3.4.1投标保证金的缴纳

3.4.1 .1投标人应按《投标人须知前附表》规定时间及金额提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标。

3.4.1.2 投标保证金用于避免和减少本次招标由于投标人的行为而给招标人带来的损失。

3.4.1.3 投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人注册银行账户转出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。

3.4.1.4 使用银行转帐形式的，于缴纳截止时间前通过投标人注册银行账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日、异地、跨行等银行系统不能支付的风险。

3.4.1.5 投标保证金缴纳方式：

3.4.1.5.1 投标人网上下载招标文件后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；

3.4.1.5.2 成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

3.4.1.5.3 《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》。

3.4.1.5.4 投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。

3.4.1.5.5 汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。

3.4.1.6 每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。

3.4.1.7 投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

3.4.1.8 未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

3.4.2 投标保证金的退还

3.4.2.1 退还投标保证金时，区别中标与否，按不同时序由银行按来款途径退还原账户。

3.4.2.1.1 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金。

3.4.2.1.2 自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

3.4.2.1.3 特殊情况处理：投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到许昌市公共资源交易中心五楼交易见证部办理退款手续（0374-2968027）。

3.4.2.1.4 因投标人自身原因无法及时退还投标保证金，滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

3.4.2.2 有下列情形之一的，投标保证金不予退还

3.4.2.2.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

3.4.2.2.2 投标人在投标文件中提供虚假材料的；

3.4.2.2.3 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与招标人签订合同的；

3.4.2.2.4 投标人与招标人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

3.4.2.2.5 法律法规及招标文件规定的其他情形。

3.4.3 自2017年10月16日起，凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录，并予以公示公告。对涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人须按招标文件第六章“投标文件格式”中规定的表格内容填写投标文件附表，并按各投标文件附表的具体要求提供相关证件及证明材料。尽管评标委员会在评标阶段不再对投标人在资格预审阶段已通过审查的各项资格条件进行再次审查，但投标人在投标文件附表中填写的内容将作为综合评分的重要依据。

3.5.2 如果投标人在送交投标文件时，其财务状况发生变化，或发生法定代表人合法变更或重组，或由于其他任何情况，导致投标人不能满足资格预审的各项条件时，投标人必须在其投标文件中对上述情况进行如实说明。

3.5.3 投标人提供服务项目中涉及的产品、工程和服务应符合国家强制性标准及政府采购政策的相关要求。

### 3.6 投标人信息的核查

招标人有权核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作废标处理；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；招标人有权与投资人解除投资协议；对招标人造成损失的，由投资人承担或从投资人履约担保中扣除。同时，招标人将投标人以上弄虚作假行为作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关特许经营期、投标有效期、绩效目标要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件正本应用不褪色的墨水书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人亲笔签名（正文内容需要投标人的法定代表人或其委托代理人签名的），不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

3.7.4 如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交法定代表人的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书，但应按规定的书面方式出具法定代表人身份证明，并由法定代表人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

以联合体形式参与投标的，投标文件正本由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签署并加盖联合体牵头人单位章。法定代表人身份证明或授权委托书须由联合体牵头人按上述规定出具。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.5 投标文件份数见“投标人须知前附表”。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.6 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，且逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1 投标文件的正本、副本及电子文件（如需要）统一包装在一个内层封套中，然后密封在一个外层封套中。内层和外层封套均应加贴封条并在封口处加盖密封章。外层封套上不应有任何投标人的识别标志。

4.1.2 投标文件的内、外层封套上应写明的内容见“投标人须知前附表”。

4.1.3 未按本章第4.1.1项和第4.1.2项要求对外层封套进行密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见“投标人须知前附表”。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.6 在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在“投标人须知前附表”规定的时间前，通过公共资源交易系统电子平台的形式通知投标人所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7款的要求签字或盖单位章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人将按照本章“投标人须知前附表”规定的开标时间和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，或未在开标记录上签字，视为该投标人默认开标结果。

### 5.2 开标

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照“投标人须知前附表”的规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照“投标人须知前附表”的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标前页、投标函的相关内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标会议结束。

5.2.2 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和公路、财务、法律等方面的技术、经济专家组成，成员人数为七人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。具体构成见“投标人须知前附表”。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1 “投标人须知前附表”规定允许未参加资格预审的投标人参与投标并进行资格后审的，评标委员会需按照资格预审文件要求对投标人进行资格后审。

6.3.2 评标办法

本项目采用的评标办法见“投标人须知前附表”。评标委员会按照第三章“评标办法”的规定对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和评分值，不作为评标依据。

6.3.3 评标委员会向招标人提交评标报告并推荐中标候选人排名，评标委员会推荐中标候选人排名的人数见“投标人须知前附表”。

6.3.4 评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

6.3.5 评标委员会发现招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标并向招标人说明情况。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

评标结束后，招标人应按照相关规定进行评标结果公示并确定中标人。

### 7.2 中标通知

招标人在确定中标人后应公示合同文本，并发出中标通知书。

### 7.3 投资人履约担保

7.3.1 在收到中标通知书后30日内，并在签订投资协议之前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“投资协议”规定的投资人履约保函格式向招标人提交。联合体中标的，其投资人履约保函由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“投资协议”规定的投资人履约保函格式要求。出具银行保函的银行级别在“投标人须知前附表”中说明，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交投资人履约保函的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，并由招标人将其行为作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

### 7.4 签署投资协议

7.4.1 中标人应在“投标人须知前附表”规定的期限内，与招标人签订投资协议。中标人无正当理由拒签投资协议的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还，并由招标人将其行为作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签投资协议的，招标人向中标人退还投标保证金。

7.4.3 投资协议经双方法定代表人或其授权的代理人签署、加盖单位章并经相关部门批准后生效。若为联合体投标，则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在投资协议上签署并加盖单位章（也可以由联合体成员授权，联合体牵头人签署并加盖单位章）。

7.4.4 招标人应当在投资协议签订之日起2个工作日内，将投资协议在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，但投资协议中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 7.5 组建项目公司

7.5.1 中标人应在“投标人须知前附表”规定的时间内，按照下列规定组建项目公司，在河南省境内进行注册登记，获得法人资格。

（1）注册资本符合“投标人须知前附表”的规定。建设期内中标人应在确保项目建设进度的前提下，根据工程建设进度或招标人要求增加项目公司的实收资本；

（2）按投标文件中的承诺设置与拟建工程规模相适应的组织机构，配备技术、财务、管理人员（项目公司各主管人员不得兼任其他职务或任务）。

7.5.2 如中标人未能按招标文件的规定组建项目公司，或虽已遵守招标文件的规定但招标人认为其尚无实施本项目的足够能力时，中标人应按招标人的指示完善项目公司的机构设置、人员配备、资金筹措等方面的工作，直至招标人批准为止。

## 8. 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订投资协议的；

（4）法律规定的其他情形。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假投标、骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员应当遵守评标工作纪律、不得泄露评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评标因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

监督部门的联系方式见“投标人须知前附表”。

## 10. 政府采购政策

在项目建设、运营过程中应执行政府采购政策，应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，实现节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展，采购本国货物、工程和服务等。

## 11. 其他规定

自下载招标文件之日起，投标人应时刻关注许昌公共资源交易中心网发布的本项目的相关通知。否则，招标人不承担由此引起的一切后果。

需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

# 第三章  评标办法

第三章  评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 综合评分相等时，采用 根据投融资、建设、运营管理经验最优的顺序 方法确定排名。如果 投融资、建设、运营管理经验 也相等，采用 根据投标人承诺投入本项目的资本金由高到低的顺序 方法确定排名。如果 投标人承诺投入本项目的资本金 也相等，采用 根据投标人净资产由高到低的顺序 方法确定排名。 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 资格评审 标准 （适用于资格审查资料有更新的投标人） | （1）投标人具备有效的营业执照和基本账户开户许可证； （2）投标人的主体资格符合第二章“投标人须知前附表”的规定； （3）投标人的财务状况符合第二章“投标人须知前附表”的规定； （4）投标人的投融资能力符合第二章“投标人须知前附表”的规定； （5）投标人的商业信誉符合第二章“投标人须知前附表”的规定； （6）投标人的其他状况符合第二章“投标人须知前附表”的规定； （7）以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一项目中投标。 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 初步评审标准 | （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨； （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全，符合招标文件规定； （3）投标人已通过资格预审审查，若资料有更新的，与申请资格预审时比较，投标人资格没有实质性下降； a.通过资格预审后法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件及企业法人营业执照的副本变更记录复印件； b.资格没有实质性下降，指投标人仍然满足资格预审中的最低要求（法人资格、财务状况、投融资能力等）。 注：投标人资格审查资料无更新的，“第六章投标文件格式”中“八、投标文件附表”中表1/2/3/4/5/6无需重新提供，但应出具书面声明并承诺“资格没有实质性下降，投标人仍然满足资格预审中的最低要求”。 （4）投标人按照第二章“投标人须知”第3.4项规定的金额、形式、时间和账户等要求提供了投标保证金； （5）投标人按照第二章“投标人须知”第3.7.4项的规定，提供了法定代表人的授权委托书或法定代表人身份证明。 （6）投标人以联合体形式投标时，符合第二章“投标人须知”第1.5.3项规定； （7）投标文件没有对招标人的权利提出削弱性或限制性要求，没有对投标人的责任和义务提出实质性修改； （8）投标文件未附有招标人不能接受的条件。 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 详细评审标准 | （1）投标人承诺投入的项目资本金（包括总额、首期到位资本金以及资本金全部到位时间等）满足招标文件要求； （2）资金筹集方案合理可行，措施可靠，能保证按时到位； （3）建设期满足招标文件要求； （4）投标人承诺的绩效目标要求不低于招标文件规定。 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 投融资能力：15分 资金筹措方案：10分 投融资、建设、运营管理经验：50分 项目公司组建方案：10分 项目建设方案：10分 项目运营、移交方案：5分 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 评分标准 | 评分因素与评分值 |  |  |  | 评分标准 |
|  |  | 评分因素 | 评分因素 评分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
|  |  | 投融资能力 | 15分 | 投标人承诺出资的 项目资本金额度 | 10分 | 能力最优的投标人计满分，能力最差的投标人计满分的60%，其他投标人按插入法计算 |
|  |  |  |  | 上年末资产负债率 （考察牵头人数据） | 4分 |  |
|  |  |  |  | 近三年经营性现金净流量（考察牵头人数据） | 1分 |  |
|  |  | 资金筹措方案 | 10分 | 项目资本金 | 2分 | 根据阐述进行评价，分三等计分，优（分值范围：满分~满分的80%）、良（分值范围：满分的80%~满分的60%）、合格（计满分的60%，即基本分） |
|  |  |  |  | 其他建设资金 | 8分 |  |
|  |  | 投融资、建设、 运营管理经验 | 50分 | 大型基础设施建设项目投融资经验 （以中标通知书和施工（投资）合同为准，如联合体中标的需提供联合体协议书复印件） | 5分 | 通过资格审查的，得基本分3分； 独立承担或是主持（作为联合体牵头人）过大型基础设施建设项目的，每有一个加1分；参与但不是独立承担或是主持的，每有一个加0.5分；本项最多加2分。 |
|  |  |  |  | 类似公路项目投融资、建设、运营管理经验 （以省级及以上交通运输主管部门出具的证明或同时具有1.中标通知书、2.施工（投资）合同、3.收费许可证为准，如联合体中标的需提供联合体协议书复印件） | 45分 | 通过资格审查的，得基本分27分； 独立或是主持（作为联合体牵头人）承担已完工类似公路项目运营管理工作的，累计公里数每有200公里的加2分（不足200公里部分不加分），最多加18分。 |
|  |  | 项目公司组建方案 | 10分 | 组建计划 | 2分 | 根据阐述进行评价，分三等计分，优（分值范围：满分~满分的80%）、良（分值范围：满分的80%~满分的60%）、合格（计满分的60%，即基本分） |
|  |  |  |  | 机构设置 | 2分 |  |
|  |  |  |  | 人员安排 | 3分 |  |
|  |  |  |  | 增资方案 | 3分 |  |
|  |  | 项目建设方案 | 10分 | 工程质量目标及保障措施 | 2分 | 根据对所列各项的阐述进行评价，分三等计分，优（分值范围：满分~满分的80%）、良（分值范围：满分的80%~满分的60%）、合格（计满分的60%，即基本分） |
|  |  |  |  | 工程实施进度及保障措施 | 2分 |  |
|  |  |  |  | 工程安全目标及保障措施 | 2分 |  |
|  |  |  |  | 投资控制目标及保障措施 | 2分 |  |
|  |  |  |  | 环境保护与水保措施 | 2分 |  |
|  |  | 项目运营、移交方案 | 5分 | 运营养护目标、服务水平目标与运营方案 | 3分 | 根据对所列各项的阐述进行评价，分三等计分，优（分值范围：满分~满分的80%）、良（分值范围：满分的80%~满分的60%）、合格（计满分的60%，即基本分） |
|  |  |  |  | 移交方案 | 2分 |  |
| 3.1.4 |  | 投标人不得存在的其他情形： （1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； （2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |  |  |  |  |
| 3.4.1 |  | 评标结果 | 推荐的中标候选人的人数为1~3名 |  |  |  |

## 1. 评标办法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，采用 根据投融资、建设、运营管理经验最优的顺序 方法确定排名。如果 投融资、建设、运营管理经验 也相等，采用 根据投标人承诺投入本项目的资本金由高到低的顺序 方法确定排名。如果 投标人承诺投入本项目的资本金 也相等，采用 根据投标人净资产由高到低的顺序 方法确定排名。

## 2. 评审标准

### 2.1 评审标准

2.1.1 资格评审标准：见“评标办法前附表”。

2.1.2 初步评审标准：见“评标办法前附表”。

2.1.3 详细评审标准：见“评标办法前附表”。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

各评分因素：见“评标办法前附表”。

2.2.2 评分标准

各评分因素的评分标准：见“评标办法前附表”。

## 3. 评标程序

### 3.1 资格审查、初步评审、详细评审

3.1.1 通过资格预审且资格审查资料无更新的投标人，评标委员会不再进行资格审查；通过资格预审且资格审查资料有更新的投标人，评标委员会依据资格预审文件规定的审查标准对其更新资料进行评审；“投标人须知前附表”规定允许未参加资格预审的投标人参与投标的，评标委员会依据资格预审文件规定的审查标准对投标人进行资料后审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 评标委员会可以要求投标人提交以下资料原件，以便核验。原件清单：投融资、建设、 运营管理经验证明材料（缺项或未提供原件者不得分）。

3.1.3 评标委员会依据本章第2.1款规定的评审标准对投标文件进行资格审查、初步评审、详细评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.4 投标人不得存在“评标办法前附表”第3.1.4项规定的任何一种情形，否则其投标作废标处理。

### 3.2 综合评分

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分。

3.2.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；投标总价金额与分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准修正投标总价；分项报价金额小数点有明显错位的，应以投标总价为准，并修正分项报价。如果投标人不接受对其算术错误的更正，其投标作废标处理。

3.2.3 汇总全体评标委员会成员对各投标人的打分并计算算术平均值，即投标人的综合评审得分。

3.2.4 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 凡超出招标文件规定的或给招标人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素，在评标时不予考虑。

### 3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序，并按“评标办法前附表”规定的人数推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章  投资协议

政府与社会资本合作(PPP)建设

许昌至信阳高速公路（许昌市境）项目

投资协议

年    月

甲方：许昌市人民政府

住所：

法定代表人：

职务：

乙方：     公司（如为投资人联合体，则按照乙方A、乙方B，…….依次排列，也可以由联合体成员授权，由联合体牵头人签署。）

住所：

法定代表人：

职务：

鉴于：

1.甲方，许昌市人民政府以政府和社会资本合作(PPP)模式建设许昌至信阳高速公路（许昌市境）项目（以下简称“项目”或“本项目”），授权许昌市交通运输局为项目实施机构，负责项目投资人招标及项目监管等具体工作。

2.乙方为依法设立的有限责任公司（或股份有限公司/或专门为投资本项目组建的投资人联合体），经项目实施机构组织的投资人招标程序已经中标，为本项目中标投资人。

3.乙方已经按照本项目招标文件的要求，向甲方提交了投资人履约保函。

依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公路法》等法律、法规及相关规章、国家政策，双方达成如下协议内容：

第一条  甲方的一般性权利与义务

1.1 甲方有权对乙方投资、融资、资金使用、设立项目公司以及对项目建设、运营、维护和移交等进行监督管理。

1.2 甲方负责在其权限和管辖范围内协助乙方获得设立项目公司、投资以及项目公司进行项目融资、建设、运营、维护及管理所必需的批准文件；协助项目公司协调审批程序，以获得项目所需的其他批准。

1.3 在下列各项条件完成后30日内，甲方授权的项目实施机构与项目公司签订本项目特许经营权协议：

1.3.1 乙方已按照本协议要求组建成立项目公司；

1.3.2 项目公司已按要求提交建设期履约保函。

1.4 甲方负责按照本协议第六条约定，为本项目提供投资优惠，涉及的补助资金列入甲方财政预算和中长期财政规划，并由本级人大或人大常委会通过相应决议。

1.5 甲方负责完成项目建设用地的征地拆迁，将项目建设用地提供给项目公司，协助项目公司办理用地相关手续，费用由甲方承担，计入项目建设总投资。

1.6 甲方负责统筹协调项目临时用地、用水、用电和建设环境等要素保障，相关费用由项目公司承担，计入项目建设总投资。

1.7 甲方负责为项目建设、运营提供良好环境，为乙方及项目公司行使各项权利提供便利条件，对出现的阻工、上访事件及阻碍乙方及项目公司行使各项权利的其他情形及时协调解决，确保项目建设、运营顺利进行。

1.8 由于政府提前收回本项目致使本协议无法继续履行的，甲方应根据适用法律、本协议和特许经营权协议，给予乙方或项目公司赔（补）偿。

1.9 除非有法律规定并履行法定程序或者符合本协议、特许经营权协议的约定，甲方不应干预项目正常实施及项目公司正常经营。

1.10 应恪守廉洁从政、廉洁从业要求，防范腐败发生。

1.11 根据适用法律和本项目相关协议应享有或应履行的其他权利、义务。

第二条  乙方的一般性权利与义务

2.1 乙方应在本协议签订之日起60日内组建项目公司。项目公司应在河南省境内注册登记，作为项目法人，具体负责本项目投融资、建设、运营、维护及移交。

2.2 乙方负责在项目公司组建完成后30日内，督促项目公司与项目实施机构签订特许经营权协议, 遵守并促使项目公司遵守在特许经营权协议中约定的义务。

2.3 乙方负责按照本协议约定，筹措资金投入本项目。

2.3.1 本项目许昌市境的项目资本金约2.040197亿元（以批复的概算为准），占项目批复概算总投资的20%。若国家基本建设项目资本金政策变化或实际投资额变化（指因设计变更、工程地质、物价上涨、征地拆迁费用上涨等因素造成项目总投资增加的）或项目融资出现困难（指项目公司按照国家要求的最低资本金额度无法获得项目融资时，需提高项目资本金额度等情形）时应相应调整，乙方应相应增加项目资本金。

2.3.2 乙方融资方式应通过甲方事先审核，保证本项目全部建设资金按照资金到位计划及时足额到位。

2.3.3 本项目资本金应在确保项目建设进度前提下，建设期内，按计划分期足额到位，首期项目资本金应在项目公司设立时到位且不低于项目资本金的10%。乙方承诺出资的项目资本金必须全部为其自有资金，且不得以任何方式通过项目公司筹措，乙方不得抽回、侵占和挪用项目资本金。

2.3.4 本项目实行项目融资为主，项目公司应采取多种渠道合法地筹集本项目资本金以外的其他建设资金和运营管理所需资金。如果项目公司无法在约定的期限内全额获得前述资金，乙方有义务筹措相应资金提供给项目公司，具体的方式包括但不限于为项目公司向第三方借款提供无偿无条件担保、直接向项目公司提供借款。

2.4 乙方负责在签署本协议之前，向甲方提交项目投资人履约担保。投资人履约担保采用银行保函形式（投资人履约保函格式见本协议附件2），金额为乙方认缴的项目资本金的5%，约0.102亿元（以批复的概算为准）。项目工程交工验收合格之日起30日内，甲方予以退还。

2.5 乙方所持股权转让的限制：

2.5.1 项目工程完成竣工验收之前，乙方不得将持有的项目公司股权转让给第三方，也不得发生质押（但经甲方书面同意，为本项目融资需要进行的质押除外）、委托持股、信托持股等导致乙方持有项目公司的股权所有权、表决权、收益权中的任意一项或几项可能发生变动的情形。

2.5.2 项目工程竣工验收合格之后，乙方通过前述第2.5.1项任何一种方式转让持有的项目公司股权或者改变项目公司的股权比例、结构或者在其上设置任何形式的第三方权益，应事先获得甲方书面同意。本款内容，乙方应当确保载入项目公司章程。

2.5.3 如乙方持有项目公司的股权因司法裁判或仲裁裁决而发生变动，且该司法裁判或仲裁裁决认定应由乙方全部承担或部分承担责任，视为乙方违反前述规定的股权转让限制义务。

2.5.4 乙方发生第2.5.1项、第2.5.2项、第2.5.3项任一情形的，甲方有权提取全部或部分投资人履约保函，要求乙方承担违约责任，并解除本协议以及与项目公司签订的特许经营权协议，收回本项目。

2.6 乙方保证本项目在2018年   月   日前开工建设，按照批复工期按时交工，但因甲方原因造成延误的除外。

2.7 在项目公司实现盈利前，乙方不得以管理费、担保费等名义从项目公司提取费用，除非事先获得甲方书面同意。

2.8 乙方应自觉接受甲方或相关部门的监督管理，按要求提供相关资料。

2.9 乙方在行使对项目公司的股东权利时，不得作出与乙方在本协议中的义务、与本项目投资人身份不相称、不一致的任何行为。

2.10 乙方应接受甲方或上级行业主管部门委托的相关机构为本项目开展的前期工作，前期工作所发生的费用由项目公司承担，计入项目建设总投资。

2.11乙方享有适用法律规定的可用于乙方及项目公司的减税、免税和其他优惠政策。乙方或项目公司仅按照国家规定的征收部门和标准缴纳税费，除国家政策有新的调整外，甲方不得另外增加其他征收项目。

2.12 应恪守廉洁从政、廉洁从业要求，防范腐败发生。

2.13 根据适用法律和本项目相关协议应享有或履行的其他权利、义务。

第三条  项目公司

3.1 项目公司出资协议（注：如有）应在签署前获得甲方认可。乙方应当将正式签署的出资协议（原件）、项目公司企业法人营业执照（复印件）及登记备案的章程（副本）提供一套交甲方存档。

3.2 项目公司设立后，甲方授权项目实施机构与项目公司签订特许经营权协议，项目公司按照特许经营权协议负责本项目的投融资、建设、运营管理、养护维修、债务偿还和资产管理、移交等工作，享有本项目特许经营权，包括车辆通行收费权、服务设施经营权、广告经营权以及与项目相关的其他可经营性资源的开发经营。

3.3 特许经营期届满，项目公司应将本项目工程及其附属设施以良好的运行状态无偿移交给交通运输主管部门。

3.4 项目公司的组建应符合下列要求：

3.4.1 注册资本为人民币3000万元。项目公司注册资本减少、股权结构变更均需取得甲方书面同意后,按国家有关规定执行。

3.4.2 项目公司的建设管理机构及乙方委派的技术、管理、财务人员素质，必须满足乙方投标时的承诺，同时应满足项目建设、经营管理的需要，符合《公路建设市场管理办法》（交通运输部令2015年第11号）、《关于进一步加强公路项目建设单位管理的若干意见》（交公路发[2011]438号）及河南省的相关规定。

第四条  项目概况及项目建设总投资

4.1 项目概况

许昌至信阳高速公路（许昌市境）是许昌至信阳高速公路的一部分。许昌至信阳高速公路北接永登高速与兰南高速交叉处，向南止于沪陕高速，沿线经过许昌、漯河、驻马店、信阳四个地市，全长约171.84公里。

其中，本次拟招标项目为许昌市境段，建设里程约8.04公里。

4.2 本项目许昌市境估算总投资为约10.200985亿元。项目建设实际总投资以审计部门最终竣工决算审计结果为准。

4.3 如因工程地质、设计变更、物价上涨等因素引起投资增加的，乙方应及时追加资金，甲方不再追加资金，确保本项目如期建成通车。

第五条  特许经营期及期满移交

5.1 本项目特许经营期包括建设期和运营期（含收费期，下同）。其中：

5.1.1 建设期3年，自项目开工之日起至交工之日止。

5.1.2 运营期40年，自交工日起计。其中，收费期40年，自项目收费许可颁布之日起计。（以上级批复为准）

5.2 本项目服务设施经营权、广告经营权以及与项目相关的其他可经营性资源的开发经营的经营期，与收费期相同。

5.3 收费期具体以相关部门批复为准，甲方配合乙方完成涉及收费期的审批。

5.4 特许经营期届满后，乙方应保证项目公司按照本协议、特许经营权协议的约定，将本项目工程及其附属设施无偿移交给交通运输主管部门，该项目工程及其附属设施不应附加任何形式的第三方权益。甲方不承担项目移交之前的任何债务和责任。

第六条  政府优惠

6.1 政府补助

依据批复的项目初步设计概算，为项目公司提供一定的建设补助，建设补助金额为不含土地征用及拆迁补偿费和占地指标交易费的概算总投资的 20%，自2019年开始分 30 年等额支付给项目公司。

6.2 超额收益分成

考虑到投资资金的机会成本，并结合本项目高风险的特点，收益达到15%（IRR）时，启动超额利润分享机制。具体由许昌市人民政府向省人民政府行文报告，按照相关程序报批，在确保经营性公路收回投资并有合理回报的原则下，通过适当降低通行费标准或缩短收费年限或政府参与分成等方法限制超额利润的产生（计算运营成本时，扣除政府承担的征地拆迁相关费用）。

6.3 其他投资优惠政策

①政府为项目建设提供满足开工条件的“净地”，并承担土地征用及拆迁补偿费和占地指标交易费；

②特许经营期为43年，即建设期 3 年和运营期 40 年（以上级批复为准）。

6.4 甲方负责将兑现优惠政策所需资金列入财政预算。

第七条  项目建设管理、运营维护目标及考核

乙方和项目公司应当按照交通运输部和河南省的要求，积极实施品质工程建设。

7.1 交工验收的工程质量目标：合格。

7.2 竣工验收的工程质量目标：优良。

7.3 建设工程安全生产目标：确保不发生有人员伤亡的安全责任事故。

7.4 运营养护目标：不低于行业主管部门要求，根据投资人投标时所承诺的运营养护目标完善。

7.5 服务水平目标：不低于行业主管部门要求，根据投资人投标时所承诺的服务水平目标完善。

7.6 甲方按照适用法律及前述第7.1-7.5款的目标进行考核，考核结果用于落实项目政府优惠措施、对项目公司实施奖励或违约处理的依据。

第八条  违约责任

8.1 任何一方如违反本协议约定的义务而给他方造成损失的，应承担法律责任。

8.2 如因乙方原因，未能在本协议签订之日起 60 日内注册成立项目公司，每逾期1日，乙方应向甲方支付人民币10万元的违约金；如在本协议签订后90日内，因乙方原因项目公司仍未注册成立，或虽已注册成立但不满足本协议的要求（包括《关于进一步加强公路项目建设单位管理的若干意见》交公路发[2011]438号有关要求），则甲方有权解除本协议，全额提取乙方投资人履约保函。

8.3 乙方在项目建设期内抽回、侵占或挪用项目资本金，或者未能按期足额注入资金，经甲方责令限期改正后仍未按期到位的，甲方有权解除本协议，全额提取乙方投资人履约保函。如乙方逾期缴付注册资本或抽逃出资超过60日，或多次累计超过90日，甲方有权解除本协议及与项目公司签订的特许经营权协议，收回项目，全额提取乙方投资人履约保函和项目公司建设期履约保函。

8.4 因乙方原因，导致项目公司未能及时签订特许经营权协议，每逾期1日，乙方应向甲方支付人民币10万元的违约金；如逾期时间超过30日，甲方有权解除本协议，全额提取乙方投资人履约保函。

8.5 未经甲方批准，在约定的时间内项目未能全面开工建设的，每逾期1日，乙方应向甲方支付人民币10万元的违约金；因乙方原因导致交工日期延误的，每逾期1日，乙方应向甲方支付人民币10万元的违约金，该违约金甲方有权直接从投资人履约保函中提取。

8.6在本项目建设期内发生以下情形，甲方有权解除本协议以及与项目公司签订的特许经营权协议，收回项目：

8.6.1乙方发生被接管、破产等情况，致使本协议无法履行的；

8.6.2如乙方发生并购、资产重组等，应提前通知甲方，甲方有权对乙方投融资能力是否能够继续满足本项目要求进行判断，如甲方有合理理由认为，乙方不再具有履行本协议、完成本项目的能力的。

8.7发生下列行为，致使本协议无法继续履行或协议目的无法实现的，乙方有权解除本协议，甲方应在扣除项目各项补助、已经完成的收费经营年限等因素的前提下，赔偿项目公司正常经营情况下的损失：

8.7.1 甲方违反本协议约定的主要义务，致使本协议无法继续履行或协议目的不能实现，且乙方有证据证明两者之间存在因果关系的。

8.7.2 甲方违反本协议约定的主要义务，并且不能在乙方发出要求甲方纠正其违约行为的书面通知起合理期限内改正此行为的。

8.7.3 前述违反本协议约定主要义务的行为包括：

8.7.3.1 因甲方原因导致征地拆迁延误，甲方无正当理由拒绝顺延建设期；

8.7.3.2 无正当理由，甲方拒绝办理项目的相关批准，或要求项目提前交工；

8.7.3.3不能兑付政府优惠；

8.7.3.4 不按照本协议约定与项目公司签署特许经营权协议。

8.8甲方未能按照第6.1款约定兑付政府优惠相应款项的，应当以应支付而未支付款项为基数，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率的两倍向项目公司支付违约金。

第九条  保密条款

甲、乙双方均对本协议项下事宜及所有商务文件、技术文件、协议等相关资料负有保密和妥善保存的责任，在未经双方事先共同书面同意的条件下，除下列情形外，不得向任何人或单位披露或者泄露本协议和本项目所包含或涉及的任何内容，也不得将所涉资料丢弃，并应防止遗失。

9.1 对各方负有保密义务的职员、法律顾问的披露；

9.2 根据法律规定对有权了解本协议内容的司法、行政机关的披露；

9.3 为满足本协议的生效条件或履行本协议而向有关部门或人员所作的披露；

9.4 为了本项目的融资而向有关金融机构所作的披露；

9.5 因上市需求所做的披露。

第十条  不可抗力

10.1本协议所称的不可抗力，是指协议任一方无法预见、控制、经合理努力仍无法避免或克服的，导致其无法履行本协议项下义务的情形，包括但不限于自然灾害、社会异常事件等。

10.2如未履行本协议的有关条款、约定或条件是由于不可抗力造成的，则这种情况不应被视作违反本协议，亦无需承担违约责任。

10.3 援引不可抗力条款的一方应及时书面通知其他方不可抗力的性质和迫使该方暂停履行本协议规定的该方义务的程度且应在不可抗力情形一经结束，尽快恢复履行义务。

10.4 如本项目在竣（交）工验收之前遇到不可抗力，双方应共同讨论修改工程竣（交）工时间表；如在经营期遇到不可抗力，经双方共同认可，经营期可相应延长，经营期的延长期应等同于不可抗力的持续期。

10.5 尽管有第10.4款的约定，如不可抗力超过90日，本协议双方应共同讨论本协议继续执行的基础和条件。如双方认为本协议不能继续执行，应讨论减少损失的办法。

10.6由于法律变更致使本协议部分或全部无法继续履行，甲方按国家和河南省的相关规定，在扣除项目各项补助、已经完成的收费经营年限等因素后，对项目公司正常经营情况下的损失进行合理补偿。因甲方所在市（县）本级地方性法规、规章及规范性文件变更造成本项目损失或增加成本或导致本协议不能履行的，不应当视为法律政策变更，甲方应当赔偿给项目公司造成的损失。

第十一条  争议解决

因本协议解释或履行引起，或与本协议相关的任何争议、纠纷或索赔，双方应尽量友好协商解决。如通过协商不能解决，任一方均有权将争议提交项目所在地人民法院诉讼解决。

第十二条  其他事项

12.1本协议适用中华人民共和国法律，用中文书写，一式叁拾份，各方各持陆份，其余由乙方留存用于本项目所需。

12.2 本项目招标文件、投标文件以及本协议的附件，均视为本协议的组成部分，当前述文件表述不一致时，以本协议为准。

12.3 本协议自双方法定代表人或各自授权代表签字且双方盖章之日起生效。

（本处以下无正文，为双方签署区域）

许昌市人民政府

法定代表人（或授权代表）：

年    月    日

公司

法定代表人（或授权代表）：

年    月    日

附件1：中标通知书

附件2：投资人履约保函格式

附件1：中标通知书

附件2：投资人履约保函格式

投资人履约保函

致：          （招标人全称）

鉴于 　（投资人全称） （下称“投资人”）将与 　（招标人全称） （下称“招标人”）签订             （项目名称）投资协议，并保证按协议规定负责筹措该项目的资本金，我方愿意无条件地、不可撤销地就投资人履行与你方订立的投资协议，向你方提供担保。

- 担保金额为人民币（大写）        万元（¥      元）。

2.担保有效期自招标人与投资人签订的投资协议生效之日起至项目交工验收合格之日后30天止。

3.在本担保有效期内，因投资人违反协议约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.招标人和投资人对投资协议条款进行任何修改或补充，我方承担本保函规定的义务不变。

担保银行：（银行全称）（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（职务）

（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年     月    日

# 第五章  特许经营权协议

参见《河南省经营性公路政府和社会资本合作（PPP）项目投资人招标文件示范文本（试行）》第五章特许经营权协议内容。

# 第六章  投标文件格式

（项目名称）投资人招标

政府和社会资本合作（PPP）投标文件

投标人：                   （盖单位章）

年    月    日

## 目录

一、标前页

二、投标函

三、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书

四、联合体协议书

五、投标保证金

六、关于投资协议与特许经营权协议的条款的建议

七、偏离表

八、投标文件附表

九、项目实施计划

十、其他资料

## 一、标前页

| （1）如单独投标，投标人： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （2）如以联合体形式投标 | 单位名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 联合体牵头人 |  |  |  |
| 联合体成员 |  |  |  |
| 联合体成员 |  |  |  |
| 项目总投资：估算金额约10.200985亿元（以批复的概算为准） 资金来源：投标人自有资金投入 （比例、金额）万元，银行贷款 （比例、金额）万元，其他渠道融资 （比例、金额）万元 建设期：3年（自项目开工之日起至交工日止，以上级批复为准） 运营期（含收费期）：40年（收费期自本项目收费许可颁发之日起计，以上级批复为准） |  |  |  |
| 交工验收的工程质量目标： | 合格 |  |  |
| 竣工验收的工程质量目标： | 优良 |  |  |
| 运营管理目标： | 不低于行业主管部门要求 |  |  |
| 其他目标： | 安全目标：确保不发生有人员伤亡的安全责任事故 工期目标：工程施工承包合同工期为36个月 廉政目标：确保实现廉政建设“零”违纪 投资目标：确保不超过批复概算 |  |  |

标前页

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

## 二、投标函

投标函

（招标人名称）：

1．经现场考察和研究         （项目名称）投资人招标文件的全部内容（含第   号至第   号补遗书）后，我方愿意遵照招标文件的要求承担本项目的投融资、建设、运营、维护、移交等全过程的责任。

2．如果我方中标，我方保证在收到中标通知书后    30    日内，并在签订投资协议之前，提交      万元的投资人履约担保，并在签订投资协议后   60   日内按投标文件中的承诺完成项目公司的组建和工商登记手续，并筹措本项目所需的建设资金。

3．如果我方中标，在项目公司注册登记后  30   日内并在签订特许经营权协议前，我方保证项目公司将按照你方认可的条件，提交金额为       万元的建设期履约担保；在项目公司注册登记后  30  日内，我方保证项目公司将与你方签订特许经营权协议。

4．我方承诺在本投标文件有效期   120   日内，本投标函对我方具有约束力，并随时接受中标。

5．随同本投标函，我方出具金额为        万元的投标担保，投标担保有效期同投标有效期。

6．在协议正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7．我方承诺将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

8．我方承诺不泄露招投标活动中获取的项目信息、商业秘密。

9．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

## 三、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书

### 3-1 法定代表人身份证明

投标人名称：

企业类型：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：  （法定代表人亲笔签字）  性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                              （盖单位章）

年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

### 3-2 授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投资人投标文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                               （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

2、以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人签署。

## 四、联合体协议书

投标人如果是联合体，应在此提供资格预审申请文件中所附的联合体协议书复印件。

## 五、投标保证金

本项应附投标保证金缴纳的证明材料

## 六、关于投资协议与特许经营权协议条款的建议

投标人在详细研究招标文件中的投资协议与特许经营权协议之后，应在此写明对投资协议与特许经营权协议的条款的建议并阐述理由。上述建议和理由应在满足国家法律、法规的前提下，有利于项目的建设、运营、移交等，是合同谈判的依据，但并不视为招标人必须接受上述建议。

## 七、偏离表

| 序号 | 招标文件 条款号 | 投标文件 条款号 | 招标文件要求 | 响应内容 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人应将任何不同于招标文件的招标内容、要求和条款列于“偏离表”中，同时在“偏离表”中注明其他条款无偏离；若所有条款均无偏离也应在“偏离表”中注明所有条款均无偏离。未在“偏离表”中列明的偏离不予认可，在后期合同谈判过程中以招标文件为准。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

## 八、投标文件附表

### 表1 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 电子邮件 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照号 |  |  | 企业类型 |  |
| 注册资本 |  |  | 总资产 |  |
| 净资产 |  |  | 银行资信等级 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 资产构成情况 |  |  |  |  |
| 投资参股的关联企业情况 | 包括投资参股企业名称、投资参股份额、业务范围等 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1.在本表后应附投标人企业情况的简介。

2.以上资料以最近一年度数据为准。

3.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

4.本表后应附营业执照副本、基本账户开户许可证、银行资信等级证书（如有）的复印件。

### 表2 组织机构框图

叙述或附图表示投标人的组织机构，母公司和子公司关系（如有），公司法定代表人和主要高管人员姓名。

注：以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

### 表3 财务状况表

| 项目或指标 | 单位 | 年 | 年 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资本 | 万元 |  |  |  |
| 二、净资产 | 万元 |  |  |  |
| 三、长期投资 | 万元 |  |  |  |
| 四、总资产 | 万元 |  |  |  |
| 五、固定资产 | 万元 |  |  |  |
| 六、流动资产 | 万元 |  |  |  |
| 其中：1.货币资金 | 万元 |  |  |  |
| 2.应收账款 | 万元 |  |  |  |
| 3.预付账款 | 万元 |  |  |  |
| 4.其他应收款 | 万元 |  |  |  |
| 5.存货 | 万元 |  |  |  |
| 七、速动资产 | 万元 |  |  |  |
| 八、流动负债合计 | 万元 |  |  |  |
| 其中：1.短期借款 | 万元 |  |  |  |
| 2.预收及应付款 | 万元 |  |  |  |
| 九、负债合计 | 万元 |  |  |  |
| 十、营业收入 | 万元 |  |  |  |
| 十一、净利润 | 万元 |  |  |  |
| 十二、现金流量净额 | 万元 |  |  |  |
| 其中：1.经营活动产生的现金流量净额 | 万元 |  |  |  |
| 2.投资活动产生的现金流量净额 | 万元 |  |  |  |
| 3.筹资活动产生的现金流量净额 | 万元 |  |  |  |
| 十三、主要财务指标 |  |  |  |  |
| 1.净资产收益率 | % |  |  |  |
| 2.总资产报酬率 | % |  |  |  |
| 3.主营业务利润率 | % |  |  |  |
| 4.流动资产周转率 | % |  |  |  |
| 5.流动比率 | % |  |  |  |
| 6.资产负债率 | % |  |  |  |
| 7.速动比率 | % |  |  |  |

注：1.本表后应附：a.投标人2016年度注册资本、净资产、长期投资以及担保事项证明文件。

b.近一年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，并在复印件上加盖投标人或联合体成员的单位章。

2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。

3.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

### 表4 投融资能力表（资金筹措方案）

投标人应在此分别提供项目资本金和其余建设资金的筹措方案，包括到位计划、额度、来源、证明材料。

注：1.投融资能力证明材料可采用本招标文件提供的表4-1〜表4-3格式，也可采用其他有效证明文件格式。

2.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写并提供证明材料。

### 表4-1 投融资能力表（银行授信额度或存款证明)

投标人可在此提供： 1． 年至 年银行授信额度材料；或者 2．银行存款证明（以下格式仅供参考）。 银行存款证明 致： （招标人名称） 鉴于 （投标人单位名称与地址）对 项目投资人招标提出投标，我行兹证明：该企业 年至 年在我行的平均年末存款为人民币（或其他币种） 亿元。 银行地址: 银 行：（全称）（盖单位章） 邮政编码: 法定代表人或其授权的代理人： 电 话： （职务） 传 真： （签字） 日期： 年 月 日

### 表4-2 投融资能力表（针对本项目的银行贷款意向书)

注：本银行贷款意向书必须由具有相应贷款能力的银行针对本项目出具，其中应包括可向投标人依法组建的项目公司提供贷款的相关意向。

### 表4-3 投融资能力表（针对本项目的其他融资意向书）

### 表5 目前对外投资项目表

投标人应在此提供目前对外投资项目的相关项目情况；此外，对上述投资项目中是否存在不良经营状况、重大债权债务纠纷、重大诉讼或严重违约等情况作出说明。

注：以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

### 表6 商业信誉表

参照“投标人须知前附表”所规定的内容，详细说明投标人的商业信誉情况。

注：以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

### 表7 投标人具备的大型基础设施建设项目的投融资经验

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参与方式 | （独立承担、主持、参与） |  |  |  |  |  |
| 项目规模 | 项目种类 |  | 技术指标 |  | 投资额（万元） |  |
| 融资方式 | 1.自筹 | 2.国家补助 |  | 3.银行贷款 |  | 4.其他 |
|  | 万元 | 万元 |  | 万元 |  | 万元 |
| 项 目 情 况 说 明 |  |  |  |  |  |  |
| 相 关 附 件 清 单 | （列出投标人针对本项目所附的附件清单） |  |  |  |  |  |

注：	1.投标人应详细说明曾独立承担或主持（作为联合体牵头人）或参与过的大型基础设施建设项目投融资的实施情况，并附有关证明文件等。

2.上述项目可以是投标人单独投资完成的项目，也可以是以股东身份参股的投资项目。

3.本表所述大型项目是指投资额在30亿元以上的项目。

4.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

### 表8 投标人曾承担过的类似公路项目（投融资、建设或运营管理）

投标人应对曾独立承担或主持（作为联合体牵头人）或参与过项目投融资、建设或运营管理的类似公路项目进行详细说明，包括： 1.项目名称、主管机构名称及联系方式。 2.项目情况简介：公路等级、里程长度、建设工期、工程总投资、主要工程内容等。 3.说明投标人在该项目中承担哪一部分（合同段）任务，承担何种任务（投融资、建设或运营管理），是独立承担或是主持（作为联合体牵头人）还是与其他单位合作完成。 4.投标人应随本表提供与各项目主管机构签署的合同协议书及该机构对投标人履行合同的证明文件或其他证明资料复印件。

注：	1.本表“类似公路项目”指与本项目相比同等级或以上等级公路项目，或者同等类型的公路项目。

2.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

### 表9 项目公司股权构架图

附图表示项目公司的股权构架。

| 拟任职务 | 姓 名 | 资格、经验及现任职务简述 |
| --- | --- | --- |
| 总经理 |  |  |
| 副总经理 |  |  |
| 总工程师 |  |  |
| 总经济师 |  |  |
| 总会计师 |  |  |

### 表10 拟在项目公司任职的主要人员表

注：	1.本表中还应填入拟在项目公司任职的其他主要人员，包括工程、合约、融资、协调、物资供应等主管人员。

2.如投标人中标，填入投标文件内的这些人员必须在项目公司组建后立即到位，未经招标人批准，不能变动。如必须变动时，需将代替人员的资历报招标人审批同意后方可变动。

### 表11 主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  |  | 专业 |  | 职称 |  |  |
| 拟在本项目公司中担任职务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 工作单位 |  |  | 担任何职 |  |  | 备注 |
| 有关技术（投资、经济、工程等）和管理经验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 建设规模 |  | 开竣工时间 |  | 工程质量 |  |

注：本表填写的主要人员应与表10所列人员相一致，在本表后应附身份证和职称资格证书复印件。

### 表12 近年发生的诉讼及仲裁情况

应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文件的复印件。

## 九、项目实施计划

一、投标人应按“投标人须知”第3.1.4项的要求，依照本篇所附的内容认真编制项目实施计划。

二、由投标人填报的本计划书将作为评标的主要考虑因素。

三、投标人如果中标，应按其在本计划书中的承诺安排各阶段工作的实施，本计划书将作为招标人对项目进行监督管理的主要依据。

四、项目实施计划应包含下列内容，投标人也可根据本项目的实际特点和自身的实际情况作适当补充，以便能更清楚表述有关内容。

（一）项目投资方案

1.资金筹措方案

（1）投标人的自有资金情况、拟投入项目公司的自有资金（项目资本金）额度、资金来源及保障措施；

（2）其余建设资金的额度、资金来源及保障措施；

（3）资金筹措的应急预案，详细说明该预案的可行性。

资金筹措方案应根据项目投资需求和项目实施进度计划制订，资金来源应可靠、详细、合法、充足、及时、可行，并提供有关融资方的承诺函或融资协议等证明文件。

2.收益、成本测算及财务分析

投标人应根据其项目实施计划和管理方式，结合资金筹措情况，进行特许经营期内各年度项目成本（费用）测算、直接收益和间接收益的测算，对项目进行财务分析（包括计算项目收益率、项目净现值、投资回收期等财务指标）、风险分析和测算，并在此基础上向招标人提出对于特许经营期的具体要求。收益、成本测算及财务分析的详细表格均应附在投标文件内。

3.项目资金到位和使用计划

按建设进度计划，制订出资金到位时间、数额及使用计划表。

4.投标人认为必要的内容

（二）项目公司组建方案

1.项目公司组建计划

应说明组建项目公司的时间、注册资金、注册地点、公司章程、法定代表人、办公地点、公司规模、公司主要领导成员、项目公司履行的职责等。

2.项目公司的机构设置

应说明项目公司各部门的设置及相应的职责范围等。

3.项目公司的人员安排

应说明拟在项目公司任职的主要人员及其到位的具体时间等。

4.项目公司增资方案

应说明项目公司各次增资的时间、数额，项目公司股东在各次增资中的出资数额、出资比例、出资时间、出资方式等（必须以货币出资）。

5.投标人认为必要的内容

（三）项目建设方案

1.建设工作内容和时间安排

应说明项目准备阶段、建设阶段的工作内容和重大时间的控制点等。

2.勘察设计方案、进度计划和保障措施

应明确项目勘察设计方案、详细进度安排，并制订实现该进度目标的保障措施。

3.工程施工方案、进度计划和保障措施

应明确工程施工方案、详细进度安排，并制订实现该进度目标的保障措施。

4.工程质量目标和保证措施

5.工程投资控制目标和保证措施

6.施工安全目标和保证措施

7.施工环境保护和水土保持措施

8.工程施工招标、监理招标、设备采购方案

9.建设期保险方案

10.投标人认为必要的内容

（四）项目运营方案

1.运营管理原则

2.运营管理制度

3.特许经营期内项目运营管理目标、服务水平目标和保障措施

4.养护质量指标和保障措施

5.大中修方案

6.运营期保险方案

7.投标人认为必要的内容

（五）项目移交方案

1.应明确移交范围、移交条件和标准、移交程序、性能测试、资产评估和转让、风险转移等。

2.应明确承诺项目移交给招标人时的状态及其他优惠条件，以及为保障该目标而采取的措施。

3.投标人认为必要的内容。

（六）风险责任划分

应明确投标人承担的风险（设计、建设、财务和运营维护等商业风险）、政府承担的风险（法律、政策等风险）、项目融资风险（项目公司与投标人）、其他合理共担风险（不可抗力）等。

（七）其他，如保险、审计、安全、劳务等法律规定的内容等。

（八）在项目实施过程中，除招标文件规定之外，建议招标人提供的其他协助（并不意味着招标人必须接受）。

## 十、其他资料

投标人应在此提供与本次招标相关的资料。

注：以联合体形式申请投标的，联合体成员应分别填写。

# 第七章  项目采购需求

第七章  项目采购需求

（见资格预审文件）

本条内容可修改为：“本保函自   年    月    日起生效，至   年   月   日失效。”

如果由投标人的法定代表人签署投标文件，需提交法定代表人身份证明。

如果由投标人法定代表人的委托代理人签署投标文件，需提交授权委托书。