2018年飞机防治美国白蛾、杨树食叶害虫服务

采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：2018年飞机防治美国白蛾、杨树食叶害虫服务。

（二）采购方式：公开招标。

（三）主要内容、数量及要求：飞机防治美国白蛾、杨树食叶害虫，总面积约12万亩（其中高速公路两侧林带在防治食叶害虫的同时，一并用药兼治杨树黑斑病，面积约2.2万亩）。

（四）预算金额：68.4万元，5.7元/亩；最高限价：68.4万元，5.7元/亩。

（五）交付（服务、完工）时间：签订合同后150天。

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市各县（市、区）。

（七）进口产品：允许□不允许R。

（八）分包：允许□不允许R。

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标不接受联合体投标。

（三）根据采购项目特殊要求，规定投标人的特定条件：

无。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

防治美国白蛾、杨树食叶害虫等林木害虫，防控区域内林木叶片保存率达到85%以上。

（二）采购清单

1、飞防对象及飞防面积

许昌市2018年飞机防治美国白蛾、杨树食叶害虫，总面积约12万亩（其中高速公路两侧林带在防治食叶害虫的同时，一并用药兼治杨树黑斑病，面积约2.2万亩）。具体面积以实际飞防验收合格面积计算。

2、飞防区域

飞防区域涉及鄢陵县、长葛市、禹州市、襄城县、建安区、魏都区、东城区、开发区、城乡一体化示范区等共9个县（市、区）。具体区域为：高速公路林带、国道林带等重点道路林带；重点生态区域林木等。

3、施用药剂

5%阿维·杀铃脲悬浮剂、30%阿维·灭幼脲、25%甲维灭幼脲。（黑斑病推荐使用43%戊唑醇悬浮液），投标时必须为以上三种药剂之一。

4、飞防用药量不低于50g/亩，喷洒量不少于330g/亩。作业区域内药剂喷洒均匀，施药位置准确，漏喷率控制在2%以内。

5、计划飞防时间：6月25日到9月25日，具体时间根据虫情确定，提前2天通知。飞防作业时间原则上限定于10天内完成。

6、按采购人要求的调机时间调机（气象因素及政府禁令除外），按采购人划定飞行区域准备飞行，确保作业质量，按时完成飞防任务。

7、设备要求

中标人使用的飞机，应保证性能良好、安全，有航空适航证。

8、作业要求

（1）飞行安全。中标人自行负责飞行安全保障，承担飞行空勤和地勤方面的全部安全责任；自行协调空管和民航的许可，不得违反《中华人民共和国民用航空法》、《中华人民共和国飞行基本规则》和《通用航空飞行管制条例》等有关航空飞行方面的法律法规规章，否则承担全部责任。

（2）飞行准备。中标人在采购人确定的开始飞行作业时间之前，负责及时做好空管和民航的许可手续办理、临时起降点的选择、调机以及落实药物、油料、配装药设备等各项飞行准备工作，保证按时开始飞防作业，并在规定的时间内高质量完成飞防作业。

采购人可以协助中标人开展飞防用水准备、飞机临时起降点的选择和协调，有关费用由中标公司支付。

（3）投标人负责制定具体飞防作业线路，编制飞防作业方案，在规定范围内选择药剂，并负责按招标方要求，配置施药浓度等技术问题。负责作业安全，保证按时完成飞防任务。

（4）投标人报价应为承担完成飞防任务必须支出的所有费用，包括飞行费、航管手续费、飞机转场费、油料费、农药费、尿素费、装药费、保障人员费用、飞行方人员的食宿等相关的所有费用。

9、其他要求

（1）投标人投标文件中须有飞防作业方案，否则为无效投标。

（2）履约保证金：为确保中标人使用的飞机按采购人的要求按时到位、并按照本合同约定完成作业任务，本合同签订前3个工作日，中标人向采购人缴纳中标金额10%的履约保证金，到验收合格后退还（9月底之前已经飞防过的地方如果出现连片1亩以上成灾，中标人又不补防的，采购人将从履约保证金中扣除相应补防费用）；如延误调机时间或违约的，履约保证金概不退还。

（3）投标报价方式：投标人报价时应分别计算单价（每防治一亩林地人民币多少元）和总价。

（三）验收标准

1、飞防结束10天后，由市、县（区）森防部门与飞防公司联合开展防治效果验收，防治区林木叶片保存率达到85%以上，并且飞防区域不出现连片1亩以上的成灾现象（失叶率60%以上为成灾），出具合格验收报告书。

2、如果防治区林木叶片保存率达不到85%以上，或者有连片1亩以上成灾现象的，中标人要按照采购人要求重新补防，直到防治效果验收合格，出具验收合格报告书后，采购人支付全部款项。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：综合评分法

- 综合评分法评标标准：

| 分值构成 (总分100分) |  | 价格分值： 30 分 商务部分： 30 分 技术部分： 40 分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分 30 分） |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 |  | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30 | 30分 |
| 二、商务部分（满分 30 分） |  |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 |  | 分值 |
| 信誉 | 投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】；企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项1分，未提供或有不良信息者不得分，满分2分。 |  | 2分 |
| 企业实力 | 1、提供服务所必需的飞机设备，且须配备相应数量的飞行员，提供飞行员证件原件。具有2架可用于飞防作业的飞机得5分；3架得6分；4架及以上得7分； 2、具有管理服务方案4分，不提供不得分； 3、具有服务及质量保障措施得6分，不提供不得分。 |  | 17分 |
| 业绩 | 2014年以来具有飞机防治类似项目业绩，单项合同金额在40万以上（含40万），合同齐全的每个2分，满分8分。（以合同日期为准） |  | 8分 |
| 荣誉 | 根据投标人在本项目以前社会对其认可度以及行政主管部门、工商、银行、行业部门颁发的荣誉证书等情况，每提供一份相关荣誉证书得1分，满分3分，不提供不得分。 |  | 3分 |
| 三、技术部分（满分 40 分） |  |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 |  | 分值 |
| 对招标文件 响应程度 | 1、不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。满足招标文件采购需求12分； 2、投标文件规范程度3分（装订规范、文字清晰、无差错1分，所提供资料准确完整2分，否则不得分）； 3、下列每具有一项得5分，满分20分。 （1）防治作业方案； （2）确定飞机机型、数量和农药的选择及配比； （3）补防措施，确保整体防治效果； （4）飞防项目应急及突发事件的处理措施（包括飞行突发事故和防治过程可能造成的药物伤害等方面）。 |  | 35分 |
| 售后服务 承诺 | 1、做出服务质量承诺得1分； 2、做出服务流程及服务态度承诺得1分； 3、做出服务时限承诺得1分； 4、做出服务安全承诺得1分； 5、做出其它承诺得1分； 不提供不得分。 |  | 5分 |

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账支付。

（二）支付时间及条件：按照合同条款经验收合格后，采购人于2018年12月31日前支付全部款项。

七、联系方式

联系人姓名：董文辉          联系电话：13938916126

单位地址：许昌市文峰路2003号