**许昌市高铁东站道路拓宽项目**

 **采购需求、评标标准等说明**

1. 项目概况

（一）项目名称：许昌市高铁东站道路拓宽项目

（二）采购方式：竞争性谈判

（三）主要内容、数量及要求：本工程为高铁东站道路加宽工程，位于高铁东站南、汽车东站北，西起许州路、东至许昌东站站前广场停车场，全长212米。

（四）预算金额： 790822.53元；最高限价：790822.53元

（五）交付时间：合同签订后15日完工

（六）交付地点：许昌市城市管理局

（七）分包：不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的目标

本工程为高铁东站道路加宽工程，位于高铁东站南、汽车东站北，西起许州路、东至许昌东站站前广场停车场，全长212米。本道路为城市支路，设计车速40km/h。本次工程内容包括：结合现状实际情况，本工程只对原有行车道路面红线以南加宽。原有道路宽度约6米宽，向南汽车站方向加宽，增加宽度5.5米，其中行车道3.1米宽，人行道2.4米宽。

（二）采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目****名称** | **技术规格及主要参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 许昌市高铁东站道路拓宽项目 | 本工程对原有行车道路面红线以南汽车站方向加宽，原有道路约6米宽，增加宽度5.5米，其中行车道3.1米宽，人行道2.4米宽。包括对原有道路及附着物的拆除和恢复新建。 | 项 | 1 |

（三）采购标的执行标准

 1、《市政道路工程质量检验评定标准》，建标[1991]3号；

 2、《城镇道路工程施工质量验收规范》 CJJ 1-2008

（四）验收标准

由采购人组织进行项目验收,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收报告,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账。

（二）支付时间及条件： 验收合格且财政资金到位后，拨付中标价90%，剩余尾款待质保期满后，根据决算价格据实拨付。

七、联系方式

联系人姓名：丁红义        联系电话：13937486456

单位地址：许昌市创业服务中心E座6楼

单位全称（加盖单位公章）

2018年 5月4日