JZFCG-G2018042号许昌经济技术开发区住房建设城市管理与环境保护局“塘坊李新家园PPP项目全过程跟踪审计服务”采购需求

- 一、项目概况

（一）项目名称：塘坊李新家园PPP项目全过程跟踪审计服务

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：本项目要求对塘坊李新家园PPP项目全过程进行跟踪审计服务。

（四）预算金额：费率为工程总造价的2.6‰。最高限价：费率为工程总造价的2.6‰。

（五）交付（服务、完工）时间：塘坊李新家园PPP项目全过程跟踪审计服务结束。

（六）交付（服务、施工）地点：塘坊李新家园。

（七）分  包：不允许。

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

- （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

- （二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

- (三) 本次招标不接受联合体投标。

四、服务要求

（一）塘坊李新家园PPP项目全过程跟踪审计服务全过程工程造价控制。具体内容如下:

1. 制定造价控制的实施流程，确定造价控制目标；

2. 根据施工承包合同、进度计划,编制用款计划书；

3.参与造价控制有关的工程会议；

4.负责对施工单位报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提出当月(期)付款建议书；

5. 采购人和施工单位双方提出索赔时，凭据合同和有关法律、法规，提供咨询意见；

6. 协助采购人及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并向采购人提供造价控制动态分析报告；

7. 核定分阶段完工的分部工程结算；

8. 会同采购人办理工程竣工结算，提供完整的结算报告及各项费用汇总表；

9. 提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务。

10.本项目概算调整、设计变更、建设内容变更的审查批准情况，项目施工、设计各环节中执行国家环保有关法律法规的情况。

11.本项目执行建设工程基本建设程序和有关制度的情况。

12本项目工程价款计量支付的真实性、合法性情况，合同款项支付、工程索赔、材料价差核定的合规性情况。

13.本项目建设进度计划完成情况，项目投资完成额的真实性、准确性情况。

14.本项目建设期间工作中其他需要审计的内容。

15.跟踪审计服务期限：塘坊李新家园PPP项目全过程跟踪审计服务结束。

16本项目跟踪审计费报价：包括塘坊李新家园PPP项目全过程跟踪审计服务全过程跟踪审计等服务的全部费用。

（二）验收标准

1、由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：综合评分法

（二）综合评分法评标标准：

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值： 10 分 商务部分： 43 分 技术部分： 47 分 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（满分 10分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：投标单位以费率进行报价。 | 10分 |
| 商务部分（满分 43 分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 企业荣誉 （23分） | 1.投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书（在有效期内）的得2分。 | 2分 |
|  | 2.投标人具有信用评级机构出具的企业信用登记证书，等级为AAA级的得3分；AA级的得2分；A级的得1分。 | 3分 |
|  | 3.投标人2016年至今被注册造价工程师协会等有关部门表彰为“优秀工程造价咨询企业”称号的得2分。 以行业协会文件或证书为准，并提供可查询的网页截图，未提供不得分。 | 2分 |
|  | 4.拟派项目组成员（除项目负责人外的成员）中具有造价师（土建专业）的，每人得2分，最高4分；具有造价师（安装专业）的，每人3分，最高得6分。 | 10分 |
|  | 5.拟派项目组成员（除项目负责人外的成员）中具有造价员（建筑专业）的，每人得1分，最高2分；具有安装造价员的，每人得2分，最高2分。 | 4分 |
|  | 6.项目班子人员承诺到位率：1名咨询人员每周至少驻场两天，以上且建设单位需要咨询单位人员在场时，咨询单位人员须在2小时内到达现场。 | 2分 |
| 业绩 （12分） | 1.投标人在2014年以来内承担的项目总投资在1亿元及以上全过程造价项目（或全过程跟踪审价）的，每个得2分，最高6分。（需提供委托合同及能证明项目金额的材料）。 | 6分 |
|  | 2.投标人在2014年以来内承担过项目投资额在6000万元及以上预结算审计项目业绩的，每个得2分，最高6分。 [需同时提供合同、成果文件和定案单（经财政或审计等政府部门盖章确认）的有效证明]。 | 6分 |
| 服务质量 与承诺 （8分） | 1跟踪审计服务质量与承诺全面的4分，有相关描述的得1分，没有的不得分； 2.跟踪审计服务方案合理、可行，跟踪审计服务思路清晰、全面系统的得4分，仅有相关描述的得1分，没有的不得分。 | 8分 |
| 技术部分（满分 47分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 投标文件的 规范程度 (4分） | 1、投标文件的编制符合招标文件的规定，装订整齐规范的，文字清晰、无差错，得2分； 2、所提供资料准确完整得2分。 | 4分 |
| 对招标文件 的响应程度 (43分） | 不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。 |  |
|  | 1.未实质响应招标文件的要求为无效投标，完全响应招标文件要求的得3分。 | 3分 |
|  | 2.企业机构设置合理、分工明确，企业规章制度健全、完善并具有可操作性的得6分；仅有相关描述的得3分；没有不得分。 | 6分 |
|  | 3.有健全的质量控制制度，工作流程和方法合理，质量保证措施健全的得8分；仅有相关描述的得3分；没有不得分。 | 8分 |
|  | 4.本项目造价咨询难点、要点阐述明确的得9分；仅有相关描述的得4分；没有不得分。 | 9分 |
|  | 5.满足项目要求的时间进度安排与按时完成咨询服务的保证措施合理可行的得9分；仅有相关描述的得5分；没有不得分。 | 9分 |
|  | 6.项目档案管理措施和方法全面有效、及时合理得8分；仅有相关描述的得4分；没有不得分。 | 8分 |

七、资金支付

1、支付方式：以银行转账方式支付。

2、支付时间及条件：根据中标金额按季度支付服务费，项目结束后付款完毕。

- 九、联系方式

采 购 人：许昌经济技术开发区住房建设城市管理与环境保护局

地    址： 许昌市经济技术开发区管委会10楼

联 系 人 ：孙虎

联系电话： 18639728212

代理机构：山东天马招标代理有限公司

地    址：许昌市创业服务中心D座709室

联系人：赵颖颖

联系电话：18768805725

许昌经济技术开发区住房建设城市管理与环境保护局

2018年 6月  日