拟投入保洁拟配备人员承诺书

| 河道 | 组长（人） | 安全人员（人） | 工人（人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 清潩河城区段 | 1 | 1 | 7 |
| 饮马河 | 1 | 1 | 3 |
| 东小洪河城区段 | 1 | 1 | 6 |
| 东干渠城区段 | 1 | 1 | 3 |
| 机场河 | 1 | 1 | 3 |
| 引佛济清渠 | 1 | 1 | 3 |

# 我方在此郑重承诺，如果我单位在项目中标，保证按照不低于以上要求的人员组织进场，否则自愿按照招标人的有关规定接受处罚。

# 申  请  人：长葛市葛邑河道维护有限公司

法定代表人：

日      期： 2018年8月 20日

拟配备保洁设备承诺书

| 拟投入的设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 保洁船 | 5 | 艘 |
| 淸杂车辆 | 6 | 辆 |
| 救生衣 | 50 | 套 |
| 救生圈 | 50 | 只 |
| 作业服 | 50 | 套 |
| 工装服 | 70 | 套 |
| 竹竿 | 100 | 根 |
| 绳 | 1200 | 米 |
| 大拉网 | 18 | 套 |
| 长柄捞网 | 25 | 套 |

# 我方在此郑重承诺，如果我单位在项目中标，保证按照不低于以上要求的设备组织进场，否则自愿按照招标人的有关规定接受处罚。

# 申  请  人：长葛市葛邑河道维护有限公司

# 法定代表人：           （签署全名）

# 日     期：2018年 8月20日

技术方案

1、项目实施计划及管理方案；

2、项目配备人员；

3、管理制度；

4、项目操作模式；

5、重大活动和节假日的清扫保洁工作安排；

6、突发事件应急保障措施合理性；

7、设备配备；

8、投标人认为需要的其他技术内容。

技术方案

一、项目实施计划及管理方案

- （一）河内漂浮物垃圾打捞施工施工方法

- 本工程垃圾打捞采用环保型水面垃圾清理收集船，加以人工配合。打捞

- 船只在白天对河面漂浮物进行打捞保洁和巡逻。由船舶驾驶员驾驶船只从上至下

- 对河面进行循环巡逻，六名打捞员随船，其中两人对发现的漂浮物进行及时打捞，

- 两人负责对打捞上船的漂浮物和水草安全堆放于船舱中。船舱中存满垃圾和水草

- 或到下班停船时间时，将船开至停靠点卸下垃圾并定点堆放，要求垃圾堆放点在

- 不影响道路通行和市容市貌的较隐蔽位置，并且采用自卸运输车将垃圾运至垃圾处理场。

- （二）工作目标。

- 1、是强化垃圾源头控制，加大垃圾资源化利用、无害化处理力度，确保河道垃圾资源化利用率、河道垃圾收运率、河道垃圾无害化处理率全面达标。

- 2、是建立河道保洁责任体系，明确各区域河道保洁任务目标，确保城区段河道河面有专人定时清理，城镇段河道保洁逐步建立机制，明确人员进行清理。

- 3、是加强河道垃圾清理打捞，实现水岸无垃圾堆、水面无漂浮废弃物，保

- 正河面清洁美观。

- 二、项目配备人员；

1、为确保工程的顺利进展，我公司将组织高精干的管理班子，按照项目施工管理模式，采用科学的管理手段及先进的施工工艺，按“质量、安全、文明”的要求，精心组织施工。

2、进一步推广以往项目法施工的成功管理经验，实行项目管理模式。我公司将派出一批在技术管理上占优势的工程技术人员、行政管理人员组建项目经理部。项目经理部行使六大职能：计划、组织、协调、控制、监督、指挥职能，全权处理该项目事务。为保证项目部六大职能的落实，公司各职能部门的业务向项目倾斜，处于服务地位。

3、项目经理部内部组织原则：以合同为纽带，以责任制为准绳，以经济调控杠杆，以优质、高效、低耗地完成项目任务为目标。

4、项目经理部领导班子由组长、安全员组成。

5、项目经理部对工程项目实行综合目标计划管理。综合目标主要体现为项目质量、项目进度、安全生产和项目经济计划。

6、项目经理、安全员为本工程的主要领导层，负责本工程的计划、协调、监督与控制。工地管理人员须按项目经理部的意图具体组织施工，认真负责各自专业范围内的管理工作。项目作业层由公司统一安排，抽调具有较好操作技术和操作经验的工人组成。

7、我公司将在清潩河城区段拟派一名组长、一名安全员、七名工人；饮马河段拟派一名组长、一名安全员、三名工人；东小洪河城区段拟派一名组长、一名安全员、六名工人；东干渠城区段拟派一名组长、一名安全员、三名工人；机场河段拟派一名组长、一名安全员、三名工人；引佛济清渠拟派一名组长、一名安全员、三名工人。

三、管理制度；

（一）激励、监督、自我约束、信息反馈及处理机制

针对河道保洁的特殊性、重要性、单独制定和完善内部的规章制度、岗位职责、考核办法、奖惩措施等，以此规范保洁人员的保洁方法，是保洁人员在保洁作业中有章可循。

1、激励机制

为充分发挥全体员工在服务工作中的积极作用,公司将建立完善的激励机制

(1)奖励制度激励机制

以物质奖励和精神奖励相结合的方法充分调动员工积极性,发挥员工的聪明才智和主观能动性,促进管理。

①物质奖励

以物质奖励的激励作用达到调动员工积极性,降低劳动成本,提高劳动生产率,改善服务质量,提高管理水平。

②精神奖励

以精神奖励的激励作用，增加员工的荣誉感和对企业的归属感，从而引导员工的行为，主要表现在对于工作积极主动、工作优秀的员工通报表扬，在班组会议中把他的工作作为规范进行学习，从而对一线作业员工进行肯定，让其能最大限度的发挥积极性和主观能动性，也能带动其他员工的工作热情。

（2）企业文化激励机制

良好的企业文化能调动企业员工的积极性、主动性和创造性，追求和建立良好的企业文化作为本公司工作重点之一。

2、监督机制

（1）外部监督机制

主要在保洁行为和质量方面主动接受社会舆论、业务主管部门和安全生产管理部门的监督，比如聘请社会监督员、设立专线投诉电话等，在内部管理的公正性、可行性有效性方面接受管理人员和保洁人员的监督，比如设立意见箱等。

（2）内部监督机制

公司总部不定期的抽样检查，对员工的工作质量进行评估。项目经理定期、不定期对保洁区域保洁工作质量进行检查，加强与一线作业组及员工的沟通，及时了解一线工作情况及员工情况。

巡查人员每天负责本区域的工作检查，确保保洁工作正常有序、保质保量完成，加强与公司的沟通，及时将本区域的工作情况反馈给组长，由组长报与公司。

3、自我约束机制

我公司加强内部管理，保洁员的保洁行为必须按照规定的作业方式和要求来进行，保洁员的保洁行为及结果与其收入挂钩，以此约束和规范保洁员的保洁行为。

4、信息反馈和处理机制

根据保洁作业量的动态变化或主管部门安排的紧急任务来及时调整作业方式，根据群众意见或建议来调整作业方式、方法，考核过程中发现质量问题及时整改，通过《保洁质量征询表》来主动征询意见等几个方面。我公司通过上述管理机制贯彻实施，在职工中形成一种自愿接受监督、自觉处理问题、自我约束行为的工作心态，从而在管理机制上保障保洁作业的质量。

（二）河道保洁人员培训计划

1、岗前培训

具体内容包括：

（1）职业道德规范

（2）保洁质量标准

（3）文明服务礼仪

（4）安全生产规范

在培训合格后方能上岗，以此来提高管理水平。管理人员在接管本项目工作之前由公司组织培训。

在岗保洁员和新录用保洁员都需要参加类似的培训，此项培训工作将在接管前进行，届时将邀请环卫行业的专家来讲课。

积极开展岗位中的纠偏指导和员工之间的经验交流会，不断提高保洁员的作业水平。

2、接管后人员培训

正式接管后，一系列服务问题将陆续出现，为了确保保洁人员严格按程序操作，确保服务水准，必须进行更深一层的培训，具体内容包括：

（1）怎样处理突发性事件。

（2）如何切实提高服务水准。

（3）如何有效的调动员工工作积极性

（4）新技术和新的服务方式培训。

（5）《河道保洁作业标准及要求》。

（6）《河道保洁作业标准及考核细则》。

培训结束后需进行现场考核工作，现场考核分为实际操作或书面考核两种形式，考评工作是在员工工作一段时间后，由培训组织者检查员工受训前与受训后的工作状况，并作为考评培训成绩的依据。对于考评不合格的员工或新进的员工，我公司将采取作业实战培训手把手的培训，能让其尽快熟悉环卫作业的特殊性。

（三）录用、考核及淘汰机制

1、录用机制

录用新的保洁人员时，除对年龄和身体状况有要求外，还要求具有一定的文化知识和保洁经验。由于本项目的人员需求量较大，为保证本项目有充足的劳动力资源，已与一些有资质劳动中介部门取得联系，保证本项目在交接后不空岗。 被录用的保洁人员都将输入人员信息档案，以备查验。

2、考核、淘汰机制

加强内部考核管理，对在考核中不合格的保洁人员予以待岗培训，如若培训仍然不合格将自动淘汰，以此推动保洁质量的提高。

3、工作流程

我公司保证做到以下几点：

早上8点所有保洁员准时上岗，18点后下岗。遇紧急情况或重大节日延后下岗。全天候保洁。

流动保洁必须使用保洁袋。

河道保洁标准达到负责区域内无杂物、无垃圾。

河道保洁垃圾收集应由运输车及时送往中转站，严禁将垃圾倒在道路两侧或随便乱倒，严禁焚烧垃圾。

④河道保洁五个一样，即：领导在与不在一个样；节日与平常一个样；睛天与雨天一个样；冬天与夏天一个样；检查与不检查一个样。严禁串岗、脱岗、坐岗、干私活等。

⑤水面保洁，水面非冰冻期及时打捞水面漂浮物，每50米长河道内漂浮物不超过1处，每处漂浮物面积不超过25*25平方厘米。冰冻期内河道单侧冰面2米宽范围内进行垃圾捡拾，作业范围内无垃圾、杂物。

⑥堤岸保洁，河道堤岸垃圾及时捡拾清理，每50米长河道堤岸垃圾不超过1处，累计面积不超过0.5平方米；砌石护坡无杂草，土护坡适时用除草机打草，杂草高度不超过50厘米，堤岸设施及树木上无吊挂垃圾。

⑦不准饮酒后上岗进行河道保洁工作。

⑧突击任务，在有重大活动时保证所属人员、工具等服从公司统一安排使用。

（四）清扫保洁管理措施

通过协调内外关系、实行按劳分配制、作业现场管理、细化作业要求、提高质量管理标准、明确岗位职责、实施多种形式考核等手段来提高该项目的保洁管理水平。

1、协调内外关系

协调好保洁人员同主管部门的关系，服从主管部门的管理，着重培养服务意识，提高服务质量；协调好保洁人员之间的关系，减少内部矛盾，树立整体意识，营造努力向上的工作气氛。

2、实行按劳分配

管理上实行按劳动分配为宗旨的“五定义奖”管理办法，即：定标准、定质量、定任务、定消耗、实行绩效挂钩工资奖。努力营造收入靠努力的良好气氛，充分调动保洁员的劳动积极性。

3、作业现场管理

为加强各作业现场有效管理，实施现场检查和跟踪河道保洁工作目标的落实，及时纠正不合格服务，保障河道保洁作业顺利进行，其具体内容如下：

（1）根据作业点保洁工作的总体范围和程序细则：制订河道保洁工作计划表，详细列明各项河道保洁项目及时间安排。依据河道保洁工作计划表，编排人员岗位，落实岗位责任制。

（2）河道保洁的岗位需要根据岗位的范围、工作项目、卫生标准，按岗位“五定”的要求实施，定员、定岗、定量、定时、定标准。

（3）各河道保洁作业必须按各项河道保洁工作程序的要求，按卫生标准完成河道保洁工作。

（4）河道保洁必须按照操作规程进行规范作业，并落实安全作业管理措施，做到安全、文明作业。

（5）确保河道保洁的质量和工作效率，管理人员和员工必须按填写《人员作业情况登记本》《日常检查情况登记本》等，完善管理制度。

（6）在作业过程中，必须爱护河道范围内公共设施设备。

（7）在节假日期间，应根据各地段情况适当增加河道保洁工人。

4、完善作业要求

以下是本公司在河道保洁作业项目上实行的内部作业要求

（1）按要求实行每天10小时全天保洁和随时保洁制度。

（2）实行每周管理例会、每日作业例会等制度。

（3）保洁作业人员主动接受主管部门督查人员的督查和现场指挥，严禁谩骂、殴打督查人员。

（4）保洁作业人员编排合理，保洁作业时文明作业，礼貌待人，着装统一，无断岗、串岗、聚堆闲聊等现象。

（5）保洁作业车辆和作业工具配备充足，齐全有效，摆放合理。

（6）无条件保质保量按时完成主管部门安排的指令性任务。

（7）及时向主管部门提交保洁计划，重大活动、灾害性天气或主要节日之前三天向主管部门提交保洁预案。

（8）努力提高保洁质量和服务意识，力争无新闻暴光、主管部门批评或群众投诉。

（9)在规定的上班时间的基础上提前15分钟到岗,准时上岗作业。

5、明确岗位职责

（1）保洁员岗位责任

工作认真负责，保证卫生质量。

不得无故擅自离岗或与人闲聊，不消极怠工。

不迟到、早退，有事向保洁组长请假，在替班人员到位后方可离岗，不得无故旷工。

④服从管理，注意文明礼貌，保持服装整洁。

⑤爱护工具和公共设施，不得故意损坏和赠送他人。

⑥工具损坏后，凭破损工具及时更新，车辆损坏及时报修。

（2）保洁员考勤办法

病假不享受当天绩效工资，当月病假满十五天作不能胜任此项工作，予以待岗处理。

事假不享受当天绩效工资，当月累计满十五天，予以待岗处理。

旷工不享受当天绩效工资，旷工累计满三天，予以待岗处理。

④迟到15分钟以内扣1分，30分钟以内扣2分，超过30分钟后到岗，做事假处理。早退同迟到一样处理。

（3）保洁员考绩办法

 每天上班后两小时必须将本岗位服务项目全面保洁一次，未能做到的，每次扣5分 。

 堤岸或河面内有杂物、垃圾，每处扣1分。

 工具损坏不及时报修，并影响工作的，每次扣2分。

④故意损坏公物或赠送他人的，每次扣10分。

⑤ 擅自离岗或与人闲谈，每次扣2分。

⑥不按规定停放车辆或打捞船造成损坏或丢失的，照价赔偿，每次扣20分。

若因违反以上6条内容当月被扣分超过20分的，予以待岗处理，并接受公司再次培训。

（4）保洁员出现以下情况，视情节轻重予以处罚和除名，直至追究法律责任：

同群众争吵、打架、闹事的。

不服从管理，辱骂、顶撞、殴打管理人员的。

（5）保洁组长岗位责任

积极配合公司管理意图，努力完成管理目标，掌握保洁员的思想动态和身体状况。

认真做好巡查工作，做好巡查记录，做好保洁员辅导工作，对于包工河段上出现的问题要及时汇报，在职权范围内的及时解决。

以身作则，不得无故擅自离岗，不消极怠工，注意文明礼貌，保持服装整洁。

④督促作好车辆的清洗、维修、保养工作，严格遵守工具管理规定，勤于检查，保持工具配备的完整、完好。

⑤严格遵守考勤纪律，不迟到早退，有事请假，在替班人员到位后方可离岗。

（五）管理员考核办法

1 超越自身职权范围自作主张，造成不良后果的 调离岗位作待岗处理。

2 河面出现问题，不及时汇报，在职权范围内，不及时解决的每次扣10分。

3 不认真做好巡查记录，每次扣5分。

4 出现隐瞒问题，包庇他人错误情况的，每次扣10分。

5 疏于督促，造成车辆的车容车况较差的，每次扣5分。

6 工作时擅自离岗或消极怠工的造成不良后果的，每次扣10分。

7 上岗时不佩带胸牌，言行不文明，服装不整洁的，每次扣5分。

（六）实施多种形式考核

（1）采取多种考核方式相结合的形式进行考核。

经常性考核：由保洁组长或项目经理不断循环检查考核。

计划性考核：由项目部负责人、考核员进行全方面的检查考核，每周不少于1次。

全面性考核：由公司总部考核员会同本项目部管理人员进行全方面的检查考核，每月不少于1次。

（2）考核实行主考负责制，即谁主管谁负责谁落实谁反馈，并把有关情况记录在案，登记入册，作为执行各项制度的依据。

（3）考核结果与保洁员和管理人员的收入挂钩。

（七）管理制度上墙

以上的各项管理制度要上墙，做到透明管理，有制度可依。

（八）垃圾收集运输的措施

1、按标准装卸垃圾、密封运输，运输过程中避免垃圾拖挂、抛散和污水呈线状滴漏等二次污染现象，对路面造成的污染保证及时清洗。

2、按指定地点、指定时间、指定运输路线运送垃圾，严禁从事单位垃圾有偿清运服务。

3、保持作业车辆整洁完好，每天作业结束后清洗车辆，车辆外部无灰垢、无污渍，及时对破损、残缺部位进行修理，保持车辆封闭性能良好。

（九）作业车辆及设备投入计划及管理措施

1、作业车辆

按照招标文件中要求的标准购买。

2、物资装备

（1）保洁工具

根据河道保洁的特点，我公司选用垃圾夹，和自制竹竿捞扣。

（2）服装

保洁员每人定制带有安全反光标记的短袖、长袖各两套工作服，含帽子，雨衣一套。

组长每人定制与保洁员同款式的短袖、长袖各2套工作服，含帽子，雨衣一套，佩带胸牌上岗管理。

（十）文明作业及减少扰民保障措施

文明作业保障措施

通过开展岗前培训、岗位中的指导和员工之间的经验交流会等对保洁员进行素质养成教育，重点突出文明作业规范的学习。主要包括以下几方面的内容：

1、仪容仪表

(1)精神饱满,仪表整洁。

(2)上班穿工作服,佩带工号牌。

(3)男士不留长发,女士化清雅淡妆。

2、服务态度

(1)服务态度端正,有良好的职业道德。

(2)文明服务礼貌待人,使用文明礼貌用语。

(3)工作认真负责,有较强的奉献精神。

(4)自觉接受管理人员的检查和监督,虚心接受意见和建议。

3、文明作业工作纪律

(1)履行职责,遵守员工纪律。

(2)遵守公司管理规章制度。

(3)岗上不抽烟,不打闹嬉戏,不会客。

(4)非工作需要,不得擅自进入其他场所。

(5)爱护公共财务,不得做任何有损他人的行为。

(6)不得将工具摆在人行道、车行道等,影响观瞻的地方。

(7)垃圾运输车不能外溢、滴漏。保持密封状态运输。

（十一）、工作管理制度

我公司针对长葛市中心城区水系河道长效保洁项目制定的工作管理制度如下：

1、做到河面无杂草

2、做到河面无漂浮物

3、做到河面两岸无新产生成堆垃圾等堆积物

4、做到河道管理范围内无新产生擅自填堵、覆盖、缩窄河道、违法建筑等行为

5、做到河道护岸无人为损坏

6、做到河道管理保洁员不准饮酒后清理河道

7、做到河道管理保洁员船上作业，必须穿上规定救生衣

8、做到河道管理保洁员清洁工作必须及时、彻底，并服从河道长效保洁领导小组的安排。

（十二）安全管理制度

1、保洁人员在对河道进行保洁过程中，加强安全思想意识，严禁与社会人员发生争执，遇事找保洁人员负责人处理。

2、在保洁过程中，要注意河道两岸边坡结构是否牢固，避免踏破、溜坡等造成人生伤害。

3、遇到水深处，要采用相应措施，保证保洁人员的人身安全。

4、严禁在河道范围内使用明火。

5、在保洁过程中，严禁大闹嬉戏，保证保洁人员的人身安全。

6、在进行有限空间作业的时候，必须要按照有限空间操作流程作业。

7、进行闸坝启闭的时候，要注意安全操作，杜绝触电等事故。

8、禁止保洁人员在深度超过2米的污水井及有限空间作业，避免有毒有害气体伤害。

四、项目操作模式；

1、施工程序

买船只→人工结合船清理垃圾→运至岸上临时堆放点→运输车外运至垃圾清理点→垃圾清理检测及回收。

2施工方法

由于河道表面白色物质及垃圾，用船只清理到岸上临时堆放点，最后利用渣土车外运至弃置场地堆。

3、环境保护及卫生

施工中做好日常清洁工作，渣子按照指定地点堆放，不污染堆泥场的环境。

4、作业方法

（1）通河道利用打捞船只在每天白天对其进行河面漂浮物打捞保洁和巡逻，由船舶驾驶员驾驶船只从上之下或从下之上对河面进行循环巡逻，三名打捞人员随船，其中两人对发现的漂浮物进行及时打捞，一人负责对打捞上船的漂浮物安全堆放于船舱中；

（2）船舱中存满垃圾或到下班停船时间时，将船开至停靠点卸下垃圾并定点堆放，要求垃圾堆放点在不影响道路通行和市容市貌的较隐蔽位置，并且利于垃圾装车转运

五、重大活动和节假日的清扫保洁工作安排；

迎接重大活动和检查评比的保障措施

1、活动前准备

（1）制定重大活动和检查评比期间的岗位分工。

（2）检查工具保洁物资的库存情况，并采购到位。

（3）检查运输车辆的机械状况，及时维修，并采购好维修配件。

（4）储备候补队伍,准备迎接突发保洁任务。

（5）召开动员会，引起思想上的重视。

2、活动期间

（1）保持联络通畅，同主管部门加强联系，掌握保洁动态信息。

（2）明确管理人员分工 ，加强路面巡查，以此提高信息反馈处理速度。

（3）明确保洁分工，保洁时间可增加，以此保洁作业效果。

（4）做好后勤保障工作。

3、活动过后

（1）总结经验和教训。

（2）做好记录存档。

节假日人流多，白色垃圾随之增多，我们将在节假日前做好劳动力安排，适当加派人手，对人流集中的路断进行特殊清扫保洁，具体安排如下：

1、组建节假日应急小组，随时应对突发问题。

2、适当延长作业时间，合理调配作业人员，如调派垃圾较少地段的作业人员，紧急增援垃圾集中的地段。

3、加大巡查力度，增派人员，发现问题及时有效解决。

六、突发事件应急保障措施合理性；

我公司对于恶劣天气的应急预案如下：

1、前期准备：

(1)建立由12人组成的应急突击队，用于处理突发情况及紧急任务。

(2)恶劣天气预警前，准备好应急处理所需要的材料、物资和急救药品。

(3)检查运输车辆的机械状况，及时维修，并采购好维修配件。

(4)关注气象部门预报。

(5)召开动员大会,引起重视,做好个人防护措施。

(6)高温天气,做好降温准备,贮备降温用品。

2、期间:

(1)服从主管部门安排。

(2)应急突击队成员集中待命突发情况发生时由项目负责人现场指挥。

(3)做好预防保护措施,极力保证设施、设备的安全。

（4）情况发生时从保证人员生命安全的角度出发，停止作业。

（5）恶劣天气一结束立即组织人员上路进行恢复性清扫。

（6）高温天气期间，由专人送降温饮品，并适时调整工作时间。

3、过后：

（1）总结经验和教训，完善应急处理办法。

（2）做好台账记录。

安全事故处理措施

1、意外伤害赔偿

（1）在河道保洁项目正常的支出预算外，在账面留置10万元作为出现的意外伤害先行赔付保证金，用于现行赔付和对保险赔付范围外的经济赔偿。

（2）积极协助相关部门对事故进行妥善处理，并及时告知保险公司办理赔付事宜。

2、风险规避措施

（1）为职工购买人身意外伤害保险，规避因意外带来的经济风险，为河道保洁项目提供风险保障。

（2）与项目负责人和安全管理员签定安全生产责任书，明确安全生产管理目标为事故发生率为零。

（3）提高安全管理员的风险预见分析能力培养，加强安全生产检查力度，及时整改安全生产隐患。

（4）在岗前培训的基础上，强化保洁员的安全保护意识，做好安全防范工作。

七、设备配备；

1、作业车辆

按照招标文件中要求的标准购买。

2、物资装备

（1）保洁工具

根据河道保洁的特点，我公司选用垃圾夹，和自制竹竿捞扣。

（2）服装

保洁员每人定制带有安全反光标记的短袖、长袖各两套工作服，含帽子，雨衣一套。

组长每人定制与保洁员同款式的短袖、长袖各2套工作服，含帽子，雨衣一套，佩带胸牌上岗管理。

我公司针对此项目投入设备有保洁船5艘，清杂车辆6辆，救生衣50套，救生圈50只，作业服50套，工装服70套，竹竿100根，绳1200米，大捞网18套，长柄捞网25套。

- 八、投标人认为需要的其他技术内容。

（一）文明作业及安全管理制度

1、文明作业保障措施

通过开展岗前培训、岗位中的指导和员工之间的经验交流会等对保洁员进行素质养成教育，重点突出文明作业规范的学习。主要包括以下几方面的内容：

（1）仪容仪表

精神饱满,仪表整洁。

上班穿工作服,佩带工号牌。

男士不留长发,女士化清雅淡妆。

（2）服务态度

服务态度端正,有良好的职业道德。

文明服务礼貌待人,使用文明礼貌用语。

工作认真负责,有较强的奉献精神。

④自觉接受管理人员的检查和监督,虚心接受意见和建议。

（3）文明作业工作纪律

履行职责,遵守员工纪律。

遵守公司管理规章制度。

岗上不抽烟,不打闹嬉戏,不会客。

④非工作需要,不得擅自进入其他场所。

⑤爱护公共财务,不得做任何有损他人的行为。

⑥不得将工具摆在人行道、车行道等,影响观瞻的地方。

⑦垃圾运输车不能外溢、滴漏。保持密封状态运输。

（二）安全作业保障措施

1、安全管理指导思想

对公司现有的安全管理体系进行完善，并加以实施与保持，以隐患重于抢险的指导思想实现动态的、系统的、全员参与的、制度化的安全管理模式，从而在管理上确保全方位、多层次、快速有效的安全生产防护措施。

2、安全生产制度

为加强生产安全，防止发生伤亡事故，保障员工的人身安全，促进公司经营服务的顺利进行。结合本公司实际制定：

（1）严禁不会游泳者、患有高血压病、癫痢病或其他不适合从事河道保洁工作者上船作业。

（2）上船作业时，应穿戴发放的统一保护着装（救生衣、黄马夹、黄帽），违者按协议规定处罚（理）。

（3）严禁在作业期间饮酒、赌博，一经发现，本处立即终止与其所签保洁协议。

（4）遇到恶劣天气时，应停止水上作业，并检查船只安全。

（5）在作业时，应积极观察河道船只航行情况，应主动避让航行船只。

（6）严格遵守水上航行交通规则，在作业出发时，应检查各种设施的安全性能，做到万无一失。

（7）严禁带病上船作业。

（8）在雨雪天气或在垃圾上岸时，应注意跳板等辅助设施的安全性，防止滑跌。

（9）在使用除草剂时，应注意自身安全，做好防护工作，防止药物中毒或造成身体过敏。

（10）上述各条规定，希望认真执行。

（三）安全生产预案

通过建立由公司总经理任组长、项目经理任副组长、保洁组长等12人的应急处理领导小组，来保证发生安全事故时把损失降低到最低，应急处理领导小组的主要任务：

1、平时准备：（1）组织小组成员学习抢修、急救、护理的基本知识。

（2）储备救援所需要的药物、材料等物资。

2、事发期间：（1）事发后在第一时间赶到事发现场进行应急处理。

（2）立即上报安全生产事故的有关消息。

（3）在事发现场进行人员的疏散和抢救，生产物资的保护和转移。

（4）做好现场保护工作，配合有关部门进行事故调查。

（5）组织保洁人员维持正常的保洁作业工作。

3、事发过后：（1）及时恢复保洁作业，做好善后工作。

（2）总结教训，处理责任人。

（四）安全管理人员配备

本公司项目经理、保洁组长等11人组成安全生产领导小组，共同负责安全生产的管理工作。

为了将安全隐患减少到最低，我公司不仅要对安全管理员进行专业性的安全技术培训，还要对河道保洁人员进行安全基本知识培训，此项培训工作将结合员工岗前培训一起开展。

（五）安全设施配备

在办公室、材料仓库等场所内根据相关要求配备灭火器、安装漏电保护器、防盗报警器等安全设施。

在作业小组配备急救药箱，备足常规急救药品如绷带等，夏季期间为每一名清扫保洁工人准备充足的防暑降温物品。

（六）安全检查记录

1、班组检查

（1）员工自查，每日班前、作业前、班后，员工必须对本岗位工作场所使用器材、工具材料进行安全检查。

（2）组长检查，每日班前、作业前、班后，组长负责本作业场所使用的设备、工具材料是否符合安全要求，检查本组岗位操作有无事故隐患、是否会伤害自己和他人，并提出如何安排和防范措施。每天自查情况做好记录。

2、各作业区域安全检查

由各作业区域安全生产责任人组织本区域保洁员每月对所管辖区域的安全大检查。各作业区域结合自己实际情况安排安全检查，召开部门安全会议，总结安全工作经验，安排安全教育和培训计划，并做好每次检查记录。检查中发现不安全因素或安全隐患立即采取措施，及时消除。如本作业区域解决不了的，应及时上报公司。

3、公司内部安全检查

由公司安全生产领导小组或有关职能部门每季进行联合检查。每次检查做好记录，检查中发现严重的安全隐患，由公司办公室发出事故隐患整改通知书，限期整改。违反有关规定及安全生产制度的照章处罚。同时每半年由项目办公室按“标准”进行自评，填写考核结果上报公司并存档。每次检查做好记录，发现隐患及时消除。

安全生产检查的内容、要求如下：

（1）安全生产检查内容

查思想：即检查项目经理、区域组长、保洁员工对安全生产的思想的认识和安全意识，是否树立安全“责任重于泰山”和是否把员工的安全放在第一位。

查制度：查各作业区域贯彻执行安全生产各项规章制度的情况。

 查管理：各作业区域日常的安全管理工作。

④查隐患：查作业区域工作场所、机械设备等是否存有事故隐患。

（2）安全生产检查要求

做到班前、作业前，三不放过，装备不完整不放过；不符合安全要求不合格不放过；出现事故苗头不放过。

 贯彻边检查边整改的原则，对查出的安全隐患边定措施边整改，并做还记录工作。对于暂时不能解决的隐患，不能存有侥幸心理，除采取有效措施外，应定出整改计划，限期妥善解决。

售后服务计划及承诺

企业服务承诺

如果我公司有幸中标，我公司将提供完善周到的技术支持和售后服务，完全响应招标文件的要求，并做出以下承诺：

服务期限：自合同签订之日起3年。

1、我方保证保洁人员年龄在18-60周岁以下，身体健康，会游泳，吃苦耐劳，责任心强，具有较强的安全意识；投入的人员不低于采购文件第三章“拟配备人员最低要求”。

2、我方保证拥有满足作业要求的车、船、水上救生衣等保洁设备和设施；投入设备不低于采购文件“拟配备设备最低要求”。

3、保洁人员应经过必要的业务和安全培训；

4、保洁人员应统一穿着印有河道保洁字样的工作服作业，打捞船只统一标示，书写警示语，并配备救生衣（圈）。

5、我方应建立安全生产规章制度，加强安全宣传教育，提高保洁人员的安全意识和自我保护、自我救助能力。

6、我方做到对所承包河道每日保洁一遍，雨、雪天气除外，打捞物定点堆放及时清运。我方在做好保洁工作的同时加强河道巡查，对涉河水事违法行为进行及时制止，并上报河道管理单位。在遇有重大活动或重要节日，我方应加大保洁力度，并服从河道管理单位安排，配合做好突击性保洁工作。我方对打捞船只做好管理，禁止非打捞人员登船。

7、我单位承诺在服务期内禁止游人下河游泳，设定安全警示标示。及时查处河区内的不良行为，维护好区域内的公共设施、绿化植物等。

8、对工程投标、结算、竣工等所有工作由我方完成并承担期间发生的一切费用。

9、我方在施工过程中发生的一切费用(包括工伤事故)均由我方承担并偿还，与贵单位无关。

10、我方决不以贵公司名义对外欠材料费、机械费、设备费等一切费用，如有发生由我方承担经济、法律责任，与贵单位无关。

11、我方保证不拖欠民工工资，如有拖欠、所有法律、民事、经济责任由我方承担，与贵单位无关。

12、我方承诺如有问题24小时内及时解决。

13、我方承诺在每次城区水系检查中取得优异成绩，为长葛市增添光彩。

投标人（加盖公章）：长葛市葛邑河道维护有限公司

法定代表人或全权代表（签字）：

2018年 8 月  20日