鄢陵县X002（G230—北陈家）、X007(马坊集—丁桥)公路改建工程、监理及第三方检测

第3标段（第三方检测）

招标文件

项目编号：Y2018GZ235

招标编号：鄢招公2018101205

招   标   人：鄢陵县交通运输局

招标代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司

二O一八年十月

目  录

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法

第四章  合同条款

第五章  技术标准和要求

第六章  投标文件格式

- 招标公告

鄢陵县X002（G230—北陈家）、X007(马坊集—丁桥)公路改建

工程、监理及第三方检测

招标公告

1、招标条件

本招标项目鄢陵县X002（G230—北陈家）、X007(马坊集—丁桥)公路改建工程、监理及第三方检测已由鄢陵县发展和改革委员会以鄢发改[2018]32号文、鄢发改[2018]33号批准建设，项目业主为鄢陵县交通运输局，建设资金来自财政资金，招标人为鄢陵县交通运输局。项目已具备招标条件，现对该项目的施工、监理、第三方检测进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1项目编号：Y2018GZ235

招标编号：鄢招公2018101205

2.2 项目建设地点：鄢陵县境内。

2.3 项目建设工期：

施工标段：计划施工工期为180日历天；监理标段：同施工工期及缺陷责任期；第三方技术服务检测：同施工工期；

2.4 项目概况：鄢陵县X002（G230—北陈家）公路改建工程全线按二级公路技术标准建设，建设里程总长19.883公里。本项目包括安全设施、道路工程、新建排水沟、新建园管及盖板涵，绿化工程等内容：道路安全设施包括标线、里程碑等。道路工程包括道路挖填土、路基处理等。绿化部分主要为法桐种植、树池换填土等，新建排水沟总长18591米等。

鄢陵县X007(马坊集—丁桥)公路改建工程路线起点位于马坊乡府前路与永安路交叉口，路线向东沿马坊集外1.35公里后折向北行进，与原X007相交后折向东，途径彪岗村、前白村、终点止于丁桥村T型交叉口，路线全长6.222公里。新增涵洞4道，拆除重建涵洞2道，共设涵洞6道。

2.5 招标范围：招标文件、施工图纸、工程量清单、答疑纪要和补充文件（如有）范围内的所有建设内容；

2.6 标段划分及招标控制价：本项目共划分3个标段，具体内容如下：

| 标段名称 | 主要内容 | 招标控制价（元） | 总招标控制价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1标段 （施工标段） | 鄢陵县X002（G230—北陈家）公路改建工程 | 89987753.78 | 118289021.78 |
|  | 鄢陵县X007(马坊集—丁桥)公路改建工程 | 28301268.00 |  |
| 第2标段 （监理标段） | 对鄢陵县X002（G230—北陈家）公路改建工程建设期及保修阶段实现全过程监理 | 1259828.56 | 1656046.32 |
|  | 对鄢陵县X007(马坊集—丁桥)公路改建工程建设期及保修阶段实现全过程监理 | 396217.76 |  |
| 第3标段 （第三方检测标段） | 对鄢陵县X002（G230—北陈家）公路改建工程第三方检测 | 818888.56 | 1076430.10 |
|  | 对鄢陵县X007(马坊集—丁桥)公路改建工程第三方检测 | 257541.54 |  |

2.7 质量要求：工程交工验收的质量评定：合格，竣工验收的质量评定：合格。

3、投标人资格要求

3.1 资质要求

第1标段：

投标人具备独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照），具有建设行政主管部门核发的公路工程施工总承包贰级及以上资质，具有有效的安全许可证。拟派项目经理具有公路工程专业一级及以上注册建造师资格，具有相关专业中级及以上技术职称,具有有效的安全生产考核合格证且未担任其他在建项目的项目经理。

第2标段：

投标人应具有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照），具有交通主管部门颁发的公路工程专业监理甲级资质，拟派项目总监具有公路工程监理工程师资格，具有相关专业中级及以上技术职称。

第3标段：

（1）投标人须具备中华人民共和国独立法人资格及有效的营业执照（或三证合一的营业执照）。

（2）投标人须具有交通运输主管部门颁发的公路工程试验检测综合乙级资质及以上公路工程试验检测机构等级证书以及省级质量技术监督部门颁发的CMA计量认证证书。

（3）拟派项目负责人具备(公路）检师DQ或(公路）检师CGQ公路类试验检测工程师资格（证书须涵盖材料、公路、桥梁等公路类专业），具有相关专业高级及以上职称。技术负责人需具备(公路）检师公路类试验检测工程师资格,具有相关专业中级及以上职称。

3.2未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的投标单位

3.3 次招标不接受联合体投标。

3.5 本项目投标人不得转包、挂靠及违法分包，否则取消其投标资格，并列入不良记录。

四、网上下载招标文件

4.1 持CA数字认证证书，登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

4.2 在投标截止时间前登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载招标文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

五、招标文件和施工图纸的获取

5.1招标文件和工程量清单的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】（http://www.xczbtb.com/），通过“投标人/供应商登录” 入口自行下载。

5.2施工图纸下载：按照招标文件中第二章投标人须知前附表第2.1项所给的网址自行下载。

5.3招标文件每套售价300元，于递交投标文件时缴纳给招标代理机构,售后不退。

六、投标文件的递交

6.1投标文件递交截止时间及开标时间：2018 年11月6日9 时30分。

6.2投标文件递交地点：鄢陵县公共资源交易中心（S219（鄢陶路）与未来大道交叉口鄢陵创客园院内南楼四楼开标一室）。

6.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件招标人将不予受理。

6.4未通过 《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》下载招标文件的投标人，其投标文件将拒收。

七、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》和《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布上发布。

八、联系方式

招 标 人：鄢陵县交通运输局

地    址：花都大道149号

联 系 人：张先生

联系电话：0374-7595911

代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司

地  址：郑州市郑东新区东风南路6号绿地中心北塔16楼

联 系 人：孙女士

联系电话：13703719065

第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 |  |  | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 |  |  | 招 标 人：鄢陵县交通运输局 联 系 人：张先生 电 话：0374-7595911 |  |
| 1.1.2 | 代理机构 |  |  | 代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司 地 址：郑州市郑东新区东风南路6号绿地中心北塔16楼 联 系 人：孙女士 电 话：13703719065 |  |
| 1.1.4 | 项目名称 |  |  | 鄢陵县X002（G230—北陈家）、X007(马坊集—丁桥)公路改建工程、监理及第三方检测 |  |
| 1.1.5 | 建设地点 |  |  | 本项目位于鄢陵县 |  |
| 1.2.1 | 资金来源 |  |  | 财政资金 |  |
| 1.2.2 | 出资比例 |  |  | 100％ |  |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  |  | 已落实 |  |
| 1.3.1 | 招标范围 |  |  | 招标文件、工程量清单、施工图纸、答疑纪要和补充文件（如有）范围内的所有建设内容。 |  |
| 1.3.2 | 计划工期 |  |  | 同施工工期 |  |
| 1.3.3 | 质量要求 |  |  | 合格（符合国家现行的验收规范和标准） |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 |  |  | （1）投标人须具备中华人民共和国独立法人资格及有效的营业执照（或三证合一的营业执照）。 （2）投标人须具有交通运输主管部门颁发的公路工程试验检测综合乙级资质及以上公路工程试验检测机构等级证书以及省级质量技术监督部门颁发的CMA计量认证证书。 （3）拟派项目负责人具备(公路）检师DQ或(公路）检师CGQ公路类试验检测工程师资格（证书须涵盖材料、公路、桥梁等公路类专业），具有相关专业高级及以上职称。技术负责人需具备(公路）检师公路类试验检测工程师资格,具有相关专业中级及以上职称。 |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  |  | 不接受 |  |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  |  | 不组织，由投标人自行勘察现场 |  |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  |  | 不召开 |  |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 |  |  | 投标截止时间10日前 |  |
| 1.10.3 | 招标人澄清的时间 |  |  | 投标截止时间15日前 |  |
| 1.11 | 分包 |  |  | 不允许 |  |
| 1.12 | 偏离 |  |  | 不允许 |  |
| 2.1 | 招标文件的获取 |  |  | 招标文件的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》（http://www.xczbtb.com/），通过“投标人/供应商登录”后自行下载。 |  |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其他材料 |  |  | 图纸答疑，经备案的招标文件补充和修改文件（如有）。 |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  |  | 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。 |  |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  |  | 2018 年11月6日9 时30分。（北京时间） |  |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  |  | 无要求 |  |
| 2.3.1 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  |  | 无要求 |  |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 |  |  | ∕ |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  |  | 90日历天（自投标截止之日算起） |  |
| 3.4.1 | 投标保证金须知 |  |  | 1、因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴财政。 2、自文件发布之日起，投标人需进行基本户备案（建设工程项目），已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须重新办理备案手续。备案后方可提交投标（竞买）保证金。 3、基本户备案流程： 工程建设项目的投标人登录注册网址：http://221.14.6.70:8088/ggzy/，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。 |  |
| 3.4.2 | 投标保证金 |  |  | 投标保证金递交截止时间：同投标截止时间。 金额：20000 元 1、投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人的基本账户汇出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。 使用银行转帐形式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。 2、投标保证金缴纳方式： 2.1 投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳； 2.2 成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。 2.3 投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。 2.4 每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。 3、未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。 4、汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。 5、出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。 (1)投标保证金未从投标人的基本账户转出； (2)投标保证金未按照招标文件划分的标段依次转账。 6、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法： 登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》 7、自2017年10月16日起，凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委【2017】1号）规定，进行调查、认定、记录、并予以公示公告。对是否涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退换的保证金上缴国库。 |  |
| 3.5.2 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 |  |  | 2015年1月1日至今 |  |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  |  | 不允许 |  |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 |  |  | 投标文件正本按招标文件要求签字盖章（无需逐页签字盖章），副本应与正本保持一致（可为正本的复印件）。正本与副本不一致的，以正本为准。 |  |
| 3.7.4 | 投标文件份数 |  |  | 正本一份，副本六份； U盘电子版一份：电子版须包含投标文件正本所有内容，且保证能够有效读取。 |  |
| 3.7.5 | 装订要求 |  |  | 按照投标人须知第3.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 标书采用 胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 投标文件须印刷书脊，并在书脊上注明正副本字样、项目名称和投标人名称。 |  |
| 4.1.2 | 封套上写明 |  |  | 项目名称： 标段名称： 投标人名称：（盖章） 投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启。 |  |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  |  | - 鄢陵县公共资源交易中心（S219（鄢陶路）与未来大道交叉口鄢陵创客园院内南楼四楼开标 一 室） |  |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  |  | 否 |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：鄢陵县公共资源交易中心（S219（鄢陶路）与未来大道交叉口鄢陵创客园院内南楼四楼开标 一 室） |  |
| 5.2 | 开标程序 |  |  | 见招标文件第二章 投标人须知第5.2条 |  |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  |  | 评标委员会构成：9人，其中招标人代表1人， 专家8人； 评标专家确定方式：依法从河南省综合评标专家库随机抽取产生。 |  |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  |  | 否，推荐的中标候选人数：1-3名 |  |
| 10.需要补充的其他内容 |  |  |  |  |  |
| 10.1词语定义 |  |  |  |  |  |
| 10.2招标控制价 |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 |  | 招标控制价 | 第三标段标段招标控制价： 对鄢陵县X002（G230—北陈家）公路改建工程第三方检测818888.56元，对鄢陵县X007(马坊集—丁桥)公路改建工程第三方检测257541.54元，总招标控制价：1076430.10元。 凡投标人的投标总报价高于“招标控制价”（不含等于“招标控制价”）的,该投标人的投标文件应予拒绝。. |
| 10.3“暗标”评审 |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术标是否采用“暗标”评审方式 |  |  | 不采用 |
| 10.4投标人代表出席开标会 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、开标时各投标人的法定代表人或授权委托人持身份证及授权委托书，到开标现场签到，缺席或逾期不到者视为放弃。各投标单位参加会议人数不得多于三人。 |  |  |  |
| 10.5中标公示 |  |  |  |  |  |
|  |  | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》和《河南省电子招标投标公共服务平台》上予以公示，公示期不少于3日。中标企业领取中标通知书时需提供自在经营活动中没有重大违法记录（以“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）信用报告和“中国裁判文书网”查询截图或网页版打印）。若中标候选人第一名存在重大违法记录，按照招标委员会提供的评标报告，按序推荐中标候选人，若均存在行贿犯罪记录，则招标人重新招标 |  |  |  |
| 10.6 知识产权 |  |  |  |  |  |
|  |  | 构成本招标文件各个组成部分的招标文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给其他第三人。 |  |  |  |
| 10.7重新招标的其他情形 |  |  |  |  |  |
|  |  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |  |  |
| 10.8 同义词语 |  |  |  |  |  |
|  |  | 构成投标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |  |  |
| 10.9监 督 |  |  |  |  |  |
|  |  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |  |  |
| 10.10 解释权 |  |  |  |  |  |
|  |  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 1、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； 2、除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释； 3、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； 4、同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |  |
| 10.11招标人补充的其他内容 |  |  |  |  |  |
| 10.11.1 投标文件的拒收 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件； 2、投标文件未按招标文件要求密封的； 3、未按招标文件要求缴纳投标保证金的； 4、法定代表人或委托代理人在规定的时间内没有持有效身份证、委托代理人没有持法人授权委托书到开标现场的，投标文件将被拒收（以上证件均为原件）； 5、未通过《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》上下载招标文件的。 |  |  |  |
| - 10.12 特别提示 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1、潜在投标人如对招标文件有异议，请在规定时间内在全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)上提出，以其他方式递交的异议不予接受。 - 2、投标人在投标截止时间前应随时关注全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)发出的有关本工程的答疑、修改等相关内容。 - 3、投标文件中提供的各类证件、证书、证明材料等的复印件均指原件的彩色扫描件或彩色复印件，投标人须将彩色扫描件或彩色复印件附在投标文件正本中，并加盖单位公章。 |  |  |  |
| 10.13 |  | - 履约保证金缴纳说明 |  |  |  |
| 10.13.1 |  | 履约保证金递交方式：由中标人基本账户转帐； 履约保证金递交时间：中标公示期满后，与在招标人签订合同前（招标人应向中标人发出中标通知书并与其在三十日内签订合同）； 履约保证金的金额：中标合同金额的5%；（百元取整） 开户名称：鄢陵县财政局政府采购资金专户； 开户银行：中国银行鄢陵县支行； 银行账号：2585 0721 9860 注意事项: 中标人须持企业授权委托书、委托代理人身份证及复印件、中标通知书 、银行转账回单到鄢陵县财政局508室换取履约保证金收款收据； 招标人凭中标人的履约保证金收款收据方才能双方签订合同，并将合同副本七个工作日内送交鄢陵县财政局政府采购管理办公室备案； 中标人未按规定的比例，在法律规定期限内递交履约保证金而招标人擅自与其签订合同的 ，一切法律后果将由招标人承担 ； 履约保证金在当事人双方合同履行期满后，且经相关部门验收合格符合质量标准，将在5个工作日内予以无息全额退还 ； 有下列情形之一的履约保证金不予退还 : 在合同履行过程中，发现中标人与其它投标人串通投标的或者以他人名义投标的； 在合同履行过程中，发现中标人有弄虚作假行为，情节严重由相关部门调查处理的； C、中标人向他人转让中标项目或将中标项目肢解后分别向他人转让； - D、法律法规、规章规定的其它不与退还的情形。 |  |  |  |

- 1. 总则

- 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目地点：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见申请人须知前附表。

- 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3 招标范围、工期和质量要求

1.3.1 本招标项目的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

- 1.4 投标人及项目负责人资格要求

1.4.1投标人、项目负责人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人资格要求（详见投标人须知前附表）

投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

- 1.5 费用承担

- 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

- 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7 语言文字

- 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

- 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

- 1.9.1 不组织。

- 1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

- 1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

- 1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

- 1.10 投标预备会

- 1.10.1 招标人不召开投标预备会。

- 1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将问题在公共资源交易系统电子平台上提出。

- 1.10.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，在公共资源交易系统电子平台上予以澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 1.11 分包

- 不允许。

- 1.12 偏离

- 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

- 2. 招标文件

- 2.1 招标文件的组成

- 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料；

- 根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间要求招标人对招标文件予以澄清。如未提出异议，视为全面接受。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前通过【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】公共资源交易系统发出，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 所有澄清、答疑全部以【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】公共资源交易系统发出的为准，不再接受书面形式的递交。

- 2.3 招标文件的修改

- 2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以通过公共资源交易系统电子平台修改招标文件，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15 天，相应延长投标截止时间。

- 2.3.2 当招标文件、补充通知、答疑纪要，内容相互矛盾时，以最后发出的通知或纪要为准。

- 3. 投标文件

- 3.1投标文件的组成。

（1）法人授权委托书；

（2）投标函；

（3）投标人基本情况表及原件复印件

（4）拟投入项目检测人员信息表及原件复印件；

（5）拟用于本项目中的主要仪器设备一览表

（6）投标保证金证明；

（7）承诺书；

（8）检测方案：含现场组织机构及职责各阶段控制保证措施；

（9）投标人认为与本工程投标有关的其他资料。

以上检测人员证件及业绩证明材料（合同或竣工资料）投标文件中附复印件。

- 3.2 投标报价

3.2.1投标人以检测范围内工程总造价为基数计算。

3.2.2投标人的技术检测酬金是在技术检测服务期内（双方约定的工期监控目标+合理的工程延期）投标人按合同规定的范围所提供全部服务所需的费用。

3.2.3本工程招标设招标控制价，高于招标控制价的技术检测费报价其投标被拒绝。

3.2.4本工程第三方检测费招标控制价按施工招标控制价为基数计算，最终以实际工程造价以及投标时优惠幅度计算。

3.2.5投标人在报价时应考虑技术检测期间的物价上涨、政策性调整等诸多因素以及由此引起的费用变动并计入报价；

3.2.6投标人只能提交一个报价，招标人不接受任何选择报价；

- 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在公共资源交易系统电子平台发出延长投标有效期的通知。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

- 3.4 投标保证金

3.4.1 投标保证金的基本户备案：按《投标人须知前附表》第3.4.2条规定。

3.4.1.1 自招标文件发布之日起，投标人需进行基本户备案（建设工程项目），已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须重新办理备案手续。备案后方可提交投标（竞买）保证金。

3.4.1.2 基本户备案流程：

工程建设项目的投标人登录注册网址：http://221.14.6.70:8088/ggzy/，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。

3.4.2 投标保证金缴纳：按《投标人须知前附表》第3.4.2条规定。

3.4.2.1 投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人的基本账户汇出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。

使用银行转帐方式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。

3.4.2.2 投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；

成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。

3.4.2.3 每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。

3.4.2.4未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

3.4.2.5汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。

3.4.2.6 出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。

(1)投标保证金未从投标人的基本账户转出；

(2)投标保证金未按照招标文件划分的标段转账。

3.4.2.7 《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：

登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》

3.4.3 投标人不按本章第3.4.2项要求提交投标保证金的，拒收其投标文件。

3.4.4 投标保证金的退还：

（1）在书面合同签订5日内（向业务四部提交合同原件备案，联系电话：0374-7363617）向中标人和其他未中标人退还投标保证金及银行同期活期存款利息；法定期限内未签订书面合同的，按照有关规定退还其投标保证金。及银行同期活期存款利息。

（2）项目废标或招标人终止招标的，在此后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存利息。
    （3）投标活动中出现质疑、投诉的，中标候选人、质疑人和被质疑人、投诉人和被投诉人的投标保证金暂停退还。

（4）相关投标人有违法违规行为的项目，其投标保证金暂不退还，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。

（5）因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴同级国库。

（6）退还投标保证金，除另有规定外，一般以转账方式一次性退还至投标保证金的原提交账户。

（7）特殊情况处理

投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到交易中心四楼业务四部办理退款手续（0374-7363617）。

3.4.5投标人有下列情形之一的，不予退还投标保证金：

（1）在招标文件要求提交投标文件的截止时间后至投标文件有效期满前撤回投标的；

（2）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同或未按招标文件规定提交履约担保的；

（3）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（4）投标人在招投标活动中弄虚作假、围标串标、骗取中标等，并经招投标行政监督部门调查核实的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、公示、公告。对涉嫌串通投标等违规行为的，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处。不予退还的保证金上缴国库。

（7）相关法律、法规规定不予退还的其它情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年发生的诉讼及仲裁情况”无要求。

3.6 备选投标方案

- 除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所提交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标人编制的投标文件应当满足招标文件规定的基本格式要求。

- 3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围作出响应。。

- 3.7.6 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，应附法定代表人签署的授权委托书。纸质投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.7 投标文件的份数见投标人须知前附表，在正本和副本的封面上应清楚地标明“正本”、“副本”字样。正本按招标文件要求签字盖章（无需逐页签字盖章）。副本应与正本保持一致（可为正本的复印件）。当副本和正本不一致时，以正本为准。当正本中大小写不一致时，以大写为准。

3.7.8 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

- 4. 投标

- 4.1 投标文件的密封和标记

- 4.1.1 纸质投标文件的正本、副本应分开包装，最后把包装好的正本与副本包装在一个包装内，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人公章，密封不符合要求的不予受理。

- 4.1.2 投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

- 4.1.3未按本章第4.1.1项、第4.1.2项、第4.1.3项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

- 4.2 投标文件的提交

4.2.1投标人应在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点:见第一章“招标公告”。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。投标人少于3个的，投标文件当场退还给投标人。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人予以拒收。

4.2.6在特殊情况下，招标人如果决定延后递交投标截止时间，应在投标人须知前附表规定的时间前，以《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》发出通知告知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5. 开标

- 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或授权委托人和项目负责人准时参加。

5.2 开标、解密、唱标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布投标截止时间，并公布招标人、代理机构、监督部门名称；

（2）宣布开标纪律；

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和投标保证金缴纳情况。

（5）宣布唱标顺序，按已定顺序唱标，唱标内容为：投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录；

（6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

- 6. 评标

- 6.1 评标委员会

- 6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员由相关技术、经济等方面的专家组成，组成人数见投标人须知前附表。

- 6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

- 6.2 评标原则

- 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标

- 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 7. 合同授予

- 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 7.2中标通知

- 在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

- 7.3 签订合同

- 7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容及其他协议。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 8. 重新招标和不再招标

- 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

- 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

- 9. 纪律和监督

- 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

1.

2.

……

请将上述问题的澄清、说明或者补正于      年      月      日     时前密封递交至                          （详细地址）。

附件：质疑问卷

（项目名称）     招标评标委员会

（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖单位章）

年       月       日

附表二：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

……

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年     月     日

第三章、评标办法（综合计分法）

一、评标应遵循公正、公平、择优的原则严格按照招标文件进行。

二、评标由招标人依法组建的评标委员会负责，与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

三、评标采用综合计分法，是指评标委员会根据招标文件要求，对投标文件进行综合评审。

四、评标程序为：

4.1初步评审

4.2对工程检测方案进行评审；

4.3对商务部分进行评审；
4.4对商务部分和检测方案得分进行汇总；
4.5确定中标候选人； 
4.6评标现场宣布中标候选人确定结果或在指定媒体上进行公示。

- 初步评审

初步评审是指评标委员会按招标文件要求对所有投标文件真实性、符合性、响应性和重大偏差逐一评审，经审查不符合招标文件要求的，不再进入详细评审阶段。初步评审主要包括以下内容：

1.投标文件未按招标文件投标人须知前附表要求签字盖章；

2.投标联合体没有提交共同投标协议；（允许联合体投标的）

3.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

4.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

5.投标总报价高于招标文件设定的最高投标限价；

6.投标范围、工期、工程质量、投标有效期不符合招标文件规定；

7.投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

初步评审经审查后应写出评审意见。

注：工商营业执照、资质证书、检测人员证书提交原件，投标书中另附复印件，以备查阅。

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且不正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性，评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，按无效投标处理。不得进入下步评审；

投标文件存在下列情形的，按废标处理：

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

六、详细评审

| 检测方案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 分数 | 评分标准 |
| 检测工作机构设置 |  | 5 | 机构设置非常合理得5分，比较合理得3分，基本合理得1分，缺项不得分。 |
| 检测工作管理制度、内部管理办法 |  | 7 | 制度及办法非常合理得7分，比较合理得4分，基本合理得1分，缺项不得分。 |
| 检测的依据及评定方法 |  | 3 | 依据及方法非常合理得3分，比较合理得2分，基本合理得1分，缺项不得分。 |
| 检测安全、质量保证措施 |  | 10 | 措施非常合理得10分，比较合理得6分，基本合理得2分，缺项不得分。 |
| 桥梁、路面结构层检测分析 |  | 5 | 分析非常合理得5分，比较合理得3分，基本合理得1分，缺项不得分。 |
| 合计 |  | 30 |  |
| 商务部分评分标准 |  |  |  |
| 项目 |  | 分数 | 评 分 内 容 |
| 技术服务检测取费 |  | 30 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，有效投标报价的平均值为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30 |
| 企业 | 业绩 | 6 | 2015年1月1日以来承担过类似工程的每项得3分（含交竣工检测验收），最高得6分。（以合同和中标通知书原件为准） |
|  | 信用 | 3 | 2013年至2017年在公路水运工程试验检测管理系统信用评价为A级及以上（含A级）。 |
|  | 荣誉 | 6 | 2013年1月1日以来获国家级、省级、市级类奖励或认可的，省级及以上每项得4分，市级每项得3分，最高得6分。 |
| 项目负责人 | 业绩 | 10 | 2015年1月1日以来担任过类似工程检测的（含交竣工检测验收），每项得5分，最高得10分；没有不得分。（以合同签订时间为准） |
| 项目检测机构人员配备 |  | 5 | 拟配备的检测人员配备齐全，结构合理者得1-5分。 |
| 服务承诺 |  | 10 | 评委根据投标人的承诺内容，按照鼓励优质服务的原则对比评审，由评委根据投标文件表述的具体内容酌情打分。（0-10分） |
| 合 计 |  | 70 |  |
| 业绩评分须知 |  | 企业及项目负责人负责过同类工程（第三方检测业绩须提供中标通知书及建设单位的试验检测协议书；交竣工检测验收业绩须同时提供建设单位的试验检测协议书和交通局交通工程定额质量监督站的委托书方可计分，项目负责人业绩还需显示负责人名字，若不显示，需提供建设方出具的证明材料）； |  |
| 业绩证明材料说明 |  | 投标人提供的有关证书、文件等证明材料必须是原件，并在投标文件中附复印件。因上述资料内容不齐全或自相矛盾导致同类业绩的有效性或真实性无法判断的，对应分值不予记分，弄虚作假的取消其投标资格。 |  |
| 投标人最终得分 = 检测方案得分 + 商务部分得分 |  |  |  |

七、定标

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

八、评标注意事项

评标委员会应按下列原则进行评分汇总统计：

分数计算过程中，保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

投标人最终得分的确定：评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分取平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值。

九、评标报告

评标委员会根据投标人须知前附表7.1条的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

十、公示

中标人确定后，招标人应当在《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上进行公示，公示时间不少于3日。公示期满后，招标人应当将招标投标情况书面报告提交招标投标管理部门备案，向中标人发出中标通知书，并向所有合格投标人告知中标结果。

- 十一、特殊情况的处置程序

- 1关于澄清、说明或补正

- 在评审过程中评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件内容。（澄清、说明或补正格式详见本章附表二、三）

- 2关于评标活动暂停

2.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

2.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

- 3关于评标中途更换评标委员会成员

3.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

3.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

- 4记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

5评标委员会对评标结果有异议的

对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

第四章合同条款及格式

采用由中华人民共和国住房和城乡建设部与国家工商行政管理局联合制定的《建设工程施工合同示范文本》（GF-2017-0201）签订合同。

第五章技术标准和要求

本工程技术标准和要求以本工程施工图纸和适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程为准。

- 第六章 投标文件格式

正本/副本

（项目名称）    标段

投 标 文 件

招标编号：

项目编码：

投 标 人：                             （盖单位章）

法定代表人:                            （签字）

日       期：      年     月    日

目   录

（1）法人授权委托书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）投标人基本情况表及原件复印件

（4）拟投入项目检测人员信息表及原件复印件；

（5）拟用于本项目中的主要仪器设备一览表

（6）投标保证金证明；

（7）承诺书；

（8）检测方案：含现场组织机构及职责、检测的依据及评定方法、检测安全、质量保证措施、桥梁、路面结构层检测分析。

（9）投标人认为与本工程投标有关的其他资料。

投标文件编制过程中应按本章提供的格式填报。

如有本章未提供的格式，投标人可自行编制。

# 授权委托书

本人          （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托                          （姓名）为我代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改    （项目名称）        标段检测投标文件、签署合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                                 （盖单位章）

法定代表人：                                （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                （签字）

身份证号码：

年           月         日

# 投标函

致：        （招标人）

我们收到你们编号为              的   （工程名称、标段）    工程建设技术服务第三方检测招标文件，经认真研究，我们决定参加该项目技术服务第三方检测投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

1.我方授权          （姓名、职务）作为全权代表负责解释投标文件及处理有关事宜。

2.我方愿按照招标文件中的条款和要求，提供检测技术服务，总报价为          。

3.如果我们中标，我们保证按招标文件的要求和招标人签订合同，成立   （工程名称） 建设工程技术服务第三方检测部，及时安排中标的项目负责人进驻施工现场实施合同。

4.我们同意按招标文件中的规定，认可本投标文件的有效期为开标后60天；如果中标，有效期延长至合同终止日止。

5.我们愿按招标文件中的规定交纳             万元的投标保证金。

6.我们承认报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。

7.我们承诺按照投标文件中设置的检测项目部组成人员全部到位，如未全部到位，招标人有权单方面解除合同，并赔偿因此给招标人造成的经济损失。

8.我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

9.在制定和执行正式合同之前，本投标文件连同中标通知书，应构成我们双方之间有约束力的合同。

10.我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

地址：                             邮编：

电话：                             传真：

投标人名称：（盖章）                法定代表人：（盖章）

年     月      日

# 投标函附录

| 工程名称、标段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投 标 人 |  |  |  |
| 投标范围 |  |  |  |
| 投标报价 | 大写： |  |  |
|  | 小写： |  |  |
| 项目负责人 |  | 资格证书号 |  |
| 备 注 （可附服务承诺） |  |  |  |

投标单位（盖章）

法定代表人（盖章）

编制日期：      年    月     日

# 检测单位基本情况表

| 单位名称 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 成立时间 |  |
| 营业执照注 册号 |  | 经济性质 |  |
| 开户行及帐 号 |  | 注册资本 |  |
| 人 员 | 从业人员人数 人，其中：外聘人员 人 |  |  |
|  | 有职称人员人数 人，有职称人员占从业人员 % |  |  |
|  | 其中：高级 人，中级 人，初级 人 |  |  |
| 设 备 | 设备总台数 台（件） | 设备原值 万元 设备净值 万元 |  |
|  | 技术装备率 元/人 |  |  |

# 本项目拟派检测技术人员信息一览表

| 姓名 | 性 别 | 年 龄 | 文化程度 | 从事专业 | 何时从事检测工作 | 职 称 | 检测人员 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 类别 | 证号 |

# 拟用于本项目中的主要仪器设备一览表

| 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 自有/租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标保证金

附投标保证金有效银行转账凭证复印件

承   诺   书

致：                     （招标人）

- 依据本工程情况及我单位自身条件，我单位做出如下承诺：

- 我方承诺响应招标文件内容，并保证我方投标文件内容真实，有效，若招标人发现我方在投标文件中存在弄虚作假现象，甲方可没收我方投标保证金。若我方中标，甲方可取消我方中标资格，我方承担由此给招标人造成的损失。

- 我方承诺一旦我方中标，我方由法定代表人及项目负责人亲自到场与招标人签订合同。

- 我方承诺一旦我方中标，我方检测技术人员和投标文件中人员保持一致并保证全过程到岗且不更换；若发现我方拟派项目负责人与投标时项目负责人不一致或未经许可擅自更换项目负责人的，发包人有权单方面解除合同对其进行现金处罚并将企业及相关人员报行政主管部门进行处罚；若发现我方拟派检测技术人员与投标时人员不一致或未经许可擅自更换项目部人员的，发包人对其进行现金处罚并将企业及相关人员报行政主管部门进行处罚。

- 我方承诺一旦我方中标，检测项目部所有人员每月在施工现场管理天数不少于25天；若检测项目部所有人员在要求时间内连续两个月每月无故缺席5天以上的视为其不履职，发包人有权要求更换相关人员并对投标人进行现金处罚。

- 关于上述内容，我单位在施工检测过程中将严格执行，一旦甲方发现我方未按本承诺执行，甲方可没收我方递交的全部履约保证金。情节严重时甲方可单方面解除合同，我方自愿承担由此产生的一切后果，并承担甲方由此造成的全部损失。

投  标  人：                  （盖单位公章）

法定代表人：                  （手写签字并盖章）

年     月     日

项目检测技术方案

应含现场组织机构及职责、检测的依据及评定方法、检测安全、质量保证措施、桥梁、路面结构层检测分析。

投标人认为有必要附的其它资料