许昌市市本级第三次全国国土调查及全市监管项目

采购需求、评标标准等说明

# 一、项目概况

（一）项目名称：许昌市市本级第三次全国国土调查及全市第三方监管项目

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容及要求：

按照《河南省第三次全国土地调查实施方案》完成许昌市区35平方公里的最新0.2米遥感影像采集、城镇内部调查、专项调查、数据库建设、标准时点变更工作，全市全市各区县数据库质量检查和三调数据库汇总工作，市级软件平台开发（含数据库管理系统、数据分析与共享服务平台），许昌市第三次全国国土调查第三方监管工作（含市本级项目监理、全市各区县第三方监管等内容）。

本项目划分为四个标段：

一标段：

工作内容：负责完成许昌市区35平方公里的最新0.2米遥感影像采集、城镇内部调查、专项调查、数据库建设、标准时点变更工作。

二标段：

工作内容：负责全市全市各区县数据库质量检查和三调数据库汇总工作。

三标段：

工作内容：负责完成市级软件平台开发，包括数据库管理系统、数据分析与共享服务平台。

四标段：

工作内容：负责许昌市第三次全国国土调查第三方监管工作（含市本级项目监理、全市各区县第三方监管等内容）。

- 预算金额：一标段：1169700.00元；

二标段：1686100.00元；

三标段：1330000.00元；

四标段：1000000.00元。

最高限价：一标段：1169700.00元；

二标段：1686100.00元；

三标段：1330000.00元；

四标段：1000000.00元。

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后，120日历天

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市国土资源局

（七）分包：允许□不允许√

# 二、需要落实的政府采购政策

本项目落实中小微型企业扶持√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

# 三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）投标人资质要求：一、二、三标段须具有测绘乙级或以上资质证书（含地理信息系统工程、不动产测绘）；四标段需具有测绘甲级资质证书（含地理信息系统工程、不动产测绘）且没有中标许昌市域内县区的第三次国土调查业务。

## （三）本次招标接受□不接受√联合体投标。

# 四、采购需求

按照《河南省第三次全国土地调查实施方案》完成许昌市区35平方公里的最新0.2米遥感影像采集、城镇内部调查、专项调查、数据库建设、标准时点变更工作，全市全市各区县数据库质量检查和三调数据库汇总工作，市级软件平台开发（含数据库管理系统、数据分析与共享服务平台），许昌市第三次全国国土调查第三方监管工作（含市本级项目监理、全市各区县第三方监管等内容）。

| 标段 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 一标段 | 负责完成许昌市区35平方公里的最新0.2米遥感影像采集、城镇内部调查、专项调查、数据库建设、标准时点变更工作。 |
| 二标段 | 负责完成全市全市各区县数据库质量检查和三调数据库汇总工作。 |
| 三标段 | 负责完成市级软件平台开发，包括数据库管理系统、数据分析与共享服务平台。 |
| 四标段 | 负责许昌市第三次全国国土调查第三方监管工作（含市本级项目监理、全市各区县第三方监管等内容）。 |

## 具体要求：

## （一）一标段

## 1、工作目标

通过第三次国土调查，全面查清许昌市区土地利用现状和土地资源变化情况，建立许昌市区第三次国土调查及专项调查数据库，为国民经济和社会发展、政府决策和自然资源精细化管理提供扎实的基础数据支撑。

## 2、工作内容

（1）土地利用现状调查：土地利用现状调查包括农村土地利用现状调查和城市、建制镇、村庄（以下简称城镇村庄）内部土地利用现状调查。

农村土地利用现状调查按照统一的土地调查技术标准，以国家提供的调查底图为基础，实地调查每块图斑的地类、位置、范围、面积等利用状况，查清许昌市区耕地、园地、林地、草地等农用地的数量、分布及质量状况，查清城市、建制镇、村庄、独立工矿、水域及水利设施用地等各类土地的分布和利用状况。

城镇村庄内部土地利用现状调查充分利用地籍调查和各类确权登记成果，对城市、建制镇、村庄内部的土地利用现状开展细化调查，查清城镇村庄内部商服用地、工矿仓储用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地和特殊用地等土地利用状况。

（2）土地权属调查： 进一步完善集体土地所有权调查成果，并将城镇国有建设用地范围外已完成的集体土地所有权确权登记和国有土地使用权登记成果落实在土地调查成果中，对权属发生变化的开展补充调查。

（3）专项用地调查与评价： 基于土地利用现状、土地权属等调查成果和国土资源管理形成的各类管理信息，结合生态文明建设、自然资源监管、节约集约用地评价及相关专项工作的需要，开展专项用地调查。

1）耕地细化调查：对永久基本农田范围以外的耕地图斑，参考相关部门的有关资料，根据耕地的位置和立地条件，开展细化调查，并标注相应属性。重点对河道或湖（库）区范围内耕地、林区范围内的耕地、沙荒耕地等开展细化调查，分类标注，摸清各类耕地资源家底状况。

2）批准未建设的建设用地调查：在土地利用现状调查的基础上，依据国家下发的批准建设用地图层数据，补充完善建设用地审批信息，查清批准建设用地范围内未建设土地的实际利用状况。

3）耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价：在耕地质量调查和评价的基础上，将最新的耕地质量等级调查评价和耕地分等定级评价成果落实到土地利用现状图上，对评价成果进行更新完善。

4）农村土地利用综合潜力调查：结合土地利用现状调查，开展农村耕地整治开发潜力调查和乡村建设用地腾退复垦潜力调查，摸清高标准农田整治空间、非耕农用地整治和未利用地开发、村庄整治、独立工矿可复垦等潜力情况。

（4）市区35平方公里最新0.2米遥感影像采集。

（5）数据库建设：开展许昌市区国土调查数据库建设，同时开展耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地质量等级和耕地分等定级调查评价、农村土地利用综合潜力调查等专项数据库建设。

（6）数据成果制作与图件编制 ：包括数据成果制作、成果分析与图件编制。

## 3、技术要求

（1） 数学基础

采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。

（2）地类图斑

参与地类图斑划分的土地权属界线原则上指村农民集体土地所有权界线。集体土地所有权确权至村内农民集体的，其村内农民集体土地所有权界线仅进行土地权属调查成果的落图工作，不参与图斑的划分。对城镇村庄内部有多种用途的宗地按主要用途调查并划分图斑；对超大型宗地按宗地内不同用途划分为不同图斑。

（3）飞地调查

飞地调查以下发的县级调查控制界线为依据，由“飞入地”一方进行调查并汇总，且应做好飞入地的权属、坐落等相关信息的调查及标注工作，并将调查结果通知飞出方核实确认。

（4）最小上图图斑面积

第三次国土调查最小上图图斑面积为：建设用地实地面积150平方米；设施农用地实地面积200平方米；农用地（不含设施农用地）实地面积400平方米；其他地类实地面积600平方米。

（5）图斑地类认定

- 可调整地类调查

可调整地类原则上只继承最新土地调查数据库中现存可调整地类，不再新认定可调整地类；对永久基本农田范围内的可调整地类，全部按耕地调查，不再作为可调整地类（即去掉K属性），同时标注种植属性。

- 建设用地调查

严禁将推土区调查为建设用地。推土区可继承原数据库地类。如在统一时点时推土区已建成，可通过增量更新方式更新为建设用地。 城市（201）、建制镇（202）、村庄（203）范围按照集中连片的原则划定，所对应范围界线按照单独图层方式录入土地调查数据库。

3）地类认定程序

按照实地现状认定地类。对于耕、园、林、草交叉的图斑，实地认定不清的，根据地类定义，按照“耕、园、林、草”的优先次序确定地类。

4）军事用地调查

军事用地范围内的土地，由军队负责调查，并将成果移交到所在地县级土地管理部门。军事用地按实际地类调查，属于军事设施用地的调查为特殊用地。涉及军事用地的图斑不需要举证。

5）设施农用地调查

依据《土地利用现状分类》（GB/T 21010—2017）和《国土资源部农业部关于进一步支持设施农业健康发展的通知》（国土资发〔2014〕127号）和《关于深入推进农业供给侧结构性改革做好农村产业融合发展用地保障的通知》（国土资规〔2017〕12号）要求，开展设施农用地调查，严禁随意扩大设施农用地范围。 未拆除到位（推平或混有瓦砾）的设施农用地不得按建设用地调查。原数据地类为设施农用地的，可按设施农用地调查。原数据地类为其他类农用地的，应按原地类调查。

6）临时用地调查

临时用地指因建设项目施工和地质勘查需要临时使用国有土地或者农民集体所有的土地。对于实地为临时用地的，应维持原数据库地类不变。对于临时用地，按照单独图层方式录入土地调查数据库。

- 农用地调查为未利用地

对于将原数据库中的农用地调查为未利用地的，各地应说明原因，省土地调查办公室进行审核后，形成省级报告，报至全国土地调查办。省级报告包括原因说明、涉及的县级单位名称及面积、省级核实情况及汇总面积等。

8）线状地物调查

所有需要上图的道路、沟渠、河流等线性地物，应根据外业调查结果和影像特征重新矢量化，以图斑的形式表示。 对农村范围内，南方宽度1-8米，北方宽度2-8米（上下均含）的道路，调查为农村道路或公路用地；大于8米的道路或纳入乡镇级及以上级别道路网规划的道路，一律按公路调查。 道路、河流被权属界线分割的，按不同图斑上图。用地范围不确定的在建道路，暂不调查。对城镇村庄内部道路用地，调查城镇村庄内部主干路、次干路及支路，其他道路可与相邻图斑合并。对于线状地物交叉的，上部的线状地物连续表示，下压的线状地物断在交叉处。线状地物穿过隧道时，线状地物断在隧道两端。

（6）关于“田坎调查”

田坎调查采用系数扣除法，田坎系数继续沿用我省第二次土地调查确定的田坎系数。

（7）国土调查数据库建设

数据库主要内容包括：基础地理信息、土地利用数据、土地权属数据、永久基本农田数据、专项调查数据等矢量数据，数字高程模型（DEM）数据、DOM 数据、扫描影像图数据等栅格数据和元数据。

数据库建设主要步骤包括数据库建设方案设计、基础数据准备与处理、图形和属性数据采集、数据接边、拓扑关系构建、数据检查与入库等。

国土调查数据库建设应严格执行国家质量标准，数据库建设完成后，按照数据汇交程序逐级上交数据成果，并通过国家质量检查。

## 4、执行标准

《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发[2017]48号）；

《第三次全国土地调查总体方案》（国土调查办[2018]1号）；

《第三次全国土地调查技术规程（试行）》；

《第三次全国土地调查实施方案》（国土调查办[2018]3号）；

《河南省人民政府办公厅关于开展第三次全国土地调查的通知》（豫政办[2017]164号）；

《河南省第三次全国土地调查实施方案》（豫土地调查办发[2018]2号）；

《河南省第三次全国土地调查有关技术补充规定》（豫土地调查办发[2018]3号）；

《河南省第三次全国土地调查城镇村内部土地利用现状调查实施方案》；

《土地利用数据库标准》（TD/T1016-2017）；

《土地利用现状分类标准》(GB/T 21010-2017)。

## 5、主要成果

通过第三次国土调查，全面获取许昌市区的土地利用现状信息，形成一系列国土调查成果，主要包括：外业调查成果、数据成果、图件成果、相关文字成果和数据库成果等。

（1）数据成果

1）各类土地分类面积数据；

2）各类土地权属信息数据；

3）城镇村庄土地利用分类面积数据；

4）耕地坡度分级面积数据；

5）各类专项调查数据，主要包括：耕地细化、批准未建设的建设用地、耕地质量等级和耕地分等定级、农村土地利用综合潜力等调查数据。

（2）图件成果

1）土地利用现状图件；

2）土地权属界线图件；

3）耕地坡度分级专题图件

4）城镇村庄土地利用现状图件；

5）第三次国土调查图集；

6）图幅理论面积与控制面积接合图表；

7）各类专项调查专题图件，主要包括：耕地细化、批准未建设的建设用地、耕地质量等级和耕地分等定级、农村土地利用综合潜力等调查专题图件。

（3）文字成果

1）第三次国土调查工作报告；

2）第三次国土调查技术报告；

3）第三次国土调查数据库建设报告；

4）第三次国土调查数据库质量检查报告；

5）第三次国土调查成果分析报告；

6）城镇村庄土地利用状况分析报告；

7）各类专项调查成果报告，主要包括：耕地细化、批准未建设的建设用地、耕地质量等级和耕地分等定级、农村土地利用综合潜力等调查成果报告；

8）第三次国土调查成果自查（检查）报告；

（4）数据库成果

1）第三次国土调查数据库；

（5）外业调查成果

1）原始调查图件、档案资料；

2）土地权属补充调查有关成果；

3）各级检查记录资料。

## （二）二标段

## 1、工作目标

通过数据质量检查和市级汇总，建立许昌市第三次国土调查及专项调查数据库，为国民经济和社会发展、政府决策和自然资源精细化管理提供扎实的基础数据支撑。

## 2、工作内容

对许昌市各县区的土地利用现状调查数据和专项调查数据进行市级汇总，专项调查数据包括：耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价、农村土地利用综合潜力调查等调查数据。

1）数据质量检查

根据相关数据建库规范和数据检查细则，对各县区土地利用调查数据、专项用地调查数据进行质量检查，确保成果准确无误。

2）数据汇总

对各县区调查成果数据库检查无误后进行合库和汇总，形成许昌市土地利用调查数据库、专项调查数据库。在土地利用现状数据库和专项用地调查数据库基础上，逐级汇总许昌市行政区划内土地利用数据及专题数据。

3）成果分析

根据第三次国土调查数据，并结合第二次土地调查及年度土地变更调查等相关数据，开展土地利用状况分析。根据土地调查及分析结果，编制第三次国土调查分析报告。

4）数据成果制作与图件编制

基于第三次国土调查数据，制作系列数据成果，编制市级土地利用现状图及专题图成果。

## 3、技术要求

将第二次土地调查及在此基础上的年度土地变更调查成果统一转换为2000国家大地坐标系，统一调查数学基础，开展第三次国土调查成果与第二次土地调查成果的对比分析，建立土地分类对照表，根据《第三次全国土地调查技术规程》要求，对各地类进行对照检查；建立统一的统计和分析口径，针对技术标准提升、政策要求变化等各种因素引起的两次调查数据偏差，进行合理处理，保证数据可比性和延续性。

## 4、执行标准

《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发[2017]48号）；

《第三次全国土地调查总体方案》（国土调查办[2018]1号）；

《第三次全国土地调查技术规程（试行）》；

《第三次全国土地调查实施方案》（国土调查办[2018]3号）；

《河南省人民政府办公厅关于开展第三次全国土地调查的通知》（豫政办[2017]164号）；

《河南省第三次全国土地调查实施方案》（豫土地调查办发[2018]2号）；

《河南省第三次全国土地调查有关技术补充规定》（豫土地调查办发[2018]3号）；

《河南省第三次全国土地调查城镇村内部土地利用现状调查实施方案》；

《土地利用数据库标准》（TD/T1016-2017）；

《土地利用现状分类标准》(GB/T 21010-2017)。

## 5、主要成果

通过市级汇总，形成一系列成果，主要包括：数据成果、图件成果、相关文字成果和数据库成果等。

（1）数据成果

1）各类土地分类面积数据；

2）各类土地权属信息数据；

3）耕地坡度分级面积数据；

4）城镇村庄土地利用分类面积数据；

5）各类专项调查数据，主要包括：耕地细化、批准未建设的建设用地、耕地质量等级和耕地分等定级、农村土地利用综合潜力等调查数据。

（2）图件成果

1）土地利用现状图件；

2）土地权属界线图件；

3）耕地坡度分级专题图件

4）城镇村庄土地利用现状图件；

5）第三次国土调查图集；

6）图幅理论面积与控制面积接合图表；

7）各类专项调查专题图件，主要包括：耕地细化、批准未建设的建设用地、耕地质量等级和耕地分等定级、农村土地利用综合潜力等调查专题图件。

（3）文字成果

1）第三次国土调查工作报告；

2）第三次国土调查技术报告；

3）第三次国土调查成果分析报告；

4）各类专项调查成果报告，主要包括：耕地细化、批准未建设的建设用地、耕地质量等级和耕地分等定级、农村土地利用综合潜力等调查成果报告；

（4）数据库成果

1）第三次国土调查市级数据库；

## （三）三标段

## 1、工作目标

通过研发数据库管理系统、数据分析与共享服务平台，实现土地调查数据、专项调查数据与土地规划、基础测绘等各类基础数据的互联互通和综合分析应用，提高第三次国土调查成果对管理决策的支撑服务能力。

## 2、工作内容

数据库管理系统侧重数据管理、数据汇总入库、查询统计分析。支持调查成果的汇总整理，支持批量数据入库，支持基于成果数据库的查询浏览、统计，支持按照国家成果上交要求进行各级调查报表和图件的制作、调查成果的输出。

数据分析与共享服务平台集三调空间数据资源、服务资源、应用资源等资源管理为一体的三调数据综合性服务平台。在为用户提供综合性地理信息服务展示的基础上，还可以为业主主管部门和社会公众提供众多个性化功能服务，如专题分析、资源共享、服务及应用集成、系统个性化配置以及服务运维管理等功能。

## 3、技术要求

（1）数据库管理系统

1）数据汇交入库

系统能够满足管理人员将已有调查成果入库，并做到导入后数据不丢失，图形显示和数据源无差别。

2）数据更新维护

系统能够实现对土地调查数据、元数据、表格数据与其他数据的更新；支持不同级别数据的更新，根据需要实现数据库整体更新、部分更新及增量更新；支持更新数据校验，更新可自动批量完成；支持自动生成更新报告。系统能够实现历史数据管理与回溯，对已更新的数据进行管理，实现基于要素级的历史数据和数字档案的历史回溯，查看数据变化历史，对比新旧数据变化情况。

3）查询统计

数据查询：系统支持多种查询方式，包括点查询、行政区查询、拉框查询、缓冲区查询、多边形查询等多种空间查询；通过任意属性字段查询，组合查询功能等实现多级别、跨储存单元的查询和图斑历史变更情况追寻查询；支持对查询结果多方式保存和输出。

数据统计：系统能够提供按属性数据和空间数据等多种组合条件进行查询统计功能，实现图斑数据的面积、数量等方面的汇总，并生成汇总表。

4）成果汇总与图件编制

成果汇总：系统应提供第三次全国土地调查相关规程规定的成果汇总功能，分为两个阶段，第一阶段为初始调查成果汇总，第二阶段为统一时点调查成果汇总。按照第三次土地调查规定的具体内容和汇总方法，由地类图斑逐级汇总本市行政区域内的土地利用现状、权属数据、永久基本农田数据以及其他专项调查数据。

图件编制：系统能够提供第三次全国国土调查相关规程规定的全套标准制图模版，用户可以对模版进行修改并保存，实现图件编制功能。

（2）数据分析与共享服务平台

数据分析与共享服务平台以第三次国土调查数据和专项调查数据为基础，采用面向对象存储分析技术、GIS空间分析技术、大数据挖掘分析技术和信息集成可视化技术，实现数据管理及服务发布、成果在线浏览、综合分析应用、接口服务和权限管理等功能，提高第三次国土调查成果对管理决策的支撑服务能力。

1）数据管理及服务发布

共享平台支持成果数据、元数据和数据资源目录的管理，并支持数据发布服务，以增强数据的可利用性及共享性。

2）成果在线浏览

平台支持在线调阅各类数据如土地利用现状、基本农田等数据，并按照专题进行展示；支持自定义功能配制实现对数据的高效快捷查询分析，包括（属性、行政区、空间信息等）；支持按照相关标准进行在线制图输出。

3）综合分析应用

平台支持聚类分析、缓冲区分析、叠加分析、热点分析、密度分析等分析模型；支持不同对象的专题分析，包括土地利用现状一级、二级分类面积、基本农田情况、耕地细化、批准未建设的建设用地、耕地质量等级和耕地分等定级、农村土地利用综合潜力等数据分析；支持自定义规则的报告输出，输出格式以word、xls、pdf为主。

4）接口服务

平台支持二次开发接口服务，为各级政府部门提供三调成果的数据共享服务。

5）权限管理

平台支持用户权限管理，按照不同级别用户，设置不同用户组并分配相应权限，平台按照相应的权限展示相对应的数据，保证数据的安全性。

（3）系统建设原则

1）先进性、实用性原则

系统技术的选型和设计要具有先进性，应充分考虑目前用户信息化建设的基础，用户规模、系统运行情况的服务需求，注意投资保护，注重系统的实用性。

在技术上，采用当前先进成熟的技术,合理设计。选用的技术平台不仅是现阶段成熟的先进产品，而且是同类产品的主流，符合今后的发展方向，在软件开发思想上，严格按照软件工程的标准和面向对象的理论来设计、管理和开发，保证系统建设的高起点。

2）一致性、完整性原则

本项目数据量大，技术综合性强，面向用户群体广泛，必须设计完整的系统架构，设计规范的数据架构，所有数据采用统一的编码、统一的数据存储格式、统一的用户界面。保证数据系统应用的一致性、完整性。

3）标准化和规范化原则

标准化、规范化是信息系统建设的基础，也是系统与其他系统兼容和进一步扩充的根本保证。项目建设应遵循部、省、市级关于第三次土地调查相关业务规范和IT信息化行业技术标准。

4）开放性和可扩展性原则

系统设计和实现过程中要预留与上下级数据交换标准与接口，对外发布系统的接口标准与措施，实现系统的开放性和可扩展性。

5）易维护和易管理的原则

系统设计应提供方便、灵活的维护手段，实现系统的易维护和易管理，降低管理、维护成本。

## 4、执行标准

《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发[2017]48号）；

《第三次全国土地调查总体方案》（国土调查办[2018]1号）；

《第三次全国土地调查技术规程（试行）》；

《第三次全国土地调查实施方案》（国土调查办[2018]3号）；

《河南省人民政府办公厅关于开展第三次全国土地调查的通知》（豫政办[2017]164号）；

《河南省第三次全国土地调查实施方案》（豫土地调查办发[2018]2号）；

《河南省第三次全国土地调查有关技术补充规定》（豫土地调查办发[2018]3号）；

《河南省第三次全国土地调查城镇村内部土地利用现状调查实施方案》；

《土地利用数据库标准》（TD/T1016-2017）；

《土地利用现状分类标准》(GB/T 21010-2017)；

《计算机软件需求规格说明规范》（GB/T 9385-2008）；

《计算机软件测试规范 》（GB/T 15532-2008）；

《计算机软件测试文件编制规范》（GB/T 9386-2008）；

《信息技术软件生存周期过程》（GB/T 8566-2007）；

《信息技术软件维护》(GB/T 20157-2006) ；

《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567-2006）；

《信息技术软件维护》（GB/T 20157-2006）；

《软件工程产品质量 第1部分:质量模型》（GB/T 16260.1-2006）；

《信息技术软件工程术语》（GB/T 11457-2006）。

## 5、主要成果

（1）第三次国土调查数据库管理系统一套；

（2）第三次国土调查数据分析与共享服务平台一套。

## （四）四标段：

## 1、工作目标

通过建立完善的监管工作管理机制，对我市第三次国土调查项目实行全过程监管。通过全过程数据检查，对项目实施过程中出现的技术问题及时报告，以保障许昌市第三次国土调查工作按时完成和项目成果达到国家、省技术标准，通过国家和省级检查验收。

## 2、工作内容

（1）对市区35平方公里土地调查项目进行监理，根据省级要求和项目需要，监理项目进度和质量。

（2）全过程跟踪检查全市调查项目的进展情况和成果质量，重点加强对各县区土地调查工作进度的检查和督促。全市各县区数据库质量检查必须依据《第三次全国土地调查技术规程》和《第三次全国土地调查土地利用数据库标准》要求，采用软件及人工双重方式对数据库的成果内容及组织形式、图层完整性、图层内的拓扑关系、图层间的拓扑关系、必填字段检查、图层内属性一致性、图层间属性一致性以及数据层的属性内容与外业调查表格等资料的一致性进行检查。

（3）配合市三调办完成各个阶段的市级检查工作；

（4）配合市级作业标段完成成果质量检查和省级验收工作；

（5）完成市三调办安排的其他工作。

## 3、执行标准

《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发[2017]48号）；

《第三次全国土地调查总体方案》（国土调查办[2018]1号）；

《第三次全国土地调查技术规程（试行）》；

《第三次全国土地调查实施方案》（国土调查办[2018]3号）；

《河南省人民政府办公厅关于开展第三次全国土地调查的通知》（豫政办[2017]164号）；

《河南省第三次全国土地调查实施方案》（豫土地调查办发[2018]2号）；

《河南省第三次全国土地调查有关技术补充规定》（豫土地调查办发[2018]3号）；

《河南省第三次全国土地调查城镇村内部土地利用现状调查实施方案》；

《土地利用数据库标准》（TD/T1016-2017）；

《土地利用现状分类标准》(GB/T 21010-2017)。

## 4、主要成果

（1）监理方案；

（2）监理实施细则；

（3）实施方案会审会议纪要；

（4）开工/复工报审表及项目暂停令；

（5）项目进度计划；

（6）监理工作联系单；

（7）会议纪要；

（8）监理日志；

（9）监理月报；

（10）质量缺陷与事故的处理文件；

（11）监理报告。

## （五）其他要求

1、投标人可以参与所有标段报名，但是参与一、二、三标段报名不能参与四标段报名，参与四标段报名不可以参与一、二、三标段报名，且投标人只能中一个标段。

2、投标人中标后需要按照《河南省第三次全国土地调查专业调查队伍监督管理办法》（豫土地调查办[2018]9号）的要求，一、二标段在许昌市锁定技术人员不低于5人，三、四标段锁定技术人员不低于2人。

3、四标段报名单位没有中标许昌市域内县区的第三次土地调查业务。

# 五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法□ ★综合评分法√

（二）综合评分法评标标准：

一标段详细评审（100分）

| 分值 构成 | 价格分值：10 分 商务部分：45分 技术部分： 45 分 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分10 分） |  |  |
| 评分 因素 | 评分标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 10 | 10分 |
| 二、商务部分（满分45 分） |  |  |
| 评分 因素 | 评分标准 | 分值 |
| 信誉与实力 | 1、投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每个证书2分，满分6分。 2、投标人具有社会信用评价机构认证的AAA级证书得2分，具有AA级认证证书得1分，其他级别不得分，满分2分； 3、投标人具有第三次土地调查数据库建库系统、第三次土地调查外业调查举证系统计算机软件著作权登记证书每项得2分，最高4分； | 10分 |
| 项目 人员 | 1、投标人项目组成员具有测绘工程师或以上证书、注册测绘师资格证书、数据库管理工程师证书、涉密测绘成果管理人员岗位培训证书，每个证书2分，满分16分。 注：同一人员多个证书不累计。 | 16分 |
| 仪器 设备 | 投标人具备10台以上GPS和全站仪（含10台）用于此项目的得5分，投标人具备5台以上10台以下GPS和全站仪用于此项目的得3分，最高分5分。 | 5分 |
| 业绩 奖项 | 1、近五年投标人从事过类似土地调查工作（如年度土地变更调查、地理国情普查、永久基本农田划定、耕地质量等别调查、耕地后备资源调查等相关土地调查工作）的每提供一份得2分，最高得10分； 2、投标人具有第三次土地调查项目业绩得2分； 3、近三年投标人获得国土或测绘主管部门颁发的奖项证书。每有一项得1分，最高得2分（以证书颁发时间为准） | 14分 |
| 三、技术部分（满分 45 分） |  |  |
| 评分 因素 | 评分标准 | 分值 |
| 技术 方案 | 1、对投标人结合许昌市三调项目需求进行深入分析的情况，需求分析符合许昌实际，描述清晰深入得5分，需求分析描述一般得2分，不提供不得分； 2、对投标人的抗风险能力和本地化适应能力情况进行综合评分，理解到位，分析全面深入得3分，一般得1分，不提供不得分； 3、对投标人项目人员安排计划及主要仪器设备计划进行综合评分，人员安排合理，设备到位良好得3分，一般得1分，不提供不得分； 4、对投标人的项目实施方案及进度安排计划进行综合评分。实施方案和进度安排合理得3分，一般得1分，不提供不得分； 5、对投标人确保项目质量的技术和组织措施进行综合评分。技术和组织措施得当合理得3分，一般得1分，不提供不得分； 6、对投标人确保项目工期的技术和组织措施进行综合评分。技术和组织措施得当合理得3分，一般得1分，不提供不得分； 7、对投标人确保安全及文明施工的技术和组织措施进行综合评分。技术和组织措施得当合理得3分，一般得1分，不提供不得分； 8、对投标人项目实施难点理解及关键过程分析情况进行综合评分。对项目难点理解到位，关键过程分析清楚，操作性强得3分，一般得1分，不提供不得分； 9、对投标人项目成果管理方法及保证措施进行综合评分。管理方法得当，保证措施合理得3分，一般得1分，不提供不得分； 10、对投标人测绘质量保证体系的完整和可行性进行综合评分。保证体系完整，可操作性强得3分，一般得1分，不提供不得分； 11、对投标人降低成本、缩短工期、提高质量的建议和措施的可行性进行综合评分。建议合理，措施得当得3分，一般得1分，不提供不得分； 12、对投标人针对项目特点提出的合理可行特色技术方案进行综合评分。技术方案独特，技术路线成熟，可操作性强得5分，一般得2分，不提供不得分； 13、对投标人项目整体技术方案的全面性进行综合评分。整体方案全面完整，科学合理，可操作性强得5分，一般得2分，不提供不得分。 | 45分 |

二标段详细评审（100分）

| 分值 构成 | 价格分值：10 分 商务部分：45分 技术部分： 45 分 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分10 分） |  |  |
| 评分 因素 | 评分标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 10 | 10分 |
| 二、商务部分（满分45 分） |  |  |
| 评分 因素 | 评分标准 | 分值 |
| 信誉与实力 | 1、投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每个证书2分，满分6分； 2、投标人具有社会信用评价机构认证的AAA级证书得2分，具有AA级认证证书得1分，其他级别不得分，满分2分； 3、投标人具有第三次土地调查数据库建库系统、数据库成果质量检查软件计算机软件著作权登记证书每项得2分，满分4分； | 12分 |
| 项目 人员 | 1、投标人项目组成员具有测绘工程师及以上证书、注册测绘师资格证书、涉密测绘成果管理人员岗位培训证书，每个证书2分，满分12分。 注：同一人员多个证书不累计得分。 | 12分 |
| 业绩 奖项 | - 近五年投标人从事过类似数据库整合建库工作的每提供一份得2分，满分8分； - 近五年投标人从事过类似土地调查工作（如年度土地变更调查、地理国情普查、永久基本农田划定、土地确权登记、耕地质量等别调查、耕地后备资源调查相关土地调查工作）的每提供一份得2分，满分8分； - 投标人具有第三次土地调查项目业绩的得2分； - 近三年投标人获得国土或测绘主管部门颁发的奖项证书。每有一项证书得1分，满分3分（以证书颁发时间为准） 备注：提供合同或中标通知书，同一个项目合同不累计得分。 | 21分 |
| 三、技术部分（满分 45 分） |  |  |
| 评分 因素 | 评分标准 | 分值 |
| 技术 方案 | 1、对投标人结合许昌市三调项目需求进行深入分析的情况，需求分析符合许昌实际，描述清晰深入得5分，需求分析描述一般得2分，不提供不得分； 2、对投标人的抗风险能力和本地化适应能力情况进行综合评分，理解到位，分析全面深入得3分，一般得1分，不提供不得分； 3、对投标人项目人员安排计划及主要仪器设备计划进行综合评分，人员安排合理，设备到位良好得3分，一般得1分，不提供不得分； 4、对投标人的项目实施方案及进度安排计划进行综合评分。实施方案和进度安排合理得3分，一般得1分，不提供不得分； 5、对投标人确保项目质量的技术和组织措施进行综合评分。技术和组织措施得当合理得3分，一般得1分，不提供不得分； 6、对投标人确保项目工期的技术和组织措施进行综合评分。技术和组织措施得当合理得3分，一般得1分，不提供不得分； 7、对投标人确保安全及文明施工的技术和组织措施进行综合评分。技术和组织措施得当合理得3分，一般得1分，不提供不得分； 8、对投标人项目实施难点理解及关键过程分析情况进行综合评分。对项目难点理解到位，关键过程分析清楚，操作性强得3分，一般得1分，不提供不得分； 9、对投标人项目成果管理方法及保证措施进行综合评分。管理方法得当，保证措施合理得3分，一般得1分，不提供不得分； 10、对投标人全市各区县数据库质量检查方案及进度安排计划进行综合评分。方案合理，计划安排得当，可操作性强得2分，一般得1分，不提供不得分； 11、对投标人测绘质量保证体系的完整和可行性进行综合评分。保证体系完整，可操作性强得3分，一般得1分，不提供不得分； 12、对投标人降低成本、缩短工期、提高质量的建议和措施的可行性进行综合评分。建议合理，措施得当得3分，一般得1分，不提供不得分； 13、对投标人针对项目特点提出的合理可行特色技术方案进行综合评分。技术方案独特，技术路线成熟，可操作性强得5分，一般得2分，不提供不得分； 14、对投标人项目整体技术方案的全面性进行综合评分。整体方案全面完整，科学合理，可操作性强得3分，一般得1分，不提供不得分。 | 45分 |

三标段详细评审（100分）

| 分值构成 | 价格分值：10 分 商务部分：45分 技术部分： 45 分 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分10 分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 10 | 10分 |
| 二、商务部分（满分45 分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 信誉与实力 | - 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书。每个证书1分，满分3分； - 投标人具有有效期内信息安全体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每个证书2分，满分4分； 2、投标人具有社会信用评价机构认证的AAA级质量和服务诚信单位认证证书得2分，具有AA级认证证书得1分，其他级别不得分，满分2分； 3、投标人具有高新技术企业证书和科技小巨人培育企业证书，每个证书1分，满分2分； 4、投标人具有知识产权管理体系认证证书得2分； 5、投标人具有第三次土地调查数据库建库系统、第三次土地调查数据库管理系统、第三次土地调查数据共享服务平台、第三次土地调查外业调查举证系统、数据库成果质量检查软件、数字测绘成果内外业辅助检验系统、地理信息处理软件计算机软件著作权登记证书每项得1分，满分7分； | 20分 |
| 项目人员 | 1、投标人项目组成员具有测绘工程师或以上证书、高级软件工程师证书、高级数据库管理工程师证书、高级系统架构设计师、涉密测绘成果管理人员岗位培训证书、地理信息岗位培训证书，每个证书得1分，满分5分。 注：同一人员多个证书不累计得分。 | 5分 |
| 业绩奖项 | 1、近五年投标人从事过类似数据库整合建库工作（如土地调查数据库建设、农村集体土地数据库建设、不动产数据整合建库）的每提供一份得1分，满分5分； 2、近五年投标人具有类似软件开发工作（如农村集体土地数据库管理系统、一张图数据库系统、不动产登记平台系统、三调相关软件系统）的每提供一份得1分，满分5分； 3、近五年投标人从事过类似土地调查工作（如年度土地变更调查、地理国情普查、永久基本农田划定、耕地质量等别调查、耕地后备资源调查相关土地调查工作）的每提供一份得1分，满分4分； 4、投标人具有第三次土地调查项目业绩的每提供一份得2分，满分4分； 5、近三年投标人获得国家级地理信息产业优秀工程奖或优秀测绘工程奖的得2分（提供获奖证书、与获奖证书相匹配的中标通知书及合同原件）； 备注：提供合同和中标通知书，同一个项目合同不累计得分。 | 20分 |
| 三、技术部分（满分 45 分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 技术方案 | - 对投标人结合许昌市三调项目需求进行深入分析的情况，需求分析符合许昌实际，描述清晰深入得5分，需求分析描述一般得2分，不提供不得分； - 对投标人的抗风险能力和本地化适应能力情况进行综合评分，理解到位，分析全面深入得3分，一般得1分，不提供不得分； 3、对投标人的项目实施方案及进度安排计划进行综合评分。实施方案和进度安排合理得3分，一般得1分，不提供不得分； 4、对投标人对系统总体架构设计全面合理规范进行综合评价。技术先进，流程设计规范得5分，一般得2分，不提供不得分； 5、对投标人系统功能模块设计全面合理规范进行综合评价。系统功能模块设计齐全，布局合理规范得3分，一般得2分，不提供不得分； 6、对投标人提供的测试方案的科学性、合理性、规范性和可操作性进行综合评价，测试方案完整，科学合理，符合测试规范，可操作性强得3分，一般得1分，不提供不得分； 7、对投标人提供的部署方案的科学性、合理性、规范性和可操作性进行评价，部署方案科学合理规范，易操作得2分，一般得1分，不提供不得分； 8、对投标人项目组织管理结构进行综合评价。人员结构合理，职责清晰，管理到位得2分，一般得1分，不提供不得分； 9、对投标人确保项目质量的技术和组织措施进行综合评分。技术和组织措施得当合理得2分，一般得1分，不提供不得分； 10、对投标人确保项目工期的技术和组织措施进行综合评分。技术和组织措施得当合理得2分，一般得1分，不提供不得分； 11、对投标人确保安全及文明施工的技术和组织措施进行综合评分。技术和组织措施得当合理得2分，一般得1分，不提供不得分； 12、对投标人项目实施难点理解及关键过程分析情况进行综合评分。对项目难点理解到位，关键过程分析清楚，操作性强得3分，一般得1分，不提供不得分； 13、根据投标人售后服务方案、培训方案及质量保证体系的完善性、合理性、可行性进行综合评价。体系完善，方案合理，可操作性强得2分，一般得1分，不提供不得分； 14、对投标人针对项目特点提出的合理可行特色技术方案进行综合评分。技术方案独特，技术路线成熟，可操作性强得5分，一般得2分，不提供不得分； 15、对投标人项目整体技术方案的全面性进行综合评分。整体方案全面完整，科学合理，可操作性强得3分，一般得1分，不提供不得分。 | 45分 |

四标段详细评审（100分）

| 分值 构成 | 价格分值：10 分 商务部分：45分 技术部分： 45 分 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分10 分） |  |  |
| 评分 因素 | 评分标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 | 10分 |
| 二、商务部分（满分45 分） |  |  |
| 评分 因素 | 评分标准 | 分值 |
| 信誉与实力 | 1、投标人具有高新技术企业证书的得2分； 2、投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证，每个证书2分，满分6分。 3、投标人具有社会信用评价机构认证的AAA级信用等级认证证书得2分，具有AA级认证证书得1分，其他级别不得分，满分2分； | 10分 |
| 项目人员 | 1、投标人项目组成员具有测绘工程师及以上证书、注册测绘师资格证书、涉密测绘成果管理人员岗位培训证书、土地调查培训合格证书，每个证书得2分，满分16分。 注：同一人员多个证书不累计。 | 16分 |
| 业绩奖项 | - 近五年投标人从事过类似土地调查工作（如年度土地变更调查、城镇地籍调查、地理国情普查、不动产权籍调查、农村集体土地确权登记发证、农村集体土地承包经营权确权登记发证,永久基本农田划定、耕地质量等别调查、耕地后备资源调查等相关土地调查工作）的每提供一份得1分，满分7分； 2、近五年投标人从事过类似土地调查监理工作（如年度土地变更调查、城镇地籍调查、地理国情普查、不动产权籍调查、农村集体土地确权登记发证、农村集体土地承包经营权确权登记发证,永久基本农田划定、耕地质量等别调查、耕地后备资源调查等相关土地调查工作）的每提供一份得2分，满分6分； 3、近三年投标人获得国土或测绘主管部门颁发的奖项证书。每有一项证书得2分，满分6分（以证书颁发时间为准）。 | 19分 |
| 三、技术部分（满分 45 分） |  |  |
| 评分 因素 | 评分标准 | 分值 |
| 技术 方案 | 1、对投标人监理监管机构设置合理性进行综合评分。机构设置合理，人员分配管理得当得3分，一般得1分，不提供不得分； 2、对投标人监理监管人员安排、岗位职责与权限分配情况进行综合评分。人员安排、岗位职责与权限分配清晰合理得3分，一般得1分，不提供不得分； 3、对投标人监理监管技术路线进行综合评分。技术路线成熟先进，可操作性强得5分，一般得2分，不提供不得分； ## 4、对投标人监理监管工作流程进行综合评分。工作流程先进，可操作性强得3分，一般得1分，不提供不得分； 4、对投标人监理监管工作进度安排情况进行综合评分。进度安排合理，符合实际需求得5分，一般得2分，不提供不得分； 5、对投标人确保工程质量的监理监管方法和措施进行综合评分。方法得当，措施合理，符合实际需求得5分，一般得2分，不提供不得分； 6、对投标人确保工程工期的监理监管方法和措施进行综合评分。方法得当，措施合理，符合实际需求得3分，一般得1分，不提供不得分； 7、对投标人确保安全及文明施工的监理监管方法和措施进行综合评分。方法得当，措施合理，符合实际需求得3分，一般得1分，不提供不得分； 8、对投标人项目确保成果的监理监管方法和措施进行综合评分。方法得当，措施合理，符合实际需求得5分，一般得2分，不提供不得分； 9、对投标人降低成本、缩短工期、提高质量的建议和措施的可行性进行综合评分。建议合理，措施得当得5分，一般得2分，不提供不得分； 10、对投标人项目监理监管整体技术方案的全面性进行综合评分。整体方案全面完整，科学合理，可操作性强得5分，一般得2分，不提供不得分。 | 45分 |

# 六、采购资金支付

（一）支付方式：转账。

（二）支付时间及条件：

1、合同签订，人员进驻提交技术方案并通过审核后，支付合同总金额的30%；

2、成果交付后，支付合同总金额的50%；

3、完成统一时点数据变更，支付合同总金额的15%；

4、项目验收后，支付合同总金额的5%。

七、联系方式

联系人姓名：       联系电话：

单位地址：府西路5号楼

单位全称（加盖单位公章）

法定代表人：

年   月   日