许昌东站地下停车场改造工程

发包文件

项目编号：XCGC-X2018139

·        发 包 人：许昌市建设投资有限责任公司

代理机构：中大宇辰项目管理有限公司

二〇一八年十一月

目  录

第一章  发包公告

第二章  承包人须知表

第三章  评审办法

第四章  合同协议书格式

第五章  承包文件格式

第一章  发包公告

XCGC-X2018139许昌市建设投资有限责任公司“许昌东站地下停车场改造工程”发包公告

一、招标条件

许昌东站地下停车场改造工程，已由相关部门批准建设，发包人为许昌市建设投资有限责任公司。建设资金为自有资金，出资比例为100%。项目已具备发包条件，现对该项目的施工进行发包。

二、项目概况与招标内容

1、项目编号：XCGC-X2018139

2、建设地点：许昌市东站。

3、项目概况： 本工程为许昌东站地下停车场改造工程，主要包括：地下车库墙壁、地坪、交通设施工程，地下停车场照明升级改造工程。

4、发包范围：招标文件、工程量清单、施工图、设计变更及答疑纪要（如有）等范围内的所有内容。

5、工期：各标段均为60日历天。

6、承包段划分：本次发包共划分为二个标段。第一标段内容：地下车库墙壁、地坪、交通设施工程；第二标段内容：地下停车场照明升级改造工程。

7、发包控制价：第一标段控制价：587235.66元；第二标段控制价：334053.16元；

8、质量要求：合格（符合国家现行的验收规范和标准）。

三、承包人资格要求

1、承包人资质要求：

（1）第一标段资质要求：承包人须具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；具有独立的法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

（2）第二标段资质要求：承包人须具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质或电力工程施工总承包三级及以上资质（且具有五级及以上承装(修、试)电力设施许可证）；具备有效的安全生产许可证；具有独立的法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

2、第一标段拟派项目负责人须具备建筑工程二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人。

第二标段拟派项目负责人须具备市政或机电工程二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人。

3、本次招标不接受联合体投标。

4、本次招标实行资格后审。

5、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单的投标人（招标人、代理机构或评标专家委员会于评标现场查询）：信用信息查询记录和证据留存具体方式：经评标委员会确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他文件一并保存

四、网上下载招标文件

1、持CA数字认证证书，登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、在投标截止时间前均可登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“承包人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载招标文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

五、发包文件的获取

1、发包文件和工程量清单的获取：承包文件递交截止时间前均可登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》网址：http://www.xczbtb.com/，进入“承包人/供应商登录”入口自行下载。

2、发包文件每套售价300元，于递交承包文件时缴纳给发包代理机构，售后不退。

六、承包文件的提交

1、本项目为全流程电子化交易项目，须提交电子承包文件。

2、承包文件提交的截止时间及开标时间：2018年11月26 日9时 30 分。

3、电子投标文件的提交：电子投标文件应在投标文件提交截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统，同时提交1份使用电子介质存储的备份文件（电子版承包文件）。

4、电子版承包文件提交地点：许昌市公共资源交易中心（许昌市龙兴路竹林路交汇处公共资源大厦三楼）开标 4室。

5、未通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统下载招标文件的承包人，其承包文件将拒收。

6、逾期送达的或者未送达指定地点的电子版承包文件，招标人不予受理。

七、发布公告的媒介

本公告在《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布。

八、联系方式

发 包 人：许昌市建设投资有限责任公司

地    址：许昌市财政局

联 系 人：肖先生

联系电话：15936350306

代理机构：中大宇辰项目管理有限公司

地    址：郑州市郑东新区商务内环11号楼金城东方国际2106室

联 系 人：李先生

联系电话：13733614444

许昌市建设投资有限责任公司

2018年11月15日

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定下载、编制、提交电子承包文件。开、评标现场不接受承包人递交的电子承包文件以外的其他资料。

电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，承包人须使用CA数字证书。（证书须在有效期内）

3.电子承包文件的制作

3.1 投标人登录【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.0”，按招标文件要求制作电子承包文件。

电子承包文件的制作，参考【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子承包文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子承包文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，“备份文件夹”使用电子介质存储，供开标现场备用。

4.电子承包文件的提交

4.1电子承包文件应在招标文件规定的承包文件提交截止时间（开标时间）之前成功提交至【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，电子承包文件应按标段分别提交。

4.3 电子承包文件成功提交后，投标人应打印“承包文件提交回执单”，供开标现场备查。

5.评标依据

5.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子承包文件为依据评标。

5.2全流程电子化交易如因异常情况无法完成，将以人工方式进行。评标委员会以承包人提供的电子版承包文件为依据评标。

第二章  承包人须知表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发包人 | 发 包 人：许昌市建设投资有限责任公司 地 址：许昌市财政局 联 系 人：肖先生 联系电话：15936350306 |
| 2 | 发包代理机构 | 代理机构：中大宇辰项目管理有限公司 地 址：郑州市郑东新区商务内环11号楼金城东方国际2106室 联 系 人：李先生 联系电话：13733614444 |
| 3 | 项目名称 | 许昌东站地下停车场改造工程 |
| 4 | 建设地点 | 许昌市东站 |
| 5 | 建设规模 | 主要包括：地下车库墙壁、地坪、交通设施工程，地下停车场照明升级改造工程。 |
| 6 | 资金来源 | 自有资金 |
| 7 | 工期 | 60日历天 |
| 8 | 发包范围 | 招标文件、工程量清单、施工图 、设计变更及答疑纪要（如有）等范围内的所有内容。 |
| 9 | 质量要求 | 合格（符合国家现行的验收规范和标准） |
| 10 | 承包人资质条件 | 资质条件： 1、承包人资质要求： （1）第一标段资质要求：承包人须具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；具有独立的法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； （2）第二标段资质要求：承包人须具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质或电力工程施工总承包三级及以上资质（且具有五级及以上承装(修、试)电力设施许可证）；具备有效的安全生产许可证；具有独立的法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； 2、第一标段拟派项目负责人须具备建筑工程二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人。 第二标段拟派项目负责人须具备市政或机电工程二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人。 3、本次招标不接受联合体投标。 4、本次招标实行资格后审。 5、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单的投标人（招标人、代理机构或评标专家委员会于评标现场查询）：信用信息查询记录和证据留存具体方式：经评标委员会确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他文件一并保存。 |
| 11 | 发包文件的获取 | 承包人于承包文件递交截止时间前均可登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》网址：http://www.xczbtb.com/，进入“承包人/供应商登录”入口自行下载。 |
| 12 | 承包截止时间 | 2018 年11月26 日 9 时30 分（北京时间） |
| 13 | 承包有效期 | 各标段均为60日历天（自承包截止之日算起） |
| 14 | 发包人澄清的时间 | 承包文件递交截止时间5日前 |
| 15 | 保证金的缴纳 与退还 | 详见附件一 |
| 16 | 签字或盖章要求 | 电子承包文件：按发包文件要求加盖电子印章和法人电子印章。 |
| 17 | 承包文件份数 | 1、电子承包文件 （1）成功上传至【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】公共资源交易系统电子承包文件1份（文件格式为：XX公司XXX项目编号.file）。 （2）使用电子介质存储的承包文件2份文件格式为：xxx公司XXX（项目编号）.bin）。 2、电子承包文件和使用电子介质存储的承包文件的内容、格式、水印码、电子签章应一致。 注:投标人提交的电子投标文件，必须是通过“许昌投标文件制作系统SEARUNV1.0”制作，并经过签章和加密后生成的电子投标文件。 |
| 18 | 装订要求及 密封要求 | 密封要求： 2份电子介质存储的承包文件应分别密封包装，并加盖单位公章。 |
| 19 | 封套内容 | 发包人地址： 发包人名称： 标段名称： 承包人名称： （盖章） 承包文件在 2018 年11月26 日 9 时30 分前不得开启。 |
| 20 | 递交承包文件地点 | - 许昌市公共资源交易中心开标4 室(许昌市龙兴路竹林路交汇处公共资源大厦三楼） |
| 21 | 发包时间和地点 | 发包时间：同承包文件截止时间 发包地点：许昌市公共资源交易中心开标 4室 |
| 22 | 发包程序 | 主持人按下列程序进行发包： （1）宣布发包纪律； （2）宣布发包人、唱价人、记录人、监标人等有关人员姓名； （3）公布在承包截止时间前递交承包文件的承包人名称，并点名确认承包人是否派人到场； （4）检查承包文件的密封情况； （5）电子投标文件解密； （6）公布承包人名称、承包保证金的递交情况、承包报价、服务期及其他内容，并记录在案； （7）宣布发包控制价； （8）承包人代表、发包人代表、记录人等有关人员在发包记录上签字确认； （9）发包会议结束。 备注：电子投标文件的解密 1、本项目为全流程电子化交易项目，电子投标文件采用双重加密。在投标截止时间到达后，分标段进行解密。 (1)承包人解密：承包人使用本单位CA数字证书远程或现场进行解密。需现场使用一体机进行解密的，请在代理机构引导下进行。 (2)代理机构解密：代理机构按电子投标文件到达交易系统的先后顺序，使用本单位CA数字证书进行再次解密。 2、电子投标文件解密异常情况处理 （1）因电子交易系统异常无法解密电子投标文件的，使用投标人提交的电子版投标文件，以人工方式进行。 （2）因承包人原因电子投标文件解密失败的，由系统技术人员协助承包人将备份文件（电子介质存储）导入系统。若备份文件（电子介质存储）无法导入系统或导入系统仍无法解密的，视为承包人撤销其投标文件。 |
| 23 | 发包控制价 | 第一标段控制价： 大写：伍拾捌万柒仟贰佰叁拾伍元陆角陆分 小写：¥587235.66元 第二标段控制价： 大写：叁拾叁万肆仟零伍拾叁元壹角陆分 小写：¥334053.16元 凡承包人的承包报价高于发包控制价（不含等于“发包控制价”）的，该承包人的承包文件应予拒绝。 |
| 24 | 承包人代表出席 发包会 | 发包时各承包人的法定代表人或授权委托人持身份证及授权委托书，到发包现场签到，缺席或逾期不到者视为放弃。各承包单位参加会议人数不得多于三人。 |
| 25 | 承包文件的拒收 | - 1、逾期送达的或者未送达指定地点的承包文件； - 2、承包文件未按要求密封的； - 3、未按发包文件要求缴纳承包保证金的； - 4、承包企业法人或授权委托人（持有效的授权委托书原件）未携带本人有效身份证原件到开标现场并签到的； |
| 26 | 合同的主要条款 | 采用《建设工程施工合同》(GF2017-0201) |
| 27 | 技术标准和要求 | - 本工程技术标准和要求以适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程为准。 |
| 28 | 质保期 | - 质保期为工程竣工验收合格后三年。 |
| 29 | 付款办法 | - 该工程待竣工验收合格后付工程款的50%，质保期前两年每满一年付工程款的15%，最后一年质保期满付工程款的20%。 |
| 30 | 节能要求 | - 该节能灯更换工程竣工验收后，必须满足实施分区调光的要求，具体要求详见附件二。根据附件二分区调光时段表的规定，要求月平均用电量比原来非节能型电灯（24小时照明）节省至少12000kw/h。 |
| 31 | 需要载明的 其他事项 | - 1、所有澄清、答疑全部以公共资源交易系统电子平台发出的为准，不再接受书面形式的递交。 - 2、根据《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（高检会[2015]3号）要求，工程建设交易项目发包结果公示期满前，发包人对所有承包候选人的行贿犯罪档案进行查询，有行贿犯罪档案记录的取消承包资格，并将结果书面告知行政主管部门和公共资源交易中心，依据相关规定作出相应处理。 - 3、截至承包文件递交时间，潜在承包人到场家数1家及以上，少于3家时，该项目可继续进行。 - 4、发包人与承包人不按照发包文件和承包人的承包文件订立合同的，或者发包人、承包人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正；可以处承包项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款。 - 承包人不履行与发包人订立的合同的，履约保证金不予退还，给发包人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对发包人的损失承担赔偿责任。 - 承包人不按照与发包人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其二年至五年内参加依法必须进行发包的项目的承包资格并予以公告。 |

- 附件一：

- 保证金的缴纳与退还

一、保证金须知

- 1、因承包人的原因无法及时退还承包（竞买）保证金、滞留三年以上的，承包（竞买）保证金上缴财政。

- 2、自文件发布之日起，承包人需进行基本户备案（建设工程项目），已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须重新办理备案手续。备案后方可提交投标（竞买）保证金。

- 3、基本户备案流程：

- 工程建设项目的承包人登录注册网址：http://221.14.6.70:8088/ggzy/，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写承包人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。

- 4、特殊情况处理

- 承包人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，承包人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到中心一楼交易见证部办理退款手续（0374-2968027）。

二、保证金缴纳

- 保证金递交截止时间：2018 年11月26 日 9 时30  分。

- 金额：第一标段：壹万壹仟元整（￥11000元）；第二标段：陆仟元整（￥6000元）

- 1、投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从承包人的基本账户汇出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由承包人自行负责。

- 使用银行转帐方式的，于截止时间前通过承包人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时承包人应承担节假日银行系统不能支付的风险。

- 2、投标保证金缴纳方式：

- 2.1承包人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；

- 2.2成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

- 2.3 承包人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。

- 2.4 每个承包人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。

- 3、未按上述规定操作引起的无效投标，由承包人自行负责。

- 4、汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。

- 5、出现以下情形造成的投标保证金无效，由承包人自行负责。

- (1)投标保证金未从承包人的基本账户转出；

- (2)投标保证金未按照招标文件划分的标段依次转账。

- 6、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：

- 登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》

- 7、凡承包人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、公示、公告。对涉嫌串通投标等违规行为的，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处。不予退还的保证金上缴国库。

- 三、承包保证金的退还：

（1）承包公示期满没有质疑或投诉的,五个工作日内退还非承包候选人承包保证金及银行同期活期存款利息。

（2）在书面合同签订后五日内向承包人和其他承包候选人退还承包保证金及银行同期活期存款利息；法定期限内签订书面合同的，按照有关规定退还承包保证金及银行同期活期存款利息。

（3）项目废标或发包人终止发包的，在此后五个工作日内退还承包保证金及银行同期活期存款利息。

（4）招承包活动中出现质疑、投诉的，承包候选人、质疑人和被质疑人、投诉人和被投诉人的承包保证金暂停退还。

（5）相关承包人有违法违规行为的项目，其承包保证金暂不退还，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。

（6）退还承包保证金，除另外有规定外，一般以转账方式一次性退还至承包保证金的原提交账户。

承包人有下列情形之一的，不予退还承包保证金：

（一）在发包文件要求提交承包文件的截止时间后至承包文件有效期满前撤回承包的；

（二）承包通知书发出后，承包人无故放弃承包项目或无正当理由在规定时间内不与发包人签订合同或未按发包文件规定提交履约担保的；

（三）将承包项目转让给他人，或者在承包文件中未说明，且未经发包人同意，将承包项目分包给他人的；

（四）承包人在招承包活动中弄虚作假、围标串标，骗取承包并经招投标行政监督部门调查核实的；

（五）拒绝履行合同义务的；

（六）相关法律、法规规定不予退还的其它情形。

（七）凡承包人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、并予以公示公告。对是否涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。

- 附件二：

分区调光的具体要求

分区调光：改造后将停车场分为主行车道、内行车道、停车位三个照明区域，根据许昌东站列车时刻表照明分为7：00-23:00、23:00-7:00两个时间段。分时段调光设定见下表：

| 照明区域 | 照明时段 | 功率设定 |
| --- | --- | --- |
| 主行车道 | 7:00-23:00 | 90% |
|  | 23:00-7:00 | 70% |
| 内行车道 | 7:00-23:00 | 90% |
|  | 23:00-7:00 | 50% |
| 停车位 | 7:00-23:00 | 90% |
|  | 23:00-7:00 | 30% |

第三章 评审办法

一、评审应遵循公正、公平、择优的原则严格按照发包文件进行。

二、三方监督在河南省综合评标专家库中随机抽取2名评审专家和1名业主代表组成评审委员会。

评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）发包人或承包人的主要负责人的近亲属；

- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- （3）与承包人有经济利益关系，可能影响对承包公正评审的；

- （4）曾因在发包、评标以及其他与发包承包有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

三、发包程序为：

（一）评审；

（二）确定承包人；

（三）公告。

四、评审

评审主要包括以下内容：

- 承包文件未按承包人前附表要求签字盖章的；

2.承包联合体没有提交共同承包协议；（允许联合体承包的）

3.承包人不符合国家或者发包文件规定的资格条件；

4.同一承包人提交两个以上不同的承包文件或者承包报价；

5.承包报价高于发包文件设定的最高承包限价；

6.承包内容、 工期、承包有效期不符合发包文件规定；

7.承包人有串通承包、弄虚作假、行贿等违法行为。

评审委员会对承包文件进行合格性评审。

五、确定承包人

对通过评审的潜在承包人，按照承包报价由低到高顺序推荐1-3名预承包人。若报价相同，则以抽签方式确定推荐顺序。

发包人当场确定排名第一的预承包人为承包人。承包人无故放弃承包资格的，保证金不予退还，并载入失信记录。承包人按预排名重新确定。

在评标过程中，评标委员会发现某投标人的报价明显低于其他投标报价，使其投标报价可能低于其个别成本，评标委员会应当将其作为废标处理。

六、公告

承包人确定后，发包人应当在《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上进行公告。

第四部分  合同协议书 (样本  仅供参考）

### 一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序:       按照通用条款执行

2、语言文字和适用法律、标准及规范

2．1本合同除使用汉语外，还使用       无                  语言文字。

2．2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规:  国家及省、市的法律、法规、规章、规范性文件及协议条款约定的规章。

2．3适用标准、规范

适用标准、规范的名称:

  - 工程设计要求

  - 国家、河南省、许昌市现行有关工程的施工及验收规定、规程和标准

  - 对不在规范验评范围内项目，执行设计院、制造厂家或发包人和承包人双方议定的补充技术标准及本标书的施工技术要求；

  - 新材料、新工艺必须具有省级以上行业主管部门技术鉴定并须征得发包人和监理单位同意。

发包人提供标准、规范的时间: 无。

国内没有相应标准、规范时的约定: 由承包人提供并经发包人和设计单位认可后执行。

3、图纸

3．1发包人向承包人提供图纸日期和套数: 合同约定。

3. 2发包人对图纸的保密要求: 施工图纸应保密  。

3. 3使用国外图纸的要求及费用承担:  无

### 二、双方一般权利和义务

4．工程师

4．1监理单位委派的工程师

姓名：   (待定)      职务:    (待定)

发包人委托的职权: 按《建设工程监理规范》(GB50319-2000)执行

需要取得发包人批准才能行使的职权：设计变更、发布开(停)工令、工期顺延签认、工程量及费用增减的签认、主要材料的确定、不称职技术(管理)人员撤换建议权、发包人认为须取得批准方可实施的其它重要事项等监理合同中赋予监理工程师的职权。

4．2发包人派驻的工程师

姓名：  (待定)         职务:   (待定)

职权: 全权负责施工现场的管理和协调工作，并代表发包人对施工中所用材料(设备)的质量进行检验。

4．3不实行监理的，工程师的职权:  //

5．项目经理(建造师)

姓名:  (中标项目经理/建造师)      职务:  (待定)  _

6、发包人工作

6．1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 合同签订后7日内

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

(3)施工场地与道路的通道开通时间和要求: 已具备。

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：合同签订日。

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:  合同开工日期前，由承包方负责办理进场的相关手续，发包方配合。

(6)水准点与坐标控制点交验要求：合同开工日期前7天。

(7)图纸会审和设计交底时间: 合同开工日期前7天。

(8)双方约定发包人应做的其他工作：      无

6．2发包人委托承包人办理的工作：       无

7．承包人工作

招标范围，具体有招标人与中标人协商                    。

7．1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作:

- 需自设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：          无

- 应提供计划、报表的名称及完成时间:

开工前7日提交施工组织设计、总进度计划、施工机械和人员使用计划、主要材料供应计划。

- 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:设专职安全保卫人员和安全防护设施，负责施工现场安全保卫，费用自理。

- 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:  无

需承包人办理的有关施工场地交通、住建、环卫和施工噪音管理等手续: 按照国家、省、市、县有关规定执行。

- 完工工程成品保护的特殊要求及费用承担:由承包人负责。

- 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担: 按照按照国家、省、市有关规定和投标文件的有关承诺执行。由于承包人造成的一切损失由承包人承担。

- 施工现场清洁卫生的要求：按通用条款，保证每日清理，符合当地有关文明施工的规定，费用由承包方承担。

(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作: 场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作由承包人负责并承担费用；文物保护建筑、古树名木的保护由施工单位负责，保护费用由承包人承担。

(9)双方约定承包人应做的其他工作：① 投标文件中确定的项目部的成员必须坚守工作岗位，不得更换。对发包人提出的不合格的项目部工作人员，承包人必须及时更换，所更换人员的资质应不低于被更换人员。项目部组成人员的资格证书、岗位证书必须经过考核备案。② 投标人拟投入现场的施工机械设备必须满足施工要求，并保证及时到位，其主要设备应为承包人自己的设备。承包人投入现场的施工机械和设备必须经过检验或审验合格，并提交检验报告原件。③ 负责竣工资料的整理并完成向档案馆的归档工作。④ 本工程在施工过程中如存在多个单位同时作业，承包人必须顾全大局，相互协作，在人员、设备、工序、时间等方面密切配合，严格服从发包人和监理单位的协调指挥；承包人须积极协调单位工程内各分包人的施工，积极协调解决施工过程中存在的各类问题，确保工程顺利进行；承包人应处理好与相邻施工单位的施工接口关系，否则，发包人有权要求承包人整改或另行指定其他单位来完成相关配合工作，其发生的费用从承包人的工程进度款中扣除，并不需要承包人同意；承包人应始终采取各种合理的预防措施，保证正常的施工秩序，保证现场及第三人的财产和人身安全，若在施工现场发生的一切损失赔偿责任，由承包人承担。

(10)按计划完成施工任务。

### 三、施工组织设计和工期

8．进度计划

8．1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：合同开工日期前7天。工程师确认的时间：7个工作日

8.2群体工程中有关进度计划的要求：    无

8.3如发包人需要调整施工顺序时，承包人应无条件响应，额外发生的费用视为已包含在合同价内。

9．工期延误

9．1双方约定工期顺延的其他情况:1.重大设计变更和经监理工程师及发包人代表确认的情况。2.招标人提供的地下管网，地下构筑物等资料与现场实际情况不符而增加的工期；3.由于自然及社会因素造成的不可抗力原因而影响工程施工时。

9.2由于承包人的原因造成工期延误，每延迟一天扣除工程款的     ‰。

### 四、质量与验收

10．隐蔽工程验收和执行规范及适用范围

  - 双方约定隐蔽工程验收部位：按照国家施工及验收规范要求的执行。

10.2 适用范围：使用于本项目工程施工。

### 五、安全施工

按合同文本通用条款执行

### 六、合同价款与支付

11．合同价款及调整

11．1本合同价款采用  总价 方式确定。措施费用、其他费用中的总包服务费及承包人为施工便利做出的变更及洽商产生的费用不得调整。实际发生的分部分项工程的工程量与招标文件及答疑提供的相应清单工程量增减工程量清单按实核增核减。

当发生下列情况时，合同价可作调整：

    - 发包人相应部门签证后报主管领导批准后的工程变更及工程洽商；

    - 暂估价项目、暂估材料设备及发包人指定的产品价在实际发生前由发包人认可后，按实际发生予以调整，仅计取税金；

    - 发包人提供的地下管网、地下构筑物等资料与现场实际情况不符，而引起的工程处理费用增加，据实调整；

    - 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款。

11．2合同价款调整原则及方法：

- 增减工程量清单按11.1执行；

- 除专用合同条款应有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理：①已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；②已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目的，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人与承包人商定变更工作的单价后，报发包人审核批准(发包人批准前应由造价部门出具审核意见)；③已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，即新增项目，参照省定额站颁布的施工期间的定额、费用标准、价格信息，由监理人与承包人商定变更工作的单价后，报发包人审核批准(发包人批准前应由造价部门出具审核意见)。以上价格调整均应考虑承包人中标价与投标总价相比的优惠率，以及不予计取的措施费用。

- 材料变更时价格确定：①承包人在投标文件中价格明细表已有的材料，按承包人材料价格明细所列的材料单价计算(风险范围以外的，按(5)款确定)；②承包人材料价格明细表中没有的材料，参照许昌市造价办发布的《许昌市建设工程材料基准价格信息》在施工期间发布的材料单价计算；③许昌市造价办发布的《许昌市建设工程材料基准价格信息》没有公布的材料，由承包人提出适当的价格，经发包人确认签字后，予以认可。

11．3双方约定合同价款的其他调整因素: 双方协商解决。

12．工程付款

12．1工程款的支付方式：采取银行转帐结算的形式，由项目所属单位支付；

12．2设计变更和现场经济签证引起的费用在拨付进度款时暂不予考虑。

12．3双方约定的工程款(进度款)支付方式：该工程待竣工验收合格后付工程款的50%，质保期前两年每满一年付15%，最后一年质保期满后付20%。

13.工程量增减

因发包人或设计单位提出的设计变更，导致工程内容的任何变化，承包人均须无条件先执行，其工程量增减按实计算、综合单价按本合同专用条款有关规定执行。

14. 投标报价

14.1 投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸的全部内容，以及为完成上述内容所必须的临时工程、材料、劳务及所需的全部费用；

14.2 投标人应充分考虑施工期间政策和价格风险，以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应交纳的费用一并计入总报价，中标后不作调整；

14.3 投标人只能提出一个不变价格，招标人不接受任何选择价。

### 七、竣工验收与结算

15．竣工验收

15．1承包人提供竣工图的约定：        (待定)

//

15．2中间交工工程的范围和竣工时间：

15．3竣工结算：审减金额超过报审金额   %时，超过部分审计费用由施工单位承担，并承担一定的违约责任。

### 八、违约、索赔和争议

16．违约

16．1本合同中关于发包人违约的具体责任如下，

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：甲方根据实际情况决定采取处罚措施。

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:     //

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:     //

双方约定的发包人其他违约责任: 见补充条款。

16．2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任:  (待定)

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:  (待定)

双方约定的承包人其他违约责任:   (待定)

17．争议

17．1双方约定，在履行合同过程中产生争议时:

- 双方本着友好协商方式解决。

- 协商不成的，向  工程所在地  人民法院提起诉讼。

### 九、其他

18．工程分包

18．1本工程主体工程不允许分包。其他配套专业若确需分包，分包商须经得发包人同意。

19．不可抗力

19．1双方关于不可抗力的约定:  所发生的工期相应顺延，但涉及的费用根据国家有关规定由双方分担。

20．保险

20．1本工程双方约定投保内容如下:

(l)发包人投保内容:      无

发包人委托承包人办理的保险事项:    无

(2)承包人投保内容:       无

21．担保

21．1本工程双方约定担保事项如下:

(l)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为:    (待定)     担保合同作为本合同附件。

(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为:

(3)双方约定的其他担保事项:               (待定)

22．合同份数

22．1双方约定合同副本份数:正本2份，副本4份

23．补充条款

审减金额超过报审金额  时，超过部分审计费用由施工单位承担，并承担一定的违约责任。

24．其他未尽事宜由双方协商后确定：

(1)若承包方未达到双方约定的工程质量要求，承担其由此产生的一切责任。

(2)经甲乙双方签字盖章后方可生效。

合同协议书

(发包人名称，以下简称“发包人” )为实施           (项目名称)，己接受                  (承包人名称，以下简称“承包人” )对该项目工程施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(l)中标通知书；

(2)投标函及投标函附录；

(3)专用合同条款；

(4)通用合同条款；

(5)技术标准和要求；

(6) 已标价的工程量清单；

(7)图纸；

(8)其他合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币(大写)                元(￥              )。

4．承包人项目经理(建造师)：

5．工程质量符合                     标准。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人应按照监理人指示开工，工期为      日历天。

9．本协议书一式     份，合同双方各执      份。

10.双方签字盖章后生效。

11．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：             (单位盖章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字)

承包人：             (单位盖章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字)

第五章  承包文件格式

正（副）本

(项目名称)

承 包 文 件

项目编号：

承包人:(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:(签字)

年  月   日

目   录

一、承包报价表；

二、授权委托书；

三、承包保证金；

四、承诺书；

五、资格证明文件；

六、承包人须知表规定的其它材料。

注：如有本章未提供的格式，承包人可自行编制。

一、承包报价

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承包人 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 注册证号 |  |
| 承包总报价 | （大写） | （小写） |  |
| 承包质量等级 |  |  |  |
| 工 期 | 日历天 |  |  |
| 承包文件有效期 |  |  |  |

承包单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年   月    日

- 二、授权委托书

本人（姓名）系（承包人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）承包文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

承包人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年月日

- 三、承包保证金

附承包保证金有效银行转账凭证复印件及基本户开户许可证；

四、承诺书

- 承包承诺书

- (发包人名称)       ：

我方已仔细研究了             （工程名称）发包公告的全部内容，自愿参加本次发包活动，自觉遵守法律法规和《许昌市小额工程建设项目发包办法》（试行）的规定，并承诺：

1、我方所提供的企业参评资料均真实有效。

2、如果我方中选，严格按照承包价格于30日内签订正式合同。

3、若我方未中选，对此次评审方式确定的承包人，我方无任何异议。

4、若我方中选后30日内，除不可抗力原因外，拒签合同的，自愿接受发包人没收保证金的处罚。

5、若我方与发包人签订正式合同后，除不可抗力外，严格按照要求的施工周期、质量等内容认真组织施工。

6、我方承诺，近三年来未发生诉讼及仲裁情况；

7、本承诺书属于合同文件的组成部分。

以上为我方参加发包的承诺，如违反，则自行承担相应法律责任，自愿按照相关规定接受处罚。

承包人：        （盖章）

地  址：

联系方式：

年   月   日

- （二）项目经理承诺书

（发包人名称）：

我方在此声明，我方拟派往             （项目名称）（以下简称“本工程”）的          （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

承包人：                             （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

年 月 日

五、资格证明文件

应附企业法人营业执照副本及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证副本、项目配备人员证书及社保证明等材料的复印件。

六、承包人须知表规定的其它材料

- 已标价的工程量清单

- 其他材料