禹州市2018年第二批朱阁镇1.5万亩高标准农田建设项目（第八、九标段）

施工招标文件

招标人：禹州市财政局农村农业综合开发办公室

招标代理机构：河南大河招标有限公司

监督单位：禹州市财政局

二零一八年十一月

目   录

第一章  招标公告…………………………………………………………………………… 3

第二章  投标人须知前附表………………………………………………………………… 8

第三章   评标办法………………………………………………………………………… 34

第四章  合同条款及格式……………………………………………………………………39

第五章  工程量清单…………………………………………………………………………45

第六章  图 纸 ………………………………………………………………………………50

第七章  技术标准和要求  …………………………………………………………………51

第八章  投标文件格式  ……………………………………………………………………52

第一章  招标公告

禹州市2018年第二批朱阁镇1.5万亩高标准农田建设项目

（第8、9、19、20、22、23、25、26、28、29、31、32标段）

招 标 公 告

1、招标条件

本次招标项目禹州市2018年第二批朱阁镇1.5万亩高标准农田建设项目已由上级主管部门批准建设,建设资金为财政资金,已落实，招标人为禹州市财政局农村农业综合开发办公室，招标代理机构为河南大河招标有限公司。本项目已具备招标条件，现对本项目第8、9、19、20、22、23、25、26、28、29、31、32标段进行国内公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1 项目名称：禹州市2018年第二批朱阁镇1.5万亩高标准农田建设项目；

2.2 项目编号：JSGC-SZ-2018241；

2.3 项目地点：该项目位于禹州市朱阁镇境内，项目区涉及沙陀、詹庄、边楼、西河庄、祁庄、石羊、耿楼7个行政村。

2.4 建设规模：本次招标公告的招标内容为变压器采购及安装、潜水泵采购及安装、机井保护箱（含井台）采购及安装、地埋线购置及铺设和植树工程, 本次招标公告招标内容预算资金约454.5824万元。

2.5 招标范围：招标文件、工程量清单、设计施工图纸、设计变更、答疑纪要等全部内容；

2.6 质量要求：工程质量要求达到国家施工验收规范合格标准；材料设备符合国家有关行业标准；

2.7发包方式：总承包

2.8标段划分及工期：该项目本次招标公告共有12个标段，详细标段划分情况如下:

| 标段 编号 | 名称 | 项目特征 | 计划 数量 | 计划工期 （日历天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八标 | 变压器、高压线采购及安装 | 变压器、高压线采购及安装 | 6座 | 60 | 技术标准和要求详见招标文件。 |
| 九标 | 变压器、高压线采购及安装 | 变压器、高压线采购及安装 | 6座 | 60 |  |
| 十九标 | 潜水泵采购及安装 | 潜水泵采购及安装 | 53套 | 60 |  |
| 二十标 | 潜水泵采购及安装 | 潜水泵采购及安装 | 53套 | 60 |  |
| 二十二标 | 井堡采购及安装 | 机井保护箱（含井台、井盖、井盘、出水装置、通电装置、智能控制器、机箱、防雷模块、空气开关、IC卡刷卡器等）采购及安装 | 53座 | 60 |  |
| 二十三标 | 井堡采购及安装 | 机井保护箱（含井台、井盖、井盘、出水装置、通电装置、智能控制器、机箱、防雷模块、空气开关、IC卡刷卡器等）采购及安装 | 53座 | 60 |  |
| 二十五标 | 地埋线购置及铺设 | 地埋线购置及铺设 | 22.791公里 | 60 |  |
| 二十六标 | 地埋线购置及铺设 | 地埋线购置及铺设 | 20公里 | 60 |  |
| 二十八标 | 地埋管购置及铺设 | 地埋管购置及铺设（含出水口） | 15公里 | 60 |  |
| 二十九标 | 地埋管购置及铺设 | 地埋管购置及铺设（含出水口） | 15公里 | 60 |  |
| 三十一标 | 植树 | 栽植法桐1650棵，栽植白腊1650棵。 | 3300株 | 60 |  |
| 三十二标 | 植树 | 栽植法桐1650棵，栽植白腊1650棵。 | 3300株 | 60 |  |

3、投标人资格要求：

3.1本次招标项目第8、9标段资格要求：

（1）投标人须具有中国境内注册的独立法人资格(指营业执照)；

（2）投标人须具备电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证和四级及以上承装(修、试)电力设施许可证；

（3）拟派项目经理须具有电力相关专业贰级及以上建造师资格证且具有安全生产考核合格证；须具有中级（含中级）以上技术职称，并且未承担其他在施建设项目的项目经理；

（4）被授权委托人和拟派项目经理必须为本单位在职人员（须提供近半年的养老保险明细，入职不足半年的，从入职日期算起）；

3.2 本次招标项目第19、20标段资格要求：

（1）投标人须具有中国境内注册的独立法人资格(指营业执照)；

（2）投标人须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，且具有有效的《安全生产许可证》；

（3）拟任项目经理须具备市政专业贰级及以上注册建造师资格，持有有效的安全生产考核合格证，并具有中级（含中级）以上技术职称，且未承担其他在施建设项目的项目经理；

（4）投标人须具有潜水泵生产厂家的授权书。投标人须提供潜水泵生产厂家有效的企业营业执照、产品生产许可证；

（5）投标产品（潜水泵）须具有省级（或以上）相关质量检测部门出具的质量检测报告（报告日期须为2017年1月1日以后的检测报告）；

（6）被授权委托人和项目经理必须为本单位在职人员（须提供近半年的养老保险明细，入职不足半年的，从入职日期算起）；

3.3本次招标项目第22、23、25、26、28、29标段资格要求：

（1）投标人须具有中国境内注册的独立法人资格(指营业执照)；

（2）投标人须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，且具有有效的《安全生产许可证》；

（3）拟任项目经理须具备市政专业贰级及以上注册建造师资格，持有有效的安全生产考核合格证，并具有中级（含中级）以上技术职称，且未承担其他在施建设项目的项目经理；

（4）投标主要产品须具有省级（或以上）相关质量检测部门出具的质量检测报告（报告日期须为2017年1月1日以后的检测报告）

（5）被授权委托人和项目经理必须为本单位在职人员（须提供近半年的养老保险明细，入职不足半年的，从入职日期算起）；

3.4本次招标项目第31、32标段资格要求：

（1）投标人须具有独立法人资格（指投标人营业执照）；

（2）投标人须具有有效的营业执照且经营范围应包含园林绿化，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，信誉良好。

（3）拟派项目负责人具有园林绿化专业或园林专业中级及以上（含中级）技术职称证且具有园林绿化施工的从业经历。

（4）被授权委托人和拟派项目负责人必须为本单位在职人员（须提供及半年的养老保险明细，入职不足半年的，从入职日期算起）。

3.5本次招标公告各标段投标人2015年11月1日以来须具有不小于所投标段招标控制价的类似项目业绩；

3.6本次招标不接受联合体投标。

3.7本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标单位投标文件将按废标处理。

3.8本项目本次招标公告各标段规定一家投标企业只能投本次招标公告的一个标段。

注：项目经理如有已中标项目工期内变更情况，请按照豫建建〔2015〕23号文件规定提供《项目经理（项目总监）变更备案表》等官方手续。

4、网上下载招标文件

4.1投标人持CA数字认证证书，登录《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

4.2在投标截止时间前登录《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载招标文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

5、投标报名时间及方式

5.1报名截止时间：2018年12月19日上午9 时00分（北京时间）；

5.2报名方式：全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）网上报名，详情请查询全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）（http://xcggzy.gov.cn）首页办事指南中的业务流程（网上报名指南）。

6.招标文件、工程量清单和施工图纸的获取

6.1招标文件和工程量清单的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可在全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）自行下载。

6.2施工图纸下载：按照招标文件中第二章投标人须知前附表第2.1款所给的网址自行下载。

6.3招标文件每套售价500元，于递交投标文件时缴纳给招标代理机构，售后不退。

7.投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间为2018年12月19日上午09时00分，地点为禹州市公共资源交易中心第一开标室（禹州市党政综合大楼北楼9楼）；

7.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7.3未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载招标文件的投标人，其投标文件不予受理。

8.发布公告的媒介

本公告同时在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布。

9、踏勘现场和投标预备会

本项目招标人不组织投标单位踏勘现场，投标单位可自行踏勘，费用自理，责任自负。

10、联系方式

招标人：禹州市财政局农村农业综合开发办公室

地址：禹州市建设路273号

联系人：朱先生

联系电话：0374-8118996

招标代理机构：河南大河招标有限公司

联系人：杨先生

联系电话：0374-8235388

监督单位：禹州市财政局

监督电话（监察室）：0374- 8113526

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  |  | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 |  |  | 招标人：禹州市财政局农村农业综合开发办公室 联系人：朱先生 联系电话：0374-8118996 |  |
| 1.1.2 | 招标代理机构 |  |  | 招标代理机构：河南大河招标有限公司 联系人：杨先生 联系电话：0374-8235388 |  |
| 1.1.4 | 项目名称 |  |  | 禹州市2018年第二批朱阁镇1.5万亩高标准农田建设项目 |  |
| 1.1.5 | 工程地点 |  |  | 该项目位于禹州市朱阁镇，项目区涉及沙陀、詹庄、边楼、西河庄、祁庄、石羊、耿楼7个行政村； |  |
| 1.1.6 | 投资总额 |  |  | 本次招标公告招标内容预算资金约454.5824万元。 |  |
| 1.2.1 | 资金来源 |  |  | 财政资金 |  |
| 1.2.2 | 出资比例 |  |  | 100% |  |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  |  | 项目资金已落实 |  |
| 1.3.1 | 招标范围 |  |  | 招标文件、工程量清单、设计施工图纸、招标前的设计变更、答疑纪要等全部内容； |  |
| 1.3.2 | 标段划分 |  |  | 该项目本次招标公告共有十二个标段，本招标文件仅适用于本次招标公告的第八、九标段； 第八标段：变压器、高压线采购及安装； 第九标段：变压器、高压线采购及安装； |  |
| 1.3.3 | 工期 |  |  | 第八、九标段工期均为： 60 日历天 |  |
| 1.3.4 | 质量要求 |  |  | 工程质量要求达到国家施工验收规范合格标准；材料设备符合国家有关行业标准； |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 |  |  | 企业资质条件： （1）投标人须具有中国境内注册的独立法人资格(指营业执照)； （2）投标人须具备电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证和四级及以上承装(修、试)电力设施许可证； （3）拟派项目经理须具有电力相关专业贰级及以上建造师资格证且具有安全生产考核合格证；须具有中级（含中级）以上技术职称，并且未承担其他在施建设项目的项目经理； （4）被授权委托人和拟派项目经理必须为本单位在职人员（须提供近半年的养老保险明细，入职不足半年的，从入职日期算起）； （5）本次招标不接受联合体投标。 （6）业绩要求：投标人2015年11月1日以来须具有相应的类似变压器采购及安装项目业绩； （7）信誉要求：企业没有处于被责令停产、停业，或者投标资格被限制，2015年11月1日以来未发生诉讼和仲裁情况的（申请人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件）不包括调解、结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。 |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  |  | 不接受 |  |
| 1.9 | 踏勘现场 |  |  | 投标人自行组织踏勘现场 |  |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  |  | 不召开 |  |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的 截止时间 |  |  | 投标截止时间10日前。逾期未提出问题的视为投标人已熟知并响应招标文件的内容和要求。 |  |
| 1.12 | 偏离 |  |  | / |  |
| 2.1 | 招标文件、工程量清单及图纸的获取 |  |  | 招标文件和工程量清单的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】（http://xcggzy.gov.cn），通过“投标人/供应商登录”后自行下载。 图纸下载地址： https://pan.baidu.com/s/1btFYsG5VXPSTGTib-RG2bw |  |
| 2.1 | 构成招标文件其它材料 |  |  | 图纸答疑，经备案的招标文件补充和修改文件（如有）。 |  |
| 2.2.1 | 招标人对招标文件进行必要的澄清或者修改的截止时间 |  |  | 递交投标文件截止之日15天前 |  |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  |  | 2018年12月19日上午9 时00分（北京时间）； |  |
| 2.2.3 | 招标人答复投标人提出问题的截止时间 |  |  | 招标人自收到异议之日起3日内作出答复。 |  |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 |  |  | / |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  |  | 在投标文件递交截止时间结束后60天内。 |  |
| 3.4.1 | 投标保证金须知 |  |  | 1、因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴财政。 2、自文件发布之日起，投标人需进行基本户备案（建设工程项目），已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须重新办理备案手续。备案后方可提交投标（竞买）保证金。 3、基本户备案流程： 工程建设项目的投标人登录注册网址：http://221.14.6.70:8088/ggzy/，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。 4、特殊情况处理： 投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到禹州市政府采购监督管理办公室办理退款手续（0374-8112523）。 |  |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  |  | 投标保证金递交截止时间：同投标文件递交截至时间。 投标保证金金额： 第八标段：大写：捌仟圆整（￥8000.00元） 第九标段：大写：捌仟圆整（￥8000.00元） 1、投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人的基本账户汇出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。 使用银行转帐形式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。 2、投标保证金缴纳方式： 2.1投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳； 2.2成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。 2.3 投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。 2.4 每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。 保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。 3、未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。 4、汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。 5、出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。 (1)投标保证金未从投标人的基本账户转出； (2)投标保证金未按照招标文件划分的标段依次转 账。 6、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法： 登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》 7、《许昌网上交易保证金缴纳操作示意卡》、 《许昌市公共资源交易系统企业基本户备案操作手册》链接地址：http://www.xczbtb.com/News/ZlxzList.aspx?ntype=1 8、自2018年1月1日起，凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、并予以公示公告。对是否涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。 |  |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 |  |  | 近三年，即2015年、2016年、2017年。（若公司成立未满三年，需提供从成立至今的年度财务状况，以营业执照注册时间为准）。 |  |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 |  |  | 三 年，即2015年11月1日之后 |  |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 |  |  | 三 年，即2015年11月1日之后 |  |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  |  | 不允许 |  |
| 3.7.3 | 签字、盖章要求 |  |  | 投标文件正本按招标文件要求签字盖章（无需逐页签字盖章），副本应与正本保持一致（可为正本的复印件）。正本与副本不一致的，以正本为准。 |  |
| 3.7.4 | 投标文件份数 |  |  | 一式伍份，正本壹份，副本肆份。 U盘电子版一份：电子版须包含投标文件正本所有内容，且能正常打开。 投标文件的份数和签署 1.1投标人应提交一份正本和肆份副本投标文件。 1.2投标文件正本和副本须打印并由法人或法人正式授权的投标人代表在规定处签字（有特殊要求的按要求执行）。 1.3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人员进行签字并加盖投标单位公章。 |  |
| 3.7.5 | 装订要求 |  |  | 投标文件的正本与副本应采用A4纸（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，采用 胶装 方式装订。 |  |
| 4.1.2 | 封套上写明 |  |  | 招标人名称： 标段名称： 项目 标段 投标人名称： （盖章） 在 2018 年 月 日上午 时 分（投标截止时间）前不得开启。 在包封开口处应以密封条密封，并加盖骑缝章。 |  |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  |  | 禹州市公共资源交易中心第一开标室（禹州市党政综合大楼北楼9楼） |  |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  |  | 否 |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：禹州市公共资源交易中心第一开标室 |  |
| 5.2 | 开标程序 |  |  | 1.密封情况检查：由投标人代表对密封情况进行检查 2.开标顺序：按照递交投标文件时间的逆顺序 |  |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  |  | 评标委员会构成：由招标人代表1名和从河南省综合评标专家库中随机抽取的专家4人共5名组成评标委员会 评标专家确定方式：保证金名单解密后进行评标专家抽取，在评标专家抽取时设置回避事项。 |  |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  |  | 否，推荐的中标候选人数： 1-3 人 |  |
| 7.1.1 | 履约保证金 |  |  | 履约保证金的金额：中标价的5% 工程竣工后15个工作日内，凭收款收据自行到招标人处办理无息退还业务，投标人逾期未来退还履约保证金的，招标人将不支付资金占用费。 |  |
| 7.3 | 投诉 |  |  | 投标企业投诉时，投诉人必须是参加本项目投标时的法定代表人或参加本项目投标时法定代表人授权的委托代理人。 |  |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |  |  |  |
| 10.1 词语定义 |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 |  | 类似项目 |  |  | 类似项目是指：2015年11月1日以来不小于所投标段招标控制价的类似的变压器采购及安装项目。 |
| 10.1.2 |  | 无不良行为记录 |  |  | 无不良行为记录是指：近三年来无犯罪、无行贿记录。 各投标人须对近三年来无犯罪、无行贿进行承诺。 |
| 10.1.3 |  | 招标控制价 |  |  | - （1）本工程设有招标控制价，招标控制价由招标人或招标人委托的具有相关资质的造价咨询机构编制。 - 招标控制价如下： - 第八标段：￥470222.65元 - 第九标段：￥470222.65元 - （2）凡投标人的投标报价超出“招标控制价”（不含等于“招标控制价”）的，该投标人的投标文件应作废标处理。 |
| 10.2 相关材料提交方式 |  |  |  |  |  |
| 投标人向评标委员会提交的所有证书及相关材料提交方式 |  |  | 具体要求及格式详见本章附表一：提交证件及业绩格式 |  |  |
| 10.3“暗标”评审 |  |  | 技术标不采用“暗标”评审方式 |  |  |
| 10.4投标人代表出席开标会 |  |  |  |  |  |
| 招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其投标文件按废标处理。 |  |  |  |  |  |
| 10.5中标公示 |  |  |  |  |  |
| 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3日。 |  |  |  |  |  |
| 10.6 知识产权 |  |  |  |  |  |
| 构成本招标文件各个组成部分的招标文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给其他第三人。 |  |  |  |  |  |
| 10.7重新招标的其他情形 |  |  |  |  |  |
| 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |  |  |  |  |
| 10.8 同义词语 |  |  |  |  |  |
| 构成投标文件组成部分的“通用合同条款” “专用合同条款” “技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |  |  |  |  |
| 10.9监 督 |  |  |  |  |  |
| 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的监督部门依法实施的监督。 |  |  |  |  |  |
| 10.10 解释权 |  |  |  |  |  |
| 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 1、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； 2、除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释； 3、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； 4、同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准； 按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |  |  |  |
| 10.11招标人补充的共他内容 1、中标单位须按《国家计委〈计价格〔2002〕1980号〉》及《国家发展改革委办公厅〈发改办价格〔2003〕857号〉》之有关规定向招标代理机构交纳招标服务费。 2、质量保证金：质量保证金为合同价款的3%。 |  |  |  |  |  |
| 10.12投标文件的拒收 （1） 投标文件逾期送达或未送达指定地点的； （2）未按招标文件要求密封和标识的； （3）未按招标文件要求缴纳投标保证金的； （4） 投标截止时间前，投标人未按本须知前附表第10.4项规定出席开标会议的； （5） 未按规定支付招标文件费用的； （6）未通过全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）（http://xcggzy.gov.cn）下载招标文件的。 |  |  |  |  |  |
| 10.13特别提示 1、潜在投标人应仔细阅读招标文件、工程量清单，若出现工程量清单错（漏）项等，请在规定时间内在全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）（http://xcggzy.gov.cn）上提出，否则中标后，因此而造成工程量的增加，由中标人承担。 2、潜在投标人如对招标文件有异议，请在规定时间内在全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）（http://xcggzy.gov.cn）上提出，以其它方式递交的异议不予接收。 3、招标文件和工程量清单的获取：投标文件递交截止时间前均可在全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）（http://xcggzy.gov.cn）上自行下载； 4、施工图纸下载：按照招标文件中第二章投标人须知前附表2.1项所给网址自行下载。 5、文件费用：招标文件费500元/套，投标人于递交投标文件时缴纳给招标代理机构，售后不退； |  |  |  |  |  |

一、总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照规定的时间和地点召开投标预备会。

1.10.2在投标预备会召开前，投标人应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）将需要招标人澄清的问题送达招标人。

1.10.3在投标人须知前附表规定的投标截止时间10天前，招标人将对投标人所提问题的澄清，在许昌市公共资源交易网回复。该澄清通知为招标文件的组成部分。

1.11 分包

不允许分包

1.12 偏离

投标文件不允许偏离招标文件实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，通过全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）（http://xcggzy.gov.cn）发出。如未提出异议，视为全面接受招标文件所有条款。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间7天前，经有关部门备案后，通过全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）（http://xcggzy.gov.cn）发出，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 所有澄清、答疑全部以全国公共资源交易平台（河南省.许昌市）

（http://xcggzy.gov.cn）发出的为准，不再接受书面形式的递交。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以通过公共资源交易系统电子平台修改招标文件，如果修改招标文件的的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 当招标文件（含评标、定标办法）、补充通知、答疑纪要，内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）为准。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函

（2）投标要素表

（3）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（4）投标保证金

（5）已标价工程量清单

（6）投标辅助资料

（7）资格审查资料

（8）投标人按本招标文件要求提交的其它资料

（9）优惠服务承诺书

（10）无在建承诺书

（11）招标文件规定的其他材料

（12）施工组织设计包括以下内容：

1、施工方案与技术措施

2、质量管理体系与措施

3、安全管理体系与措施

4、工程进度计划与措施

5、资源配备计划

6、环境保护管理体系与措施

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件提供“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2报价要求：投标人根据自身实力，并结合市场情况应对建设并实施的工程部分按照招标文件所给定的工程量清单、施工图及招标文件规定的报价要求进行自主全费用报价。投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用；

3.2.3本工程采用工程量清单报价，每一项目只允许有一个报价。

3.2.4任何有选择的报价将不予接受，投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内；

3.2.5技术规范要求的费用应包括在投标报价中；

3.2.6投标人应先到施工地点踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；

3.2.7除非本招标文件对工程量清单编制和报价另有说明的，否则，投标人应按工程量清单中的项目和数量进行报价。

3.2.8本项目主要材料材料价差投标人应在报价中自主考虑其风险因素。

3.2.9投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改 “工程量清单”中的相应报价。

3.2.10投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.11总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标保证金的递交

3.4.1.1因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴财政。

3.4.1.2 自文件发布之日起，投标人需进行基本户备案（建设工程项目），已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须重新办理备案手续。备案后方可提交投标（竞买）保证金。

基本户备案流程：

工程建设项目的投标人登录注册网址：http://221.14.6.70:8088/ggzy/，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。

特殊情况处理

投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到禹州市政府采购监督管理办公室办理退款手续（0374-8112523）。

3.4.2 投标人应按投标人须知前附表规定缴纳投标保证金。

3.4.2.1 投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人的基本账户汇出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。

使用银行转帐形式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。

联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2.2 投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；

成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。

3.4.2.3 每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。

3.4.2.4 未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

3.4.2.5汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。

3.4.2.6 出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。

(1)投标保证金未从投标人的基本账户转出；

(2)投标保证金未按照招标文件划分的标段依次转账。

3.4.2.7 《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：

登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》

3.4.3 投标人不按本章第3.4.2项要求提交投标保证金的，不接收其投标文件。

3.4.4 投标保证金的退还：

（1）中标公示期满没有质疑或投诉的，5个工作日内退还非中标候选人投标保证金及银行同期活期存款利息。

（2）在书面合同签订5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金及银行同期活期存款利息；法定期限内未签订书面合同的，按照有关规定退还其投标保证金。及银行同期活期存款利息。

（3）项目废标或招标人终止招标的，在此后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存利息。

（4）投标活动中出现质疑、投诉的，中标候选人、质疑人和被质疑人、投诉人和被投诉人的投标保证金暂停退还。

（5）相关投标人有违法违规行为的项目，其投标保证金暂不退还，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。

（6）退还投标保证金，除另有规定外，一般以转账方式一次性退还至投标保证金的原提交账户。

3.4.5投标人有下列情形之一的，不予退还投标保证金：

（一）在招标文件要求提交投标文件的截止时间后至投标文件有效期满前撤回投标的；

（二）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同或未按招标文件规定提交履约担保的；

（三）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（四）投标人在招投标活动中弄虚作假、围标串标，骗取中标并经招投标行政监督部门调查核实的；

（五）拒绝履行合同义务的；

（六）相关法律、法规规定不予退还的其它情形。

（七）自2018年1月1日起，凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、并予以公示公告。对是否涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。

3.5资格审查资料

以投标文件格式为准。

3.6备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关投标报价、工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.4投标文件正本壹份，副本肆份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5投标文件的正本与副本应采用A4纸（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本、副本、U盘电子版应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2投标文件的封套应写明以下内容：

招标人名称：

标段名称：                项目      标段

投标人名称：                  （盖章）

在  2018 年    月   日上午    时   分（投标截止时间）前不得开启。

在包封开口处应以密封条密封，并加盖骑缝章。

4.1.3 未按要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表第5.1项规定的开标时间和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（持本人身份证原件）或其委托代理人（持委托书原件和本人身份证原件）准时参加。投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会的，招标人可将其投标文件按无效标处理。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

评标委员会推荐1-3名中标候选人,并标明排列顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.2 中标通知

在投标文件有效期内或在延长后的投标文件有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额赔偿投标人损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。

8.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法利益。

下列行为均属招标人与投标串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

（2）招标人向投标人泄露标底；

（3）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

（4）招标人预先内定中标人；

（5）其他串通投标行为。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1下列行为均属以他人名义投标：

（1）投标人挂靠其他施工单位；

（2）投标人从其他施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

（3）由其他单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章和签字的行为。

9.2.2下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

（2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）不是本单位人员。

投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

（1）聘任合同必须由投标人单位与之签订；

（2）与投标人单位有合法的工资关系；

（3）投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其他有效证明其为本单位人员身份的文件。

9.2.3下列行为均属投标人串通投标报价：

（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

（3）投标人之间先进行内部总价，内定中标人，然后再参加投标；

（4）投标人之间其他串通投标报价的行为。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

### 10.1同类项目

同类项目的要求见投标人须知前附表。

### 10.2 原件

- 投标人须知前附表要求投标人递交原件的，投标人应在递交投标文件时按投标人评标资料提交、领取一览表所列清单提交原件。原件经查验后退回投标人。

- 附表一：提交证件及业绩格式

- 工程投标人评标资料提交、领取一览表

（注：手写无效）

| 投标单位（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 证件名称 |  |  |  |  | 份数 |  | 备注 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计份数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提交及归还时间 |  | 提交时间： 年 月 日 |  |  | 领取（归还）时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 投标单位授权委托人 |  |  | 提交人签字： |  |  |  | 领取人签字： |  |  |  |
| 招标人（或招标代理机构） |  |  | 签收人签字： |  |  |  | 退还人签字： |  |  |  |

投标人向评标委员会提交所有证书及相关材料应打印目录（手写无效），评标委员会依法成立后拒收投标人任何资料。

## 附表二：招标文件澄清申请函（格式）

招标文件澄清申请函（格式）

编号：

（招标人名称）     ：

经过仔细阅读          （项目名称）        （标段名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

1、………

2、………

投标人：                      （盖单位章）

年       月         日

注:投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。

## 附表三：招标文件澄清通知（格式）

招标文件澄清通知（格式）

编号：

（投标人名称）    ：

经研究，对           （项目名称）         （ 标段名称）招标文件，作如下澄清：

1、………

2、………

请收到本通知后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在      年    月    日前回复确认，同时采用传真方式发至            。

招标人：                      （盖单位章）

年       月         日

注:招标人对招标文件澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内容合并发出。

## 附表四：招标文件修改通知（格式）

招标文件修改通知（格式）

编号：

（投标人名称）

经研究，对        （项目名称）       （ 标段名称 ）招标文件，作如下修改：

1、………

2、………

请收到本通知后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在      年    月    日前回复确认，同时采用传真方式发至            。

招标人：              （盖单位章）

年       月         日

注:招标人对招标文件修改时，适用于本格式。

## 附表五：招标文件澄清通知、修改通知确认函（格式）

招标文件澄清通知、修改通知确认函（格式）

编号：

（招标人名称）

你方      年      月      日发送的          （项目名称）            （标段名称）招标文件问题        （澄清通知/修改通知），我方已于        年       月       日收到，通知的主要内容如下：

年        月         日，             （文件名称及编号）,共         (页码总数)     (条款总数)；

…..

特此确认。

投标人：              （盖单位章）

年       月         日

注：收到招标文件澄清通知或修改通知后，投标人向招标人发出确认函时，适用于本格式。

第三章 评标办法

（综合评分法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审 标 准 | 投标人名称 | 与营业执照原件、资质证书原件一致 |
|  |  | 签字、盖章 | 招标文件规定的签字、盖章处签字盖单位章。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审 标 准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照） |
|  |  | 资质等级 | 符合投标人须知前附表关于投标报名资质的规定 |
|  |  | 项目经理 | 拟派项目经理须具有相应专业二级及以上注册建造师执业资格证和项目经理安全生产考核合格证 |
|  |  | 业绩要求 | 自2015年11月1日以来至少完成有一项类似变压器采购及安装业绩。 |
|  |  | 其他 | 1、被授权委托人和技术负责人必须为本单位在职人员（须提供近半年的养老保险明细，入职不足半年的，从入职日期算起）； 2、各投标人须对近三年来无犯罪、无行贿进行承诺。 |
| 2.1.3 | 响 应 性 评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定； |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定； |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定； |
|  |  | 投标有效期 | 60日历天 （从投标截止之日算起） |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 已标价的工程量清单投标总报价书应加盖两名造价师或两名造价员章并签字及单位公章；委托造价咨询单位编制的应附有造价咨询委托合同书，报价书必须加盖两名注册造价师或两名造价员章并签字和咨询单位资质章和公章。 并且符合第五章“工程量清单”填报的要求； |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
|  |  | 投标价格 | 投标报价不得低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价； |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 商务标： 70 分 技术标： 30 分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 采用复合标底确定评标基准价： S=T×A+ (a1+a2+…+an)/n×（1-A） 式中：S——评标基准价; ai——参与评标基准价计算的投标报价，指投标人报价在T的100%（含100%）～92%（含92%）区间的，且通过初步评审的投标报价。 T ——招标控制价； A——招标人控制价在评标基准价中所占的权重，权重约定50%； n——投标报价在T的100%（含100%）～92%（含92%）区间内且通过初步评审的投标人个数。 若所有投标人的投标报价都不在该区间内，则评标基准价S=T×A+ T×92%×（1-A） |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率 计算公式 | 偏差率=100% ×（投标人报价 - 评标基准价）/评标基准价 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 商务标 评分标准 （70分） | 投标报价 （40分） | 投标报价比评标基准价每高1%在40分基础上扣2分，扣完为止。等于评标基准价的得满分40分，每比评标基准价低1%，在40分基础上扣1分，扣完为止。（偏差率不足1%的，按内插法赋分。计算结果保留两位小数） |
|  |  | 财务状况 （0-5分） | 提供近三年度（2015年、2016年、2017年）财务审计报告，连续二年盈利者得3分，连续三年盈利者得5分，否则不得分。（以会计事务所或审计机构审计的财务会计报表原件为准） |
|  |  | 业绩 （0-6分） | 自2015年11月1日（以合同签订时间为准），企业有合同金额不少于所投标段招标控制价的类似项目业绩，每项得2分，本项最高得6分。[以合同原件及验收报告为准。 |
|  |  | 企业综合实力 及项目班子配备 （0-14分） | - 企业曾荣获先进施工企业或投标先进单位的得2分； - 企业曾获“重合同、守信用”称号者得2分； - 企业通过质量管理体系认证的得1分； - 企业环境保护、职业健康安全管理体系认证的得2分 - 拟派项目经理具有壹级建造师执业资格证者得2分。 6、项目班子人员配备齐全、合理，各专业人员执证上岗，在0-5分范围内酌情赋分。 |
|  |  | 服务承诺 （2-5分） | 评委对各投标人的服务承诺进行对比，在2-5分范围内进行打分。 |
| 2.2.4（2） | 技术标 评分标准 （30分） | 施工方案与技术措施 （1-7分） | 根据施工方法的合理性、可实施性等方面进行对比，在1-7分范围内酌情打分。缺项为0分。 |
|  |  | 质量管理体系与措施 （1-5分） | 根据管理体系和措施的合理、科学性等方面进行对比在1-5分范围内酌情打分。缺项为0分。 |
|  |  | 安全管理体系与措施 （1-5分） | 根据管理体系和措施的合理、科学性等方面进行对比，在1-5分范围内酌情打分。缺项为0分。 |
|  |  | 工程进度计划与措施 （1-5分） | 根据计划与措施是否合理、科学等方面进行对比，在1-5分范围内酌情打分。缺项为0分。 |
|  |  | 资源配备计划（1-4分） | 根据配备计划是否合理、科学等方面进行对比，在1-4分范围内酌情打分。缺项为0分。 |
|  |  | 环境保护管理体系 与措施（1-4分） | 根据管理体系和措施的合理、科学性等方面进行对比，在1-4分范围内酌情打分。缺项为0分。 |

. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，在评标现场在相关部门的监督下由评标专家抽签决定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务标：见评标办法前附表；

（2）技术标：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务标评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术标评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）未按要求加盖单位公章和无法人代表或委托代理人签字的；

（3）未按规定的格式填写，内容不全，关键字迹模糊或无法辨认的；

（4）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（5）投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的；

（6）违反国家强制性标准的；

（7）不按照要求对投标报价进行确认、对投标文件进行澄清、说明或者补充的；

（8）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

（9）对同一标段递交内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一标段报有两个（含两个）以上报价的（按招标文件规定提交备选投标方案的除外）；

（10）变更工程量清单内容的；

（11）招标文件规定的其它情况。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分B；

3.2.2评审工作全部结束后，评标委员会应填写评标结果汇总表。评标委员会应按下列原则进行评分汇总统计：

- 分数计算过程中，保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

- 分数汇总时，评委人数为5人时，将所有评委打分取算术平均值作为该投标人的最终得分。

3.2.3 投标人得分=A+B

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.4.2 中标人确定后，招标人应当在发公告的同一媒价上进行公示，公示时间不少于3天。公示期满后，向中标人发出中标通知书，并向所有合格投标人告知中标结果。招标人不保证投标报价最低者为中标人。

第四章 合同条款及格式

# 通用合同条款

本部分全文采用《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》（GF-2000-0208）《通用合同条款》。

# 二、  专用合同条款

前   言

专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中补充和修改的部分仍有效。

1、词语涵义

1.1 有关合同双方和监理人的词语

发包人：禹州市财政局农村农业综合开发办公室

3、合同文件的优先顺序

（1）协议书（包括补充协议）；

（2）中标通知书；

（3）澄清文件；

（4）投标报价书及投标文件；

（5）补充文件；

（6）专用合同条款；

（7）通用合同条款；

（8）图纸；

（9）已标价的工程量清单；

（10）经双方确认进入合同的其它文件。

4、发包人的一般义务和责任

4.4 提供施工用地

发包人负责办理工地范围内的征地，向承包方提供施工用地，提供的用地范围和期限在签订协议书时商定。

4.15 其它一般义务和责任

其它需由承包人承担的义务和责任可在协议书中进行约定。

5、承包人的一般义务和责任

5.15 其它一般义务和责任

其它需由承包人承担的义务和责任可在协议书中进行约定。

6、履约担保

6.1 履约担保证件

删去本款全文，并代之以：

中标人收到中标通知书后，应在签订合同前向招标人提交中标价的2％（人民币，现金）的履约保证金。

6.2 履约担保证件的有效期

履约保证金自合同生效日起至工程移交证书颁发后28天内一直有效。

7、监理人和总监理工程师

7.1 监理人的职责和权利

本款（2）项补充

监理人在行使下列权利前，必须得到发包人的批准。

1）按第11条规定，批准工程的分包；

2）按第20条规定，确定延长完工期限；

3）按第39条规定，当变更引起的合同价格增加时作出变更决定。

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第39条的规定增加相应的费用，并通知承包人。

11、分包

11.1 工程分包应经批准

删去本款全文，并代之以：本工程合同不允许分包。

11.2 发包人指定分包人

删去本款全文，并代之以：发包人不指定分包人。

12、承包人的人员及其管理

12.2承包人的项目经理

删去本款（3）项全文。

增加：（4）项目经理及技术负责人驻工地时间每月不得少于22天，离开现场必须事先征得发包人和监理人同意。

（5）承包人投入本合同项目的主要部门负责人，应是投标文件中的人员；没有经发包人同意不得随意更换，否则按3万元/人计算违约金。

14、材料和工程设备的提供

14.2 发包人提供的工程设备

删去本款全文，并代之以：发包人不提供工程设备。

14.3 发包人指定供应来源的材料和工程设备

删去本款全文，并代之以：发包人不指定供应来源的材料和工程设备。

15、承包人的材料和设备的管理

15.4 承包人租用的施工设备

删去本款全文，并代之以：发包人不向承包人出租施工设备。

18、工程开工和完工

18.1 开工通知

监理人应在施工合同签订后10日内发出开工通知。

18.4 完工日期

由开工之日起计算，总工期60个日历天。

20、工期延误

20.3 承包人的工期延误

本合同工程应在发包人要求的完工日期内完成，逾期完工违约金为1000元/天。逾期完工违约金最终的累计总额不应超过合同价格的5%。

21、工期提前

21.1 承包人提前

提前完工时，招标人不向承包人支付提前完工奖。

29、文明施工

29.2 施工安全

删去本款全文，并代之以：

发包人委托承包人在工地建立一支消防队伍负责全工地的消防工作，并配备必要的消防设备和救助设施，所需费用由承包人承担。

32、预付款

32.1工程预付款

无

32.2 工程的材料预付款

无

33、工程进度付款

33.4 支付时间

本款中“专用合同条款中规定的逾期付款违约金”改为不支付违约金。

34、保留金

本款（1）项中代之以：按相关规定执行。

37、物价波动引起的价格调整

删去本款全文，并代之以：投标人所报工程各项单价在合同实施期间不进行单价调整。

39、变更

39.1 变更的范围和内容

以双方签订合同为准。

53、工程保修

53.1 保修期

本合同工程的保修期为1年。

61、保密

除第9.5款和第58条（3）项规定外，双方还应对本合同内容及双方相互提供标有密级的文件保密，违者应对泄密造成的后果承担责任。

# 三、 工程施工合同

根据国家有关规定，按照招投标的有关要求，双方达成如下协议，并于   年   月   日签订了本协议书，合同总金额为人民币（大写）      元（￥：       元）。

1、本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。

2、本合同包括下列文件：

（1）协议书（包括补充协议）；

（2）中标通知书；

（3）澄清函；

（4）投标报价书及投标文件；

（5）招标文件补充通知；

（6）专用合同条款；

（7）通用合同条款；

（8）技术条款；

（9）图纸；

（10）已标价的工程量清单；

（11）经双方确认进入合同的其它文件。

上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

3、承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

4、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

5、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖单位公章后生效。

6、本合同一式捌份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本陆份，发包人与承包人各执贰份，其余副本由发包人分送有关单位。

发包人：                              承包人：

法定代表人：                          法定代表人：

（或委托代理人）                     （或委托代理人）

地址：                                地址：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

邮政编码：                            邮政编码：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

# 第五章  工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

3. 其他说明

3.1工程量清单中有计算或汇总中的算术错误时，应按以下原则改正：

（1）投标文件中的大写与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）工程量清单中任一项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经评标委员会核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。

3.2进入单价的材料均应以当地实际材料预算价计入单价，不再计取材料价差，投标人的报价在合同实施期间不进行单价调整。

3.3所列工程量的变化，丝毫不会使合同条件或条款无效或降低，也不免除承包人按要求的标准进行施工和缺陷修复的责任。

3.4图纸中所列工程量表及数量汇总仅为提供资料，不应视为工程量报价单的扩大或延伸。

- 第八标段工程量清单：

| 已标价的工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段名称: 禹州市2018年第二批朱阁镇1.5万亩高标准农田建设项目第八标段 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|  | 第八标段：变压器、高压线采购及安装 | 台 | 6 |  |  |  |
| 1 | 双杆变压器 | 台 | 6 |  |  |  |
|  | 双杆变压器S11-100KVA | 台 | 6 |  |  |  |
|  | 跌落式开关 RW9-100 | 只 | 18 |  |  |  |
|  | B-19-10000(12000)水泥杆 | 根 | 6 |  |  |  |
|  | 混凝土底盘800*800*180 | 块 | 12 |  |  |  |
|  | 变台台梁10*10*2900 | 根 | 12 |  |  |  |
|  | 变台托铁L70*5*1200 | 根 | 24 |  |  |  |
|  | 支铁L50*5*880 | 根 | 48 |  |  |  |
|  | 高压开关横担L63*5*1500 | 根 | 12 |  |  |  |
|  | 引下T型横担L63*5*1500 | 根 | 6 |  |  |  |
|  | 母线横担L63*5*1640 | 根 | 12 |  |  |  |
|  | 避雷器横担L63*5*1350 | 根 | 12 |  |  |  |
|  | 抱箍-60*6*Φ250 | 付 | 12 |  |  |  |
|  | 二次母线线担L63*5*2900 | 根 | 12 |  |  |  |
|  | 高压立瓶P-1.5T | 个 | 90 |  |  |  |
|  | 低压绝缘子ED-1 | 个 | 24 |  |  |  |
|  | 避雷器F10-10 | 只 | 18 |  |  |  |
|  | 低压熔断器 | 只 | 18 |  |  |  |
|  | 拉板-4*40*200 | 片 | 48 |  |  |  |
|  | 高压引下线 橡铝 25mm2 | m | 300 |  |  |  |
|  | 低压引下线 橡铝 16mm2-25mm2 | m | 180 |  |  |  |
|  | 低压配电箱及配电箱定位金具 | 套 | 6 |  |  |  |
|  | 爬梯 | 件 | 6 |  |  |  |
|  | 变压器防盗器（太阳能） | 台 | 6 |  |  |  |
|  | 智能电表（三相四线智能电能表380V30A,含电表箱、穿线管等） | 套 | 60 |  |  |  |
|  | 高压计量箱（含远抄系统、互感器等） | 套 | 6 |  |  |  |
|  | 国标绝缘架空线JKLYJ-10-50mm2 | m | 1894.74 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人：               （盖单位公章）

- 法定代表人或委托代理人:         (签字或盖章)

- 日期：      年      月      日

- 第九标段工程量清单：

| 已标价的工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段名称: 禹州市2018年第二批朱阁镇1.5万亩高标准农田建设项目第九标段 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|  | 第九标段：变压器、高压线采购及安装 | 座 | 6 |  |  |  |
| 1 | 双杆变压器 | 台 | 6 |  |  |  |
|  | 双杆变压器S11-100KVA | 台 | 6 |  |  |  |
|  | 跌落式开关 RW9-100 | 只 | 18 |  |  |  |
|  | B-19-10000(12000)水泥杆 | 根 | 6 |  |  |  |
|  | 混凝土底盘800*800*180 | 块 | 12 |  |  |  |
|  | 变台台梁10*10*2900 | 根 | 12 |  |  |  |
|  | 变台托铁L70*5*1200 | 根 | 24 |  |  |  |
|  | 支铁L50*5*880 | 根 | 48 |  |  |  |
|  | 高压开关横担L63*5*1500 | 根 | 12 |  |  |  |
|  | 引下T型横担L63*5*1500 | 根 | 6 |  |  |  |
|  | 母线横担L63*5*1640 | 根 | 12 |  |  |  |
|  | 避雷器横担L63*5*1350 | 根 | 12 |  |  |  |
|  | 抱箍-60*6*Φ250 | 付 | 12 |  |  |  |
|  | 二次母线线担L63*5*2900 | 根 | 12 |  |  |  |
|  | 高压立瓶P-1.5T | 个 | 90 |  |  |  |
|  | 低压绝缘子ED-1 | 个 | 24 |  |  |  |
|  | 避雷器F10-10 | 只 | 18 |  |  |  |
|  | 低压熔断器 | 只 | 18 |  |  |  |
|  | 拉板-4*40*200 | 片 | 48 |  |  |  |
|  | 高压引下线 橡铝 25mm2 | m | 300 |  |  |  |
|  | 低压引下线 橡铝 16mm2-25mm2 | m | 180 |  |  |  |
|  | 低压配电箱及配电箱定位金具 | 套 | 6 |  |  |  |
|  | 爬梯 | 件 | 6 |  |  |  |
|  | 变压器防盗器（太阳能） | 台 | 6 |  |  |  |
|  | 智能电表（三相四线智能电能表380V30A,含电表箱、穿线管等） | 套 | 60 |  |  |  |
|  | 高压计量箱（含远抄系统、互感器等） | 套 | 6 |  |  |  |
|  | 国标绝缘架空线JKLYJ-10-50mm2 | m | 1894.74 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人：               （盖单位公章）

- 法定代表人或委托代理人:         (签字或盖章)

- 日期：      年      月      日

- 第六章  图 纸

- 施工图纸下载：按照招标文件中第二章投标人须知前附表第2.1款所给的网址自行下载。

- 第七章   技术标准和要求

本工程技术标准和要求以本工程施工图纸和适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程为准。

除非另有说明，本工程适用所有现行有效的相关国家、行业以及地方规范、规程和标准。上述规范、规程和标准均指它们各自的最新版本。如果上述规范、规程和标准之间出现矛盾或与合同其他内容存在不一致，承包人应书面请求发包人澄清，发包人未予澄清者，按其中最高的要求或最严格的标准执行。适用本工程的上述规范、标准和规程的具体编号和名称则在本文件中有意空缺，由承包人依据上述原则自行收集。

- 第八章  投标文件格式

正本/副本

禹州市2018年第二批朱阁镇1.5万亩高标准农田建设项目第   标段

投 标 文 件

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）

年___________月___________ 日

目    录

（1）投标函

（2）投标要素表

（3）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（4）投标保证金

（5）已标价工程量清单

（6）投标辅助资料

（7）资格审查资料

（8）投标人按本招标文件要求提交的其它资料

（9）优惠服务承诺书

（10）无在建承诺书

（11）施工组织设计

- 投 标 函

禹州市财政局农村农业综合开发办公室：

1、我方仔细研究了（标段名称）          招标文件（包括补充通知）的全部内容并勘察了现场，愿意以人民币（大写）             元（￥      元）的投标总报价，按上述招标文件规定的条件和要求承包合同规定的全部工作，并承担相关的责任。

2、我方提交的投标文件（包括投标报价书、已标价的工程量清单和其它投标文件）在投标截止时间后的60天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

3、随同本投标报价书附上       投标保证金，作为我方投标的担保。

4、本次投标的投标工期为___________，投标工程质量为             。

5、若我方中标：

（1）我方保证在收到你方的中标通知书后，按招标文件规定的期限，及时派代表前去签订合同。

（2）随同本投标文件提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后作为合同文件的组成部分。

（3）我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约保证金，作为我方的履约担保。

（4）我方保证接到开工通知后立即调遣人员和调配施工设备、材料进入工地进行施工准备，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

（5）我方保证按相关规定及时足额向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

6、我方承诺已熟知并响应招标文件的所有内容和要求。

7、我方完全理解你方不保证投标报价最低的投标人中标。

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

年        月        日

二、投标要素表

| 项目名称 | 禹州市2018年第二批朱阁镇1.5万亩高标准农田建设项目第 标段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位名称 |  |  |  |  |  |
| 投标报价 | 大写： （元） 小写： （元） |  |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |  |  |
| 投标工期 | 日历天 |  |  |  |  |
| 项目经理姓名 |  | 级别 |  | 注册编号 |  |
| 技术负责人姓名 |  | 级别 |  | 证书编号 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

投标人：       （名称）   （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：           （签字或盖章）

年   月   日

三、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（一）法定代表人资格证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

（二）授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

四、投标保证金

（附许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执及企业基本账户开户许可证复印件）

投标人：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

日    期：

五、 已标价工程量清单

六、 投标辅助资料

## 6.1  单价分析

投标人应按下列表格格式编制工程量清单中主要项目的单价分析表，每种单价一份，项目名称应与工程量清单一致。

单价分析表

项目编号：                                 项目名称：

工作内容：                                 单    价：

| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表格式仅作参考，投标人根据实际情况自行编制。

投标人：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

日    期：

## 6.2  单价汇总表

单价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

日    期：

6.3 拟投入本合同工作的施工队伍简要情况表

1、名称、地址和通信代码

名    称：

地    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

2、组织机构

现场机构名称：

项目经理姓名：

技术负责人姓名：

投入员工人数：                           人

其中：高级职称人员：                     人

中级职称人员：                     人

初级职称人员：                     人

技        工：                     人

3、施工经验

列出近期完成的类似工程及正在施工承建的主要工程

| 工程名称 | 工程特征 | 承担的工作 | 合同价格 | 质量评定的等级 | 开工和完工的时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、施工队伍简介

……

投标人：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

日    期：

## 6.4  拟投入本合同工作的主要人员表

1、姓名：                         2、出生年月：

3、学历：                         4、专    业：

5、职称：

6、施工经历：

（1）工程名称：

（2）工程地点：

（3）工程特征：

（4）合同价格：                               __

（5）从事该工程的时间：

（6）担任职务：

7、中标后拟安排在本工程担任的职务：

注：后附主要人员证件。

投标人：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

日    期：

6.5  拟投入本合同工作的主要施工设备表

| 设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 制造厂名 | 购置年份 | 已使用台时数 | 检修情况 | 现在何处 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、计划购买或租赁的设备可在“现在何处”栏内说明。

2、投标人购买的二手设备和租赁的设备，均应注明已使用的台时数以及检修情况。

投标人：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

日    期：

七、 资格审查资料

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通信代码 | 电话 |  |  |  |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |
|  | 网址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  | 上级主管单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 出生年月 |  |  |  |  |  | 职称 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  |  | 出生年月 |  |  |  |  |  | 职称 |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  | 员工总人数（人） |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业营业执照号 |  |  |  |  | 其中 | 高级职称人员（人） |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流动资产（万元） |  |  |  |  |  | 中级职称人员（人） |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 | 名称 |  |  |  |  | 初级职称人员（人） |  |  |  |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |  | 技工（人） |  |  |  |  |  |  |
| 最近三年完成的营业额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

日    期：

八、投标人按本招标文件要求提交的资格审查资料

## 8．1 投标人资格等级证书副本复印件

## 8.2投标人营业执照副本复印件

8.3招标文件要求其他的资格审查资料复印件

## 8.4      近三年以来承担过的类似工程情况表

2015年11月1日以来承担过的类似工程情况表

1、工程名称：

2、工程所在地：

3、招标人名称：

4、地      址：

5、合 同 价：

6、开 工 日 期：

7、完 工 日 期：

8、承担的工作：

9、主要人员姓名、年龄和职称：

技术负责人：

10、工程简况：

11、主要建筑物特征：

（投标人应针对本招标工程的主要建筑物特性和对投标人的资格要求列出其近期完成的类似工程主要建筑物的名称和特性指标）

投标人：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

日    期：

## 8．5正在施工的和新承接的工程情况表

正在施工的和新承接的工程的工程情况表

1、工程名称：

2、工程所在地：

3、招标人名称：

地     址：

4、合同价：

5、开工日期：

6、完工日期：

7、承担的工作：

8、主要人员姓名、年龄和职称：

技术负责人：

9、工程简况：

10、投入的主要施工设备

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 设备所有权 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

日    期：

## 8.6  财务状况表

财务状况表

近三年财务审计报告复印件（附审计报告或其它证明材料）。

九、优惠服务承诺书

| 投 标 单 位 | （盖章） |
| --- | --- |
| 承诺内容： 投标人法定代表人或授权委托人：（签字或盖章） 日期： 年 月 日 |  |

- 十、承诺书

- 1、无在建承诺书

————————（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年        月        日

2、近三年来无犯罪、无行贿承诺书

（格式自拟）

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年        月        日

- 十一、招标文件规定的其它材料

十二、施工组织设计

投标人编制施工组织设计时可以采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施。内容包括：一、工程概况及工期，施工现场的布局，人员、机械设备的配置和材料采购、堆放及周转的计划。二、主要施工项目的施工方案及技术措施，三、安全技术措施和组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、拦洪度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。包括以下内容：

（1）施工方案与技术措施

（2）质量管理体系与措施

（3）安全管理体系与措施

（4）工程进度计划与措施

（5）资源配备计划

（6）环境保护管理体系与措施