建安区建设工程

招

标

文

件

（二标段）

项目编号：建安建工公字〔2018〕196号

项目名称：农业水价综合改革2017年度实施方案

招 标 人：许昌市建安区农田水利建设管理局

代理机构：河南四方建设管理有限公司

二O一八年十一月

目  录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标办法

第四章  合同条款

第五章  工程量清单

第六章  图纸

第七章  技术标准和要求

第八章  投标文件格式

- 招 标 公 告

建安建工公字〔2018〕196号

许昌市建安区农田水利建设管理局

农业水价综合改革2017年度实施方案

公开招标公告

- 一、项目概况

- 1、项目编号：建安建工公字〔2018〕196号

- 2、项目名称：农业水价综合改革2017年度实施方案

- 3、招标单位：许昌市建安区农田水利建设管理局

- 4、项目简介：建安区农业水价综合改革总实施面积为18万亩，设计陈曹乡9.263万亩，五女店镇2.638万亩、张潘镇2.652万亩、桂村乡和小召乡2.047万亩以及蒋李集镇1.4万亩。改革内容为机井计量设施建设，139套智能化井房及其配套设施的采购和安装，106套台式管理计算机及其配套硬件设施建设，三证一书的印制和发放，2017-2025总体方案的编制以及项目牌的制作等内容。

- 5、招标范围：施工招标范围为招标文件、施工图纸、工程量清单、设计变更（如有）及答疑纪要（如有）范围内的所有工程内容；

- 6、计划工期： 30日历天/标段；

- 7、质量要求：合格（符合国家现行的验收规范和标准）。

- 8、标段划分及招标控制价：本次招标共2个标段，1标段为工程标，2标段为物资采购标。招标控制价为一标段：1642601.00元；二标段：1060120.00元。

- 二、投标人资格要求

- 1、投标人在中华人民共和国境内注册，具有独立企业法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）、银行基本账户开户许可证。

- 2、资质要求

- 第1标段：（1）投标人须具有水利水电工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质，且具有有效的安全生产许可证；

- （2）拟派项目经理须具备水利水电工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格，并具有水行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书，且不得担任其它在施建设工程项目的项目经理；

- （3）拟派项目技术负责人应具有水利专业中级以上职称并取得水行政主管部门核发的安全生产考核合格证；

- 第2标段：符合《政府采购法》第二十二条规定；具有独立承担民事责任的能力，具有履行合同能力和完善的售后服务体系；

3、未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的投标单位。

4、本次招标不接受联合体投标。

5、本次招标实行资格后审。

- 三、投标报名时间及方式

- 1、报名方式：持CA数字认证证书，登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

- 2、在投标截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载招标文件等（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）

- 四、招标文件和施工图纸的获取

1、招标文件下载：投标人于投标文件递交截止时间前均可在全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）自行下载本项目招标文件和工程量清单。

2、施工图纸下载：按照施工招标文件中第二章投标人须知前附表第2.1项所给的网址自行下载。

- 3、招标文件每套售价300元/标段，递交投标文件时缴纳给招标代理机构，售后不退。

- 五、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间为2018年12月24日9时30分，地点为许昌市建安区新元大道兴业大厦4楼4167室。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

3、未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载招标文件的投标人，其投标文件不予受理。

- 六、发布公告的媒介

- 本公告同时在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》和《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布。

- 七、联系方式

- 招  标  人：许昌市建安区农田水利建设管理局

- 项目负责人：徐俊朝

- 电      话：18637411060

- 代理  机构：河南四方建设管理有限公司

- 项目负责人：陈诚哲

- 电    话：13569926042

- 许昌市建安区农田水利建设管理局

2018年11月27日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 |  | 条 款 名 称 |  |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 |  | 招标人 |  |  | 招标人：许昌市建安区农田水利建设管理局 地 址：许昌市建安区新元大道兴业大厦 项目负责人：徐俊朝 电 话：18637411060 |
| 1.1.3 |  | 招标代理机构 |  |  | 代理机构：河南四方建设管理有限公司 地 址：郑州市航海东路1394号富田财富广场1号楼1515 项目负责人：陈诚哲 电 话：13569926042 |
| 1.1.4 |  | 招标项目名称 |  |  | 农业水价综合改革2017年度实施方案（二标段） |
| 1.1.5 |  | 建设地点 |  |  | 许昌市建安区 |
| 1.2.1 |  | 资金来源及出资比例 |  |  | 财政投资 |
| 1.2.2 |  | 资金落实情况 |  |  | 已落实 |
| 1.3.1 |  | 招标范围 |  |  | 本工程货物采购招标文件、工程量清单、答疑纪要和补充文件（如有）范围内的所有内容 |
| 1.3.2 |  | 交货期 |  |  | 30日历天 |
| 1.3.3 |  | 交货地点 |  |  | 许昌市建安区 |
| 1.4.1 |  | 投标人资质条件 |  |  | - 1、投标人在中华人民共和国境内注册，具有独立企业法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）、银行基本账户开户许可证。 - 2、资质要求 - 第二标段： - 符合《政府采购法》第二十二条规定；具有独立承担民事责任的能力，具有履行合同能力和完善的售后服务体系； 3、未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的投标单位。 4、本次招标不接受联合体投标。 5、本次招标实行资格后审。 |
| 1.4.2 |  | 是否接受联合体投标 |  |  | 不接受 |
| 1.4.3 |  | 投标人不得存在的其他情形 |  |  | / |
| 1.9.1 |  | 投标预备会 |  |  | 不召开 |
| 1.10.1 |  | 分包 |  |  | 不允许 |
| 1.11.1 |  | 实质性要求和条件 |  |  | / |
| 1.11.3 |  | 其他可以被接受的技术支持资料 |  |  | / |
| 1.11.4 |  | 偏离 |  |  | 不允许 |
| 2.1 |  | 招标文件及图纸的获取 |  |  | 招标文件和工程量清单的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】（http://www.xczbtb.com/），通过“投标人/供应商登录”后自行下载。 |
| 2.2.1 |  | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  |  | 时间：潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。 |
| 2.2.2 |  | 招标文件澄清发出的形式 |  |  | 招标人应当自收到异议之日起3日内在【全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）】上作出答复。 |
| 2.2.3 |  | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  |  | 无要求 |
| 2.3.1 |  | 招标文件修改发出的形式 |  |  | 在【全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）】上发出 |
| 2.3.2 |  | 投标人确认收到招标文件修改 |  |  | ∕ |
| 3.1.1 |  | 构成投标文件的其他资料 |  |  | ∕ |
| 3.2.1 |  | 增值税税金的计算方法 |  |  | ∕ |
| 3.2.5 |  | 投标报价的其他要求 |  |  | / |
| 3.3.1 |  | 投标有效期 |  |  | 投标截止之日起60日历天。 |
| 3.4.1 |  | 投标保证金 |  |  | 详见附件1 |
| 3.5 |  | 资格审查资料的特殊要求 |  |  | □无 |
| 3.5.2 |  | 近年财务状况要求的年份要求 |  |  | 近年，指2015、2016、2017年（如投标企业成立年限不足三年时，须按实际年份提交审计报告）。 |
| 3.5.3 |  | 近年完成的类似项目的年份要求 |  |  | 近年，指2015年1月1日至今，以合同签订时间为准。 |
| 3.5.5 |  | 近年发生的诉讼及仲裁的年份要求 |  |  | 近年，指2015年1月1日至今。 |
| 3.6 |  | 是否允许递交备选投标方案 |  |  | 不允许 |
| 3.7.3 |  | 投标文件份数 |  |  | 正本一份，副本四份； 在提交投标文件时，应同时提交与投标报价内容一致的excel版电子文件，单独密封。当电子文件与纸质文件不一致的，以纸质文件为准。 |
| 3.7.4 |  | 装订要求 |  |  | 采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，印刷书脊，并在书脊上注明正(副)本、项目名称、标段和投标人名称字样。 |
| 3.7.5 |  | 投标文件签字或盖章要求 |  |  | 投标文件的签字、盖章应符合招标文件“第六章投标文件格式”的要求。 |
| 4.1.2 |  | 封套上应载明的信息 |  |  | 项目 编 号：建安建工公字〔2018〕196号 投标人名称： (工程名称/标段)投标文件 在2018年12月24日9时30分前不得开启 |
| 4.2.1 |  | 投标截止时间 |  |  | 2018年12月24日9时30分 |
| 4.2.2 |  | 递交投标文件地点 |  |  | - 许昌市建安区新元大道兴业大厦4楼4167室。 |
| 4.2.3 |  | 投标文件是否退还投标文件 |  |  | 否 |
| 5.1 |  | 开标时间和地点 |  |  | 开标时间：2018年12月24日9时30分 开标地点：许昌市建安区新元大道兴业大厦4楼4167室。 |
| 5.2 |  | 开标程序 |  |  | 见招标文件第二章 投标人须知第5.2条 |
| 6.1.1 |  | 评标委员会的组建 |  |  | 评标委员会构成：5人（招标人代表1人，从河南省综合评标专家库中随机抽取4人，其中注册造价工程师2人） 评标专家库成员确定方式：保证金名单解密后进行评标专家抽取，在评标专家抽取时设置回避事项。 |
| 6.3.2 |  | 评标委员会推荐中标候选人的人数 |  |  | 推荐的中标候选人数：1-3名 |
| 7.1 |  | 中标候选人公示媒介及期限 |  |  | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3日。 |
| 7.4 |  | 是否授权评标委员会确定中标人 |  |  | 否 |
| 7.6.1 |  | 履约保证金 |  |  | 一、履约保证金提交方式 1、以网银、银行转账支票、银行电汇方式提交。 2、现金支票和现金不得作为履约保证金提交方式。 3、中标人必须通过其公司账户按照规定的方式提交，其名称应与中标单位的名称一致。 二、履约保证金提交比例和数额 履约保证金数额不得超过中标合同金额的10%。 三、履约保证金的退还 1、项目完工后，由招标人出具《履约保证金退还通知单》，中心财务凭《履约保证金退还通知单》在五个工作日内退还履约保证金及银行同期活期存款利息至中标人账户。 2、中标人因发生质疑、投诉、举报或有关部门立案调查的，中心依据相关行政监督部门的意见暂停退还或没收其履约保证金，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。 |
| 10.需要补充的其他内容 |  |  |  |  |  |
| 10.1词语定义 |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | 类似项目 |  |  | 是指2015年1月1日以来具有招标产品相关供货业绩。 |  |
| 10.2招标控制价 |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 | 招标控制价 |  | 本工程设招标控制价： 大写：壹佰零陆万零壹佰贰拾元整 小写：1060120.00元 凡投标人的投标报价高于招标控制价（不含等于“招标控制价”）的，该投标人的投标文件应予拒绝。 |  |  |
| 10.4投标人代表出席开标会 |  |  |  |  |  |
|  | 1、开标时各投标人的法定代表人或授权委托人持身份证及授权委托书，到开标现场签到，缺席或逾期不到者视为放弃。各投标单位参加会议人数不得多于三人。 |  |  |  |  |
| 10.5中标公示 |  |  |  |  |  |
|  | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3日。 |  |  |  |  |
| 10.6 知识产权 |  |  |  |  |  |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的招标文件，未经招标人书面统一，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给其他第三人。 |  |  |  |  |
| 10.7重新招标的其他情形 |  |  |  |  |  |
|  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |  |  |  |
| 10.8 同义词语 |  |  |  |  |  |
|  | 构成投标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |  |  |  |
| 10.9监 督 |  |  |  |  |  |
|  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |  |  |  |
| 10.10 解释权 |  |  |  |  |  |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 1、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； 2、除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释； 3、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； 4、同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |  |  |
| 10.11招标人补充的其他内容 |  |  |  |  |  |
| 10.11.1 投标文件的拒收 |  |  |  |  |  |
|  | - 1、逾期送达的投标文件； - 2、投标文件未按招标文件要求密封的； - 3、未按开标时法人或授权委托人（持有效的授权委托书）未携带本人身份证到开标现场并签到的； - 4、未通过全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）上下载招标文件的。 |  |  |  |  |
| - 10.12招标代理费的收取 |  |  |  |  |  |
|  | - 招标代理服务费计取办法参照国家发改委文件“计价格【2002】1980号”、“发改办价格【2003】857号”由中标人支付。 |  |  |  |  |
| - 10.13 特别提示 |  |  |  |  |  |
|  | - 1、潜在投标人如对招标文件有异议，请在规定时间内在全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）系统平台上提出，以其他方式递交的异议不予接受。 - 2.投标人在投标截止时间前应随时关注全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）系统平台上发出的有关本工程的答疑、修改等相关内容。 |  |  |  |  |

- 1.  总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关 法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对货物采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5项目名称：即招标项目所属的建设项目，见投标人须知前附表。

1.2  招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、交货期、交货地点

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件

须知前附表1.4.1；

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权 利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相 关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他 利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平 台中列入失信被执行人名单；

（16）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检 察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承 担相应的法律责任。

1.7  语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和 地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标 人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式 通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表 规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备 外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包 项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资 料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支 持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的 其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人 须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除 列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2.  招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）投标文件格式；

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组 成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招 标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达 招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但

不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已 收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项 规定的时间后的任何澄清要求。

2.3  招标文件的修改

2.3.1  招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内 容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认 已收到该修改。

2.4  招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3.  投标文件

3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明及委托书；

（3）投标保证金；

（4）已标价工程量清单

（5）资格审查资料；

（6）技术方案和质保期服务计划；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2  投标报价

3.2.1投标人对所投货物和服务须按要求填报投标报价表，投标报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部内容需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑应承担的风险。

3.2.2 如投标报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.3 投标人只能提出一个不变价格，招标人不接受任何选择价。

3.2.4 全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.2.5 对中标人提供的货物,招标人有权在交货前到生产厂家进行验货。中标人需在交货前半个月向招标人发出正式通知，准备好相关资料。

3.3  投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 60 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有 效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求 或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金 及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4  投标保证金

- 详见附件1。

- 3.4.1投标人应按投标人须知前附表后规定缴纳投标保证金。

- 3.4.2投标保证金的退还：

（1）中标公告发出后，5个工作日内退还非中标候选人投标保证金及银行同期活期存款利息。

（2）在法定期限内签订书面合同，中标人执投标保证金退还申请表（单位加盖行政公章）及合同原件、履约保证金转账凭证到中心业务部室办理退款手续，中心在5个工作日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

（3）项目废标或招标人终止招标的，在此后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存利息。

（4）投标活动中出现质疑、投诉的，中标候选人、质疑人和被质疑人、投诉人和被投诉人的投标保证金暂停退还。

（5）相关投标人有违法违规行为的项目，其投标保证金暂不退还，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。

（6）退还投标保证金，除另有规定外，一般以转账方式一次性退还至投标保证金的原提交账户。

3.4.3投标人有下列情形之一的，不予退还投标保证金：

（一）在招标文件要求提交投标文件的截止时间后至投标文件有效期满前撤回投标的；

（二）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同或未按招标文件规定提交履约担保的；

（三）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（四）投标人在招投标活动中弄虚作假、围标串标，骗取中标并经招投标行政监督部门调查核实的；

（五）拒绝履行合同义务的；

（六）相关法律、法规规定不予退还的其它情形。

（七）自2018年1月2日起，凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、并予以公示公告。对是否涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。

- 3.4.4未中标企业的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内自动退还至投标人原提交账户。

- 3.4.5中标企业的投标保证金在签订合同后持保证金退还申请表（单位加盖行政公章）、合同原件办理投标保证金退还手续。办理后五个工作日内中心将投标保证金自动退还至中标企业原提交账户。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足 本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负 债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。 评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可 以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7  投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册 装订要求见投标人须知前附表规定。

4.  投标

4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定 代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2  投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.  开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.2  开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标， 公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其 他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3  开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6.  评标

6.1  评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚 或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.  合同授予

7.1  中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标 人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3  中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约 能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确 认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5  中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时 将中标结果通知未中标的投标人。

7.6  履约保证金

符合第二章投标人须知要求

7.7  签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、 社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿 谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干 扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和 比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当 客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文 件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活 动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2   投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

9.  需要补充的其他内容

9.1需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第三章 评标办法（综合评估法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 按照投标人综合得分，由高到低排序，向招标人推荐1-3名中标候选人。 |
| 2.1.1 | 形式评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 按招标文件的规定及格式进行签字或盖章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 信用查询 | 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的投标单位。 |
| 2.1.3 | 响应性评 审标准 | 投标内容 | 招标文件、答疑纪要以及补充文件范围内的全部内容 |
|  |  | 工期 | 符合招标文件要求 |
|  |  | 工程质量 | 合格 |
|  |  | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 投标价格 | 不超过招标控制价 |
|  |  | 其他实质性条款 | 符合招标文件的要求 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值 | 总分 100 分 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.2 | 评分标准 | 投标报价 （40分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40 |
|  |  | 业绩 （0-10分） | 自2015年1月1日以来（以合同签订时间为准）： 与招标产品相关的经营业绩,每项得5分,本项最高得10分。 |
|  |  | 企业综合实力及信用（0-5分） | 投标人提供2015、2016、2017年度经过中介机构审计的审计报告，要素齐全、真实完整，根据其注册资本、资产总额、资产负债率、主营业务收入、利润总额、税金等情况综合评定，得0-5分（以审计报告为准） |
|  |  | 供货方案 （12分） | 1、供货进度计划（6分） 根据供货计划是否合理、科学等方面进行对比，在1-6分范围内酌情打分。 2、供货进度保证措施（6分） 供货进度保证措施合理、科学等方面进行对比，在1-6分范围内酌情打分。 |
|  |  | 产品质量技术参数 （8分） | 1、设备运输及保管方案（4分） 设备运输及保管方案合理性进行对比，在1-4分范围内酌情打分； 2、安装进度计划与措施（4分） 产品性能与质量保证措施完善等整体综合性能进行对比，在1-4分范围内酌情打分。 |
|  |  | 售后与培训 （满分25分） | 1、质保期（3分） 质保期比招标文件要求的质保期每增加1年得1分,本项最高得3分。 2、售后服务体系及优惠承诺（12分）， 售后服务方案全面周到且优惠幅度大的得8-12分；售后服务不全面或优惠不明显的得 1-7分；除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分； 3、质保期外的配件及耗材优惠（10分） 配件及专用耗材种类最齐全、供应价格最低的得6-10分；配件及专用耗材种类较齐全、供应价格较低的得1-5分；配件及专用耗材种类较不齐全、供应价格较高的不得分。 |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表；

2.2.2评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）投标文件未按前附表要求签字盖章的；

（3）未按规定的格式填写，内容不全，关键字迹模糊或无法辨认的；

（4）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（5）投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的；

（6）违反国家强制性标准的；

（7）不按照要求对投标报价进行确认、对投标文件进行澄清、说明或者补充的；

（8）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

（9）对同一标段递交内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一标段报有两个（含两个）以上报价的（按招标文件规定提交备选投标方案的除外）；

（10）变更采购清单内容的，投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（11）招标文件规定的其它情况。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标文件方可进入详细评审。

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.2款规定的评审因素和分值对投标文件计算出得分；

3.2.2评审工作全部结束后，评标委员会应填写评标结果汇总表。评标委员会应按下列原则进行评分汇总统计：

（1）分数计算过程中，保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

（2）分数汇总时，评委人数为7人（含7人）时，将各位评标专家对某一投标人评分中的最高分和最低分去掉后，剩余分数的算术平均值作为该投标人的最终得分。评委人数为7人以下时，将所有评委打分取算术平均值作为该投标人的最终得分。

3.2.3评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3  投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同 类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明 或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构 成投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、 说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4  评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

4、定标

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

国有资金投资的建设工程依法必须进行招标的项目，评标委员会按规定否决不合格投标后，有效投标人只剩一家且投标报价为所有投标人报价中最高的，投标明显缺乏竞争的，评标委员会应当否决全部投标。

5、评标报告

评标委员会根据投标人须知前附表7.1条的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

6、公示

中标人确定后，招标人应当在本招标项目招标公告发布的同一媒介上进行公示，公示时间不少于3日。公示期满后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并向所有合格投标人告知中标结果。

- 7、特殊情况的处置程序

- 7.1关于澄清、说明或补正

- 在评审过程中评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件内容。（澄清、说明或补正格式详见第二章附表二、三）

- 7.2关于评标活动暂停

7.2.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

7.2.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

- 7.3关于评标中途更换评标委员会成员

7.3.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

7.3.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

- 7.4记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

7.5评标委员会对评标结果有异议的

对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

- 附件1：

- 投标保证金交纳须知

| 项目编号 | 建安建工公字〔2018〕196号 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 农业水价综合改革2017年度实施方案 |
| 标段名称 | 二标段 |
| 投标保证金 交纳信息 | 金额：二标段：壹万元整（10000.00 元）； |
|  | 截止时间：同投标截止时间 |
|  | 1、投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人的基本账户汇出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。 使用银行转帐形式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。 2、投标保证金缴纳方式： 2.1投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳； 2.2成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。 2.3 投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌市建安区公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。 2.4 每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。 3、未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。 4、汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。 5、出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。 (1)投标保证金未从投标人的基本账户转出； (2)投标保证金未按照招标文件划分的标段依次转账。 6、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法： 登录全国公共资源交易平台（河南省▪许昌市）系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》 7、自2017年10月16日起，凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、并予以公示公告。对是否涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。 |
| 注意事项 | 1、因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴财政。 2、自文件发布之日起，投标人需进行基本户备案（建设工程项目），已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须重新办理备案手续。备案后方可提交投标（竞买）保证金。 3、基本户备案流程：工程建设项目的投标人登录注册网址：http://221.14.6.70:8088/ggzy/，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。 4、特殊情况处理 投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到许昌市建安区公共资源交易中心四楼财务部办理退款手续（0374-5113098）。 |

投标保证金退还申请表

| 项目编号 |  | 是否中标 | 是 □ 否 □ |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请单位（签章） |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 申请金额 | 大写： ¥ |  |  |
| 股室负责人意见 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |

第四章   合同条款

1、词语涵义

除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义：

（1）工程名称：

（2）合同名称：

（3）买方：在招标阶段称招标人，在合同履行阶段称买方，本合同买方指      。

（4）卖方：在招标阶段称投标人，在合同实施阶段称卖方，本合同卖方指 招标阶段确定的中标人并与买方签订供货合同的生产厂家。

（5）土建承包人：指通过公开招标选定的本工程土建施工安装承包人。

（6）监理人：指通过公开招标选定实施本工程的制造监理人。

（7）合同标的：指本次招标采购的用于本工程的                   。

（8）合同综合单价：是指按本合同规定供应单位长度的产品（设备）所需发生的所有费用，包括产品（设备）价格、运输费、运输保险费、检验检测费、利润、税金、服务、其他费用、物价风险等。

（9）服务：指合同规定范围内需卖方承担的运输、保险、安装指导、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

（10）合同有效期：本合同自双方法定代表人或委托代理人签字之日起，至    年   月   日止。

(11) 《产品（设备）供应计划表》：指由各土建承包人结合业主工程用地的征迁情况，根据产品（设备）安装计划，编制并经监理人审核批准的产品（设备）具体使用数量、规格的每月详细计划表。

2、合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

(1)协议书(包括补充协议)；

(2)中标通知书；

(3)卖方应评标委员会要求对投标文件所作的澄清或说明；

(4)投标报价书；

(5)合同条款；

(6)技术标准和要求（技术条款）；

(7)已标价的产品（设备）报价单；

(8)经双方确认的其它文件等。

3、合同标的

3.1卖方提供的合同产品（设备）须与投标文件中载明的要求一致。合同供货范围列在“工程量清单”中，合同产品（设备）的技术指标和有关技术条件的内容列在技术条款以及招标图纸中。其交货批次和进度应符合《产品（设备）供应计划表》中的要求。

3.2 合同产品（设备）的技术规格应与招标文件《技术条款》中规定标准相一致。如有变动，应以买方最后核定的书面数据为准。并应符合有关部门最新颁布的相应的正式标准。

3.3卖方应为买方提供的服务内容包括：本合同范围内的产品（设备）设计、制造、检验、验收、保险、包装、运输、装卸和工地交货、提供安装及维修用的专用工具、备品、备件；提交图纸、说明书和其他技术资料；负责对产品（设备）安装调试进行指导，参与试运行和验收；提供对运行和维修人员进行培训、售后服务以及完成合同规定的其他工作等。

3.4 在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，虽然在投标报价表中并未列入，但为保证合同产品（设备）的性能要求所必须的，均应由卖方负责将所缺的产品（设备）、技术资料等补上，其费用包括在投标总价中。

4、合同双方的一般义务和责任

4.1买方的一般义务的责任

4.1.1遵守法律、法规和规章

买方应在其实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并应承担由于其自身违反上述法律、法规和规章的责任。

4.1.2 支付合同价款

买方应按合同相关规定支付合同价款。

4.2卖方的一般义务和责任

4.2.1 遵守法律、法规和规章

卖方应在其负责的各项工作中遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章，并保证买方免于承担由于卖方违反上述法律、法规和规章的任何责任。

4.2.2 提交履约保函

卖方应按本合同规定向买方提交履约保函。

4.2.3保证产品（设备）制造质量

卖方应严格按产品（设备）设计图纸和本合同《技术条款》中规定的质量要求完成各项工作。

4.2.4专利权

卖方须保障买方在使用该合同产品、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和费用责任。

4.2.5现场服务要求

承包商保证每天有常驻人员在工地，在安装期间，负责全过程的技术服务与指导及有关事项的协调。

4.2.6 其他

卖方应无偿为土建承包人提供产品（设备）的现场吊装、保管、安装等全程技术指导；随时进行必要的技术服务。

5、招标人代表或监理人员有权对承包人在产品（设备）设计制造过程等环节进行监督管理。

6、履约担保

6.1卖方应按合同规定的格式，在签订合同前向买方提交经买方认可的在中华人民共和国境内注册的商业银行县市级以上支行出具的履约保函。

6.2履约保函的有效期

卖方应保证履约保函在合同有效期内一直有效。

若卖方在确定的保函有效期内未履行完本合同规定的责任和义务，应在该履约保函到期前30天另行向买方提交一份有效的履约保函，否则买方将视为卖方违约，有权向卖方提出索赔，并可在供货款中按照与履约担保等同的金额直接扣抵作为履约担保处理。

买方应在合同期满后28天内把履约保函退还给卖方。

7、技术文件

7.1  技术文件的提供

买方向卖方提供技术要求；卖方应向买方提供产品（设备）图纸及有关技术资料。

7.1.1买方提供的技术要求和资料

1)本合同文件中的技术条款，是产品（设备）设计的依据。

2)技术要求提供时间，由卖方在本合同签订后 14天内提出计划，并由买方组织工程设计单位和卖方共同研究确定，买方将按确定的计划提供。

3)买方向卖方提供产品（设备）技术要求一式8份。卖方收到买方技术要求后，应认真审阅，如发现遗漏、差错和模糊之处，应在收到之日起 7天内通知设计人复校，工程设计单位将在14天内作出书面答复。

4)工程设计单位通过买方向卖方提供的设计修改通知(含补充图纸)是买方要求的补充和组成部分，卖方不得拒绝。对产品（设备）制造图纸的遗漏或差错，不论是否系卖方发现，在该项目制造完毕之前，一经设计人用设计修改通知予以更改，卖方都应按设计修改通知执行。

7.1.2卖方提供的技术资料

卖方应向买方提供出厂资料    套。

7.2 技术文件的提交时间

技术文件的提交时间必须符合合同文件中关于时间的有关规定。

7.3  技术文件的保密

(1)由买方提供的技术要求和其他文件未经设计人许可，卖方不得用于其他工程或转给第三人。

(2)由卖方提出的投标图纸以及工艺，未经卖方同意，买方、监理人及工程设计单位不得公开或泄露给其他方。

7.4卖方提供图纸和资料以及完成符合合同规定的技术文件工作等一切费用已包括在合同产品（设备）价中，买方不再单独支付。

8 、交货时间和交货地点

8.1交货时间

8.1.1交货时间以土建承包人出具的经监理人审核批准的《产品（设备）供应计划表》为准，该时间视为合同约定的交货时间。

8.1.2卖方必须按土建承包人提出的《产品（设备）供应计划表》交货(包括应提交的技术资料)，如有延误则按违约处理。

8.1.3 因工程进度改变造成变更产品的交货时间和数量，这种变更不属买方违约。土建承包人应编制《产品（设备）供应计划调整表》由监理人审定后，在约定交货时间前14天通知卖方。特殊情况下监理人将以书面形式通知卖方缩短备货时间，卖方应予配合且不增加任何费用。

8.2交货地点

卖方负责按《产品（设备）供应计划表》或《供应计划调整表》中的时间和数量分批分次将所需产品（设备）运至发包人指定的项目安装现场，并负责卸货。

8.2.3交货地点的交通条件

铁路：本工程可使用工地较近的国家铁路或公路等。

公路标准：县级公路接进场临时道路。

卖方需自行调查工程所在地交通现状，根据运输条件自行制定运输方案，承担因运输产品（设备）需要对现有道路、桥梁的加固、损坏维修等费用。

9、现场验货

9.1数量验收

9.1.1合同项下产品（设备）运抵交货地点并卸车后，验货工作由监理人主持，卖方、土建承包人共同参加验收合格后，移交给土建承包人。

9.1.2 若现场验货发现产品（设备）短缺、破损或与合同规定的数量、规格及外形不符合应作记录并由监理人、卖方、土建承包人签字，此记录可作为买方向卖方索赔的有效文件。

9.2质量检验及质量责任

9.2.1卖方是产品（设备）质量控制的责任人。产品（设备）需有合格印章的标识。卖方随货提供的质量证明书必须有充分证据表明与本批产品（设备）是一致，以作为付款的必要条件之一。

9.2.2土建承包人应在现场核对产品（设备）出厂日期、质量证明书原件、标牌、规格型号、外形尺寸，可按规范要求抽样检验(测)。土建承包人有权拒收、清退不合格产品（设备），但必须经监理人的核实确认，由此引起的损失由卖方承担。

9.2.3监理人如对产品（设备）质量有疑问，需在卸货后5天内以书面形式向卖方提出。若超过限期，视为监理人无疑问。监理人应按监理规范对进场的产品（设备）进行抽检，凡经监理人抽检不合格的产品（设备）必须按规定及时由卖方清除出现场，费用由卖方承担。

9.2.4 监理人如认为有必要，或卖方对土建承包人的检验(测)报告结果有疑问，可另送经双方认可的资质等级较高的质量检测单位进行复检(测)，并以复检(测)报告为准。复检(测) 结果若产品（设备）质量不合格，卖方应负责因复检(测)而发生的一切费用。反之，则由土建承包人负担。

9.3送检

9.3.1共同取样

送有资质的质量检测单位（监理人认可）的试样，由监理、土建承包人和卖方三方共同取样、共同送样、共同签字确认。

9.3.2送检费用

由土建承包人（经监理人同意）主张送检的，送检合格的检测费用由土建承包人承担。送检不合格的检测费用由卖方承担。

9.3.3土建承包人的复检(测)、监理人的抽检(测)结果，不免除卖方应承担的质量责任。

9.4 质量缺陷责任

9.4.1 在国家有关规定的使用年限内，卖方承担其产品（设备）的质量缺陷责任。

9.4.2 即使对抽样检验(测)合格的产品（设备），在使用过程中，由于质量问题造成事故，送第三方专业检测单位或指定的检测单位检验后，仍确属产品（设备）质量问题时，检测费用由卖方承担，同时卖方应负法律责任，并赔偿损失。

9.5 未检验产品（设备）

卖方运到工地的产品（设备），未经检验，不得擅自使用。否则，由此造成的后果由土建承包人负责，但并不减轻卖方应负的责任。

9.6不合格产品（设备）

自检验(测)报告(有复检的以复检报告)确认为不合格产品（设备）之日起7日内，卖方必须将该批不合格产品（设备）全数撤回，所需全部费用卖方承担，并接受监理人的裁决，赔偿土建承包人的误工损失费。若10日内未撤或未撤完，监理人将指定任何其它单位予以处理，由此而发生的—切责任和费用由卖方负责。

9.7分包

10、质量保证

10.1 保证范围

卖方须根据合同要求以严格的质量控制程序完成合同内产品（设备）的制造、运输、装卸和服务以确保产品（设备）符合国家现行标准及合同要求。

卖方应保证所供合同产品是成熟的（非试制品）、全新的、未使用过的、采用最佳材料和第一流工艺最新生产的，并在各个方面完全符合有关标准及合同规定的质量、技术和性能要求。卖方应保证其提供的合同产品经过正确安装、合理操作和维护保养条件下，在其使用期内应具有满意的性能。在质量保证期内，卖方应对由于设计、制造工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，其费用由卖方承担。

10.2 服务

土建承包人根据产品（设备）安装进度情况，将通知卖方派人员到现场进行安装指导、调试等售后服务，卖方应在接到买方的通知后，24小时内其人员应到达现场。

10.3 质量保证期

合同内产品（设备）的质量保证期应从现场验货合格之日起至工程竣工验收后一年止。在保证期内，对产品（设备）的任何部分因制造不良而出现的损坏，卖方收到书面通知后，应对此承担责任。

10.4 保证义务

若在质量保证期内因质量缺陷而发生损坏，监理人（或买方）应以书面形式通知卖方缺陷性质及损坏程度。卖方应迅速更换缺陷的产品（设备），并承担全部费用。质量保证期按本合同规定的期限从更换完成之日起相应顺延。

10.5 保证义务终止

自质量保证期满之日起，卖方按本合同所有义务即告终止。

11、计量、支付、质量保证金：付款方式中标后双方协商

11.1计量、支付

11.2 预付款

无。

11.3进度款

12、价格调整

合同执行过程中价格不予调整。

13、违约及合同终止

13.1 卖方违约

在履行合同过程中，卖方发生下述行为(但不限于)之一者属卖方违约：

- 卖方未按合同规定按时交货或所交产品（设备）不符合合同规定的要求。

(2)卖方私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将合同的一部分分包出去。

(3)卖方在保修期内拒绝履行本合同规定的义务。

(4)卖方否认合同有效或拒绝履行合同规定的卖方义务，或由于法律、财务等原因导致卖方无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务。

13.2 买方违约

（1）买方无故终止合同或中途退货；

（2）土建承包人无正当理由拒收。

13.3违约金

14、争议的解决

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：

（1）向工程所在地人民法院提起诉讼。

（2）经当事人双方同意由工程所在地仲裁机构仲裁。

15、合同生效与终止

15.1 合同生效

本合同经买卖双方法定代表人（或委托代理人）签字盖章后开始正式生效。

15.2 合同终止

卖方将合同项下产品（设备）全部供应买方，且质量保证期满，合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时，合同自然终止。

16、其它

16.1 纳税

根据国家有关税务的法律、法规和规定，卖方应该交纳的与本合同有关的税费，其费用由卖方承担。

16.2 本合同价格为含税价。

16.3 不可抗力

16.3.1不可抗力是指买方和卖方在订立合同时不可预见，在供货过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等。

16.3.2 合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件影响合同的执行时，则应延迟合同执行受影响部分的履行期限，延迟的时间相当于不可抗力事件影响的时间。

16.3.3 不可抗力对合同双方均适用。在签订合同后由于不可抗力不能履行合同时双方对由此产生的损失，不得提出赔偿要求。

16.3.4 由于不可抗力使合同无法如约履行时，经双方协商，允许变更或解除合同。

- 16.3.5 一方遇不可抗力事故后，应立即通知对方。发生事件的一方应采取一切合理的措施以减少由于不可抗力所导致的延期。

第五章   工程量清单

工程量清单详见附件

第六章   投标文件格式

投标文件封面

正（副）本

项目名称     标段

投标文件

项目编号：

投   标   人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年         月         日

目  录

一、投标函；

二、法定代表人资格证明书或投标文件签署委托书；

三、投标保证金；

四、已标价工程量清单；

五、资格审查资料；

六、技术方案和质保期服务计划；

七、投标人须知前附表规定的其他资料。

一、投标函

（招标人）：

1.我方已仔细研究了            （项目名称）      （标段）招标文件(包括补充通知)的全部内容，愿意以人民币(大写)         元的投标报价按上述招标文件规定的条件和要求承担合同规定的全部工作，并承担相关的责任，供货期：         日历天，货物质量达到           。

2.我方提交的投标文件(包括投标报价书、已标价的产品（设备）报价单和其它投标文件)在投标截止时间后的 60天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

3.随同本投标报价书已提交的投标保证金，作为我方投标的担保。

4.若我方中标：

(1)我方保证在收到你方的中标通知书后，按招标文件规定的期限，及时派代表前去签订协议书，并按相关规定交纳招标代理服务费等相关费用。

(2)随同本投标报价书提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

(3)我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约保函，作为我方的履约担保。

(4)我方保证采购合同签订后尽快调遣人员和调配相应的生产设备进行生产准备，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

5.我方完全理解你方不保证投标价最低的投标人中标。

投标人：     名称(盖公章)

法定代表人(或委托代理人)：       (签 名)

地    址：

电    话：

年    月   日

- （二）投标函附录

| 投标项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标单位 |  |  |
| 项目经理 |  |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |  |
| 交货期 | 日历天 |  |
| 投标有效期 | （日历天） |  |
| 投标质量等级 |  |  |
| 投标人： （盖章） |  | 投标人法人代表或委托代理人： （签字或盖章） |

二、法定代表人资格证明书及委托书

（一）法定代表人资格证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

（二）授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

三、投标保证金

此处需附（1）加盖单位公章的投保保证金汇款或转账凭证复印件；（2）加盖单位公章的基本账户开户证明复印件。

四、已标价工程量清单

（已标价工程量清单）

五、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 网址 |  |  | 传真 |  |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  |  | 电话 |  |  |
| 投标人须知要求投标 人需具有的资质证书 |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投 标人法定代表人（单位负责人）为同一人 或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。

（二）近年财务状况表

1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称（标段） |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

（四）正在供货和新承接的项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称（标段） |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目概况及投标人履 约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。

六、技术方案和质保期服务计划

七、其他资料