## 技术方案（实施方案）

1）熟悉项目需求

根据客户要求，进行认真审核，确定产品版本号及相关技术参数。

将发现的问题集中汇总，提供给用户，对有关问题提出解决方案。

项目实施设计审核

对项目进行全面了解，以利组织安装调试。

项目所用设备材料订货计划、开发计划、测试计划、实施计划等应与用户协商确定，确保正常工作不受影响。

项目技术交底，主要是协调配合其它各相关部门的工作。

严格按照招标及投标来进行项目实施，不得随意变动，如有变动，必须有用户签发的更改通知方可变更。

2）项目分析

按照国家相关文件，意见精神，急需在现有器材等硬件的基本基础上，通过先进的互联网技术，实现店面管理，检测采集，健身指标，运动分析。并运用大数据技术，实现体质与科学健身信息化。

最终达到通过统一的管理与服务系统；统一不同器材的数据采集格式；统一不同器材的健身指导方案；统一发布体质分析报告格式，为体质检测提供科学、可信的数据来源。

3）项目进度保障措施

3.1 工程进度计划表（具体日期根据项目情况调整）

| 工作时间 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 项目报名下载招标文件起 | 产品需求明确 |
|  | 产品技术参数整理 |
| 合同签订起 | 产品安装部署 系统开发（阶段验收） |
| 合同签订3日内 | 整体项目测试完成，初步验收 |
| 合同签订4日内 | 整个产品检测调试 |
| 合同签订5日内 | 系统试运行 |
| 合同签订7日内 | 最终验收 |

3.2 系统验收

系统验收分为阶段验收、整体项目初步验收和最终验收三个部分，阶段验收存在于系统开发的过程之中，系统开发完成后由用户进行整体项目初步验收，初步验收通过，经调试试运行阶段后，我公司将向用户提交项目终验申请，经用户同意最终验收后，甲方组织人员验收，我公司相关技术服务人员参加，按由用户确认的验收大纲进行验收，并出具项目验收报告。

验收结果由参加验收的各方代表签字认可。

系统验收时，提供的技术资料如下：

用户使用说明书；

管理员运行操作手册；

软硬件配置手册等相关文件。

3.3 项目参与人员

| 人员名单 | 职务 | 职责范围 |
| --- | --- | --- |
| 梁中望 | 项目经理 | 全程参与整个项目过程，负责协调整个项目的开发实施进程，直至项目的验收。 |
| 施邵伟 | 软件工程师 | 负责本项目业务管理、权限管理、数据分析，统计，个人查询等产品的开发调试。 |
| 李琪 | 软件工程师 | 负责本项目城市居民体质健康数据平台等开发调试。 |
| 周涛 | 软件工程师 | 负责本项目城市居民体质健康数据平台、场馆展示等开发调试。 |
| 米亮 | 软件工程师 | 负责本项目国家体育锻炼标准等开发调试。 |
| 丁晓强 | 测试工程师 | 负责本项目测试工作。 |

3.4 项目质量控制及总体把关

| 人员名单 | 职务 | 主要参与课题 | 职责范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 李毅鸣 | 开发部经理 | 2007年国家体育总局“十一五”国家科技支撑计划重点项目“全民健身关键技术研究与信息系统开发”。 2010年科技部创新基金项目《运动健康管理智能终端系统》 首都体育学院《幼儿体质健康管理系统》项目 2012年国家体育总局“十二五” 国家科技支撑计划重点项目“运动健身监控网络平台的开发与应用 ” | 全程参与整个项目过程质量控制，负责协调整个项目的开发实施进程监督及质量控制，直至项目的验收。 |
| 耿钰 | 产品经理 | 2007年国家体育总局“十一五”国家科技支撑计划重点项目“全民健身关键技术研究与信息系统开发”。 2010年科技部创新基金项目《运动健康管理智能终端系统》 2012年国家体育总局“十二五” 国家科技支撑计划重点项目“运动健身监控网络平台的开发与应用 ” | 全程参与整个项目过程质量控制，负责协调整个项目的开发实施进程监督及质量控制，直至项目的验收。 |

4）项目工程实施管理机制保障

为了保障项目高效有序的实施，保持随时的沟通，我们建立以下管理机制：随时的沟通机制。

合理安排开发工作；也可以有效沟通，使问题得到迅速解决。

每天工作小组填写项目进度日报表，并及时上报给项目经理；项目经理负责收集当天工作进展情况，并向产品经理实施汇报；项目经理每日更新《项目进度汇总表》；项目经理汇总每天整个工程进展情况，随时调配人力、协调项目进度。

5）产品供货

公司技术人员待软件开发测试完成后，会指派技术人员与用户检验到货物的货号及数量是否与产品订货清单一致。检验到货的产品是否完好无损。验收结果应该提供一份由参与验收的用户、供应商签名的产品设备验收清单，并注明日期。如果没有可见的产品损害，那么在验货后，即开始软件产品的安装和调试。

货物数量和类型应与本合同相符，在运输过程中应无损坏，资料齐全；

在验收过程中，若发现货物有短缺、损坏或不符合本合同条款和质量标准的情况，乙方负责补齐、更换，由此引起一切费用由乙方承担；

验收有关软件许可证的数量与合同订购数量是否相符；本合同所列软件，均由乙方工程师现场安装，并按本合同要求能正常工作。

6）产品安装

甲方应至少提前2个工作日做好安装准备工作。乙方在得到甲方的安装通知后，并确认安装环境满足安装要求后2个工作日内，安排工程师进行系统安装实施。

软件产品安装，根据设备的产品说明书进行安装。

供应商代表（签字或盖章）：

供应商名称：郑州钰诚健康科技有限公司

地址：郑州市金水区文化路劳动大厦A栋410室

联系人、电话：徐丞佐 0371-58685606

日期：2018年12月20日