许昌市城乡一体化示范区清廉寨安置小区建设项目工程总承包

招 标 文 件

项目编号：XCGC-F2019030

招   标   人：许昌中金建投实业有限公司

招标代理机构：中大国信工程管理有限公司

二〇一九年一月

目  录

第一章 招标公告	5

第二章 投标人须知	9

1. 总则	15

1.1 项目概况	15

1.2 项目的资金来源和落实情况	16

1.3 招标范围、计划工期和质量标准	16

1.4 投标人资格要求	16

1.5 保密	17

1.6 语言文字	17

1.7 计量单位	17

1.9 踏勘现场	17

1.10 投标预备会	17

1.11 分包	18

1.12 偏离	18

2. 招标文件	18

2.1 招标文件的组成	18

2.2 招标文件的澄清	18

2.3 招标文件的修改	19

3. 投标文件	19

3.1 投标文件的组成	19

3.2 投标报价	19

3.3 投标有效期	20

3.4 投标保证金	20

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）	22

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）	23

3.6 备选投标方案	23

3.7 投标文件的编制	23

4. 投标	24

4.1 投标文件的密封和标记	24

4.2 投标文件的递交	24

4.3 投标文件的修改与撤回	24

5. 开标	25

5.1 开标时间和地点	25

5.2 开标程序	25

5.3 开标异议	25

6. 评标	25

6.1 评标委员会	25

6.2 评标原则	26

6.3 评标	26

7. 合同授予	26

7.1 定标方式	26

7.2 中标候选人公示	26

7.3 中标通知	26

7.5 签订合同	27

8.  重新招标和不再招标	27

8.1  重新招标	27

8.2  不再招标	27

9.  纪律和监督	27

9.1  对招标人的纪律要求	27

9.2  对投标人的纪律要求	27

9.3  对评标委员会成员的纪律要求	28

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	28

9.5  投诉	28

10.需要补充的其他内容	28

第三章 评标办法（综合评估法）	29

评标办法前附表	29

1. 评标方法	31

2. 评审标准	32

2.1 初步评审标准	32

2.2 分值构成与评分标准	32

3. 评标程序	32

3.1 初步评审	32

3.2 详细评审	33

3.3 投标文件的澄清和补正	33

第四章 合同条款及格式	35

第五章  发包人要求	49

第六章  发包人提供的资料	51

发包人提供的资料	51

第七章  投标文件格式	53

7.1投标函及投标函附录	56

7.2法定代表人身份证明	58

7.3授权委托书	59

7.4投标保证金	61

7.5承包人实施方案	62

7.6资格审查资料	63

7.7其他资料	72

# 第一章 招标公告

一、招标条件

本招标项目许昌市城乡一体化示范区清廉寨安置小区建设项目已经许示范发改[2018]30号核准建设，建设资金为财政投资，项目出资比例为100%，招标人为许昌中金建投实业有限公司，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

2.1、项目编号：XCGC-F2019030

2.2、项目概况：本项目位于许昌市城乡一体化示范区，四至为尚集街以北，尚集北街以南，魏武大道以西，魏文路以东。投资额约为221720万元人民币，建筑含安置住宅、配套公共设施、配套市政设施，层数为多、高层；建筑限高小于80m；建筑密度小于25%；容积率小于3.0；绿地率大于35%；机动车停车位大于等于1.0车位/户、非机动车停车位大于等于1.5车位/户，规划建设安置住宅3700套（分为120㎡和80㎡两种户型）。具体要求详见附件（一）

2.3、标段划分：本项目共划分为一个标段：

2.4、招标控制价：财政评审结论

2.5、计划工期：勘察、设计周期：满足工程施工计划要求，合同签订后30日内完成全部合格的设计成果，具体日期按合同约定为准；施工计划工期：24个月；

2.6、招标范围：本项目勘察、设计、采购、施工工程总承包招标，包括测量、勘察、修规设计、方案设计、初步设计（含初设概算）、施工图设计（含施工图预算及总图设计、景观绿化设计、室外配套设计）、施工建设、竣工图编制及相关的配套材料设备采购及安装、工程交付和质量保修等全部工程内容。

三．投标人资格要求

3.1、投标人必须具备独立法人资格，且持有有效的营业执照。

3.2、投标人须具备中华人民共和国建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）设计甲级资质或工程设计综合甲级资质，并同时具备建筑工程施工总承包壹级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

3.3、工程总承包项目经理须是本企业正式员工，同时具备国家建设行政主管部门颁发的建筑工程专业一级注册建造师执业资格和有效的安全生产考核B证，具有10年以上工作经验,且无其他在建工程。

3.4未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人（招标人、代理机构或评标专家委员会于评标现场查询）；信用信息查询记录和证据留存具体方式：经评标委员会确认的查询结果截图作为查询记录和证据，与其他文件一并保存。

3.5、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。

3.6、本项目不接受联合体投标。

3.7、本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。

四.网上下载招标文件

4.1投标人持CA数字认证证书，登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

4.2在投标截止时间前登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载招标文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

五.招标文件的获取

5.1招标文件的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】（http://www.xcggzy.gov.cn/），通过“投标人/供应商登录” 入口自行下载。

5.2招标文件每套售价300元，于递交投标文件时缴纳给招标代理机构，售后不退。

六.投标文件的递交

6.1 本项目为全流程电子化交易项目，须提交电子投标文件。

6.2 投标文件提交的截止时间及开标时间：2019年2月20日10时30分。

6.3电子投标文件的提交：电子投标文件应在投标文件提交截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统，并提交1份使用电子介质存储的备份文件。

6.4电子介质存储投标文件提交地点：许昌市公共资源交易中心（许昌市龙兴路竹林路交汇处公共资源大厦三楼）开标一室。

6.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

七.发布公告的媒介

本公告同时在《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布。

八.联系事项

招标人：许昌中金建投实业有限公司

地  址：许昌市城乡一体化示范区芙蓉商务中心1号楼22层

联系人： 李先生

电  话： 18510865855

代理机构：中大国信工程管理有限公司

地    址：许昌市万象春天

联 系 人：刘先生

联系电话：18137469898

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定下载、编制、提交电子投标文件和电子介质存储的投标文件。开、评标现场不接受投标人递交的电子投标文件和电子介质存储的投标文件以外的其他资料。

2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

3.电子投标文件的制作。

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市）》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3 投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，“备份文件夹”使用电子介质存储，供开标现场备用。

4.电子投标文件的提交

4.1 电子投标文件应在招标文件规定的投标文件提交截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 电子投标文件成功提交后，投标人应打印“投标文件提交回执单”，供开标现场备查。

5.评标依据

5.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

5.2全流程电子化交易系统如因系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。评标委员会以电子介质存储的投标文件为依据评标。

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 招标人：许昌中金建投实业有限公司 地 址：许昌市城乡一体化示范区芙蓉商务中心1号楼22层 联系人： 李先生 电 话：18510865855 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 代理机构：中大国信工程管理有限公司 地 址：许昌市万象春天 联 系 人：刘先生 联系电话：18137469898 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 许昌市城乡一体化示范区清廉寨安置小区建设项目 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 尚集街以北，尚集北街以南，魏武大道以西，魏文路以东 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 财政投资 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | 资金落实情况 |  | 已落实 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 本项目勘察、设计、采购、施工工程总承包招标，包括测量、勘察、修规设计、方案设计、初步设计（含初设概算）、施工图设计（含施工图预算及总图设计、景观绿化设计、室外配套设计）、施工建设、竣工图编制及相关的配套材料设备采购及安装、工程交付和质量保修等全部工程内容。 |  |  |  |  |
| 1.3.2 | 计划工期 |  | 勘察设计周期：满足工程施工计划要求，合同签订后30日内完成全部合格的勘察设计成果，具体日期按合同约定为准； 施工计划工期：24个月。 |  |  |  |  |
| 1.3.3 | 质量标准 |  | 勘察设计质量要求：达到国家有关设计深度、技术标准、规范的规定； 施工及相关材料设备质量要求：合格； |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 |  | 3.1、投标人必须具备独立法人资格，且持有有效的营业执照。 3.2、投标人须具备中华人民共和国建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）设计甲级资质或工程设计综合甲级资质，并同时具备建筑工程施工总承包壹级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 3.3、工程总承包项目经理须是本企业正式员工，同时具备国家建设行政主管部门颁发的建筑工程专业一级注册建造师执业资格和有效的安全生产考核B证，具有10年以上工作经验,且无其他在建工程。 3.4未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人（招标人、代理机构或评标专家委员会于评标现场查询）；信用信息查询记录和证据留存具体方式：经评标委员会确认的查询结果截图作为查询记录和证据，与其他文件一并保存。 3.5、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。 3.6、本项目不接受联合体投标。 3.7、本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。 |  |  |  |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |  |  |  |  |
| 1.9.1 | 踏勘 |  | 不组织 |  |  |  |  |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | 不召开 |  |  |  |  |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 |  | 投标截止时间10日前 |  |  |  |  |
| 1.10.3 | 招标人澄清的时间 |  | 投标截止时间15日前 |  |  |  |  |
| 1.11.2 | 分包 |  | 允许 |  |  |  |  |
| 1.12 | 偏离 |  | 投标偏差分为重大偏差和细微偏差。重大偏差导致投标无效。细微偏差不影响投标文件的有效性。 |  |  |  |  |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 |  | 招标人发布的变更文件、补充文件、答疑文件等 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 招标人自收到异议之日期3日内 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  | 2019年 2 月 20 日 10 时 30 分 |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  | 在收到相应澄清文件后24小时内 |  |  |  |  |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  | 在收到相应修改文件后24小时内 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 |  | 投标人认为应附的其他材料 |  |  |  |  |
| 3.2.4 | 最高投标限价 |  | 财政评审结论 |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 投标文件递交截止时间起120日历天 |  |  |  |  |
| 3.4.1.1 | 投标保证金须知 |  | 1、自文件发布之日起，投标人需进行基本户备案（建设工程项目），已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须在投标保证金缴纳前办理变更手续。 2、基本户备案流程： 工程建设项目的投标人登录注册网址：http://221.14.6.70:8088/ggzy/，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。 3、特殊情况处理： 投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到中心一楼交易见证部办理退款手续（0374-2968027）。 4、因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴同级国库。 |  |  |  |  |
| 3.4.1.2 | 投标保证金 |  | 投标保证金递交截止时间：（2019年2月20日10时30分）。 金额：捌拾万元整（￥800000.00元） 1、投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人的基本账户汇出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。 使用银行转帐方式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。 2、投标保证金缴纳方式： 2.1投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳； 2.2成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。 2.3投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。 2.4每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。 3、未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。 4、汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。 5、出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。 (1)投标保证金未从投标人的基本账户转出； (2)投标保证金未按照招标文件划分的标段转账。 6、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法： 登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》。 7、凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、公示、公告。对涉嫌串通投标等违规行为的，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处。不予退还的保证金上缴国库。 |  |  |  |  |
| 3.5.2 | 近年财务状况 |  | 2015年度、2016年度、2017年度 |  |  |  |  |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目业绩 |  | 2013年1月1日至今 |  |  |  |  |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 |  | 电子投标文件：按招标文件要求加盖电子印章和法人电子印章。 |  |  |  |  |
| 3.7.4 | 投标文件份数 |  | 1、电子投标文件 （1）成功上传至【全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）】公共资源交易系统电子投标文件1份（文件格式为：XX公司XXX项目编号.file）。 （2）使用电子介质存储的投标文件1份文件格式为：xxx公司XXX（项目编号）.bin）。 注:投标人提交的电子投标文件，必须是通过“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1”制作，并经过签章和加密后生成的电子投标文件。 |  |  |  |  |
| 3.7.5 | 装订要求 |  | 使用电子介质存储的投标文件单独密封、盖章，在开标现场提交。 |  |  |  |  |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 |  | 招标人名称： 投标人名称： 项目名称： 投标文件 2019年 2 月 20 日 10 时30分前不得拆封 |  |  |  |  |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  | 许昌市公共资源交易中心开标 一 室(许昌市龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦三楼） |  |  |  |  |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  | 否 |  |  |  |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：许昌市公共资源交易中心开标一室 (许昌市龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦三楼） |  |  |  |  |
| 5.2 | 开标程序 |  | 见招标文件第二章 投标人须知第5.2条 |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：9人，其中招标人代表3人，经济、技术专家6人,经济专家不少于3人，从河南省综合评标专家库中随机抽取评标专家。 |  |  |  |  |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | 否，由评标委员会推荐3名中标候选人 |  |  |  |  |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 |  | 《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》、《河南省电子招标投标公共服务平台》 |  |  |  |  |
| 7.4.1 | 履约担保 |  | 履约担保的形式：银行保函 履约担保的金额：中标合同金额的5% 缴纳时间：中标通知书发出时间前 |  |  |  |  |
| 7.5 | 类似项目 |  | 类似项目是指：2013年以来工程总承包项目 |  |  |  |  |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 最高投标限价 |  |  | 最高投标限价:财政评审结论 凡投标人的投标价格高于“最高投标限价”（不含等于“最高投标限价”）的,该投标人的投标文件应于拒绝。 |  |  |  |
| 9.2 | 投标人代表出席开标会及其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开标时各投标人的法定代表人（持身份证原件）或授权委托人（持身份证原件及授权委托书原件）到开标现场签到，缺席或逾期不到者视为自动放弃投标。各投标单位参加会议人数不得多于二人。开标时本项目拟派工程总承包项目经理须携带本人身份证原件参加开标会。 |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | 中标公示 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》、《河南省电子招标投标公共服务平台》予以公示，公示期不少于3日。 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 知识产权 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 构成本招标文件各个组成部分的招标文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给其他第三人。 |  |  |  |  |  |
| 10.2重新招标的其他情形 |  |  |  |  |  |  |  |
| 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 同义词语 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 构成投标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |  |  |  |  |
| 10.4监 督 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |  |  |  |  |
| 10.5 解释权 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 1、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； 2、除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释； 3、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； 4、同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |  |  |  |
| 10.6 投标人向评标委员会提交的所有证书及相关材料提交方式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 具体要求及格式详见本章附表一：提交证件及业绩格式。 |  |  |  |  |  |
| 10.7 投标文件的拒收 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件； 2、电子介质存储的投标文件未按招标文件要求密封的； 3、未按招标文件要求缴纳投标保证金的； 4、开标时法人或授权委托人（持有效的授权委托书）及项目经理未携带本人身份证到开标现场并签到的； 5、未按规定支付招标文件费用的。 |  |  |  |  |  |
| 10.8 特别提示 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、潜在投标人如对招标文件有异议，请在规定时间内在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统中提出，以其他方式递交的异议不予接受。 2、投标人在投标截止时间前应随时关注《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出的有关本项目的答疑、修改等相关内容。 3、本项目试行全流程电子化交易，如因交易系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。 4、投标文件依据最终的招标文件进行编制。如果招标文件发生变更，投标人应以招标人最终发出的电子招标文件为准，编制投标文件，务请投标人随时关注项目变更信息。 5、投标人电子投标文件成功提交后，应打印“投标文件提交回执单”，供开标现场备查。 6、商务标投标文件制作注意事项： 6.1投标人登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUNV1.1”和操作手册（工程项目），按招标文件要求制作商务标投标文件。 6.2 商务标投标文件制作技术咨询：0374-2961598。 7、根据《河南省支持建筑业发展厅际联席会议办公室关于印发2018年全省建筑业转型发展推进方案的通知》（豫建联办【2018】1号）文件指示，招标人将在招标时查询本省和外省进豫投标人在河南省建筑市场监管信息系统暨一体化工作平台的登记信息。 8、本项目执行《河南省住房和城乡建设厅关于在全省房屋建筑和市政基础设施工程建设领域推行劳务用工实名制管理的通知》（豫建建【2018】16号）以及许昌市住房和城乡建设局关于在全市房屋建筑和市政基础设施工程建设领域推行劳务用工实名制管理的通知》（许建发【2018】73号）文件，中标人须遵照以上文件的相关规定。 |  |  |  |  |  |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行工程总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

### 1.5 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.6 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前提出问题，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题予以澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时通过公共资源交易系统电子平台提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清通过公共资源交易系统电子平台发给所有投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以网上发布的形式修改招标文件。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明

（3）附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（4）投标保证金；

（5）承包人实施方案；

（6）资格审查资料；

（7）其他资料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写投标报价。

3.2.2 本次投标报价为投标费率。本工程的投标应以招标文件、招标文件澄清(答疑)纪要、招标文件补充通知，结合自身管理水平及期望得到的利润等因素由投标人自主报费率，但不得低于企业实际成本。

3.2.3 投标人的投标报价应是在合同期内，按合同规定的范围所提供服务需要的全部费用。

3.2.4 投标人应按本招标文件及招标人提供的技术资料进行报价。投标人的投标报价，应是完成招标范围所列全部内容的价格，任何有选择的报价将不予接受。

3.2.5 投标人应对项目所在地进行踏勘，以充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、交通状况、电力、上水、下水、热力和天然气等市政基础设施及任何其他足以影响其提交施工组织设计方案的可实现性和投标报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致损失将不会赔偿。

3.2.6  招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得高于最高投标限价。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标保证金的基本户备案：按《投标人须知前附表》第3.4.2条规定。

3.4.1.1 自招标文件发布之日起，投标人需进行基本户备案（建设工程项目），已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须重新办理备案手续。备案后方可提交投标（竞买）保证金。

3.4.1.2 基本户备案流程：

工程建设项目的投标人登录注册网址：http://221.14.6.70:8088/ggzy/，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。

3.4.2 投标保证金缴纳：按《投标人须知前附表》第3.4.2条规定。

3.4.2.1 投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人的基本账户汇出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。

使用银行转帐方式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。

3.4.2.2 投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；

成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。

3.4.2.3 每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。

3.4.2.4未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

3.4.2.5汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。

3.4.2.6 出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。

(1)投标保证金未从投标人的基本账户转出；

(2)投标保证金未按照招标文件划分的标段转账。

3.4.2.7 《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：

登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》

3.4.3 投标人不按本章第3.4.2项要求提交投标保证金的，拒收其投标文件。

3.4.4 投标保证金的退还：

（1）中标候选人公示期满后没有质疑或投诉的，退还非中标候选人投标保证金及银行同期存款利息；在书面合同签订后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金及银行同期存款利息。

（2）法定期限内未签订书面合同的，按照有关规定向中标人和其他中标候选人退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

（3）项目废标或招标人终止招标的，在此后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存利息。
    （4）投标活动中出现质疑、投诉的，中标候选人、质疑人和被质疑人、投诉人和被投诉人的投标保证金暂停退还。

（5）相关投标人有违法违规行为的项目，其投标保证金暂不退还，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。

（6）因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴同级国库。

（7）退还投标保证金，除另有规定外，一般以转账方式一次性退还至投标保证金的原提交账户。

（8）特殊情况处理

投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到中心一楼交易见证部办理退款手续（0374-2968027）。

3.4.5投标人有下列情形之一的，不予退还投标保证金：

（1）在招标文件要求提交投标文件的截止时间后至投标文件有效期满前撤回投标的；

（2）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同或未按招标文件规定提交履约担保的；

（3）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（4）投标人在招投标活动中弄虚作假、围标串标、骗取中标等，并经招投标行政监督部门调查核实的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、公示、公告。对涉嫌串通投标等违规行为的，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处。不予退还的保证金上缴国库。

（7）相关法律、法规规定不予退还的其它情形。

### 3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

### 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人有效的营业执照、资质证书副本等材料的扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书或合同原件扫描件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

## 3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标人编制的投标文件应当满足招标文件规定的基本格式要求。

## 3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围作出响应。

## 3.7.3 投标人登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.0”，按招标文件要求制作电子投标文件。

## 3.7.5 使用电子介质存储的备份文件2份。

## 3.7.6 同时生成与电子投标文件内容、水印码、电子签章一致的PDF文件。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

### 4.1.1 投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

### 4.1.2 使用电子介质存储的投标文件应单独密封，封套上写明内容详见投标人须知前附表，并加盖单位公章及法定代表人签章，在投标截止时间前递交。

### 4.1.3 未按本章第4.1.1项、第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

## 4.3.1  投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交、取得“投标文件提交回执单”的，视为撤回投标文件。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人及项目经理准时参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

- 宣布投标截止时间，并公布招标人、代理机构、监督部门名称；

- 宣布开标纪律；

- 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和投标保证金缴纳情况；

- 电子投标文件解密；

- 宣布唱标顺序，按已定顺序唱标，唱标内容为：投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录；

- 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

- 开标结束。

5.2.2 电子投标文件的解密

5.2.2.1本项目为全流程电子化交易项目，电子投标文件采用双重加密。在投标截止时间到达后，分标段进行解密。

- 投标人解密：投标人使用本单位CA数字证书远程或现场进行解密。需现场使用一体机进行解密的，请在代理机构引导下进行。

- 代理机构解密：代理机构按电子投标文件到达交易系统的先后顺序，使用本单位CA数字证书进行再次解密。

5.2.2.2电子投标文件解密异常情况处理

- 因电子交易系统异常无法解密电子投标文件的，以人工方式进行。

（2）因投标人原因电子投标文件解密失败的，由系统技术人员协助投标人将备份文件（电子介质存储）导入系统。若备份文件（电子介质存储）无法导入系统或导入系统仍无法解密的，视为投标人撤销其投标文件。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

### 7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.4履约担保

- 7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式规定向招标人提交履约担保。投标人应在投标文件中对履约担保进行书面承诺，否则按无效标处理。

- 7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8.  重新招标和不再招标

### 8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

### 8.2  不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9.  纪律和监督

### 9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通招标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守、影响评标程序正常运行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常运行。

### 9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章 |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质要求 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目经理 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评 审标准 | 投标报价 |  | 不高于最高投标限价 |
|  |  | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项规定 |
|  |  | 计划工期 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量标准 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1.2款规定 |
|  |  | 权利义务 |  | 符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务 |
| 条款号 |  | 条款内容 |  | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) |  | 投标报价评分标准：15分 承包人实施方案评分标准：60分 综合实力评分标准：16分 其他因素评分标准：9分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价 |  | 通过初步评审的投标人的投标报价为有效投标报价。 评标基准价=去掉一个最高有效投标报价和一个最低有效投标报价后的算术平均值。当有效投标人少于四家时（含四家），则为所有有效投标报价的算术平均值。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率 计算公式 |  | 偏差率=投标报价-评标基准价 |
| 条款号 |  | 评分因素 |  | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 投标报价评分标准 （15分） | 投标报价评审（15分） |  | 投标报价的偏差率等于0得基础分10分，投标报价的偏差率每低1%在10分基础上扣1分，扣完为止。投标报价的偏差率每高1%，在10分基础上加1分，最高加5分；投标报价的偏差率高于5%时（不含5%）的每再高于1%，在10分的基础上扣1分，扣完为止。 |
| 2.2.4（2） | 承包人实施方案评分标准 （60分） | 工程详细说明（2分） |  | 主要参数和其它重要性能指标 0-2分 |
|  |  | 测量方案、勘察方案（8分） |  | 各阶段方案思路清晰、内容完整、方案可行 0-8分 |
|  |  | 设计思路、设计方案、设计方案成果深度（20分） |  | 1、设计说明思路清晰、对项目理解准确、内容完整、方案可行 0-2分 2、现场勘察及沿线情况掌握、分析 0-2分 3、设计进度安排及技术服务保障措施 0-3分 4、建筑创意立意新颖 0-2分 5、使用功能与空间组合合理、总平面布置合理、平面功能设计合理 0-2分 6、建筑技术指标合理、工程投资估算准确、经济分析合理 0-3分 7、设计方案成果满足《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》方案设计深度要求程度得 0-4 分。 8、设计方案成果效果图、备选方案情况得 0-2 分。 |
|  |  | 项目实施方案 （15分） |  | - 总体实施方案 0-3分 - 总承包管理方案 0-3分 - 设计组织方案 0-3分 - 施工组织方案 0-2分 - 采购实施方案 0-2分 - 造价控制措施 0-2分 |
|  |  | 项目管理要点 （15分） |  | 1. 合同管理要点 0-1分 2. 资源管理要点 0-2分 3. 质量控制要点 0-2分 4. 进度控制要点 0-2分 5. 财务费用估算及控制要点 0-2分 6. 安全管理要点 0-2分 7. 环境管理要点 0-2分 8. 沟通和协调管理要点 0-2分 |
|  |  | 以上各项共计60分，如有缺项，相应该项视为0分。 |  |  |
| 2.2.4（3） | 综合实力评分标准（16分） | 投标人实力评分标准 （8分） | 1、投标人具有银行授信证明或融资意向证明（需针对本项目出具）达到8亿元得2分。（以证明为准） 2、投标人最近连续三年（2015年度、2016年度、2017年度）每年均为盈利的得1分，2017年末的总资产达到20亿元以上的得1分。本项最高的2分。（以审计报告为准） 3、企业具备高新技术企业称号得3分（以证书为准）。 4、企业获得质量、环境保护、职业健康安全管理认证体系证书得1分，缺一项不得分。（以证书为准） |  |
|  |  | 企业业绩（4分） | 1、投标人2013年1月1日以来，（需提供中标通知书或合同，时间以合同签订时间为准）具有工程总承包项目得1分；最多得4分。 |  |
|  |  | 荣誉 (4分） | 1、2015年1月1日至开标截止日前，获得过国家优质工程类奖项得3 分（已获奖证书和文件为准）； 2、2015年1月1日至开标截止日前，获得过市级及以上安全文明工地奖项得 1 分（已获奖证书和文件为准）； |  |
| 2.2.4（4） | 其他因素评分标准 （9分） | 主要人员配备情况 （2分） | 主要人员配备合理、专业、人员满足工程需要的；（0-2分） |  |
|  |  | 实质性承诺和合理化建议 （7分） | 指投标人做出实质性的，能让招标人节省投资、加快施工进度的承诺；为招标人排忧解难，交工后回访、保修等方面的承诺；（0-5分） 其他承诺：（0-2分） |  |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按所有评委最终打分的算术平均值由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；

（3）综合实力评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；

（3）综合实力评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表；

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1-2.1.3款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2评标委员会可以要求投标人提交有关证明和证件的原件，以便核验。

3.1.3投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3和1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.4投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对综合实力计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他因素计算出得分D；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

第一部分  合同协议书

发包人（全称）

承包人（全称）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就        事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程批准、核准或备案文号：

工程内容及规模：

工程所在省市详细地址：

工程承包范围：

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

三、主要日期

设计开工日期(绝对日期或相对日期)：

施工开工日期(绝对日期或相对日期)：

工程竣工日期(绝对日期或相对日期)：

四、工程质量标准

工程设计质量标准：

工程施工质量标准：

五、合同价格和付款货币

合同价格为人民币（大写）：            元（小写金额：           元）。

详见合同价格清单分项表。

六、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：双方签字盖章后生效。

发包人：                           承包人：

（公章或合同专用章）               （公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：         法定代表人或其授权代表：

（签字）                         （签字）

工商注册住所：　　                工商注册住所：

企业组织机构代码：                企业组织机构代码：

邮政编码：　　                    邮政编码：

法定代表人：　　                  法定代表人：

授权代表：　　                    授权代表：

电　　话：　　                    电　　话：

传　　真：　　                    传　　真：

电子邮箱：                        电子邮箱：

开户银行：　　                    开户银行：

账　　号：　　                    账　　号：

合同订立时间：         年    月    日

合同订立地点：

第二部分  通用条款

参考《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0216）

第三部分 专用条款

第1条  一般规定

1.1  定义与解释

1.1.51 双方约定的视为不可抗力时间处理的其它情形如下：

1.1.52 双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义：

1.3  语言文字

本合同除使用汉语外，还使用 汉语 语言。

1.4  适用法律

合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：

1.5  标准、规范

1.5.1  本合同适用的标准、规范（名称）：

1.5.2  发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：

1.5.3  没有成文规范、标准规定的约定：

发包人的技术要求及提交时间：

承包人提交实施方法的时间：

1.6  保密事项

双方签订的商业保密协议（名称）：    /   ，作为本合同附件。

双方签订的技术保密协议（名称）：   /    ，作为本合同附件。

第2条 发包人

2.2  发包人代表

发包人代表的姓名：                                               ；

发包人代表的职务：                                              ；

发包人代表的职责：

2.3  监理人

2.3.1  监理单位名称：

工程总监理姓名：

监理的范围：

监理的内容：

监理的权限：

2.5  保安责任

2.5.1  现场保安责任的约定。在以下两者中选择其一，作为合同双方对现场保安责任的约定。

□ 发包人负责保安的归口管理

委托承包人负责保安管理

2.5.2  保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定：

2.5.2.1保安区域：

2.5.2.2保安制度、责任制度和报告制度：

第3条  承包人

3.1  承包人的一般义务和权力

3.1.3  经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：

3.2  项目经理

3.2.1  项目经理姓名：

项目经理职责：

项目经理权限：

因擅自更换项目经理或项目经理兼职其它项目经理的违约约定：

合同约定项目经理每月在现场时间天数：

项目经理每月在现场时间未达到合同约定天数的，每少一天应向发包人支付违约金  元。

3.8  分包

3.3.1  分包约定

约定的分包工作事项：

第4条  进度计划、延误和暂停

4.1  项目进度计划

4.1.1  项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则：

承包人提交项目进度计划的份数和时间：

4.3  采购进度计划

4.3.1  采购进度计划提交的份数和日期：

4.3.2  采购开始日期：

4.4   施工进度计划

4.4.1  施工进度计划（以表格或文字表述）

提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间：

提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间：

4.5  误期赔偿

第5条  技术与设计

5.1  生产工艺技术、建筑艺术造型

5.1.1  承包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案

根据工程考核特点，在以下类型中选择其一，作为双方的约定。

- 按工程量考核，工程考核保证值和（或）使用功能说明：

- 按单项工程考核，各单项工程考核保证值和（或）使用功能说明：

5.1.2  发包人提供生产工艺技术和（或）建筑设计方案

其中，发包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能说明如下：

承包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能说明如下：

5.2  设计

5.2.1   发包人的义务

（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：

- 提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：

5.2.2   承包人的义务

（1） 经合同双方商定，发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料的如下部分，可按本款中约定的如下时间期限，提出进一步要求，

5.2.4  操作维修手册

发包人提交的操作指南、分析手册的份数和提交期限：       /

承包人提交的操作维修手册的份数和最终提交期限：         /

5.2.5  设计文件的份数和提交时间

规划设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：      /

初步设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：      /

技术设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：      /

施工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：

5.3  设计阶段审查

5.3.1   设计审查阶段及审查会议时间

本工程的设计阶段（名称）：

设计审查阶段及其审查会议的时间安排：

第6条  工程物资

6.1  工程物资的提供

6.1.1  发包人提供的工程物资

（1）工程物资的类别、估算数量：   /

6.1.2  承包人提供的工程物资

（1）工程物资的类别、估算数量：

（3）竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：      /

6.2  检验

6.2.1  工程检验与报告

（1）报告提交日记、报告内容和提交份数：

6.3  进口工程物资的采购、

6.3.1  采购责任方及采购方式：           /

6.6  工程物资保管与剩余

6.6.1  工程物资保管

委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量：

承包人提交保管、维护方案的时间：

发包人提供的库房、堆场、设施及设备：            /

第7条  施工

7.1  发包人的义务

7.1.3  进场条件和进场日期

承包人的进场条件：

承包人的进厂日期：         /

7.1.4  临时用水电等提供和节点铺设

发包人提供的临时用水、用电等类别、取费单价：

7.1.10  由发包人履行的其它义务：

7.2  对承包人的义务

7.2.2  施工组织设计

提交工程总体施工组织设计的份数和时间：

需要提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：

7.2.3  提交临时占地资料

提交临时占地资料的时间：

7.2.4  提供临时用水电等资料

承包人需要水电等品质、正常用量、高峰量和使用时间：

发包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量：

水电等节点位置资料的提交时间：

7.2.12  清理现场的费用：

7.2.13  由承包人履行的其它义务：

7.4 人力和机具资源

7.4.1  人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：

人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期：

7.4.2  主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：

主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期：

7.5  质量与检验

7.5.2 质检部位与参检方

三方参检的部位、标准及表格形式：

两方参检的部位、标准及表格形式：

第三方检查的部位、标准及表格形式：

承包人自检的部位、标准及表格形式：

7.6  隐蔽工程和中间验收

7.6.1  隐蔽工程和中间验收。

需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：

7.8  职业健康、安全、环境保护

7.8.1  职业健康、安全、环境保护管理

（2）提交职业健康、安全、环境管理计划的份数和时间：

第8条  竣工试验

本合同工程，包含竣工试验阶段/不包含竣工试验阶段。保留其一，作为双方约定。

8.1  竣工试验的义务

8.1.1  承包人的一般义务

（4） 竣工试验方案

提交竣工试验方案的份数和时间：

第9条  工程接收

9.1  工程接收

9.1.1  按单项工程或（和）按工程接收

在以下两种情况中选择其一，作为双方对工程接受的约定。

□ 由承包人负责指导发包人进行单项工程或（和）工程竣工后试验，并承担试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接受工程的时间安排如下：

□ 由发包人负责单项工程或（和）工程竣工后试验及其试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接受工程的时间安排如下：

9.1.2  接收工程提交的资料

提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间：

第10条  竣工后试验

本合同包含承包人知道竣工后试验/不含承包人知道竣工后试验。保留其一，作为双方约定。

10.1  权利和义务

10.1.1  发包人的权利和义务

（6） 其它义务和工作：     /

10.1.2  承包人的责任和义务

（2） 竣工后试验方案的份数和完成时间： /

（7） 其它义务和工作： /

10.2  竣工后试验程序

10.2.5竣工后试验日期的通知

单项工程或（和）工程竣工后试验开始日期的约定：  /

10.3  竣工后试验及试运行考核

10.3.3 试运行考核

（3）试运行考核周期：  /  小时（或日、周、月、年）

10.6  未能通过考核

（1）未能通过试运行考核的赔偿

1）承包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的赔偿

根据工程情况，在以下方式中选择一项，作为双方的考核赔偿约定，

各单项工程的赔偿金额（或赔偿公式）分别为：

工程的赔偿金额（或赔偿公式）：

2）发包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的赔偿：

其中，

承包人应承担相关责任的赔偿金额（或赔偿公式）分别为：

10.7  考核验收证书

10.7.1在以下方式中选择其一，作为颁发竣工后试验及考核验收证书的约定。

按工程颁发竣工后试验及考核验收证书

□ 按单项工程和工程颁发竣工后试验及考核验收证书

第11条 质量保修责任

11.2  缺陷责任保修金

11.2.1  缺陷责任保修金金额

缺陷责任保修金金额为合同协议书约定的合同价格的

11.2.2  缺陷责任保修金金额的暂扣

缺陷责任保修金金额的暂扣方式：

第12条  工程竣工验收

12.1  竣工资料及竣工验收报告

12.1.1竣工资料和竣工验收报告

竣工验收报告的格式、份数和提交时间：

完整竣工资料的格式、份数和提交时间：

第13条  变更和合同价格调整

13.2 变更范围

13.2.6其它变更

双方根据本工程特点，商定的其它变更范围：

13.5  变更价款确定

13.5.4变更价款约定的其他方法：

（1）政策性调整：

（2）采用造价信息进行价格调整                         。

13.6  建议变更的利益分享

建议变更的利益分享的约定：    /

第14条  合同总价和付款

14.1  合同总价和付款

14.1.1合同形式：

14.1.2 本工程的结算造价以许昌市财政部门审核的工程结算价为准。

14.1.3 付款

（2）承包人指定的开户银行及银行账户：

14.2  担保

14.2.1 履约保函

在以下方式中选择其一，作为双方对履约保函的约定。

- 承包人不提交履约保函。

承包人提交履约保函的格式、金额和时间：

14.2.2 支付保函

在以下方式中选择其一，作为双方对支付保函的约定。

发包人不提交支付保函。

□发包人提交支付保函的格式、金额和时间：

14.2.3 预付款保函

在以下方式中选择其一，作为双方对预付款保函的约定。

- 承包人不提交预付款保函。

承包人提交预付款保函的格式、金额和时间：

14.3  预付款

14.3.1  预付款金额

预付款的金额为：

14.3.3 预付款抵扣

（1）预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：

1）

2）

14.4  工程进度款

14.4.1工程进度款

工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：

14.4.2其它进度款

其它进度款有：

14.5  缺陷责任保修金的暂扣与支付

14.5.2  缺陷责任保修金的支付

（2）缺陷责任保修金保函的格式、金额和时间：

14.6  按月工程进度申请付款

按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：

14.12  竣工结算

14.12.1  提交竣工结算资料

竣工结算资料的格式、内容和份数：

第15条  保险

15.1  承包人的投保

15.1.1 合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：

15.2  一切险和第三方责任

土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求：

安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：

第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：

第16条  违约、索赔和裁决

16.3  争议和裁决

16.3.1  争议的解决程序

在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，在以下方式中选择其一，作为双方解决争议事项的约定。

提交     仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

- 向          所在地人民法院提起诉讼。

第19条  合同生效与合同终止

19.2  合同份数

本合同正本一式：      份，合同副本一式：    份。合同双方应持的正本份数：  ，副本份数：

第20条  补充条款

20.1 合同附件

# 第五章  发包人要求

- 设计质量要求：达到国家有关设计深度、技术标准、规范的规定；

施工及相关材料设备质量要求：合格；

2、适用规范、规程、标准

2.1应符合国家现行规范、规程、标准的规定，目前适用版本推荐如下，如有后继变更，则应以最新版本或最新颁发者为准。

2.1.1《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）

2.1.2《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）

2.1.3《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）

2.1.4《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999）

2.1.5《地基动力特性测试规范》（GB/T50269-97）

2.1.6《岩土工程基本术语标准》（GB/T50279-98）

2.1.7《土的分类标准》（GB145-90）

2.1.8《土工试验规程》（SL237-1999）

2.1.9《建筑工地地质钻探技术标准》（JGJ87-92）

2.1.10《原状土取样技术标准》（JGJ89-92）

2.1.11《建筑桩基技术规范》（JGJ94-94）

2.1.12《建筑基坑支护技术规范》（JGJ120-99）

2.1.13砌体结构设计规范GB50003-2001
2.1.14建筑结构荷载规范GB50009-2001
2.1.15混凝土结构设计规范GB50010-2010
2.1.16建筑设计防火规范GB50016-2006
2.1.17钢结构设计规范GB50017-2003

2.1.18建筑项目工程总承包管理规范GB/T50358-2005

2.1.19建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013

2.1.20工业安装工程质量检验评定统一标准GB50252-2010

2.1.21建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002

2.1.22砌体工程施工质量验收规范  GB50203-2011

2.1.23混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015

2.1.24 钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001

2.1.25屋面工程质量验收规范 GB50207-2012

2.1.26地下防水工程质量验收规范GB50208-2011

2.2上述规范和标准如发生不一致时，则以要求最为严格的规范、规程或标准作为工作依据。

3、总包单位选择分包单位的相关要求

3.1、总承包单位对勘察设计及其他部分分项、分部工程（主体结构工程除外）实行分包必须符合工程总承包合同的规定；

3.2、分包单位的营业执照、企业资质等级证书等均应与分包工程相符合；

3.3、分包单位应具有同类工程经验和业绩；

3.4、分包工程内容和范围应符合分包合同规定且不违法；

3.5、分包单位的专职管理人员和特种作业人员资格证、上岗证应齐全有效；

3.6、总承包单位应首选长期合作的劳务分包队伍或成建制的劳务企业，应从以下几个方面对分包队伍进行实地考察：

（1）资质条件；

（2）信誉；

（3）管理水平和能力；

（4）技术力量；

（5）人员数量和素质；

（6）抗风险能力；

（7）已完成的工程质量情况。

# 第六章  发包人提供的资料

## 发包人提供的资料

一、项目概况

二、发包人提供的资料

1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。

2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高。

3. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证。

4．其他资料。

# 第七章  投标文件格式

正本/副本

（项目名称）工程总承包

投  标  文  件

项目编号：

投标人：                              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月         日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、附有法定代表人身份证明的授权委托书

四、投标保证金

五、承包人实施方案

六、资格审查资料

七、其他资料

## 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）工程总承包招标文件的全部内容，投标报价为在财政评审结果的基础上下浮         %， 设计周期：满足工程施工计划要求，合同签订后    日内完成全部合格的 设计成果，具体日期按合同约定为准；施工计划工期：    ；按合同约定进行 设计、施工、采购实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

### （二）投标函附录

| 项目名称 | 工程总承包 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| 投标内容 |  |  |  |  |  |
| 投标报价 | 在财政评审结果的基础上下浮 % |  |  |  |  |
| 工程总承包项目经理 |  | 级别 |  | 证书编号 |  |
| 质量标准 | 设计质量标准： 施工及相关材料设备质量标准： |  |  |  |  |
| 投标工期 | 设计周期： 施工工期： |  |  |  |  |
| 投标有效期 |  |  |  |  |  |
| 是否完全响应合同条款 |  |  |  |  |  |
| 分包 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |

注：报价小数点后保留至两位小数。

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年      月    日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证。

投标人：                 （盖单位公章）

年      月    日

## 三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）工程总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位公章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：                            附身份证

年       月       日

项目经理承诺书

（招标人名称）：

本人           （姓名）系我公司拟派                        （项目名称）工程总承包的项目经理，现承诺：亲自参加开标活动，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

附：工程总承包项目经理身份证明

投  标  人：                    （盖单位章）

工程总承包项目经理：                    （须本人签字）

身份证号：                      0

年     月     日

| 身份证 | 建造师证书 |
| --- | --- |

## 四、投标保证金

（附保证金交纳证明）

## 五、承包人实施方案

（一）概述

1. 项目简要介绍。

2. 项目范围。

3. 项目特点。

（二）工程详细说明

（三）测量方案、勘察方案。

（四）设计思路、设计方案。

1、设计思路说明

2、现场勘察及沿线情况掌握、分析

3、设计进度安排及技术服务保障措施

4、建筑创意

5、使用功能与空间组合、总平面布置、平面功能设计

6、建筑技术指标、工程投资估算、经济分析

7、设计方案成果、方案设计深度

8、设计方案成果效果图、备选方案

（五）项目实施方案

1.总体实施方案

2.总承包管理方案

3.勘察设计组织方案

4.施工组织方案

5.采购实施方案

6.造价控制措施

（六）项目管理要点

1. 合同管理要点

2. 资源管理要点

3. 质量控制要点

4. 进度控制要点

5. 财务费用估算及控制要点

6. 安全管理要点

7. 环境管理要点

8. 沟通和协调管理要点

（七）合理化建议及其它

## 六、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本、企业开标前六个月任一个月的缴税凭证和缴纳社会保障资金的凭证等材料。

### （二）近年财务状况表；

### （三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：应附资料详见投标人须知正文3.5.3.

### （四）正在实施的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：应附中标通知书或合同协议书。

### （五）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

（六）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

### （七）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的工程总承包项目经理应附执业资格证、身份证、职称证、学历证、劳动合同和社保证明，管理过的项目业绩须附合同协议书；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、劳动合同和社保证明。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

## 七、其他资料

附件一：

控制性详细规划（调整）

| 技 术 指 标 | 地 块 编 号 | 用 地 性 质 | 用 地 面 积 （㎡） | 建 筑 层 数 | 建 筑 限 高 （m） | 建 筑 密 度 （%） | 容 积 率 | 绿 地 率 （%） | 机 动 车 停 车 位 | 非 机 动 车 停 车 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DQG-21-1 | 公园绿地 | 75532（红线为界） | — | — | — | — | — | — | — |
|  | DQG-21-2a | 居住 （安置地） | 77758（红线为界） 71099（绿线为界） | 多层、高层 | <80 | <25 | <3.0 | ≥35 | ≥1.0车位/户 | ≥1.5车位/户 |
|  | DQG-21-2b |  | 81593（红线为界） 75120（绿线为界） | 多层、高层 | <80 | <25 | <3.0 | ≥35 | ≥1.0车位/户 | ≥1.5车位/户 |
|  | 合计 |  | 234883（红线为界） 221751（绿线为界） |  |  |  |  |  |  |  |

依据：

《许昌市城市总体规划（2015-2030）》，《城市用地分类与规划建设用地标准》GB50137--2011,《城市居住区规划设计规范》GB50180-93(2016年版)，《许昌市棚户区（城中村）改造专项规划（2013-2030）》《许昌市城乡规划指标指导意见》（提升稿），市政府《关于中原电气谷核心区DQG-21号地块控制性详细规划调整的请示》的批复，《河南省人民防空工程管理办法》《许昌市人民政府办公室关于印发加快新能源汽车推广应用及产业化发展实施方案的通知》（许政办[2016]72号），相关规范，标准及规定。

配套公共设施：

1.规划居住地块内配套公共服务设施禁止沿魏武大道设置，用地面积不超过规划地块总用地面积的12%（幼儿园不计算在内）。

2.居住地块内物业管理用房建筑面积不小于总建筑面积的3‰；便民店建筑面积不小于住宅建筑面积的2‰。

3.小区体育设施设置的用地面积应符合《城市社区体育设施建设用地指标》的要求。

4.农副产品经营点严格按《许昌市人民政府办公室关于转发市创建办市区综合整治占道经营改善道路环境工作的通知》（许政办[2009]100号）执行。

5.DQG-21-2a号地块内规划社区一块，建筑面积不小于800平方米。

6.DQG-21-2b号地块内规划15班幼儿园一处，用地面积不小于5850平方米。

配套市政设施：

1.DQG-21-2地块内需配备市政公用设施（含变电室、热交换站、公厕、分类垃圾收集器、非机动车存车处及机动车停车库等）及金融邮电设施。

2.DQG-21-2b号地块内沿尚集街规划公厕一座，建筑面积不小于60平方米。

3.DQG-21-2号地块内规划垃圾分拣房一处，建筑面积不小于15平方米。

设计要求：

1.规划建筑退绿线及地界距离：规划配套公共服务设施建筑退绿线距离不小于10米，规划住宅建筑退绿线距离不小于5米，退让距离并符合《许昌市城乡规划指标指导意见》（提升稿）第3.3.3条规定；退南北侧地界多层建筑大于8米，高层建筑大于15米，且退让距离应满足与相邻地块及现状建筑的日照，防火、安全等间距要求，并符合《许昌市城乡规划指标指导意见》（提升稿）。

2.规划主出入口占用绿化带宽度不得大于12米，次出入口不得大于8米，应急通道大于4米且小于6米。

3.规划DQG-21-2号地块范围内主体建筑物性质为居住（安置地），附属建筑物为配套公共服务设施，DQG-21-2a、DQG-21-2b号地块建筑面积分别小于213297、225360平方米。

4.规划地块内的建筑形式及风格宜与周围建筑物协调；居住地块规划布局须做到高低错落，疏密有度，精致宜居。

5.在下一步修建性详细规划中，沿街建筑设置户外广告牌、门牌牌匾等相关标识标牌应严格按照市城管局制定的《许昌市户外门店牌匾标识标牌设置技术规范》（许政办[2010]130号）执行。

6.在下一步修建性详细规划中，充分考虑综官网规划，做到雨污分流，并与城市管网相衔接。

7.在下一步修建性详细规划中，必须对交通、人流疏散、机动车流向进行分析，编制《交通影响分析报告》。

8.在下一步修建性详细规划中需按照《无障碍设计规范》（GB50763-2012）要求配备无障碍设施。

9.在下一步修建性详细规划中需按照《许昌市住房与城乡建设局关于执行绿色建筑标准的通知》（许建发[2016]205号）实施。

10.在下一步修建性详细规划中，居住地块配建机动车停车位要100%建设充电设施或预留建设安装条件，非机动车停车处需规划充电设施。

11.在下一步修建性详细规划中需按照《许昌市人民政府关于加快发展养老服务业的意见》(许政[2014]47号)，配建社区养老服务设施和社区老年人日间照料中心，宜与社区服务、社区卫生、老年活动室等配套设施集中设置。

12.在下一步修建性详细规划中需按照《许昌市海绵城市建设专项规划（2016-2030）》实施。

13.公交车停靠站处禁止设置机动车出入口。

14.规划DQG-21-2号地为水口张、湾店、大韩城中村安置用地，共安置村民1823户，其中水口张610户、湾店380户、大韩833户。

15.沿魏武大道禁止设置机动车出入口，可设应急通道，应急通道与辅道相连接。

16.在下一步修建性详细规划中，居住地块需按照《许昌市节水型小区示范工程的建设指导意见》实施。

17.DQG-21-2a号地块与DQG-21-2b号地块统一规划。

18.在下一步修建性详细规划中，要推广街区制，不以建设封闭式住宅小区。

备注：

1.规划指标均以绿线内用地面积为计算基数。

2.建筑面积为计入容积率的建筑面积。

3.居住用地容积率大于1.0.

4.用地边界及面积以收储出让核定为准。

5.本规划采用西安坐标系，85高程系。