长葛市劳动路（颍川路至解放路）道路景观 绿化工程招标控制价审核报告

**长葛市财政投资评审中心:**

我单位接受贵单位委托，对长葛市劳动路（颍川路至解放路）道路景观绿化工程招标控制价进行了审核，上述工程项目相关资料由贵单位提供，我们的责任是根据《建设工程工程量清单计价规范》(2013)、《河南省建设工程工程量清单综合单价定额（2008）》“E.绿化工程”、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）等相关配套文件的规定，按照客观、公正、公平、合理的原则，组织有关专业技术人员对此项工程造价进行审核，并发表审核意见，出具审核报告。在审核过程中，我们根据贵单位提供的资料，专业技术人员会同相关单位及相关人员，认真地分析、认真计算，对工程量的计算、定额的套用、材料分析、工程取费、材料价格的调整等必要的审核程序严格审核，现已审核结束，并将审核结果报告如下：  
一、工程概况：  
 长葛市劳动路（颍川路至解放路）道路景观绿化工程，项目地点位于长葛市劳动路颍川路至解放路段，内容包括绿化、喷灌、给排水、铺装及景观等工程。  
二、审核范围：  
 长葛市劳动路（颍川路至解放路）道路景观绿化工程的招标控制价及情况说明的全部内容。

三、审核依据：

1、依据建设单位提供的施工图纸及相关资料；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）；

3、《河南省建设工程工程量清单综合单价定额（2008）》“E.绿化工程”、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）及配套解释及相关配套文件及相应配套的费用定额和法规性文件进行编制；

4、材料价格按2018年第6期《许昌工程造价信息》计取，未包含的材料价参考市场价；

5、税金调整依据豫建设标【2018】22 号文件，按10%计入；

6、人工费依据豫建标定【2018】40 号文发布的第4期人工费指数进行调整。

四、审核原则：  
 客观、公平、公正、实事求是。  
 五、审核方法：  
 根据该工程实际情况，我们采取了普查的方法对该工程招标控制价

进行了审核。  
 六、审核结果：  
 长葛市劳动路（颍川路—解放路）道路景观绿化工程招标控制价审核结果为：原报送金额15130047.78元，审定金额14371512.14元,审减金额758535.64元。  
 七、审核情况说明：

**绿化部分**

1. 栽植大叶黄杨色带审减：报审工程量为2894.30㎡，审定工程

量为2103.70 ㎡，审减工程量790.60㎡，审减金额约7.02万元；

2、栽植月季色带审减：报审工程量为2116.20㎡，审定工程量为1963.80㎡，审减工程量152.40㎡，审减金额约10.15万元；

3、栽植乔木 造型黑松审减：报审工程量为52株，审定工程量为46株，审减工程量6株，审减金额约14.13万元；

4、堆筑土山丘审减：报审工程量为40690.00m³，审定工程量为27838.00m³，审减工程量12852.00m³，审减金额约26.27万元；

**喷灌及海绵城市部分**

1、顶管审减：报审综合单价为150.00元/m，审定综合单价为125.00元/m，审减金额约1.7万元；

2、喷灌管线（PE管道DN90）安装审减：报审综合单价为66.51元/m，审定综合单价为51.28元/m，审减金额约4.15万元；

3、回填方审减：报审工程量为2224.64m³，审定工程量为1144.50m³，审减工程量1080.14m³，审减金额约1.54万元；

**铺装及景观部分**

1、点风景石审减：报审综合单价为6323.55元/块，审定综合单价为：2091.99元/块，审减金额21.16万元；

2、成品公厕审减：报审综合单价为100000.00元/个，审定综合单价为：50000.00元/个，审减金额10.00万元。

3、彩色透水混凝土面层园路审增：报审综合单价为236.27元/m2，审定综合单价为318.68元/m2，审增金额约28.45万元；

4、芝麻灰花岗岩园路审增：报审综合单价为220.26元/m2，审定综合单价为298.73元/m2，审增金额约5.96万元；

5、安全文明、规费、税金等其他项目审减金额约14.14万元。

编制人 ： 审核人:

天之瓴建筑股份有限公司  
 2019年01月30日