**2019年长葛市老城镇大赵庄村村组道路项目**

招标控制价审核报告

**长葛市财政投资评审中心:**

我单位接受贵单位委托，对2019年长葛市老城镇大赵庄村村组道路项目招标控制价进行了审核，上述工程项目相关资料由贵单位提供，我们的责任是根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013)、《河南省市政工程预算定额》(HAA1-31-2016)、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）等相关配套文件的规定，按照客观、公正、公平、合理的原则，组织有关专业技术人员对此项工程造价进行审核，并发表审核意见，出具审核报告。在审核过程中，我们根据贵单位提供的资料，专业技术人员会同相关单位及相关人员，认真地分析、认真计算，对工程量的计算、定额的套用、材料分析、工程取费、材料价格的调整等必要的审核程序严格审核，现已审核结束，并将审核结果报告如下：  
一、工程概况：  
 2019年长葛市老城镇大赵庄村村组道路项目建设内容：新修混凝土道路2577m，宽4m,150厚C25混凝土，原有路基夯实（压实度95%以上）等。

1. 审核范围：  
    2019年长葛市老城镇大赵庄村村组道路项目的招标控制价及情况

说明的全部内容。

三、审核依据：

1、依据建设单位提供的施工图纸及相关资料；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）；

3、《河南省市政工程预算定额》(HAA1-31-2016)、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）及配套解释及相关配套文件及相应配套的费用定额和法规性文件进行编制；

4、材料价格按2018年第6期《许昌工程造价信息》，未包含的材料价参考市场价；

5、税金调整依据豫建设标【2018】22 号文件，按10%计入；

6、人工费依据豫建标定【2018】40号文发布的第4期人工费指数进行调整。

四、审核原则：  
 客观、公平、公正、实事求是。  
 五、审核方法：  
 根据该工程实际情况，我们采取了普查的方法对该工程招标控制 价进行了审核。  
 六、审核结果：  
 2019年长葛市老城镇大赵庄村村组道路项目招标控制价审核结果为：原报送金额1492895.03元，审定金额1482203.82元,审减金额10691.21元。  
 七、审核情况说明：

1.余方弃置（清理表土属于平整场地内容，路床碾压定额中已包含）审减1.18万元；

2.C25水泥混凝土路面审增6.65万元（报审C25商砼515/m3，审定C25商砼640元/m3含运费）；

3.垫层模板审减4.64万元（水泥混凝土路面定额中已包含此项内容）；

4.安全文明施工费、规费、税金等其他项目审减金额0.23万元；

八、其他情况说明

1、审定预算中考虑商砼运输距离暂按5km计取，商砼价格已包含

运输费（运输费：10公里以内(含10公里）20元/m3）；

编制人 ： 审核人:

天之瓴建筑股份有限公司  
 2019年2月22日