- 承诺内容：

若我单位中标并签订监理合同，在监理工作中按照监理合同的约定和投标文件的承诺以及工程施工监理规范等法规的规定开展监理工作。

具体承诺如下：

- 施工期间内的优惠及服务承诺

- 现场人员到位承诺：我单位在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人；按照本公司的管理办法和工作制度，项目总监常驻工地，每月驻现场工作时间不少于26天，专业监理工程师和监理员常驻工地，每月驻现场工作时间不少于26天，专家咨询组成员，每月至少一次到施工现场进行技术、管理指导。更换总监理工程师和其他主要监理人员征得委托人同意。

2、四控一协调目标：我公司将针对监理目标结合本工程实际情况，坚持“守法、诚信、公正、科学”的执业准则，严格遵守监理工程师执业守则和工作纪律，坚持独立自主的开展监理工作；严格对本工程的质量、进度、投资、安全文明生产四大目标进行有效的控制和管理；实现：（1）质量控制目标：合格。（2）进度控制目标：确保在业主和施工单位签订的合同工期内完成，如期完工交付使用。（3）投资控制目标严格控制工程变更及合同工程量，将实际工程造价控制在施工合同确定的造价之内。（4）安全文明施工目标实现无一例伤亡事故、无一例质量事故、创文明工地、树样板工程的安全文明施工总目标。积极做好建设主体各方的组织协调工作，严格执行合同管理，监督参建各方履行合同义务，采取有效措施，预防和减少各类索赔事件的发生；积极向建设单位就本工程建设提出合理化建议，为建设单位出谋划策、优化方案、降低工程成本、节约投资。

- 内部、外部协调工作：（1）我单位将组织优秀技术人员对施工组织设计的质量、进度和安全进行预评价，建立良好的奖惩制度，鼓励技术人员事前发现问题并提出解决和完善的方法，减少施工过程中无谓的浪费，并对工程质量、进度、投资有较打改进的建议，进行一定经济奖励。（2）协助业主进行图纸的审核，提供合理化建议，对工程中存在的不足和缺陷进行改进；在工程款支付前严把质量关，做到不合格工程决不签字；帮助业主协调各方面关系，保证工程按时竣工；对工程中出现的额外工作和辅助工作，认真研究完成，遇到技术困难及时与公司专家组联系解决；如出现设计变更，工程量增加或者延期的，将视情况与招标人协商监理费用，工程延期不超过一个月的，可以不要求额外支付监理费。（3）由上而下的质量策划，由下而上的质量控制，本公司有严密的由上而下的质量策划系统，即从公司到部门，到项目监理机构，有严密的逐级为现场提供优良监理成效的质量策划措施。同时本公司有严格的由下而上的质量控制系统，即从项目监理机构，到部门，到公司，有严格的逐级为现场确保优质监理成效的质量控制措施，为工程提供优质的监理服务。我公司将严格按照《建设工程监理规范》进行工程监理，遵循“守法、诚信、公正、科学”的监理准则，通过对项目的“四控、两管、一协调”来实现业主建设本工程的目标。

一、关于监理人员

1、我公司将在业主要求的期限内组织投标承诺的人员进场开展监理工作，如确有原因需更换监理人员，我们将事先征得业主同意，并保证替换人员资质不低于被替换人员的资质和合同的要求。

2、在合同期内，我公司将采取一切措施保证监理人员的稳定，以利监理工作连续、正常进行。

3、如因工程需要或业主另有要求需要增加监理人员的，我公司将积极调派符合资质要求的监理人员进场。

4、在每个单项工程已完工需要监理人员退场时，我们保证事先向业主提交书面的人员退场计划，在征得业主书面同意后按计划组织监理人员退场。

5、如有个别监理人员不能按照监理合同的约定进行监理服务的，一经发现，我公司将严肃处理，同时接受业主根据合同条款采取的处理和处罚。

6、我公司将组织一个专门的后勤服务小组，为本项目施工监理的监理人员服务，他们将组织监理人员的进、退场及生活保障，对后方家属生活上的困难给予及时解决，使现场人员没有后顾之优。同时，我们将发扬公司的优良传统，发挥我公司有组织、有纪律的特点，集中公司的精华，争取在本项目中创造良好的信誉，为交通建设贡献我们的力量。

二、关于监理设施

1、我公司将采取新购、调配等多种方式将投标承诺的监理设施（含办公和生活设施、通讯设备、交通工具、试验检测仪器设备等）组织进场，进场的监理设施以保证满足工作需要和招标文件要求为最低标准。

2、根据我公司管理制度，公司将责成项目监理人员妥善使用、管理、保养所有监理设施，以保证在合同期内所有进场设施均处于良好的工作状态。

3、如因工程需要或业主另有要求需要增加部分监理设施的，我公司将积极、按期配备相应符合要求的设施。

4、如部分工程已完工，相应的监理设施可以退场，工们将将书面报告业主，在征得业主同意后方才组织相应的设施退场。

三、关于工程质量

1、我公司将选派资质合格、业务能力好、责任心强、经验丰富、年富力强的监理人员组建项目监理机构，以高素质的监理人员来保证工程的高质量。

2、我公司已有完善的质量保证体系和奖惩措施，并保证质保体系正常、有效运行，并及时兑现奖惩，利用制度和经济杠杆来约束监理人员加强工程质量的监管，保证工程质量。

3、我们将督促、检查项目监理机构质量教育培训情况、技术交底情况、质量通病防治措施等质量活动开展情况，以提高监理人员的质量意识和业务素质，能在监理工作中发现问题和解决问题，甚至能事先提醒承包人采取措施预防质量问题的发生。

4、我们将采取超前控制（审查开工报告和专项施工方案、检查施工准备工作、抽检原材料质量等）、过程控制（巡视、旁站、专项检查等）、验收控制（质 量资料检查、工程实体质量检测等）等措施来加强质量控制，保证工程质量；同时，通过监理指令、通报批评、返工、暂停施工、暂缓计量等手段来约束承包人保证工程质量。

总之，通过如上措施，我们保证达到如下质量目标：

分项工程一次性验收合格率达到100%；交工验收每施工合同段质量评分在93分以上，质量达到合格等级；竣工验收每施工合同段质量评分在92分以上，质量达到优良等级；

四、关于工程进度

1、要求承包人根据合同要求提出工程总进度计划、年度和月度施工进度计划及月报，审查并督促其实施。

2、随时检查进度计划的执行情况，并将计划进度与实际进度进行比较，出现偏差时指令承包人采取相应的措施保证计划的实现。

3、每月检查一次承包人的施工投入情况（包括资金、机械设备、材料储备、人工等），并与月计划投入情况进行比较，如因投入不足而影响工程进度，及时指令承包人加大投入，以保证工程进度。

4、提高监理工作效率：及时审签开工报告、及时进行工序验收，以保证工程能按期开工，完工后能及时转入下道工序施工；加强过程控制，及时发现和解决问题，不因质量和安全问题影响工程进度。通过以上措施，我们保证达到如下工期控制目标：确保按期完工，力争提前完工。

五、关于费用监理

认真审查承包人提交的现金流量计划，现场核实工程数量和计量，审查签发支付证书。严格审查计日工、额外工程、设计变更、价格调整，认直仔细地做好施工现场记录，当承包人要求额外补偿或索赔时，做好各种证据及资料的记录、整理，为业主把好费用关。

六、关于合同管理

1、对工程或其任何部分的形式、结构、质量、数量及任何施工工序的变更，严格按工程承包合同及业主制订的有关管理办法执行，及时对变更工程的单价和数量进行审核、上报。 对承包人提出的工期延长或变更设计费用，就其申请的理由和事项，核查全部情况，并根据合同规定程序审定变更设计增加的款项，按合同规定的审批权限，经业主和驻地监理工程师、总监理工程师批准后发出变更通知单。

2、监督承包人进入本工程的主要技术、管理人员的构成、数量与合同所列名单是否相符，对不称职的主要技术、管理人员，及时督促承包人更换，以满足合同要求。

3、监督承包人的工程分包情况，严禁非法分包，对必要的分包及时提出审查意见，报业主和总监办审批后实施。严格审查承包人以劳务形式进行的分包。

七、关于安全生产

1、督促承包人建立可靠的安全保证体系，建立纵向到底、横向到边的安全责任制；强化个人、施工班组、项经部的三级安全教育；完善安全生产管理制度、安全技术交底制度；编制安全生产专项施工方案和安全生产事故应急预案，并进行安全演练；督促承包人积极开展“平安工地建设”活动。

2、督促驻地监理机构每月开展一次安全文明施工教育、培训，提高监理人员的安全意识；在每个重要分项工程开工前对全体监理人员进行安全监理技术交底，对工程中可能发生的安全事故及监理方法予以说明，确保不发生任何形式的安全事故。

3、加强安全生产的事前控制，包括：编制安全监理工作计划，审核开工报告及安全生产施工专项方案，监督承包人安全文明施工技术交底，检查、审核承包人安全生产费用的使用情况。

4、加强安全生产的过程控制，建立安全生产台帐和危险源台帐，认真记录安全监理日志；通过巡视、检查等措施及时发现和消除安全隐患；通过监理指令、通报批评、停工整改、罚等手段来约束承包人保证生产安全。通过以上措施，保证一般安全事故频率控制在3‰以内，事故费率控制在1.5‰以内，坚决杜绝重大伤亡事故，无管理不当造成的或安监局认定有责任的重、特大事故。

八、关于环境保护

在施工中主导推行清洁化生产工艺，规范施工现场，做到文明施工，采取“全过程控制”的主动管理方式，尽量避免破坏自然生态，削减环境污染，补偿自然资源损失，使工程施工给环境造成的影响达到环境损失最小、环境恢复费用最少、生态功能最佳的效果，确保绿色工程的建设实施。

九、关于廉政建设

1、我公司高度重视廉政建设工作，驻地监理机构必须设立廉政建设领导小组，建立健全廉政建设保证体系，加大廉政宣传教育工作，把廉政建设工作贯穿于整个施工监理过程中。

2、我公司在驻地监理机构推行“阳光工程建设活动”，定期公开质量检查情况、变更审批情况、办公和生活费用的使用情况等，接受全体监理人员、承包人、各级领导甚至社会各界的监督，以阳光工程为抓手全力打造精品工程，为星吐项目快速发展保驾护航。

- 3、如有监理人员经受不住诱惑，发生吃拿卡要、吃喝嫖赌等损害监理形象、坑害承包人和业主利益的行为，一经发现，我公司将采取批评教育、辞退，甚至交由司法机关追究法律责任等处理措施，同时无条件接受业主根据合同条款采取的处理和处罚。 通过以上措施，我们保证将此项目打造成一个优质工程和阳光工程。

- 保修期间内的优惠及服务承诺

1、在竣工验收阶段，协助建设单位组织竣工验收，对验收过程中提出的问题认真督促施工承包单位在规定的时间内整改完毕，协助建设单位与工程承包单位签订保修合同。

2、工程竣工后向招标人提供一套完整的监理档案资料及电子文档。

3、工程保活养护期间，我单位在现场安排两名监理人员负责处理工程保活养护问题。公司每个月对现场及业主单位回访一次，发现工程质量问题，协助业主单位制定维修计划，安排维修，并全程跟踪维修过程，直到验收合格。

4、保修期间，遇到紧急情况需要监理到场时，保证在接到通知后8小时内赶到现场并开始工作。

5、保修期间做好保修期监理工作记录，并积极协调好与施工承包单位的关系，督促他们认真履行保修合同的义务。

6、工程通过完工验收后，协助发包人或发包人直接授权监理人办理工程移交手续，签署工程移交证书，并列出工程缺陷清单，在缺陷清单中注明缺陷的部位、缺陷的性质及要求缺陷修补完成的时间等。在完工验收至缺陷责任期，针对缺陷清单中列出的项目，要求承包人提交缺陷修补的方法措施，供监理人审批，并报送委托人。在颁发保修责任终止证书后，审核承包人提交的最终支付申请，开具最终支付凭证。妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作，在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内，未征得委托人同意，不公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，对与本合同业务有关的技术、商务等资料进行保密。

7、缺陷责任期外的服务承诺

保修期满后与业主保持畅通的信息渠道，随时为业主提供终身服务。

我公司对所有施工的工程项目，缺陷责任期后，将提供如下服务：

(1) 提供一年质量保修期。在保修期内如因施工原因发生的质量问题由我公司负责监理施工单位维修。同时缺陷责任期外再延续6个月的追踪期。

(2) 建立完善的监理回访制度：

A． 竣工交付使用一个月内回访一次

B．每季节回访一次

C．保修期完前加访一次

D．跟踪服务期完前回访一次

E．建立全面的回访档案

- 其他监理优惠及服务承诺

（1）我单位将组织优秀技术人员对施工组织设计的质量、进度和安全进行预评价，建立良好的奖惩制度，鼓励技术人员事前发现问题并提出解决和完善的方法，减少施工过程中无谓的浪费，并对工程质量、进度、投资有较打改进的建议，进行一定经济奖励。（2）协助业主进行图纸的审核，提供合理化建议，对工程中存在的不足和缺陷进行改进；在工程款支付前严把质量关，做到不合格工程决不签字；帮助业主协调各方面关系，保证工程按时竣工；对工程中出现的额外工作和辅助工作，认真研究完成，遇到技术困难及时与公司专家组联系解决；如出现设计变更，工程量增加或者延期的，将视情况与招标人协商监理费用，工程延期不超过一个月的，可以不要求额外支付监理费。（3）由上而下的质量策划，由下而上的质量控制，本公司有严密的由上而下的质量策划系统，即从公司到部门，到项目监理机构，有严密的逐级为现场提供优良监理成效的质量策划措施。同时本公司有严格的由下而上的质量控制系统，即从项目监理机构，到部门，到公司，有严格的逐级为现场确保优质监理成效的质量控制措施，为工程提供优质的监理服务。我公司将严格按照《建设工程监理规范》进行工程监理，遵循“守法、诚信、公正、科学”的监理准则，通过对项目的“四控、两管、一协调”来实现业主建设本工程的目标。

1、积极协调项目监理部内部的关系，明确职责、团结互助、相互配合、分工协作，打造出一个高效、廉洁、团结、进取的监理团队，做好本项目的监理工作。

2、本着严格监理、热情服务的原则协调好与发包人的关系，建立与发包人的沟通机制，加强与发包人现场代表的联系与沟通，在工程管理思想上、处理问题的方式方法上与发包人保持一致。对于存在的问题及时向发包人报告，绝不瞒报、漏报，不超越监理权限下任何指令、签署任何文件，使监理的工作能得到业主单位的理解、支持和帮助，为监理工作创造良好的环境，促进监理工作。

3、 站在公正的立场上，协调好与承包单位的关系，以一切为工程服务、一切为完成工程的各项目标工作的理念与施工承包单位统一立场，充分发挥施工单位的主管能动性，以法律、法规、规范为依据客观的解决工程实施过程中存在的问题，坚持实事求是妥善处理意见和分歧，创造出一个和谐的施工环境，实现工程建设的各项目标。

4、以科学的态度协调好与勘察设计单位的关系，尊重勘察设计单位的劳动，不随意变更设计，积极配合勘察设计单位在现场的服务工作，对存在的问题和困难，虚心向勘察设计单位请教，为设计和施工架起沟通的桥梁。

5、以高度的社会责任感协调好与政府主管部门的关系。进场后积极和当地建设主管部门进行联系和沟通，了解当地对工程监理和工程建设的要求，遵守当地的建设政策及地方标准，使监理工作得到他们的支持和帮助。认真对待建设行政主管部门对工作的检查，积极认真的对检查发现的问题进行整改，虚心接受意见和建议。

6、不泄露与本工程业务活动有关的保密资料。

7、协调合同纠纷的承诺：

现场监理机构收到合同纠纷的调解要求后，将及时进行调查和取证、及时与合同纠纷的双方进行磋商、及时提出调解方案并有总监进行调解。如调解不能达成一致，总监将依据规定提出该合同纠纷的最终处理意见。

- 8、我单位项目监理部坚决杜绝现场监理人员出现如下十种不良监理行为和违法违规监理行为：

（1）不准向承包人透露应保密的项目信息；

（2）不准向委托人和承包人介绍、推荐施工单位；

（3）不准向委托人和承包人介绍推荐建筑材料；

（4）不准对承包人“吃、拿、卡、要”，损害监理形象；

（5）不准接受承包人的奖金、奖品、礼金、礼品及各种津贴；

（6）不准参加由供货方主办的设备及建筑材料采购活动；

（7）不准参加承包人组织的旅游、休假和娱乐活动；

（8）不准徇私情、袒护影响监理质量的任何行为和个人；

（9）不准私自承揽监理项目范围以外的监理业务，搞非法“合作监理”；

（10）不准私自借用承包人的汽车、摩托车等交通工具。

特此承诺。

投 标 人 ：  中瑞建园工程管理有限公司

2019 年  3  月  22  日