许昌市鄢陵县康沟河治理工程

监理招标文件

项目编号：XCGC-S2019011

招标人： 鄢陵县中小河流治理工程建设管理局

招标代理机构：河南永安工程管理有限公司

二零一九年三月

目  录

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法

第四章  合同条款

第五章  投标文件格式

第一章  招标公告

XCGC-S2019011 鄢陵县中小河流治理工程建设管理局“许昌市鄢陵县康沟河治理工程”招标公告

1.招标条件

许昌市鄢陵县康沟河治理工程，已由许昌市水利局批准建设，招标人为鄢陵县中小河流治理工程建设管理局，建设资金来源为财政资金，出资比例100%。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目编号：XCGC-S2019011

2.2项目建设地点：项目区位于许昌市鄢陵县境内

2.3工程概况：本工程位于许昌市鄢陵县，康沟河在鄢陵县境内河道长约8.6Km,流经彭店乡。工程根据设计方案等资料，共划分为三个施工标段和一个监理标段：

第一标段：桩号0+000—2+800，主要建设内容为：堤防清基、河道土方挖运、土方填筑、迎春花护坡种植、孙庄闸修建、霍刘庄东涵闸修建、沥青防汛道路铺筑、管理房拆除重建、新建厕所及配电房等配套建筑、闸门及启闭机配套安装、滚垄沟及围堰等临时工程的施工等；

第二标段：桩号2+800-5+700，主要建设内容为：堤防清基、河道土方挖运、土方填筑、迎春花护坡种植、栗园村涵闸修建、沥青防汛道路铺筑、闸门及启闭机配套安装、滚垄沟及围堰等临时工程的施工等；

第三标段：桩号5+700-8+600，主要建设内容为：堤防清基、河道土方挖运、土方填筑、迎春花护坡种植、后栗村涵闸修建、洪沟村涵闸修建、沥青防汛道路铺筑、闸门及启闭机配套安装、滚垄沟及围堰等临时工程的施工等。

第四标段：本工程（1、2、3）标段工程施工全过程及保修期的监理。

2.4招标范围：施工：招标文件、工程量清单、施工图、设计变更及答疑纪要范围内的所有工程内容(具体内容详见招标文件及工程量清单)；

监理：许昌市鄢陵县康沟河治理工程施工标段全过程及质保期内监理服务；

2.5标段划分：本项目共分三个施工标段跟一个监理标段

2.6招标控制价：

施工标段： 第一标段：655.186085万元(其中水保环保费用11.77万元）

第二标段：716.951325万元(其中水保环保费用19.49万元)

第三标段：691.481857万元(其中水保环保费用17.75万元)

监理标段: 第四标段：40万元

2.7计划工期：施工标段：180日历天/标段；

监理标段:施工工期及缺陷责任期；

2.8质量要求：合格（符合国家现行的验收规范和标准）。

2.9本次招标不接受联合体投标；投标企业可以对多个标段进行投标，但是同一项目管理团队只能按标段先后顺序中取1个标段。

- 投标人资格要求

- 施工标段：

- 3.1 投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照；

3.2 投标人须具有水利水电工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质，且具有有效的安全生产许可证；拟派项目经理须具备水利水电工程专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格，并具有水行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书，且不得担任其它在施建设工程项目的项目经理（若在建项目合同工程已完工或已变更的，须提供建设单位出具的相应证明材料，投标文件中附相应证明材料的复印件，原件核验，可视为无在建工程；投标文件递交截止后提供的相应证明材料一律不予认可；如有在建，其投标资格将被取消）；技术负责人具有相关专业中级及以上技术职称；

3.3 企业主要负责人、项目经理及专职安全员应取得水行政主管部门核发的安全生产考核合格证；

3.4企业2015年1月1日以来具有水利河道治理工程类似业绩；

3.5未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单的投标人；未被列入“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人；（招标人、代理机构或评标专家委员会评标现场查询）；未被列入“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单、“全国法院失信被执行人”（http://shixin.court.gov.cn/）名单。信用信息查询记录和证据留存具体方式：经评标专家委员会确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他文件一并保存。

3.6投标企业需在全国水利建设市场监管服务平台公开进行信用信息公示，拟派项目经理、委托代理人均在全国水利建设市场监管服务平台信用信息公开。且报名后企业被委托人（网上报名联系人）不得更换，企业所有拟派人员必须为本单位在职人员且在全国水利建设市场监管服务平台进行信用信息公示，开标时被委托人到场参加开标会议。（以上内容均以网页版公示为准）

3.7资格审查：本次招标实行资格后审。

3.8不组织踏勘施工现场,各投标人自行踏勘并在投标文件中附报告书。

监理标段：

3.1（1）投标人须具备水行政主管部门颁发的水利工程施工监理乙级及以上资质。

（2）拟任总监理工程师具有水利专业监理工程师资格证书，水利相关专业高级职称

证书且无其他在建项目（出具加盖公章的无在建工程承诺书）；

3.2未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单的投标人；未被列入“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人；（招标人、代理机构或评标专家委员会评标现场查询）；未被列入“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单、“全国法院失信被执行人”（http://shixin.court.gov.cn/）名单。信用信息查询记录和证据留存具体方式：经评标专家委员会确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他文件一并保存。

3.3各个标段投标企业上述信息须在本公告发布之日前在全国水利建设市场监管服务平台进行信息公开（以网上公示为准，需提供网页截图）；

3.4投标企业需在全国水利建设市场监管服务平台公开进行信用信息公示，拟派项目总监、委托代理人均在全国水利建设市场监管服务平台信用信息公开。且报名后企业被委托人（网上报名联系人）不得更换，企业所有拟派人员必须为本单位在职人员且在全国水利建设市场监管服务平台进行信用信息公示，开标时被委托人到场参加开标会议。（以上内容均以网页版公示为准）

3.5本次招标不接受联合体投标。

3.6本项目将采用资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。

4.投标报名时间及方式

4.1投标人持CA数字认证证书，登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

4.2在投标截止时间前登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载招标文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

5.招标文件和施工图纸的获取

5.1招标文件和工程量清单的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】（http://www.xcggzy.gov.cn/），通过“投标人/供应商登录” 入口自行下载。

5.2施工图纸下载：按照招标文件中第二章投标人须知前附表第2.1项所给的网址自行下载。

5.3招标文件每套售价2000元，于递交投标文件时缴纳给招标代理机构，售后不退。

6.投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间及开标时间：2019年04月23日10时30分。

6.2投标文件递交地点：许昌市公共资源交易中心（许昌市龙兴路竹林路交汇处公共资源大厦三楼）开标一室。

6.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.4未通过【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】下载招标文件的投标人，其投标文件将拒收。

7.发布公告的媒介

本公告同时在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】》和《河南省水利网》上发布。

8.联系方式

招标人：鄢陵县中小河流治理工程建设管理局

联系人：程先生

电  话： 15617231716

代理机构：河南永安工程管理有限公司

地    址：许昌市城乡一体化示范区元鼎国际B座1612

联 系 人：程女士

联系电话：0374-8318599

监督机构：鄢陵县水利局

联 系 人：鄢陵县水利局

联系电话：0374-2708199

鄢陵县中小河流治理工程建设管理局

第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 |  |  | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 |  |  | 招 标 人：鄢陵县水利局 地 址：许昌市鄢陵县站前街9号 联 系 人：程先生 联系电话：15617231716 |  |
| 1.1.2 | 代理机构 |  |  | 代理机构：河南永安工程管理有限公司 地 址：许昌市城乡一体化示范区元鼎国际B座1612 联 系 人：程女士 联系电话：0374-8318599 |  |
| 1.1.4 | 项目名称 |  |  | 许昌市鄢陵县康沟河治理工程 |  |
| 1.1.5 | 建设地点 |  |  | 项目区位于许昌市鄢陵县境内 |  |
| 1.2.1 | 资金来源 |  |  | 财政投资 |  |
| 1.2.2 | 出资比例 |  |  | 100％ |  |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  |  | 已落实 |  |
| 1.3.1 | 招标范围 |  |  | 鄢陵县施工标段全过程及质保期内监理服务。 |  |
| 1.3.2 | 计划工期 |  |  | 监理标段施工工期及缺陷责任期 |  |
| 1.3.3 | 质量要求 |  |  | 合格（符合国家现行的验收规范和标准） |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 |  |  | 详见招标公告资格要求 |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  |  | 不接受 |  |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  |  | 不组织，由投标人自行勘察现场 |  |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  |  | 不召开 |  |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 |  |  | 投标截止时间10日前 |  |
| 1.10.3 | 招标人澄清的时间 |  |  | 投标截止时间15日前 |  |
| 1.11 | 分包 |  |  | 不允许 |  |
| 1.12 | 偏离 |  |  | 不允许 |  |
| 2.1 | 招标文件、工程量清单及图纸的获取 |  |  | 招标文件、图纸和工程量清单的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】（http://www.xcggzy.gov.cn/），通过“投标人/供应商登录”后自行下载。 |  |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其他材料 |  |  | 图纸答疑，经备案的招标文件补充和修改文件（如有）。 |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  |  | 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。 |  |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  |  | 2019年04月23日10时30分（北京时间） |  |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  |  | 无要求 |  |
| 2.3.1 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  |  | 无要求 |  |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 |  |  | ∕ |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  |  | 90日历天（自投标截止之日算起） |  |
| 3.4.1 | 投标保证金须知 |  |  | 1、因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴财政。 2、自文件发布之日起，投标人需进行基本户备案（建设工程项目），已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须重新办理备案手续。备案后方可提交投标（竞买）保证金。 3、基本户备案流程： 工程建设项目的投标人登录注册网址：http://221.14.6.70:8088/ggzy/，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。 4、特殊情况处理 投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到中心五楼交易见证部办理退款手续（0374-2968027）。 |  |
| 3.4.2 | 投标保证金 |  |  | 投标保证金递交截止时间：（同投标截止时间）。 第四标段： 大写：捌仟元整 小写：8000 1、投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人的基本账户汇出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。 使用银行转帐形式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。 2、投标保证金缴纳方式： 2.1投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳； 2.2成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。 2.3 投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。 2.4 每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。 3、未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。 4、汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。 5、出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。 (1)投标保证金未从投标人的基本账户转出； (2)投标保证金未按照招标文件划分的标段依次转账。 6、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法： 登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》。 7、投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、并予以公示公告。对是否涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。 |  |
| 3.5.2 | 近年财务状况要求 |  |  | 近年，指2015、2016、2017年。 |  |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目 |  |  | 近年，指2015年1月1日至今 |  |
| 3.5.4 | 近年发生的诉讼及仲裁 |  |  | 无要求。 |  |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  |  | 不允许 |  |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 |  |  | 投标文件正本按招标文件要求签字盖章（无需逐页签字盖章），副本应与正本保持一致（可为正本的复印件）。正本与副本不一致的，以正本为准。 |  |
| 3.7.4 | 投标文件份数 |  |  | 正本壹份，副本陆份。【提交全套投标文件电子版U盘一个，递交投标文件时正本、副本应分开包装后再包封再同一个包封中，电子版包在正本中，在开口处加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位骑缝章。】 |  |
| 3.7.5 | 装订要求 |  |  | 按照投标人须知第3.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：不分册装订。 正本一份，副本陆份；采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；在书脊处添加工程名称及公司名称。 |  |
| 4.1.2 | 封套上写明 |  |  | 招标人地址： 招标人名称： 项目名称： 监理 投标人名称：（盖章） 投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启。 |  |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  |  | - 许昌市公共资源交易中心开标一 室(许昌市龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦三楼） |  |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  |  | 否 |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：许昌市公共资源交易中心开标一 室(许昌市龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦三楼） |  |
| 5.2 | 开标程序 |  |  | 见招标文件第二章 投标人须知第5.2条 |  |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  |  | 评标委员会构成：7人，从河南省综合评标专家库中随机抽取5人和招标人代表2人组成（其中注册造价工程师不少于3人）。 |  |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  |  | 否，推荐的中标候选人数：1-3名 |  |
| 10.需要补充的其他内容 |  |  |  |  |  |
| 10.1词语定义 |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 |  | 类似项目 | 2015年至今管理过的水利河道治理工程监理项目（以合同签订时间为准）； |  |  |
| 10.2招标控制价 |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 |  | 招标控制价 | 本工程设招标控制价： 监理标段: 第四标段：小写：40万元 大写：肆拾万 凡投标人的投标报价高于招标控制价（不含等于“招标控制价”）的，该投标人的投标文件应予拒绝。 |  |  |
| 10.3“暗标”评审 |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术标是否采用“暗标”评审方式 |  |  | 不采用 |
| 10.4投标人代表出席开标会 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、开标时各投标人的法定代表人或授权委托人持身份证及授权委托书，到开标现场签到，缺席或逾期不到者视为放弃。各投标单位参加会议人数不得多于三人。 |  |  |  |
| 10.5中标公示 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》和《河南省电子招标投标公共服务平台》予以公示，公示期不少于3日。 2、根据《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（高检会{2015}3号）要求，工程建设交易项目评标结果公示期满前，招标人对所有中标候选人的行贿犯罪档案进行查询，有行贿犯罪档案记录的取消中标资格，并将结果书面告知行政主管部门和公共资源交易中心，依据相关规定作出相应处理。 |  |  |  |
| 10.6 知识产权 |  |  |  |  |  |
|  |  | 构成本招标文件各个组成部分的招标文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给其他第三人。 |  |  |  |
| 10.7重新招标的其他情形 |  |  |  |  |  |
|  |  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |  |  |
| 10.8 同义词语 |  |  |  |  |  |
|  |  | 构成投标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |  |  |
| 10.9监督 |  |  |  |  |  |
|  |  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |  |  |
| 10.10 解释权 |  |  |  |  |  |
|  |  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 1、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； 2、除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释； 3、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； 4、同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |  |
| 10.11招标人补充的其他内容 |  |  |  |  |  |
| 10.11.1 投标文件的拒收 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件； - 2、投标文件未按招标文件要求密封的； - 3、未按招标文件要求缴纳投标保证金的； - 4、开标时法人或授权委托人（持有效的授权委托书）未携带本人身份证到开标现场并签到的； - 5、未按照规定支付招标文件费用的； 6、未通过【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】上下载招标文件的。 |  |  |  |
| - 10.12 特别提示 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1、潜在投标人应仔细阅读招标文件、工程量清单和图纸，若发现图纸与工程量清单不符（如漏、错项等），请在规定时间内在全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）上提出。 - 2、潜在投标人如对招标文件有异议，请在规定时间内在《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》上提出，以其他方式递交的异议不予接受。 - 3.投标人在投标截止时间前应随时关注《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》发出的有关本工程的答疑、修改等相关内容。 |  |  |  |

- 1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程进行施工招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4 建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期和质量要求

1.3.1 本招标项目的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的设计工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本项目不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量、安全、环保事故问题的。

（13）单位负责人（含实际控股）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 不组织。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 招标人不召开投标预备会。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将问题在公共资源交易系统电子平台上提出。

1.10.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，在公共资源交易系统电子平台上予以澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本项目不允许分包。

1.12 偏离

本项目不允许。

- 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）投标文件格式。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，通过公共资源交易系统电子平台发出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间要求招标人对招标文件予以澄清。如未提出异议，视为全面接受。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15 天前通过公共资源交易系统电子平台发出，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15 天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 所有澄清、答疑全部以公共资源交易系统电子平台发出的为准，不再接受书面形式的递交。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以通过公共资源交易系统电子平台修改招标文件，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 当招标文件（含评标、定标办法）、补充通知、答疑纪要，内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）为准。

- 3. 投标文件

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）监理大纲；

质量控制的措施和方法

进度控制的措施和方法

造价控制的措施和方法

安全、文明控制的措施和方法

合同、信息管理的措施和方法

现场旁站措施

本项目中使用的主要仪器检测设备

（5）监理单位综合情况；

（6）拟派本项目监理机构及主要人员；

（7）拟派本项目总监理工程师；

（8）拟派本项目监理工程师；

（9）服务承诺；

（10）监理单位近三年已完成同类工程项目情况；

（11）目前正在监理的工程项目；

（12）监理单位近三年获用得荣誉称号及质量认证情况；

（13）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人的投标报价应当是在监理服务期内，在充分考虑工程性质、规模、难易程度经及工作条件等情况，并按照合同规定的范围提供全部服务所需要的费用。

3.2.2 投标人应按照本招标文件及招标人提供的资料进行报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.2.3 全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在公共资源交易系统电子平台发出延长投标有效期的通知。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金
    3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定缴纳投标保证金，投标过程中基本户银行、银行账户发生变化的，须重新进行基本户备案。
    3.4.2 投标人应按投标人须知前附表规定缴纳投标保证金。
    3.4.3 投标人不按本章第3.4.2项要求提交投标保证金的，不接收其投标文件。

3.4.4 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，不接收其投标文件。

3.4.5投标保证金的退还：

（1）中标公示期满没有质疑或投诉的，5个工作日内退还非中标候选人投标保证金及银行同期活期存款利息。

（2）在书面合同签订5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金及银行同期活期存款利息；法定期限内未签订书面合同的，按照有关规定退还其投标保证金。及银行同期活期存款利息。

（3）项目废标或招标人终止招标的，在此后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存利息。
   （4）投标活动中出现质疑、投诉的，中标候选人、质疑人和被质疑人、投诉人和被投诉人的投标保证金暂停退还。

（5）相关投标人有违法违规行为的项目，其投标保证金暂不退还，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。

（6）退还投标保证金，除另有规定外，一般以转账方式一次性退还至投标保证金的原提交账户。
    3.4.6 投标人有下列情形之一的，不予退还投标保证金：
  （一）在招标文件要求提交投标文件的截止时间后至招标文件有效期满前撤回投标的； 
  （二）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同或未按招标文件规定提交履约担保的； 
  （三）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的； 
  （四）投标人在招投标活动中弄虚作假、围标串标，骗取中标并经招投标行政监督部门调查核实的； 
  （五）拒绝履行合同义务的； 
  （六）相关法律、法规规定不予退还的其它情形。

（七）投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、并予以公示公告。对是否涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。

3.5 资格审查资料

3.5.1 近年财务状况要求：见投标人须知前附表。

3.5.2 近年完成的类似项目：见投标人须知前附表。

3.5.3 近年发生的诉讼及仲裁：见投标人须知前附表。

“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本等材料的复印件。

3.6 备选投标方案

见投标人须知前附表。

- 3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标人编制的投标文件应当满足招标文件规定的基本格式要求。

- 3.7.2 投标文件应当对招标文件有关的招标范围等实质性内容作出响应。

- 3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件的份数见投标人须知前附表，在正本和副本的封面上应清楚地标明“正本”、“副本”字样。投标文件正本按招标文件要求签字盖章（无需逐页签字盖章），监理大纲需要项目负责人签字，副本应与正本保持一致（可为正本的复印件）。当副本和正本不一致时，以正本为准。当正本中大小写不一致时，以大写为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，投标文件须印刷书脊，并在书脊上注明正副本字样、项目名称和投标人名称。

- 4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本、全套投标文件电子版（U盘）与副本应分开包装（即正本一个包装袋，所有副本一个包装袋，电子版一个包装袋，再包封在同一个包封中，电子版包在正本中），加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章及法人印章。未按要求密封包装的投标文件将不予签收。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”、“副本”或“电子版”的字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表中规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或授权委托人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人递交文件的逆顺序开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）宣布招标控制价；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

- 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员由相关技术、经济等方面的专家组成，组成人数见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

- 9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 10. 需要补充的其他内容

10.1类似项目

类似项目的要求见投标人须知前附表。

10.2投标文件电子版

投标人递交投标文件时，应同时提交电子版，份数及格式见投标人须知前附表。

10.3原件

招标人须知前附表要求投标人递交原件的，投标人应在递交投标文件时按第8章投标文件格式中“八、原件的复印件”所列清单提交原件。原件经查验后退回投标人。

10.4中标人的投标文件

中标人须在签订合同前向招标人另行提交投标人须知前附表规定份数的投标文件副本。

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）监理招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

请将上述问题的澄清、说明或者补正于年月日时前密封递交至（详细地址）

附件：质疑问卷

（项目名称）标段招标评标委员会

（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖单位章）

年月日

附表二：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：

（项目名称）监理招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

……

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

第三章 评标办法

- （综合评标法）

一、评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则严格按照招标文件进行。

二、评标由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会为7人，从河南省综合评标专家库中随机抽取5人和招标人代表2人组成投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

三、评标采用综合评标法。

四、评标委员会应按下列原则进行评分汇总统计：

4.1评分标准中各项计分内容评委均应在给定的区间内打分，不得超出设定的分值区间范围。

4.2分数汇总时， 将各评委对某一投标人评分中的最高分和最低分去掉后，剩余分数的算术平均值作为该投标人的最终得分。

4.3分数计算过程中，保留两位小数。小数点第三位四舍五入。

五、有效投标报价指投标人初步评审合格、投标文件不被评标委员会认定为废标的投标报价。

六、初步评审

招标人依法组织的评标委员会首先对投标文件进行初步评审，只有通过初步评审的投标人才能进入详细评审。投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：

1.投标人的名称是否与营业执照（原件）、资质证书（原件）一致；

2.2014年7月1日以来具有类似项目监理工程业绩；（需提供具有详细内容的网上中标公示截图（包含可查网址）、中标通知书及合同协议书，时间以合同签订时间为准）

3.投标函、投标函附录是否有法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位印章；

4.资质证书（原件）等级不能满足要求的；

5.总监理工程师证书（原件）是否与投标文件上一致；注册单位是否和投标文件上一致；

6.投标质量、投标有效期、监理服务期、投标保证金是否符合招标文件规定的内容；

7.投标文件签字或盖章处无单位盖章、无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

8.投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辩认的。

9.投标人递交两份或两份以上的投标文件，内容不同又未在投标文件中声明哪一份有效的。

或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

10.投标人以他人的名义投标、串通投标，以不正当手段谋取中标的。

11.违反国家有关法律法规的。

12.投标人有弄虚作假行为或提供的证书有虚假、涂改现象的。

12.对招标文件实质性条款没有作出逐条响应的；

13.投标文件上的投标报价超过拦标价的；

被评标委员会按废标处理的视为未通过初步评审，不能进入详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细评审。

七、详细评审步骤

投标文件综合得分为商务部分和监理大纲部分，评标标准为百分制，包含以下内容：

7.1商务部分（75分）

7.1.1投标报价得分（30分）

评标基准价：D=α*E+β*F

式中：

α=0.5，β=0.5

E-招标人的拦标价

F-投标报价算术平均值，其计算方法为：当有效投标人不超过5家（含5家）时，取所有有效投标报价的算术平均值作为F值；当有效投标人在6-10家（含10家）时，去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值作为F值；当有效投标人在10家以上时，去掉两个最高报价和两个最低报价后的算术平均值作为F值。

有效投标人的投标报价为不高于E值，且投标人初步评审合格、投标文件不被评标委员会认定为废标的投标报价。

以评标基准价为标准进行比较：

每高于评标基准价1%的扣2分，以此类推。计算公式为：投标报价得分=20-[(投标报价-评标基准价)/评标基准价]*100*2

每低于评标基准价1%的加1分，以此类推。计算公式为：投标报价得分=20+[(评标基准价-投标报价)/评标基准价]*100*1

7.1.2项目班子配备（0-5分）

根据投标人拟对本项目配备的项目班子情况，在0-5分范围内酌情打分。

7.1.3企业业绩（20分）

1、自2015年1月1日以来，企业监理过的水利工程获得市级及以上荣誉称号者每项得3分，最多加3分。

2、自2015年1月1日以来，企业监理过的类似项目，每份合同加5分，最多加15分，以监理合同原件和中标通知书为准。（需提供具有详细内容的网上中标公示截图（包含可查网址）、中标通知书及合同协议书，时间以合同签订时间为准）

3、投标人提供工商企业信用信息公示报告（国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn），无不良信息者得1分，未提供或有不良信息者不得分,本项最高得1分（以网页截图为准，网页截图应包含基础信息内容、行政许可信息内容、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息）。

4、投标人提供企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况，无不良信息者得1分，未提供或有不良信息者不得分,本项最高得1分（以原件为准）。

7.1.4服务承诺（0-10分）

投标人针对招标项目的特点和要求，结合自身条件和潜力为招标人排忧解难有优惠承诺者最高得4分（1—4分）；有服务承诺者最高得6分（2—6分）；本项最高得分为10分。由评委根据标书的具体内容酌情打分。

7.2监理大纲（7-35分）

技术标的评审。评标委员对投标人的技术标采用综合计分法，以实际得分为评审得分，包含以下内容：

（1）质量控制的措施和方法                                            （1—5分）

（2）工期控制的措施和方法                                            （1—5分）

（3）投资控制的措施和方法                                            （1—5分）

（4）文明、安全管理的措施和方法                                      （1—5分）

（5）合同、信息管理的措施和方法                                      （1—5分）

（6）现场旁站措施                                                      （1—5分）

（7）本项目中使用的主要仪器设备                                      （1—5分）

以上项目若有缺项，该项为0分。

以上证件均为原件，评分时以原件为准。

（1）凡涉及评分的各类证件均以原件为准，各类证件均不得伪造、涂改，如发现投标人有弄虚作假或伪造、涂改证件骗取中标者，将取消其中标资格，并按国家有关规定处理。

（2）评标过程涉及的各类证件均为原件和同级奖励文件为准，缺一不可，各种证件不得伪造、涂改、否则视为无效材料，并按国家有关规定进行处理。

十、确定中标候选人

经评审后，评标委员会应当按照投标人的综合得分，由高到低排序，向招标人推荐1-3名中标候选人。如果投标人的得分相等时，按投标总报价低的排名居前；报价也相等时，由评标委员会随机抽取选择。

十一、评标报告

评标委员会根据规定向招标人提交评标报告，评标报告应当由全体评标委员会成员签字，评标委员会成员对评标结论持有异议的，可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

十二、公示

中标人确定后，招标人应当在《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》及《河南省电子招标投标公共服务平台》上进行公示，公示时间不少于3日。公示期间如有异议，可向行政监管部门进行投诉。公示期满后，招标人应当将招标投标情况书面报告提交相关部门备案，向中标人发出中标通知书，并向所有合格投标人告知中标结果。

建设工程委托监理合同（参考文本）

第一部分 建设工程委托监理合同

委托人________________________与监理人_________________________经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下筒称“本工程”）概况如下：

工程名称：

工程地点：

工程规模：

总投资：

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

①监理投标书或中标通知书；

②本合同标准条件；

③本合同专用条件；

④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同自________年_______月_______日开始实施，至_______年_______月______日完成。

本合同一式________份，具有同等法律效力，双方各执______份。

| <tbody>委托人：（签章） | 监理人：（签章） |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 法定代表人：（签章） | 法定代表人：（签章） |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话：</tbody> |

本合同签订于：_______年_______月_______日

第二部分 标准条件

词语定义、适用范围和法规

第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

（4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

（6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

（7）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

（8）“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据第三十八条规定监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条　建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条　本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务

第四条　监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条　监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

第六条　监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条　在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

委托人义务

第八条　委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

第九条　委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条　委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条　委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第十二条　委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

第十三条　委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条　委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

（1）与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十五条　委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿（补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例╳设施原值十管理费）。

第十六条　根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

监理人权利

第十七条　监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：

（1）选择工程总承包人的建议权。

（2）选择工程分包人的认可权。

（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

（7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

第十八条　监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十九条　在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。

委托人权利

第二十条　委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

第二十一条　委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第二十二条　监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第二十三条　委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十四条　当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任

监理人责任

第二十五条　监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十六条　监理人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。

第二十七条　监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

第二十八条　监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

委托人责任

第二十九条　委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。

第三十条　委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

合同生效、变更与终止

第三十一条　由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。

第三十二条　在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

第三十三条　监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

第三十四条　当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十五条　监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十三条及第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

第三十六条　监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

第三十七条　当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

第三十八条　合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理报酬

第三十九条　正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中第四十条的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第四十条　　委托人在规定的支付期限内及时支付监理报酬。

第四十一条　支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十二条　如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其他

第四十三条　委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

第四十四条　在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第四十五条　监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。

第四十六条　监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第四十七条　监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十八条　监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

争议的解决

第四十九条　因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。

第三部分 专用条件

1、工程概况

见投标须知总则所述。

合同价款：投标报价

2、合同文件及解释顺序

双方协议为：以双方协商和法律法规规定的顺序

3、合同文件使用的语言文字、标准和适用法律

1）本合同使用的语言为：中文

2）本合同适用的法律、法规应为中华人民共和国的现行法律法规。

3）本合同适用的标准、规范的编号及名称。

4、图纸

1）业主提供图纸的日期是：合同签订后5日内。

2）由业主提供的图纸、规范和其它文件，未经业主代表许可，监理单位不得用于或转给第三方。

3）业主提供的图纸应由监理单位代表单独保管。

4）业主代表有权随时向监理单位发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充图纸和指示。监理单位应执行这些补充文件和指示，并受其约束。

5、业主责任、义务

1）业主应当履行监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理单位造成的经济损失。

2）业主如果向监理单位提出的赔偿要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理单位的各种费用支出。

3）业主应提供法律、资金和保险等服务；提供工作数据、资料；现场办公用房；限期内审查和批复监理单位提出的文件等。

4）监理单位需调换总监理工程师时，必须经业主同意。

5）业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告。

6）业主有权要求监理单位更换不称职的监理人员，直至终止合同。

6、监理单位责任、义务

1）监理单位的责任期即监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

2）监理单位在责任期内，应当履行监理合同中约定的义务。如果因监理单位的过失而造成的经济损失，应当按国家现行的有关规定向业主进行赔偿。

3）因不可抗力导致监理合同不能全部或部分履行，监理单位不承担责任。

4）监理单位向业主提出赔偿要求不能成立时，监理单位应当补偿由于该索赔所导致业主的各种费用支出。

5）监理机构在业主的授权下，可对任何第三方合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用，或质量、进度，则这种变更需经业主事先批准。在紧急情况下未能事先报经业主批准时，监理机构所做的变更也应尽快通知业主。在监理过程中如发现承建商工作不力，监理机构可提出调换有关人员的建议。

6）在委托的工程范围内，业主或第三方对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当业主与第三方发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当其双方的争议由政府建设行政主管部门或仲裁机关进行调解和仲裁时，应当提供作证的事实材料。

7）在工程承包合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及结算工程款的复核确认权和否定权。未经总监理工程师签字确认，业主不支付工程款。

8）监理单位应向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。

9）监理机构在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为业主提供与其监理机构水平相适应的咨询意见，认真，勤奋地工作。帮助业主实现合同预定的目标、公正地维护各方的合法权益。

10）监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。在监理工作完成或终止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主，并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。

6.11在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。

- 第五章投标文件格式

正（副）本

(项目名称)

监 理 投 标 文 件

投标人:(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:(签字)

投标文件制作人:(签字)

年月日

目    录

1、投标函及投标函附录

2、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托

3、投标保证金

4、监理大纲

（1）质量控制的措施和方法

（2）进度控制的措施和方法

（3）造价控制的措施和方法

（4）安全、文明控制的措施和方法

（5）合同、信息管理的措施和方法

（6）现场旁站措施

（7）本项目中使用的主要仪器检测设备

5、监理单位综合情况

6、拟派本项目监理机构及主要人员

7、拟派本项目总监理工程师

8、拟派本项目监理工程师

9、服务承诺

10、监理单位近三年已完成同类工程项目情况

11、目前正在监理的工程项目

12、监理单位近三年内获得荣誉称号的情况

13、投标企业认为有效证明资料

- 一、投标函及投标函附录

- （一）投 标 函

致：

我们收到了                工程监理项目的招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

1、我方授权　　　　　　　　　（姓名、职务）作为全权代表负责该工程投标及处理有关事宜。

2、愿按照招标文件中的条款和要求，提供施工阶段的工程监理服务期       ，监理费报价为人民币（大写）　         　。

3、如果我们中标，我们保证按照招标文件的要求和招标人签订工程监理合同，按招标文件要求选派总监理工程师及监理工程师进驻施工现场实施监理合同。

4、我们按照招标文件中的规定，认定本投标文件的有效期为60天，如果中标，有效期延长至合同终止日止。

5、我们愿按招标文件规定，提供招标文件中要求的所有文件资料。

6、我们同意从投标之日起至本工程竣工移交止均遵守本投标文件，在此期限满之前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力。

7、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

8、我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

9、如我方中标，保证按相关规定及时向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年　  月　　日

- （二）投标函附录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人 |  |  |  |  |  |
| 拟派总监理工程师 |  | 证书 编号 |  | 专业 类别 |  |
| 投标范围 |  |  |  |  |  |
| 投标报价 | （大写） |  |  | （小写） |  |
| 投标有效期 | 日历天 |  |  |  |  |
| 监理服务期 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签字和盖章）

年    月   日

- 二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托

- （一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年     月      日

经营期限：

姓名：    性别：     年龄：     职务：

系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年         月    日

- （二）授权委托书

本人        （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）监理投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字或盖章）

身份证号码：

年       月        日

- 三、投标保证金

附：保证金缴纳凭证等相关证明材料

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年    月   日

- 四、监理大纲

1.质量控制的措施和方法

2.进度控制的措施和方法

3.造价控制的措施和方法

4.安全、文明控制的措施和方法

5.合同、信息管理的措施和方法

6.现场旁站措施

- 7.本项目中使用的主要仪器检测设备

- 五、监理单位综合情况

| - 企业名称 |  |  | - 法人代表姓名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 企业性质 |  |  | - 联系电话 |  |  |  |
| - 企业主管单位 |  |  | - 联系传真 |  |  |  |
| - 监理资质等级 |  |  | - 地址 |  |  |  |
| - 企业组建时间 |  |  | - 企业邮编 |  |  |  |
| - 企业经营范围 |  |  | - 开户银行 |  |  |  |
| - 企业人员状况 | - 企业总人数： - 在册工程技术人员： - 其中： - 高级职称 人 - 中级职称 人 - 初级职称 人 - 国家注册监理工程师人 - 地方注册监理工程师人 |  |  | - 企业监理业绩：（可另附） |  |  |
|  |  |  |  | - 企业固定资产总额：万元 - 设备及仪器状况 |  |  |

注：本表后须附有关证件（ 营业执照、资质证）复印件并加盖投标人公章。

年       月        日

附：企业简介......

- 六、拟派本项目监理机构及主要人员

- （一）项目监理机构组成表

| 姓名 | 职务 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

- （二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的总监理师应附监理师证、身份证、职称证复印件，养老保险复印件管理过的项目业绩须附合同复印件，其他主要人员应附执业证或上岗证。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

- 七、拟派本项目总监理工程师资格一览表

| 姓名 |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  | 职务 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  | 任总监理工程师年限 |  |  |  |  |
| 学历 |  | 注册监理工程师证书编号 |  |  |  |  |
| 总监级别 |  | 联系电话/传真 |  |  |  |  |
| 近三年监理过的同类工程业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开竣工日期 | 工程质量 | 业主联系电话 | 备注（工程档次，专业投资） |

注：提供相关证书复印件，评标时以原件为准

- 八、拟派本项目监理工程师资格一览表

| 姓名 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  | 职称 |  |  |  |
| 职务 |  |  |  | 专业类别 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  | 监理工程师证书编号 |  |  |  |
| 联系电话/传真 |  |  |  | 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事该专业监理年限 |  |  |  |
| 近三年监理过的同类工程业绩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  | 建设规模 | 开竣工日期 | 工程质量 | 业主联系 电话 | 备注（工程档次，专业投资） |

注：提供相关证书复印件，评标时以原件为准。

- 九、服务承诺书

| 投 标 单 位 | （盖章） |
| --- | --- |
| 承诺内容： 投标人法定代表人或授权委托人：（签字或盖章） 日期： 年 月 日 |  |

- 十、监理单位近三年内完成同类工程项目

| - 建设单位 | - 项目名称 | - 建设规模及合同价 | - 开竣工日期 | - 工程质量 | - 业主联系人 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：（1）本表须附有关证明复印件并加盖投标人公章

- （2）本表不够时自制。

年       月        日

- 十一、目前正在监理的工程项目一览表

| - 项目名称 | - 建设单位 | - 建设规模及合同价 | - 开竣工日期 | - 工程质量 | 总监理工程师 | - 业主联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：（1）本表须附有关证明复印件并加盖投标人公章。

- （2）本表不够时自制。

年       月        日

- 十二、监理单位近三年内获得荣誉称号的情况

| 工程名称 | 荣誉称号 | 颁发时间 | 颁发单位 | 总监理工程师 | 建设单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供相关证书复印件，评标时以原件为准

- 十三、投标企业认为有效证明资料

（具体内容参照招标文件要求）