服务承诺

（根据谈判文件规定及供应商自身条件编制）

致禹州市水库移民后期扶持工程建设管理局：

（1）对扬尘治理的防治承诺

为做好施工现场扬尘治理，保护和改善大气环境治量，在施工中，我们承诺在施工现场要做到：

（一）施工现场做到围挡封闭。主要路段施工现场围挡过度不低于2.5米，一般路段施工现场围挡高度不低于1.8米。围挡底边封闭并设置防溢沉淀井，保证泥浆不漏。

（二）施工现场出入口道路做到混凝土硬化并配备车辆冲洗设施。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净后上路。

（三）施工现场内道路、加工区做到混凝土硬化。硬化后的地面，做到无浮土、积土，裸露场地做到覆盖或绿化措施。

（四）施工现场设置洒水降尘设施，安排专人定时洒水降尘。

（五）施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的场地，采取覆盖等防尘措施；砂石等散体材料集中堆放覆盖。

（六）渣土等建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，采用封闭式管道或袋装清运，严禁高处抛洒。

（七）施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。

（八）施工现场使用商品混凝土和预拌砂浆，搅拌混凝土和砂浆采取封闭。降尘措施。

（九）运进或运出工地的土方、砂石、粉煤灰、建筑垃圾等易产生扬尘的材料，做到的封闭运输。

（2）对施工现场标准化管理作出服务承诺

1、质量保证措施

1、产品质量是企业生存的根本，为了保证工程质量，项目部制定了以下施工现场质量管理措施。

（1）、建立健全技术保证，质量监督体系。项目经理部设土建及安装工程专业负责人、质检员，操作班组设兼职质检员，形成专管成线，群管成网的质量管理网络。

（2）、认真审学图纸及有关资料，对工程有全面的了解，并针对每个工序、每个分项的具体特点，编制相应的措施，对特殊部位编写专门的施工方案和技术交底，对每道工序质量进行分析，制定相应的解决质量问题的预控措施。

（3）、严格技术交底制度，对操作人员进行详细的技术交底，做到按施工规范、操作规程检查。

（4）、坚持对原材料、成品的证件（两证一单）、试化验进行验收、复检合格后方可使用的程序，不合格的材料严禁入场。

（5）、加强施工过程中的质量管理，实行质量跟踪检查、走动管理、旁站监督。对重点部位的施工实行专项技术交底，以“细”、“全”、“符合规范”为出发点，把施工中可能出现的问题预先考虑，研究解决，做到超前预控。

（6）、建立工序检查制度。开展“自检、互检、专检”三检制度，工序交接使办理交接手续，上道工序不合格，严禁进入下道工序施工。通过三检制度，杜绝不合格的报验，做到成活须成优。

（7）、实行质量否决权，严格质量管理制度，做到以质量保工期，以质量求生存。

（8）、 工程实行样板领路制度。根据市建委质检站要求，先作样板建，经监理验收合格后，方可大面积施工，施工过程中，强化质量意识，加大管理力度，全方位、高标准全面提高工程质量。

（9）、对影响质量的关键部位和分项工程，制定项目的内部控制标准，按标准施工。

（10）、对工程实行三不放过的原则：１）对不按图施工、不符合施工规范、操作规程、质量评定标准不放过。２）对甲方、设计、监理等单位提出的口头或书面质量问题，得不到及时有效整改不放过；３）对于合理的工作安排，得不到及时落实不放过。

（11）设置试块标养室，使用成品养护箱，保证温度正常。

2、资料管理保证措施：

（1）、资料的编制与整改应实行专人负责制，施工现场专人负责管理技术资料工作，并负责汇集、整理。

（2）、工程技术资料的填写要做到字迹工整，图样清新，所有书写一律用黑色碳素笔填写，填写内容应齐全、准确、真实且无未了事项。

（3）、及时组织填写工程技术资料，并认真核查，并分类整理归档，在每分部分项验收前，将工程资料及时提交监理。

（4）、设计图纸，由项目部技术人员负责接受，并对图纸丢失及完备情况作记录，并及时移交资料员，由其分发给项目部施工预算及各专业，做好发文记录。

（5）、设计变更，由资料员按专业分类整理，按先后顺序编号，由各专业施工人员在图纸上进行标识。

（6）、监理通知，由施工员落实执行，并回执，对监理提出的各项质量、进度、安全等情况认真予落实。监理通知由施工员予以编号保存，待工程竣工后一并交由资料员整理。

（7）、会议纪要、会议记录由资料员统一收集、整理、登记并负责传阅，使各专业人员了解每次会议精神，并落实解决会议中提出的问题。

（8）、技术规范、规程，根据工程实际情况选择，由资料员统一管理。

3、施工管理技术措施：

（1）、本工程质量目标为“确保优质结构，争创青岛杯”，为达到这一目标，现场管理必须坚持高起点、高标准、严要求。同时将以GB/TISO—9002质量管理体系为标准进行施工管理并全面贯彻本公司“练内功、抓管理、创精品、争一流”的质量方针，真正使施工管理和技术管理程序化、标准化、规范化。

（2）、建立以项目经理为领导核心的施工技术管理体系，统一组织各施工队及内部管理人员，协调内外关系，全面严格地抓好整个施工过程，确保每道工序受控，重要的分部分项工程制定可行的施工方案，并对各级管理人员，操作人员层层交底落实。

（3）、建立每周例会制度，加强甲、乙双方内部交流，解决协调生产中遇到的问题。

（4）、现场QC质量管理小组，狠抓钢筋、模板和墙、地面装修等主要分项的质量控制及技术难点的克服、根治质量通病并在实践中推广、完善新材料、新技术的应用。

（5）、依据进度编制周、月作业计划，加强调度与管理，维护计划的严肃性，做到不折不扣地计划施工。

（6）、做好甲乙方及监理公司的内部文件往来的接收发放记录，规范现场计量器具及施工机械的检验、保管和使用工作，并做好登记。

（7）、施工人员作业前要熟悉图纸、学习有关规范 、验收标准、熟练掌握操作工艺规程。

（8）、各道工序施工前做好技术、质量交底，隐蔽工程验收。

（3）对政府投资项目工程变更作出服务承诺

对政府投资项目工程变更情的服务承诺，如果我公司中标，我公司严格按照签订的合同进行工程的施工，保质保量完成工程项目。

（4）对降低业主投入，保证工期和工程质量做出承诺

①承诺替甲方排忧解难，且措施合理可行的

我公司进场后将积极协调好地方关系，不给招标人增加负担，施工过程中如需要农民工将尽量使用当地的农民工。我公司在此承诺完全有能力处理好地方关系，不与当地农民工发生过激的行为。

②保质量、进度、安全等承诺（1）质量承诺：接受招标文件的所有文件，我们将按国家相关验收规范要求，认真组织施工，严把材料质量、施工质量，精心施工，创精品工程，保证本工程质量达到合格工程；如果达不到施工要求，甲方有权对我方处罚1000-5000元的罚款。

（2）进度承诺：如果我公司中标，根据设计进度，在接到中标通知书后，按照业主要求进场施工，保证保质、保量按工期完工，如不能按时完工，我方愿承担全部责任。

（3）安全承诺：确保施工现场清洁，及时清理废弃物，做好文明施工，确保施工区域内部及处部道路清洁、安全，做好安全施工，履行施工合同的约定，如出现安全事故，我方愿付全部责任。

保证不挂靠、不转包、不违法分包等承诺  如果我方中标后，我方保证按合同约定履行义务，完成中标项目。不向他人转让中标项目，不将中标项目肢解后分别向他人转让。该工程不挂靠、不转包、不违法分包。如若违反，业主有权终止合同，所有损失由我方承担。

6、若我公司有幸中标，在施工过程中将严格按照投标时承诺服务，确保工程质量合格及后期工程保修合格，若有违背，招标人可以随时解除施工合同，我公司无条件接受当地建设行政部门的处罚。

③工程质量保修期内的优惠及服务承诺

1.属于保修范围和内容的项目，我公司承诺在接到修理通知之日后7天内派人修理。如我公司无在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2.发生须紧急抢修事故，我公司承诺接到事故通知后，立即到达事故现场抢修。非我公司施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3.在国家规定的工程合理使用期限内。因我公司原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，我公司承诺承担损害赔偿责任。

工程竣工后，我方将负责工程质量保修，以优质的服务，实现我们的承诺。

公司设立了专门的机构专职主管用户投诉和回访事宜，组织工程定期（半年）回访，回访方式采取直接回访或回访组回访，及时反馈用户意见。

工程回访中，发现缺陷后，应对发现的缺陷加以认真量度、记录、较为严重的应加以照片、录像形式记录，将情况填入维修任务书，由专业技术人员分析存在的问题，找出主要原因，制定措施。由我公司组织专业人员组成维修队，指定专人负责，维修队按维修任务书内容进行维修工作，维修质量、工期、安全都应满足业主要求，特别注意维修期间应维持业主环境的整洁，力求不影响业主和用户的使用。

（5）投标人针对招标项目的特点和要求，结合自身条件和潜力做出的优惠和服务承诺

①对农民工工资保证的承诺

一旦确定本公司中标，我公司为保证不拖欠农民工资及其他职工工资，特作以下承诺：（1）截止本工程开标之日止，本企业无拖欠民工工资及其他其工工资，无克扣民工工资的行为。

（2）我公司按规定的数额及时足额缴纳民工工资保障金。

（3）我公司承包的工程，一旦出现拖欠民工工资及其他职工工资，建设行政主管部门可从民工工资保障金中先予以划支。

②其他实质性优惠服务承诺

项目班子成员服务管理承诺

(1)我方保证，拟派的项目经理及项目部成员均为本公司人员：保证中途不更换项目经理和项目部成员；保证此次投标活动不存在挂靠和被挂靠现象；保证中标后不转包、分包工程；如果我方中标，在合同签订以前，招标人发现上述现象中的任何一项，招标人有权无条件取消我方中标资格，有权在中标候选人另行选择中标人；若在合同签订后发现上述现象中的任何一项，招标人有权无条件终止合同，并不予支付工程款。

(2)如果我方中标，我方保证拟派的项目经理在现场办公，时间每周6天以上。我方保证，所提供的资料真实可靠，如有虚假，招标人有权无条件取消我方中标资格。

单位全称：河南志卓建设工程有限公司  （盖 章）

法定代表人：                        （签 字）

2019 年 5月30日