国道311线许周界至许昌西改建工程（许昌西环段）、省道227许昌城区段改建工程

勘察设计招标文件

项目编号：XCGC-J2019004

（一、二标段）

招   标   人：许昌市公路管理局

招标代理机构：许昌建设工程项目管理有限公司

二〇一九年七月

目  录

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法

第四章  合同条款及格式

第五章  委托人要求

第六章  投标文件格式

# 第一章 招标公告

XCGC-J2019004许昌市公路管理局“国道311线许周界至许昌西改建工程（许昌西环段）、省道227许昌城区段改建工程勘察设计”招标公告

1、招标条件

本招标项目国道311线许周界至许昌西改建工程（许昌西环段）、省道227许昌城区段改建工程勘察设计，已由许昌市发展和改革委员会以许发改基础预审【2019】1号和许发改基础审【2019】11号文件批准建设，招标人为许昌市公路管理局，建设资金来自PPP社会资本方投资和财政资金。招标代理机构为许昌建设工程项目管理有限公司，该项目已具备招标条件，现对该项目进行国内公开招标。

2、项目概况与招标内容

2.1项目编号：XCGC-J2019004

2.2项目概况：国道311线许周界至许昌西改建工程（许昌西环段）,路线全长10.75公里。全线采用双向四车道一级公路技术指标，设计速度80公里/小时，路基宽24.5米,路面宽23米,全线设置中桥37.06米/1座；小桥18.04米/1座；涵洞26道；下穿兰南高速公路分离式交叉1处，平面交叉14处，设养护工区1处，排水泵房1处。省道227许昌城区段改建工程,路线全长5.121公里。全线采用双向四车道一级公路技术指标，设计速度80公里/小时，路基宽24.5米。路面宽23米,全线设置中桥167.08米/3座；小桥52.08米/2座；涵洞4道；平面交叉6处。主要工作内容为全线所有勘察、设计及概、预算文件编制和安全评价工作（含路线、路基、路面、桥涵、交叉、交通安全设施、涉铁部分、高速部分及绿化等）；

2.3招标范围：招标文件、变更通知（如有）等范围内的全部内容。

2.4标段划分及招标控制价：本次招标共划分为两个标段。具体如下：

一标段：国道311线许周界至许昌西改建工程（许昌西环段）勘察设计，招标控制价为5912580.00元。

二标段：省道227许昌城区段改建工程勘察设计；招标控制价为3204200.00元。

2.5计划周期：120日历天/标段。

2.6质量要求：合格（符合国家现行的勘察设计规范和标准）。

3、投标人资格要求

3.1投标人均须具有独立法人资格，具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或统一社会信用代码三证合一的营业执照)；

3.2投标人均须具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业（工程测量）甲级资质和工程设计综合甲级或工程设计公路行业(公路)专业甲级资质。拟派项目负责人具有高级及以上工程师职称证。

3.3 根据《河南省公路建设市场从业单位及人员信用管理办法》精神，按照最新的信用评价结果，投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http：//glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程勘察设计、施工、监理资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致，被河南省交通运输厅或交通运输部信用等级评定为D级的投标企业不得参与投标。

3.4未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单的投标人，未被列入“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人。（招标人、代理机构或评标专家委员会于评标现场查询）；信用信息查询记录和证据留存具体方式：经评标委员会确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他文件一并保存。

3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.6投标人可就本项目两个标段同时投标，项目组成员不得重复，若重复只能中取1个标段。

4、网上下载招标文件

4.1持CA数字认证证书，登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

4.2在投标截止时间前登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载招标文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

- 5、招标文件的获取

5.1招标文件的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》（http://www.xcggzy.gov.cn/），通过“投标人/供应商登录” 入口自行下载。

5.2招标文件每套售价300元/标段，于递交投标文件时缴纳给招标代理机构，售后不退。

6、投标文件的递交

6.1 本项目为全流程电子化交易项目，须提交电子投标文件和电子介质存储的投标文件。

6.2 投标文件提交的截止时间及开标时间：2019年8月12日8时30分。

6.3 电子投标文件的提交：电子投标文件应在投标文件提交截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统，提交1份使用电子介质存储的备份文件。

6.4 电子介质存储的投标文件提交地点：许昌市公共资源交易中心（许昌市龙兴路竹林路交汇处公共资源大厦三楼）开标三室。

6.5 逾期送达的或者未送达指定地点的电子介质存储的投标文件的，招标人不予受理。

- 7、发布公告的媒介

本公告同时在《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布。

- 8.联系事项

招 标 人：许昌市公路管路局

联系人姓名：石女士

联系电话：0374-2658222

单位地址：许昌市七一路60号

监督部门： 许昌市交通运输局监察室

地    址： 许昌市莲城大道2199号

电    话： 0374-2959619

邮    编： 461000

招标代理机构名称：许昌建设工程项目管理有限公司

地址：许昌市东城区天瑞街东泰大厦五楼

联系人：俎女士

电话：0374-2162698

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定下载、编制、提交电子投标文件。开、评标现场不接受投标人递交的电子投标文件以外的其他资料。

2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，承包人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

3.电子投标文件的制作。

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市）》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3 投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，“备份文件夹”使用电子介质存储，供开标现场备用。

4.电子投标文件的提交

4.1 电子投标文件应在招标文件规定的投标文件提交截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 电子投标文件成功提交后，投标人应打印“投标文件提交回执单”，供开标现场备查。

5.评标依据

5.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

5.2全流程电子化交易系统如因系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。评标委员会以电子介质存储的投标文件为依据评标。

第二章  投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 |  |  | 项 目 概 况 | 具体信息或数据 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 |  |  | 招标人 | 单位名称：许昌市公路管路局 联系人姓名：石女士 联系电话：0374-2658222 单位地址：许昌市七一路60号 |  |
| 1.1.3 |  |  | 招标代理机构 | 招标代理机构名称：许昌建设工程项目管理有限公司 地址：许昌市东城区东泰街东泰大厦五楼 项目负责人：俎女士 电话：0374-2162698 |  |
| 1.1.4 |  |  | 招标项目名称 | 国道311线许周界至许昌西改建工程（许昌西环段）、省道227许昌城区段改建工程勘察设计 |  |
| 1.1.5 |  |  | 标段建设地点 | 许昌市 |  |
| 1.1.6 |  |  | 标段建设规模 | 本项目招标文件、补充文件（如有）、技术参数及答疑纪要等列明的所有内容。 |  |
| 1.2.1 |  |  | 资金来源及比例 | PPP社会资本方投资和财政资金 |  |
| 1.2.2 |  |  | 资金落实情况 | 已落实 |  |
| 1.3.1 |  |  | 招标范围 | 招标文件、变更通知（如有）等范围内的全部内容。 |  |
| 1.3.2 |  |  | 勘察设计服务期限 | 120日历天/标段 |  |
| 1.3.3 |  |  | 质量标准 | 合格（符合国家现行的勘察设计规范和标准） |  |
| 1.4.1 |  |  | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1、投标人均须具有独立法人资格，具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或统一社会信用代码三证合一的营业执照)； 2、投标人均须具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业（工程测量）甲级资质和工程设计综合甲级或工程设计公路行业(公路)专业甲级资质。拟派项目负责人具有高级及以上工程师职称证。 3 、根据《河南省公路建设市场从业单位及人员信用管理办法》精神，按照最新的信用评价结果，投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http：//glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程勘察设计、施工、监理资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致，被河南省交通运输厅或交通运输部信用等级评定为D级的投标企业不得参与投标。 4、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单的投标人，未被列入“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人。（招标人、代理机构或评标专家委员会于评标现场查询）；信用信息查询记录和证据留存具体方式：经评标委员会确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他文件一并保存。 5、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。 6、投标人可就本项目两个标段同时投标，项目组成员不得重复，若重复只能中取1个标段。 |  |
| 1.4.2 |  |  | 是否接受联合体投标 | 不接受 |  |
| 1.4.3 |  |  | 投标人不得存在的其他关联情形 | / |  |
| 1.4.4 |  |  | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用 | / |  |
| 1.10.2 |  |  | 投标人在投标预备会前提出问题 | 不组织投标预备会 |  |
| 2.1 |  |  | 构成招标文件的其他材料 | 答疑，经备案的招标文件的补充和修改文件（如有）。 |  |
| 2.2.1 |  |  | 投标人要求澄清 招标文件 | 递交投标文件截止之日15日之前通过公共资源交易系统电子平台发出 |  |
| 2.2.2 |  |  | 招标文件澄清发出的形式 | 通过全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）发出 |  |
| 2.2.3 |  |  | 投标人确认收到 招标文件澄清的时间 | 时间：收到澄清后24小时内（以发出的时间为准） |  |
| 2.3.1 |  |  | 招标文件修改发出的形式 | 过全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）发出 |  |
| 2.3.2 |  |  | 投标人确认收到 | 时间：收到澄清后24小时内（以发出的时间为准） |  |
| 2.3.3 |  |  | 投标人对招标文件有异议的提出与受理 | 投标人对招标文件有异议的应当在投标截止时间10日前提出，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。 |  |
| 3.1.1 |  |  | 构成投标文件的其他材料 | - 投标人认为其他需要补充的内容 - 本项目所发出的补遗书 |  |
| 3.2.3 |  |  | 报价方式 | 总价 |  |
| 3.2.4 |  |  | 最高投标限价 | □无 □有√，最高投标限价： 一标段：大写：伍佰玖拾壹万贰仟伍佰捌拾元整 小写：5912580.00元 二标段：大写：叁佰贰拾万零肆仟贰佰元整 小写：3204200.00元 |  |
| 3.2.5 |  |  | 投标报价的其他要求 | \ |  |
| 3.3.1 |  |  | 投标有效期 | 自投标截止时间起60日历天，投标人应当在投标有效期内办理相关事宜。 |  |
| 3.4.1 |  |  | 投标保证金须知 | 1、自文件发布之日起，投标人需进行基本户备案（建设工程项目），已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须在投标保证金缴纳前办理变更手续。 2、基本户备案流程： 工程建设项目的投标人登录注册网址：http://221.14.6.70:8088/ggzy/，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。 3、特殊情况处理： 投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到中心一楼交易见证部办理退款手续（0374-2968027）。 4、因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴同级国库。 |  |
| 3.4.4 |  |  | 投标保证金 | 1.投标保证金递交截止时间： 2019 年8月12日8时30分（北京时间） 金额：一标段：壹拾壹万元整（￥110000.00元 ） 二标段：陆万元整（60000.00元） 投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人的基本账户汇出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。 使用银行转帐形式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。 2、投标保证金缴纳方式： 2.1投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳； 2.2成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。 2.3 投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。 2.4 每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。 3、未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。 4、汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。 5、出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。 (1)投标保证金未从投标人的基本账户转出； (2)投标保证金未按照招标文件划分的标段依次转账。 6、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法： 登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》。 7、凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、并予以公示公告。对是否涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。 |  |
| 3.5.2 |  |  | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 指2014年1月1日以来 |  |
| 3.6.1 |  |  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |  |
| 3.7.4 |  |  | 投标文件份数 | 1、电子投标文件 （1）成功上传至【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】公共资源交易系统电子投标文件1份（文件格式为：XX公司XXX项目编号.file）。 （2）使用电子介质存储的投标文件1份文件格式为：xxx公司XXX（项目编号）.bin）。 2、电子投标文件和使用电子介质存储的投标文件内容、格式、水印码、电子签章应一致。 注:投标人提交的电子投标文件，必须是通过“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1”制作，并经过签章和加密后生成的电子投标文件。 |  |
| 3.7.5 |  |  | 装订的其他要求 | √不需要 □需要，分册装订要求：无。 |  |
| 4.1.2 |  |  | 封套上应载明的信息 | 投标文件第一个信封（商务及技术电子介质存储文件）封套： 工程名称： 招标人名称： 投标人名称： 2019年 月 日上午 时 分（开标时间）前不能启封。 投标文件包封开口处应以密封条密封。 投标文件第二个信封（报价电子介质存储文件）封套： 工程名称： 招标人名称： 投标人名称 标注：本招标项目第一信封（商务及技术电子介质存储文件）评审结果公布前不能启封。投标文件包封开口处应以密封条密封。 |  |
| 4.2.3 |  |  | 是否退还投标文件 | 否 |  |
| 5.1 |  |  | 开标时间和地点 | 投标文件第一个信封（商务及技术文件） 开标时间： 同投标截止时间 投标文件第一个信封（商务及技术文件） 开标地点： 同递交投标文件地点 投标文件第二个信封（报价文件）开标时间：商务及技术文件评审结束后 投标文件第二个信封（报价文件）开标地点：同递交投标文件地点 |  |
| 5.2.1 |  |  | 第一个信封（商务及技术文件） 开标程序 | （1）密封情况检查：检查商务及技术电子介质存储文件是否存在提前开启情况 （2）开标顺序： 按照投标文件递交顺序开标 |  |
| 5.2.3 |  |  | 第二个信封（报价文件）开标程序 | （1）密封情况检查：检查报价电子介质存储文件是否存在提前开启情况 （2）开标顺序： 按照投标文件递交顺序开标 |  |
| 6.1.1 |  |  | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：共5人，由招标人代表和经济、技术类专家组成，其中招标人代表1人，经济、技术类专家4人（含注册造价师2人）。 评标专家确定方式：在开标前从河南省综合评标专家库中随机抽取，评标委员会主任通过现场随机抽取方式确定。与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。 |  |
| 6.3.2 |  |  | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1-3 名 |  |
| 7.1 |  |  | 中标候选人公示媒介及期限 | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3日。 |  |
| 7.4 |  |  | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |  |
| 7.5 |  |  | 中标通知书和中标结果通知发出的形式 | 书面形式 |  |
| 8.5.1 |  |  | 监督部门 | 监督部门： 许昌市交通运输局监察室 地 址： 许昌市莲城大道2199号 电 话： 0374-2959619 邮 编： 461000 |  |
| 9 |  |  | 是否采用电子招标投标 | 是 |  |
| 10需要补充的其他内容 |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | 付款方式 |  |  | 1、合同签署后28天内，甲方向乙方支付勘察设计费用的10%作为预付款（本合同履行后，预付款抵作勘察设计费，不再扣回）； 2、初步设计文件按期完成后并送至采购人处，经采购人或上级主管部门审查、修改批准后，支付勘察设计费用的30%； 3、主体土建工程施工图设计文件按期完成后并送至采购人处，经采购人或上级主管部门审查、修改批准后，支付勘察设计费用的30%； 4、施工招标图纸、参考资料及施工专用技术规范按期完成后并送至采购人处，采购人施工招标完成并与施工单位签订施工合同后，支付勘察设计费用的20%； 5、施工配合期内各年度末，采购人每年向中标人支付勘察设计费用的3%，共支付勘察设计费用的10%；施工结束后甲方向乙方付清剩余款项。 |  |
| 10.1.2 | 投标人代表出席开标会 |  |  | 开标时各投标人的法定代表人或授权委托人持身份证及授权委托书，到开标现场签到，缺席或逾期不到者视为放弃。各投标单位参加会议人数不得多于三人。 |  |
| 10.1.3 | 知识产权 |  |  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |
| 10.1.4 | 重新招标的其他情形 |  |  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |
| 10.1.5 | 同义词语 |  |  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |
| 10.1.6 | 监 督 |  |  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |
| 10.1.7 | 解释权 |  |  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
| 10.1.8 | 投标文件的拒收 |  |  | - 投标文件逾期送达的； - 未按招标文件要求密封的； |  |
| 10.2特别提醒 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、潜在投标人如对招标文件有异议，请在规定时间内在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统中提出，以其他方式递交的异议不予接受。 2、投标人在投标截止时间前应随时关注《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出的有关本项目的答疑、修改等相关内容。 3、本项目试行全流程电子化交易，如因交易系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。 4、投标文件依据最终的招标文件进行编制。如果招标文件发生变更，投标人应以招标人最终发出的电子招标文件为准，编制投标文件，务请投标人随时关注项目变更信息。 5、投标人电子投标文件成功提交后，应打印“投标文件提交回执单”，供开标现场备查。 6、不同投标人电子投标文件制作硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等）雷同时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜’，其投标无效”；评标专家应严格按照招标文件要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评标报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。 |  |  |  |

### 附录 1 资格审查条件（资质最低要求）

勘察设计企业资质等级要求

工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业（工程测量）甲级资质和工程设计综合甲级或工程设计公路行业（公路）专业甲级资质。拟派项目负责人具有高级及以上工程师职称证。

### 附录 2 资格审查条件（业绩最低要求）

业绩要求

无要求

附录3   资格审查条件（信誉最低要求）

信 誉 要 求

根据《河南省公路建设市场从业单位及人员信用管理办法》精神，按照最新的信用评价结果，投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http：//glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程勘察设计、施工、监理资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致，被河南省交通运输厅或交通运输部信用等级评定为D级的投标企业不得参与投标。 3.4未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单的投标人，未被列入“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人。（招标人、代理机构或评标专家委员会于评标现场查询）；信用信息查询记录和证据留存具体方式：经评标委员会确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他文件一并保存。

附录4  资格审查条件（最低要求）

| 人员 | 数量 | 资格要求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 拟派项目负责人具有高级及以上工程师职称证 | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离） |

附录5  资格审查条件（其他主要勘察设计人员最低要求）

| 拟任岗位 | 最低数量 | 资 格 最 低 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 具有相关专业高级及以上职称 |
| 项目参与人员 | 6 | 主要人员具备相关专业项目勘察设计经验 |
| 合计 | 7 |  |

### 投标人须知

- 总则

- 1.1项目概况

- 1.1 招标项目概况

- 1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对勘察设计进行招标。

- 1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

- 1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

- 1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

- 1.1.5项目建设地点：见投标人须知前附表。

- 1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

- 1.1.7 项目投资估算：见投标人须知前附表。

- 1.2招标项目的资金来源和落实情况

- 1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

- 1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3招标范围、勘察设计服务期限、质量要求和安全目标

- 1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

- 1.3.2本标段的勘察设计服务期限:见投标人须知前附表。

- 1.3.3本标段的质量要求:见投标人须知前附表。

- 1.3.4本标段的安全目标:见投标人须知前附表。

- 1.4投标人资格要求

- 1.4.1投标人应具备承担本标段施工勘察设计的资质条件、能力和信誉

- （1)资质要求:见投标人须知前附表;

- （2)业绩要求:见投标人须知前附表;

- （3)信誉要求:见投标人须知前附表;

- （4)总负责人资格:见投标人须知前附表;

- （5)其他要求:见投标人须知前附表。

- 需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

- 1.4.3投标人(包括联合体各成员)不得与本标段相关单位存在下列关联关系:

- （1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);

- （2)与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性;

- （3)与本标段的其他投标人同为一个单位负责人;

- （4)与本标段的其他投标人存在控股、管理关系;

- （5)为本标段的代建人;

- （6)为本标段的招标代理机构;

- （7)与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人;

- （8)与本标段的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系;

- （9)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

- 1.4.4招标人、代理机构或评标专家委员会于评标现场查询，信用信息查询记录和证据留存具体方式：经评标委员会确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他文件一并存档。

- 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

# 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

# 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

# 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

# 1.9 踏勘现场（不组织）

# 1.10 投标预备会（不召开）

1.11分包

本项目严禁分包

# 1.12 响应和偏差

1.12.1投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善；

（3）投标文件页码不连续、采用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第 1.12.3 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

- （2)对于本章第1.12.3项(2), （3)目所述的细微偏差，可在相关评分因素的评分中酌情扣分。

- 1.12.5投标人应根据招标文件的要求提供技术建议书等内容以对招标文件作出响应。2. 招标文件

- 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求；

（6）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》最后发出的文件为准。

# 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间要求招标人对招标文件予以澄清。如未提出异议，视为全面接受。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前通过公共资源交易系统电子平台发出，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 所有澄清、答疑全部以公共资源交易系统电子平台发出的为准，不再接受书面形式的递交。

# 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.3.3 当招标文件（含评标、定标办法）、补充通知、答疑纪要，内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）为准。

# 2.4 对招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前在公共资源交易系统电子平台提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

# 3. 投标文件

# 3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应采用双信封形式，包括下列内容：

第一个信封（商务及技术文件）：

（1）投标函及投标函附录；

（2）授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）投标保证金；

（5）资格审查资料；

（6）技术建议书

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

第二个信封（报价文件）

- 投标函

- 勘察设计服务费计算说明

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

# 3. 2投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第七章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写勘察设计服务费用清单相应表格。

3.2.2投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，按照招标文件规定的施工勘察设计工作内容和计划工作量，自行测算勘察设计服务费用。

投标人应按照“投标文件格式”中“勘察设计服务费用清单”的要求填报勘察设计服务费。投标人未填报的部分，在工程实施时委托人将不予支付，并认为该部分费用己包含在报价中。

3.2.3本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“勘察设计服务费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人在投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表

# 3.3 投标有效期

3.3.1自投标截止时间起60日历天，投标人应当在投标有效期内办理相关事宜。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。

3.4 投标保证金缴纳及退还

3.4.1 投标保证金的基本户备案：按《投标人须知前附表》第3.4.2条规定。

3.4.1.1 自招标文件发布之日起，投标人需进行基本户备案（建设工程项目），已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须重新办理备案手续。备案后方可提交投标（竞买）保证金。

3.4.1.2 基本户备案流程：

工程建设项目的投标人登录注册网址：http://221.14.6.70:8088/ggzy/，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。

3.4.2 投标保证金缴纳：按《投标人须知前附表》第3.4.2条规定。

3.4.2.1 投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人的基本账户汇出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。

使用银行转帐方式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。

3.4.2.2 投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；

成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。

3.4.2.3 每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。

3.4.2.4未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

3.4.2.5汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。

3.4.2.6 出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。

(1)投标保证金未从投标人的基本账户转出；

(2)投标保证金未按照招标文件划分的标段转账。

3.4.2.7 《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：

登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》

3.4.3 投标人不按本章第3.4.2项要求提交投标保证金的，拒收其投标文件。

3.4.4 投标保证金的退还：

（1）中标候选人公示期满后没有质疑或投诉的，退还非中标候选人投标保证金及银行同期存款利息；在书面合同签订后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金及银行同期存款利息。

（2）法定期限内未签订书面合同的，按照有关规定向中标人和其他中标候选人退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

（3）项目废标或招标人终止招标的，在此后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存利息。

（4）投标活动中出现质疑、投诉的，中标候选人、质疑人和被质疑人、投诉人和被投诉人的投标保证金暂停退还。

（5）相关投标人有违法违规行为的项目，其投标保证金暂不退还，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。

（6）因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴同级国库。

（7）退还投标保证金，除另有规定外，一般以转账方式一次性退还至投标保证金的原提交账户。

（8）特殊情况处理

①投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到中心一楼交易见证部办理退款手续（0374-2968027）。

②投标截止后，确因投标人技术原因造成的投标文件无法解密、导入失败的，视为其撤销投标文件，投标保证金予以退还。

3.4.5投标人有下列情形之一的，不予退还投标保证金：

（1）在招标文件要求提交投标文件的截止时间后至投标文件有效期满前撤回投标的；

（2）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同或未按招标文件规定提交履约担保的；

（3）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（4）投标人在招投标活动中弄虚作假、围标串标、骗取中标等，并经招投标行政监督部门调查核实的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、公示、公告。对涉嫌串通投标等违规行为的，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处。不予退还的保证金上缴国库。

（7）相关法律、法规规定不予退还的其它情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

“投标人基本情况表” 应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本

（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的 ，可仅提供营业执照副本 ，下同）、 勘察资质证书副本 、勘察设计资质证书副本 、基本账户开户许可证，投标人在交通运输部 “全国公路建设市场信用信息管理系统” 公路工程勘察设计资质企业名录中的网页截图，以及投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明原件扫描件或图片。

3.5.2“近年完成的类似项目”以中标通知书或中标合同为准，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.3“投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图原件扫描件或图片。

3.5.4“拟委任的项目负责人资历表”应附项目负责人的身份证、职称资格证书和资格审查条件所要求的其他相关证书的原件扫描件或图片，以及投标人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的目负责人参加社保的有效证明材料的原件扫描件或图片。

3.5.5“拟委任的分项负责人汇总表”(如有)应填报满足投标人须知前附表附录5规定的其他主要分项负责人的相关信息。“拟委任的其他主要分项负责人资历表”(如有)中相关人员应附身份证、职称资格证书和资格审查条件所要求的其他相关证书的原件扫描件或图片，相关业绩证明材料的原件扫描件或图片，以及投标人所属社保机构出具的社保缴费证明或其他能够证明其参加社保的有效证明材料原件扫描件或图片。

3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.7除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目负责人不允许更换。

3.5.8投标人在投标文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息。投标人应根据本单位实际情况及时完成相关信息的申报、录入和动态更新，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。

3.5.9招标人有权核查投标人在资格预审申请文件和投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决;若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格;若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过5%签约合同价的金额作为违约金。

# 3.6 备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上技术建议书的，视为提供备选方案。

# 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标人编制的投标文件应当满足招标文件规定的基本格式要求。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围作出响应。

3.7.3 投标人登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1”，按招标文件要求制作电子投标文件。

3.7.4 使用电子介质存储的备份文件1份。

3.7.5 同时生成与电子投标文件内容、水印码、电子签章一致的PDF文件。

# 4. 投标

# 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件应采用双信封形式密封。投标文件第一个信封(商务及技术电子介质储存文件)以及第二个信封(报价电子介质储存投标文件)应单独分别密封包装，封套应加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。

4.1.2投标文件第一个信封(商务及技术电子介质储存投标文件)、第二个信封(报价电子介质储存投标文件)封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按照本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

# 4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点:见第一章“招标公告”或“投标邀请书”。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。投标人少于3个的，投标文件当场退还给投标人。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人予以拒收。

4.2.6在特殊情况下，招标人如果决定延后递交投标截止时间，应在投标人须知前附表规定的时间前，以《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》发出通知告知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

# 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 应在投标人须知前附表中规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子介质储存的投标文件。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交电子介质储存的投标文件的书面通知应按照本章的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.4 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交、取得“投标文件提交回执单”的，视为撤回投标文件。

# 5. 开标

# 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

5.2 开标程序

5.2.1主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定由投标人推选的代表检查电子介质存储投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表规定的开标顺序进行解密唱标，公布标段名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、勘察设计服务期限及其他内容，并记录在案；

（6）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

5.2.2在投标文件第一个信封(商务及技术文件)开标现场，投标文件第二个信封(报价文件)不予解密，电子介质存储投标文件由招标人密封保存。

5.2.3招标人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对投标文件第二个信封(报价文件)进行开标。主持人按下列程序进行开标:

（1）宣布开标纪律;

（2）当众拆开投标文件第一个信封(商务及技术文件)评审结果的密封袋，宣布通过投标文件第一个信封(商务及技术文件)评审的投标人名单;

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名;

（4）按照投标人须知前附表规定由投标人推选的代表检查电子介质存储投标文件的密封情况;

（5）按照投标人须知前附表规定的开标顺序解密唱标，开标人只解密通过第一个信封(商务及技术文件)评审的投标人的第二个信封(报价文件)，公布标段名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案;

（6）计算并宣布评标基准价;

（7）将未通过投标文件第一个信封(商务及技术文件)评审的投标人的第二个信封(报价电子介质储存投标文件)退还给投标人;

（8）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认;

（9）开标结束。

5.2.4在投标文件第二个信封(报价文件)开标现场，招标人将按第三章“评标办法”规定的原则计算并宣布评标基准价。若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算:

（1）未在投标函上填写投标总价;

（2）投标报价超出招标人公布的最高投标限价(如有);

（3）投标报价的大写金额无法确定具体数值;

（4）投标函上填写的标段号与投标文件封套上标记的标段号不一致。

如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.2.5在投标文件第一个信封(商务及技术文件)或第二个信封(报价文件)开标过程中，若招标人宣读的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问，经招标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出疑问，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

# 5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录， 有异议的投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。

# 6. 评标

# 6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

（2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；

（3）为投标人的工作人员或退休人员；

（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；

（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

招标人及其子公司、招标人的上级主管部门或者控股公司、招标代理机构的工作人员或者退休人员不得以专家身份参与本单位招标或者招标代理项目的评标。

“评标（评审）委员会成员在评标（评审）过程中有不良行为的，按《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》记录其不良行为6—18个月；情节严重的，由主管部门取消评标（评审）专家资格。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

# 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

# 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法 、评审因素、标准和程序对 投标文件进行评审 。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准 ，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应向招标 人提交书面评标报告和中标候选 人名单。 评标委员会推荐中标候选 人的人数见投标人须知前附表。

# 7. 合同授予

# 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 日，公示内容包括：

（1）中标候选人排序、名称、投标报价，对勘察设计质量要求、安全目标和勘察设计服务期限的响应情况;

（2）中标候选人在投标文件中承诺的项目负责人姓名、个人业绩、相关证书名称和编号;

（3）中标候选人在投标文件中填报的项目业绩;

（4）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因;

（5）提出异议的渠道和方式;

（6）投标人须知前附表规定公示的其他内容。

# 7.2 评标结果异议

投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前， 将暂停招标投标活动。

# 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

# 7.4 定标方式

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

# 7.6 中标结果公示

# 招标人在确定中标人之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于 3 日。公告内容包括中标人名称、中标价。

# 7.7 履约保证金

7.7.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。

采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.7.2中标人不能按本章第 7.7.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

# 7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。

7.8.3签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.8.5招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

# 8. 纪律和监督

# 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

# 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

# 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

# 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

# 8.5 投诉

8.5.1投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的， 可以自知道或应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

8.5.2投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

# 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

# 需要补充的其他内容

附表一：开标记录表

# （项目名称）    标段勘察设计第一个信封（商务及技术文件）

# 开标记录表

开标时间：      年    月    日    时    分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金递交情况 | 勘察设计服务期 | 备注 | 投标人代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：                                              记录人：

年    月    日

# （项目名称）    标段设计第二个信封（报价文件）

# 开标记录表

开标时间：      年    月    日    时    分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标报价 （元） | 是否超过最高投标限价 | 备注 | 投标人代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人编制的最高投标限价（如有） |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：                                              记录人：

年    月    日

# 附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号： 	）

（投标人名称）：

（项目名称） 	标段施工勘察设计招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清或说明：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清或说明于   年   月   日   时   分前递交至    （详细地址）或传真至 	（传真号码）或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在   年   月   日   时   分前将原件递交至 	（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构： 	（签字或盖单位章）

年    	月   	日

# 附表三：问题的澄清

问题的澄清

（编号：          ）

（项目名称）        标段勘察设计招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清或说明，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年    月    日

# 附表四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于        （投标日期）所递交的          （项目名称）      标段勘察设计投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：             元。

勘察设计服务期限：         日历天。

质量要求：            。

安全目标：                  。

项目负责人：             （姓名）。

请你方在接到本通知书后的    日内到          （指定地点）与我方签订勘察设计合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：             （盖单位章）

招标代理：           （盖单位章）

年    月    日

# 附表五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受              （中标人名称）于            （投标日期）所递交的            （项目名称）      标段勘察设计投标文件，确定        （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：               （盖单位章）

招标代理：             （盖单位章）

年    月    日

第三章  评标办法（综合评估法）

# 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素与标准 评审标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 |  | 综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人： - 评标价低的投标人优先； - 商务和技术得分较高的投标人优先。 |  |  |  |  |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 |  | 第一个信封（商务及技术文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辩； a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、勘察设计服务期限、质量要求及安全目标； b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金： （4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 （5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 （6）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （7）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 （8）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （9）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 （10）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 （11）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知” 第 3.7.4 项规定。 第二个信封（报价文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标报价或调价函中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。 （4）投标报大写金额能够确定具体数值。 （5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （6）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4 项规定。 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 |  | （1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、勘察设计资质证书和基本账户开户许可证。 （2）投标人的资质等级符合招标文件规定。 （3）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。 （4）投标人的信誉符合招标文件规定。 （6）投标人的项目负责人资格符合招标文件规定。 （7）投标人的分项负责人符合招标文件规定。 （8）投标人的其他要求符合招标文件规定。 （10）投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项或第 1.4.4 项规定的任何一种情形。 （11）投标人符合第二章“投标人须知”第 1.4.5 项规定。 （12）独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一标段中投标。 |  |  |  |  |
| 条款号 | 条款内容 |  | 编 列 内 容 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） |  | 第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成： 技术建议书：35分 主要人员：23分 业绩：20分 履约信誉：6分 服务承诺:6分 第二个信封（报价文件）评分分值构成： 评标价：10分 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 |  | 评标基准价的计算： 在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。 （1）评标价的确定： 评标价=投标函文字报价 （2）评标价平均值的计算： 除按第二章“投标人须知”第 5.2.4 项规定开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外， 所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于 5 家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）； - 评标基准价的确定： 将评标价的平均值作为评标基准价 |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 评标价的偏差率计算公式 |  | 偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价 偏差率保留2位小数 （注：超过基准价得分为正值，低于基准价得分负值） |  |  |  |  |
| 条款号 | 评分因素与权重分值 |  |  |  |  |  | 评分标准 |
|  | 评分因素 |  | 评分因素权重分值 | 各评分因素细分项 |  | 分值 |  |
| 2.2.4 （1） | 技术建议书 |  | 35分 |  | 对招标项目的理解和总体勘察设计思路 | 2 | 有先关描述得1分，描述完整，详细、清晰、得当得2分，没有不得分。 |
|  |  |  |  |  | 招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 2 | 有先关描述得1分，描述完整，详细、清晰、得当得2分，没有不得分。 |
|  |  |  |  |  | 对前一阶段工作技术结论及技术方案的不同看法及建议 | 2 | 有先关描述得1分，描述完整，详细、清晰、得当得2分，没有不得分。 |
|  |  |  |  |  | 勘察设计工作量及计划安排 | 4 | 有先关描述得2分，方案得当针对性强，措施有效得4分，没有不得分。 |
|  |  |  |  |  | 勘察设计的质量保证措施、进度 | 3 | 有先关描述得1.5分，方案得当针对性强，措施有效得3分，没有不得分。 |
|  |  |  |  |  | 勘察保证措施、安全保证措施 | 3 | 有先关描述得1.5分，方案得当针对性强，措施有效得3分，没有不得分。 |
|  |  |  |  |  | 后续服务的安排及保证措施 | 2 | 有先关描述得1分，方案得当针对性强，措施有效得2分，没有不得分。 |
|  |  |  |  |  | 勘察设计方案 | 9 | 有先关描述得5分，方案得当针对性强，措施有效得9分，没有不得分。 |
|  |  |  |  |  | 对本项目合理化的建议 | 8 | 有先关描述得5分，分析透彻，建议行之有效，针对性强得8分，，没有不得分。 |
| 2.2.4 （2） | 主要人员 |  | 23 | 1、拟派项目负责人须为高级及以上职称，教授级高级工程师得3分，高级工程师者得1分， 2、拟派项目负责人具有类似一级20km以上（包括一级20km）的公路勘察设计业绩者，每提供一个业绩（合同和初步设计批复齐全）得2分，本项满分6分； 3、技术负责人为公路工程高级及以上职称者得2分，中级职称者得1分； 4、拟派人员为公路工程高级及以上职称者每提供一个得2分，中级职称每个得1分，满分12分。 （以上要求的人员职称须为交通行业类（公路、桥梁等），所有人员须为投标单位正式员工，且须提供相关社保证明，合同须提供原件） |  |  |  |
| 2.2.4 （3） | 评标价 |  | 10分 | 评标价得分计算公式示例: (1)如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分= F一偏差率×100× El; (2)如果投标人的评标价≦评标基准价，则评标价得分= F+偏差率× 100× E2 其中:F是评标价所占的权重分值10，E1是评标价每高于 评标基准价一个百分点的扣分值2，E2:是评标价每低于 评标基准价一个百分点的扣分值1 |  |  |  |
| 2.2.4（4） | 其他因素 | 业绩 | 20 | 2014年以来具有类似一级公路20km及以上勘察设计项目业绩，合同和初步设计批复齐全的每个4分，满分20分。 |  |  |  |
|  |  | 履约信誉 | 6 | 1、投标人提供2016年1月1日以来注册地市级（不包括县级市）及以上经社会信用体系建设主管部门认可的信用评级机构出具的有效的企业信用报告，等级为AAA级的得3分；AA级的得2分；A级的得1分。【供应商在投标文件中提供：河南省信用建设促进会-信用河南网（www.xyhnw.com）或其他省、市信用网上公布的信用等级评级机构名单，截图证明或查询网址】 2、根据投标人在本项目以前社会对其认可度以及行政主管部门、工商、银行、行业部门颁发的证书等情况，每提供一项加1分，满分3分，最低不得低于1分。 |  |  |  |
|  |  | 服务承诺 | 6 | 服务承诺 |  | 投标人针对招标项目的特点和要求，结合自身条件和潜力为招标人排忧解难，有优惠承诺者由评委进行综合评分，在0—6分范围内进行打分。 |  |

备注：

（1）凡评标办法里涉及到的证书、证件及业绩材料等，均应在投标文件中附其原件扫描件（或图片），否则该项得分应作0分处理。

- （2）所有证件如遇延期办理的应提供相关行政主管部门出具的证明。

# 1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

# 2.评审标准

# 2.1初步评审标准

2.1.1形式评审：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2响应性评审标准：见评标办法前附表。

# 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

- 技术建议书：见评标办法前附表

- 主要人员：见评标办法前附表

- 评标价：见评标办法前附表

- 其他评标因素：见评标办法前附表

2.2.2评标基准价计算：见评标办法前附表

2.2.3评标价的偏差率计算

评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

- 技术建议书：见评标办法前附表

- 主要人员：见评标办法前附表

- 评标价：见评标办法前附表

- 其他评标因素：见评标办法前附表

# 3.评标程序

# 3.1第一个信封初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件第一个信封(商务及技术文件)进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

# 3.2第一个信封详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

- 按本章第2.2.4项(1)目规定的评审因素和分值对技术建议书部分计算出得分A;

- 按本章第2.2.4项(2)目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B;

- 按本章第2.2.4项(4)目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人的商务和技术得分=A+B+Do

# 3.3第二个信封开标

第一个信封(商务及技术文件)评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封(商务及技术文件)评审的投标文件第二个信封(报价文件)进行开标。

# 3.4第二个信封初步评审

3.4.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封(报价文件)进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准;

- 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价

金额小数点有明显错误的除外;

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正;

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.3.4修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

3.3.5修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

# 3.5第二个信封详审

3.5.1评标委员会按本章第2.2.4项(3)目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分C。评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5.2投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+C。

3.5.3评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

# 3.6投标文件相关信息的核查

3.6.1在评标过程中，评标委员会，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。

3.6.2评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标:

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;

b.投标人之间约定中标人;

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标;

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联一合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标:

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制;

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜;

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;

e.不同投标人的投标文件相互混装;

f不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标:

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息;

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价;

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件;

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便;

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为:

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标;

b.使用伪造、变造的许可证件;

c.提供虚假的业绩;

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明;

e.提供虚假的信用状况;

f其他弄虚作假的行为。

# 3.6投标文件的澄清和说明

3.6.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.6.2澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.6.3评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.6.4凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

# 3.7不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第 1.12.3 项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第 1.12.4 项规定的原则处理。

# 3.8评标结果及定标

3.8.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.8.2国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件的要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标

3.8.3国有资金投资的建设工程依法必须进行招标的项目，评标委员会按规定否决不合格投标后，有效投标人只剩一家且投标报价为所有投标人报价中最高的，投标明显缺乏竞争的，评标委员会应当否决全部投标。

3.8.4评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

# 第四章  合同条款及格式

### 第一节  通用合同条款

“通用合同条款”采用《公路工程标准勘察设计招标文件》的“通用合同条款”。

# 第二卷

第五章 委托人要求

发包人要求

发包人要求应尽可能清晰准确 ，对于可以进行定量评估的工作 ，发包人要求不 仅应明确规定其功能 、用途、质量、环境、安全，并且要规定检验、试验、试运行 的具体要求 （ 如有）。对于设计人负责提供的有关服 务，在发包人要求中应一并明确 规定。

发包人要求通常包括但不限于以下内容：

一、勘察设计要求

招标人应当根据项目情况在本章中 明确相应的勘察设计要求 ，一般应包括 以下 内容：

1. 项目概况

包括项目名称、建设单位 、建设规模 、技术标准 、项目地理位置 、周边环境 、 相关区域路网现状及规划 （包括道路及交通工程设施现状及规划） 、文物情况、地质 地貌、水文、气候及气象条件等 。

2. 勘察设计范围及内容

3. 勘察设计依据

4.  项 目使用功能的要求

5. 勘察设计人员和设备要求

6. 其他要求

二、适用规范标准

本工程的勘察设计过程和成果必 须符合国家有关工程建设标准强制性条文和 交 通运输部关于公路勘 察设计方面现行 的标准、规范、规程、定额、办法、示例以及 招标项目所在地关于公路工程勘察设计方面的文件、规定 。

设计人在勘察设计工作中使用或参考上述标准 、规范以外的技术标准 、规范时 ， 应征得发包人或发包人的指定代表人的同意 。

在设计过程中 ，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范 ，则设计人应 采用新的标准或规范进行勘 察设计。

设计人在勘察设计工作中必须使用中华人民共和 国《工程建设标准强制性条文 》

（ 公路工程部分） 和下述标准 、规范 （不限于）：

1.  CJTG BO l-20 14 )	《公路工程技术标准 》

2.  ( JTJ002-87 )

3. CJTJ003-86 )

4. CJTG/T B02-01-2008 )

5.  CJTG B03-2006)

6. CJTG B04-2010 )

7. CJTG Cl0-2007 )

8. CJTG C20-2011 )

9. CJTG C30-2015 )

10. CJTG E40-2007 )

11. CJTG D20-2017 )

12. CJTG/T D21-2014 )

13. CJTG D30-2015 )

14. CJTG D50-2017 )

15. CJTG D40-2011 )

16. CJTG/T D33-2012 )

17. CJTG D60-2015 )

18. CJTG D61-2005 )

19. CJTG D62-2004 )

20. (JTG D63-2007 )

21. CJTG D64-2015 )

22. CJTG D70-2014 )

23. CJTG D70/2-2014 )

24. CJTG/T D70/2-01-2014 )

25. CJTG/T D70/2-02-2014 )

26. CJTG D81-2017 )

27.  CJTG/T D81-2017 )

28. CJTG/T B07-01-2006 )

29. CJTG B05-2015 )

30.  ( GB/T 50283-99)

《公路工程名词术语》

《公路自然区划标准》

《公路桥梁抗震设计细则》

《公路建设项目环境影响评价规范》

《公路环境保护设计规范》

《公路勘测规范》

《公路工程地质勘察规范》

《公路工程水文勘测设计规范》

《公路土工试验规程》

《公路路线设计规范》

《公路立体交叉设计细则》

《公路路基设计规范》

《公路沥青路面设计规范》

《公路水泥混凝土路面设计规范》

《公路排水设计规范》

《公路桥涵设计通用规范》

《公路均工桥涵设计规范》

《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》

《公路桥涵地基与基础设计规范》

《公路钢结构桥梁设计规范》

《公路隧道设计规范 》

《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施 》

《公路隧道照明设计细则》

《公路隧道通风设计细则》

《公路交通安全设施设计规范》

《公路交通安全设施设计细则》

《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范   》

《公路项目安全性评价规范》

《公路工程结构可靠度设计统一标准》

31.  ( GB 50162-92 )	《道路工程制图标准 》

32.  （ 交公路发［2007]358 号）	《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》

33. CJTG B06-2007 )	《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》

34. CJTG/T B06-01-2007 )

35. (JTG/T B06-02-2007 )

《公路工程概算定额 》

《公路工程预算定额》

36. CJTG/T B06-03-2007 )

37. （ 建标［ 1999]278 号）

38.  ( CESC09-89)

39.  ( YD 2002-92 )

40.  ( YD5102-2010 )

41.  ( YDJ 44-89)

42. ( GB50689-2011 )

43.  ( GB 50374-2006)

44.  ( GB 50198-2011)

45.  ( GB 50174-2008)

46. CITU-T )

47. ( GB50057-2010 )

48.  CJGJ 16-2008)

49.  ( YDJ 9-90 )

50. (YD 5121-2010 )

51.  ( GB 50168-2006 )

52.  CJTG/T Cl0-2007)

53. ( GB/T 20257.1-2007 )

54.  ( GB/T 13923-2006 )

55.  ( CH 1003-95)

56.  ( CH 1002-95)

57.  ( GB/T 18316-2008 )

58. （ 建质［2008] 216 号）

《公路工程机械台班费用定额》

《公路建设项目用地指标》

《工业企业程控用户交换机设计规范   》

《长途通信干线电缆线路工程设计规范   》

《通信线路工程设计规范》

《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术 规定》

《通信局 （站） 防雷与接地设计工程技术规定 》

《通信管道工程施工及验收技术规范   》

《民用闭路监视电视系统工程技术规范   》

《电子信息系统机房设计规范》

《国际电工协会系列标准》

《建筑物防雷设计规范 》

《民用建筑电气设计规范》

《市内通信全塑电缆线路工程设 计规范》

《通信线路工程验收规范》

《电气装置安装工程电缆线路施工及验 收规范》

《公路勘测细则》

《 1: 500	1:  1000	1: 2000 地形图图式》

《基础地理信息要素分类与代码  》

《测绘产品质量评定标准》

《测绘产品检查验收规定》

《数字测绘成果质量检查与验收》

《建筑工程设计文件编制深度规定  》

三、成果文件要求

1.  成果文件的组成 ：勘察设计说明、图纸等

2. 成果文件的深度

3.   成果文件的格式要求

4. 成果文件的份数要求

5. 成果文件的载体要求

(1 ） 纸质版的要求

( 2 ） 电子版的要求

( 3 ） 其他要求

6.  成果文件的展板 、模型、沙盘、动画要求

7. 成果文件的其他要求 四、发包人财产清单

（一） 发包人提供的设备 、设施

1. 发包人提供的办公房屋及冷暖设施 ：如办公室数量及面积 、空调等

2.   发包人提供的设备清单 ：如电脑、投影、打印机、复印机等

3.   发包人提供的设施清单 ：如办公桌椅、文件柜等

（二） 发包人提供的资料

1. 施工场地及毗邻区域内的供水 、排水、供电、供气、供热、通信 、广播电视 等地下管线资料 ，气象和水文观测资料 ，相邻建筑物和构筑物 、地下工程的有关资 料，以及其他与公路工程有关的原始资料

2. 定位放线的基准点 、基准线和基准标高

3. 发包人取得的有关审批 、核准和备案材料

4. 前一阶段研究或设计的成果文件及相应的批件

5.  发包人提供的技术标准 、规范

6. 其他资料

（三） 发包人财产使用要求及退还要求

1. 发包人财产使用要求

2. 发包人财产退还要求

五、发包人提供的便利条件

1. 发包人提供的生活条件

2. 发包人提供的交通条件

3.  发包人提供的网络、通讯条件

4. 发包人提供的协助人员

六、设计人需要自备的工作条件

1.  设计人自备的工作手册 ：如本项目必备的规范标准 、图集等

2.  设计人自备的办公设备 ：如电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等

3.  设计人自备的交通工具 ：如出行车辆等

4.  设计人自备的现场办公设施 ：如办公桌椅 、文件柜等

5.  设计人自备的安全设施 ：如安全帽 、安全鞋、手电筒等

6.   设计人自备的勘察检测仪器、设备、工具

7.   设计人应根据勘察设计实际需要 ：

Cl ）自行搜集或购买全部地形图、地质图 、规划图及所涉及的其他图纸或 资料， 自费进行工程测量、工程勘察 、研究试验及有关协调 （包括签订协议）、调查和资料 搜集等工作：

( 2 ） 自行搜集或购买相关路网交通工程设施的配置资料 （包括通信 、监控、收 费、供配电 、照明等设施）；沿线供电资料：沿线管线资料：沿线气象、环境、人文 景观的有关资料 ：相关路网的管理运营体制资料 ：相关路网服务设施设置情况的资 料：与交通工程相关的规划资料 。

七、发包人的其他要求：投标人投标报价应包含初步设计审查费及施工图审查费用。

- 第六章、投标文件格式

（项目名称）  标段

投	标	文	件

（商务及技术文件）

投标人 ：	 （盖单位章）

年	月       	日

目	录

一、投标函

二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、投标保证金

四、资格审查资料

五、技术建议书

六、其他资料

一、投标函

（招标人名称）：

1.   我方己仔细研究	（ 项目名称）招标文件的全部内容（含补遗书第   号至第  号），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定完成设计工作。

2 . 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件 。

3. 项目负责人姓名：       年龄：    职 称：

4.  质量要求：	，安全目标：	，勘察设计服务期限：      。

5. 如我方中标，我方承诺：

(1) 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内 与你方签订合同：

(2) 在签订合同时不向你方提出附加条件：

(3) 按照招标文件要求提交履约保证金；

(4) 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

(5) 在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要勘察设计人员及主要试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的主要勘察设计人员和主要试验检测设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。61

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

7. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

8.   	 （其他补充说明）。

投 标 人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

地	址：

网	址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年      月      日

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人      （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改	（项目名称）投标文件、签 订合同和处理有关事直，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权 。

附：法定代表人身份证及委托代理人身份证原件扫描件。

投标人：	（盖单位章）

法定代表人 ：	（签字 ）

身份证号码：

委托代理人：			签字）

身份证号：

年          月        日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

（二）	法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名： （法定代表人亲笔签字）    性别：        年龄：		职务：

系			（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：	（ 盖单位章）

年      月	    日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

三、投标保证金

投标人应在此提供汇款凭证的复印件。

- 资格审查资料

（一） 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业勘察设计资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其 中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立 日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情 况 | 投标人应提供关联企业情况，包括： (1) 投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例：如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数 %以上的所有股东名称及相应股权比例： (2)投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； (3) 与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人应根据招标文件第二章 “投标人须知” 第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。

（二） 投标人企业组织机构框图

以框图方式表示

说明

（三） 近年完成的类似项目情况表

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项日所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 项目等级 |  |
| 项目总投资 |  |
| 勘察设计服务费 |  |
| 勘察设计服务期限 |  |
| 勘察设计内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

（四）投标人的信誉情况表

| 项 目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |

注：1.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录3和“投标人须知”正文第1.4.4 项规定，逐条说明其信誉情况。

- 投标人应根据招标文件第二章 “投标人须知”第3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

（五） 拟委任的项目负责人资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 执业或职业资格证 书名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  |  | 学 历 |  | 拟在本标段 工程任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事勘察设计工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似工程项目名称 |  |  |  |  | 担任职务 |  | 委托人及联 系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明在岗情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应填写项目负责人相关情况。

2.投标人应根据招标文件第二章 “投标人须知” 第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

- 拟委任的分项负责人汇总表

| 序号 | 本标段任职 | 姓名 | 技术职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

注：本表填报的人员应满足招标文件第二章“投标人须知”前附表附录5 的要求。

- 拟委任的项目负责人资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 执业或职业资格证 书名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  |  | 学 历 |  | 拟在本标段 工程任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事勘察工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业 ，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似工程项目名称 |  |  |  |  | 担任职务 |  | 委托人及联 系电话 |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明在岗情况 |  | 。 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表人员应与表（六）中所列人员相一致。

2.投标人应根据招标文件第 二章 “投标人须知” 第 3.5.5 项的要求在本表后附相关证 明材料。

五、技术建议书

主要内容

1、对招标项目的理解和总体勘察设计思路

2、招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施

3、对前一阶段工作技术结论及技术方案的不同看法及建议

4、勘察设计工作量及计划安排

5、勘察设计的质量保证措施、进度

6、保证措施、安全保证措施

7、后续服务的安排及保证措施

8、勘察设计方案

9、对本项目合理化的建议

六、其他资料

（项目名称）     标段

### 投	标	文	件

（报价文件）

投标人 ：		（盖单位章）

年	月 	日

目 录

一、投标函

二、勘察设计服务费计算说明

一、投标函

（招标人名称）：

1.  我方己仔细研究 	（项目名称）	标段施工勘察设计

招标文件的全部内容（含补遗书第	号至第	号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写） 	元（￥       ）的投标总报价（或根据招标文件规定 修正核实后确定的另一金额，其中，增值税税率为      ），按合同约定完成施工勘察设计工作。

其中：施工阶段勘察设计服务费 ：	元：

交工验收与缺陷责任期阶段勘察设计服务费 ：		元

2. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我 们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力 。

3. 	（其他补充说明）。

投 标 人：	（ 盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年        月        日

二、勘察设计服务费计算说明