# 四、符合性审查证明材料

## 4.1 投标分项报价表（货物类项目）

项目编号：ZFCG-G2019102号

项目名称：人力三轮车、分类垃圾桶

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分类 垃圾桶 | 绿之欣牌 LX- 240L | ▲1、容量：240L，单桶总重量： 16kg； ▲2、桶体重量： 11kg（不含盖子、轮子、轴等配件重量）； ▲3、长*宽*高(mm) 740*580*1030（含盖高），桶身前沿（不含桶口加强筋）不含盖高940mm。 ▲4、桶体一次性注塑成型，无接缝，具有耐腐蚀，耐酸碱，并有足够的机械强度和良好的冲击韧性。桶身壁厚： 4.5mm；桶盖厚度：4mm； ▲5、桶底安装有18枚钢制耐磨钉，底部有网状加强筋，桶身四面凹凸加强筋设计，把手与桶身连接采用8条加强筋相连，加强筋厚度6.5mm，把手两侧带有垃圾袋挂钩。 6、原材料：采用100%高密度聚乙烯全新料一次注模成型，外表光滑，容易清洗。原料中注入高质量防紫外线原料、颜色色素等，确保塑料桶颜色保持鲜艳耐久不褪色。 7、外观：桶体表面光滑平整均匀，无瑕疵、无波纹、划痕、黑点、杂质、气泡和裂纹；同一批次的塑料垃圾桶的桶盖和桶身色泽均匀，且闭合部位无明显变形。 8、轮轴采用45#中碳钢，防锈时间达到2年以上。 9、轮毂及辋圈采用100%全新高密度聚乙烯，轮胎外圈采用橡胶材质。 10、橡胶轮与底轴连接：采用直插止退防盗链接。桶盖插销与桶身紧密连接防盗。 11、正常使用温度为-25℃--65℃；产品2年内不褪色。 | 套 | 1000 | 1149.5 | 1149500 | 浙江/浙江绿欣环卫设备有限公司 |
| 2 | 其他 | / | 报价包含产品制造、运输、安装、税费等 | / | / | / | / | 郑州/郑州恒洁环保设备有限公司 |
| 合计 |  | 大写：壹佰壹拾肆万玖仟伍佰圆整 小写：1149500.00 |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：郑州恒洁环保设备有限公司

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

## 4.3 技术方案（实施方案）

### 1、整体实施方案

（一）编制依据

（1）编制说明

首先十分感谢贵业主提供的这次投标机会，我们公司将以对业主真诚负责的态度和对项目尽善尽美的追求来组织、安排该项目工作。经过认真的现场踏勘、招标文件的阅读等工作，针对本项目实际编制本项目实施方案。

本方案编制的目的是从项目全局出发，结合有关图纸和我公司ISO9001有关标准、国家规范、规程标准及文件，根据各种具体的施工安装条件，为投标阶段提供较为完整的纲领性文件，一旦中标，将在此基础上进行深化，用以指导项目施工安装与管理，并做好以下工作。

（2）编制依据

本项目依据ISO9001标准和公司相关程序，依据项目所及相关验收规范，依照行业标准《塑料垃圾桶通用技术条件》CJ/T280-2008要求，及国家或行业其他相关标准要求和垃圾桶质量检验评定标准，依据业主的招标文件和图纸以及国家、地方对施工现场管理的有关规定编制本项目实施方案作为贯彻指导施工管理全过程的指南。

A、本项目依据国家、河南省建设项目的有关文件。

《工程建设标准强制性条文》（城市建设部分）

《塑料垃圾桶通用技术条件》CJ/T280-2008

B、发放的项目招标文件及答疑纪要等。

C、国家现行垃圾桶质量检验评定标准、分类标准等：

（二）工程概况

1. 采购内容：分类垃圾桶 1000套

2.资金来源：财政资金

3.采购控制金额：1200000元

4.供货期：自合同生效之日起30天内

5.交货地点：B包：许昌市生活垃圾填埋场。

（三）成果提交计划及保证措施

针对本项目，用户要求交货期为30日历天，我公司计划工期为20日历天。为了能保质、保量、提前完工，我公司将提前配备充足的原材料及技术人员，我公司接到中标通知后立即成立项目组、明确分工，待合同签订及进一步确定用户所需式样及结构材质后，立即安排生产。我公司承诺供货期为30日历天，具体时间进度计划如下表所示：

| 许昌市环境卫生管理处“人力三轮车、分类垃圾桶”项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 完成内容 | 所需时间（单位：天） |
| 签订合同 | 签订合同，进一步确定用户所需式样及结构材质 | 1 |
| 成立项目组、生产准备 | 明确分工，项目各阶段责任到人、图纸审核，下达生产订单，材料进场 | 1 |
| 生产、加工 | 颗粒加工、注塑生产、成型打磨、组装等 | 12 |
| 检验出厂、包装、运输 | 全面检查、分批包装、打包、装车，运达客户安装地点 | 3 |
| 卸货、安装 | 卸货、安装 | 1 |
| 调试、检验 | 先分部分项调试、检验再整体调试检验 | 1 |

1、进度保障措施

①按专业工种上分解，确定交接时间

在不同专业和不同工种的任务之间，进行综合平衡，并强调相互间的衔接配合，确定相互交接的日期，强化工期的严肃性，保证项目进度不在本工序造成延误。

通过对各道工序完成的质量与时间的控制达到保证各分部项目进度的实现。

②、强化进度计划管理

项目开工前，严格根据施工招标书的工期要求，提出工程总进度计划，并对其是否科学、合理，能否满足合同规定工期要求等问题进行认真细致论证。

在项目施工总进度计划的控制下，施工过程，坚持逐周编制出具体的工程施工计划和工作安排，并对其科学性，可行性进行认真的推敲。

项目计划执行过程，如发现未能按期完成工程计划，及时检查分析原因，立即调整计划和采取补救措施，以保证项目施工进度计划的实现。

③施工进度的控制

施工进度计划的控制是一个循序渐进的动态控制过程，施工现场的条件和情况千变万化，项目部会及时了解和掌握与施工进度有关的各种信息，不断将实际进度与计划进度进行比较，一旦发现进度拖后，要分析原因，并系统分析对后续工作会产生的影响。调整有施工管理经验的人员担任管理工作．并针对技术、质量、安全、文明施工，后勤保障工作配置相关项目负责人主抓分项工作。

④保证工期的技术措施

在施工生产中影响进度的因素纷繁复杂，如设计变更、技术、资金、机械、材料、人力、水电供应、气候、组织协调等，要保证目标总工期的实现，必须采取各种措施预防和克服上述影响进度的诸多因素，其中从技术措施入手是直接有效的途径之一。

2、设计变更因素

设计变更因素是进度执行中最大干扰因素，其中包括改变部分项目功能引起大量变更施工工作量，以及因设计图纸本身欠缺而变更或补充造成增量返工，打乱施工流水节凑，致使施工减速、延期甚至停顿。针对这些现象，项目部要通过已解图纸与业主意图，进行自审，采取主动姿态，最大限度地实现事前预防，把影响降到最低。

3、保证资源配置

(1)劳动力配置：在保证劳动力的条件下，优化工人的技术等级和思想、身体素质的配备与管理。对关键工序、关键环节和必要工作面根据施工条件及时组织抢工期及实行轮班作业。

(2)材料配置：按照施工进度计划要求及时进货，做到既满足施工要求，又要使现场无太多的积压，以便有更多的场地安排施工。公司建立有效的材料市场调查和采购、供应部门。

(3)机械配置：为保证本工程的按期完成，我们将配备足够的中小型施工机械，不仅满足正常使用，还要保证有效备用。另外，要做好施工机械的定期检查和日常维修，保证施工机械处于良好的状态。

(4)资金配备：根据施工实际情况编制周进度报表，将款项合理分配于人工费、料费等各个方面，使施工能顺利进行。

(5)后勤保障：后勤服务人员要做好生括服务供应工作，重点抓好吃住两大问题，饭菜要保证品种多、味道好，同时开饭时间要随时根据施工进度进行调整。

（6）技术因素：大力应用、推广“新项目”（新材料、新技术、新工艺），运用IS09001国际标准、计算机等现代化的管理手段或工具为本项目服务。

1、本项目供货、实施的组织结构保障

针对本次项目，我公司认为必须有良好的组织结构保障才能确保本项目的顺利实施。

公司提出和甲方单位一起组建适于本项工程系统平台实施和管理的组织和领导机构。

本项目组织机构如下图：

2、具体供货、安装、调试实施步骤

为了使项目能够按照计划、有条不紊地进行，公司将整个实施过程分为实施前期、实施中期、实施后期三个阶段，每个阶段根据具体任务分为多个环节。项目实施环节统计如下：

| 项目环节 | 任务内容简述 | 任务执行组 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施前期 |  |  |  |
| 设备供货 | 进行商务洽谈，确保项目中所有设备如期、安全地到达用户现场。 |  | 商务组 技术支持小组 |
| 制定详细 实施方案 | 根据设计方案，协助项目单位制订设备安装实施的技术标准； 根据项目单位设备系统现状提供详细的设备系统分配方案； 制定详细的进度计划； 编制实施方案、技术参数手册和设备安装手册。 |  | 技术支持小组 质量监控组 |
| 内部技术培训 | 相关技术人员进行内部培训。 |  | 技术支持小组 安装实施小组 |
| 实施环境调查 | 检查、核实实施现场的环境 。 |  | 技术支持小组 安装实施小组 |
| 实施中期 |  |  |  |
| 设备到货及验收 | 设备到货，并在指定的地点交货、到货验收 | 项目领导组 商务小组 安装实施小组 |  |
| 现场安装调试 | 实施小组进行现场设备安装调试工作、现场培训工作 | 技术支持小组 安装实施小组 |  |
| 设备初验 | 实施小组完成安装调试工作后，进行网络联调，并依据测试计划对设备进行自测。 | 技术支持小组 安装实施小组 |  |
| 工程文档移交 | 提交相关技术文档。 | 安装实施小组 质量监控组 |  |
| 设备试运行 | 设备初验通过后后试运行 | 技术支持小组 安装实施小组 |  |
| 竣工验收 | 根据验收方案对设备进行验收。 | 技术支持小组 安装实施小组 验收小组 |  |
| 实施后期 |  |  |  |
| 技术支持与售后服务 | 提供给用户及时准确的帮助，包括使用方面的热线咨询、故障的修复。 | 售后支持小组 |  |

具体针对每个项目的实施计划，以中标后，与每个用户沟通结果为准。

3、人员安排

| 序号 | 职务 | 姓 名 | 职称 | 工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 陈帅领 | 建造师 | 5年 | 无 |
| 2 | 项目副经理 | 张彦凤 | 建造师 | 4年 | 无 |
| 3 | 技术负责人 | 邓庆锋 | 建造师 | 4年 | 无 |
| 4 | 安全员 | 杜花荣 | 安全员 | 5年 | 无 |
| 5 | 材料员 | 尚晓曼 | 材料员 | 10年 | 无 |
| 6 | 机械员 | 晏远 | 机械员 | 5年 | 无 |
| 7 | 劳务员 | 罗俊文 | 劳务员 | 2年 | 无 |
| 8 | 施工员 | 薛培园 | 施工员 | 28 | 无 |
| 9 | 预算员 | 徐闻 | 预算员 | 3年 | 无 |
| 10 | 质量员 | 苏光亮 | 质量员 | 10年 | 无 |
| 11 | 资料员 | 贺晓曼 | 资料员 | 10年 | 无 |
| 12 | 专业技术工人 | 周小东 | 油漆工中级 | 6年 | 无 |
| 13 | 专业技术工人 | 赵奇 | 油漆工中级 | 5年 | 无 |
| 14 | 专业技术工人 | 陈亚军 | 油漆工中级 | 5年 | 无 |
| 15 | 专业技术工人 | 史亚松 | 油漆工中级 | 3年 | 无 |
| 16 | 专业技术工人 | 蒋福伟 | 油漆工高级 | 15年 | 无 |
| 17 | 专业技术工人 | 李忠行 | 瓦工高级 | 22年 | 无 |
| 18 | 专业技术工人 | 赵永生 | 木工高级 | 15年 | 无 |

### 2、具体供货方案

项目供货实施方案

根据方案制订合理的施工进度，根据施工进度确定每个核心部件的安装时间和周期，据此确定设备的订货计划。

设备的订货必然和货款有紧密联系，充足的货款是保证订货及时的重要保障。因此要准备充足的备货资金，并做到专款专用，以确保订货。

订货时还要充分考虑设备的库存情况及物流情况，留有充足的回旋余地，尽量减少因异常原因导致的供货不及时。

订货要从正规的销售渠道或厂家指定的销售机构，以确保质量和进度。

订货后还要及时了解设备物流进度，时刻明白设备走到了哪个地方，什么时间到达目的地，做到心中有数，并以此来指导施工。

设备不能按时到达时及时通知施工人员调整施工计划，保证施工进度不受影响，避免出现停工待料的情况。

到货后及时运至施工现场，并指定专人进行看管，存放在安全的地方，避免风吹日晒雨淋及各种可能的破坏。

货物到货后即进行外观检查，检查要和甲方相关人员一道进行，并可进行开箱检查，做好记录。避免因此环节延误设备的上架安装调试。

设备系统与甲方单位签订合同后，将立即完成备货的工作。在供货期间，设备系统将密切跟踪货物生产、运输情况。我们将以到货情况跟踪表的形式，每周向项目单位通报一次到货情况。

到货情况跟踪表格式如下：

| 设备名称 | 涉及厂商 | 到货情况 | 问题 | 原因 | 报告时间 | 报告人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

在供货阶段，我们遵循以下原则：

1）在所有设备的运输过程中，我们将严格按标准保护措施进行包装，包装符合远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，能确保货物安全无损地运抵目的地。

2) 公司负责国内运输和支付运费、保险费，确保按照合同规定的交货期交货。

3）货物收据签收日期视为实际交货日期。

4）项目现场以合同条款资料表中规定为准。

5、制定详细实施方案

由技术支持小组、安装实施小组和甲方单位技术人员共同对实施方案的技术细节进行分析、探讨和引证，并制订设备安装方案。

完成实施方案的设计和编写工作后，我公司将对各实施小组等人员进行内部培训，务求参加项目的有关人员都能了解、熟悉系统的整体结构、方案设计的详细内容、实施的具体任务、各类技术细节和设备调试方法，以保证工程的质量。

技术支持小组、安装实施小组同时制订一份具体的《项目实施计划》，计划应包含各项安装内容及要求、安装责任人、进度控制。

6、实施环境调查

技术支持小组和安装实施小组根据网络环境与安装需要，向甲方了解现场情况，现场情况包含电源、环境、接地等。

基本安装环境要求：具体安装环境要求见相应产品说明书。

安装实施小组根据安装计划要求准备安装工具与安装资料（如：设备的安装手册、软件、标签纸等），确保以最快的速度完成现场设备的调试。

7、设备到货验收

技术支持小组和安装实施小组在抵达现场后，与甲方一同组织设备验收，包括确认货物是否符合合同规格要求、是否有质量问题的过程，如发现货物的质量、规格或数量与合同不符，则报项目经理处理。如果检测与验收合格，则请甲方在相应设备验收表单上签字验收把具体验收流程如下：

·设备的交付

货物送达后由甲方负责人核对货物的型号和数量是否与合同相符。如果相符，则进行货物的检查，如若不符，则对不符的设备不予签收。

·设备的检查

货物型号和数量相符，则对货物进行检查。

1）、包装外观检查

包装外观检查就是对货物的外包装的完整性进行检查，看是否有破损或严重的损坏。

2）、开箱检查

打开外包装，检查货物是否完整、各种资料及配件是否齐全。

8、现场安装、调试

在项目进行过程中，项目负责工程师应每天向项目经理书面汇报工程的实施进度（见《工程项目日报》），以便相关人员掌握工程实施情况。

在项目实施过程中，若碰到由于甲方的原因导致项目无法进行的，则应第一时间汇报项目经理，同时跟甲方确认需多长时间才能够继续项目的实施，若是出差，时间跨度超过2天（不包括2天），则工程师可填报《项目停工报告》，在征得甲方同意后撤离现场，但必须保持与甲方的电话联系，待甲方问题解决后，尽快进场继续项目实施，重新进场必须填报《项目复工报告》。

安装过程中应先征得甲方同意后方可进行实施。

在现场调试过程中，遇见问题或设备无法正常工作的情况时首先要确认是原有设备问题，有可能不是设备的问题，只是配置需要相应的调整，若是，则建议客户进行妥善处理；若是我方的问题，应先排除配置方面原因，还应进行所有可能的尝试，仍无法解决时，应将此信息以报告的形式反馈给项目经理。

9、设备初验

在设备配置调试完成后，由实施方与甲方完成部分技术指标的测试。

从调试确认通过之日开始设备进入试运行期，试运行周期在合同中明确。试运行期间要解决调试中出现的遗留问题。试运行期间必须跟踪设备运行和遗留问题解决进展情况。

二、人力资源安排

1、施工前准备

1、针对本项目设立项目经理部，确定项目经理，负责全项目具体实施。

2、根据合同确定供货安装进度，根据进度确定发货顺序及周期。

3、根据发货计划确定货款保障计划。

4、跟踪发货情况。

5、到货后及时提货并拉到施工现场。

2、劳动力安排

项目经理 1人；技术主管1人；商务组3人、技术支持小组3人、质量监控组3人、安装实施小组3人、验收小组、售后支持小组1-2人；安装调试工程师1-2人

3、管理人员职责

项目经理职责

对整个工程项目全面负责

协调工程项目的外部关系

负责施工项目的组织机构和各项管理制度

对工程和系统方案可行性负责

负责设备技术选型

监督货物到货情况

负责现场设备安装；及时解决施工现场遇到的技术难题

项目技术主管职责

在项目主管授权的范围内协助项目主管工作做好施工前技术及施工现场等各项准备工作，做好各级技术交底，编制有关文件，如施工方案、技术措施等。

整理竣工资料，并做好资料评审归档工作。

及时解决施工现场急需设备和材料；防止不合格产品进入施工现场。

安装、调试与验收。

按照施工图和合同要求，安装配合施工要与相关部门配合，以保证工期。

保证安装质量，不返工、少返工、做一件成一件，严格执行质量创优措施。

设备安装调试由本公司技术人员指导工程人员进行安装和调试。

★货物到达后，在本公司和买方人员监督下，由买方人员清点货物，并检查货物的外观，进行开箱检查。

★设备调试所需的工具、仪表由本公司提供。

★本公司工程师在现场安装其设备时，保证遵守甲方的规定以及有关的保密制度。

4、具体实施过程

项目组组成人员及职责

- 项目经理（兼任客户经理）1人

项目经理在项目管理中起主导作用，主要职责如下：

  - 负责项目的整体运作，对项目实施全权负责；

  - 对项目进度、工程质量进行宏观指导，指挥、督促、协调各部门对重点、难点项目的实施，确保各项目能按时按质完成。

同时兼客户经理，主要职责如下：

  - 在项目实施工程中与客户进行沟通、协商，解决出现的矛盾；

  - 协调各节点的建设单位工作，及时协调各节点与客户的关系。

- 现场技术经理1人：

  - 有效安排现场技术工作的分配；

  - 按方案设计进行技术实施；

  - 按进度完成项目实施工作。

- 技术支持工程师2人

  - 在工程前期，主要完成检测调试、设备安装调试等实质性工作；

  - 施工过程中发现问题应及时反馈给项目经理；

  - 在施工现场对用户作简单的现场培训；

  - 在工程结束后，仍然需要做好售后服务及技术支持工作。

  - 系统的施工与本地实验调试

根据统筹安排，按照详细施工图纸分阶段进行专业设备安装施工。其施工内容如下：

  - 安装环境查验

  - 安装设备

  - 运行测试

  - 整体验收

整体验收的工作目标是实现测试验收方案上规定的各项功能要求，性能指标完全达到测试验收方案上规定的标准，并且保证整个设备能可靠稳定地运行。

三、设备验收

由双方按照测试验收方案进行整个项目的测试验收工作，提交测试验收报告。项目测试和验收完成后，编制项目测试和验收报告，提交给双方审核。

四、资料移交

整理设备随机资料及各项设置及验收中生成的文档资料，列出清单交甲方相关人员接收保存