河南许昌五里岗国家粮食储备管理有限公司维修改造工程

谈判文件

采 购 人：河南许昌五里岗国家粮食储备管理有限公司

代理机构：法正项目管理集团有限公司

项目名称：河南许昌五里岗国家粮食储备管理有限公司维修改造工程

项目编号：JZFCG-T2019016号

时    间： 二〇一九年八月

目   录

第一章 竞争性谈判采购公告

第二章 项目需求及相关要求

第三章供应商须知前附表

第四章 供应商须知

第五章 采购合同

第六章 附件格式

1、谈判响应文件格式

第七章 工程量清单

第一章  竞争性谈判采购公告

法正项目管理集团有限公司受河南许昌五里岗国家粮食储备管理有限公司的委托，就河南许昌五里岗国家粮食储备管理有限公司维修改造工程进行竞争性谈判，现邀请符合本谈判文件规定条件的供应商前来谈判。

一、项目基本情况

（1）项目名称：河南许昌五里岗国家粮食储备管理有限公司维修改造工程

（2）项目编号：JZFCG-T2019016号

（3）项目需求：为保证我公司库区粮食安全，减轻工人及送粮农民出入库的影响，对我公司原有仓房、仓顶、仓内地坪和库区道路进行维修改造。（详见谈判文件要求）

（4）预算金额：473170.46元。

（5）交付（服务、完工）时间：自合同签订之日起30日历天。

（6）质量标准：合格（符合国家现行的验收规范和标准）。

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、供应商资格要求

（1）要求响应人须具备独立法人资格，并具备建筑工程施工总承包三级及以上企业资质，有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。拟派项目负责人须具备贰级及以上建筑工程专业注册建造师执业资格（不含临时执业资格）、有效的项目负责人安全生产考核合格证，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人；

（2）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件；

（3） 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的响应人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人；“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信社会组织名单的供应商；

（4）本次采购不接受联合体响应；

（5）本次项目实行资格后审。

四、竞争性谈判文件的获取

（一）持CA数字认证证书，登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“系统用户注册”入口http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

（二）在谈判响应截止时间前均可登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“供应商/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行免费下载竞争性谈判文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

（三）招标文件每标段售价300元，于提交电子投标文件时缴纳给招标代理机构，售后不退。

五、响应文件提交截止时间及谈判响应截止时间、谈判时间

（一）响应文件提交截止时间及谈判响应截止时间、谈判时间：2019年9月9日9时30分（北京时间），逾期送达或不符合规定的响应文件恕不接受。

（二）响应文件开启时间：同响应文件提交截止时间。

六、谈判响应文件递交及开启地点、谈判地点：

（一）谈判响应文件递交地点：许昌市公共资源交易中心（龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦）三楼开标四室。

（二）谈判响应文件开启及谈判地点：许昌市公共资源交易中心（龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦）四楼谈判二室。

（三） 本项目为全流程电子化交易项目，供应商须提交电子响应文件和纸质响应文件。

1、加密电子响应文件（.file格式）须在谈判响应截止时间（谈判时间）前通过《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统成功上传。

2、纸质响应文件（正本1份、副本2份）和备份文件2份（使用电子介质存储）在响应谈判截止时间（谈判时间）前须一并递交。

七、本次采购公告同时在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《中国·许昌 许昌市政府网》发布。

八、公告期限

本公告自发布之日起公告期限为3个工作日。

九、联系方式

采购人：河南许昌五里岗国家粮食储备管理有限公司

地  址：许昌市魏都区许由路南

联系人：李先生     联系电话：13938771778

代理机构：法正项目管理集团有限公司

地  址：许昌市魏都区莲城大道与魏文路口时代温泉公寓1601室

联系人：李女士        联系电话：0374-2262777  15137458619

河南许昌五里岗国家粮食储备管理有限公司

二〇一九年九月二日

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读谈判文件，并注意以下事项。

1.供应商应按谈判文件规定编制、提交电子响应文件和纸质响应文件。谈判响应文件递交地点、谈判现场不接受供应商递交的备份电子响应文件和纸质响应文件以外的其他资料。

2.电子文件下载、制作、提交期间和谈判响应文件递交（电子响应文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

3.电子响应文件的制作

3.1 供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN 最新版本”，按谈判文件要求制作电子响应文件。

电子响应文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 供应商须将谈判文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子响应文件中。

3.3供应商对同一项目多个标段进行报价的，应分别下载所响应标段的谈判文件，按标段制作电子响应文件，并按谈判文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子响应使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质响应文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供谈判响应文件递交现场备用。

3.4按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定：

不同供应商电子投标文件制作硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号）均相同时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理响应事宜’，其投标无效。

评审专家应严格按照要求查看“硬件特征码” 相关信息并进行评审，在评审报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。

4.加密电子响应文件的提交

4.1加密电子响应文件应在谈判文件规定的谈判响应截止时间（谈判时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）。

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 供应商对同一项目多个标段进行报价的，加密电子响应文件应按标段分别提交。

4.3 加密电子响应文件成功提交后，供应商应打印“投标文件提交回执单”供谈判响应文件递交现场备查。

5.评审依据

5.1采用全流程电子化交易评审时，谈判小组以电子响应文件为依据评审。

5.2全流程电子化交易如因系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。谈判小组以纸质响应文件为依据评审。

第二章 项目需求及相关要求

- 项目需求

（一）本项目需实现的功能或者目标：为保证我公司库区粮食安全，减轻工人及送粮农民出入库的影响，对我公司原有仓房、仓顶、仓内地坪和库区道路进行维修改造。

（二）工程量清单。（见“第七章 工程量清单”）

二、其它要求

1.属下列情况之一者，在施工单位无法按业主要求及时整改时，业主有权单方面终止合同。并有权向施工单位索赔，由此造成的损失由施工单位自负。

1.1合同执行期间，施工单位拒绝接受业主管理并无正当理由的。

1.2现场技术人员不能胜任本职工作，不配合施工工作开展，业主有权要求立即调换。如施工单位不能及时调换的。

1.3 施工单位严重失职造成重大工程事故的。

2.谈判响应供应商在成交后未经业主允许，不得更换项目经理及主要技术负责人；更换的人员水平不低于被替换人员水平，且不得影响工程进展。施工单位派驻到项目所在地的项目经理必须常驻现场。休假应事先征得业主同意，并以不影响施工正常进行为前提。

3.施工过程中，施工单位因自身原因造成工程进度延误或中断，影响工程正常施工，致使工程增加的费用，由施工单位承担。

4.以上要求为最低要求，响应人不得低于以上要求，否则为无效响应。

5.响应人须有合理的施工方案，否则为无效响应。

6.响应人应就该项目完整响应（报价含运输费、税费等综合费用），否则为无效响应文件。

7.响应人必须由法定代表人或委托代理人参加开标会议，随时接受谈判小组询问，并予作出书面解答。

8.本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等）。

9.环境要求：工程进行中周边环境不得破坏，工程结束后内外环境清理干净。噪声污染达到国家环境保护标准。

13.验收标准：

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照国家相关法律法规，相关技术、质量规范，设计图纸、谈判文件、响应文件、采购合同的约定对本项目的技术、服务、安全标准的履约情况进行全面确认。验收结束后,出具验收书。

14.付款方式（不响应者为无效响应）

1.支付方式：银行转帐

2.支付时间及条件：经验收合格后付合同总价款的 95%，剩余5%质量保证金满一年无质量问题一次付清。

第三章 供应商须知前附表

谈判文件中凡标有★条款均为实质性要求条款，响应文件须完全响应，未实质响应的，按照无效报价处理。

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 项目名称：河南许昌五里岗国家粮食储备管理有限公司维修改造工程 项目编号：JZFCG-T2019016号 项目内容：为保证我公司库区粮食安全，减轻工人及送粮农民出入库的影响，对我公司原有仓房、仓顶、仓内地坪和库区道路进行维修改造。 项目地址：河南许昌五里岗国家粮食储备管理有限公司 |
| 2 | 采购人 | 名称：河南许昌五里岗国家粮食储备管理有限公司 地址：许昌市许由路南 联系人：李先生 电话：13938771778 |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：法正项目管理集团有限公司 地址：许昌市魏都区莲城大道与魏文路口时代温泉公寓1601室 联系人：李女士 电话：0374-2262777 15137458619 |
| 4 | ★供应商资格 | 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 1、企业法人营业执照。（企业提供） 2、事业单位法人证书。（事业单位提供） 3、执业许可证。（非企业专业服务机构提供） 4、个体工商户营业执照。（个体工商户提供） 5、自然人身份证明。（自然人提供） 6、民办非企业单位登记证书。（民办非企业单位提供） 二、财务状况报告相关材料 （1）供应商是法人（法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人），提供本单位： ①2018年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注； ②基本开户银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 （2）供应商（其他组织和自然人）提供本单位： ①2018年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注； ②银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 三、依法缴纳税收相关材料 参加本次政府采购项目谈判响应截止时间前六个月内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的供应商，应提供相应文件证明依法免税） 四、依法缴纳社会保障资金的证明材料 参加本次政府采购项目谈判响应截止时间前六个月内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金） 五、履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料 ①相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等； ②供应商具备履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函或声明（承诺函或声明格式自拟）。 注：仅需提供序号①～②其中之一即可。 六、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 供应商“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 七、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的供应商；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商； “中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信社会组织名单的供应商（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。 1、查询渠道： ①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） ②“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn） ③“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）（仅查询社会组织）； 2、截止时间：同投标截止时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织名单的供应商，将拒绝其参与本次政府采购活动。 5、供应商不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。 |
| 5 | ★联合体响应 | 本项目不接受□接受联合体响应 |
| 6 | ★预算金额 | 473170.46元，超出预算金额的响应无效 |
| 7 | 现场考察 | 不组织 □组织，时间： 地点： |
| 8 | 谈判前答疑会 | 不召开 □召开，时间： 地点： |
| 9 | 进口产品参与 | 不允许 □允许 |
| 10 | ★谈判有效期 | 90天（自提交谈判响应文件的截止之日起算） 成交供应商谈判有效期延至合同验收之日，成交供应商全部合同义务履行完毕为止。 |
| 11 | 成交供应商将本项目非主体、非关键性工作分包 | 不允许 □允许 |
| 12 | 响应文件提交截止、谈判响应截止及谈判时间 | 2019年9月9日9时30分（北京时间） |
| 13 | 递交谈判响应文件 及开启地点、谈判地点 | 1、响应文件递交地点：许昌市公共资源交易中心三楼开标四室； 2、开启及谈判地点：许昌市公共资源交易中心四楼谈判二室。 |
| 14 | 谈判保证金 | 缴纳截止时间：同投标截止时间。 金额：玖仟元整（¥9000.00元） 一、投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人注册银行账户转出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。 二、使用银行转帐形式的，于缴纳截止时间前通过投标人注册银行账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日、异地、跨行等银行系统不能支付的风险。 三、投标保证金缴纳方式： 1、投标人网上下载招标文件后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳； 2、成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。 3、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》。 4、投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。 5、每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。 6、投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。 7、不同投标人的投标保证金不得从同一单位或者个人的账户转出。 8、未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。 9、汇款凭证无需备注项目编号和项目名称。 四、凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录，并予以公示公告。对涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。 |
| 15 | 公告发布 | 谈判公告、成交公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《中国·许昌许昌市政府网》 |
| 16 | 采购人澄清或修改 谈判文件时间 | 谈判响应截止时间3个工作日前（澄清内容可能影响谈判响应文件编制的） |
| 17 | 供应商对采购文件 质疑截止时间 | 谈判公告期满之日起七个工作日 |
| 18 | 响应文件份数 | 电子响应文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统加密电子响应文件1份（文件格式为： XXX公司XXX项目编号.file）。使用电子介质存储的备份文件2份（文件格式为：名称为“备份”的文件夹）。 纸质响应文件：正本一份，副本二份。使用格式为“投标文件（供打印）.PDF”的文件 电子响应文件和纸质响应文件的内容、格式、水印码、签章应一致。 |
| 19 | 响应文件的 签署盖章 | 电子响应文件：按谈判文件要求加盖供应商电子印章和法人电子印章。 纸质响应文件：投标文件封面加盖供应商公章（响应文件是指供应商电子响应文件制作完成后生成的后缀名为“.PDF”的文件打印的纸质响应文件）。 |
| 20 | 谈判小组组建 | 由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家的人数不少于谈判小组成员总数的三分之二。评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。 □由评审专家组成。评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。 |
| 21 | 评审方法 | 质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。 |
| 22 | 授权函 | 采购单位委派代表参加谈判小组的，须向集中采购机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员对谈判过程实施监督的须进入许昌市公共资源交易中心五楼电子监督室，并向集中采购机构机构出具授权函，且不得超过2人。 |
| 23 | 履约保证金 | 无要求 □要求提交。履约保证金的数额为合同金额的10%。成交供应商以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交。 |
| 24 | 代理服务费 | □不收取 □√收取中标人。□收取采购人。收取标准:中标合同金额的 1.5 %。一次性以银行划账、电汇、汇票或支票的形式支付。 |
| 25 | 成交供应商需提交 的资料 | 成交供应商在接到成交通知时，须向代理机构发送响应报价及分项报价一览表（包含主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）电子文档，并同时电话告知代理机构联系人。联系电话：0374-2262777，邮箱：80823424@qq.com |
| 26 | 电子化采购模式 | 是。供应商响应时须提供加密电子响应文件、备份文件（使用电子介质存储）、纸质响应文件。供应商资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件谈判响应文件递交现场不再提供（本谈判文件第六章另有要求提供原件的除外）。 □否。供应商响应时须提供纸质响应文件。供应商资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件根据谈判文件要求提供。 |
| 27 | 特别提示 | 按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定： 不同供应商电子投标文件制作硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号）均一致时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理响应事宜’，其投标无效。 评审专家应严格按照要求查看“硬件特征码” 相关信息并进行评审，在评审报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。 |

第四章 供应商须知

A 说明和释义

1.适用范围及最终解释权

1.1本谈判文件仅适用于本次谈判中所述的货物、工程或服务。

1.2本谈判文件的最终解释权归法正项目管理集团有限公司及采购单位所有。

2.定义

2.1谈判文件中出现的措辞理解：“采购单位”与“采购人”含义相同；“响应人”与“响应单位”“供应商”含义相同；“评标”与“评审”含义相同，“成交人”与“成交单位”“成交供应商”含义相同。

2.2“采购人”系指组织本次采购项目的采购单位。

2.3“响应人”系指向采购人提交响应文件的供应商（公司或企业）。

2.4“项目”系指供应商按谈判文件规定，须向采购人提供的货物、工程或服务。

3.合格的供应商

3.1符合本谈判文件要求。

3.2遵守中华人民共和国法律、法规和相关规定。

4.谈判费用

供应商应自行承担参加政府采购活动有关的全部费用，采购人及采购人代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

B 谈判文件说明

5.谈判文件的构成

5.1谈判文件用以阐明采购货物、工程、服务、谈判程序和合同条款。谈判文件由下述部分组成：竞争性谈判采购公告，项目需求及相关要求，特别提示，供应商须知，采购合同，附件，工程量清单。

5.2谈判文件以中文编制。

5.3供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6. 质疑提出与答复

6.1 供应商认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以依《政府采购质疑和投诉办法》（政部令第94号令）向采购人、采购代理机构提出质疑，提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

6.1.1 对谈判文件提出质疑的，且应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出，如未提出视为全面接受；

6.1.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出；

6.1.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出；

6.2 采购人负责供应商质疑答复。

7.谈判文件的修改

谈判文件的修改书将构成谈判文件的一部分，对所有响应人均有约束力。

C 响应文件的编写和说明

供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对响应文件作出实质性响应，否则，其响应可能被拒绝。

8.响应文件书写、计量单位使用等

8.1响应文件及响应人和采购人就响应交换的文件和来往的信件，应以中文书写。

8.2除在谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位 （国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

9.响应文件的组成

9.1见附件。

9.2 响应文件份数：电子响应文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统加密电子响应文件1份（文件格式为： XXX公司XXX项目编号.file）。使用电子介质存储的备份文件2份（文件格式为：名称为“备份”的文件夹）。

纸质响应文件：正本一份，副本二份。使用格式为“投标文件（供打印）.PDF”的文件

电子响应文件和纸质响应文件的内容、格式、水印码、签章应一致。

响应文件的签署盖章。

电子响应文件：按谈判文件要求加盖供应商电子印章和法人电子印章。

纸质响应文件：投标文件封面加盖供应商公章（响应文件是指供应商电子响应文件制作完成后生成的后缀名为“.PDF”的文件打印的纸质响应文件）。

9.3响应文件及提供的相关资料必须符合国家的法律、法规及有关政策规定。

10.响应文件格式

供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写，供应商认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

11.响应报价

允许供应商在规定的时间进行最后报价。

12. 供应商资格的证明文件

供应商必须提交证明其有资格进行响应和有能力履行合同的文件，作为响应文件的一部分。

13.响应有效期

13.1谈判文件从开标之日起，响应有效期为90天，特殊项目在 “项目需求”部分另行规定。

13.2 要求响应人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。响应人可以拒绝上述要求而其响应保证金不被不予退还。对于同意该要求的响应人，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长响应保证金的有效期。有关退还和不予退还响应保证金的规定在响应有效期的延长期内继续有效。

D 响应文件的递交

14.响应文件的密封

供应商应将响应文件正本和副本用非透明文件袋密封。

15.响应文件的份数和签署

15.1供应商应提交使用电子介质存储的备份文件2份，纸质一份正本和二份副本响应文件。

15.2响应文件正本和副本须打印并由法人或法人正式授权的代表人在规定处签字（有特殊要求的按要求执行）。

15.3除供应商对错处作必要修改外，响应文件中不允许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署响应文件的人员进行签字并加盖响应单位公章。

16. 响应文件提交截止、谈判响应截止及谈判时间：2019年9月9日9时30分（北京时间）

16.1所有响应文件都必须按谈判文件规定的提交响应文件截止时间之前送至开标地点。

16.2因谈判文件的修改推迟提交响应文件截止时间的情况，则按采购人及代理机构修改通知规定的时间递交。

17. 迟交的响应文件

采购人将拒绝在提交响应文件截止时间后所提交的响应文件。

18.响应文件的撤回、修改补充

18.1提交响应文件截止时间前，供应商可以撤回、修改补充已递交的响应文件。

18.2修改补充的内容为响应文件的组成部分。修改补充的响应文件应按照谈判文件规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改补充”字样。

18.3供应商不得在开标时间起到响应有效期期满前撤销谈判文件。

E 谈判和评审

19.谈判

采购人在谈判文件规定的时间和地点公开谈判。供应商可委派授权代表参加，参加评审的代表须签名报到以证明其出席。

20.谈判小组

由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家的人数不少于谈判小组成员总数的三分之二。评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。

21.响应文件的审查

22.1谈判时，采购人将组织审查响应文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否已恰当地签署。

21.2在对响应文件进行详细评估之前，谈判小组将依据供应商提供的资格证明文件审查其履约能力。如果确定供应商无资格或无能力履行合同，其响应将被拒绝。

21.3 信用记录

- 21.3.1 谈判小组通过“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关响应人信用记录：响应人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信社会组织名单的供应商（联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

- 21.3.2 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）（仅查询社会组织）；（提供查询结果网页截图，缺一项视为无效投标。）

- 21.3.3 信用信息查询截止时点：同响应截止时间；

- 21.3.4 信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

21.3.5信用信息使用原则：经查询被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。供应商不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

22.4谈判小组将确定每一响应文件是否对谈判文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的响应是指响应文件符合谈判文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指影响到谈判文件规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它实质性响应响应的供应商的公平竞争地位。

22.5谈判小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身内容而不靠外部证据。

22.6谈判小组将拒绝被确定为非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤消不符之处而改变其响应文件的响应性。

22.7谈判小组允许修改响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

23. 响应文件的澄清

23.1为了有助于对响应文件进行审查、评估和比较，谈判小组有权向供应商质疑，请供应商澄清其响应内容。供应商须向谈判小组进行答疑和澄清。

23.2重要澄清的答复应是书面的，并由法定代表人或其授权代表人签字。

23.3澄清文件是响应文件的组成部分，并取代响应文件中被澄清的部分。

23.4响应文件的澄清不得对响应内容进行实质性修改。

24.对响应文件的评估和比较

谈判小组将对实质性响应的响应文件进行评估和比较。

25.谈判方法和评审标准

26.1谈判方法

26.1.1谈判轮数：暂定两轮。第一轮：提交响应文件，响应文件中的报价金额视为第一轮报价，供应商回答谈判小组的问题；第二轮：供应商回答第一轮谈判没有回答清楚的问题，并进行第二轮报价，现场填写报价表，；根据现场谈判需要，可适时增加谈判轮数。

26.1.2 第二轮谈判时，供应商的报价必须满足下列要求，否则本轮报价金额以第一轮谈判为准：

26.1.2.1 报价表填写完整；

26.1.2.2 报价限时10分钟。

26.1.3 第二轮谈判之后，需要增加谈判轮数时，供应商的报价必须满足下列要求，否则本轮报价金额以上一轮谈判为准：

26.1.3.1 报价表填写完整；

26.1.3.2 报价金额不得超过上一轮；

26.1.3.3 报价限时10分钟。（附分项报价表）

26.1.4谈判小组结合澄清的情况按照谈判文件要求综合评判，推荐成交供应商和备选成交供应商。

25.2谈判办法及评分标准

25.2.1不满足谈判文件技术指标要求和商务条款规定的为无效响应。

25.2.2根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最终报价最低的原则确定成交供应商。

25.3按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的要求：对小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品的价格给予 6%～10%的扣除；联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除；用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除 6%，微型企业扣除 6%，监狱企业扣除 6%，残疾人福利性单位扣除6%，联合体扣除 2%。（响应文件中须提供相关单位出具的正式证明文件或证书且加盖响应人公章。响应人是小型、微型企业或残疾人福利性单位的，还须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，格式见“第七部分 附件”）

26.保密及其它注意事项

26.1有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一响应人或与上述评标工作无关的人员。

26.2响应人不得干扰采购人的评标活动，否则将废除其响应。

F 授予合同

27.成交原则
27.1严格按照谈判文件的要求和条件进行评审。

27.2本次竞争性谈判，合同将授予质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商。

28.成交通知

评审结束后，由采购人签发成交通知书。

29.签订合同

29.1成交供应商接到“成交通知书”后，按指定地点与采购人签订采购合同。

29.2采购人签发的成交通知书、谈判文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签定合同的依据。

第五章  采购合同

第一部分 合同一般条款

1. 定义

1.1“合同”系指甲方和乙方 （简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时应支付给乙方的款项。

1.3“甲方”系指通过政府采购，接受合同服务的采购人

1.4“乙方”系指成交后提供合同服务的成交方或供应商。

2.适用范围

本合同条款仅适用于本次政府采购活动。

3.技术规格和标准

本合同项下所提供货物、工程或服务的技术规格标准应与本成交供应商的响应文件相一致。

4.合同期限

即自	年	月	日起至	年	月	日止。

5.价格

除非合同中另有规定，乙方为其所提供货物、工程或服务而要求甲方支付的金额应与其最终报价一致。

6.索赔

6.1乙方对所提供货物、工程或服务与合同要求不符负有责任，并且甲方已于合同规定的期限内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

6.1.1乙方同意甲方取消其不符合要求的货物、工程或服务项目，退还已经收取的该类项目的货款。

6.1.2对于情节严重、造成甲方损失金额巨大的，同意甲方终止全部项目合同，并赔偿甲方因此造成的损失。

6.2 如果甲方提出索赔通知后 30天内乙方未能予以签复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的 30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将乙方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

7.不可抗力

7.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

7.2受损一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 60天以上，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8.履约保证金

8.1甲方有权要求乙方缴纳履约保证金，其金额不得超过成交合同金额的10%。

8.2履约保证金的有效期至供货完毕且验收合格。

8.3乙方提供的履约保证金按规定格式以转帐支票、电汇的形式向甲方提供，与此有关的费用由乙方负担。

8.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。

9.争议的解决

9.1在执行合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60天内不能达成协议时，应提交仲裁。

9.2 提交正式仲裁的争端属涉外的，应在北京或中国国内其他地点，由指定的国际经济仲裁委员会根据该委员会的仲裁程序或规则予以最终裁决。

9.3 合同双方均为国内法人的，其争端的仲裁应由合同发生地许昌市仲裁委员会根据其仲裁程序进行。

9.4 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

9.5 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

9.6 在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

10.合同终止

10.1合同到期甲乙双方均未提出新的意向，合同自行终止。合同期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。如一方因故需终止合同，必须提前三个月书面通知另一方，经双方达成一致意见后，方可终止。

10.2 出现下列情况时合同自动终止：

10.2.1发生不可抗力时。

10.2.2一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，合同终止，责任方赔偿损失。

11.合同修改

对于合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为合同的补充协议。

12.适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

13.主导语言与计量单位

13.1 合同书写应用中文书写。合同一式五份，具有同等法律效力。

13.2 除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

14.合同生效

除非合同中另有说明，本合同经双方签字盖章，并在招标人收到乙方的履约保证金后，即开始生效。

第二部分 合同特殊条款

（具体条款由甲乙双方根据该项目的特殊性协商约定）略。

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

第六章 附件

附件1

谈判响应文件格式

格式1

注：请供应商使用此页格式作为所编写谈判响应文件的封皮。

（项目名称）

响应文件

项目名称：

项目编号：

供 应 商： （加盖公章）

时    间：

格式2

目录

（供应商自行编制）

格式3

报价一览表

单位：元

| 项目名称 | 响应报价 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |

供应商：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年       月       日

注：交付时间指最终交货时间或工期（日历天）。

格式4

工程量清单

以“第七章 工程量清单格式进行报价”

格式5：                            服务承诺

格式6：

投 　标　 书

致：河南许昌五里岗国家粮食储备管理有限公司：

根据贵方__    _（项目名称、招标编号）采购的竞争性谈判公告及谈判邀请，______（姓名和职务）被正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交。

（1）工程量清单

（2）服务承诺

（3）资格证明文件

（4）关于资格的声明函

（5）无违反政府采购法律法规的承诺函

（6）无重大违法记录声明函

（7）响应报价不高于市场平均价承诺函

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、响应文件中所投项目的响应总价为人民币            ，即（大写）             。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方完全响应谈判文件所定的付款方式，并严格按照付款方式的要求签订合同。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

5、我方已详细审查全部谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

6、本项目自开标时间起响应有效期为30天。

7、如果在规定的开标时间后，我方在响应有效期内撤回响应，其响应保证金将不予退还。

8、我方同意提供按照贵方可能要求的与其本项目有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的响应或收到的任何响应。

9、我方保证响应文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺响应文件无效并愿承担一切责任。

10、我方承诺与其他响应供应商不存在围标、串标等违法活动。

11、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

12、与本项目有关的一切正式往来请寄：

地址：                邮政编码：

电话：                传真：

响应人代表姓名、职务：

响应人名称：（签章）：

日期：

格式8：

资格证明文件

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2、法定代表人资格证明书或法定代表人授权书

3、法定代表人或授权代表的身份证

4、财务报告，或资信证明，或响应担保函

5、响应人缴纳税收的凭据

6、响应人缴纳社会保险的凭据

7、谈判文件要求的其他有关资料、证明文件

格式9：（法定代表人参加开标时提供）

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：       性别：     年龄：     职务：

本人系  响应人名称  的法定代表人。就参加贵方采购编号为       号的  项目名称    项目的响应报价，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（此处请粘贴法定代表人身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限）

响应人名称（并加盖公章）：

签署日期：   年   月  日

格式10： （法定代表人授权人参加开标时提供）

法定代表人授权书

本人法定代表人姓名  系　响应人名称   的法定代表人，现委托被授权人姓名 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　   项目名称   响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于　  年     月　  日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

响应人：                      （盖单位公章）

法定代表人：              （签字或加盖名章）

法定代表人授权代表：           （签字或加盖名章）

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（反面） |
| --- | --- |

| 法定代表人授权代表身份证（正面） | 法定代表人授权代表身份证（反面） |
| --- | --- |

格式11：

关于资格的声明函

河南许昌五里岗国家粮食储备管理有限公司：

关于贵方项目编号为JZFCG-T2019    号              项目的响应邀请，本签字人愿意参加响应，并在此声明提交的下列文件是准确和真实的。

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2、法定代表人资格证明书或法定代表人授权书

3、法定代表人或授权代表的身份证

4、财务报告，或资信证明，或响应担保函

5、响应人缴纳税收的凭据

6、响应人缴纳社会保险的凭据

7、谈判文件要求的其他有关资料、证明文件

本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

我方理解，谈判小组对资格审查所做的决定，是最终的。采购人对任何响应人不承担任何责任，也无义务将谈判小组所做决定的原因通知响应人。

单位名称：（签章）                 法定代表人（签字）：

被授权人职务：                     被授权人（签字）：

地址：                             邮政编码：

电话：                             传真：

日期：

格式12：

无违反政府采购法律法规的承诺函

河南许昌五里岗国家粮食储备管理有限公司：

在本次政府采购活动中，我单位不存在与其他供应商事先沟通、私下串通及围标等违反政府采购法律法规的情况；我单位负责人与其他供应商不存在同一人或者直接控股、管理关系；我单位无提供任何虚假材料、假借其他企业资质围标串标谋取中标（成交）的行为；如果有以上情况发生，我单位自愿承担所有后果及相应责任。

响应人（公章）：

响应人法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

格式13：

无重大违法记录声明函

河南许昌五里岗国家粮食储备管理有限公司：

我单位在参与本次采购活动前三年的经营活动中，没有出现过因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚，如果隐瞒以上重大违法记录，我单位自愿承担所有后果及相应责任。

响应人（公章）：

响应人法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

格式14：

响应报价不高于市场平均价承诺函

河南许昌五里岗国家粮食储备管理有限公司：

根据《政府采购法》第十七条规定：“集中采购机构进行政府采购活动，应当符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的要求。”我单位向谈判小组保证，本次所投产品的分项报价和总报价均不高于市场平均价，并保证我单位的服务质量和信誉良好。如果违反相关规定，我单位自愿承担所有后果及相应法律责任。

响应人（公章）：

响应人法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

格式15：（选用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

格式16（选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

除谈判文件另有规定外，供应商认为需要提交的其他证明材料或资料加盖供应商公章后应在此项下提交。

第七章 工程量清单

一、编制说明

1、项目图纸

2、依据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HA 01-31-2016）及相关配套文件以及相关造价文件等进行编制；

二、工程量清单

| 河南许昌五里岗国家粮食储备管理有限公司维修改造 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 价格（元） |
| 河南许昌五里岗国家粮食储备管理有限公司维修改造 |  |  |  |  |  |
| 拆除路面 | 1.部位：1#2#3#4#12#地块 2.拆除:20cm砼面层，20cm厚水泥土层 3.其他:拆除垃圾外运 | m2 | 863.05 |  |  |
| 拆除路面 | 1.部位:5#6#7#8#10#11#仓间地坪 2.拆除:15cm砼面层，20cm厚水泥土层 3.其他:拆除垃圾外运 | m2 | 197.93 |  |  |
| 水泥混凝土 | 部位：1#2#3#4#12#地块 1.基层：20cm厚5%水泥土 2.面层：20cmC30砼面层 3.其他：每隔5米纵横切缝，深40mm，宽6mm并沥青灌缝 | m2 | 863.05 |  |  |
| 水泥混凝土 | 部位:5#6#7#8#10#11#仓间地坪 1.基层：20cm厚5%水泥土 2.面层：15cmC30砼面层 3.其他：每隔5米纵横切缝，深40mm，宽6mm并沥青灌缝 | m2 | 197.93 |  |  |
| 屋面卷材防水 | 1#2#仓吸面房顶 1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS 2.防水层数:一层 | m2 | 753 |  |  |
| 防水层拆除 | 4#5#仓 1.防水层种类:防水卷材拆除 2.拆除垃圾外运 | m2 | 1515 |  |  |
| 屋面卷材防水 | 4#5#仓 1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS 2.防水层数:一层 3.找平：20mm水泥砂浆找平 | m2 | 1515 |  |  |
| 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:排水沟及盖板垫层拆除 2.其他:垃圾外运 | m | 13.6 |  |  |
| 排水沟、截水沟 | 1.断面尺寸:500*1000 2.基础、垫层：材料品种、厚度:100mmC15砼垫层 3.砌体材料:120mm宽砖砌沟壁 4.砂浆强度等级:MU7.5 5.盖板材质、规格:130mm预制混凝土盖板 6.抹灰:20mm1:2.5水泥砂浆 | m | 13.6 |  |  |
|  |  |  | 小计 |  | 0 |
| 主要材料价格表 |  |  |  |  |  |
| 钢筋 | HPB300 φ10以内 | kg | 96.186 |  |  |
| 塑料薄膜 |  | m2 | 1237.019179 |  |  |
| 金刚石锯片 |  | 片 | 1.485372 |  |  |
| 铁件 | 综合 | kg | 84.2454 |  |  |
| 水泥 | P.O 42.5 | t | 18.185197 |  |  |
| 烧结煤矸石普通砖 | 240*115*53 | 千块 | 1.86048 |  |  |
| SBS改性沥青防水卷材 | 4mm | m2 | 2911.087999 |  |  |
| SBS弹性改性沥青防水胶 |  | kg | 728.055216 |  |  |
| 改性沥青嵌缝油膏 |  | kg | 150.46978 |  |  |
| 塑料油膏 |  | kg | 196.917888 |  |  |
| 液化石油气 |  | kg | 679.518202 |  |  |
| 水 |  | m3 | 148.796389 |  |  |
| 钢模板 |  | kg | 48.50962 |  |  |
| 其他材料费 |  | 元 | 1007.838809 |  |  |
| 预拌混凝土 | C15 | m3 | 1.346128 |  |  |
| 预拌混凝土 | C20 | m3 | 1.071408 |  |  |
| 预拌混凝土 | C30 | m3 | 206.34549 |  |  |
| 干混抹灰砂浆 | DP M10 | m3 | 0.63104 |  |  |
| 预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5 |  | m3 | 0.819264 |  |  |
| 干混地面砂浆 | DS M20 | m3 | 31.04472 |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计 |  |  |

供应商最后报价表

单位：元（人民币）

| 项目名称 |  | 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 最终报价 | 大写： 小写： |  |  |
| 报价供应商： 被授权人或法人代表（签字） 时间： 年 月 日 |  |  |  |

注：本表格为供应商最后报价使用，供应商在参加谈判时自备本表格。