**4.1 投标分项报价表（货物类项目）**

项目编号：ZFCG-G2019053-1号

项目名称：许昌市南水北调配套工程使用林地可行性报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **规格型号** | **技术**  **参数** | **单 位** | **数 量** | **单价** | **总价** | **产地及**  **厂家** |
| 1 | 许昌市南水北调配套工程使用林地可行性报告基础价 | 满足国家林业局《使用林地可行性报告编写规范》的要求 | 完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准 | 项 | 1 | 50000.00 | 50000.00 | 无 |
| 2 | 许昌市南水北调配套工程使用林地可行性报告剩余价 | 满足国家林业局《使用林地可行性报告编写规范》的要求 | 完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准 | 项 | 1 | 350000.00 | 350000.00 |  |
| 合 计 | | 大写：肆拾万元整 小写：400000.00元 | | | | | | |

投标人（公章）：河南润友林业技术服务有限公司

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

**售后服务方案**

### 4.5.1售后服务承诺

（1）我方承诺按照业主方的工期要求，在规定时间内按时完成林评研究报告，向业主方提交技术成果。

（2）我方承诺对研究项目技术情报和资料保密。

（3）我方承诺严格按照国家有关法律、法规及相关技术规范、技术标准编制林评报告，达到国家有关技术标准、规范的规定，质量合格，符合实际情况。

（4）我方承诺为后期咨询等提供服务，协助业主方组织报批材料向各级林业主管部门申报，并负责使用林地可行性报告的修改工作，最终取得使用林地审核同意书；根据业主要求随时到现场进行服务，并相关提供技术服务，满足业主方的需求。

（5）我方承诺配合其他单位共同完成本项目的报批工作。

（6）其他承诺：我方承诺服务另外包括以下内容：项目调查人员不低于两组，并视实际情况进行人员追加，保证质量的同时保证进度；调查组每天开碰头会，对调查过程中遇到的所有问题进行讨论并解决，项目负责人全程追踪、随时抽查调查成果；根据业主要求随时到现场进行服务，并相关提供技术服务，满足业主方的需求；每天计划完成工作量视项目地范围确定，保证在规定期限前两到三天完成基本内容，留下足够时间按照业主方要求进行修改；协助业主方组织报批材料向各级林业主管部门申报，并负责使用林地可行性报告的修改工作，最终取得使用林地审核同意书。

（7）验收标准：由采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

1、按照国家相关标准、省市两级林业部门行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

（8）资金支付：1、支付方式：银行转账。

2、支付时间及条件：满足《使用林地可行性报告编写规范》的要求，经验收合格后一次性付清。

（9）投标有效期：90天（自提交投标文件的截止之日起算）。中标人投标有效期延至合同验收之日，中标人全部合同义务履行完毕为止。

### 4.5.2合理化建议

（1）服务包含内容：许昌地形地貌较为平坦，开发程度较高，根据项目占地红线，看是否占用重点生态区域，若在重点生态区域，首先根据项目情况对重点生态区域完成占用重点生态区域的专题报告，得到河南省林业局主管部门的批复后再进行项目使用林地的报批手续。基于以上特点，我方拟派专人负责向业主方汇报工作进度，并于需要业主方出面的流程全程陪同，节省时间、节省精力。

（2）计划每天所完成的工作量：视实际情况决定外业组具体数量，必要时可追加外业组，保证规定工期前两到三天完成基本内容，留下充足时间进行查漏补缺与修改。

（3）人员分配详细情况：项目具体事项由项目负责人安排，外业组每组安排一名组长、一名外业人员、一名专业司机，内业组安排一名组长，下辖内业人员与外业组组数相同，确保每个外业组有一名专门的内业人员整理、汇总数据。

（4）每天保证项目质量的措施和方案：外业组每天碰头，互相通报工作进度、检查外业记录，及时发现错误并改正；内业人员与外业人员每天进行数据核对与验证，确保内外业数据一致；项目负责人每天检查数据与进度，确保内外业有序、优质的同步进行。

（5）有关优惠条件：专人负责向业主方汇报工作进度，全程陪同业主方完成各项流程，对业主方提出的要求进行及时的修改，并对后期咨询等技术服务提供保障。