许昌市忠武路区域开发建设项目投资合作方+工程总承包

招标文件

项目编号：XCGC-2019210

| 招 标 人： | 许昌市建设投资有限责任公司 |
| --- | --- |
| 实施机构： | 许昌建投郑许一体建设开发有限公司 |
| 代理机构： | 河南英华咨询有限公司 |
| 日 期： | 二○一九年九月 |

目  录

第一章 招标公告	8

投标人须知前附表	16

1.3.3	16

投资强度	16

1. 总则	23

1.1 项目概况	23

1.2 项目的资金来源和落实情况	23

1.3 招标范围、计划工期和质量标准	23

1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）	23

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资后预审的）	23

1.5 费用承担和设计成果补偿	24

1.6 保密	25

1.7 语言文字	25

1.8 计量单位	25

1.9 踏勘现场	25

1.10 投标预备会	25

1.11 分包	25

1.12 偏离	26

2. 招标文件	26

2.1 招标文件的组成	26

2.2 招标文件的澄清	26

2.3 招标文件的修改	27

3. 投标文件	27

3.1 投标文件的组成	27

3.2 投标报价	27

3.3 投标有效期	28

3.4 投标保证金	28

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格后审的）	28

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格后审的）	28

3.6 备选投标方案	29

3.7 投标文件的编制	29

4. 投标	30

4.1 投标文件的密封和标记	30

4.2 投标文件的递交	30

4.3 投标文件的修改与撤回	30

5. 开标	30

5.1 开标时间和地点	30

5.2 开标程序	31

5.3 开标异议	31

6. 评标	31

6.1 评标委员会	31

6.2 评标原则	32

6.3 评标	32

7. 合同授予	32

7.1 定标方式	32

7.2 中标候选人公示	32

7.3 中标通知	32

7.4 履约担保	32

7.5 签订合同	33

8. 纪律和监督	33

8.1 对招标人的纪律要求	33

8.2 对投标人的纪律要求	33

8.3 对评标委员会成员的纪律要求	33

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	33

8.5 投诉	34

9. 需要补充的其他内容	34

10. 电子招标投标	34

附件一：开标记录表	35

附件二：问题澄清通知	36

附件三：问题的澄清	37

附件四：中标通知书	38

附件五：中标结果通知书	39

附件六：确认通知	40

第三章 评标办法	41

1. 评标方法	44

2. 评审标准	44

2.1 初步评审标准	44

2.2 分值构成与评分标准	45

3. 评标程序	45

3.1 初步评审	45

3.2 详细评审	46

3.3 投标文件的澄清和补正	46

3.4 评标结果	47

第四章  合同条款及格式	48

第五章  发包人要求	90

第六章  发包人提供的资料	91

第七章  投标文件格式	92

# 第一章 招标公告

XCGC-2019210许昌市建设投资有限责任公司许昌市忠武路区域开发建设项目投资合作方+工程总承包招标公告

    许昌市建设投资有限责任公司许昌市忠武路区域开发建设项目已由相关部门批准建设，立项编号：H河南省企业投资项目备案证明、项目代码：2019-411052-48-03-048413建安发改审批（2019）25号、许东经发（2019）35号、许示范发改（2019）15号等，招标人为许昌市建设投资有限责任公司。项目已具备招标条件，现就许昌市建设投资有限责任公司许昌市忠武路区域开发建设项目投资合作方+工程总承包（勘察设计施工总承包）进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参与竞争。
1、项目概况与招标范围

1.0项目编号：XCGC-2019210
    1.1建设地点、规模
    1.1.1项目概况
    许昌市建设投资有限责任公司许昌市忠武路区域开发建设项目总投资约143亿元，区域开发范围为:新兴路以北、永昌东路以南、玉兰路以东、中原路以西区域以及忠武路（新兴路-新元大道），项目分期实施，其中一期工程为忠武路建设，二期工程为区域内其他项目开发建设。
    1.1.2项目主要建设内容
    忠武路建设及忠武路开发区域内征地拆迁及安置补偿（不包含于庄、邓庄、长村、岗王村），市政道路与水电热管网等配套设施（市政道路、桥涵、排水管、道路附属设施等）、绿化景观工程（不含小洪河治理）等。
    1.2项目合作期限：

项目合作期限不高于10年。
    1.3项目合作模式
    1.3.1投融资结构
    招标人（或其指定实施机构）与中标人共同设立项目公司，项目公司注册资本金2亿元， 招标人（或其指定实施机构）出资35%，即0.7亿元；中标人出资65%，即1.3亿元，双方出资根据招标人要求按时同比例缴付到位，除资本金以外的资金根据工程进度由项目公司筹措。

项目公司财务并表至招标人（或其指定实施机构），中标人须配合出具相关文件。

项目合作期满，中标人在项目公司的全部股权转让给招标人（或其指定实施机构）。中标人根据建设进度需要分期、及时、足额认缴项目资本金，严格执行招、投标文件及投资合作协议、项目公司章程等约定，并同时满足银行贷款发放对项目资本金的到位要求。项目融资由中标人负责，每笔融资之前须经过招标人的认可；考虑到工程推进以及手续办理的实际情况，项目融资款项如未能按招标人要求到位，由中标人负责筹措资金并按时到位。

1.3.2项目公司负责该项目的投资、融资、建设、运营等全部工作内容，招标人（或其指定实施机构）负责对该项目实施监管并进行项目绩效考核。

1.3.3本项目分期开展，其中，首年投资金额不得低于30亿元，第2年至第3年每年投资金额不得低于20亿元；后续每年投资金额原则上不低于10亿元。

1.4招标范围
    招标范围为许昌市建设投资有限责任公司许昌市忠武路区域开发建设项目投资合作方+工程总承包（勘察设计施工总承包）。确定本项目的中标人后，中标人与招标人（或其指定实施机构）共同设立项目公司（独立法人），招标人负责使项目公司获得政府合法合规授权，由项目公司具体负责项目的投资、融资、相关规划研究编制（需经许昌市规委会审核同意）、建设实施（勘察、设计、施工）、运营管理、养护维修等。项目合作期满后，项目公司应将项目设施按照协议的约定移交给招标人或指定的相关机构。如果投资合作方自身具备勘察、设计及施工资质，可按招投标法要求自行实施。
    1.5标段划分：本项目划分1个标段。

一期工程：忠武路建设

二期工程：区域内其他项目开发建设

1.6一期工期要求：2020年5月20日忠武路全线通车，2020年11月底绿化、照明完工。

二期工期要求：根据招标人要求，按照投资计划、投资强度推进。

1.7实施机构：许昌建投郑许一体建设开发有限公司

2、投标人资格要求

2.1投标人应为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织（如投标人为联合体，联合体各方均应满足该条件）。

2.2财务要求

（1）投标人（如投标人为联合体，指牵头人）2018年末总资产不少于300亿元人民币(或等值货币)，净资产不少于50亿元人民币 (或等值货币)。
    注：提供2018年度经会计师事务所出具审计报告及财务报表复印件，以财务报表数据为准。
    （2）投标人（如投标人为联合体，指牵头人）具有不少于50亿元人民币的授信额度。
    注：提供金融机构出具的有效的授信证明复印件（须核验原件），以授信证明金额为准。
    （3）投标人（如投标人为联合体，指牵头人）须获得由银行或信用评级机构出具的信用评级，且不低于AAA级。
    注：提供信用证书/证明复印件。信用评级机构应为大公国际资信评估有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、联合资信评估有限公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、东方金诚国际信用评估有限公司、中债资信评估有限责任公司之一。
    2.3资质要求
    （1）规划资质（独立投标人或联合体投标人中承担规划研究任务的成员须具备以下资质）：
城乡规划编制乙级或以上资质。
    （2）勘察资质（独立投标人或联合体投标人中承担勘察任务的成员须满足以下条件之一）：
     ①工程勘察综合类甲级资质；
     ②工程勘察专业资质（岩土工程甲级和工程测量甲级）；
     ③工程勘察专业资质（岩土工程勘察（分项）专业甲级和工程测量甲级）。
   （3）设计资质（独立投标人或联合体投标人中承担相应设计任务的成员须满足以下条件之一）：
    ①工程设计综合资质甲级；
    ②承担市政工程设计的单位须具备：市政行业（同时具备给水工程专业乙级、排水工程专业甲级、道路工程专业甲级、桥梁工程专业甲级、环境卫生工程专业乙级）或以上资质，或市政行业甲级（燃气工程、轨道交通工程除外）或以上资质；且承担建筑工程设计的单位须具备：建筑行业（建筑工程）专业甲级或以上资质；且承担风景园林工程设计的单位须具备：风景园林工程设计专项甲级或以上资质。
    （4）施工资质（独立投标人或联合体投标人中承担相应施工任务的成员满足以下条件之一）：同一施工单位具有建筑、市政公用、公路中任意1项施工总承包特级资质或同时具有上述其中2项施工总承包一级资质。

（5）投标人（独立投标人或联合体投标人中承担施工任务的成员）应具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

2.4业绩要求

（1）投资业绩：
    投标人（如投标人为联合体，指牵头人）近5年参与过国内单个项目总投资金额不低于100亿元的工程类投资项目。
    （2）设计业绩：
    投标人（独立投标人或联合体投标人中承担相应设计任务的成员）近5年须具有以下业绩：
    ①承担市政工程设计的单位：独立承担或以联合体牵头人身份承担国内单项合同额不少于1000万元或工程总造价不少于5亿元的市政工程设计业绩。
    ②承担建筑工程设计的单位：独立承担或以联合体牵头人身份承担国内单项合同额不少于1000万元的建筑工程设计业绩。
    （3）施工业绩：
    投标人（独立投标人或联合体投标人中承担相应施工任务的成员）近5年须具有以下业绩：
    ①承担市政公用工程施工的单位：独立承担或以联合体牵头人身份承担国内单项合同额不少于8亿元的市政公用工程施工业绩。
    ②承担建筑工程施工的单位：独立承担或以联合体牵头人身份承担国内单项合同额不少于8亿元的建筑工程施工业绩。
    注：1.联合体投标人有两家或以上成员承担相同设计专业或施工专业任务的，各成员均应满足相应业绩要求。
    2.近5年内是指2014年8月1日至投标文件递交截止日，在建项目以合同签订时间为准，已完工项目以交工时间为准。
    3.在建项目应提供合同协议书复印件，已完工项目应提供合同协议书和工程交工验收证书（或工程竣工验收证书或业主证明）复印件，如上述文件无法反映工程经济技术指标的，应另附可证明工程经济技术指标的其他文件。

2.5 人员要求

（1）项目负责人的资格要求：具备工程建设类注册执业资格或高级工程师或高级经济师或高级会计师职称或以上专业技术职称，2014年以来在工程总承包项目中担任过项目负责人（项目经理）或设计负责人或施工负责人（以合同签订日期为准，合同中须有项目负责人姓名或相关证明文件有项目负责人姓名）,没有正在实施和正在承接的项目（投标人需出具声明函）；

（2）勘察负责人的资格要求：具备注册土木工程师（岩土）注册资格，且具备高级工程师或以上专业技术职称；

（3）设计负责人的资格要求：具备一级注册建筑师或一级注册结构工程师资格，且具备高级工程师或以上专业技术职称；

（4）施工负责人的资格要求：具备市政公用工程或建筑工程专业一级注册建造师资格，并持有有效的安全生产考核合格证书B证，且具备高级工程师或以上专业技术职称。

注：①上述负责人均应在投标单位缴纳养老保险，且不得相互兼任；②提供人员相关证书复印件、所在投标单位2019年1月至2019年6月缴纳养老保险的证明复印件。

2.6 信誉要求

（1）投标人没有处于被各级住房和城乡建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；(投标人需出具声明函)

（2）投标人没有处于被责令停业，财务被接管、冻结、破产状态；(投标人需出具声明函)

（3）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）（招标人、代理机构或评标专家委员会于评标现场查询）；信用信息查询记录和证据留存具体方式：经评标委员会确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他文件一并保存。

注：若投标人为联合体，各方成员均应满足（1）、（2）、（3）点要求。

2.7 其他要求

（1）根据《外省进豫建筑业企业登记备案管理办法》、《河南省省外勘察设计企业进豫承接业务登记管理暂行办法》要求，省外建筑企业（包括规划编制、工程勘察设计、工程设计与施工、建筑施工等单位）需按以上办法完成登记备案。

注：如投资单位在本项目中不承担规划研究、勘察、设计或施工任务，则投资单位不需要满足本点要求。

（2）单位负责人①为同一人、或者存在控股② 、管理关系③的不同单位，均不得参加同一标段资格后审申请。组成同一联合体申请的除外。(投标人需出具声明函)

注：①单位负责人是指单位的法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。②控股是指股份占公司股本总额的50%以上的绝对控股、相对控股或协议控股。③管理关系是指不具有出资持股关系的其它单位之间存在的管理与被管理关系，如一些事业单位。

2.8联合体要求

本项目接受联合体投标，不限定联合体成员数量。联合体投标人应满足以下要求：

- 联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务和职责分工；

- 若联合体投标人有两家及以上成员共同承担相同规划研究、勘察、设计专业或施工专业任务的，按照资质等级较低的单位确定联合体相应专业的资质等级；

- 通过资格后审的联合体，其各方组成结构或职责，以及财务能力、信誉情况等资格条件不得改变；

- 联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加资格后审。

3、资格审查方法

本项目采用资格后审。

4、网上下载招标文件

（一）持CA数字认证证书，登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

（二）在投标截止时间前登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载招标文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

（三）未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载招标文件的投标企业,将拒收其递交的投标文件。

五、招标文件的获取

（一）招标文件的下载：投标人于投标文件递交截止时间前均可在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》自行下载本项目招标文件。

（二）投标人在递交电子版投标文件时向代理公司缴纳招标文件费用，本项目招标文件费用为300元/标段，售后不退。

六、投标文件的递交

(一)本项目为全流程电子化交易项目，投标人须提交电子投标文件和纸质投标文件。

(二)投标文件提交的截止时间及开标时间：2019年9月27日8时30分。

(三)电子投标文件的提交：电子投标文件应在投标文件提交截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统，并同时提交纸质投标文件（正本、副本各1份）和1份使用电子介质存储的备份文件。

(四)电子介质存储投标文件提交地点：许昌市公共资源交易中心（许昌市龙兴路竹林路交汇处公共资源大厦三楼）开标2室。

(五)逾期送达的或者未送达指定地点的纸质投标文件和电子介质存储投标文件的，招标人不予受理。

七、发布公告的媒介

本公告同时在《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布。

八、联系方式

（一）采购单位：许昌市建设投资有限责任公司

联系人姓名：夏先生

联系电话：13837477701

单位地址：许昌市建安大道东段财政综合大楼8楼

（二）代理机构：河南英华咨询有限公司

联系人：郭先生

联系电话：15939961093

地址：郑州市电厂路河南省国家大学科技园（东区）16号楼C座21层

许昌市建设投资有限责任公司

2019年9月6日

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定下载、编制、提交电子投标文件和电子介质存储的投标文件。开、评标现场不接受投标人递交的电子投标文件和电子介质存储的投标文件以外的其他资料。

2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，“备份文件夹”使用电子介质存储，供开标现场备用。

4.电子投标文件的提交

4.1电子投标文件应在招标文件规定的投标文件提交截止时间（开标时间）之前成功提交至【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 电子投标文件成功提交后，投标人应打印“投标文件提交回执单”，供开标现场备查。

5.评标依据

5.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

5.2全流程电子化交易如因系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。评标委员会以投标人提供的电子介质存储的投标文件为依据评标。

第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：许昌市建设投资有限责任公司 地址：许昌市建安大道东段财政综合大楼8楼 联系人姓名：夏先生 联系电话：13837477701 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：河南英华咨询有限公司 地址：郑州市电厂路河南省国家大学科技园（东区）16号楼C座21层 联系人：郭先生 电话：15939961093 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 许昌市忠武路区域开发建设项目 |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 许昌市 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 企业自筹100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 许昌市建设投资有限责任公司许昌市忠武路区域开发建设项目投资合作方+工程总承包（勘察设计施工总承包）。 |
| 1.3.2 | 工期要求 | 一期工期要求：2020年5月20日忠武路全线通车，2020年11月底绿化、照明完工。 二期工期要求：根据招标人要求，按照投资计划、投资强度推进。 |
| ## 1.3.3 | ## 投资强度 | 投标人须承诺首年投资金额不得低于30亿元，第2年至第3年每年投资金额不得低于20亿元；后续每年投资金额原则上不低于10亿元。 |
| 1.3.4 | 质量标准 | 综合质量：设计质量标准合格，工程质量合格率100%。无工程质量事故和工程质量缺陷。 |
| 1.3.5 | 安全要求 | 不发生任何人员伤亡事故 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受 接受，应满足下列要求： 本项目接受联合体投标，不限定联合体成员数量。联合体投标的，应满足以下要求： （1）联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务和职责分工； （2）若联合体投标人有两家及以上成员共同承担相同规划研究、勘察、设计专业或施工专业任务的，按照资质等级较低的单位确定联合体相应专业的资质等级； （3）联合体各方组成结构或职责，以及财务能力、信誉情况等资格条件不得改变； （4）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标。 |
| 1.5 | 费用承担和设计成果补偿 | 不补偿 □补偿，补偿标准： |
| 1.9.1 | 踏勘 | 不组织。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开。 |
| 1.11.1 | 招标人规定由分包人承担的工作 | / |
| 1.11.2 | 投标人拟分包的工作 | □不允许 ☑允许，分包内容要求：中标人可将非主体、非关键工作进行分包，需满足相关法律法规要求，并事先经发包人同意。 |
| 1.12 | 偏离 | □不允许 允许，允许对非实质性内容进行偏离，对实质性内容的偏离将导致废标。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其它资料 | 无 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件的截止之日15日前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 同开标时间 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标人将在许昌市公共资源交易中心系统内发布招标文件澄清通知，发布后即视同投标人收到该澄清，请各投标人随时关注许昌市公共资源交易中心系统。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 在许昌市公共资源交易中心系统内发布修改通知 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 在许昌市公共资源交易中心系统内发布招标文件修改通知后即视同投标人收到该修改通知，请各投标人随时关注许昌市公共资源交易中心系统。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其它资料 | / |
| 3.2.3 | 报价方式 | - 本项目报价采用费率方式报价。 投标人需报整体投资收益率、建筑安装工程费优惠下浮率。 2.招标范围内所有内容均应含在投标人的报价中。 3.报价时应考虑各类风险。 4.中标人意外险及法律法规规定应由中标人承担的所有保险，中标人应以招标人和中标人双方的名义为本合同工程投保，其费用含在合同金额中。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 本次招标设最高投标限价（招标控制价），投标人投标报价超过最高投标限价的，其投标将被否决。 投资年化收益率不高于8%， |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90日历天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： þ要求，投标保证金的形式：转账 缴纳截止时间：同投标截止时间。 金额：80万元整（￥800000元） 一、投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人注册银行账户转出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。 二、使用银行转帐形式的，于缴纳截止时间前通过投标人注册银行账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日、异地、跨行等银行系统不能支付的风险。 三、投标保证金缴纳方式： 1、投标人网上下载采购文件后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳； 2、成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。 3、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》。 4、投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。 5、每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。 6、投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。 7、不同投标人的投标保证金不得从同一单位或者个人的账户转出。 8、未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。 9、汇款凭证无需备注项目编号和项目名称。 四、凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录，并予以公示公告。对涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况 | 2018年度 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目 | 2014年以来 |
| 3.5.5 | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况 | 2016年1月1日以来 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 电子投标文件：按招标文件要求加盖电子印章。 纸质投标文件：投标文件封面加盖投标人公章（投标文件是指投标人电子投标文件制作完成后生成的后缀名为“.PDF”的文件打印的纸质投标文件）。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 电子投标文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统加密电子投标文件1份（文件格式为： XXX公司XXX项目编号.file）。使用电子介质存储的备份文件1份（文件格式为：名称为“备份”的文件夹）。 纸质投标文件：正本一份，副本一份。使用格式为“投标文件（供打印）.PDF”的文件 电子投标文件和纸质投标文件的内容、格式、水印码、签章应一致。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 纸质投标文件应使用A4纸打印，正、副本分别装订必须采用左侧无线胶订，不得采用活页或可拆卸的装订。投标文件书脊：写明项目名称、投标单位名称。 投标文件的正本、副本及电子版应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | （正本或副本或电子版）标志 招标人名称： 投标人名称： （项目名称） 投标文件 2019 年 月 日 时整前不得开启（开标时间）。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 同开标地点 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2019年 9 月 27日 8时30分。 开标地点：许昌市公共资源交易中心三楼开标2室（龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦） |
| 5.2 | 开标程序 | （1）宣布投标截止时间，并公布招标人、代理机构、监督部门名称； （2）宣布开标纪律； （3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和投标保证金缴纳情况。 （4）电子投标文件解密 （5）宣布唱标顺序，按已定顺序唱标，唱标内容为：投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录； （6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （7）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人 其中招标人代表2人，技术、经济专家5人 评标专家确定方式：开标前从河南省综合评标专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1-3名 |
| 7.2 | 中标结果公示媒介 | 同招标公告发布媒体。 公示期限：3日 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：履约保证金以现金或银行转账交纳。 履约保证金的金额：5亿元（允许使用全国股份制银行开具的保函） |
| 9 | 需要补充的其它内容 |  |
| 9.1 | 开标时对投标人的要求 | 按照本须知第5.1款规定的时间和地点，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在投标截止时间前递交投标文件。没有参加开标会的投标人视为同意开标结果。 |
| 9.2 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 9.3 | 重新招标的其他情形 | 1.投标截止时间止，投标人少于3家的； 2.经评标委员会评审后否决所有投标的； 3.除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |
| 9.4 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 9.5 | 其他要求 | 1.招标代理费：按照招标代理合同规定由中标单位支付（以相关法律标准的百分之80收取）。 2.潜在投标人如对招标文件有异议，请在规定时间内在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统中提出，以其他方式递交的异议不予接受。投标人在投标截止时间前应随时关注《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出的有关本项目的答疑、澄清、修改等相关内容。 3.本项目试行全流程电子化交易，如因交易系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。 4.投标人电子投标文件成功提交后，应打印“投标文件提交回执单”，供开标现场备查。 5.构成招标文件组成部分的各个章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 6.招标文件的最终解释权归招标人。 7.其它未尽事宜，按国家有关法律、法规强制性标准规定执行。 |
| 9.6 | 电子化采购模式 | 是。投标人投标时须提供加密电子投标文件、备份文件（使用电子介质存储）、纸质投标文件。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件开标现场不再提供投标人须对提供的资料真实性负责。 □否。投标人投标时须提供纸质投标文件。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件根据招标文件要求提供。 |
| 9.7 | 特别提示 | 按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定： 不同投标人电子投标文件记录的网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等硬件特征码均相同时。视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理响应事宜’，其投标无效。 评标专家应严格按照招标文件要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评标报告中显示“不同投标人电子响应文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。 |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

### 1.4 投标人资格要求（适用于未进行资后预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理的资格要求：应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（6）设计负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（7）施工负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（10）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

### 1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）价格清单；

（6）承包人建议书；

（7）承包人实施计划；

（8）资格审查资料；

（9）投标人须知前附表规定的其他资料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

### 3.5 资格审查资料（适用于已进行资格后审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格后审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

### 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格后审的）

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书或合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书或合同协议书、发包人出具的证明文件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书或合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

### 7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

### 7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额不超过中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

### 附件一：开标记录表

（项目名称）开标记录表

开标时间：       年      月      日      时      分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价 | 质量标准 | 工期 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：             记录人：             监标人：

年      月      日

### 附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）设计施工总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：        （签字或盖章）

年     月     日

### 附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）设计施工总承包招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人全称：

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年     月     日

### 附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于         （投标日期）所递交的              （项目名称）设计施工总承包招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                   元。

工期：      日历天。

质量标准：                      。

项目经理：                   （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方签设计施工总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：              （盖单位章）

法定代表人：            （签字或盖章）

年     月     日

### 附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受                     （中标人名称）于                      （投标日期）所递交的               （项目名称）招标的投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：                （盖单位章）

法定代表人：                （签字或盖章）

年     月     日

### 附件六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方于      年      月     日发出的             （项目名称）关于

的通知，我方已于    年    月     日收到。

特此确认。

投标人：              （盖单位章）

年     月     日

# 第三章 评标办法

### 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式 评审 标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人或其委托代理人个人电子印章并加盖投标人企业电子印章 |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 联合体投标人 |  | 有联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格 评审 标准 | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 人员要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审 标准 | 投标范围 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量标准 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 安全要求 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.4项规定 |
|  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.4项规定 |
|  |  | 权利义务 |  | 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款”的相关规定 |
| 2.2.1 | 分值组成 （总分100分） |  |  | - 承包人建议书评分标准： 3 分 （2）资信业绩评分标准： 22 分 （3）承包人实施方案评分标准： 37 分 （4）投标报价： 30 分 （5）其他因素： 8 分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 |  |  | 投资年化收益率 1、A值=最高投标限价 B值=投标人投标报价 2、所有有效投标人的算术平均值为C值，参与计算评标基准值。 评标基准价按下列公式计算： 评标基准价= A值×50%+C值*50%。 |
|  |  |  |  | 建筑安装工程费优惠下浮率 评标基准价=所有有效投标人的算术平均值。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 |  |  | 偏差值=100×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价 |
| 条款号 | 评分因素 |  |  | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 承包人建议书评分标准（3分） |  | 工程详细说明（3分） | 工程说明是否详细完备。0-3分 （好，得3分；较好，得2分；一般，得1分） 缺项不得分。 |
| 2.2.4（2） | 资信业绩评分标准（22分） |  | 企业荣誉（5分） | 投标人（若为联合体，包含联合体成员）2016年1月1日以来曾获得过鲁班奖的一个得1分，最多得5分 |
|  |  |  | 投资业绩 ## （9分） | 投标人2014年1月1日以来参与过投资额度100亿元（含100亿元）投资项目得4分，每增加1个得1分，最多增加5分，最高得分9分。 |
|  |  |  | 设计业绩 （3分） | 投标人（独立投标人或联合体投标人中承担设计任务的成员）近5年须具有以下业绩： 独立承担或以联合体成员方身份承担国内单项合同额不少于1000万元或总投资额不少于5亿元的市政工程设计业绩，每个得1分，最高得3分。 |
|  |  |  | 施工业绩 ## （5分） | ## 投标人（若为联合体，包含联合体成员）2014年1月1日以来独立承担或以联合体牵头人身份承担国内单项合同额不少于8亿元的建筑工程施工业绩2个得1分，每增加1个加1分，最多得5分 |
| 2.2.4 （3） | 承包人实施方案评分标准（37分） |  | 总体方案 （4分） | 1．项目建设总体思路以及对本项目的特点、难点和重点的分析及采取的应对措施； （好，得2分；一般，得1分） 2．项目管理组织方案合理，能提出技术建议合理全面，技术过程措施妥当，符合项目实际。（好，得2分，一般，得1分） |
|  |  |  | 投融资能力（25分） | 1、投标截止日前，申请人（若申请人为联合体，以牵头人为准）具有50亿元（含）人民币的有效银行授信额度（须提供授信协议或合同或授信证明或信用额度批复等证明，不计分；累计银行授信额度以10亿元为计分单位，每增加10亿元增加2分；本项最高得10分。 2、2018年资产总额不低于300亿元（含300亿元）不得分，每增加100亿元增加1分，最高增加5分；本项最高得5分。 3、申请人2018年末净资产不低于50亿元（含50亿元）得5分，每增加30亿元增加1分，最高增加5分；本项最高得10分。 |
|  |  |  | 项目设计方案 （4分） | （1）工程特点、难点分析及针对性方案 （好，得2分；较好，得1分；一般，得0.5分） （2）先进设计理念、新技术、新工艺的运用 （好，得2分；较好，得1分；一般，得0.5分） 缺项不得分。 |
|  |  |  | 项目施工方案 （4分） | （1）施工总体平面布置、全场性临设工程布置（0.5-1分） （2）施工顺序及主要工序的施工方案等技术方案及控制措施 （0.5-1分） （3）单位工程（或分部工程）质量保证措施（0.5-1分） （4）安全生产、文明施工的计划及目标管理的措施 （较好，得1分；一般，得0.5分） 缺项不得分。 |
| 2.2.4（4） | 投标报价（30分） |  |  | 投标报价分值划分及计算方法： 1投资年化收益率15分 （1）投标报价与评标基准值相等，得基本分10分； （2）投标报价高于评标基准值的，按每高于评标基准值1%扣0.5分的比例进行扣分，扣完为止； （3）投标报价低于评标基准值的，按每低于评标基准值1%加0.5分的比例进行加分，最多加2分；不足1%按直线内插法计算。 2建筑安装工程费（以最终财政评审金额）优惠下浮率5分 （1）投标报价与评标基准值相等，得基本分3分； （2）投标报价中优惠下浮率比例大于评标基准值的，按每大于评标基准值0.05加0.5分，最多加2分；不足0.05按直线内插法计算。 （3）投标报价中优惠下浮率比例小于评标基准值的，按每小于评标基准值0.05扣0.5分，扣完为止；不足0.05按直线内插法计算。 ## 3投资强度（10分）：以承诺首年投资金额不得低于30亿元，第2年至第3年每年投资金额不得低于20亿元的得（5分），在此基础上每年增加10%得1分，最高得5分 |
| 2.2.4（5） | 其他因素（8分） | 服务承诺 8分 |  | 针对本招标工程的特点和要求，结合自身的条件和潜力，对以下做出相应承诺，不承诺的不得分： 1.配合招标人进行协调工作的具体措施 1-2分； （较好，得2分；一般，得1分） 2.投标人针对招标工程的特点和要求，结合自身的条件和潜力，有利于安全文明施工，有利于提高工程质量，加快工程进度并有具体措施1-2分； （较好，得2分；一般，得1分） 3.中标人对融资成本的承诺，每低0.5%得1分，最高得4分。 （低于8%得2分）。 缺项不得分。 |
| 投标人综合得分：承包人建议书得分＋资信业绩得分＋承包人实施方案+投标报价得分+其他因素得分。 投标人的最终得分： 1．评标委员会由7名评委组成，在评标委员会完成对承包人建议书、资信业绩、承包人实施方案、投标总报价、其他因素汇总后的算术平均值，作为该投标人的最终得分。 2．本办法计算过程中分值按四舍五入保留三位小数，结果保留两位小数。 |  |  |  |  |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）承包人建议书：见评标办法前附表；

（2）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；

（4）投标报价：见评标办法前附表；

（5）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；

（2）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；

（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（5）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格后审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D；

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分E。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章  合同条款及格式

# 注：本次招标后签订合同需中标人与招标人在本合同基础上进行修改制定

许昌市建设投资有限责任公司许昌市忠武路区域开发建设项目投资合作方加工程总承包人

项目合同

日期：二零一九年  月

目录

前  言	4

第一章 总则	6

第一条  术语定义和解释	6

第二条  合同背景和目的	8

第三条  声明与保证	9

第四条  合同构成及优先顺序	10

第二章 合同主体	11

第五条  甲方主体	11

第六条 乙方主体	12

第三章  合作关系	17

第七条 合作内容	17

第八条  合作期限	19

第九条  合作履约担保	19

第四章  投资计划及投资方案	19

第十条  项目总投资	19

第十一条  投资控制责任	20

第十二条  融资方案	20

第十三条  投融资违约及违约责任	21

第五章  项目前期工作	21

第十四条  前期工作及分担	21

第十五条  前期工作经费	21

第十六条  政府提供的前期工作支持	21

第十七条 前期工作违约及处理	22

第六章  工程建设	22

第十八条 政府提供的建设条件	22

第十九条 进度、质量、安全及管理要求	22

第二十条  建设期的审查和审批事项	24

第二十一条  工程变更管理	24

第二十二条  征地、拆迁和安置	26

第二十三条  项目验收	26

第二十四条  项目保险	26

第二十五条  工程保修	27

第二十六条  建设期监管	27

第二十七条  建设期违约和处理	28

第七章  不可抗力和法律变更	29

第二十八条  不可抗力事件	29

第二十九条  不可抗力事件的处理	29

第三十条  通知	29

第三十一条  损失承担原则	30

第三十二条  法律变更或政府行为	30

第八章  合同解除	30

第三十三条  合同解除的事由	30

第三十四条  合同解除程序	31

第三十五条  合同解除后的安排	31

第三十六条  合同解除的其他约定	32

第九章   违约处理	33

第三十七条  违约及赔偿	33

第十章争议解决	34

第三十八条  争议解决方式	34

第三十九条  争议解决期间的继续履行	34

第十一章其他约定	34

第四十条  合同的变更与修改	34

第四十一条  合同的转让	35

第四十二条  文件权利和保密	35

第四十三条  税收	36

第四十四条  不弃权	36

第四十五条  通知	36

第四十六条  适用法律	37

第四十七条  适用语言	37

第四十八条  合同份数	37

第四十九条  合同生效	37

前  言

甲方：许昌市建设投资有限责任公司

乙方：（如为联合体以下乙方包含所有联合体成员）

（a）本项目以投资合作方+工程总承包人模式实施许昌市建设投资有限责任公司许昌市忠武路区域开发建设项目。

（b）甲方与乙方组成项目公司负责许昌市建设投资有限责任公司许昌市忠武路区域开发建设项目的融资、投资、建设、维护等。

（c）甲方于2019年  月  日至2019年  月  日期间对该项目遵循公开、公平、公正和公共利益优先的原则，采用公开招标方式确定中标人（乙方）。由甲乙双方共同组建项目公司，承担实施负责项目的投资、融资、相关规划研究编制（需经许昌市规委会审核同意）、建设实施（勘察、设计、施工）管理、养护维修等。待乙方与甲方按照合资协议和公司章程的约定在许昌市设立项目公司后，由项目公司通过承继合同全面承继乙方在本合同项下的权利和义务。

为顺利实施本项目、合理确定后续相关事项，各方本着平等、自愿、互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经共同协商一致，订立本合同，以兹共同信守。

本项目合同（以下称“本合同”）于   年   月   日由以下各方在许昌市签订。

本页为合同签署页，无正文

甲 方：许昌市建设投资有限责任公司（以下简称甲方）

住所地：许昌市建安大道东段财政综合大楼8楼

法定代表人（或授权代表人）：

乙方：

住所地：

法定代表人（或授权代表人）：

第一章 总则

## 第一条  术语定义和解释

1.1 术语定义

以下定义适用于本合同：

本合同，指由甲方与乙方签署的项目合同，包括全部附件，以及日后可能签署的任何项目合同之补充修改合同和附件，每一部分都应视为本合同的一部分。

本项目，指许昌市建设投资有限责任公司许昌市忠武路区域开发建设项目投资合作方加工程总承包人。

甲方，指许昌市建设投资有限责任公司。

乙方，指，是甲方通过公开招标的方式确定的本项目的中标人。

项目公司，是甲乙双方共同组建的为投资、融资、建设、维护本项目并按照本合同约定而设立的企业法人。

项目公司成立前由乙方与甲方签订本合同并按照本合同履行权利义务。项目公司成立后由项目公司与甲方签订承继合同并承继本合同项下乙方的权利义务。本合同各方同意项目公司概括受让本合同项下乙方的权利义务。项目公司概括受让本合同并不必然豁免乙方投标所承诺的相关条件、义务和责任。

合作期：本项目的合作期限为10年。本项目分期开展，首年投资金额不得低于   亿元，第2年至第3年每年投资金额不得低于   亿元；后续每年投资金额原则上不低于   亿元。

期限要求：一期工期要求：2020年5月20日忠武路全线通车，2020年12月底绿化、照明完工。二期工期要求：根据甲方要求，按照投资计划、投资强度推进。

项目文件，指包括但不限于下列文件：（1）本合同及附件及其承继文件；（2）融资文件；（3）与本项目有关的其它文件。

项目设施，指项目公司投资建设所形成的所有设施。

项目资产，指与本项目有关的所有资产，包括但不限于：

（1）为实施本项目而形成的固定资产、土地资产（仅供使用）等；

（2）本项目项下乙方拥有所有权的知识产权、无形资产；

（3）项目文件项下的合同性权利；

（4）维护记录、设计图纸、工程档案、投融资资料、资产清册、质量保修书、质量保证计划等文件与资料。

中国，指中华人民共和国，仅为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。

法律，指所有适用的中华人民共和国法律、法规、规章、地方性法规、司法解释、政府部门颁布的标准、规范或其他适用的强制性要求、有法律约束力的规范性文件等。

法律变更，指在本合同生效日后颁布、修订、废止或重新解释的任何适用法律导致甲方或乙方在本合同项下的权利义务发生实质性变化。

政府行为，指甲方的任何上级政府部门的国有化、征收及征用等行为。

批准，指为了使乙方能够履行其在本合同项下的义务和行使其在本合同项下的权利，乙方必须或希望从政府机关依法获得的为项目公司的投资、融资、建设、维护项目所需要的任何许可、执照、同意、授权、免除或批准。

贷款人，指融资文件中的贷款人。

融资文件，指与项目或其任何一部分的建设相关的贷款合同、担保合同、保函和其他文件，但不包括股东做出的出资承诺或出资、建设履约保函等。

建设履约保函，指乙方按照第9.1款的规定提供的、为担保其履行在本合同项下的建设等义务的担保函。

建设期，指自本合同生效日起至项目竣工验收通过之日止的期间。

开工日，指项目工程开始施工之日，具体日期见本合同第19.1（2）款。

争议解决程序，指本合同第38条中提及的解决争议的程序。

政府部门是指：

（1）中国国务院及其下属的部、委、局、署、行，中国的任何司法或军事当局，或具有中央政府行政管理功能的其他行政实体；

（2）省、市、区、县各级地方政府及其职能部门。

终止意向通知，指双方按照本合同第十一章向对方发出的通知。

终止通知，指双方按照本合同第34.2款向对方发出的通知。

生效日，指本合同甲乙双方盖章并由双方法定代表人或授权委托人签字之日。

工作日，指除中国法定休息日和法定节日或假日以外的、各机构普遍工作的任何日期。

终止日，指本合同提前终止的日期。

1.2 解释

本合同中的标题仅为阅读方便所设，不应影响条文的解释。以下规定同样适用于对本合同进行解释，除非其上下文明确显示其不适用。在本合同中：

（1）合同或文件包括经修订、更新、补充或替代后的合同或文件。

（2）“元”指人民币元。

（3）条款或附件：指本合同的条款或附件。

（4）除非本合同另有明确约定，“包括”指包括但不限于；除本合同另有明确约定，“以上”、“以下”、“以内”或“内”均含本数，“超过”、“以外”不含本数。

（5）除非本合同另有约定，提及的一方或双方或各方均为本合同的一方或双方或各方，并包括其各自合法的继任者或受让人。

（6）所指的日、月和年均指公历的日、月和年，其中一年以365天计，一个月以30天计。

（7）本合同中的标题不应视为对本合同的当然解释，本合同的各个组成部分都具有同样的法律效力及同等的重要性。

（8）本合同并不限制或以其它方式影响甲方及其他政府部门行使其法定行政职权。 在本合同有效期内，如果本合同项下的有关约定届时被纳入相关法律规范属于甲方或其他政府部门的行政职权，适用该等法律规定。

（9）要求在某一非工作日付款：指该付款应在该日后的第一个工作日支付。

## 第二条  合同背景和目的

2.1本项目采用投资合作方+工程总承包人方式建设许昌市建设投资有限责任公司许昌市忠武路区域开发建设项目投资合作方加工程总承包人（以下简称“本项目”）。

2.2甲方通过公开招标的方式选择本项目的中标人，中标人在本合同生效之日起30天内与许昌市建设投资有限责任公司共同出资设立项目公司，并由项目公司承继乙方的权利和义务。

2.3项目公司是双方为实施投资、融资、建设、维护项目而依法设立的企业法人，负责投资、融资、建设、维护本项目。项目公司成立后, 项目公司财务并表到招标人.项目合作期满，中标人在项目公司的全部股权原值转让给招标人。

2.4甲方通过与乙方签署本合同的方式授予项目公司在本项目项下的相关权利。

2.5许昌市建设投资有限责任公司许昌市忠武路区域开发建设项目总投资约143亿元，区域开发范围为:新兴路以北、永昌东路以南、玉兰路以东、中原路以西区域以及忠武路（新兴路-新元大道），项目分期实施，其中一期工程为忠武路建设，二期工程为区域内其他项目开发建设。

2.6招标人（或其指定实施机构）与中标人共同设立项目公司，项目公司注册资本金2亿元， 招标人（或其指定实施机构）出资35%，即0.7亿元；中标人出资65%，即1.3亿元，双方出资根据招标人要求按时同比例缴付到位，项目公司财务并表至招标人（或其指定实施机构），中标人须配合出具相关文件。

项目合作期满，中标人在项目公司的全部股权须无偿转让给招标人（或其指定实施机构）。项目资本金为项目投资额的  %，中标人根据建设进度需要分期、及时、足额认缴项目资本金，严格执行招、投标文件及投资合作协议、项目公司章程等约定，并同时满足银行贷款发放对项目资本金的到位要求。项目融资由中标人负责，以项目公司为主体实施，每笔融资之前须经过招标人的认可；考虑到工程推进以及手续办理的实际情况，项目融资款项如未能按招标人要求到位，由中标人负责筹措资金并按时到位。

1.3.2项目公司负责该项目的投资、融资、建设、运营等全部工作内容，招标人（或其指定实施机构）负责对该项目实施监管并进行项目绩效考核。

1.3.3本项目分期开展，其中，首年投资金额不得低于   亿元，第2年至第3年每年投资金额不得低于  亿元；后续每年投资金额原则上不低于   亿元。
    2.7项目建设用地的规划选址、土地征收、拆迁安置、拆迁补偿等工作由当地政府负责组织实施。

2.8甲、乙双方以项目公司所争取到的商业信贷资金，只能用于本项目的前期费用、建设。

## 第三条  声明与保证

3.1 甲方的承诺

（1）在本合同生效日前已获得许昌市人民政府或相关政府方对签订本合同所必需的授权和必要的批准，有权签署本合同，并可以履行本合同项下的各项义务。

（2）完成本合同第5.3条规定的前期工作；如果甲方的承诺被证明在做出时存在不实或不能兑现，则乙方有权根据第34.1款的规定发出终止意向通知。

（3）甲方保证自项目公司注册之日起30日内一次性缴足7000万元（占项目公司注册资本认缴出资额的35%），并保证设立项目公司的所有资金来源合法性。

（4）甲方负责办理项目用地的征收、拆迁、划拨等一切手续，并且保证在项目开工日前达到红线范围内外的三通一平（水通、电通、路通，土地平整），费用以实际发生额为准，列入项目总投资。

3.2 乙方的承诺

（1）乙方是依据中国法律正式成立的企业法人，具有签署和履行本合同条款和条件的法人资格、权利和能力。

（2）乙方保证其向甲方提供的信息是真实、准确和完整的；乙方保证在以下声明中所述的内容和承诺均真实有效,并对乙方声明中失实和未能实现其承诺的部分内容承担赔偿责任。

（3）乙方已经为本合同的履行做好充足准备，乙方确保本项目建设资金按照本项目建设进度以及融资匹配资金的要求足额、及时到位，确保本合同项下义务的履行。

（4）乙方及其股东不存在针对或影响项目公司的、可能对履行和完成其在本合同中约定义务的能力产生不利影响的未决诉讼或仲裁。

（5）乙方保证自项目公司注册之日起30日内一次性缴足13000万元（占项目公司注册资本认缴出资额的65%），考虑到工程推进以及手续办理的实际情况，项目融资款项如未能按时到位，由中标人负责筹措资金，并保证所有资金来源合法性。

（6）本项目融资部分约占项目总投资的  %，由乙方负责通过各种合法融资渠道进行募集。乙方及项目公司融资时，应优先选择融资成本低和期限长的金融机构。融资成本率不得高于8%.

（7）乙方有能力以注册资本、项目融资或其他方式获得的资金履行项目合同，并保证用于履行本合同项下义务的资金来源均为合法，乙方对该资金具有完全的控制权和支配权，且不要求政府方、政府出资代表为后续项目融资提供担保。

（8）若项目公司自身融资资金无法满足项目建设进度需求，或项目公司对外融资成本高于乙方中标融资成本，乙方负责采取其他途径融资，确保项目公司资金需求，超出中标融资成本的费用由乙方自行承担，不计入项目建设成本和项目公司费用。

（9）乙方应接受甲方对本项目融资情况、资金到位情况和使用情况的监督。同等条件下，若甲方方出资代表提供的融资方案成本低于乙方融资成本时，须采用甲方方出资代表融资方案。

（10）在合作期内，未经甲方书面批准，项目公司的股权结构和注册资本不得变动。

（11）乙方就本条款项下的各项承诺、声明和保证不属实或存在错误，对甲方依本合同享有权利或乙方依本合同履行义务造成严重的实质性影响时,甲方有权终止本合同，并追究乙方违约责任，本合同及各附件也随之自动终止。

（12）如果乙方的承诺被证明在做出时存在不实或不能兑现，则甲方有权根据本合同第37.2款要求乙方赔偿，并有权根据有关规定发出终止意向通知。

## 第四条  合同构成及优先顺序

4.1 双方对本合同完全理解，取代双方以前所有的有关项目的书面和口头陈述、合同或安排。

4.2 双方约定合同文件的地位和优先顺序如下：

（1）本合同及其附件（包括承继合同）；

（2）中标通知书；

（3）谈判备忘录；

（4）中选人的投标文件等；

（5）招标文件（含补充文件及澄清答疑文件）。

本合同履行过程中，甲、乙双方出具的与项目有关的保函、担保、确认书、承诺书、图纸以及甲乙双方签署的与项目有关的洽商、变更、协议、纪要、信函、备忘录等亦构成本项目合同的组成部分。

4.3合同文件的优先解释顺序进一步规定如下：

（1）对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准；

（2）本合同履行过程中，甲乙双方签署的与项目有关的洽商、变更、协议、纪要、信函、备忘录等，其优先解释顺序应视内容与其它合同文件的相互关系而定。原则上应以最新签署的为准。

第二章 合同主体

## 第五条  甲方主体

5.1甲方主体资格

（1）许昌市建设投资有限责任公司作为项目实施机构，为本项目合同的甲方，住所地：许昌市建安大道东段财政综合大楼8楼 ，法定代表人： 赵伟业  ，联系人：夏尚伟 ，联系电话：13837477701 。

（2）甲方可将本合同下的全部或部分权利或义务转让给许昌市人民政府指定的政府机构或部门。

5.2甲方权利

（1）对乙方投资、建设、维护本项目进行全程监管的权利；如发现与本合同不相符合的，有权责成乙方限期予以纠正。

（2）按本合同约定提取建设履约保函项下的款项的权利。

（3）甲方在建设期内有对乙方的建设施工情况进行监督检查的权利，包括但不限于在建设期内甲方可以聘请中介机构对项目进行专项审计检查，相应的费用由甲方承担。检查周期由甲方合理确定，审计检查范围主要包括乙方的注册资本到位情况、融资情况、资金使用情况、项目进度情况、项目质量情况、项目实施与本合同执行情况等方面。乙方根据甲方的整改或更改意见进行整改或更改。

（4）在项目竣工验收完成后，甲方有权委托政府审计机构或中介机构对乙方的建设费用等事项进行审计的权利。

（5）对乙方是否遵守本合同的监督检查权及在特定情况下（如紧急情况发生或者项目公司违约）对建设维护的介入权。

（6）有权在本项目合作期要求项目公司提交经营记录并对项目设施进行监督，如发现存在违约情况，有权根据本合同进行违约处理。

（7）在合作期期满时，有权无偿取得本项目的项目设施。

（8）在项目公司严重违约时，有权提前终止本合同。

（9）如甲方因公共利益收回合作权，提前终止本合同或补充合同（承继合同），需给予项目公司相应补偿。

5.3甲方义务

（1）协助乙方进行用于且仅限于本项目的融资活动。

（2）负责协调政府部门审批本项目的项目建议书、工程可行性研究报告、土地使用、环境保护等相关文件，并将上述文件在项目合同签订后三个月内提供给乙方，确保本项目设计、投融资、建设及维护等工作的正常开展。

（3）负责协调将本项目所需水、电、暖、通讯线路等从施工场地外部接通至本项目红线边界。

（4）协调城市供水、排水、燃气、热力、供电、通信、消防等依附于本项目的各种管线、杆线等设施的建设计划，匹配本项目建设进度及年度计划安排等。

（5）负责协调政府部门开展本项目范围的征地拆迁和补偿工作，保证项目正常开工。

（6）按照合同约定保证政府出资代表及时、足额履行出资义务。

（7）在项目建设过程中，协助乙方协调与项目场地周边所涉及的有关单位的关系。

## 第六条 乙方主体

6.1主体资格

本项目乙方是甲方通过公开招标的方式确定本合同的乙方。

乙方名称：，企业性质：，住所地：，法定代表人：，联系人：，联系电话：；

6.2乙方基本权利

（1）享有投资、建设和维护本项目的权利。

（2）在合作期内按出资比例对项目公司享有法律规定的各项股东权利。

（3）要求甲方按照本合同的约定支付相关费用等。

（4）如果因可归责于其他第三方的原因导致乙方履约不能的，则乙方有权和甲方就有关事宜进行沟通，如确属其他第三方原因，且乙方已为避免此种情形作最大努力，则甲方应在因第三方原因造成的损失范围内减少乙方的责任。

6.3乙方基本义务

（1）负责本项目合作期内的投资、融资、建设及维护等的一系列工作，承担相应风险，并按照国家、河南省及所在市县的相关规定履行相应的报建手续。

（2）未经甲方提前书面同意，乙方不得对项目的资产抵押，亦不得在项目资产上设定其它权利限制。

（3）接受甲方及其依法聘请的专业第三方机构在建设期的监督管理，并有义务配合建设期监管的相关事宜。

（4）有义务对甲方的监督、审计检查等工作给予充分配合，提供必要的完整的所需查看的各种文件资料，并对提供资料的真实性负责。

（5）按照本合同约定提交建设履约保函、维修履约保函。

（6）应尽最大努力申请并及时获得从事建设工程所需要的政府部门的各种批准。

（7）在不可预见的自然灾害等极端环境下，积极配合甲方做好项目范围内及相关范围的防灾减灾等相关工作，不得以本项目对抗关乎公共利益或公共安全的事项；当然该种情形下配合如影响到乙方相关权益的，则甲方应按照乙方已履行完毕对应的合同义务来对待，且不应视为乙方违约。

（8）按本合同规定及其他除本合同明确约定应由政府承担之外的所有费用。

（9）乙方在建设期内应向甲方提交每月建设工程进度报告，该报告应合理、详细的说明已完成的和进行中的建设工程情况以及甲方合理要求的其他相关事项。

（10）乙方应严格按照本合同所规定的时间组织施工企业进行施工，于每月五日前向甲方提交工程进度报告，详细说明如下事项：

a工程进度实际完成的百分比与计划完成的百分比的比较；

b工程投资完成情况；

c存在的问题及处理意见，包含与进度计划的差异、原因分析及正在采取的纠正措施。

（11）乙方根据下列规定实施建设工程：

a 适用法律；

b 经有关政府部门批准的初步设计和施工图设计；

c 本合同下对项目建设的其他所有要求。

（12）质量保证与质量控制

a工程的施工、监理、质量管理、安全管理、竣工验收等应符合相关法律和强制性标准，且应符合本合同规定的所有要求；

b乙方应依法选择和确定本项目主体工程的承包商；

c乙方在开始建设项目之前，须建立一套完整的质量保证和质量控制方案，经监理单位审查同意后交甲方签字确认方可执行，并作为验收依据之一。甲方在收到该质量保证与质量控制方案后的 20 天内，应提出审查意见；甲方在收到乙方的方案后的 20天内没有提出审查意见则视为认可该方案。如甲方的审查意见要求乙方进行修改的，则乙方应当在收到甲方通知后的20 天内修正该方案并将其重新提交给甲方审查确认后方可执行；

d 在不影响乙方履行本合同项下义务的情况下，甲方有权在工作时间内对乙方或承包商履约情况进行检查，以保证乙方工程的任何部分均符合本合同的要求，乙方须对此项检查予以协助；

e若甲方有足够的证据证明乙方建设工程或其他任何部分与本合同所规定的或其他相关部门所规定的质量或安全要求严重不符，甲方有权立即通知乙方，乙方应按照要求进行整改。若乙方在收到甲方通知后 10 个工作日内未进行整改，则甲方有权自己进行或委托第三方进行必要的纠正，一切风险与费用由乙方承担。在这种情况下，乙方须允许甲方或其委托的承包商为此目的而出入项目场地。若乙方拒绝甲方或其委托的第三方进入项目场地进行纠正工作，或未能按照甲方的要求偿还甲方为此而付出的成本与费用，则甲方有权从建设履约保函项下提取相应金额。

（13）除本合同另有规定外，对乙方提交的质量保证与质量控制方案，甲方的任何作为或不作为，均不会：

a减轻或影响乙方遵守本合同或法律所要求的与质量保证有关的义务或责任；

b被视为甲方应对质量保证与质量控制方案承担任何责任。

（14）乙方应保证土建工程和设备安装工程质量达到符合法律规定及本合同约定的设计要求。在工程开始施工后，乙方应严格制定各项质量保证和质量控制计划。甲方有权参加或检查乙方以及分包商的质量控制过程及方法，以确保工程的质量要求。

（15）甲方对工程的监督检查：

a甲方有权随时检查乙方的建设是否符合本合同的要求；

b若发现任何部分不符合要求，甲方有权通知乙方，指出缺陷或不符合规定之处；

c若乙方对甲方根据上述第(b)款所发出的通知有异议，则须于接到甲方通知后的5个工作日内将其异议通知甲方，否则应提出整改方案和措施报甲方批准后对工程进行整改。甲方与乙方须尽合理努力以求解决此项事宜。若在此后5个工作日内，该事宜不能得到解决，则依据争议解决程序就该事宜作出裁决；

d甲方是否监督、检验本项目建设工程均不能减免乙方在本合同下的任何义务、责任。

（16）项目安全

a乙方应遵守法律及本项目有关的技术规范和要求及国家规定的所有安全标准，建立、健全和完善安全生产制度及安全运行保障体系，确保项目设施安全运行，防止责任事故的发生；

b在合作期内，乙方应对其自身原因导致的安全事故承担全部责任，并应当在出现安全责任事故1小时内按照有关规定向许昌市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全监督管理职责的有关部门报告；

c乙方应针对自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏等突发情况建立相应的应急预案和相应的组织、指挥、设备等保障体系，并保证在出现重大意外事件时其保障体系能够正常启动；

d乙方制定的应急预案应征求甲方的意见并报经许昌市人民政府同意后实施。

（17）工程建设管理要求

a根据适用法律法规和基本建设程序、批准的初步设计和施工图设计、所有适用的施工标准和规范及本合同的其它要求，乙方可自行承担本项目的施工建设，或者在甲方的参与下选择有相应资质的承包商进行项目施工建设；

b乙方依法选择承包商，包括但不限于建设承包商、设备供应商和维护承包商，乙方在任何情况下均不能解除其在本合同的任何义务。乙方对于其承包商或其聘用的人员的任何作为或不作为对甲方承担全部的责任；

c乙方应确保与承包商签订的合同符合本合同的约定，乙方应将合格的分包商和主要材料供应商按照本合同约定提交甲方备案。在施工工程中采购、安装的所有设备和材料必须是全新的，使用的所有材料（包括但不限于：钢材、水泥、商品混凝土、砌体材料、安装工程的管道、线缆及设备、门窗、地板、灯具、消防器材、空调、电梯等）必须经检验是合格的，严格按照国家相关标准及规范要求进行采购、安装和使用。乙方对本工程所采购、安装、使用的全部材料负责，并接受政府质量监督部门和甲方委托的第三方检测机构的监督和检测。本工程所采购、安装和使用的材料以政府造价主管部门公布的信息价为依据，最终以审计部门认定为准。在政府造价主管部门公布的信息价中没有的材料、机械、设备，由许昌市审计机关或其授权单位、甲方、项目公司、监理单位共同询价确认，并作为项目全部建设成本材料价格的依据。

（18）乙方应确保项目公司依据适用法律法规接受社会公众监督。

（19）乙方应确保项目公司依法缴纳因实施本项目相关工作应缴纳的税款和政府规费。

（20）乙方应确保项目公司履行适用法律法规及《项目合同》约定的其他义务。

（21）乙方应督促总承包和分包方按照相关法律法规及合同约定内容，足额缴纳农民工工资保证金。

（22）工程变更的范围和内容：本项目在建设期间乙方不得对工程建设提出变更请求。如果由于乙方拟采用新材料、新工艺需要进行变更的，需提前做出书面申请，在得到甲方同意并报经许昌市人民政府或相关业务管理机构批复后，方可实施。由此带来的建设成本降低，甲方可以对乙方进行一定的奖励，具体方式或者金额，由双方共同协商。

在工程建设中，甲方根据需要提出变更请求或者因自然灾害、政策变化确需进行工程变更时，甲方应先履行必要的政府审批程序，取得相应的批复后，由甲乙双方和监理单位共同签字认可，方可进行工程变更，相关费用以财政评审和跟踪审计为准。未经甲方同意的变更，甲方将对变更事项不予认可。

（23）建设规模内的勘测、设计、工程建设、监理、管理等各项费用应以财政评审结论为依据。

（24）全力配合政府以及相关职能部门依据相关的技术规范和标准。

6.4项目公司组建

（1）本合同生效后30天内，甲乙双方共同出资设立项目公司。

（2）股权结构：招标人（或其指定实施机构）与中标人共同设立项目公司，项目公司注册资本金2亿元， 招标人（或其指定实施机构）出资35%，即0.7亿元；中标人出资65%，即1.3亿元，双方出资根据招标人要求按时同比例缴付到位，项目公司财务并表至招标人（或其指定实施机构），中标人须配合出具相关文件。

项目合作期满，中标人在项目公司的全部股权须无偿转让给招标人（或其指定实施机构）。项目资本金为项目投资额的   %，中标人根据建设进度需要分期、及时、足额认缴项目资本金，严格执行招、投标文件及投资合作协议、项目公司章程等约定，并同时满足银行贷款发放对项目资本金的到位要求。项目融资由中标人负责，以项目公司为主体实施，每笔融资之前须经过招标人的认可；考虑到工程推进以及手续办理的实际情况，项目融资款项如未能按招标人要求到位，由中标人负责筹措资金并按时到位。

项目公司负责该项目的投资、融资、建设、运营等全部工作内容，招标人（或其指定实施机构）负责对该项目实施监管并进行项目绩效考核。

本项目分期开展，其中，首年投资金额不得低于  亿元，第2年至第3年每年投资金额不得低于  亿元；后续每年投资金额原则上不低于  亿元。
如引入第三方财务投资人进行股权结构化，乙方保证：

1）许昌市建设投资有限责任公司、乙方按照 35 %：   %：  %的股权比例享有股东权利、承担股东义务，不得因股权结构化而免除乙方作为中标人的责任和义务，许昌市建设投资有限责任公司、乙方结构化股权部分资金成本各自承担，不得因股权结构化而额外增加项目公司费用；

2）当乙方与结构化一方发生纠纷时，由乙方自行解决，并承担结构化一方的违约责任，不得因该等纠纷而影响甲方、项目公司和许昌市建设投资有限责任公司的利益，不得影响项目的建设等合作内容，确保项目合同顺利实施；

3）乙方结构化股权严禁对外质押、担保，当结构化股权发生保全、诉讼等第三方限制时，由乙方承担各自结构化股权的损失，及时补足结构化股权，并承担对甲方、项目公司、许昌市建设投资有限责任公司的违约赔偿责任；

4）如因结构化影响项目后续融资，由乙方承担融资不能、融资成本过高、增加担保等责任，乙方负责通过股东借款等方式补足融资差额，并承担融资利息差额；

5）乙方实际所持项目公司股权比例在项目全生命周期内只增不减，结构化部分股权对外转让前须经甲方书面同意，且受让方仅限于乙方，乙方承诺予以全额受让；

上述1）至5）条须同时在项目公司章程中予以明确。

（3）合作期内，项目公司不得减少注册资本。因投资总额发生变化，确需增加注册资本的（股权比例不变），需经甲方同意并履行相关法定程序。

（4）项目合作期内，未经许昌市政府同意，双方均不得通过转让等方式对项目公司股东及股权结构进行调整。项目合作期满，中标人在项目公司的全部股权原值转让给招标人。

（5）权利义务承继：项目公司成立后，由项目公司承继本合同约定的相关权利和义务，但本合同中明确专属于乙方的权利、义务除外。

第三章  合作关系

## 第七条 合作内容

7.1 项目范围

许昌市建设投资有限责任公司授权项目公司在合作期内，按照相关法律法规的规定及本合同的要求，对许昌市建设投资有限责任公司许昌市忠武路区域开发建设项目进行投资、融资、建设、维护工作。

7.2甲方提供的条件

（1）甲方通过与乙方签订本合同，与乙方达成合作。

（2）负责协调政府部门审批本项目的项目建议书、工程可行性研究报告、土地使用、环境保护等相关文件，确保本项目设计、投融资、建设及维护等工作的正常开展。

（3）负责协调将本项目所需水、电、暖、通讯线路等从施工场地外部接通至乙方指定地点。

（4）协调城市供水、排水、燃气、热力、供电、通信、消防等依附于本项目的各种管线、杆线等设施的建设计划，匹配本项目建设进度及年度计划安排等。

（5）负责协调政府部门开展本项目范围的征地拆迁和补偿工作，保证项目正常开工。

7.3 乙方应承担的任务

（1）负责本项目合作期内的投资、融资、建设及维护等的一系列工作，承担相应风险，并按照国家、河南省及所在市县的相关规定履行相应的报建手续。

（2）按本合同规定及其他除本合同明确约定应由政府承担之外的所有费用。

7.4 土地获取和使用权利

（1）甲方需在开工日前完成项目用地的规划、征收、拆迁、安置等工作；本项目选址位于许昌市片区开发:新兴路以北、永昌东路以南、玉兰路以东、中原路以西,忠武路（新兴路-新元大道）；

（2）本项目建设用地由建设实施机构以合法手续取得并持有土地使用权证。

（3）许昌市政府负责提供项目用地，土地征收以及办理土地其他相关手续所涉及的费用及利息全部由项目公司承担。

（4）本项目建设用地在正式开工建设前，甲方完成所需建设用地的拆迁、补偿和安置等工作，保证该等项目用地不存在抵押、查封或存在权属争议等情况，乙方应予以配合。

（5）场地是项目公司为本项目建设之用，任何一方不得将项目所用土地用于本项目之外的任何目的。

7.5 项目资产权属

（1）本项目建设期内投资建设形成的各项资产，在合作期内均归许昌市建设投资有限责任公司。

（2）合作期内，项目公司将项目的部分资产交付给甲方指定的使用人使用。（3）本项目合作期限届满时，中标人在项目公司的全部股权原值转让给招标人。

## 第八条  合作期限

本项目的合作期限不高于10年。项目合作期满，中标人在项目公司的全部股权     转让给招标人。

## 第九条  合作履约担保

9.1在本合同签订前，乙方应以银行机构出具保函的形式递交至甲方，以保证项目公司在建设期能够按照合同约定的标准进行建设，并且能够按时完工。履约保函金额为人民币50000万元，担保期至项目竣工验收合格后止。

9.2 乙方承诺按照本合同的相关约定履行合作义务，乙方不能在本合同规定的开工日或之前开工的，每逾期1日，乙方应向甲方支付项目总投资万分之一的违约赔偿金，如因乙方原因逾期超过20日，则甲方有权提出提前终止合同。但不可抗力和甲方的责任造成的延迟除外。

9.3建设期履约保函的解除

在项目竣工验收完成之日，在兑取完由该份建设期履约保函担保的所有款项，并清偿完该份建设期履约保函有效期届满之日前项目公司根据项目合同的规定应支付的所有款项后，甲方应解除该份建设期履约保函，并将该份建设期履约保函的余额退还给保函出具者。

第四章  投资计划及投资方案

## 第十条  项目总投资

10.1投资规模及构成

（1）投资估算：本项目总投资估算为143亿元。

资金来源：项目资本金亿元，占总投资的  %；拟融资金额亿元，占总投资的  %。

（2）以上投资金额以本项目竣工验收合格，并经许昌市审计局审计后的结果为准。

（3）预算评审：乙方须及时依据施工设计图编制施工图预算文件，并报送甲方，由甲方协调许昌市财政评审机构进行评审。

## 第十一条  投资控制责任

11.1项目公司负责项目建设及设备采购，乙方承担项目总投资的投资控制责任，除经甲方同意的变动外，乙方应承担项目建设超支的全部责任。

11.2项目由实施机构负责设计，允许项目公司进行优化设计，优化设计以不增加工程造价、降低成本为本，相应的设计变更需提交政府同意，但是不能超出政府设定的投资控制价。但由甲方单方提出需提高项目的设计和建设标准除外。

11.3在确保工程质量、进度以及安全前提下，项目公司应优化建设施工方案，严格规范工程变更签证程序，合理控制工程造价。

## 第十二条  融资方案

12.1 资本金比例及出资方式

本项目总投资143亿元，项目资本金   亿元，占总投资的   %，股东按股权比例以货币缴纳出资。

12.2 项目融资

甲方（或其指定实施机构）与中标人共同设立项目公司，项目公司注册资本金2亿元， 甲方（或其指定实施机构）出资35%，即0.7亿元；中标人出资65%，即1.3亿元，双方出资根据招标人要求按时同比例缴付到位，项目公司财务并表至招标人（或其指定实施机构），中标人须配合出具相关文件。

项目合作期满，中标人在项目公司的全部股权须无偿转让给甲方（或其指定实施机构）。项目资本金为项目投资额的  %，中标人根据建设进度需要分期、及时、足额认缴项目资本金，严格执行招、投标文件及投资合作协议、项目公司章程等约定，并同时满足银行贷款发放对项目资本金的到位要求。项目融资由中标人负责，以项目公司为主体实施，每笔融资之前须经过甲方的认可；考虑到工程推进以及手续办理的实际情况，项目融资款项如未能按招标人要求到位，由中标人负责筹措资金并按时到位。

1.3.2项目公司负责该项目的投资、融资、建设、运营等全部工作内容，招标人（或其指定实施机构）负责对该项目实施监管并进行项目绩效考核。

1.3.3本项目分期开展，其中，首年投资金额不得低于  亿元，第2年至第3年每年投资金额不得低于  亿元；后续每年投资金额原则上不低于   亿元。
    （2）在项目公司经许昌市政府同意前提下可以以本项目的收益权对外进行质押融资，除此之外，项目公司（包括公司股东）不得以任何目的将本项目的资产、土地使用权对外进行抵押、质押。

12.3资金到位计划

（1）项目资本金  亿元，其中注册资本金2亿元，甲乙双方保证自项目公司注册之日起30日内一次性到达项目公司账户；剩余项目资本金   亿元，根据项目工程建设进度及融资需要，项目融资款项如未能按时到位，由中标人负责筹措资金，并保证所有资金来源合法性。

（2）《项目合同》生效且甲方提供完备的本项目合规手续后3个月内，乙方应确保项目公司按照项目的工程进度计划完成融资交割。项目公司在完成融资交割后7个工作日内，应向甲方书面确认融资交割完成，并提交所有已签署的融资文件的复印件，以及甲方合理要求的证明融资交割已实现的任何其他文件。

（3）若项目公司未能在《项目合同》生效且甲方提供完备的本项目合规手续后3个月内完成融资交割，或在完成融资交割后7个工作日内不能向甲方证明其融资交割完成，且在甲方提出要求后30日内仍未完成，则甲方有权兑取建设履约保函或投标保证金（如尚未退还）。

## 第十三条  投融资违约及违约责任

13.1乙方已经为本合同的履行做好充足准备，乙方应确保本项目建设资金按照本项目建设进度以及融资匹配资金的要求，足额、及时到位，确保本合同项下义务的履行。

13.2乙方保证注册资本、项目融资或其他方式获得的资金能够按时足额到位，并保证用于履行本合同项下义务的资金来源均为合法，项目公司对该资金具有完全的控制权和支配权。

13.3 甲乙双方应按本合同约定履行投资、融资义务，每逾期1日，违约方应向守约方支付项目总投资金额万分之一的违约赔偿金。如因违约方原因延期超过30日，则守约方有权提出提前终止合同。但不可抗力造成的延迟除外。

第五章  项目前期工作

## 第十四条  前期工作及分担

## 第十五条  前期工作经费

## 第十六条  甲方提供的前期工作支持

甲方应对乙方主体承担的项目前期工作提供支持，包括但不限于：

（1）协调相关部门和利益主体提供必要资料和文件；

（2）对乙方的合理诉求提供支持；

（3）组织召开项目协调会。

## 第十七条 前期工作违约及处理

如乙方未按第十五条约定支付前期工作费用的，甲方有权随时终止本合同。

第六章  工程建设

## 第十八条 甲方提供的建设条件

（1）在建设期内协助乙方办理有关政府部门所要求的批准和保持批准有效。

（2）给予项目建设所需的属于甲方批准权限内的批准并保持批准有效。

（3）确保乙方在建设期内能够为了建设项目工程的目的合理使用区域内的工程土地。

（4）按照适用法律法规选择有相应资质的监理公司进行项目建设施工的全过程监理，并由项目公司承担相应费用。

## 第十九条 进度、质量、安全及管理要求

19.1工程进度

（1）在开工日或之前开始建设工程。

（2）开工时间：不迟于年月日开工建设（实际开工时间以本项目监理工程师发出的开工令为准）。

（3）乙方在建设期内应向甲方提交每月建设工程进度报告，该报告应合理、详细的说明已完成的和进行中的建设工程情况以及甲方合理要求的其他相关事项。

（4）乙方应严格按照本合同所规定的时间组织施工，于每月五日前向甲方提交工程进度报告，详细说明如下事项：

a工程进度实际完成的百分比与计划完成的百分比的比较；

b工程投资完成情况；

c存在的问题及处理意见，包含与进度计划的差异、原因分析及正在采取的纠正措施。

19.2 工程质量

（1）乙方根据下列规定实施建设工程：

a 适用法律；

b 经有关政府部门批准的初步设计和施工图设计；

c 本合同下对项目建设的其他所有要求；

d工程质量标准：在符合（GB50300-2013）《建筑工程施工质量验收统一标准》的基础上，各分部分项工程符合工程建设“施工质量验收标准”，并确保质量一次合格率100%。

19.3  工程建设管理要求

（1）根据适用法律法规和基本建设程序、批准的初步设计和施工图设计、所有适用的施工标准和规范及本合同的其它要求，乙方可自行承担或选择有相应资质的承包商进行项目施工建设。

（2）乙方依法选择承包商，包括但不限于建设承包商、设备供应商和维护承包商，乙方在任何情况下均不能解除其在本合同项下的任何义务。乙方对于其承包商或其聘用的人员的任何作为或不作为对甲方承担全部的责任。

（3）项目由乙方（            ）负责施工，严禁转包和违法分包。对于法律法规允许和确需专业分包的子项目，乙方须报经甲方及项目公司书面同意后方可按程序进行分包。如乙方未经同意私自分包、转包、不备案合同和主材信息的，甲方有权按照分包合同金额的100%对其进行罚款，直至解除合同；同时按《建筑法》有关规定，向行业主管部门提请处罚；列入许昌市企业征信不良记录名单，今后不得参与许昌市政府投资项目。

（4）乙方应确保与承包商签订的合同符合本合同的约定，承包合同和主要材料合同应按照本合同约定提交甲方、项目公司备案。在施工工程中采购、安装的所有设备和材料必须是全新的，使用的所有材料必须经检验是合格的。

（5）如乙方未按照本合同19.3（3）、（4）条约定执行，未经同意私自分包、转包、不备案合同和主材信息的，甲方有权按照分包合同金额的100%对乙方进行罚款，直至解除合同。同时甲方可按《建筑法》有关规定，向行业主管部门提请处罚，并列入许昌市企业征信不良记录名单，三年内不得参与许昌市政府投资项目。

19.4 项目负责人

乙方派驻的项目负责人为    、勘察负责人为  ，设计负责人为    ，施工负责人       具体信息如下：

1）姓名：

职称：

身份证号：

证书编号：

2）姓名：

职称：

身份证号：

证书编号：

3）姓名：

职称：

身份证号：

证书编号：

4）姓名：

职称：

身份证号：

证书编号：

拟派负责人在项目实施过程中不得更换（死亡、丧失劳动能力或被依法限制人身自由的除外，如因上述原因更换的必须换为具有同等资质和业绩的人员，且更换前须以书面申请形式报经甲方同意）。

19.5 项目团队其他人员

乙方派驻的项目团队其他主要人员为：

未经甲方的事先同意，项目团队投入人员不得随意调换。如确属需要，乙方应选派在资历和能力等方面高于其前任的人员报请监理人审核，并经甲方审批后方可替换。

19.6监理单位的选择

甲方依照法律、法规相关规定依法选择监理单位，监理费用由项目公司承担并纳入总投资。

## 第二十条  建设期的审查和审批事项

（1）乙方应尽最大努力取得和保持项目建设维护所要求的所有批准，并应促使每一建设承包商和维护承包商（如适用）取得并保持需要的一切此类批准。

（2）在项目建设过程中，乙方在签署、取得或完成各种合同、审批等文件后，有义务对甲方的监督、审计检查等工作给予充分配合，提供完整的所需查看的各种文件资料，并对提供资料的真实性负责。

（3）项目公司负责准备审查和审批所需的资料，并办理审查和审批事项，承担所需费用，甲乙双方予以配合。

## 第二十一条  工程变更管理

21.1 合同履行过程中发生以下情形的，应按照变更处理：

（1）改变合同中任何重大原则性的质量标准或其他特性；

（2）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（3）改变工程的时间安排或实施顺序。

21.2 变更权

甲乙双方均可以提出变更。

变更指示均通过监理单位发出，监理单位发出变更指示前应征得甲方同意。乙方收到经甲方签认的变更指示后，方可实施变更。

21.3 甲方要求的变更

（1）甲方认为需要对项目建设进行变更，应书面通知乙方。

（2）乙方在收到甲方要求变更的通知后的10个工作日(或甲方同意的延长期限)内，须就变更向甲方作出书面答复。如果乙方未按规定的时间回复，则视为乙方已接受了变更。

（3）甲方在收到乙方对变更的回复后 10 个工作日内，须以书面方式确认乙方对变更的回复中所包含的事项。

（4）如甲方对变更进行确认，本合同被视为在变更回复当日作出了修改：甲方与乙方须遵守它们在修改后的本合同项下所应承担的义务，乙方须按甲方变更通知所要求的方式或裁决结果，实施该项变更；以书面形式表明不同意乙方对变更的回复，并列明不同意的具体事由，在此情况下，该变更将依照争议解决程序的规定进行裁决。

（5）除本合同另有明确约定外，甲方的变更引起的成本变化，经政府批准后实施，计入建设成本。

（6）乙方应根据勤勉尽责的原则准备、并向政府部门(或其他有关机构)提交适当的申请及其他相关文件，尽力获得实施变动所必需的任何批准；如乙方的申请被政府有关部门拒绝，甲方要求变动的通知应视为已被放弃。

（7）因甲方要求的变动而导致项目工期的迟延，甲方应给予乙方一定补偿，届时由双方协商补偿办法或金额。

21.4 乙方要求的变更

（1）乙方在开工日后，认为需要对项目建设进行变更，应书面通知甲方并经其同意后方可实施，否则不得变更。

（2）甲方在收到乙方要求变动的通知后的10个工作日内，须就变动向乙方作出书面回复，否则视为同意。

（3）根据法律规定，变动应经过批准的，乙方应负责办理报批手续并自行承担所有的相关费用。

（4）当甲方书面同意乙方要求的变动时，本合同应视为在当日做出了修改，双方须遵守其各自在修改后的本合同项下的义务。

（5）乙方要求的变动引起成本增加的，则由乙方自行承担；如乙方要求的变动使得本项目成本降低的，则甲方有权就该等成本的降低作为调减服务费的计费依据。

## 第二十二条  征地、拆迁和安置

本项目用地的征收、拆迁和安置等相关工作均由当地政府负责，发生的费用作为前期费用，遵照本合同的相关约定执行。

## 第二十三条  项目验收

乙方应按照适用法律及本合同的要求组织本项目竣工验收以及在竣工验收合格后完成竣工验收备案。

## 第二十四条  项目保险

24.1乙方在充分评估本项目投资风险后，应根据中国的保险法等相关法律和行政法规的规定，并结合本项目的实际情况，购买项目建设期间的保险险种。在合理的商业条件下，应遵照可保风险均应投保的原则进行投保。其购买保险后，应将保险合同复印件交甲方备案。

24.2乙方所投险种包括但不限于：

建设期间的 (1)货物运输险、（2）建安工程一切险、（3）第三者责任险；

以上各种险种的保险均必须足额投保。

24.3在合作期内，乙方应自费购买上述约定的保险，并始终使保险单保持有效；未经甲方书面同意，乙方投保的险种和数额不得随意变更。

24.4建设期需要投保的相关险种均由项目公司或其委托的施工方负责投保。在法律许可和承保人能提供的服务范围内，乙方有权在和保险公司之间签署的保险合同中，将甲方列为受益人之一。

具体保险费率、受益分配等按现行相关规定执行。

24.5 建设期保险期限的保险无缝衔接。

24.6 保险内容应包括但不限于以下内容：

(1) 在整个项目合作期限内，购买并维持项目合同约定的保险，确保其有效且达到合同约定的最低保险金额；

(2) 投保人或投保人的代理人在投保或续保后尽快向甲方提供保险凭证，以证明项目公司已按合同约定取得保单并支付保费，如果乙方未购买或维持上述保险始终有效，则甲方有权根据本合同从对乙方应付款项中扣除其应付的保险金（或者直接提取建设履约保函下的相应金额）；

(3) 如果项目公司没有购买或维持合同约定的某项保险，则甲方可以投保该项保险，并从履约保函项下扣抵其所支付的保费或要求项目公司偿还该项保费；

(4) 向保险人或保险代理人提供完整、真实的项目可披露信息；

(5) 任何时候不得做出或允许任何其他人做出任何可能导致保险全部或部分失效、可撤销、中止或受损害的行为；

(6) 当发生任何可能影响保险或其项下的任何权利主张的情况或事件时，项目公司应立即书面通知甲方，如果乙方未及时提供通知而造成保险单失效，乙方应承担违约责任；

(7) 尽一切合理努力协助甲方或其他被保险人及时就保险提出索赔或理赔；

（8）保险单的附加条款中必须规定：未提前30天书面通知甲方，保险人不得取消、延展或对保险单作重大变更。

## 第二十五条  工程保修

25.1 保修期限和范围

保修期限和范围按国家标准执行。

25.2 保修期内的保修责任和义务

按《建筑工程质量管理条例》相关规定执行。其中规定的保修责任和义务由乙方承担。

## 第二十六条  建设期监管

26.1招标采购监管

乙方不具备建设所需的工程施工、货物生产提供的资格和能力的，应选择满足要求的承包商提供服务，属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准，项目公司需按照国家招投标有关规定，依法进行招标，选择满足要求的承包商。上述招标的招标文件、招标结果和承包（供货）合同均应报甲方备案。

26.2工程质量监管

监理单位、质量监测机构对工程全过程监督、检测。

26.3工程进度监管

甲方根据本合同规定的建设期限进行监督管理，乙方应合理安排建设进度及各项采购进度，按照本合同中约定的建设期限完成本项目的建设工作。

26.4工程建设档案资料监管

乙方须按国家、地方及行业规定建立档案资料管理制度，规范档案管理工作。

## 第二十七条  建设期违约和处理

27.1延迟

（1）乙方在获悉可能导致项目在开工日不能开工的任何事件发生时，应于3个工作日内以书面方式向甲方发出延迟通知，通知内容包括但不限于：

a延迟事件发生的原因、时间、过程；

b延迟或延迟事件的责任者；

c预计延迟时间；

d 对本合同的任何违约或预期违约；

e乙方关于减轻和纠正延迟或延迟事件影响的计划；

f对甲方补偿的相关说明。

（2）乙方在发出延迟通知后，应定期按月就相关情况向甲方提供事件的最新进展报告。

（3）若延误由甲方或其他政府部门造成，则甲方还应给予乙方一定补偿，届时由双方协商补偿办法或金额。

27.2放弃或视为放弃

（1）乙方以书面形式表示放弃本项目建设。

（2）视为放弃

除不可抗力或甲方违约的情况外，如果乙方出现下列情况，则本项目的建设应视为已被放弃：

a书面通知甲方其已终止任一建设工程，且不打算重新开始施工；

b由于乙方原因未能在开工日期之后 20 天内开始项目的建设；

c由于乙方原因未能在任何不可抗力事件结束后30天内恢复建设工程施工；

27.3甲方介入完成建设

（1）甲方介入的条件

乙方出现下列情况之一的，则甲方有权指定第三方取代乙方承担项目的任何必要的建设，以便实现完工。

a书面表示放弃项目；

b 被视为放弃项目建设。

（2）甲方介入建设后，乙方应与甲方及其指定第三方合作，向其提供所有合理的协助，并让贷款人在其融资文件中做出具有相同效果的承诺，以确保项目的建设和完工。

（3）甲方介入项目的建设，不应被视为根据本合同承担了乙方的义务。

（4）除本合同另有规定外，甲方及其指定第三方介入建设所产生的一切费用和风险由乙方承担。甲方有权在向乙方提供详细的费用和支出记录后，从建设履约保函项下提取该部分款项。

（5）如果乙方已采取了切实可行的措施或提供了有效担保，甲方应撤出项目的建设。乙方应在此时恢复承担全部责任，直至任何一方发出终止通知为止。

第七章  不可抗力和法律变更

## 第二十八条  不可抗力事件

28.1 不可抗力事件的认定

（1）不可抗力事件应包括但不限于下列事件：

a 雷电、干旱、火灾、地震、火山爆发、山崩、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、 台风或龙卷风；

b流行病、饥荒或瘟疫；

c战争行为（无论是否宣战）、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量 的使用、禁运、暴乱或民众骚乱、恐怖行为、军事演习或政变；

d 化学或放射性污染或核辐射。

(2) 适用于乙方的例外情况 乙方无权将下述情况视作不可抗力事件而终止履行本合同或不完全履行本合同项下义务：

a乙方的承包商或其他与乙方建立合同关系的第三方在履行合同方面发生延误；

b 项目设施的故障或正常磨损。

28.2 适用于甲方的例外情况

甲方无权将下述情况视作不可抗力事件而终止履行或不完全履行本合同项下义务：许昌市人民政府对项目设施或其任何部分实行的没收、充公或国有化。

## 第二十九条  不可抗力事件的处理

任何一方由于出现不可抗力事件使该方无法全部或部分履行其本合同项下的义务时，该方应有权终止履行本合同项下的义务。

## 第三十条  通知

声称受到不可抗力影响的一方应在知道不可抗力之后 20 个工作日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果，并根据对方要求提供证明。

## 第三十一条  损失承担原则

31.1发生不可抗力时，双方应各自承担由于不可抗力对其造成的损失。

31.2 减少损失的责任和协商

受到不可抗力影响的一方应努力减少不可抗力的影响。双方应协商采取合理的补救措施尽量减少不可抗力给各方带来的损失。 声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

31.3 不可抗力造成的终止

当不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间持续 30 天以上时， 双方应协商决定继续履行本合同的条件或者终止本合同。如果自不可抗力发生后 30 天之内双方不能就继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，任何一方有权给予另一方书面通知后立即终止本合同。

## 第三十二条  法律变更或政府行为

如果在本合同生效后，因法律变更及政府行为导致乙方部分或全部不能履行本合同项下主要义务，而这种变化和影响又不以甲方的意志为转移，甲乙双方应尽力就继续履行本合同进行协商，若不能达成一致，则一方可向另一方发出终止意向通知。

第八章  合同解除

## 第三十三条  合同解除的事由

33.1甲方发出的终止

下述任一事件发生时，甲方有权立即发出终止意向通知：

(1) 乙方在本合同中作出的承诺被证明在做出时存在虚假或未兑现，严重影响其履约能力；

(2) 乙方未能根据本合同约定提交建设履约保函并保持其有效的；

(3) 乙方出现放弃建设或视为放弃建设情形的；或者因乙方出现本合同中有关迟延开工约定导致提前终止情形的；

(4) 乙方被依法吊销营业执照、责令停业、清算或破产；

(5) 贷款人开始行使其担保合同项下的担保权利并可能造成项目无法正常建设；

(6) 未经甲方同意，乙方擅自出租、质押、转让项目建设内容或擅自进行股权转让的等。

33.2乙方发出的终止

下述事件发生时，乙方有权立即发出终止意向通知：

甲方在本合同作出的承诺及其他任何声明和保证被证明是虚假的或未兑现，使乙方履行本合同的能力受到严重不利影响；

33.3 法律变更或政府行为

如果在本合同生效后，因法律变更及政府行为导致乙方部分或全部不能履行本合同项下主要义务，而这种变化和影响又不以甲方的意志为转移，甲乙双方应尽力就继续履行本合同进行协商，若不能达成一致，则一方可向另一方发出终止意向通知。

33.4 协商一致终止

在合作期内，由各方协商一致可提前终止本合同，此种情形下的终止及对应终止补偿金的计算问题等，由各方届时协商一致。

## 第三十四条  合同解除程序

34.1终止意向通知

按照第33.1或33.2或33.3款发出的任何终止意向通知均应同时向贷款人发出一份复印件。在终止意向通知发出之后，双方应在30天内协商避免本合同终止的措施。 如果乙方和甲方就将要采取的措施达成一致意见，或者乙方或甲方(视情况而定)在相应的协商期或双方可能同意的更长的时间内纠正了违约事件，终止意向通知即自动失效。

34.2终止通知

在协商期届满之时，如果 ：

a 双方未达成一致；

b 导致发出终止意向通知的违约事件未得到纠正。

则发出终止意向通知的一方可以向另一方和贷款人就此发出终止通知，本合同在终止通知送达对方之日终止。

## 第三十五条  合同解除后的安排

35.1甲方的权利

(1) 对项目的管理权利

在项目合作期内，如果乙方发生33.1所述事件，甲方发出终止意向通知之后，乙方保证与甲方或其指定机构合作， 并应让贷款人在融资文件中作出具有同样内容的承诺，保证项目建设活动正常进行；

(2) 终止本合同的权利

如果在 33.1 所述事件发生之后，甲方已发出终止意向通知，并且乙方违约事件在协商期期满之日前未得以补救，则甲方应有权在上述日期之后的任何时间发出终止通知终止本合同。

35.2 终止的后果

（1）本合同终止后，双方在本合同项下不再有进一步的义务，但到期应付的款项除外；

（2）本合同的终止不影响本合同中争议解决条款和任何在本合同终止后仍然有效的其他条款的效力。

35.3提前终止的费用支付

发生提前终止事项时，甲方按照如下标准向乙方支付终止补偿金：

| 序号 | 提前终止事项 | 补偿金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乙方违约导致终止 | 建设期提前终止，A1×0.5 |
|  |  | 建设期满提前终止，A2×0.8+D |
| 2 | 甲方违约导致终止 | 建设期提前终止，A1×（1+合理利润率） |
|  |  | 建设期满提前终止提前终止，A2×（1+合理利润率）+D |
| 3 | 不可抗力事件 | 建设期提前终止，A1×0.9 |
|  |  | 建设期满提前终止提前终止，A2×0.9+D |

其中：

A1为经审计的项目公司实际发生的项目投资支出；

A2为竣工决算项目总投资；

D为提前终止通知发出日，项目公司应向许昌市政府指定机构移交维护所需的零部件、备品备件等的评估价值。

## 第三十六条  合同解除的其他约定

36.1 减轻损失的措施

由于另一方违约而遭受损失的一方应采取合理行动减轻损失。如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能够减轻或减少的损失金额。

36.2 由于受损害方造成的损失的扣除

如果造成损失的部分原因是由于受损害方的作为或不作为造成的，赔偿的数额应扣除这些因素导致的损失金额。

36.3对间接损失不负责任

除非本合同另有规定，各方均不应对由于或根据本合同产生的或与其相关的任何索赔为对方的任何间接、特殊、利润损失或附带损失或惩罚性损害赔偿负责。

第九章   违约处理

## 第三十七条  违约及赔偿

37.1 甲方违约及赔偿

(1) 延迟开工

由于甲方原因导致的开工延迟, 由甲方给予乙方一定补偿，如发生由双方协商补偿办法或金额。

(2)服务费支付的违约

甲方未按照本合同的有关规定，向乙方支付相应的服务费，则乙方有权向甲方发出催告，如甲方在催告通知出具后的60日内仍未能支付的，则甲方除应支付应付未付的服务费外，还应每日按照应付未付金额的万分之一 另行向乙方支付滞纳金。

37.2 乙方违约及赔偿

(1) 延迟开工

乙方不能在本合同规定的开工日或之前开工的，每逾期1日，乙方应向甲方支付项目总投资万分之一的违约赔偿金，如因乙方原因拖期超过 20 日，则甲方有权提出提前终止合同。但不可抗力和甲方的责任造成的延迟除外。

- 拖延维护

乙方未在规定的时间内达到本合同约定的标准的，则甲方有权视情形提取履约保函项下的相应金额。

37.3 不减免和影响的事项

违约方对违约责任的承担并不能减免其在本合同下的其他任何义务。 双方获得上述违约赔偿的权利不影响其在本合同项下的终止权。

37.4 减轻损失的措施

由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理措施防止损失扩大或减少损失。如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能减少的损失金额。受损害的一方应有权从另一方获得因试图减轻和减少损失而发生的任何费用。

37.5 部分由于受损害方造成的损失

如果损失部分是由于受损害方的作为或不作为造成的，或部分损失应由受损害方承担的，赔偿的数额中应扣除该部分损失。

第十章争议解决

## 第三十八条  争议解决方式

38.1协商

（1）本合同生效后 7 天之内，双方应成立一个由乙方代表和甲方代表组成的项目协调委员会。任何一方均可在通知另一方后更换项目协调委员会成员。该委员会的所有决定均应得到委员会全体成员的一致通过。

（2）协调事项

项目协调委员会应负责按照第38.2款的规定解决本合同下或与本合同引起的终止履行有关的争议。协调事项包括但不限于：

a协调双方在项目设施的建设方面的计划和程序；

b在发生不可抗力影响项目建设时讨论应采取的步骤；

c影响项目设施安全的事项；

d为解决本合同项下的争议任命财务专家和专家小组；

e其他双方同意的事项。

38.2 争议的解决

因乙方出现纠纷对甲方产生的违约责任，由乙方对甲方承担连带责任。

因解释或履行本合同过程中产生的任何争议由项目协调委员会进行协商解决。项目协调委员会的一致决议对双方均有约束力。项目协调委员会在 90 天内无法协商解决的，双方均有权采取向项目所在地仲裁机构提请仲裁或向项目所在地有管辖权的人民法院提出诉讼的方式解决。

## 第三十九条  争议解决期间的继续履行

在争议提交项目协调委员会或法院解决期间，各方应继续履行其在本合同项下的各项义务并继续享有其在本合同项下的所有权利，而不影响以后根据上述裁决进行最终调整。任何一方不得以发生争议为由，停止项目建设或采取其他影响公共利益的措施。

第十一章其他约定

## 第四十条  合同的变更与修改

40.1未经双方书面同意，不对本合同进行重大修改或变更。

40.2本合同任何修改、补充或变更必须经双方协商一致并签字盖章后方具有法律约束力。如果根据届时有效的相关法律或法规的规定而需要政府有关部门审查批准的，则自政府有关部门审查批准之日起对甲乙双方产生约束力。

40.3本合同履行期间，双方可根据届时有效的相关法律或法规的规定，对本合同的某一部分进行修改、补充或变更；双方确认的对本合同的有效的修改、补充或变更的书面文件或书面材料，均与本合同具有同等法律效力。如其内容与本合同存在冲突或矛盾的部分，以修改、补充或变更的内容为准。

40.4如果本合同的任何条款不合法、无效或不能执行，则

（1）并不影响其他条款的效力和执行；

（2）双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改，使之合法、有效并可执行；修改或更改应尽可能平衡双方之间的利益。

## 第四十一条  合同的转让

41.1 甲方的转让

(1) 甲方可将本合同下的全部或部分权利或义务转让给许昌市人民政府指定的政府机构或部门。

(2) 除41.1(1)外，未经乙方事先书面同意，甲方不得转让其本合同项下全部或部分的权利或义务。

41.2 乙方的转让

(1)除第41.2（2）规定外，未经甲方事先书面同意，乙方不得转让、出租、质押或提供其他担保：

a其在本合同或与本项目有关的其他合同项下的权利和权益；或

b乙方用于项目的项目设施或资产。

(2) 项目融资行为导致的转让。

为项目融资目的，乙方应有权：

a按本合同第12.2(2)款的规定，以融资为目的，经甲方书面同意，在项目相关权益设置质押或其他担保权。

b经甲方书面同意，根据融资文件的规定将其在本合同和与项目有关的其他合同项下的权利和权益转让给融资机构。

## 第四十二条  文件权利和保密

42.1 文件的权利

(1)甲方的文件

由甲方向乙方提供的一切文件，或者主要在这些文件基础上制作的文件应属于甲方的财产,只能由乙方用于项目之目的。

(2) 乙方的文件

由乙方向甲方提供的一切文件，应属于乙方的财产。这些文件只能由甲方用于项目之目的。

(3) 遵守规定

双方应确保各自接触到这些文件及其复制件的有关人员遵守本合同中的保密规定。

42.2 保密

任何一方或其员工、承包商获得的所有资料和文件(不论是财务、技术或其他方面)，未经另一方事先书面同意，截止项目合作期最后一天之后五年的期间内，不得向第三方透露或公开，但是法律要求的除外。

## 第四十三条  税收

本项目实施过程中涉及的税种包括但不限于土地使用税、房产税、增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、印花税、企业所得税、契税等，其中土地使用税由划拨土地权证所有人负责缴纳，房产税由资产权证所有人负责缴纳，其他税费按照国家税务总局及省、市相关税务规定由纳税主体依法缴纳。如遇税收政策调整或相关税收补贴政策出台，按照最新政策执行。

## 第四十四条  不弃权

任何一方均不被视为放弃本合同中的任何条款，除非该方以书面形式作出放弃。 任何一方未坚持要求对方严格履行本合同中的任何条款，或未行使其在本合同中规定的任何权利， 均不应被视为对任何上述条款的放弃或对今后行使任何上述权利的放弃。

## 第四十五条  通知

45.1 在本项目合作期内，双方应各自指派一名日常事务代表，代表各方与对方进行日常事务的联系和沟通。各方应将自己的日常事务代表书面通知对方，若需变更，则应提前30天将继任人书面通知对方，否则视为未变更。

45.2本合同项下的通知应以中文书写，并通过特快专递、邮寄或传真方式按下述地址送至或发至各方：

甲方：许昌市建设投资有限责任公司

地址：

邮编： 461000

收件人：

传真：

乙方1：

地址：

邮编：

收件人：

传真：

乙方2：

地址：

邮编：

收件人：

传真：

45.3下述情况应视为已送达：

（1）若采用专人递交或邮寄方式（挂号、要求回执） ，在送寄至上述地址时；采用传真形式，在准确发送至上述传真号码，并收到对方的确认函时。

（2）如果一方的地址或收件人更改时，应在新地址或新收件人启用5日前以上述通知方式通知另一方，否则应仍以原地址和收件人为准。

## 第四十六条  适用法律

本合同适用中国法律。

## 第四十七条  适用语言

本合同以中文书就。

## 第四十八条  合同份数

合同正本一式份，各执份，其余份交予有关部门登记备案。各份合同书具有同等法律效力。

## 第四十九条  合同生效

本合同经许昌市政府批准，并由双方法定代表人或正式授权代表签字、盖章后生效。双方愿受本合同的法律约束。

# 第五章  发包人要求

一、功能要求

（一）工程的目的。

忠武路建设及忠武路开发区域内的城市道路及桥梁工程、城市市政配套工程、景观绿化工程、河道水系治理工程、村庄拆迁及安置、土地整理等。 。

（二）工程规模。

工程采用社会投资人+设计施工总承包模式（EPC），总投资约143亿元。

二、工程范围

（一）概述

许昌市建设投资有限责任公司许昌市忠武路区域开发建设项目总投资约143亿元，区域开发范围为:新兴路以北、永昌东路以南、玉兰路以东、中原路以西区域以及忠武路（新兴路-新元大道），项目分期实施，其中一期工程为忠武路建设，二期工程为区域内其他项目开发建设。

三、发包人提供的技术文件

四、时间要求

项目合作期限不高于10年。

一期工期要求：2020年5月20日忠武路全线通车，2020年11月底绿化、照明完工。 二期工期要求：根据招标人要求，按照投资计划、投资强度推进。

五、技术要求

执行现行国家及主管部门颁发实施的有关设计、施工规范、质量验收标准。

综合质量：设计质量标准合格，工程质量合格率100%。无工程质量事故和工程质量缺陷。

# 第六章  招标人提供的资料

# 第七章  投标文件格式

## 目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、联合体协议书

四、投标保证金

五、价格清单

六、承包人建议书

七、承包人实施方案

八、资格审查资料

九、其他资料

## 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以投资年化收益率      %，建筑安装工程费优惠下浮率     %的报价作为投标总报价，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                 （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：          （个人电子签章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

注：以联合体形式投标时，“投标人”处填写所有联合体成员名称，投标人盖章处仅需加盖牵头人公章，“法定代表人或其委托代理人”处仅需由牵头人的法定代表人或其委托代理人签字。

### （二）投标函附录

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 证书编号（或注册证号） |  |
| 勘察负责人 |  | 证书编号（或注册证号） |  |
| 设计负责人 |  | 证书编号（或注册证号） |  |
| 施工负责人 |  | 证书编号（或注册证号） |  |
| 投标范围 |  |  |  |
| 投标报价率 |  | 投资年化收益率 % 建筑安装工程费优惠下浮率 % |  |
| 投标质量 |  | 综合质量：设计质量标准合格，工程质量合格率100%。无工程质量事故和工程质量缺陷。 |  |
| 项目合作期限 |  |  |  |
| 投资金额 |  |  |  |
| 工期要求 |  |  |  |
| 安全控制目标 |  | 不发生任何人员伤亡事故 |  |
| 投标有效期 |  | 提交投标文件的截止之日起90日历天。 |  |
| 投标保证金 |  | 已递交 |  |
| 权力义务 |  | 我方承诺完全响应招标文件的规定，或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定（可另加附页） |  |
| 其他 |  |  |  |

投标人：                 （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：          （个人电子签章）

年      月    日

注：以联合体形式投标时，“投标人”处填写所有联合体成员名称，投标人盖章处仅需加盖牵头人公章，“法定代表人或其委托代理人”处仅需由牵头人的法定代表人或其委托代理人签字

## 二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件扫描件。

投标人：                 （企业电子签章）

年      月    日

注：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须出具此证明书。联合体投标的，应提供所有成员单位的法定代表人身份证明。

## 二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：同投标有效期。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证原件扫描件及委托代理人身份证原件扫描件

投标人：                               （企业电子签章）

法定代表人：                               （个人电子签章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （个人电子签章）

身份证号码：

年       月       日

注：以联合体形式投标时，“投标人”处填写所有联合体成员名称，投标人盖章处仅需加盖牵头人公章，“法定代表人或其委托代理人”处仅需由牵头人的法定代表人或其委托代理人签字

## 三、联合体协议书（适用于联合体投标）

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加                    （项目名称）的投标，现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制、递交和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作，承担主要责任。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：

5．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

6．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

7．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

成员二名称：                                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

……

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。如投标人为联合体投标，本协议为原件扫描件。

年      月     日

## 四、投标保证金

许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执

（注：开标现场单独提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询）

## 五、承包人建议书

## 六、承包人实施方案

## 七、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 本次投标为 | □设计单位、□施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □独立总承包投标人、□联合体投标牵头人、□联合体投标之一 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、附投标人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证等材料的原件扫描件。

2、如为联合体投标人，各成员单位均各填此表，并附相应的材料原件扫描件。

### （二）投标人或联合体各方近年财务状况表

注：须提供近三年经会计师事务所或第三方审计机构审计后的财务报告（2018年度），成立不足一年企业，从成立之日起提供

（三）投标人承诺

### （三）投标人或联合体牵头人近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：应附合同或发包人出具的证明文件复印件。

### （四）投标人或联合体各方近年发生的重大诉讼及仲裁情况

注：投标人或联合体各方2016年1月1日以来发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行项目承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

### （五）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

### （六）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目负责人应附执业资格证书（或技术职称证书）、身份证，管理过的项目业绩须附合同或发包人出具的证明文件原件扫描件；勘察、设计、施工负责人应附执业资格证书、技术职称证书、身份证原件扫描件。其他主要人员应附身份证、职称证（执业证或上岗证书）原件扫描件（如有）。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 备注 |  |

注：投标人的每位主要人员均按此表格式分别填写和附相应的证明资料原件扫描件。

## 八、其他资料

（1）投标人没有处于被各级住房和城乡建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；(投标人需出具声明函)

（2）投标人没有处于被责令停业，财务被接管、冻结、破产状态；(投标人需出具声明函)

（3）投标人认为有必要提供的其他资料。

注：如投标人为联合体投标，以上声明函可为原件扫描件。