- 二、开标一览表

项目编号：ZFCG-G2019109-2号

项目名称：G107许昌境改建工程水土保持设施竣工验收技术评估报告编制  单位：元（人民币）

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交付日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一标段 | G107许昌境改建工程水土保持设施竣工验收技术评估报告编制 | 大写：肆拾万零伍仟元整 小写：405000.00元 | / | / |
| … |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人名称：    河南省水利勘测有限公司 （全称）（公章）：

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

日期：2019年11月11日

注：投标人无需填报交付日期

- 4.3 技术方案（实施方案）

### 4.3.1对项目的理解

#### 4.3.1.1指导思想

水土保持监测、验收是从保护水土资源和维护良好的生态环境出发，运用多种手段和方法，对水土流失的成因、数量、强度、影响范围及其水土保持效果等进行动态的观测和分析，是防治水土流失的一项基础性工作，对于贯彻水土保持法规，搞好水土保持监督管理工作具有十分重要的意义。

通过水土保持监测工作的开展，掌握项目区水土流失情况，了解各项水土保持措施的实施效果，并做相应的监测记录，通过水土保持监测调查发现问题，以便采取行之有效的措施，完善工程占领区水土保持措施，达到全面防治项目区水土流失和改善生态环境的目的，为项目的安全生产服务。

通过水土保持验收工作，核查生产建设项目是否依法履行了水土流失防治义务；核查生产建设单位是否按照批准的水土保持方案及时有效地实施了水土流失防治措施；核查生产建设项目水土流失防治效果是否达到技术标准和方案规定的要求。

#### 4.3.1.2工作目标

（一）监测工作目标

1、了解工程实际的扰动地表面积，核实线路工程区、桥涵区、站场区、施工生产生活区等防治分区施工过程中实际水土保持措施工程量以及植被恢复情况。科学、准确地反映工程对水土流失的影响，以及工程建设成就和各项水土保持措施的效益。

2、了解工程项目区各项水土保持措施的运行状况，对水土流失防治效果进行评价，为项目的终期验收评估积累数据。

3、通过水土流失动态监测，为管理部门提供决策依据。进一步完善工程水土保持措施，规避和减少项目建设过程中对水土保持的不利影响，制定区域性水土保持预防监督管理办法，促进项目区的可持续发展。

通过水土保持监测，检验项目建设造成的水土流失是否得到有效控制，是否达到水土方案报告提出的目标和国家规定的标准，为项目的管理运行提供依据。

具体的监测目标是通过水土流失治理度、扰动土地整治率、土壤流失控制比、拦渣率、林草覆盖率、林草植被恢复系数等6个量化指标来体现。监测报告以项目水土保持方案中分析给出的水土流失防治目标作为该项目的水土保持监测目标，以此来评价该项目水土流失和水土保持情况的指标数值。

（二）水保验收工作目标

水土保持设施验收现场查勘，全面评估水土保持设施建设情况与存在问题，提供水土保持完善措施的技术咨询与服务，编制完成《水土保持设施验收报告》，作出水土保持设施验收的结论，明确是否达到经批准的水土保持方案的要求，存在遗留问题的，明确对策措施和安排。协助采购人完成本工程竣工水土保持专项验收工作，配合发包人组建验收机构。负责组织和承办验收报告相关技术评审及验收会议，负责现场查勘、会议的相关会务工作。配合采购人完成公示，代表采购人取得主管部门的验收备案文件。

#### 4.3.1.3工作流程

（一）水土保持监测工作流程

监测是依据水土保持方案报告书，在主体工程和水土保持工程初步设计的基础上，通过巡查、调查、定位观测对项目建设弃土弃渣、扰动地表面积、土壤流失量、水土保持措施实施情况及防治效果和各项指标达标情况等进行动态监测，为有效开展水土流失防治、科学评价水保措施防护效果、确保主体工程安全运行提供技术支撑。监测程序分为前期准备、监测实施及监测成果分析评价三个阶段。

前期准备阶段主要是组建监测项目组，收集项目区气象、水文、泥沙及有关工程设计等资料和地形图。通过图件资料整理分析，深入细致地了解和掌握项目区自然、经济、社会情况，特别是主体工程建设概况，在此基础上，研究制定详细的监测实施方案、工作计划和野外调查监测工作细则。

监测实施阶段是依据制定的监测实施方案和野外调查监测工作细则，对建设项目进行踏勘调查。通过踏勘调查，选定典型地块设立水土流失观测点，对项目建设的水土流失情况及水土保持措施实施情况进行定位观测，并按照拟定的工作计划，开展调查、巡查监测，及时掌握建设过程中水土流失及其防治措施动态变化情况，尽可能全面地收集第一手的监测数据资料。

监测成果分析评价阶段是在每一次监测结束，整理分析监测资料。在分析建设区土壤侵蚀因子、水土流失动态变化和水土保持防治效果等基础上，依据开发建设项目水土流失防治标准，对水土保持综合防治情况作出客观评价，并对工程建设过程中水土流失的防治特点和成功经验以及存在问题等进行归纳总结。监测工作程序见图4.3.1.3-1。

资料收集分析

现场调查

制定监测实施方案

现场布点，设备安装

定位观测

调查监测

土壤侵蚀因子监测

水土流失现状监测

水土保持现状监测

水土保持效果监测

监测数据分析整理

监测成果反馈

监测资料汇总分析

撰写文字报告

制作监测图件

提供监测总结报告

前期准备

监测实施

分析评价提交成果

编制监测计划

图4.3.1.3-1        水土保持监测工作程序

（二）水土保持验收工作流程

生产建设项目水土保持设施验收一般按照编制验收报告、组织竣工验收、公开验收情况、报备验收材料的程度开展。

（1）组织第三方机构编制验收报告。依法编制水土保持方案报告书的生产建设项目，生产建设单位应依据水土保持方案及其审批文件，在项目投产使用前组织第三方机构编制水土保持设施验收报告。水土保持设施验收报告编制工作流程主要包括：

a)查阅水土保持设施完工自验、初步设计和施工图设计、监测、监理等相关资料，熟悉项目基本情况并进行现场巡查。

b)走访当地水行政主管部门或查阅水土保持监督管理系统，收集水行政主管部门监督检查意见等相关资料，走访当地居民调查施工期间水土流失及其危害情况、防治情况和防治效果。

c)组织专业技术人员查阅监理、监测、设计、施工、自验、结算、审计及其他档案资料，复核水土保持设施完工自验报告中的项目划分、质量控制和投资结算情况，复核水土保持设施的数量、布局和规格，复核取土场和弃土（渣）场的选址及防护情况，复核临时占地的恢复情况和批复防治目标的完成情况。

d）对照单位工程验收鉴定书、水土保持设施完工自验报告，对水土保持单位工程进行现场抽查核实，对所有取土场的防护情况进行现场复核，评价不同区域的水土流失防治效果。

e)与建设单位交换评估结论，提出存在的主要问题及处理意见，明确水土保持设施是否具备验收会议的基本条件。对评估结论为不合格的，可告知建设单位在规定时限内整改。

（2）明确验收结论。水土保持设施验收报告结论为具备验收条件的，生产建设单位组织开展水土保持设施竣工验收，生产建设单位按照水土保持法律法规、标准规范、水土保持方案及审批文件、水土保持后续设计等，组织水土保持设施验收工作，形成水土保持设施验收鉴定书，明确水土保持设施验收合格的结论。

（3）公开验收情况。水土保持设施验收合格后，生产建设单位应通过其官方网站或者其他便于公众知悉的方式向社会公开水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告，依法应开展水土保持监测的项目应同时公开水土保持监测总结报告，公示时间不得少于20个工作日。

（4）报备验收材料。生产建设单位在向社会公开水土保持设施验收材料后、生产建设项目投产使用前，向我水行政主管部门报备水土保持设施验收材料。生产建设单位、第三方机构和水土保持监测机构应分别对报备的水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等材料的真实性负责。

#### 4.3.1.4服务标准、效率

1、服务标准

水土保持监测工作要全面细致，监测报告要符合项目需求，能够通过上级部门对该项目的水土保持验收.

水土保持设施竣工验收评估报告要满足相关技术要求，竣工验收工作全过程连贯完整，能够通过上级部门对该项目的水土保持验收。

2、效率

按照采购人要求的时间节点准时完成。

### 4.3.2工作组织机构和设置

#### 4.3.2.1项目部设置

我单位中标后将立即组建G107许昌境改建工程水土保持竣工验收项目部，将最主要的力量和最好的设备用于本项目。管理上以项目部为核心，技术上以省内和单位内的专家为支撑，质量上受单位技术部门的全程监督。

项目部下设质量技术组、安全检查组、后勤保障组、技术小组。

项目部树状结构图如图4.3.2.1-1。

图4.3.2.1-1       项目部树状结构图

1、项目负责人职责：

全面负责本项目的全部工作，按发包方签署的相关文件和项目编写大纲、技术设计书的要求，组织有关人员编制指导书、项目成果、专题报告、技术总结等；负责项目内部的组织和接口，协调各工序衔接关系；负责项目的内外业过程控制，制定该工程项目的质量目标；负责项目成果批准，组织质量检查，提出改进措施；负责组织技术组解决项目进行中的技术问题，对项目作业过程中的安全、质量、进度等方面问题全面负责。

2、技术负责人职责：

根据项目要求，负责对各个专业进度层层分解，任务落实到人，确定完成时限、标准。协助项目负责人工作，组织项目人员学习和贯彻执行相关的技术标准、规范及质量检验标准；对项目作业过程中的质量、进度方面的技术问题全面负责；并负责与业主等洽谈项目的有关技术问题，确定合理的技术方案并负责校审工作的实施。

#### 4.3.2.2项目人员组成

我单位中标后将立即组建以高级工程师何明月为项目负责人、高级工程师杨平为项目技术负责人的项目部，将最主要的力量和最好的设备用于本项目。管理上以项目部为核心，技术上以省内和单位内的专家为支撑，质量上受单位技术部门的全程监督。项目部人员专业组成涵盖水保、水利工程、土地资源、勘测等专业，由 20 人组成，其中高工以上职称 8 名，工程师 12 名。项目人员配置见表4.3-1。

表4.3-1                项目部主要技术人员配置表

| 职 务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 项目负责人 | 何明月 | 高级工程师 | 职称证； 注册土木工程师-水利水电水土保持 | 高级 | 高级工程师 B19180900173； 注册土木工程师水利水电水土保持：0011337 | 水土保持与荒漠化防治 |
| 项目 技术负责人 | 杨平 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | B19160900132 | 水利 |
| 质量组长 | 罗保才 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | B19110900167 | 水利 |
| 安全组长 | 宋义东 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | B19120900590 | 水利 |
| 后勤组长 | 吴若洵 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | B19130900171 | 水利 |
| 监测组长 | 赵现昌 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | B19160900133 | 水利 |
| 验收组长 | 郭朋良 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | B19180900172 | 水利 |
| 资料管理员 | 李多野 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | B19180900174 | 水利 |
| 组员 | 贾路 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C19042170900039 | 水利 |
| 组员 | 贾智乐 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C19042170900040 | 水利 |
| 组员 | 马铁虎 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C19042170900043 | 水利 |
| 组员 | 刘洋 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C19042170900042 | 水利 |
| 组员 | 庞士林 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C19042170900044 | 水利 |
| 组员 | 琚宁 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C19042160900044 | 水利 |
| 组员 | 王广杰 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C19042170900046 | 水利 |
| 组员 | 肖江辉 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C19042170900130 | 水利 |
| 组员 | 张龙 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C19042170900048 | 水利 |
| 组员 | 张利滨 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C19042170900047 | 水利 |
| 组员 | 周玉蓬 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C19042160900043 | 水利 |
| 组员 | 豆喜朋 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C19042160900040 | 水利 |

#### 4.3.2.3项目组职责划分

1、项目负责人职责：

全面负责本项目的全部工作，按发包方签署的相关文件和项目编写大纲、技术设计书的要求，组织有关人员编制指导书、项目成果、专题报告、技术总结等；负责项目内部的组织和接口，协调各工序衔接关系；负责项目的内外业过程控制，制定该工程项目的质量目标；负责项目成果批准，组织质量检查，提出改进措施；负责组织技术组解决项目进行中的技术问题，对项目作业过程中的安全、质量、进度等方面问题全面负责。

2、技术负责人职责：

根据项目要求，负责对各个专业进度层层分解，任务落实到人，确定完成时限、标准。协助项目负责人工作，组织项目人员学习和贯彻执行相关的技术标准、规范及质量检验标准；对项目作业过程中的质量、进度方面的技术问题全面负责；并负责与业主等洽谈项目的有关技术问题，确定合理的技术方案并负责校审工作

3、质量组职责：

①负责检查本项目工作内容和进展，检查项目任务完成情况；

②分析检查外业数据的可靠性、科学性和准确性，提出建议；

③检查监测方案、计划和设计是否符合相关技术规程和文件要求，是否存在技术缺陷；

④监督各项目组工作运行是否正常，管理是否有效；

⑤负责本项目技术指导、中间检查和解决工作中遇到的重大技术问题；

⑥协助项目技术负责人做好其它监督工作。

2、后勤组职责：

由单位相关职能部门精干人员组成后勤保障组，负责本项实施过程中的后勤保障工作。配备先进的办公设备，提供舒适的办公环境和充足的交通工具，合理调配，保证工作的高效进展，充分调动生产人员积极性，保证工程质量。

3、安全组职责：

负责编制安全生产计划，将安全生产目标进行分解层层落实，并负责日常监督和检查。

4、监测组、验收组职责：

①负责组织收集有关资料，制定工作计划，负责各个专业之间的技术接口工作；

②对人员进行合理分工；

③组织外业调查、内业整理以及报告编写，并及时处理工作中遇到的各类技术问题；

④负责原始资料和成果资料的校核。

其中监测组职责：

①对项目监测进度、成果质量全面负责。负责组织编制项目水土保持监测实施方案，负责组织指导项目组成员开展监测工作，负责审查监测数据及各种成果资料，组织编写监测总结报告。

②按照水土保持监测实施方案确定的监测内容、方法等，组织开展现场观测、数据采集和监测登记表填写等工作，负责审核数据的准确性，分析监测结果。

③负责现场采集数据，并协助监测工程师整理监测资料。

其中验收组职责：

查阅水土保持设施完工自验、初步设计和施工图设计、监测、监理等相关资料，熟悉项目基本情况并进行现场巡查。走访当地水行政主管部门或查阅水土保持监督管理系统，收集水行政主管部门监督检查意见等相关资料，走访当地居民调查施工期间水土流失及其危害情况、防治情况和防治效果。

组织专业技术人员查阅监理、监测、设计、施工、自验、结算、审计及其他档案资料，复核水土保持设施完工的项目划分、质量控制和投资结算情况，复核水土保持设施的数量、布局和规格，复核取土场的选址及防护情况，复核临时占地的恢复情况和批复防治目标的完成情况。

对照单位工程验收鉴定书、水土保持设施完工自验报告，对水土保持单位工程进行现场抽查核实，对所有取土场的防护情况进行现场复核，评价不同区域的水土流失防治效果。

与建设单位交换评估结论，提出存在的主要问题及处理意见，明确水土保持设施是否具备验收会议的基本条件。对评估结论为不合格的，可告知建设单位在规定时限内整改。

### 4.3.3水土保持监测

根据招标文件，项目监测范围是对水土保持措施数量、质量及其效益等进行监测，主要包括路基、桥涵、立交、养护工区、取土场、施工道路和施工生产区，根据监测数据分析确定工程项目是否达到水土保持方案提出的防治目标。全面评估工程水土保持情况与存在的问题。根据监测情况，完成有关水土保持监测事务的资料整编，编制竣工水土保持监测总结报告。本次监测为项目完工后水土保持影响结果评价性监测，监测频次需满足水土保持验收要求。

（一）监测目的

水土保持监测是从保护水土资源和维护良好的生态环境出发，运用多种手段和方法，对水土流失的成因、数量、强度、影响范围及其水土保持工程效果等进行动态观测和分析。监测目的主要包括四个方面：

1、协助建设单位落实水土保持方案，加强水土保持设计和施工管理，优化水土流失防治措施，协调水土保持工程与主体工程建设进度。

2、及时、准确掌握生产建设水土流失状况和防治效果，提出水土保持改进措施，减少人为水土流失。

3、及时发现重大水士流失危害隐患，提出水土流失防治对策建议。

4、提供水土保持监督管理技术依据和公众监督基础信息，促进项目区生态环境的有效保护和及时恢复。

（二）监测原则

（1）全面调查与重点观测相结合原则

全面调查是对整个工程水土保持防治责任范围而言，是全面了解防治责任范围内的水土流失环境状况，以便分析水土保持工程实施过程中投入使用初期的水土流失及防治效果状态。从对象上看应该把重点放在取（弃）土场及路基等，在这些区域，设立必须的观测设施，动态观测可能的水土流失及相关因子。

（2）观测内容与水土保持责任分区相结合

开发建设项目的不同防治责任分区，具有不同的水土流失特点，为了治理水土流失需要采取相应的水土保持工程，监测内容也必须充分反映各个分区的水土流失特征、水土保持工程及效果。

（3）监测方法及频率与观测内容的指标一一对应

每个方面的监测内容，均需要具体的指标来反映。对每个指标，需要设计对应的监测方法、频率，并通过必须的监测设施与设备进行测试。对于水土流失状况，需要选择监测样点、设置相关设施，进行动态监测；对于植被类型及其覆盖度、水土保持设施及其效果等，则可以通过阶段性的测量，得到必要的数据；对于地形地貌、降水以及地面组成物质等，则可以通过收集资料和分析整理等，获得相应信息。

#### 4.3.3.1监测目标

本工程施工用地涉及范围广，开挖、填筑土石方量大，产生的大面积开挖裸露边坡若不及时采取有效措施将产生大量的水土流失，同时降低土壤肥力，加剧水土流失。在工程试运行期间对水土保持进行监测，目的在于掌握项目区水土流失状况，监测水土保持措施的有效性和安全性，科学地分析、评价水土保持方案实施的效果，并根据监测结果中存在的问题及防治标准及时补充、完善相应的水土保持措施，使其发挥更大的水土保持防护功能，以达到水土保持防治目标，为同类型区相似建设工程的水土保持防治措施布设及防治措施体系布局提供科学依据。

具体的监测目标为：

（1）对项目现状进行水土保持基础调查，及时了解工程土壤侵蚀形式、水土流失面积、水土流失量和在工程区的分布状态，不同防治责任分区水土流失对周边环境的影响，科学、准确、及时地反映工程建设对水土流失的影响，以及工程建设成就和各项水土保持措施的效益。

（2）了解工程各项水土保持措施的运行状况，对水土流失防治效果进行评价，为本工程终期验收评估积累数据。

（3）监测工程区工程措施和植物措施数量、质量、防护效果、完好程度和运行情况，分析评价水土保持措施效果及水土流失防治效果，为水土保持设施管护提供依据。

#### 4.3.3.2监测任务

通过监测，及时、准确掌握本项目水土流失状况和防治效果，提出水土保持改进措施，减少人为水土流失；及时发现重大水土流失危害隐患，提出水土流失防治对策建议；提供水土保持监督管理技术依据和公众监督基础信息，促进项目区生态环境的有效保护和及时恢复。

（1）施工过程全程监测。及时了解工程施工扰动范围，土壤侵蚀形式、水土流失面积、水土流失量和在项目区的分布状态，不同防治责任分区水土流失对周边环境的影响，科学、准确、及时地反映工程施工对水土流失的影响。

（2）水土保持措施监测。监测水土保持措施的施工及运行情况，分析评价水土保持措施效果及水土流失防治效果，为水土保持设施管护提供依据，为本项目终期验收评估积累数据。

（3）水土流失动态监测。通过动态监测，为管理部门提供依据，进一步完善水保措施，为达到全面防治项目区水土流失，改善环境，促进项目区当地的可持续发展服务。

#### 4.3.3.3监测范围

生产建设项目水土保持监测范围应包括水土保持方案确定的水土流失防治责任范围，以及项目建设与生产过程中扰动与危害的其他区域。本项目水土保持监测范围主要包括路基、桥涵、立交、养护工区、取土场、施工道路和施工生产区，以及项目建设与生产过程中扰动与危害的其他区域。

#### 4.3.3.4监测分区

由于不同的施工区域，水土流失程度和特点各不相同，水土保持监测也应充分反映不同施工区域的水土流失特征、水土保持工程建设的进度、数量、质量及其效益。

根据本工程建设特点，在实际监测过程中，应根据工程现场实际情况，将水土流失监测范围划分路基、桥涵、立交、养护工区、取土场、施工道路和施工生产区等分区。

#### 4.3.3.5监测时段和频次

1、监测时段

建设类项目水土保持监测应从施工准备期开始至设计水平年结束。监测时段可分为施工准备期、施工期和试运行期。

先进行一次观测（背景值监测），作为工程项目开始后水土流失的对比参照数据。监测时段跨项目所在区的汛期（6-9 月），监测结果基本上可以反映项目区水土流失的特点和数量。

监测工作进度根据施工进度实时安排：第一个月确定测点位置数量和监测方法，并建立监测标记，同时采集基础数据。第二个月进入正常监测阶段，开展监测，及时提交监测季报。水土保持监测任务完成后，于三个月内报送监测总结报告。

2、监测频次

在施工准备期就开始进行监测，建设期全程开展监测，各区在施工期开展不间断的监测。工程施工期，对施工区施工方式、临时工程设施、临时水保措施等现场巡查、及时记录，发现有破损和局部塌陷等不良征兆，及时上报修复并记录在案，暴雨季节更要加强巡视。

（1）施工扰动地表面积和损坏水土保持设施监测主要在施工前和竣工后，水蚀监测主要安排在雨季6-9月份，每月各监测一次。

（2）水土保持植物措施生长情况等每月监测记录1 次；

（3）水土保持工程措施拦挡效果等至少每1 个月监测记录1 次；

（4）扰动地表范围、水土流失影响因子等监测记录1 次

（5）遇暴雨、大风等情况应及时加测。水土流失灾害事件发生后1 周内完成监测。

#### 4.3.3.6监测设备

1、自记雨量计：记录工程区降雨情况，包括降雨量、降雨历时强度等；

2、手持GPS：主要测定建设区人为再塑地貌的面积、开挖堆填边坡的坡长和坡度、监测点位置等；

3、全站仪：辅助测量地貌变化情况，用以校正GPS的测量结果；

4、测距仪：辅助测量地貌长度，用以核算占地面；

5、照相机：记录工程建设中水土保􁤱措施完􁡀情况􀇃水土保􁤱􂧠状等􀋗

6、无人机设备；

7、其他设备。

#### 4.3.3.7监测内容

根据水利部办公厅《关于生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（办水保【2015】139 号文）及招标文件的有关规定和要求，生产建设项目水土保持监测的主要内容包括：主体工程建设进度、工程建设扰动土地面积、水土流失灾害隐患、水土流失及造成的危害、水土保持工程建设情况、水土流失防治效果，以及水土保持工程设计、水土保持管理等方面的情况。

水土保持监测的重点包括：水土保持方案落实情况，取（弃）土场使用情况及安全要求落实情况，扰动土地及植被占压情况，水土保持措施（含临时防护措施）实施情况，水土保持责任制落实情况。

施工准备期：主要对项目区水土流失背景值进行监测。对项目区的地形地貌、地面组成物质、植被类型、水文、气象、土壤类型及面积、水土流失类型、土地利用现状、水土保持措施与质量等基本情况进行调查，分析掌握项目建设前项目区的水土流失背景情况。

施工期：主要对主体工程建设进度、水土流失状况和危害、水土保持措施进度和拦挡效果以及水土保持管理进行监测，包括防治责任范围的变化、扰动地表情况、土石方量、水土流失量；水土流失对主体工程的影响、对河流水系的影响、对周边生态环境的影响。同时，根据监测数据，分析项目建设期间的水土流失动态。

试运行期：工程完工后进入试运行期，主要是在全面调查基础上，重点对主体工程中具有水土保持功能的设施和新增水土保持防治措施的数量、质量进行监测，监测水土保持植物措施面积、数量、成活率、保存率、覆盖度等是否达到要求，监测防治工程的完好程度、运行状况以及各类水土保持措施的防护效果。同时，根据监测数据分析确定工程建设是否达到水土保持方案提出的防治目标。

水土保持监测内容详见表4.3.3.7-1。

表4.3.3.7-1                    水土保持监测内容

| 监测时段 | 监测内容 | 监测要素 | 监测指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工准备期 | 水土流失背景值 | 土地利用 | 土地利用情况 |
|  |  | 水土流失状况 | 水土流失类型、水土流失面积、水土流失强度分级及面积、平均土壤侵蚀模数、容许土壤侵蚀模数 |
|  |  | 典型工程水土流失量 | 水土流失类型、土壤侵蚀模数、强度 |
| 施工期 | 工程进度 | 实施进度 | 主体工程实施进度，兼有水土保持功能的主体工程防护措施实施进度，水土保持防护措施进度及“三同时”制度落实情况 |
|  | 水土保持管理 |  | 了解掌握施工现场的水土保持管理 |
|  | 水土流失状况监测 | 防治责任范围变化 | 项目建设区面积变化、直接影响区面积变化 |
|  |  | 扰动地表情况 | 扰动地表总面积、损坏水土保持设施数量及面积 |
|  |  | 土石方量 | 土石方开挖量、回填量、弃方量 |
|  |  | 水土流失量 | 水土流失地段、水土炉石面积、水土流失强度、流失量 |
|  |  | 林草覆盖率 | 林草植被破坏面积、砍伐苗木数量等 |
| 试运行期 | 水土流失危害监测 | 对主体工程的影响 | 对主体工程安全、稳定、运营产生的负面影响 |
|  |  | 对河流水系的影响 | 对水系的负面影响 |
|  |  | 对周边生态系统的影响 | 对周边生态系统结构和功能的破坏 |
|  | 水土保持措施 | 实施进度 | 掌握水土保持措施实施进度 |

#### 4.3.3.8监测方法

根据《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）的有关规定和要求，需对建设过程中的水土流失动态变化和水土保持措施的布设及功能进行动态监测。开发建设项目水土保持监测方法包括实地量测、地面观测、资料分析和遥感监测等。

按照本项目实际情况，本次监测方法主要包括实地量测、地面观测、资料分析和遥感监测。

1、地面观测

水土流失影响因子和水土流失量的监测采用定位监测法。主要通过在地面设置相应的观测设施，通过定期的和不定期的观测来获得监测数据，地面观测包括径流小区、控制站、测钎、沉沙池、侵蚀沟量测等。

根据本工程项目特点，地面定点观测采取测钎法，主要用于监测项目区水土流失状况。

测钎法适用于风蚀及水蚀侵蚀观测，测钎法布设时应选择有代表性的坡面布设测钎，应避免周边来水的影响，测钎布设时将直径小于0.5cm，长50~100类似钉子形状的测钎根据坡面面积，按网格状布设，测钎间距宜为1~3m，数量一般应不少于9根，并应在测钎钉冒上涂上红漆，编号登记入册。布设测钎法时，测钎应沿铅垂方向打入坡面，观测时，应注意对土状堆积物坡面或开挖软质坡面的沉降观测，防止数据出现负数或数据不准。每次大暴雨之后或汛期终了，应观测钉冒距地面高度来计算土壤流失厚度，据此推算土壤流失量，具体计算计算公式采用：

A=ZS/1000cosθ

式中：A—土壤侵蚀量（m3）；

Z—侵蚀深度（mm）；

S—侵蚀面积（m2）；

θ—坡度值，度。

其中，Z=Z0-β

式中：Z—实际侵蚀深度（mm）；

Z0—观测侵蚀深度（mm）；

β—土体沉降高度（mm）。

2、调查观测

调查监测是指定期采取调查的方式，通过现场实地勘测，采用全站仪结合地形图、照相机、标杆、尺子等工具，按标段测定不同防治区的地表扰动类型和不同类型的面积。填表记录每个扰动类型区的基本特征（特别是开挖面坡长、深度）及水土保持措施（排水工程、土地整治等）实施情况。

①面积监测：面积监测采用全站仪现场测量。首先对调查区按扰动类型进行分区，如堆土、开挖等，同时记录调查点名称、工程名称、扰动类型和监测数据编号等。然后沿分区边界测一圈，在测量记录手簿上构画出所测区域的大致形状（边界坐标），然后将监测结果转入计算机，通过计算机软件显示监测区域的图形和面积。对堆土量测量，把堆积物近似看成多面体，通过测一些特征点的坐标，再模拟原地面形态，即可求出堆积物。

由于接收本项目水土保持监测时，项目已经进入投产试运行期，在实际调查中，对于项目施工时现场的具体情况以及施工内容只能通过向建设单位及工程监理单位咨询或查阅资料等获得。

②植被监测：选有代表性的地块作为标准地，分别取标准地进行观测并计算林地郁闭度、草地盖度和类型区林草的植被覆盖度。计算公式为：

D=fd/fe          C=f/F

式中：D——林地的郁闭度（或草地的盖度）；

C——林（或草）植被覆盖度，%；

fe——样方面积，m2；

fd——样方内树冠（草冠）垂直投影面积，m2。

f——林地（或草地）面积，hm2；

F——类型区总面积，hm2。

需要注意：纳入计算的灌木或草地面积，其林地的郁闭度或草地地盖度都应大于20%。关于标准地灌丛、草本覆盖度调查，采用目测方法按国际通用分级标准进行见表4.3.3.8-1。

表4.3.3.8-1                植被多度分级表

| 多度级代号 | 多度特征 | 相当于覆盖度（%） |
| --- | --- | --- |
| SOC | 植株覆盖满或几乎满标准地，地上部分相互衔接 | 76%～100% |
| COP | 植株遇见很多，但个体未完全衔接 | 51%～75% |
| COP | 植株遇见较多 | 26%～50% |
| COP | 植株遇见尚多 | 6%～25% |
| SP | 植株散生，数量不多 | 1%～5% |
| SOI | 植株只个别遇到 | <1% |
| Un | 在标准地内偶然遇到一二株 | 个别 |

标准地的面积为投影面积，要求乔木10m×10m、灌木5m×5m、草地2m×2m。在填写监测成果表时，应同时填写标准地记录表。

③水土保持设施监测。水土保持设施监测采用抽样调查的方法，对施工过程中破坏的水土保持设施数量进行调查和核实，并对新建水土保持设施的质量和运行情况采用随机抽样调查的方式进行监测，应充分利用建设单位的工程质量、安全监测和监理资料，结合水土保持调查综合分析评价。如对项目区水土保持防护工程（截排水沟、护坡等工程）的稳定性、完好程度、运行情况等的监测。

④调查沟道淤积、洪涝灾害及其对周边地区经济、社会发展的影响，进行分析，评价建设期水土保持措施的作用与效果。

⑤水土保持效益监测，主要为水土保持设施的保土效益和拦渣效益等监测。保土效益测算应按《水土保持综合治理效益计算方法》规定进行；拦渣效益根据拦渣工程实际拦渣量进行计算。

3、现场巡查监测

现场巡查时开发建设项目施工期间水土保持监测中的一种特殊的方法。因为开发建设项目施工场地的时空变化复杂，定位监测有时十分困难，如堆土石料场的时间可能很短，来不及观测，土料已经搬走，现场巡查监测可以及时发现水土流失并采取最有效的措施加以控制。具体监测方法为：工程施工期对施工区施工方式、临时工程设施、临时水保措施等现场巡查、及时记录；施工结束后，对边坡防护措施等进行巡查，适时监测掌握已有和在建水土保持设施的运行情况和防治效果，发现问题及时处理，消除隐患。

巡查的重点是：土方堆置的坡面，开挖量大的位置，特别是周边有来水的陡立工作面。

4、遥感监测

遥感监测主要包括卫星遥感、航空遥感以及近景摄影测量等。本工程遥感监测方法主要选用查看卫星历史影像、无人机航拍及近景摄影测量。

1）查看卫星历史影响

通过相关技术软件，查看项目施工前、施工过程中、施工结束后的卫星影像，比对分析。

2）无人机航拍

通过无人机航拍，查看项目实施后是否对周边环境造成影响，是否存在水土流失隐患。

3）近景摄影测量

#### 4.3.3.9预期成果及形式。

水土保持监测成果包括水土保持监测报告、相关图件、数据表（册）以及影像资料等。

1、监测记录表

针对本项目水土保持工程设计，监测实施计划，设计将调查内容制成一套表格。在水土保持工程监测中，如果该套表格不能满足实际工作，可以对相关的表格进行修改。在修改时，需要对表格的项目进行说明，并详细描述每个项目的采集方法、数据记录方式和填写说明，监测记录表格形式见下表附表4.3.3.9-1-4.3.3.9-4，附表4.3.3.9-6。

对于水土流失危害，应附专项调查报告。数据记录表见附表4.3.3.9-5。

附表4.3.3.9-1：水土保持监测记录表格

表4.3.3.9-1                                                   扰动土地情况监测记录表

| 编号 | 监测日期 | 监测分区 | 扰动情况 |  |  |  |  | 整治情况 |  |  |  | 现场情况 | 填表人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 扰动 形式 | 扰动 宽度 | 扰动 面积 | 扰动前土地利用类型 | 示意图及尺寸标注 | 整治 方式 | 整治 面积 | 整治后土地 利用类型 | 示意图及尺寸标注 |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明：1、扰动形式主要有填挖、占压；2、土地利用类型按规范一级分类填写，主要包括耕地、园地、林地、草地、商服用地、工矿仓储用地、住宅用地、交通运输用地、其他土地等；3、线性扰动填写扰动宽度及抽样段扰动面积；4、整治方式主要有硬化、土地整治、植物措施等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.3.3.9-2                            取土（石、料）场监测记录表

| 名称 |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 所在乡镇 |  |  |  | 表土剥离情况 |  | 是 | 否 | 万m3 |
|  | 经纬度 | 经度 |  |  | 纬度 |  |  | 高程 |  |
|  | 桩号/里程 |  |  | 相对主体工程位置 |  | 左侧/右侧 | 距项目区距离（m） |  |  |
| 规格尺寸 |  | 长度（m） |  | 宽度（m） |  | 形状描述 |  |  |  |
| 水土保持措施 |  | 有 | 无 | 类型 |  |  |  |  |  |
| 监测日期 |  | 扰动 面积（m2） | 方量 （万m3） | 类型（土、石、土石混合等） | 问题及水土流失隐患 | 范围外堆积物体积 | 示意图 | 水土流失情况 | 填表人 |
| 年--月--日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明：1、表土剥离填写剥离方量；2、措施填写存在情况，并在水土保持措施监测表中详细记录；3、范围外取土（石、料）场征地范围以外；4、水土流失情况根据第9章内容填写，若存在土壤流失或潜在土壤流失现象，现场测量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.3.3.9-3                   弃土（石、渣）场监测记录表

| 名称 |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 所在乡镇 |  |  |  | 表土剥离情况 |  | 是 | 否 | 万m3 |
|  | 经纬度 | 经度 |  |  | 纬度 |  |  | 高程 |  |
|  | 桩号/里程 |  |  | 相对主体工程位置 |  | 左侧/右侧 | 距项目区距离（m） |  |  |
| 弃渣特点 |  | 沟道 | 坡面 | 平 地 | 填洼（塘） | 其他 |  |  |  |
| 规格尺寸 |  | 长度（m） |  | 宽度（m） |  | 形状 |  |  |  |
| 水土保持措施 |  | 有 | 无 | 类型 |  |  |  |  |  |
| 监测日期 |  | 占地面积（m2） | 方量 （万m3） | 类型（土、石、土石混合等） | 问题及水土流失隐患 | 范围外堆积物体积 | 示意图 | 水土流失情况 | 填表人 |
| 年--月--日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明：1、表土剥离填写剥离方量；2、弃渣特点直接打√，其他要说明现状；3、措施填写存在情况，并在水土保持措施监测表中详细记录；4、范围外指弃渣场征地范围以外；5、水土流失情况根据第9章内容填写，若存在土壤流失或潜在土壤流失现象，现场测量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.3.3.9-4                         临时堆放场监测记录表

| 监测日期 |  |  | 堆积 时间 |  | 监测分区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 经度 |  | 地貌 类型 |  | 监测方法 |  |  |
|  | 纬度 |  |  |  |  |  |  |
| 堆积物体积 | 长度（m） |  |  | 宽度（m） |  | 体积（m3） |  |
|  | 高度（m） |  |  | 坡度（度） |  | 坡长（m） |  |
| 堆积物类型 | 土、石、土石混合等 |  |  | 防治情况 | 临时苫盖、临时挡护等 |  |  |
| 示意图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

表4.3.3.9-5                         水土流失危害监测记录表

| 位置 |  | 经度 |  | 纬度 |  | 相对项目位置描述 |  | 发生 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危害形式描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测日期 |  | 面积（m2) | 体积 | 损坏程度 |  | 防护进展情况 |  | 其他 说明 | 填表人 |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害形式描述主要包括1、掩埋或冲毁农田、道路、居民点等的数量、面积、损坏程度。2、崩塌、滑坡、泥石流等灾害位置、面积、体积及危害程度。3、弃入江河湖泊的弃渣位置、方量、堵塞河道面积等情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.3.3.9-6                                                水土保持措施监测记录表

| 编号 | 监测 日期 | 监测 分区 | 措施类型 | 位置（经度、纬度） | 措施名称、面积及数量 | 开工日期 | 完成日期 | 规格尺寸（覆盖度） | 运行状况、植物措施成活率 | 防治效果 | 问题及建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 植物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 临时 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 植物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 临时 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 各防治区的近期现场照片，每个防治区至少3张，要求能够比较全面、客观、清晰地反映各防治区水土保持现状。

“问题与建议”，填写与水土保持方案相比较，本防治区在水土流失防治方面存在的主要问题，包括各项水土保持措施实施进度是否滞后，已实施的措施是否有明显的质量问题，是否有乱挖乱弃乱倒现象，是否已出现明显的水土流失问题或发生水土流失危害，是否有防洪或其它安全隐患等，并应按照水土保持方案、设计及结合主体工程进展，提出相应建议。

2、水土保持监测报告

按照《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）规定，该项目的成果最终以监测报告的形式提供，为了全面反映监测工作成绩，设计预期成果应包括：监测季度报告表、监测年度报告、监测总结报告和水土流失危害事件监测报告等。

（1）水土保持监测季报。按照《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（办水保[2015]139号文）的格式和内容填写，主要为了及时反映工程建设过程中的水土保持情况。

（2）总结报告。总结报告应包括水土保持监测特性表、防治责任范围表、水土保持措施监测表、土壤流失量统计表、扰动土地整治率等六项指标计算及达标情况表。按照水利部《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（办水保[2015]139号文）中的提纲格式编写。

生产建设项目季度报告表以及水土保持监测特性表详见表4.3.3.9-7、表4.3.3.9-8。

附表4.3.3.9-7：水土保持监测季度报告表

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：    年   月   日至    年   月   日

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位联系人及电话 |  |  |  | 监测项目负责人（签字）： 年 月 日 |  | 生产建设单位（盖章） 年 月 日 |  |  |
| 填表人 及电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主体工程进度 |  |  |  | （工程建设阶段和工程主要组成部分的完成量） |  |  |  |  |
| 指 标 |  |  |  |  | 设计总量 |  | 本季度 | 累计 |
| 扰动土地 面积 （hm2） | 主体工程区 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弃渣场区 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 植被占压面积（hm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取土（石）场数量（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 弃土（渣）场数量（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取土 （石）量 （万m3） | 取土场1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它取土 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 弃土 （渣）量 （万m3） | 弃渣场1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弃渣场2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它弃渣 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 拦渣率(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持工程进度 | 工程 措施 |  | 拦渣坝（处,万m3） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 挡渣墙（处,万m3） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计（处,万m3） |  | 处数、方量数分别填写 |  |  |  |
|  | 植物 措施 … |  | 植树（处,hm2） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 种草（处,hm2） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计（处,hm2） |  | 处数、面积数分别填写 |  |  |  |
|  | 临时 措施 |  | …… |  |  |  |  |  |
| 水土流失 影响因子 | 降雨量(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大24小时降雨(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大风速(m/s) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土流失量（万m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土流失灾害事件 |  |  |  |  | 有水土流失灾害事件发生则填写具体内容，没有则填“无” |  |  |  |
| 存在问题与建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：取土（石）场、弃土（渣）场数量多的项目，应另做表格，逐个填写。

附表4.3.3.9-8：水土保持监测特性表

水土保持监测特性表

| 主体工程主要技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设 规模 |  |  |  |  |  | 建设单位、联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 所属流域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 工程总投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 工程总工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位 |  |  |  |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自然地理类型 |  |  |  |  |  |  |  | 防治标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测内容 | 监测指标 |  |  | 监测方法（设施） |  |  |  | 监测指标 |  |  |  |  | 监测方法（设施） |  |  |
|  | 1.水土流失状况监测 |  |  |  |  |  |  | 2.防治责任范围监测 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.水土保持措施情况监测 |  |  |  |  |  |  | 4.防治措施效果监测 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.水土流失危害监测 |  |  |  |  |  |  | 水土流失背景值 |  |  |  |  | t/km2•a |  |  |
| 方案设计防治责任 范围 |  |  |  | hm2 |  |  |  | 容许土壤流失量 |  |  |  |  | t/km2•a |  |  |
| 水土保持投资 |  |  |  | 万元 |  |  |  | 水土流失目标值 |  |  |  |  | t/km2•a |  |  |
| 防治措施 |  |  |  | 按监测分区分别叙述工程措施、植物措施、临时措施中各项措施的监测成果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测结论 | 防治效果 | 分类指标 |  | 目标值（%） | 达到值（%） |  | 实际监测数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 扰动土地整治率 |  |  |  |  | 防治措施面积 |  | hm2 |  | 永久建筑物及硬化面积 | hm2 | 扰动土地总面积 |  | hm2 |
|  |  | 水土流失总治理度 |  |  |  |  | 防治责任范围面积 |  |  |  | hm2 | 水土流失总面积 |  | hm2 |  |
|  |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  | 工程措施面积 |  |  |  | hm2 | 容许土壤流失量 |  | t/km2•a |  |
|  |  | 林草覆盖率 |  |  |  |  | 植物措施面积 |  |  |  | hm2 | 监测土壤流失情况 |  | t/km2•a |  |
|  |  | 林草植被恢复率 |  |  |  |  | 可恢复林草 植被面积 |  |  |  | hm2 | 林草类植被面积 |  | hm2 |  |
|  |  | 拦渣率 |  |  |  |  | 实际拦挡弃渣量 |  |  |  | 万m3 | 总弃渣量 |  | 万m3 |  |
|  | 水土保持治理 达标评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总体结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、附件

附件主要包括影像资料以及监测图件和监测相关文件资料等。

影像资料主要是水土保持工程实施期间水土流失动态照片、防治措施动态照片和隐蔽工程的照片和视频录像、工作检查、会议照片和录像等资料。遥感的中间资料应分类整理，及时归档；原始数据、中间成果和最终成果均应有元数据；最终成果应为数字化产品，并按有关规定进行编码；成果满足水土保持信息化管理的要求。

监测图件和监测相关文件资料主要包括：图件包括项目区地理位置图、监测点布设及水土保持防治责任范围图等，监测技术服务合同和水土保持方案批复函等。

#### 4.3.3.10监测质量控制体系

本项目采取监测项目管理制度、现场监测人员工作制度、监测项目进度控制、成果质量控制及档案管理等。具体质量控制体系如下：

1、监测项目管理制度

监测项目管理由本项目水土保持监测小组负责，项目部负责人主持本项目日常工作，履行项目部职责，接受公司相关领导的业务管理、指导和监督。

1）监测项目组应按照建设单位合同的要求，以批复的水土保持方案和工程施工组织设计为依据，编制合理的、切实可行的监测实施方案，并要有可靠的技术和资源管理保证。经项目部审核、审定后组织实施，同时在规定时间报建设单位备查。

2）监测计划根据规范要求开展，季度监测、年度监测、监测总结须在规定时间内完成，保证总体监测计划的顺利实施。

3）实行定期例会，及时解决监测中出现的问题

2、现场监测人员工作制度

1）监测工程师应妥善协调好施工进度与监测的关系， 保证监测数据及时、准确。

2）在监测过程中，监测人员要准确记录，不能错记、漏记，保证监测原始数据的合理和准确性。采用专用的表格记录数据，保留原始资料，并按要求计算、 复核、签字。

3）在监测同时做好现场分析，预测水土流失发生趋势、边坡的水土流失和危害；做好现场记录，及时整理资料，就存在的问题及时与业主沟通，反馈意见。

3、监测项目进度控制

为了保证项目按照业主招标文件和合同的进度要求完成，按时提交规划成果，拟采取以下具体措施：

1）项目组织机构安排要合理、精干、高效；项目工作人员具有相应资格和较丰富的相关项目监测经验，能够胜任项目工作；保证业务人员特别是骨干人员的时间投入，推进项目进度。

2）做到分工明确、授权到位，做到任务分工明确，层层落实，责任落实到人。

3）加强监督管理，定期开展项目检查，项目组要总结上一期工作完成情况、下一步工作计划、存在问题及采取的有效推进措施。

4）其他必要措施：根据项目的实施情况，及时采取一切必要的措施，确保本项目按招标人要求的进度计划、成果提交成果。

4、成果质量控制

成果质量采取终身负责制，细化责任，专人专管，各负其责。

1）每个监测技术人员均对其成果负责，作业过程中做好记录，以备后查。成果必须经过自查并签名后方可上交。

2）技术人员、监测负责人和项目负责人应层层把好质量关，出现问题时，及时更正，未经修正不得进入下一作业工序；或及时上报，以便研究讨论及时解决问题。

3）全部技术材料和成果材料，必须由现场监测的技术人员、监测负责人、项目负责人及其相关的质量检查人员、单位法人或法人代表签名，方可应用于监测工作之中，或作为监测的阶段性成果。

5、档案管理

1）项目负责人指定专人负责档案管理工作，按档案管理要求，负责工程资料的收集、整理、编号、装订，做好资料档案工作。

2）监测资料按施工准备阶段、工程建设阶段、试运行阶段分类存档，监测原始记录表格、监测季度、年度报告应按要求划分编号存档。

3）各类档案资料分类保管，做好备份，不得遗失。同时建立相关电子文档，便于查阅。

### 4.3.4水土保持设施验收

#### 4.3.4.1验收标准

（一）主要法律法规等

（1）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB/50433-2018）；

（2）《水土保持监测技术规范》（SL227-2002）；

（3）《水土保持工程质量评定规程》（SL 336-2006）；

（4）水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知（水保〔2017〕365号）；

（5）生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）（办水保[2018]133号）；

（6）水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知（办水保[2018]172号）；

包括但不局限于以上法律法规等，若有最新，以最新规范为准。

（二）验收合格应具备的条件

水土保持方案（含变更）编报、初步设计和施工图设计等手续完备；

水土保持监测资料齐全，成果可靠；

水土保持监理资料齐全，成果可靠；

水土保持设施按经批准的水土保持方案（含变更）、初步设计和施工图设计建成，符合国家、地方、行业标准、规范、规程的规定；

水土流失防治指标达到了水土保持方案批复的要求；

重要防护对象不存在严重水土流失危害隐患；

水土保持设施具备正常运行条件，满足交付使用要求，且运行、管理及维护责任得到落实。

（三）不得通过水土保持设施验收的情形

生产建设单位自主验收水土保持设施，要严格执行水土保持标准、规范、规程确定的验收标准和条件，对存在下列情形之一的，不得通过水土保持设施验收：

（一）未依法依规履行水土保持方案及重大变更的编报审批程序的。

（二）未依法依规开展水土保持监测的。

（三）废弃土石渣未堆放在经批准的水土保持方案确定的专门存放地的。

（四）水土保持措施体系、等级和标准未按经批准的水土保持方案要求落实的。

（五）水土流失防治指标未达到经批准的水土保持方案要求的。

（六）水土保持分部工程和单位工程未经验收或验收不合格的。

（七）水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告等材料弄虚作假或存在重大技术问题的。

（八）未依法依规缴纳水土保持补偿费的。

（九）存在其它不符合相关法律法规规定情形的。

#### 4.3.4.2验收内容

验收应包括的主要内容如下：

（1）水土保持设施建设完成情况；

说明水土保持措施体系及总体布局情况，与水土保持方案对照说明变化的原因，分析实施的水土保持措施体系的完整性、合理性。

总体说明水土保持工程措施、植物措施、临时防护工程完成情况。按照水土流失防治分区列表说明各项措施布设位置、内容、实施时间、完成的主要工程量等。对照水土保持方案，说明各项措施变化原因，分析其与原措施相比水土保持功能是否降低。说明水土保持实际完成投资，与水土保持方案对照说明投资变化的主要原因。

（2）水土保持设施质量；

按照水土流失防治分区，结合项目特点说明水土保持单位工程、分部工程、单元工程划分过程及划分结果。

按照分部工程列表说明质量评定结果，并附所有分部工程和单位工程验收签证资料。

根据各防治分区质量评定情况，说明总体质量评价结果。

（3）水土流失防治效果；

根据水土保持监测成果，结合项目建设前后遥感影像或航拍等资料，分析说明扰动土地整治率、水土流失总治理度、拦渣率、土壤流失控制比、林草植被恢复率和林草覆盖率计算过程及结果。

对照水土保持方案，说明水土保持效果达标情况。

（4）水土保持设施的运行、管理及维护情况。

说明水行政主管部门对项目的监督检查时间、方式和检查意见等，说明检查意见的整改落实情况。

说明实际缴纳水土保持补偿费情况，对照水土保持方案说明变化情况。

说明水土保持设施管理机构、人员、制度以及运行维护情况等。

#### 4.3.4.3验收形式

（1）组织第三方机构编制验收报告。依法编制水土保持方案报告书的生产建设项目，生产建设单位应依据水土保持方案及其审批文件，在项目投产使用前组织第三方机构编制水土保持设施验收报告。

（2）明确验收结论。生产建设单位按照水土保持法律法规、标准规范、水土保持方案及审批文件、水土保持后续设计等，组织水土保持设施验收工作，形成水土保持设施验收鉴定书，明确水土保持设施验收合格的结论。

（3）公开验收情况。水土保持设施验收合格后，生产建设单位应通过其官方网站或者其他便于公众知悉的方式向社会公开水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告，依法应开展水土保持监测的项目应同时公开水土保持监测总结报告。

（4）报备验收材料。生产建设单位在向社会公开水土保持设施验收材料后、生产建设项目投产使用前，向我水行政主管部门报备水土保持设施验收材料。生产建设单位、第三方机构和水土保持监测机构应分别对报备的水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等材料的真实性负责。

#### 4.3.4.4报备材料

生产建设单位应在向社会公开水土保持设施验收材料后、生产建设项目投产使用前，向水土保持方案审批机关报备水土保持设施验收材料。报备材料包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告。生产建设单位、水保设施验收报告编制单位和水土保持监测机构分别对水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等材料的真实性负责。