# 鄢陵县政府办自动化办公平台项目实施方案

# 单位：河南新兵锋软件科技有限公司

目录

鄢陵县政府办自动化办公平台项目实施方案	1

单位：河南新兵锋软件科技有限公司	1

1项目背景及意义	4

1.1背景	4

1.2意义	4

1.3预期目标	5

2系统构架	8

2.1规划蓝图	8

2.1.1展现层	8

2.1.2应用层	9

2.1.3服务层	10

2.1.4系统层	10

2.1.5数据层	11

2.2整体技术架构	11

2.2.1技术路线	11

2.2.2技术架构	11

2.3安全管理	21

2.3.1符合分级保护标准的三员管理	21

2.3.2统一安全服务、安全管理、安全规范。	22

2.3.3严密的身份认证体系	22

2.3.4 IP安全控制	25

3应用设计	26

3.1自动化办公平台	26

3.1.1政务办公门户	26

3.1.2重点工作任务督办	32

3.1.3公文管理	55

3.1.4工作流平台	64

3.1.5个人办公	74

3.1.6 档案管理	75

3.1.7公共信息管理	80

3.1.8信息报送	92

3.1.9会务管理	93

3.1.10车辆管理	96

3.1.11督查督办	97

3.1.12综合事务	105

3.1.13移动办公	105

3.2集成方案	140

3.2.1与网站整合开发	141

3.2.2 与行政审批系统整合开发	141

3.2.3与数据交换中心整合	143

3.2.4 电子签章集成	144

3.2.5 CA集成	144

3.2.6 短信集成	146

3.3系统开发支撑平台	146

3.3.1自定义平台	146

3.3.2服务组件	149

3.4平台运行环境及部署	159

3.4.1系统支撑环境及性能要求	159

3.4.2服务器端软件要求	159

3.4.3客户端软件要求	160

3.4.4典型部署	161

3.4.5硬件配置标准	172

4实施方案	173

4.1实施团队组建	173

4.2实施进度计划	175

4.3实施方法论	178

4.3.1项目立项	178

4.3.2项目启动	178

4.3.3需求调研	179

4.3.4安装部署	179

4.3.5需求实现	179

4.3.6用户培训	183

4.3.7上线运行	185

4.3.8验收交付	186

第三方产品交付确认单	187

# 1项目背景及意义

# 1.1背景

智慧政务协同是广泛运用物联网、云计算、移动互联网、人工智能、数据挖掘等现代信息技术，通过资源整合、流程优化、业务协同，提高县政府办公、服务、监管、决策的智能化水平，从而形成高效、集约、便民的服务型县政府运营模式。简要地说，鄢陵县政府办自动化办公平台是利用现代信息技术提高鄢陵县各级政府智能化水平的一种形态。

国家行政学院发布的《电子政务蓝皮书·中国电子政务发展报告（2014）》认为，我国电子政务总体呈现平稳发展态势，社会治理和公共服务已成为电子政务应用的重点。但是，当前我国电子政务发展中仍面临着统筹协调不够、技术服务能力不足、基层电子政务滞后等突出问题。未来，我国电子政务发展的制度环境将更加优化，国家战略和统筹协调的作用将进一步发挥，电子政务创新为民服务和社会治理的应用将进一步深化，电子政务将继续朝着集约、高效、安全、服务的方向发展。

# 1.2意义

智慧政务协同的发展主要取决于以下两个方面的需求：一方面，县政府的信息化将为全社会的信息化发挥重要的引导和推动作用；另一方面，一个信息化的县政府才能在信息化程度日益提高的社会中履行有效的县政府职能。因此，智慧政务协同是县政府管理和服务的创新，是一种新的县政府管理和服务模式。推进电子政务建设，对于提高国民经济总体素质，提高现代化管理水平，加强县政府监管，提高行政效率，开展反腐倡廉等都具有重要意义。

- 提升县政府的对外形象

打造县政府单位的一网、一号、一窗；暨三网合一、两微一端、同一个用户注册号、同一个门户窗口即可为民众、政府提供全方位、一站式服务，极大的提升了民众、政府的办事、申报效率；节省了现场办事等待的时间；提升县政府在民众心目中的形象。

- 提高县政府的决策理性和公共政策的品质

县政府运用信息技术获取和掌握国内外政治、经济、社会发展诸领域准确、可靠的信息，做出理性的判断、制定正确的决策及采取必要的行动，进而提升县政府决策和公共政策的水准和质量。

- 促进县政府重组，节约行政成本，提高县政府效率。

政务信息化，必将对县政府组织结构和运作方式发生变革冲击；利用信息网络技术，打破地域、层级、部门的限制，使传统的部门组织朝着网络组织方向发展，促使县政府组织和职能的整合，支持将原来按部门串行办公转变为多部门并行办公，促使县政府行政流程更加简明、畅通，节约了人力、物力和财力资源，从而提高县政府管理的效率、效能。

- 形成县政府与政府、公众之间的互动机制，提高县政府的反应能力和社会响应力。

通过建立跨越县政府机关、政府与民众之间的互动机制，县政府为公民提供全天候的县政府服务，公民可以随时随地获得县政府的信息与服务，而县政府亦可及时了解民众的合理需求，从而促使县政府更有响应力和责任性。

# 1.3预期目标

- 信息迅速传达到所有目标人员

通过在平台中发布通知、制度、新闻、办事指南、政策指引等并且设立查看权限，所要传达的任何信息都能迅速传达到处于不同岗位的人员、单位。

- 便捷的入口

县政府的办公人员，能够通过同一个平台办理需要处理的，和自身相关的所有事务。

- 多方位的进入渠道

县政府的办公人员，都可以通过平台提供的PC端及移动端进行事务、业务的处理。

- 内部积累大量无形资产

单位制度、流程、专家技能、经验知识、工作成果、好的工作方法、工作技巧全部有效的管理起来，随时随地所有职工都可以共享，积累了最宝贵的资产。

- 每个人可以迅速找到自己需要的文档、资料

通过在平台中管理各处室的工作结果，资料，使得处室内部、处室之间能够方便地共享信息，职工快速得到组织给予职工的帮助，得到自己需要的资料，不再需要打电话、找文件、寻找他人帮助、查找电子邮件等等，依靠个人的协调能力获得资料。

- 流程得以规范、减少人为错误

使用协同办公管理软件可以梳理组织的流程，把流程的各种规则固化下来，让每个人按规定的流程规则运转，每个参与流转的人无需要记忆各种复杂的流转规则，减少人不可避免的错误。

- 流程运行速度与效率可以大大提高，减少协作工作成本

可以轻松实现远程和移动办公，解决时间和空间的问题，实现事务处理“零响应”，每一个参与流转的人无需要考虑时间与空间的问题，办理完毕即刻进入下一办理人，实现流程在各个环节之间的零传递时间。

- 分析流程各环节办理效率

可以快速分析组织哪个环节办事效率高，哪个环节办事效率低，便于快速把脉，出台治疗方案。

- 用流程为纽带整合各个孤立的数据，实现全面的协同

通过工作流作为总线来连接县政府内外各种业务相关的异构系统、应用以及数据源，从而把各个既有的孤立的应用像PC的各种零部件一样接入这个总线，从而构成一个整合的县政府业务系统。

- 掌握任务情况, 实现实时的管理监控

在办公系统中各种情况可以随时随地查阅各种资料，查阅各种流程审批情况，查看下达的工作任务开展情况，办事人员也可以通过流程实时监控各环节办理情况和目前进展到什么情况，办理完毕业务人员可以对相关数据进行分析。

- 领导可以有计划地安排时间，排除打扰，不再被各种请示、报告、请款单打断工作思路

领导可以按自己的时间计划审批流程，查看下属工作情况，约见人员，避免大量无计划的请示、汇报、电话询问等等。

- 沟通成本更低、沟通方式更加丰富，沟通效率大大提高

可以打破组织边界与地理位置边界，用户可以通过邮件、即时通讯、论坛、短信多种方式进行沟通，并且以这些沟通方式为手段把信息推送给用户，沟通形式更加丰富，效率更高。

- 可以在一个系统上看到每个人所关心的方方面面的内容，全面整合各个孤立的数据，大大节约时间，提高决策效率

在一个统一的界面上展现来自各个系统各种数据库的数据，无需要记住各种账号与地址，进入各种系统，打开协同办公管理软件所有内容统一展现在用户面前，同时还可以把互联网信息抓取到用户的面前。

- 实现鄢陵县政府文化的建设

“物质决定精神，内容需要形式”，文化的建设需要将理念层次上的内容用形式表现出来，传统方式在楼内张贴宣传栏、宣传画、简报，在办公室内悬挂文化价值观等等。这种方式无法达到无处不在，无时不在的文化建设氛围，而协同办公系统是新形势下各级政府文化建设的最好工具，因为协同办公系统是面向各级政府内部职工的常用的办公工具，在鄢陵县政府办自动化办公平台中设立专门的栏目发布县政府的文化理念体系、经常性的在论坛中探讨县政府文化，将简报通过鄢陵县政府办自动化办公平台发布等等……这一切都形成一种无处不在、无时不在的文化氛围。

- 实现无纸化办公，节省纸张成本

如何全方位实现无纸化办公，节约日常工作当中的纸张成本，是各机关都需要解决的问题，在日常的办公中发个通知，需要发大量的文件到单位各部门，做个会议纪要，需要发文件到很多相关人员，纸张无所不在，铺天盖地，每年产生高昂的办公成本，另外纸张没有记忆也不能联网，电子化有些优势是纸张无法比拟的，拿起手中鄢陵县政府办自动化办公平台办公利器，让通知，会议记录，通过系统自动下发，通过系统自动流转，让工作汇报通过系统自动找到相关领导，大大节约单位的纸张成本。

# 2系统构架

# 2.1规划蓝图

电子政务的建设应达到内外的统一结合，具体从一体化、主动化服务方式开始，逐步实现智慧化的县政府运转方式。智慧县政府主要从资源共享度、管理精准度、服务便捷度、公众满意度等方面进行标准设计及评估。

智慧政务在发展过程中，关于智慧政务协同发展，主要存在条块分割严重、部门利益保护突出、信息孤岛现象较多等问题，一直制约着智慧县政府及智慧城市建设。关于智慧政务协同的建设，关键要做好顶层设计，制定好运营规则、明确部门职责和义务。

自动化办公平台建设实质是涉及面非常广的综合信息平台建设，包含了门户建设、协同办公、系统整合以及移动平台等多个部分。

整个平台包含数据层、系统层、服务层、应用层及展现层这五个层次。

## 2.1.1展现层

展现层是实现县政府内部IT资源整合的窗口，因此我们从产品底层设计上就遵循PORTAL技术规范和设计思想，通过多级门户来对信息进行集中展示。

- 搭建统一服务门户，整合机关内外部资源

以智慧协同政务为核心，面向县政府内外组织部门，通过县政府信息门户高效提供全方位的政府职能服务。

- 政务内网门户

我公司政务内网门户功能提供集成来自于系统中的各模块、来自于互联网及其他各应用系统的信息，并根据不同的组织以及不同的岗位人员关注的内容不一样的要求，协同办公门户提供组织和个人的个性化的集成界面，使系统的每个用户进入综合办公平台后能显示自己个性化的关注内容；协同办公门户能够通过Portal模块的“插件”方式快速接入新的门户系统。支持多种模板,则且可以很方便地添加需要的模板！信息发布可做根据屏幕分辨率控制不换行，页面更加美观。

- 浏览器全兼容和各设备自动适配

通过平台化产品架构和通用接口实现异构设备的自动适配和数据共享，以期为客户在信息化方面逐步实现大数据（数据挖掘）、云部署、平台化、移动化未来趋势，提供建设方案咨询和数据沉淀。

## 2.1.2应用层

电子政务系统包括基础服务平台，内含单位、组织、用户、权限等管理、各种开放接口，系统具有：协同办公平台、第三方系统集成两大块内容。

- 协同办公平台

提供符合国务院办公厅发布2016年《国家行政机关公文处理办法》标准的公文管理系统。基于BPMN2.0标准的图形化流程定义及强大的工作流引擎，结合手写意见、电子签章实现各种办公与业务流程的流转及公文网上流转与办理情况查阅、自动归档等；信息管理平台，实现各种信息（word/excel等各种格式）文档资料的分类管理、权限控制、查询、跟踪信息查看状况，信息发布的审批等功能；政务信息系统将提供信息的采编、推送、审核、采用、期刊公布等功能，实现信息的报送。具有综合事务管理平台，包括会议管理、车辆管理、档案管理、问卷调查、办公用品管理等内容，并提供了一个自定义平台允许用户自定义基础信息,资产管理等；以即时通讯、内部邮件、论坛、短信平台为内部提供丰富的交流手段，并通过手机短信、即时通讯提醒实现待批公文到达提醒、邮件到达提醒与会议通知提醒等全方位的提醒；具有个人办公功能，实现个人信息设置，个人工作汇报、工作日志，工作日程及与领导共享日程，个人任务安排，及领导任务安排等。

移动办公端软件是根据用户具体需求，依托开发中间件，以图形化的操作界面和快捷简便的输入方式，量身打造安卓与IOS平台手机客户端应用软件，提供适合移动终端使用的常用办公服务。

- 第三方系统集成

通过协同办公系统提供符合鄢陵县政府办自动化办公平台标准的接口规范，与各个政务网中的行政审批系统、数据中心、统一认证平台等政务系统实现快速、组件式集成整合。

充分结合大数据、云计算、平台化封装协同办公平台、平台底层、平台接口，以实现县政府应用云部署，通过数据沉淀、数据清洗等方式实现智能化的数据交换、数据挖掘、数据分析为县政府在办事、办会、办文等政务应用提供决策数据支撑。

## 2.1.3服务层

- 门户服务引擎：门户服务引擎作为真个协同办公的展现平台，提供门户Portal组件，通过插件式配置，实现门户模块“拔插式”切换，图形化“拖拽”设计，灵活搭配样式，丰富的UI设计，更能够整合其他业务系统。按照组织架构、角色、权限进行多架构层级的工作展现，从而形成各级县政府领导的工作、学习、资源、统一工作平台门户。

- 四维权限体系：就是在传统三维权限（用户、角色、权限）的基础上增加了第四维:数据范围,通过设定数据范围,我们可以很方便地将某一用户所具有的某一功能权限限定在一特定的数据范围内；

- 工作流引擎：采用BPMN2.0的流程标准实现各种复杂流程的电子化流转, 并且采用插件式的设计方法让工作流模块还可以被其它功能模块调用，完成相关的业务流程驱动；

- 开放接口：我们在工作流、表单、活动等预留了丰富的扩展接口，方便进行个性化二次开发，包括与其它业务管理系统进行数据交互，从而实现采用工作流建立各业务系统之间的通道，实现业务的顺畅连接。

## 2.1.4系统层

系统层是整个平台运行的底层基础，包含操作系统、中间件、云部署、数据库。

操作系统支持windows、Unix、Linux、Solaris、中标麒麟（NeoKylin Linux Advanced Server release 6.0）等各种操作系统和国产操作系统；

应用服务通过中间件来实现，支持Jboss、Weblogic、Websphere、Tomcat、东方通（V5.0)、 中创（V9.1.1）、金蝶（V9.0）中间件等；

除支持集中部署、分布式部署和混合式部署外，同时全面支持云部署。例如：阿里云、华为云等。

数据库采用Oracle、Sqlserver、达梦（V7.4.1.6）、人大金仓等各种先进数据库和国产数据库进行数据的存储、运算、分析。

## 2.1.5数据层

县政府大数据通过对各级别数据层的数据集成和融合技术，打破县政府部门间的数据堡垒，经过数据沉淀、数据清洗实现部门间的信息共享和业务协同，从而形成智能决策和标准化规范，实现政务数据“价值倍增”。

# 2.2整体技术架构

## 2.2.1技术路线

产品采用J2EE的技术路线，遵循J2EE1.4规范，采用SSH（Strtus2.0 + Spring + Hibernate）技术架构，前台展现采用JQuery插件和JSON数据交换格式，符合BPMN2.0规范的流程引擎封装政务公文审批。移动平台使用H5、自定义标签技术实现移动审批等移动应用。

## 2.2.2技术架构

技术架构如下图所示：

以上开发技术是目前发展非常成熟稳定的主流开发技术，它具有很好的安全性、很好的可移植性，它具有以下优点：

- J2EE平台无关性。用户不必将自己捆绑在某一种硬件或操作系统上，可以根据自身的情况选择合适的硬件、操作系统、数据库。J2EE作为中间件，提供了强大的功能，使开发人员只需要关注商业逻辑，因而能加快开发速度，提高系统的运行效率和稳定性。

- SSH技术架构是已经流行多年且运行非常成熟稳定的一种Web应用程序开源集成框架，用于构建灵活、易于扩展的多层Web应用程序。

- JSON数据格式比较简单，易于读写，易于解析、便于访问提取、易于维护。

- H5的跨平台性、开发简单、开发成本低、推广成本低、传播效果好、网络学习成本小等特点构成H5的无限广阔的发展未来。

- 自定义标签语言开发的移动app客户端和后端Mana控制台，共同实现移动门户平台、移动开发平台，为客户打造移动政务整体解决方案。

- 广泛的支持。J2EE技术规范得到了从国际性大公司到自由软件开发者的广泛支持，SUN，IBM，ORACLE，NETSCAPE，BEA等纷纷推出基于J2EE的软件产品。

- 表现层采用Struts 框架结构使得系统结构更清晰化，代码复用性强，易维护。

- 数据传输采用JSON数据格式，极大的降低整体开发成本以及运行成本。

- 页面采用全新的JQuery控件技术，将大大缩短了客户端对数据库服务器的访问压力，提高了2/3的数据库服务性能。

- 业务逻辑处理采用Session Bean，它封装了对事务的处理，可以使程序运行更安全，可以方便的分布式部署，使系统能承受很大的压力。

- 持久类方面采用Hibernate，使得系统数据库无关性，可适应主流关系型数据库，编写程序时按照面向对象的方式写程序，可维护性高。

#### 2.2.2.1基于J2EE的分布式计算技术

适用于创建服务器应用程序和服务的J2EE（Java 2 Enterprise Edition）是一种利用Java平台来简化诸多与多级解决方案的开发、部署和管理相关的复杂问题的体系结构。J2EE技术还为这些组件提供一整套服务，通过自动化的方式完成应用程序开发中的诸多耗时且费力的艰难工作，为用户提供一种可创建广泛兼容的解决方案而无需进行复杂编程的平台。利用这一优势可以方便地开发出高质量的、适合县政府单位使用的应用程序，还可极大地减少产品研发上市时间、成本和风险。

J2EE中提供了分布式计算环境中组件需要的所有服务，例如组件生命周期的管理、数据库连接的管理、分布式事务的支持、组件的命名服务等等，可以提供程序更加高效地运行于应用服务器中，支持多种客户端的访问。

基于J2EE的分布式计算技术可以实现以下三个目标：

集成性：集成性主要反映在对应用程序互操作能力的支持上。它要求分布在不同机器平台和操作系统上、采用不同的语言或者开发工具生成的各类应用必须能集成在一起，构成一个统一的计算框架。这一集成框架必须建立在网络的基础之上，并且具备对于遗留应用的集成能力；

可用性：要求所采用的软件构件技术必须是成熟的技术，相应的产品也必须是成熟的产品，在至关重要的应用中能够稳定、安全、可靠地运行。另外，由于数据库在机关单位中扮演着重要角色，软件构件技术应能与数据库技术紧密集成；

可扩展性：集成框架必须是可扩展的，能够协调不同的设计模式和实现策略，可以根据机关单位的需求进行裁剪，并能迅速反应市场的变化和技术的发展趋势。通过保证当前应用的可重用性，最大程度地保护机关单位的资源。

#### 2.2.2.2JQuery插件和JSON数据交换格式

JQuery是一个优秀的JavaScript框架，兼容CSS3，还兼容各种常用浏览器，JQuery能够使用户的Html页面保持代码和Html内容分离，性能及其优异。

JSON数据格式比较简单，易于读写，格式都是压缩的，占用带宽小、易于解析、支持多种语言、便于访问提取、因为JSON格式能直接为服务器端代码使用，大大简化了服务器端和客户端的代码开发量，且完成任务不变，并且易于维护。

- 2.2.2.3 H5开发

H5是指第5代HTML，也指用H5语言制作的一切数字产品。

H5之所以能引发如此广泛的效应，根本在于它不再只是一种标记语言，它为下一代互联网提供了全新的框架和平台，像H5工具互动大师提供免插件的音视频、图像动画、本地存储以及更多酷炫而且重要的功能，并使这些应用标准化和开放化，从而使互联网也能够轻松实现类似桌面的应用体验。

H5的最显著的优势在于跨平台性：比如用互动大师搭建的站点与应用可以兼容PC端与移动端、Windows与Linux、安卓与IOS。它可以轻易地移植到各种不同的开放平台、应用平台上，打破各自为政的局面。这种强大的兼容性可以显著地降低开发与运营成本，可以让政府特别是创业者获得更多的发展机遇。
此外，H5的本地存储特性也给使用者带来了更多便利；基于H5开发的轻应用比本地APP拥有更短的启动时间，更快的联网速度，而且无需下载占用存储空间，特别适合手机等移动媒体。而互动大师让开发者无需依赖第三方浏览器插件即可创建高级图形、版式、动画以及过渡效果，这也使得用户用较少的流量就可以欣赏到炫酷的视觉听觉效果。

#### 2.2.2.4构件技术

通过构件技术实现业务模型的设计和实现，并可重用。

构件（Component，也译为组件），可复用的软件组成成份，可被用来构造其他软件。它可以是被封装的对象类、类树、一些功能模块、软件框架（framwork）、软件构架（或体系结构Architectural）、文档、分析件、设计模式（Pattern）等。构件分为构件类和构件实例，通过给出构件类的参数，生成实例，通过实例的组装和控制来构造相应的应用软件，这不仅大大提高了软件开发者的开发效率，也大大提高了软件的质量。

基础构件

工具构件

<Demo>

业务构件

<Product>

产品构件

电子

客户构件

<Package>

<Package>

<Package>

构件库

基础构件

工具构件

角色构件

行业构件

<Demo>

业务构件

<Product>

产品构件

电子

客户构件

<Package>

<Package>

<Package>

构件库

基础构件

工具构件

角色构件

行业构件

<Demo>

业务构件

<Product>

产品构件

电子

客户构件

<Package>

<Package>

<Package>

图：构件应用层次图

构件按照应用层次多层抽象，根据业务需求组装。

- 基础构件库：面向技术的，较低层的构件，解决具体的技术问题，例如：日期类型的转换函数、下拉框等。

- 业务构件库：面向机关单位某类业务的，具有业务的特性，但可应用于多个业务类型中。

- 行业构件库：根据机关单位原有业务系统的功能，将部分可以重用的组件进行封装和改造，具有一定的业务的特性。

图：构件化的多层体系图

面向构件的实现多层体系，采用数据总线的技术，各层之间松散耦合，如有变化影响较小，构件相对稳定，灵活多变又能保证系统稳定性。

在项目设计中，将采用页面展现层、业务逻辑层、工作流层分别进行设计开发，利用构件技术进行组装，提高软件开发的效率，提高系统的扩展性。

#### 2.2.2.5UI技术

面向用户的界面设计（UI设计），突出以人为本。

软件除了实用外，人们的着眼点更在于软件的易用性和美观性，而易用与美观主要取决于人机界面的优劣。众所周知，在当今的硬件与软件环境下，一个软件系统没有很好的界面设计就不能算是成功。因为不管它内部有多么精巧的技术，只要用户不愿意使用它，它的优越性就得不到发挥，它的价值和作用也无从谈起。于是一个不涉及技术而着眼于易用和美观的行业越来越显得重要——这就是软件UI设计。

软件设计可分为两个部分：编码设计与UI设计。编码设计大家都很熟悉，但是 UI设计还是一个很陌生的词，即使一些专门从事网站与多媒体设计的人也不完全理解UI的意思。UI的本意是用户界面，是英文“User”和“Interface”的缩写。从字面上看是“用户”与“界面”两个词组，但实际上还包括用户与界面之间的交互关系。

以用户为中心的关键原则：

- 理解用户的任务需求：包括在整个产品生命周期中各方面的需求

- 设定量化的目标：建立基于用户或基于业务的标准。

- 设计一个完备的用户体验过程：一个用户对一个产品的完备的体验过程包括包装、销售、培训、硬拷贝文档、设置、安装、屏幕、图形、帮助、其他性能支持、升级和卸载

- 评测：让用户参与测试，借些判断是否达到了目标或是否存在问题

- 迭代：如果没有达到目标或存在问题，就要进行修改，并使之重新生效。

第一次不可能做得很完美，认识到这一点是非常重要的。要知道需求可能会扩展和延伸到产品的设计和实现阶段。设计和开发的实践与技术有很多，结合使用以用户为中心的设计原则时，在软件系统开发上成功实现业务目标有很大帮助。

#### 2.2.2.6单点登录技术

SSO（Single Sign-On）是介于Portal和集成的应用系统之间的认证服务，用户登陆Portal之后，只需要做一次身份验证，就可以对所有被授权的网络资源进行无缝的访问，不需要再次输入其他应用系统的验证信息（用户名、密码），从而可以提高用户的工作效率，降低系统出错的机率。

尽管登录到一个系统的过程很简单：输入用户身份名，然后再输入口令，但是它实际上采取了多个动作。首先是认证，认证发生在系统验证登录的实体（人或程序）是否是与这个用户身份相关的实体时，认证通常通过将口令与用户的ID匹配来实现。

在用户通过认证后并试图访问系统资源时，需要进行授权。用户可以被授权查看文件，但不能删除或修改文件。系统利用错误信息回答非授权请求，并通过允许访问来响应授权的请求。

实际的授权可以在认证后立即进行，使客户得到授权资源的清单。授权也可以是交互式的，当用户试图访问不同资源时服务器拒绝或同意访问这些资源。

从技术上看，SSO使用户可以登录到一个主域上，但可以访问其他次级域。例如，Novell NetWare网络代表着一个域，Windows NT代表着一个域，IBM也代表着一个域，如此等等。在多登录环境中的正常环境下，用户必须分别登录到每个次级域。在使用SSO时，IT负责人指定特定平台作为主认证域来控制对所有域的访问。当用户登录到这个SSO主域时，他提供在登录到任何次级域时所需要的所有证明。然后主域负责为次级域完成对用户的认证。

SSO最简单的实现形式是使每个用户在认证服务器上都拥有一个账户，认证服务器保存所有用户ID、口令和账户信息。这台服务器对用户进行一次认证，然后按照需要将用户ID和口令信息传送给其他域。这种方式简化了用户的工作，用户只需要记住一个口令。可惜的是，它不能给管理人员太大的帮助，因为他们仍必须在每一个授权域上为每一位用户建立独立的账户，必须分别地管理每个域的认证信息。

一种实现SSO的更好的方式是允许IT管理人员在方便用户的同时，增强安全性，减少管理费用。更先进的SSO不是将复杂的多次登录环境隐藏在一台认证服务器上的单一账户之后，而是通过规定用户访问不同域的策略实现安全性。

管理人员为个人和用户组规定允许对网络资源进行恰当访问的策略。例如，一项策略可能授权服务人员对部门级Windows NT网络进行只读访问，而另一项策略可能赋予IT部门的高级系统管理人员在机关单位Unix系统上的根目录权限。

当用户登录时，SSO确定对这个特定用户ID实行什么策略。此后，SSO为用户提供访问其他系统的证明。例如，一位程序人员将被授予与其职位、部门和当前工程相适应的访问权。如果某一属性改变的话，比如这位程序员进行横向调动，那么只需要更新SSO系统。下一次他登录时，他就自动地被关闭在他的老部门系统之外，并赋予他访问新部门系统的权力。

SOA技术

SOA（Service-Oriented Architecture）——基于服务的框架结构是一种应用技术，应用的业务逻辑被组织成模型（服务），访问接口、服务成为一个黑盒。在SOA平台中，系统架构师会尝试由单个实体来提供一系列特定的任务，该实体接收服务请求并返回处理结果；或返回因尝试失败而导致的错误。这些服务，以及规定它们应如何组合来构成一个完整应用程序的指导原则，由此构成了一个鄢陵县政府办自动化办公平台。在鄢陵县政府办自动化办公平台架构下，数据和业务逻辑融合成模型化的业务组件，且具有文档接口，这种明确的设计和简单和方式有助于开发和进一步扩展，应用可以很容易地与异构的、外部的遗留系统、外购的应用集成在一起。

Portlet技术

Portlet 是运行在Portal 的Portlet 容器（Container）中的插件，在许多方面都类似于Servlets。Portlet 用Portlet API 来编写，就象Servlet 用Servlet API来编写一样，不同的是Portlet 运行在Portal 环境中，而Servlet 运行在服务器端的Servlet 容器（Container）中。另外，Servlet 直接与客户端通讯，而Portlet则通过Portal 的应用来调用。Portlet 只有在生成了适合在Web 页面中显示的内容之后，才会在Portal 环境中适当运行。门户组件运行容器(Portlet)即在门户中运行的为门户提供内容的构件。

Portlet 是国际标准的门户组件标准，为Portlet 提供了运行的容器，可以运行标准的Portlet 应用程序，充分利用已有的资源并提供开放的二次开发接口。Portlet 容器主要负责提供Portlet 运行时的基础服务包括：生命周期管理、数据持久化、会话状态保持、事件和消息机制、Portlet 定制服务等。提供方便的Portlet 部署和管理界面。通过开发符合Portlet 标准的门户构件，可以方便的扩展门户的功能，集成已有的应用，或者通过集成第三方厂商的Portlet，直接扩展门户功能。由于Portlet 的开发和Servlet 的开发非常相似，开发简单易学，扩展性强，现有的Portlet 已有数百个，充分的保证了系统功能的可扩展性。

- 自定义工作流技术

在本项目建设中采用的工作流技术，成熟而稳定。其中主要包括如下七个部分的部件和数据。

- 过程定义工具

过程定义工具被用来创建计算机可处理的业务过程描述。它可以是形式化的过程定义语言或对象关系模型，也可以是简单地规定用户间信息传输的一组路由命令。

- 过程定义

过程定义（数据）包含了所有使业务过程能被工作流执行子系统执行的必要信息。这些信息包括起始和终止条件、各个组成活动、活动调度规则、各业务的参与者需要做的工作、相关应用程序和数据的调用信息等。

- 工作流执行子系统和工作流引擎

工作流执行子系统也称为（业务）过程执行环境，包括一个或多个工作流引擎。工作流引擎是WfMS 的核心软件组元。它的功能包括：解释过程定义，创建过程实例并控制其执行，调度各项活动，为用户工作表添加工作项，通过应用程序接口（API，Application Program Interface）调用应用程序，提供监督和管理功能等。

- 工作流控制数据

指被工作流执行子系统和工作流引擎管理的系统数据，例如工作流实例的状态信息、每一活动的状态信息等。

- 工作流相关数据

指与业务过程相关的数据。WfMS 使用这些数据确定工作流实例的状态转移，例如过程调度决策数据、活动间的传输数据等。工作流相关数据既可以被工作流引擎使用，也可以被应用程序调用。

- 工作表和工作表处理程序

工作表列出了与业务过程的参与者相关的一系列工作项，工作表处理程序则对用户和工作表之间的交互进行管理。工作表处理程序完成的功能有：支持用户在工作表中选取一个工作项，重新分配工作项，通报工作项的完成，在工作项被处理的过程中调用相应的应用程序等。

- 应用程序和应用数据

应用程序可以直接被WfMS 调用或通过应用程序代理被间接调用。通过应用程序调用，WfMS 部分或完全自动地完成一个活动，或者对业务参与者的工作提供支持。与工作流控制数据和相关数据不同，应用数据对应用程序来讲是局部数据，对WfMS 的其他部件来说是不可见的。

- 跨平台的WebService技术

可信的Web Service技术主要包括可信简单对象访问控制协议（Simple Object Access Protocol）、可信Web服务描述语言WSDL（Web Service Description Language）和可信统一描述、发现集成协议UDDI（Universal Description，Discovery Integration）。

可信Web Service体系框架包含以下部分：

可信的Web Service运行环境：提供可信Web Service的运行管理机制；

UDDI注册表和可信Web Service的安全管理服务；

基于可信Web Service运行环境的面向行业共性特性的Web Service构件。

Web Services以技术栈的形式规范了Web Services体系中的各类关键技术,包括服务的描述、发布、发现以及消息的传输等。

| Work Flow | WSFL |
| --- | --- |
| Universal Description, Discovery, and Integration | UDDI |
| Services Description | WSDL |
| Messaging | 鄢陵县政府办自动化办公平台P |
| Extensible Markup Language | XML |
| Transport Protocols | HTTP and others |

XML和HTTP。这是Web Services最基本的平台。HTTP是一个在Internet上广泛使用的协议,为Web Services部件通过Internet交互奠定了协议基础，并具有穿透防火墙的良好特性。XML是一种元语言, 可以用来定义和描述结构化数据，它是Web Services得以实现的语言基础。Web Services的其它协议规范都是以XML形式来描述和表达的。

# 2.3安全管理

应用系统安全是整个系统安全性的核心，因此我们从系统的身份认证、授权、安全审计、数据加密、设备管理等多个方面建立了完整的四层设计方案。

## 2.3.1符合分级保护标准的三员管理

我公司提供符合《计算机信息系统安全保护等级划分准则》 、《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理办法》 、《涉及国家秘密的信息系统分级保护技术要求》 、《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理规范》等各级别安全规范准则的应用功能定制。

## 2.3.2统一安全服务、安全管理、安全规范。

在系统设计中，系统管理部分重点建立了系统的操作日志以及自动预警功能。

- 根据需要，系统可以记录下来用户的每一次或重要操作的日志，并提供对日志的分析功能

- 系统同时具有自动预警功能。对于非法操作，系统会根据设定的操作级别采用设定的形式自动报警（比如给系统管理员发送电子邮件、短消息、在线消息），并根据定制的策略实现资源的自我保护功能（如锁定账户、锁定要访问的资源、锁定访问IP）。

## 2.3.3严密的身份认证体系

身份认证是系统安全的首要保证，系统针对应用的不同层次需要，提高多种认证方式。

1）支持CA的安全身份认证

CA安全认证的原理简言之则是由第三方权威的、可信赖的、公正的第三方机构颁发数字证书, 并将公开密钥同某一个实体联系在一起，密钥的管理政策是把公钥和实体绑定，由CA中心把实体的信息和实体的公钥制作成数字证书，证书的尾部必须有CA中心的数字签名。由于CA中心的数字签名是不可伪造的，因此实体的数字证书不可伪造。CA中心对实体的物理身份资格审查通过后，才对申请者颁发数字证书，将实体的身份与数字证书对应起来。由于实体都信任提供第三方服务的CA中心，因此，实体可以信任由CA中心颁发数字证书的其他实体，CA与鄢陵县政府办自动化办公平台结合后作为安全身份认证的原理如下：

因为本系统采用的是BS结构，因此应用改造的总体思路是：

- 利用数字证书来表达个人身份，代替原有的用户名/口令方式。

- 使用PKI系统目录服务器上的根证书、CRL列表对数字证书进行校验。

- 利用SSL协议为信道提供高强度的加密，保证数据的传输安全。

- 根据数字证书中的身份信息从权限管理中心的目录服务器中获取用户的属性证书，解析出用户在该应用系统中的访问控制权限。

系统改造后授权访问流程如下：

- CA认证系统为用户颁发数字身份证书；

- 授权管理系统按照公安部统一制定的授权策略为用户授权，将授权结果发布到PMI目录服务系统；

- 用户用数字身份证书登录系统；

- 系统采用SSL认证确认用户身份，并将身份信息传给访问控制模块；

- 中间件的身份认证模块根据用户的身份信息从PKI目录服务系统获取根证书、吊销列表来验证用户身份的有效性。

- 通过身份认证后，用户证书将被提交给权限控制模块。

- 中间件的访问控制模块根据用户的身份信息从PMI目录服务系统获取用户的角色信息，传给系统的原权限控制模块。

2）支持令牌认证

USBKEY是进行用户身份认证的工具，是比单纯的“用户名+密码”更为安全的基于双因素认证的解决方法。作为一个价格适中的身份识别令牌，它提供所有智能卡和密码令牌的可靠性、简便性和安全性，同时避免了读写设备的复杂安装和昂贵开销。

系统管理员可以给对安全性要求特别高的特殊用户分配USBKEY。这部分用户在登陆鄢陵县政府办自动化办公平台平台时必须将自己的USBKEY插入PC机的USB接口。

通过选择某个用户是否需要令牌认证可以让部分重要帐号使用令牌认证的方式更安全，部分用户使用用户名与密码的方式认证。

- SSL加密访问

鄢陵县政府办自动化办公平台支持SSl加密方式访问，可以对数据进行加密传输。

- VPN虚拟安全网

鄢陵县政府办自动化办公平台 VPN解决方案能够整合市场上主流的VPN产品，可以实现VPN 绑定。

vpn被定义为通过一个公用网络（通常是因特网）建立一个临时的、安全的连接，是一条穿过混乱的公用网络的安全、稳定隧道。使用这条隧道可以对数据进行几倍加密达到安全使用互联网的目的。虚拟专用网是对机关内部网的扩展。虚拟专用网可以帮助远程用户、县政府机关分支机构、同级机关单位及上级指导机关同本单位的内部网建立可信的安全连接，用于经济有效地连接到安全外联网虚拟专用网。VPN主要采用隧道技术、加解密技术、密钥管理技术和使用者与设备身份认证技术。

- APN网络接入技术

APN指一种网络接入技术，是通过手机上网时必须配置的一个参数，它决定了手机通过哪种接入方式来访问网络。

对于手机用户来说，可以访问的外部网络类型有很多，例如：Internet、WAP网站、县政府内部网络、行业内部专用网络。而不同的接入点所能访问的范围以及接入的方式是不同的，网络侧如何知道手机激活以后要访问哪个网络从而分配哪个网段的IP呢，这就要靠APN来区分了，即APN决定了用户的手机通过哪种接入方式来访问什么样的网络。

- 设备绑定策略

通过移动app后台绑定每次登录的用户ID，每个用户可以绑定移动手机设备三台。

当设备丢失或者被盗时，致电管理员，从后台冻结该手持设备，即可禁止该设备继续访问移动平台，防止内部数据的丢失。

- 数据存储安全

系统数据分别保存在数据库中和文件夹中：

- 数据库数据加密

对于保存在数据库中的数据我们考虑到性能问题，选择了部分比较重要的关键数据进行加密存储。我公司采用自己设计的加密算法进行加密，利用密码技术对信息进行加密，实现信息隐蔽，从而起到保护信息的安全的作用；

- 文件加密

大量的数据都是以物理文件的形式保存在文件服务器指定的文件夹中，对于这部分数据的加密是可配置的，默认情况下考虑到系统性能问题文件是不加密的，如果需要也可以对这部分文件进行加密存储；

- 附件加密

我们对于附件同样采取独有的加密算法进行加密存储。

## 2.3.4 IP安全控制

系统能够设置一定IP地址段范围内的机器访问系统，对不在IP地址范围内的无法登陆系统。

# 3应用设计

# 3.1自动化办公平台

## 3.1.1政务办公门户

政府办公门户是政务工作信息化的的第一视角，是领导决策、审批、部门办事的常用工作平台，集中分类展现政务协同办公系统全组织、各方位、多层次的丰富政务内容。详细设计如下：

协同办公门户功能提供集成来自于系统中的各模块、来自于互联网及其他各应用系统的信息，并根据不同的组织以及不同的岗位人员关注的内容不一样的要求，协同办公门户提供组织和个人的个性化的集成界面，使系统的每个用户进入协同办公平台后能显示自己个性化的关注内容；协同办公门户能够通过Portal的“热插拨方式”快速接入新的门户系统。支持多种模板,则且可以很方便地添加需要的模板，信息发布可做根据屏幕分辨率控制不换行，页面更加美观。

- 3.1.1.1.应用设计

##### 3.1.1.1.1	统一门户

提供邮件、待办审批、督查督办、信息公开、知识信息、工作流程、信息提醒等多种模块信息的集成,最终形成跨系统、跨组织、跨平台、数据共享的统一工作门户平台。

##### 3.1.1.1.2 部门门户

具有处室主页功能，可供各处室单位发布信息、共享资源、信息检索等。

##### 3.1.1.1.3	专题门户

政务专题内容搭建专题门户，每个模块都可以定义门户。

- 3.1.1.1.4个人门户

个人门户，每个用户都可以按自己的需要定义门户。

#### 3.1.1.2功能设计

##### 3.1.1.2.1门户类别

门户管理平台，通过配置和开发方式实现其他访问链接和页面数据集成，页面多系统集成。

门户是整个协同办公系统的信息呈现窗口，县政府的门户应用分为政府内外部门户、各级所属单位门户、领导门户和个人门户。

###### 3.1.1.2.1.1政府内、外部门户

政府内、外部门户是作为各类用户登录后和登录前的公共信息展示区，登录前门户展示政府概况、新闻中心、技术创新、产品中心、人力资源、法律事务、党群工作、政府文化等信息，类似于一个政府的外部网站； 而登录后门户按照用户权限不同，分别展示政府的最新动态、通知公告、重点项目、经济数据、学习园地、业务系统单点登录窗口等信息模块，类似于一个政府的内部网站，所不同的是，政府内外部门户里的信息内容直接跟系统后台的数据相挂接，门户的版块内容可以直接在系统的后台直接进行配置和发布，方便进行快速调整，同时，由于政府内外部门户是整个协同办公系统登录的统一入口，因此必须要有很好的视觉呈现。

###### 3.1.1.2.1.2各级所属政府门户、单位门户

各级所属政府门户、单位门户是为各级所属政府及单位打造的政府、单位信息呈现区，用以展示本级政府、单位可以公开的信息以及需要其他政府、单位或人员了解的信息，比如：发布最新的通知公告、规范制度、新闻、人事任命、会议日程等动态信息，让所有工作人员能快速了解到单位动态，拉近单位与单位，单位组织，单位与职工之间的距离。

###### 3.1.1.2.1.3领导门户

领导门户是专为领导打造的个性化工作空间，我们可以将领导需要处理的行政事务，关心的工作内容，需要了解的各种经济报表，财政预算信息等进行集中展示，此外还可以将其他异构系统中的一些数据信息也通过集成的方式放在领导统一的办公桌面上进行集中呈现。

###### 3.1.1.2.1..4个人门户

个人门户是为政府工作人员定制的统一工作界面，系统自动把每个工作人员的日常工作内容推送到个人办公门户平台，进行汇总、跟踪、查询，包括有自动把上级或其他同事所提出的事务请求推送到办公桌面上、有最新的知识提醒阅读、外部的门户信息、每天安排的计划日程、所需查看的邮件等等。

通过门户，可以实现各类信息的有效共享和快速推送，通过信息门户首页内容维护设置元素，通过元素的设置将系统内的档案、发文、收文、文档、流程、计划、协助等信息都通过信息门户的方式发布到信息门户中。

实现常用的内部资料和外部资料的发布，通过文档管理模块结合信息门户模块实现，首先在文档管理模块中，建立对应的资料库，将资料存储在我们的文档库中，随后通过信息门户中的元素设定，自动发布在对应的信息门户中。

通过鄢陵县政府办自动化办公平台协同管理平台的信息门户，还可全面整合单位中的其他三方系统，为所有政府工作人员提供统一的入口，实现SSO单点登录和数据抓取呈现出来。

##### 3.1.1.2.2门户设计方式

鄢陵县政府办自动化办公平台集成来自于系统各模块，来自于互联网及各应用系统的信息并根据不同的政府单位、不同的岗位人员关注的内容不一样为用户提供个性化的集成界面。

门户自定义平台主要功能特点如下：

- 每个单位每个岗位人员的首页内容可以不一样

系统可以根据不同的人（或组织）关注的内容不一样由管理员定给不同的人定义不同的首页。例如 (领导)的首页与人员首页的内容不一样的，各个处室也可以自己定义自己的首页。

- 每个功能模块的新信息都可以放在首页上

我们把整个系统的多个功能模块的最新信息做成一个个的小模块，管理员可以根据不同的人关注的内容不一样为不同用户定义不同的内容并且可以定义显示的条数。

- 首页上每个功能模块的位置可以调整及信息条数可以调整

管理员可以通过拖拉的方式设置每个功能模块的位置及每个功能模块信息的条数。

- 整合RSS技术，鄢陵县政府办自动化办公平台成为RSS阅读器

系统还整合最新的内容聚合技术RSS，将用户关注的一些RSS种子引入到系统中，另外系统提供文本、图片、视频等多种小模块，让管理员可以方便地进行设置。

- 通过二次开发接口，可方便地集成各业务系统的最新信息

可以通过系统开放的自定义模块接口将各业务系统的最新信息通过二次开发的方式集成到首页上来实现各系统最关注的信息整合查看，帮助用户提高办公效率。

- 提供丰富灵活的表现方式，满足各用户不同的需求

##### 3.1.1.2.3门户集成和整合

门户平台通过建立底层结构来联系横贯整个组织内外的异构系统、应用、数据源等，包括与通用的Office文档集成、与Lotus或Exchange等主流通用平台工具的集成、以及与政府内的各种业务系统（如财务、人事管理、科技管理、党群管理等系统）、办公应用系统、决策支持系统等商业应用系统的连接与集成，并且能保持这些系统的本来面貌。

智慧城市应用内网门户，实现打开内网门户就可以看智慧城市各大应用。

我们基于鄢陵县政府办自动化办公平台协同管理平台提供的整合功能，从以下几个层次实现政府内部各类应用的集成：

单点登录：用户通过系统的身份认证后，无需进行二次认证，可以直接访问其它第三方系统。

数据层的集成：鄢陵县政府办自动化办公平台协同管理平台承担各个应用系统间数据格式的转换，通过对被集成数据的提取和相应的转化过程，实现对各个应用所使用数据的定向与传输。

应用层的集成：鄢陵县政府办自动化办公平台协同管理平台提供客户端软件开发包，应用程序利用API技术通过消息中间件与服务器端的消息总线通信，在应用层直接实现交互和集成。

服务层的集成：通过引入Web Service的相关技术标准实现服务层的应用集成。采用面向对象的技术包装数据，通过可信鄢陵县政府办自动化办公平台P实现基于WEB的远程应用的访问。通过远程过程调用各种目标应用系统的不同信息和行为。

提供多种门户整合方式，包括：

- 链接URL方式的整合(IFrame)

- 页面裁剪(WebClipper /WebCut)

- 部分界面嵌入门户的整合(jspInclude)

- 原有应用软件屏幕复制的整合(NFuse)

- Portlet应用编程接口的整合基于WSRP的远程门户整合：通过使用 WSRP 轻松地集成来自很多内部和外部的远程门户所提供的内容和应用程序。

##### 3.1.1.2.4业务系统数据提取

通过门户自定义业务系统的数据接口，实现在门户中集成业务系统数据

##### 3.1.1.2.5单点登录（SSO）系统集成

提供统一身份认证（ezIDS）、AD域+LDAP等多种SSO集成方案

###### 3.1.1.2.5.1通过传递用户名加密码的方式进行单点登录

此方式通过IFRAME或超连接方式集成目标系统,并在URL中带上用户名和密码。这种方式，对要集成的系统不需要做任何的改动，但是用户必须经常维护对应关系表，如果用户改变了自己在业务系统中的用户名和密码，就不能实现单点登录，用户必须自己更新对应的用户名和密码，即用户一旦在业务系统中修改了相应系统的密码后通过协同管理平台访问系统时访问失败，弹出页面要求用户输入该系统的密码，输入后直到下一次更改密码前都可以在协同管理平台中直接访问相应系统。

###### 3.1.1.2.5.2通过系统接口实现单点登录

有些系统提供了单点登录的接口，例如RTX，如果以协同管理平台系统为内部门户平台则仅需要在协同管理平台系统中根据提供的单点登录接口编写程序，实现单点登录。这种方式对要接入的系统无需要改动，只在协同管理平台系统中调用一下接口，比较方便。

##### 3.1.1.2.6门户图表集成

## 3.1.2重点工作任务督办

重点工作任务。指根据上级单位的决策部署及要求，以年度《政府工作报告》为导引，斜接各单位绩效考核重点工作目标，由督办部门负责梳理出重点工作任务清单，作为单位领导牵头推进事项，明确时间节点和定期反馈机制，要求承办单位按季度或月度进行反馈的任务。

主要包括的任务类别：

- 上级单位交办事项；

- 上级单位报告涉及本单位任务；

- 政府工作报告分解任务；

- 领导分管工作中的重点工作；

- 会议决议工作事项。

针对各种督办类别事项，如政府工作报告、专题会议定事项等进行任务解读，然后按任务内容、承办单位、办结时限进行整理汇总，再通过公文进行报批，审批之后导入系统进行下发任务，由各个承办单位进行按要求上报计划、定时反馈等。从功能层面分为两种情况，一种是年度任务督办，另外一种是专项任务督办。

年度任务督办。由督办部门，如办公室或目标办等，在每年的年初对各处室或管控下级单位下达一年或一个季度的任务内容，需要拆分到每个月进行上报反馈（拆分根据实际情况有所改变），各个处室或责任单位接收到任务督办单后需要根据任务上报责任人及任务计划，经过领导审核及确认后，然后针对督办任务在月末对上月的任务进行完成情况的反馈，反馈内容填写完成后返回到督办部门进行确认，核实后再将执行下一月的任务反馈流程，如此循环，直到任务按月反馈结束（可以提前结束）。

专项任务督办。督办部门根据上级领导安排、会议决议、重要报告解读等渠道，需要进行下达督办任务，这个任务通常是一次性任务，不需要拆解到月份。承办单位收到任务后，由承办单位内部流转，在办结时限前进行反馈的一个流程，当督办部门收到反馈结果并确认后（可以退回、重办），该任务才算结束。

据调研分析，很多政务单位没有一套专门针对重点工作任务进行督办的管理平台，都是手工Excel管理，然后通过发文、qq、邮件、微信等多种方式下发任务。然后每个承办单位也通过多种渠道进行上报，上报之后需要人工进行汇总和整理，工作量多且繁杂，而针对一些未按时上报的单位，通常需要电话催促。此外，相关领导只能通过督办员整理的进展情况了解各单位办理情况，无法实时进行跟踪、查看。随着领导越来越重视对重点工作任务落实情况，鉴于上述问题，对于督办工作人员而言，增加了督办员的工作，不能有效地督办管理；对于承办单位而言，没有统一的平台支撑，没有提醒机制，很难做到在规定的时间内按要求定期上报；对于领导而言，很难实时掌握各个任务的进展情况。因此，政务单位急需一个重点工作任务管理平台有效解决上述问题，提高办公效率，促使任务有效地落实到位。

#### 3.1.2.1应用设计

- 功能框架

	业务流程

#### 3.1.2.2功能特点

- 实现表单、流程、督办类别等自定义设置,完全实现可配置化；

- 可以实现一键批量导入工作任务清单,节省任务录入时间；

- 可以批量下达任务、计划和反馈，也可以批量办理和审核；

- 系统支持定时自动发送反馈，自动提醒功能；

- 对任务有超期提醒、红绿灯提醒、紧急程度标识；

- 可以按月度、季度和不定期等多种方式要求反馈；

- 能对计划及反馈进行实时催办；

- 对任务的查询便捷，可以通过反馈、办理环节、办理状态等多个维度搜索；

- 可以按任务类别和承办单位等进行导出完成情况的相关报表。

#### 3.1.2.3价值体现

- 实时掌握任务阶段性的进展情况、做到及时性和有效性；

- 通过此督办平台，提高行政效能，增强执行力；

- 优化上报计划及任务反馈流程，提升反馈效率；

- 通过多种提醒机制，确保任务有序进行；

- 与协同办公平台统一待办事项，确保集中展现待办并及时办理；

- 实现手机端办理和查询，不受地域限制，方便跟踪和操作；

- 以工作流为核心，结合督办业务，打造动态督办管理。

#### 3.1.2.4适用范围及使用对象

适用范围：

适合督办单位有要求单位内各处室（科室）或下级单位，需按年度督办任务定时或定期上报完成情况的场景，督办部门通常是办公室、目标办、督查室。

督办任务通常是年度督办任务，年初确定的目标任务或重大会议中确定长期督办的重点工作。

督办任务来源于正式红头文件中已分解的任务，在下发任务时不需要再下发督办通知（正式红头文件），而是通过流程（任务督办单、计划上报单、任务反馈单）的形式进行下发与反馈。

适用对象：

| 角色 | 功能操作说明 |
| --- | --- |
| 领导 | 相关栏目查看、督办任务、督办汇总、报表统计 |
| 督办员 | 发布通知公告、发布政务督查、新建任务、催办、下达计划、下达反馈、审核计划、审核反馈、任务查询 |
| 承办员 | 查看通知、计划上报、任务反馈、查看接收的催办 |
| 单位管理员 | 刊物栏目、督办类别、单位设置、流程设置、表单设置 |

#### 3.1.2.5功能介绍

##### 3.1.2.5.1通知管理

通知管理是满足对督查通知和政务通报的发布与查看的场景，功能包括发布列表和通知公告（自定义栏目）、政务督查（自定义栏目）等栏目菜单，督办方能查看到发布列表，可以发布相关通知、发布正式红头文件、发布督办进展情况等，办理的方式可以选择直接发布或起草公文审批后再发布，督办方可以查看发布后各个单位签收情况。

具有栏目菜单权限的承办单位用户，如通知公告菜单，可以在通知公告菜单下查看有权限的通知记录，可以进行签收和查看。

###### 3.1.2.5.1.1发布列表

具有重点工作任务-通知管理发布权限的用户，能查看到此菜单，可以查看到权限内已发布的记录。

发布列表，有直接发布、起草公文、查看签收情况、修改、删除和排序等功能。

- 直接发布

点击列表中的【直接发布】按钮，弹出以下框，根据权限可以选择对应的所属栏目，编辑方式分为3种，HTML编辑、文件和word编辑；切换到文件方式，则隐藏html编辑器，显示文件（必填项），需要选择文件，文件上传的格式（.doc,.docx,.pdf,.ofd）,只能上传一个文件，上传之后文件标题默认填写在输入框中；切换到word编辑，则编辑正文控件（必填项），点击此按钮，可以进入编辑正文页面。查看范围：默认单位控件，只能选择单位设置中设置下级承办的单位或部门。

- 起草公文

在发布通知列表中，点击【起草公文】按钮，弹出选择公文流程页面，调用公文管理模块已有发文流程，针对多个发文流程时，需要选择调用的流程。

选择对应的流程后，进入流程表单页面

- 查看签收情况

针对已发布状态的记录，可以点击“查看签收情况”图标按钮，进入签收列表页面，能看到发布之后已签收和未签收状态的用户（未签收的记录显示签收单位、发布时间、签收姓名），当修改查看范围之后，已经签收过的用户签收记录保留。

###### 3.1.2.5.1.2通知公告

具有重点工作任务管理的用户，如果有通知公告栏目权限，可以查看到此菜单，有信息查看权限，可以看到对应的记录，最新的信息加一个NEW标识，点开之后消失。

- 签收

可以根据后台设置，默认点击标题后，系统默认当前登录人签收，记录当前登录人及联系方式，如需要手动签收，弹出以下输入框，需要录入签收姓名和联系方式。

###### 3.1.2.5.1.3查看

通过签收之后，点击标题名称，若该通知是html方式，查看页面如下所示：

##### 3.1.2.5.2督办任务

点击督办任务，可以展开督办任务的下级菜单。督办任务的下级菜单，只显示可查看人权限内的督办分类及查看用户范围内的任务（具体任务还有具体的查看范围），如果没有数据，督办任务下级模块不显示，主要给相关领导进行查阅进展情况。

###### 3.1.2.5.2.1重点工作任务

点击督办任务下的二级菜单，如政府工作报告，可以查看到任务清单，包括任务和反馈的红绿灯、任务的办理环节和近期完成情况。

点击任务内容，可以进入查看页面，默认进入任务表单页面，可以查看计划情况和反馈情况

###### 3.1.2.5.2.2专题会决议事项

其他任务类别，参照重点工作任务，不在叙述。

###### 3.1.2.5.2.3上级领导交办

其他任务类别，参照重点工作任务，不在叙述。

###### 3.1.2.5.2.4绩效任务

绩效任务指与年度绩效考核有关的任务。如果有数据，则显示绩效任务菜单，显示在任务中标记了绩效任务且具有查看权限的任务。

###### 3.1.2.5.2.5下达任务

下达任务是指督办单位具有的菜单权限，主要用于创建任务、催办、任务修改、下达计划、下达反馈和任务查询等，功能包括：新建任务、我的任务、任务查询三个菜单。

###### 3.1.2.5.2.6新建任务

点击菜单-新建任务，若没有对应的流程，提示：没有可用的下达任务流程，请联系管理员！若如果有多个流程，先弹出选择流程的弹出框，通过选择流程后，进入对应的页面（如果是一个流程，直接进入新增任务表单页面）。

如上所示，

若选择月度，可以选择1月到12月份，可以从中根据要求选择对应月度范围，包括月末反馈节点，通常是本月末的25号。

若选择季度，可以选择1季度到4季度，可以从中根据要求选择对应的季度范围，

包括季度反馈节点，通常是本季度最末月的25号。

不定期，固定反馈日期：默认办结时限，可以修改。

###### 3.1.2.5.2.7我的任务

显示本人创建的任务。具有下达任务的权限用户，可以查看到此页面，列表中显示的是本人督办的任务（不论任务的办理状态，都显示），默认创建时间倒序排序，分为两个页签，督办任务和草稿，默认显示督办任务，督办任务显示【下达计划】、【下达反馈】、【批量办理】、【新增】按钮，草稿页签显示【下载模板】、【批量导入】、【下达任务】、【新增】。

- 加入督办任务

除了新建任务之后，还可以通过其他系统进行转入，如在收文流程、发文流程，可以在流程设置中，增加【加入督办任务】按钮，可以发起督办流程。在公文的流程节点中设置【加入到督办任务】按钮，点击按钮后，可以把对应该流程表单生成一个链接作为一个附件，可以在督办任务中点击查看原流程情况，另外流程的标题、来文单位、文号，附件同样自动带到督办任务中（可以修改）；

点击“加入督办任务”按钮后，进入督办新增页面。

- 修改任务

点击修改图标按钮，进入修改页面，如下所示。

- 发起任务计划

在督办任务流程中，自定义一个【任务计划】按钮，在环节配置后，在流程表单页面点击此按钮后发起任务计划流程，进入任务计划流程表单页面（在督办任务流程设置中关联任务计划流程和任务反馈流程）

- 发起任务反馈

在督办任务流程中，自定义一个【任务反馈】按钮，在环节配置后，在流程表单页面点击此按钮后发起任务反馈流程，进入任务反馈流程表单页面（在督办任务流程设置中关联任务计划流程和任务反馈流程）

###### 3.1.2.5.2.8任务查询

督办方其他人员及相关领导可以查看有权限的任务,具有维护权限的用户可以修改、删除和强制办结等功能。

##### 3.1.2.5.3任务办理

指具有任务办理权限的用户看到的菜单（包括督办方和承办单位），可以查看接收到的任务，包括待办任务、已办任务和协办任务。待办任务是指接收到督办单位下发的任务或被退回的任务；已办任务是指已经反馈的任务；协办任务是指协办的任务，可以查看该任务的进展情况，不需要办理；退回任务指被退回给发起人的任务和本人退回到发起环节的任务。

###### 3.1.2.5.3.1待办任务

点击【待办任务】，展现需要本人进行办理的任务，可能是计划流程，也可能是反馈流程。

注释1：红绿灯分为两种，任务的红绿灯，还有反馈的红绿灯，任务是根据办结时限而显示，任务流程完成时间大于办结时限为红灯，反馈是根据反馈时限显示（和上报计划时限），实际反馈时间大于反馈时限，显示为红灯，以反馈时间做为节点判断，审核环节的灯不会发生变化。

注释2：未查看的任务，任务内容字体加粗显示，点击任务内容，可以进入流程表单处理页面；

注释3：若即将反馈时限，以天为单位，如后台基础数据设置自动提醒为2天，则系统前两天上午9点整，通过提醒方式提醒办理人（计划流程和反馈流程提醒时需要根据节假日设定，如果当天是节假日，需要顺延到工作日）。

注释4：待办任务可以批量办理。

- 上报计划

上报计划的流程是督办员发起，承办单位收到待办任务后，在列表中点击任务标题，进入表单页面，以下表单是任务信息和计划信息的形式展现，如下所示：

- 任务反馈

可以是督办员手工发起任务反馈流程，也可以是系统自动发起任务反馈流程，承办单位收到待办任务后，在列表中点击任务标题，进入表单页面，以下表单是任务信息和反馈信息的形式展现。

- 计划审核

在待办任务或我的待办中点击任务内容，可以对计划流程进行审核和修改。

- 反馈审核

在待办任务或我的待办中点击任务内容，可以对反馈流程进行审核和修改

- 转办

针对可能接收人不是实际办理人，可以把当前流程进行转办：点击操作列的按钮，可以转办给其他用户。

###### 3.1.2.5.3.2已办任务

针对已经办理的任务，可以在已办任务中查看到。

###### 3.1.2.5.3.3协办任务

可以查看到需要协办的任务，可以查看任务完成进度。

###### 3.1.2.5.3.4退回任务

退回任务分为被退回的任务，指被承办方退给督办方的记录，督办方可以在此查看已退回到本人的记录，可以选择删除或重新发送。

我退回任务，指由承办方退回给督办方的记录，承办方可以在此查看已退回的任务记录

##### 3.1.2.5.4任务汇总

任务汇总功能模块主要是用于对任务完成情况进行查询、统计及导出。

###### 3.1.2.5.4.1任务反馈查询

注释1：可以查询每月（或季度）的完成情况，按任务反馈流程显示（一个任务可能有多条记录），默认按创建时间倒序显示。

注释2：针对未反馈的记录，也显示，完成情况和存在问题及整改措施为空、进展状态（未完成）。

注释3：可以按办理环节、办结时限等搜索项进行查询并导出，导出格式为.xls,字段内容及排序：任务编号、任务内容、主办单位（协办单位）、办理环节、计划内容、反馈内容、进展状态、存在问题及整改措施。

###### 3.1.2.5.4.2任务完成查询

主要是对全年任务完成情况进行统计、查询。

注释1：显示全年度的任务完成情况（包括未完成的记录），按任务编号顺序显示

注释2：可以按任务类别、办结时限等进行查询并导出，字段内容及排序：任务编号、任务内容、主办单位（协办单位）、整体完成情况、任务完成状态、办理时限。

注释3：整体完成情况，取任务表的整体完成情况（整体完成情况最初来源于最后一次任务反馈的整体完成情况字段内容）。

##### 3.1.2.5.5报表统计

报表统计可以按任务类别统计和承办单位统计，任务类别可以体现每一类任务的总数量和办结情况，承办单位统计是统计督办方对应下级承办单位任务总数、完成情况和逾期情况。

###### 3.1.2.5.5.1任务类别统计

###### 3.1.2.5.5.2承办单位统计

##### 3.1.2.5.6催办管理

催办管理模块可以查看接收的催办和发出的催办记录。

###### 3.1.2.5.6.1我接收的催办

我接收的催办：1、督办任务内容增加链接，可以点开具体的计划和反馈，若在未办理可以打开直接办理，若已办理，打开进入计划或反馈的查看页面。

###### 3.1.2.5.6.2我发起的催办

我的发起的催办：1、督办任务内容能链接具体的计划和反馈流程    2、列表 “办理环节”数据参照待办列表中的办理环节。

##### 3.1.2.5.7基础设置

###### 3.1.2.5.7.1基础数据设置

具有重点工作任务-设置”权限，有此权限的用户可以在菜单中看到“基础设置”能够修改该菜单。

###### 3.1.2.5.7.2设置

权限

权限说明：

- （具有重点工作任务模块的权限）公开的菜单：催办管理。

- “重点工作任务-通知管理”发布权限，可以查看到发布列表菜单，栏目根据栏目名称显示，列表数据根据五个权限范围而显示。

- “重点工作任务-下达任务”查看权限，包含：督办任务、下达任务，督办任务是根据督办类别&任务创建人的五级权限范围&具体督办任务表单字段查看范围内的数据，我的任务显示本人的任务，任务查询是可以根据督办任务对应查看权限内的数据。

- “重点工作任务-下达任务”维护权限，可以对下达任务-任务查询页面进行修改、删除等操作。

- “重点工作任务-任务办理”查看权限，包含：任务办理及下级菜单，显示本人相关的任务。

- “重点工作任务-任务汇总”查看权限，包含：下级所有统计查询列表（按督办任务的查看权限显示）。

- “重点工作任务-报表统计”查看权限，包含：报表统计下级所有统计列表（任务类别统计按任务类别的查看权限显示，承办单位统计是对督办单位在五个权限查看范围内而显示）。

- “重点工作任务-设置”权限，有此权限的用户可以在菜单中看到“设置”能够修改该模块下级菜单，包括督办类别、栏目名称、单位设置、流程设置和表单设置。

- “重点工作任务-基础设置”权限，有此权限的用户可以在菜单中看到“基础设置”能够修改该模块基础设置（包括基本参数设置）。

- 任务类别

任务类别时是自定义设置任务的分类名称，然后对该任务类别设定可新建人和可查看人范围。具有重点工作任务-设置”权限，有此权限的用户可以在菜单中看到“任务类别”能够修改该菜单的记录。

- 栏目名称

栏目名称是针对通知管理模块，可以自定义设置栏目名称，包括可新建人，可查看人、排序和是否需要签收的功能，具有重点工作任务-设置”权限，有此权限的用户可以在菜单中看到“栏目名称”，能够修改该菜单内的记录。

- 单位设置

单位设置是设置督办方和承办方，每一个督办方可以配置下级承办方，配置后在发布通知或选择主办或协办单位时会调用单位控件。可以为每个承办单位设置单位名称，也可以设置默认接收任务的收文员。

- 流程设置

具有重点工作任务-设置”权限，有此权限的用户可以在菜单中看到“流程设置”能够修改该菜单的记录。

- 督办任务

可以设置多个流程，每一个督办流程作为一个主线， 可以在流程节点设置中关联任务计划和任务反馈流程。

- 任务计划

可以设置多个上报计划流程，可以跟督办任务流程进行关联。

- 任务反馈

可以设置多个任务反馈流程，可以跟督办任务流程进行关联。

- 表单定义

具有重点工作任务-设置”权限，有此权限的用户可以在菜单中看到该菜单，可以查看及修改用户范围内的记录。

可以创建重点工作任务表单，分类包括督办任务，任务计划、任务反馈。

- 督办任务表

表单可以根据系统管理-自定义平台-自定义数据表-用户数据表，数据库表的分类名称为督办任务，相关程序控制的字段不可以修改,可以添加其他字段和修改字段显示方式等。

- 任务计划表

在任务计划上报流程中，可以选择任务计划表字段，可以在上报计划、审核计划时使用。

- 任务反馈表

任务反馈流程：字段包括反馈标题、反馈内容、完成情况等必选项，反馈时可以调用此数据表及表单。

## 3.1.3公文管理

公文管理主要负责实现内部公文管理电子化，由电子行文代替手工行文，解决公文传递慢及成本高，信息不及时、不同步，不易于查阅等问题。

#### 3.1.3.1发文管理

支持普通发文、联合发文、快速发文多种行文方式；提供拟稿、审核、校对、签发（会签）、复合登记、用印、分发等公文处理步骤；支持自动排版、修改痕迹保留、电子签章、手写签批；支持公文字号自动生成；支持信息公开属性标识；支持自定义公文标签与打印模板；支持跨单位办理情况跟踪、催办提醒；过程具备撤办、退回、加签、转办、紧急优先、缓办、补签等流程控制特点；支持正式成文直接转换PDF，兼容传统的纸质办文模式；根据管理权限，具备全流程跟踪功能；支持100页以上大文件正文、图片的预览。

#### 3.1.3.2收文管理

提供公文签收、登记、拟办、批办、转办、督办、反馈、归档等功能。实现纸质来文的扫描上网（PDF格式）（涉密文件除外），然后加载到本系统办理、流转。支持阅件批示及阅件转办件流程。具有完善的来文分类功能和相应的流转方式，灵活、方便、快捷的流程设置，适应多层次实用的签批方式。

#### 3.1.3.3签报管理

支持对各类请示报告等非正式公文的内部电子化流转，流程可自由定义。

#### 3.1.3.4公文交换

该功能模块需按照县政府政务信息化建设有关电子公文交换的要求和标准进行建设，实现与各部门及直属单位等之间的网上电子公文交换功能。具体功能如下：

1.各部门及乡镇直接在统一平台上直接进行公文的收发。

2.通过电子公文交换送出的各种公文必须是已经等到领导最终签发、消除修改痕迹的正式公文。同时送出前要求先对公文进行盖章、完整性计算、生成加密密钥，并对公文及其所有信息进行加密，然后才能送往目的地。

3.电子公文交换目的用户接受到公文后要求能对公文进行解密，能对电子印章和文件完整性进行验证，并回送收文回执。

4.按照国家机关公文管理规范提供公文的电子化管理，可以根据各单位的具体要求灵活设计公文的办理流程、显示模板、编号。

#### 3.1.3.5公文监控

通过权限分配可灵活监控公文的流转情况，提供丰富的查询统计功能。可以查看每份公文的办理过程细节，包括办理人、接收时间、办理时间、流转时限等。同时可以对所有公文的办理流程进行统计分析，包括超期办理等。

#### 3.1.3.6公文基础设置

可灵活配置公文的各类参数，包括办理流程、模板、编号格式等。支持分级授权维护，各单位管理单独维护本单位的公文相关设置项。

#### 3.1.3.7公文归档

可在系统内对公文按鉴定标识等进行归档，也可以归档到第三方档案管理系统中，可进行实时归档。归档的内容包括公文内容、结构、背景信息和元数据；归档的同时保证公文的真实性、完整性和有效性；

#### 3.1.3.8功能特点要求

系统应实现收文管理和发文管理及文件送审签等自动化，自动进行流程跟踪、催办、查办，并可归类存档，公文管理的特性包括：

收发文及文件送审签表单：系统应可以使用多个公文表单，并可以实现表单按本单位公文表格制作，同一表单可以定义多个流程并且控制流程权限让不同的人使用不同的流程。

痕迹保留，电子签章,手写签名：发文与文件送审签等支持Word/WPS在线编辑，Word与WPS的修改痕迹可以保留，根据需要显示干净的文档与有修改痕迹的文档；支持电子签章功能；支持公文办理过程中任意节点支持发文单及正文的打印输出，方便领导查阅纸制文件；支持手写签名；电子签章未锁定情况下不允许分发。

文档模板及Word与Html交互：公文管理模块应提供自定义标签字段和公文模版的功能，可满足各种发文格式的需要。管理员可以自己设计自己单位的各类红头文件格式，在发文流转中，指定用户可以直接调用将编辑好的正文套用模板，并且将文号等信息自动加载到正文中。

丰富的办理查阅能力：系统应对收发文的办理情况提供丰富的查询功能，可以按多个关键字进行查询，以了解收发文的办理情况；可以按主题词、文号等进行多关键字模糊查询，匹配相关公文。

消息提醒与查看跟踪：系统在收发文的办理过程中提供短信、即时通讯等多种手段提醒下一办理人，并可以通过短信方式提醒所有收文用户并能够跟踪用户的收文情况。

公文流程的流转能力继承工作流平台流转的能力。

- 公文表单自定义

除了默认表单之外，管理员可以自定义收文、发文、文件送审签的表单，可以为不同的子单位建立不同的表单，同一表单可以定义多个流程并且控制流程权限，让不同的用户使用不同的流程。

- 支持多种表单打印方式

支持公文审批表单的多种打印方式，如网页打印、Word模板套打、打印PDF等功能。为了解决公文表单打印易变型、字体格式不统一问题，系统采用Word模板套打的方式，进一步优化表单打印效果。

（Word打印模板设置）

（Word模板套打）

- 痕迹保留、电子签章、手写签名

发文与文件送审签等支持WORD/WPS在线编辑，WORD与WPS的修改痕迹可以保留，根据需要显示干净的文档与有修改痕迹的文档；支持电子签章功能；支持手写签名。

（显示/隐藏痕迹）

（电子签章）

（全文手写签批）

- 文档模板及WORD与HTML交互

公文管理模块提供了自定义标签字段和公文模版的功能，可满足各单位各种发文格式的需要。管理员可以自己设计单位的各类红头文件格式，在发文流转中，指定用户可以直接将编辑好的正文套用模板，并且将文号等信息自动加载到正文中。

- 办理查阅

系统对收发文的办理情况提供了丰富的查询功能，可以按多个关键字查询以了解收发文的办理情况。

- 消息提醒与查看跟踪

系统在收发文的办理过程中提供了短信、即时通讯等多种手段提醒下一办理人，并可以通过短信方式提醒，所有收文用户并能够跟踪用户的收文情况。

- 丰富的参数设置

系统提供了文号、流水号、主题词等多种基础设置功能，其中文号设置满足多机关代字同一编号，支持跨年度是否重排及特殊效果的文号模式的设置，主题词采用国家标准的主题词设置等。

- 建立机关代字与文号、流程、模板之间关系：通过机关代字关联文号、流程、模板，建立相互之间关联关系。

- 收发文互相触发：系统支持收发文的互相触发，收文可以转发文和文件送审签，发文可以转收文，并可以跟踪发文转收文后的办理进展，及与某收文有关的发文，通过相互关联将收发文之间的关联关系建立起来。

- 快速发文：支持拟稿人直接编号、套红、分发公文。

- PDF及WORD：系统支持发文时发送WORD或PDF文件。

- 扫描接口与OCR识别：系统提供了与扫描仪的接口，收文发文时纸质文件可直接扫描录入，同时结合WORD自带的OCR识别功能将附件可以识别成文本文件。

- 3.1.4工作流平台

#### 3.1.4.1应用设计

工作流是一类能够完全或者部分自动执行的逻辑过程，它根据一系列过程中的规则、信息、任务、操作在不同执行者之间进行传递并执行。工作流管理系统是一个软件系统，它根据程序中预先定义好的工作流逻辑，推进工作流实例的执行。工作流管理技术的核心是工作流建模技术，工作流模型的建立实现了过程逻辑与应用逻辑的分离，具有良好的可实施性。总体来说，工作流管理系统应当是基于具有丰富语义表达功能的建模方法，这个方法应当具有清晰性、一致性、易表达性和可扩充性。一个好的工作流引擎希望能自动化地在整个组织中应用起来，必须有一个强大的逻辑层，用以解决信息传递的逻辑判断和自动流转，这个时候就需要专业的流程引擎。

#### 3.1.4.2功能设计

提供灵活的工作流程平台，可以快速按需求建立工作流程的应用，实现工作流程流转之后的效率分析及数据分析。

##### 3.1.4.2.1表单设计

每个流程表单对应后台单独的数据表，同一流程的不同环节可绑定不同的流程表单。在自定义表单中设置字段联动、字段关联，在流程中可触发使用。自定义表单编辑框基于系统自带的html编辑器，所见即所得。

支持动态表单制作，将表格式样及表格内容以所见即所得的方式画出来。通过设定内容的特定属性，来约束表格录入、展现等环节的内容，并且能够抽取特定的表单项的内容，供数据的查询、统计以及检索。

##### 3.1.4.2.2流程设计

可通过对图元进行简单拖拽及属性设置就完成流程设置的所有操作。提供完善的工作流程管理优化平台，对流程进行持续的优化调整。另外，工作流系统支持独立部署，灵活被其它功能模块调用。

图（流程设计）

支持复杂的流程模型，如支持并行、分支、包含等多种流程模型，支持回滚机制，保障复杂环境下流程的稳定运行。流程审批过程中，批示意见可以对应表单中的字段。

图（活动定义-操作按钮）

图（活动定义-办理方式）

图（活动间条件定义）

##### 3.1.4.2.3效率分析

提供效率分析功能，系统记录流程流入每个活动的时间及流出时间，记录该环节的预期期限，以图形化的方式显示各环节的效率对比，并能够按流程统计各种流程的平均各环节办理效率。

##### 3.1.4.2.4具体功能

插件式：独立的插件式设计，其它功能模块可以灵活调用工作流引擎，实现各功能模块的业务流转。

智能的工作流引擎：基于BPMN2.0工作流标淮思想，提供标准活动、子活动、虚拟活动等多种活动类型，具有灵活的活动关系设置，可以实现各种复杂流程的设计。

流程路由：采用前驱、后继的模式可以建立任意模型的流程，同时支持由流程办理人选择下一环节及由表单内容条件判断来实现流程的路由或条件表达式实现流程路由。

图形化流程设计：提供图形化的流程设计工具，以“所见即所得”的方式设计流程，方便易用。

权限管控：通过授权让相关部门自行管理自己的流程和收发文件，实现流程和表单的权限下放。

流程办理人（参与者）：丰富的流程参与者的选择方式，可以按角色与组织或职位的组合计算得到参与人、也由当前办理人从指定范围中选择、从所有用户中选择，从上一办理人所在组织中选择、可以是发起人，发起人的领导、以及从指定的范围中选择等等方式。流程设置支持发起人和下一个环节办理人是同一人时自动跳过。支持活动参与者为空自动跳转下一步，当流程的第一个活动即为空岗时，要发起人能够直接提交至下一个活动。

办理类型：系统支持多人共同办理与多人只有一个办理即办理完毕，以及阅件模式无论何时办理不影响流程继续流转的方式。

催办与提醒：系统支持按固定的催办期限，根据表单内容得到相应的催办期限的催办方式，并且支持短信提醒与即时通信的弹出对话框提醒两种方式提醒下一办理人。

流程调试：对做好的流程和表单能够实现版本控制，能够从测试环境导入至正式环境。

相关附件和留言：在新建流程及查看流程表单页面，表单右边显示对应的相关附件和留言功能。

接口：预留丰富的扩展接口，可与其它业务管理系统进行数据交互，从而实现采用工作流建立各业务系统之间的通道，实现业务的顺畅连接。支持流程级接口，活动级接口，表单级接口定义，支持与外部系统调用数据，回写数据，支持作为流程引擎供外部系统调用。

监控：所有涉及到流程的相关人员包括流程发起人，办理人，流程跟踪人员都可以通过图形化的方式查询流程的进展情况，随时了解流程动态。

办理方式：流程办理人可以退回流程，撤办流程，转交给其他人员办理。

手写意见：流程审批和灵活选择手写和键盘两种方式批写意见，可以在线编辑Word及Excel等多种形式的文档，痕迹保留，电子印章等。

表单自定义：灵活的表单定义工具，可以定义各类流程表单，可从Word/Excle中定义工作流程所需表单样式并通过设置表单内容与自定义的数据库结合，实现强大的表单定义能力，自定义数据库不仅定义表单元素，还可以定义这些元素的在界面的表现形式及可以关联数据库。

表单读写控制：流程表单上的任何内容可以根据流程各环节的办理人员情况进行灵活的读写控制，可以控制每个环节的读哪些表单内容，写哪些表单内容。

归档与查询：流程审批结束后所有信息可归档到档案管理保存，另外系统提供了丰富的查询统计能力，可以按流程、按表单任何元素组合查询并可以导出查询结果到Excel。

工作代理：可通过工作代理的方式授权他人代办流程审批工作。

效率分析：系统记录流程流入每个活动的时间及流出时间，记录该环节的预期期限，以图形化的方式显示各环节的效率对比，并能够按流程统计各种流程的平均各环节办理效率。提供对流程数据实例进行多种角度的分析，含待办文件统计，流程流转时间统计，人员办理时间统计，超期流程排名，超期人员排名。

数据支持：工作流所采用的数据表独立设计，可重复引用到不同的表单或者管理员查询表结构，实现数据分析。

工作流转系统为县政府各部门提供更加完备的监督和控制功能。在文件的流转过程中，上级领导可以随时了解文件的当前状态，并及时反馈给当前处理人，甚至更改各种不正常的状态，使各个部门、人员之间真正达到协同办公以及对过程控制和监督的目的。

县政府的核心应用都要依托工作流引擎，需要的符合国际标准的工作流引擎中间件，要求具有良好的灵活性和开放性。工作流平台包括数据库定义、表单定义、流程定义（图形化流程定义工具）及工作流引擎，系统采用BPMN2.0的流程标准实现各种复杂流程的电子化流转, 并且采用插件式的设计方法让工作流模块还可以被其它功能模块调用，完成相关的业务流程驱动。

(1)支持web图形化流程设置；

(2)支持多种人员选择方式；

(3)支持条件路由；

(4)支持子流程；

(5)流程支持多种例外处理；

(6)流程跟踪功能；

(7)流程监控功能；

(8)支持流程图视功能；

(9)具有流程效率分析；

(10)支持多层级架构处理。

## 3.1.5个人办公

提供了多种个人办公套件供用户使用，将个人的日常办公实现电子化管理。用户可以管理自己的个人工作、个人信息、进行个性化设置、管理自己的人际关系信息、进行日常工作日程安排、管理自己和下属的工作汇报等。

- 个人设置：提供个人的基础设置功能，包括修改密码，个人信息设定，常用办公   用语的设定，工作流程外出代理的设置，自定义群组及自定义提醒声音,系统皮肤设定，个人工作状态设定等。

- 日程管理：管理个人工作日程安排，可共享日程安排；日程安排提供日、周、月、列表多种表现视图；在事件显示方式上当天内分时段事件、全天事件、跨天事件、循环事件等均以不同方式显示等多种表现形式；支持循环事件；另提供日程提前提醒，共享日程到达时可以短信提醒，即时通讯提醒等多种方式提醒。

- 工作计划任务：支持用户工作目标（任务）的创建，支持对下属工作目标（任务）的创建；支持设定工作计划的状态，如“计划”、“完成”、“超期”等；支持对工作任务的完成情况汇报，并且可以通过完成百分比进行量化；可以定义需要协作的任务及负责人、参与人，根据需要协作的任务快速建立虚拟团队，进行跨机构、跨部门、跨地域的协作；可以定义协作主题、任务内容、主负责人、协作人以及考核人，在协作区内共享各种信息，通过各种方式进行沟通。

- 工作汇报：可向领导汇报工作，工作汇报提供了周报、月报、共它报告等多种形式并提供了工作汇报模块的设置，用户可选择模板汇报工作；汇报时可自动显示工作日志内容供用户抽取工作日志内容作为汇报的内容；领导可转发办公人员的工作汇报，可评价月工作汇报。

- 工作日志：填写个人工作记录，查询下属工作记录，可按项目记录工作情况并按项目统计工时及为项目所做的所有工作记录，按天、工作周、月、列表多种方式显示工作记录。

- 通讯录管理：包括内部联系人、公共联系人与个人联系人，内部联系人为系统内部的办公人员通讯信息，可按部门查询，可设定查看权限范围，公共联系人为共享的联系人信息，默认公开给所有人查看，可设定查看范围，个人联系人为当前用户自己的联系人信息。

- 个人工具：个人使用的一些小工具，包括便笺、笔记本、日记、常用网址、万年历等小工具。

- 网络硬盘：个人网上硬盘空间，可管理个人的文档资料，并可以共享个人文档资料与查看共享给自己的文档资料，网络硬盘的容量可由系统管理员控制。

- 人员状态查询：个人维护自己的工作动态情况，其他人可以查询权限范围内的人员动态，默认显示本部门人员的动态。

工作代理：工作代理可以设置工作流程审批的代理人，并且我们还提供了针对不同范围的分别代理功能，同时在同一范围中可以精确到每一个流程进行代理。系统中还增加了“代办列表”的功能，可以查看已设置的工作代理中代理人办理的流程。

## 3.1.6 档案管理

3.1.6.1应用设计

| 序号 | 档案管理业务应用设计 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分级管理 | 支持自定义分级管理。例如档案管理三级管控：一级单位、二级组织、三级部门，各级分别有各自的归档范围。 |
| 2 | 分权管理 | 从单位总体来看系统需要满足各组织或部门间独立的档案管理体系，从档案储存的角度来看，每个部门都需要妥善的整理好档案的管理。 |
| 3 | 日常管理 | 各部门档案管理员负责日常档案的收集与整理工作，系统为其提供相关归档、修改、移交、查询、统计等功能。 |
|  |  | 档案管理主管部门负责检查和监督各部门的档案归档等工作，完成周、月、年等档案归档情况汇总统计与上报审批。 |
|  |  | 各级领导批示纸质文件存档，由文件管理责任人负责将档案流转到相应部门、档案室存档，即到各自档案存储平台上进行下一步工作整编。 |
| 4 | 整理编目 | 系统需要支持文件级、案卷级库藏档案归档结构的管理。 |
|  |  | 库藏档案整理应具备数据采集、类目设置、分类排序、数据校验、数据补录等基本功能。 |
|  |  | 完善的案卷管理功能，支持自动组卷和手动组卷、移卷和拆卷。 |
|  |  | 支持库藏档案的合并与分拆。 |
| 5 | 档案查询 | 系统提供方便快捷的查询功能，提供用户常用条件查询功能。 |
| 6 | 档案利用 | - 支持档案借阅流程管理，借阅由各借阅人发起，在OA中使用档案借阅审批表单，经各级领导逐级审批后到档案管理部门，方可通知借阅人领取档案。 - 系统提供借阅管理功能，包括对利用者以及利用的目的、时间、内容、效果等信息的记录、分析、统计以及档案催退、续借退还等功能。 |
| 7 | 统计报表 | 系统支持按照不同的查询维度进行查询统计，如主办部门、年度、统计方式、保管期限等方面的统计。 |
|  |  | 系统需要具备完备的打印输出功能，能打印输出各类目录、统计报表等。 |
| 8 | 系统基础管理 | 系统需要提供各类档案的档号规则定义功能，依据档号规则自动生成档案号。 |
|  |  | 系统需要提供用户自行设置实体分类的方案，并能满足自动按照分类类目进行分类和排序。 |
| 9 | 系统维护 | - 系统需要提供大集中多层次组织架构的组织维护管理，方便快捷的组织增加、移动、变更、注销、恢复等操作。 - 系统需要提供强大的角色权限功能，支持多行政组织的权限管理，支持一套系统多分级管理的方式。 - 用户权限管理应包括系统各部分的操作权限管理。系统应能对所有用户人员自动判断分类，拒绝、警示非法操作并加以记录。 |

#### 3.1.6.2功能设计

档案管理系统按照国家《档案法》的基本要求，对用户的档案资料进行自动或手工归档管理。主要功能包括档案设置、文件著录、类目管理、档案查询、档案销毁、档案借阅和档案统计七个子模块，用来管理案卷及案卷级的文件。

自动化办公平台的其它模块（信息管理、工作流程，公文管理模块）中产生的各种文档信息，可以自动归档到档案管理模块中。

- 系统功能模型

| 档案管理 |  |
| --- | --- |
| 档案设置 | 参数设置 |
|  | 一级类目设置 |
|  | 子类目设置 |
|  | 借阅流程 |
|  | 归档设置 |
| 文件著录 | 本系统信息（信息管理、工作流程、文档管理、公文管理） |
|  | 外部信息 |
| 类目管理 | 查看、导出、重新归档、销毁 |
| 档案查询 | 查看、借阅、导出 |
| 档案销毁 | 查看、删除 |
| 档案借阅 | 审批、借阅、归还 |
| 档案统计 | 年度、主办部门、保管期限 |
| 系统设置 | 组织用户、角色权限、流程引擎、日志管理 |

- 档案设置

- 参数设置：可以设置档案类型和档案密级。在文件归档时可以调用。

- 一级类目设置：设置一级类目管理员及所属机构，用于系统的权限分级管理。设置好后，在子类目设置中可以调用。每个单位的档案管理员设置自己单位的一级类目，由本单位管理员维护，其他单位管理员新增的类目不可以修改或删除。一级类目的管理员在档案设置下能看到“子类目设置”，可以继续创建档案管理子类目。

- 子类目设置：用于一级类目管理员维护本单位一级类目下的子类目。可维护“类目名称”、“类目编号”、“可查看人”等信息，“可查看人”范围内的用户在“档案查询”中可以看到此类目以及归档到此类目下的文件。

- 供管理员在这里为不同的用户群设置档案借阅流程。用户在档案查询模块中需要借阅档案时，即按照管理员设置好的流程进行审批，审批通过后方可查看档案信息。

- 供管理员设置允许在本系统中进行自动归档的模块。包括：信息管理、工作流程、公文管理。

- 文件著录

各部门未形成档案之前的数据信息都称为文件。业务部门的档案员需要对本部门产生的文件进行登记，档案部门的档案管理人员需要对本部门及其他单位的文件进行登记，即对文件登记记录的增、删、改操作。

对于经由OA 系统中产生的文件，通过“本系统文件”自动进行著录，对于外来文及其他非OA 系统或不在业务系统中的文件，需要进行手工著录，以及原文的扫描和原文挂接等操作。

档案类目的管理员可以看到“文件著录”，文件著录下包括：本系统信息、外部信息。本系统信息包括：信息管理、工作流程、文档管理、发文管理、收文管理、文件送审签。

档案部门人员对需归档的文件进行归档，一般要做如下操作：

- 制定要归档的信息门类，设置该门类的目录号生成方案（分期限或混期限）；

- 选择该门类下要归档的文件，按照这些文件的排列顺序生成归档号；

- 系统中编制每份文件归档的类目、保管期限、密级、档案关键字等信息；

- 完成归档。

- 类目管理

档案类目的管理员在类目管理中，可以看到权限范围内的每个类目下的档案文件，且对文件可以进行重新归档和销毁操作。

重新归档：下级档案部门或其它单位将其管理的需移交的档案、相关资料实体与原文及检索目录向上级档案部门移交并重新归档。档案部门经验收无误后，向移交单位出具交接文件。

档案销毁：查询系统中到期的档案，通过保管期限鉴定、销毁鉴定后，将待销毁的档案形成《销毁清册》。鉴定销毁时，要记载下相关的信息，销毁的档案自动赋予“实体已销毁”标识，同时归入档案销毁库。

- 档案查询

根据子类目设置中的“可查看人”范围设置，可以查询自己有权限查看的类目及其中的档案文件。对于自己没有权限查看的档案，可以通过发起档案借阅流程，经过审批通过后方可查看。

档案馆和各个分支机构能够互相查阅数据，进行信息资源的共享利用。提供简单查询、组合查询以及分类检索等多种先进得检索手段，通过网络快速地查阅信息，能够在权限范围内直接通过浏览器浏览原文，以及进行原文的打印、下载等操作。

当档案只存在实物档案，不存在电子原文时，用户可直接进行利用申请登记，该登记信息能够直接被送到档案部门，用户去借阅时，能够直接调出该申请登记信息。

- 档案销毁

档案销毁中显示所有被销毁的记录，以及记录的销毁操作者、销毁日期信息。档案销毁的操作在类目管理中进行。

管理员可以查看已销毁的档案，也可以删除已销毁的档案。如果删除已销毁的档案，则该档案从系统中彻底删除。

- 档案借阅

档案借阅中显示所有借阅记录。管理员可以删除借阅记录。对于借阅中的记录，管理员可以进行催还、归还操作，对利用的历史信息能够检索。

借阅记录中一般包括借阅人信息、利用方式、利用目的、归还日期等要素，借阅单可以打印。

- 档案统计

可按照不同的查询维度进行查询统计，如主办部门、年度、统计方式、保管期限等方面的统计。可预先定制好档案局规定的相关报表（如：基本情况统计年报）；支持打印输出；能够将系统中的报表导出为Excel表格。

## 3.1.7公共信息管理

#### 3.1.7.1应用设计

公共信息管理可对县政府各部门的文件（如通知公告、政策法规等）进行统一管理，实现单位信息文件库或信息资源之间的共享，避免各单位之间的重复建设，提高资源的利用效率。文件库采取大容量数据库系统进行存储，单一数据库大，并且要求检索速度快，检全、检准率高。

本系统提供完善的文档管理业务功能，来进一步满足各单位文件管理的实际业务需求，对各县政府部门的文件进行统一管理，实现单位信息文件库或信息资源之间的共享，单位文件库的内容有法律法规、行政规章、部门文件、文献、调研报告等等。文件的格式可以是文本、图片、音频、视频等等。

- 政务内容

针对县政府部门常用工作内容，设计定制县政府栏目：

通知通告、两学一做、专题专栏、工作动态、三言三实、政策法规、新闻中心等，按照不同的内容分类汇总，按照不同的权限分别查看。

- 县政府网站推送

针对外部县政府网站的信息公开，信息推送等要求，我公司提供各种信息与网站接口的推送，完成政务信息数据、文档的公开。

- 内网门户

按照不同的部门、科室等建立独有的内网门户。

#### 3.1.7.2功能设计

公共信息管理平台通过四种纬度来提供跨越组织的信息管理模式与按组织的信息管理模式，为用户实现信息与知识的发布、共享、积累、利用与创新的全过程管理,便于组织传递信息、积累知识、打造学习型组织，为组织节省大量传递信息、查找信息、管理信息的成本。

对各种类型文档、数据进行统一管理，形成各单位的信息文库，通过严谨周密的权限控制实现文档信息的有限共享。各部门单位能够利用信息管理功能建立自己的部门主页,发布自己部门的信息,让各级领导通过各部门的主面及时了解各部门单位的工作情况。

功能要包括信息的分类、发布，维护，浏览，统计、检索等功能，对重要栏目信息可实现系统归档。

栏目管理：具有灵活的栏目(目录)管理，可以象windows资源管理器一样创建任意级的栏目(目录)，可以跨越组织建立栏目上，也可以在某个组织下建立栏目。

信息审批：可以调用工作流引擎对栏目的信息发布建立审核流程，实现某个栏目下的信息经过审核后才能发布。

信息编辑：给用户提供多种信息发布方式，HTML,WORD/EXCEL等，可提供HTML编辑器供在线编辑正文内容与拷入或导入WORD/EXCEL内容并且不变形，可在线编辑WORD/EXCEL文档，另外提供模板的功能，供用户发布信息时选择相应的模板发布。

HTML编辑器支持图片、视频、音频、文字等多媒体的插入、编辑和删除。图文混编模式的信息可以直接在系统中浏览、流转和保存。

权限控制：提供栏目级的新建、维护、查看权限控制及信息级的查看权限控制，保证访问者只在权限允许的范围内查看、维护信息。

信息查看：以列表、详细、缩略图等多种方式查看信息列表,以多种方式查看详细信息与附件，媒体文件可以直接播放，网页可直接打开，附件可直接下载，可以基于文档讨论与交流，可以记录信息的查看情况便于相关人员跟踪信息查看情况，可以针对文档记笔记，打印等，查看时还可以禁止打印拷贝等。

版本管理：系统记录信息的每次修改版本，默认查看最新版本，可以查阅历史版本。

信息置顶：系统中提供了排序按钮，可以通过排序码对信息进行置顶。

信息附件：可以上传多个附件，通过FTP的方式上传大的附件。

网站结合：跟网站管理软件结合，可以将信息发布到网站中去，可以在信息管理平台管理网站信息。

信息统计：可以对信息的发布情况按组织、按人、按作者统计。

信息查询：系统提供丰富的信息检索能力，可以按标题、内容、发布时间等组合检索，跟专业的全文检索产品结合实现全文检索。

- 为组织知识管理体系提供IT手段。

提供多维度的管理模式，部门主页，自定义频道

可以跨越部门管理，可以按部门管理，也可以按自定义的维度管理，可由管理员根据本组织的管理需要对信息的大分类进行规划。

- 信息分类，可逐级分类管理信息，提供无限级分类。

- 强大的权限体系，确保信息安全

- 从栏目的权限控制到单个文档的权限控制：

可控制信息栏目的新建、维护、查看权限，授权可到组织、群组，且可利用系统的多维权限模型可实现上级单位与下级单位共同维护相同栏目的数据且相互不受影响。

在栏目处可控制知识栏目各种权限，在每一个文档上又可以在栏目的控制基础上对单个的文档再次进行控制。

- 合理性安全，与工作流程相结合，确保不发布不适合的信息到平台中，确保信息的合理性：

- 信息传播安全，禁止打印拷贝，打印权限、下载权限限制，防止知识向外泄露。

- 丰富的发布格式，可支持HTML、WORD/WPS、EXCEL、PPT、PDF格式的文档在线查看。

- 能较好地支持从WORD/EXCEL格式文档中导入文档成网页格式显示，也可以在线显示WORD/EXCEL/PPT/PDF等格式文档及播放视频文档。

- 以网页格式快速查看WORD/EXCEL编辑并导入到HTML的文档。

- 视频格式文件直接播放。

- 支持附件预览功能，可在线查看WORD、EXCEL、PPT等格式的文档，根据文档的安全策略可控制打印与拷贝。

- 支持附件在线编辑功能，无需将附件下载到本地即可编辑，支持的格式包括WORD、EXCEL、PPT。

- 文档与流程、文档与文档的关联。

- 建立文档与文档之间的关联。

- 可定义文档的发布模板，让组织的文档格式统一。

发布时选择模板：

- 信息发布时可以编辑信息标题样式，自动生成信息目录。

信息发布时可以编辑信息标题样式，自动生成信息目录，支持标题一和标题二两级目录展现。点击目录树中的标题，可以直接跳转至文档内容处。

- 信息发布时可以编辑信息标题样式，自动生成信息目录。

信息发布时可以编辑信息标题样式，自动生成信息目录，支持标题一和标题二两级目录展现。点击目录树中的标题，可以直接跳转至文档内容处。

- 文档可以按信息、图片展现。

信息栏目的展现方式设置为“图片列表”，信息查看时以图库的方式展现，可以直接查看图片和下载图片。

- 文档可以跟踪查看情况、进行点赞、评论、转发、收藏、记笔记等操作。

- 提供多种信息检索方式、可全文搜索、模糊搜索、按文档属性检索。

全文检索的范围涵盖信息管理、单位主页、自定义信息频道、发文管理、收文管理、文件送审签、合同管理、论坛、文库。全文检索的检索范围包括信息中的正文、信息中上传的附件内容，可检索的附件格式包括DOC、XLS、PPT等。检索结果按照关键字匹配程度排序显示。

- 可统一管理外部门户网站信息发布，可推送信息到内部门户

在平台发布信息时可直接选择发布到网站相应栏目。

## 3.1.8信息报送

#### 3.1.8.1应用设计

信息报送系统是面向县政府各级单位的信息采集、审批、上报和发布的一体化信息平台。用户可通过鄢陵县政府办自动化办公平台将信息直接报送到县政府，实现县及委办局之间的数据资源集成，实现信息的采集、审批、上报和发布的一体化信息平台，并实现电子刊物的在线编辑制作以及信息采用的积分统计。

开发设计信息报送系统，对原有各信息报送手段进行有效整合，对内外网进行有机整合，实现只进入一个后台，即可报送和发布至多个部门和多个网站。摒弃以往多个部门、多个后台、多个账号，重复报送和发布等现象。

#### 3.1.8.2功能设计

1.普通信息发布：各单位信息员完成信息拟稿；由单位领导按流程对信息进行审核；通过审核的信息可以按信息审核的状态，推送至内网门户或外网门户。

2.信息报送：各单位信息员完成信息上报，信息分为“信息、文章、案例、其他”等多种类型。信息上报：信息员通过信息报送模块，按照指定的格式填写信息提交上级单位，并且可以查询自己上报信息的采用情况；信息编辑：信息管理员可以对报送的信息进行编辑审核；信息采用：由单位领导按流程对信息进行审核；信息员管理：对各部门的信息员进行管理；信息统计：对所有报送的信息进行查询统计，支持按各种方式的排行榜。

3.刊物管理：刊物管理模块是在上报的信息中进行挑选和分类，制作不同类型的电子期刊提交领导审阅；信息报送以刊物的形式展现，将报送的信息归类，定期推送；刊物审核通过流程办理。“初选信息”来自于其它单位报送的信息；编辑正文时套用设置的模板，将初选信息载入正文中。

4.查询统计：提供报送信息的统计查询功能，可根据时间段、报送单位、标题和内容进行查询。

5.积分统计：积分统计模块可以统计查询各单位信息报送的数量和得分情况；“积分标准”用于积分分值和积分方式设置，信息被刊物采用后，按照设置的积分标准和积分方式统计积分。设置模块是由系统管理员完成信息报送系统相关参数的初始化设置，包括格式、审批流程、评分标准等；管理员在对报送信息进行审核采编时可以给每篇信息进行打分，系统自动汇总生成积分排名榜和统计表。

## 3.1.9会务管理

#### 3.1.9.1应用设计

会务管理提供与会议相关的资源与信息管理，实现会议通知、会议室及相关设备预订、等一体化管理，具体包括会议计划、会议通知、会议室预订情况、预订流程审批，会议提醒（会议申请、批复等短信提醒）等功能。

#### 3.1.9.2功能设计

##### 3.1.9.2.1会议室资源查询

可以对会议室进行合理的分配，当新建会议时可以查看会议室的被占用情况，并进行会议室的使用申请，申请被通过后将自动更新会议室的使用情况；

##### 3.1.9.2.2会议通知

可以向所有与会议相关的人员自动发送会议通知；进行参会人员的确定，即向参会人员发送会议回执并由其确定是否参加会议或者提交其他相关意见；

##### 3.1.9.2.3会议服务

对会议的服务项目和相关服务人员作出工作安排，相应的，这些人员将获得相关的工作流通知，并更新其工作计划表；

##### 3.1.9.2.4申请回复

可以回复“接受邀请”、“不接受邀请”、“建议延期”，还可以查看此会议通知的“已查看用户”和“未查看用户”。

##### 3.1.9.2.5会议记录

可以对参会人员共享公开的会议资料；对于一些需要保密的会议资料，可以设定只能由特定人员进行查看；

会议组织者可以整合会议相关的各种信息，如会议通知、会议决议、相关文档、相关项目、相关客户等；

##### 3.1.9.2.6会议预订请审批

可以对会议的类型进行定义并设定默认信息，如会议负责人、会议议程、会议参与人、会议审批流程等，当新建会议时，对应的会议类型可将预定义的信息导入。

## 3.1.10车辆管理

管理车辆的详细信息及车辆的预订流程设置等及车辆的状态维护，车辆的使用预订情况管理及使用之后的详细用车信息的录入管理以及使用费用的管理，及根据用车信息产生的司机工作情况统计表、单位车辆月度、半年度费用报表、分部门的车辆月度费用报表、按年度的县政府分部门车辆使用情况及费用报表。

图 （车辆信息）

## 3.1.11督查督办

#### 3.1.11.1应用设计

该平台为单位领导提供网络化办公监督平台，可以对本单位各级组织工作情况状态及时监控和批示，并能通过对工作进行督办、催办等处理，达到工作按质按量按期完成的目标。并且可以通过督办任务、任务统计、督办通知、办结反馈、统计分析等功能完整实现督查督办的协同管理。

督查督办系统设计的目的是做为一个工作管理的平台，实现对单位内部各部门协同工作，由相关部门针对在会议、领导讲话中产生的重要工作、以及一些定期工作，建立督办任务，责任部门任务完成情况进行反馈和答复。

公文管理系统的收、发文及文件送审签，经过公文流转审批后可在审批环节和生成正式红头文件的环节，可以直接选择加入督办任务。

利用门户的提醒机制，以督办为中心，结合日常工作，准确定位重点工作、项目的完成情况，可就一项工作多次进行催办和反馈。

#### 3.1.11.2功能设计

为了提高督查事项的办理效率，为了使领导能尽快地得知督查事项地办理结果，该平台提供督查督办子系统，满足督查事项的申请、审批、督办、信息反馈等需求，领导可以及时地得知督查事项的办理结果。

由相关部门针对在会议、领导讲话中产生的重要工作、以及一些定期工作，建立督办任务，责任部门任务完成情况进行反馈和答复。

利用门户的提醒机制，以督办为中心，结合日常工作，准确定位重点工作、项目的完成情况。

明确责任部门的办理时限，可就一项工作多次进行催办和反馈的沟通了解，确保工作按时完成。

督查事项申请、督查事项审批、督查事项办理结果反馈等功能。从而全面提高督办业务的办理效率以及督查事项反馈信息的获取效率。

系统可以对公文办理、流程审批、会议督办、领导批示等各项工作进行实时催办督办。被催办人可以向催办人反馈进展情况；催办人可以查看被催办人的反馈情况。催办可作为独立的模块使用，也可以作为每个模块的催办服务，工作流程等各模块可调用催办服务发催办信息。

(1)支持按照督办任务种类进行分类；

(2)支持多次反馈功能；

(3)支持计划任务式的催办功能；

(4)督办任务具体到单位；

(5)支持逾期代办功能；

(6)催办督办管理支持与公文、流程、会议等功能模块进行关联；

(7)每一个督办任务可以下达到每个部门、每个用户，相关办理人可以进行办理；

(8)流程设置：在发起督办事项的时候，可以自动调用已定义的流程进行流转。

(9)考评及反馈：督办人可以对被督办人的执行情况进行相应的考评。

(10)图示：可以通过各类图表进行督办过程和结果的展示。

详细功能如下：

##### 3.1.11.2.1任务类别管理

催办督办基础设置包括：任务类别、任务来源、流程定义。

“任务类别”是督办任务的分类，在每个任务类别中可以新增督办任务。任务类别设置了“督办审核”，则在该任务类别中新增督办任务时需要通过流程审核。督办流程在“基础设置-流程定义”中设置。

##### 3.1.11.2.2督办任务管理

在“督办任务”列表可以查看督办任务或者新增督办任务。

在“督办任务”列表点击“新增”按钮新增督办任务（如果任务类别设置了“督办审核”，则在该任务类别中新增督办任务时需要通过流程审核）：

##### 3.1.11.2.3任务催办

在“督办任务”列表点击“催办”按钮可对督办任务进行催办。催办发送成功，接收人在“我接收的催办”下面收到催办记录，可进行反馈。

催办按钮，点击后打开下面的催办页面，可发起任务催办

##### 3.1.11.2.4任务反馈

点开即可查看催办内容以及反馈情况。如果同时催多个部门办理，则可以收到多个部门的反馈。

反馈按钮，点击后打开下面的反馈页面，可进行任务反馈

##### 3.1.11.2.5任务状态管理

在“督办任务”列表点击“办结”按钮可以将督办任务结束。也可以修改督办任务的“办结日期”和“办理状态”。

“任务查询”可查询浏览范围内的督办任务，拥有维护权限的用户，可对督办任务进行修改和删除操作。

每个任务的责任人可以分解子任务，设定每个子任务的完成期限。

##### 3.1.11.2.6统计和查询

可对已完成（办结）和未完成（办结）的任务的任务进行筛选查询。

“部门任务统计”模块对责任部门的任务未办结数、办结数进行汇总，计算办结率。

跟踪督办任务状态和办理记录：

##### 3.1.11.2.7门户任务提醒

任务安排后对应的责任部门、考核人以及监控人在自己的办公桌面上可以看到具体的任务信息以及倒计时提醒信息。

## 3.1.12综合事务

#### 3.1.12.1网上调查

提供网上调查和问卷调查功能，用户能够在线填写，系统能够自动统计相关调查信息。

#### 3.1.12.2问卷调查

可面向特定的用户群设计单个的题目进行调查，题目的选择项可单选、多选，可针对答案统计各选项的投票率等。

可面向特定的用户群设计多种类型的题目，包括单选、多选、问答等组成问卷，用户在线进行答题，系统自动计算结果。

## 3.1.13移动办公

移动客户端软件是根据用户具体需求，依托移动中间件，以图形化的操作后台和快捷简便的输入方式，量身打造Android与IOS平台手机客户端应用，提供适合移动终端使用的常用办公服务。

#### 3.1.13.1技术架构

#### 3.1.13.2应用设计

移动办公平台的主要功能为文件办理、文件查阅、通知公告、日程安排、通讯录、督查督办、信心报送等等：

- 紧密结合现有信息系统：移动办公解决方案依托于PC版本的鄢陵县政府办自动化办公平台，与PC版本相互补充，既保障系统强大性，又保障办公的便捷性。

- 安全的数据加密机制：通过安全解决方案保障数据传输的安全性。

- 办公文件实时同步查看与办理、快速、高效。

- C/S版本移动客户端支持系统调用移动端自带功能，例如拍照等。

- 在安全性方面，系统通过自动记录设备ID的方式来匹配下次登录终端ID进行身份认证。

- 具有消息PUSH MAIL功能，进行内容提醒。

- 模块构成

移动办公的移动业务功能模块包括：流程、公文、邮件、信息、论坛、通讯录、自定义模块、考勤、汇报、任务等初始化应用。

- 系统特点

- 丰富的应用：的移动应用，同时提供自定义能力允许用户无代码自定义新的移动应用。

- 对接层：系统增加了各入口平台对接层，简化了接入其它移动平台的工作量。

- 后台：系统提供了各移动平台的接入管理，一键同步，统一管理，方便调整与配置应用的开通与关闭及应用的使用范围。

- 部署:部署简单，维护成本低，与PC系统采用接口方式实现数据互通，与PC可以分网段部署，确保接入安全。

- 安全：接入安全，算法加密。

- 附件：附件在线查看，附件不落地，安全便捷。

- 体验：仿源生移动H5框架，用户体验佳。

##### 3.1.13.2.1前端技术

以下为轻应用所使用的前端技术：

##### 3.1.13.2.2安全登录

系统提供账号、密码登录，用户可以创建手势密码，使用口令解锁等功能。同时可以与CA等进行集成，采用数字签名的方式进行系统安全防护。

#### 3.1.13.3功能设计

| 移动管理平台 | 支持APP管理 |  | 聚合主页门户：应用排序/适用范围设置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 支持页面水印开关设置，防复制 |  |
|  |  |  | 信息门户：数据源设置 |  |
|  |  |  | 通用：轻应用配色方案设置 |  |
|  |  |  | 附件：支持预览和下载切换方案 |  |
| 移动办公客户端 | 支持手机APP移动办公 |  |  |  |
|  | 通过后端控制台，上传客户端不同版本，同时支持通过客户端推送各版本客户端自动下载功能；支持版本的上传、查询、删除等功能 |  |  |  |
|  | 支持客户端门户自定义，定制内容、排序和应用显示样式及数据源等。 |  |  |  |
|  | 支持移动应用的管理，实现移动应用的基本设置、定位、联系人、绑定用户策略、及推送等设置功能。 |  |  |  |
|  | 通过IMEI号可以绑定移动设备，丢失后冻结设备来防止内部信息泄露、可以申请访问审批等操作管理； |  |  |  |
|  | 通过客户端平台，可以针对任意移动设备配置消息管理和推送服务； |  |  |  |
|  | 通过后端控制台支持对手机客户端访问的地址、菜单、logo、名称等客户化操作进行管理。 |  |  |  |
| 移动办公功能 | 信息 | 实时接收信息定向推送 |  |  |
|  |  | 基本功能 |  | 信息门户，支持图片列表，支持移动头条推送。 |
|  |  |  |  | 支持信息管理栏目视图、支持单位主页和自定义信息频道查看 |
|  |  |  |  | 新建信息：支持上传图片附件 |
|  |  |  |  | 信息查看、阅读数、评论 |
|  |  | 全局支持按信息标题搜索 |  |  |
|  | 公文 管理 | 支持接收新收文推送，可查看阅读情况 |  |  |
|  |  | 支持公文审批待办列表，可查看办理情况 |  |  |
|  |  | 我的收文分类查询，未读收文支持以列表展现 |  |  |
|  |  | 公文收件箱：可在线查阅公文，支持文书角色一键发起公文的转收文处理审批，并支持对公文进行转本部门查阅或者退文操作 |  |  |
|  |  | 在收文阶段，支持将HTML格式公文表单和word格式的正文附件转换成pdf格式预览，并可在表单上手写审批意见和对公文正文进行手写批注意见。 |  |  |
|  |  | 公文正文，可直接在线预览公文正文，本地不留痕迹。 |  |  |
|  |  | 公文附件，相关附件可下载至移动端缓存，退出后清除，本地不留痕迹。 |  |  |
|  |  | 全局支持按公文标题搜索 |  |  |
|  | 公文在线编辑 | 支持领导编辑公文正文，支持对公文进行编辑修改，并保存显示该文历史审批修改痕迹。 |  |  |
|  |  | 支持编辑内容与电脑端实时同步，支持实现多端共享编辑。 |  |  |
|  | 手写签批 | 领导在带有手写功能的移动端上打开公文处理时，支持手写意见输入批示意见。 |  |  |
|  |  | 支持图片的形式保留手写原笔迹，支持各种机型手写适配、平板等。 |  |  |
|  |  | 支持实现多人批注，叠加圈注，移动端和电脑端批注交叉同步 |  |  |
|  |  | 支持将HTML格式公文表单和word格式的正文转换成pdf格式浏览，并可在表单上手写审批意见和对公文进行手写批注意见 |  |  |
|  | 通讯录 | 按照组织结构/全部人员查看、查找/查看本部门人员 |  |  |
|  |  | 支持直接拨打电话（区分手机、座机、多手机号）、发信息和邮件（区分内外部邮件） |  |  |
|  |  | 完全同步PC端的组织用户信息，单独展示常用组织或群组，同时可自定义组织或群组的通讯信息可查看范围，充分保障人员隐私 |  |  |
|  |  | 支持同步手机本地存储的联系人信息至通讯录，更换了手机设备，只要登录了客户端，即可查看所需的联系人信息，保障通讯录安全完整。 |  |  |
|  | 流程 | 接收待办推送 |  |  |
|  |  | 基本功能 |  | 文件办阅：待办文件、待阅文件 |
|  |  |  |  | 文件查阅：已办文件、我的文件 |
|  |  |  |  | 发起流程、流程草稿 |
|  |  |  |  | 支持全部/组织选人，支持多选/单选组织 |
|  |  |  |  | 支持大部分常用字段，支持子表显示编辑 |
|  |  |  |  | 支持流程跟踪、关联流程 |
|  |  |  |  | 支持自定义移动表单，支持原表单 |
|  |  | 基本操作 |  | 退回、转办、加签、补签、撤办、催办、转交、转阅等 |
|  |  | 自定义 |  | 表单字段的排序和名称可以单独为移动端进行设置，根据实际业务要求，移动端表单即可与PC端一致也可以不同显示 |
|  |  | 全局支持按文件标题搜索 |  |  |
|  | 日志 | 基本功能 |  | 个人日志填写，支持全天/分时段 |
|  |  |  |  | 下属日志查询 |
|  | 会议 | 接收会议通知推送 |  |  |
|  |  | 基本功能 |  | 会议通知列表 |
|  |  |  |  | 申请会议室 |
|  |  |  |  | 会议回复、转发、二维码签到 |
|  |  | 移动办公会议通知支持会前回执签到，会后纪要推送，全程会议文件批注，实现参会的全流程管理； |  |  |
|  |  | 支持会议室资源实行可视化管理，会议组织者可在移动端快捷申请会议室，发起会议； |  |  |
|  |  | 支持将其他格式的会议文件转换为pdf预览，并可对其进行手写批注，及时标注会议心得体会，批注记录仅限个人权限内查看 |  |  |
|  | 论坛 | 基本功能 |  | 帖子门户视图 |
|  |  |  |  | 论坛栏目视图 |
|  |  |  |  | 发帖：支持图片附件上传、表情 |
|  |  | 基本操作 |  |  |
|  |  | 全局支持按帖子标题搜索 |  |  |
|  | 任务 | 基本功能 |  | 任务进度查询、子任务发布、任务反馈列表 |
|  |  |  |  | 任务考核 |
|  |  |  |  | 任务搜索、催办、汇报 |
|  |  |  |  | 汇报情况列表：支持附件、任务变更日志 |
|  | 搜索 | 基本功能 |  | 流程、信息、公文的全文检索功能 |
|  | 设置项 | 个人信息：可修改头像/英文名/手机号/邮件地址，查看个人OA统计信息 |  |  |
|  |  | 更改密码：更改OA登录密码 |  |  |
|  |  | 订阅信息：查看已经订阅的信息栏目，并进行管理 |  |  |
|  |  | 清理缓存：清理已缓存的数据，包括所有文件列表、图标、设置项等，清理后登录数据完全清空。 |  |  |
|  |  | 推送开关：待办/新收文/新邮件/的推送可自行关闭 |  |  |
|  |  | 登录选项：支持记住密码功能 |  |  |
|  |  | 安全退出：退出当前账号，再次登录需要输入密码，缓存数据仍保留 |  |  |
|  | 自定义模块 | 基本功能 |  | 自定义移动列表显示 |
|  |  |  |  | 支持数据列表的新增、新增并发流程，支持直接发起流程，支持地址链接，支持上传显示文件 |
|  |  |  |  | 子菜单列表视图 |
|  |  | 支持按自定义查询字段的搜索功能 |  |  |

##### 3.1.13.3.1个人设置

支持系统横竖屏切换显示，满足不同设备不同尺寸屏幕的适配使用问题，在PAD设备上体验也一样顺畅（特殊型号需要定制）

##### 3.1.13.3.2移动办公首页

系统展现统一的门户界面，各应用之间互不影响，用户可以看到有权限使用的所有应用，可以将常用应用添加到门户上，如下所示：

##### 3.1.13.3..3消息提醒

待办、信息、邮件即时提醒，随时随地查看办理。

##### 3.1.13.3.4信息

“信息门户”中可以选择展示的数据源，来自与信息频道或栏目，通过图文并茂的展示方式展示。栏目视图方便各位快捷找到信息，检索、发布聚合在一起。

信息查阅：信息详细页可以展示信息标题、发布人、发布时间和正文内容，可以点赞、评论查看阅读情况。如该信息带有附件，也可以通过底部的附件栏查看附件列表，如下图。信息中带有的移动办公登录人的姓名水印。

信息搜索与发布：

在“信息门户”中的“栏目视图”和“信息”视图中均可以在顶部搜索栏输入关键字进行搜索。

“栏目视图”中顶部的“发布”按钮可以进入发布页面，填写所属栏目、标题、显示方式、支持图片附件上传和正文后，点击“确定发布”即可在手机上快速的发布信息！

信息推送：当某条重要信息需要通过推送提醒来告知您时（PC端新建信息时可选择推送用户），您除了在消息中看到外，也可以在“信息门户”的“@我推送”中查看。一般此处推送给您的信息都是比较重要的！

##### 3.1.13.3.5公文

在公文处理方面，平台提供待办、已办等文件办理列表，在列表中打开文件，可以看到表单、正文和流程记录。其中表单采用F5技术，移动端效果与PC端保持一致，而正文则提供手写签批功能，可以在线对文档进行修订。如下所示：

最新公文里会显示未读和已读的公文列表，公文正文若在PC端已转成PDF则以PDF格式查看，若在PC端未转成PDF则在手机端直接在线转成PDF（如果采购了永中预览则转成HTML格式）查看，若有附件可点击附件查看。点击公文标题即进入公文下载页面。公文收到后，文书角色一键发起公文的收文处理审批，对公文进行转本部门或者退文操作。

点击正文或附件进入APP的附件管理器，如使用的高安全附件预览则直接在线打开文档。

##### 3.1.13.3.6通讯录

通讯录中将展示最新完整的公司组织架构信息及人员信息，客户端通过多种方式帮助用户快速定位到需要沟通的对象，并发起即时通信、邮件、短信、电话或者电话会议。第一种方式是通过树形的组织架构，按部门从上到下找到用户；第二种方式是通过搜索栏，根据用户输入的内容搜索通讯录，查找联系人；第三种方式是通过用户收藏的常用联系人快速查找用户希望联络的人；第四种方式是通过手机本地通讯录来查找想要联络的用户；第五种方法是用户通过提供给用户最近联络用户列表，让用户快速选出要联系的人。

通讯录搜索功能，当用户输入文字的时候，客户端App会自动在通讯录数据中，通过工号、手机号码、姓名、拼音首字母、部门名称等属性字段中进行匹配查找，查找出的联系人会在搜索接扩框中显示。

当我们打开一个联络人的详情页面时，系统提供多种让用户快速发起联络的方式，包括直接拨打电话、发送短信、发送邮件、发起即时通讯会话等。此外经过与第三方系统进行集成，还可以发起电话会议、视频会议。

通讯录隐私设置：通讯录支持对敏感用户的个人信息的部分字段进行隐藏，如设置某个标签内的用户的座机号码、手机号码、邮箱、办公地点不显示。

系统可配置是否可由客户端设置隐私；

系统通过设置过滤条件的方式，保证敏感的通讯录信息，不被共享给没有权限的人员。

用户与通讯录管理：

- 指定通讯录数据源

- 全量同步及增量同步

- 设置用户/联系人状态

- 支持对隐私进行设置

- 支持用户联系人批量操作

- 支持多种搜索方式

##### 3.1.13.3.7流程

“流程”应用首页分为四个页签：

- 待办：等待您办理的文件在此查看，点击并办理，其中又分“待办”和“待阅”两类不同的文件，均需要您及时办理！

- 已办：您已经办理过的文件或已阅的文件在此查看并追踪进度，还可以进行文件搜索

- 我的：由您发起的文件在此查看并追踪进度，还可以进行文件搜索

- 发起：您可以在此发起新流程业务，填报并提交审批，发起后的流程就会进入“我的”中

流程办理

在待办或待阅文件中点击流程标题即可打开流程表单进行办理，表单结构如下：

办理详细页：点击“同意”/“退回”/“加签”按钮后，出现办理详细页面。下图以“同意”的办理举例，出现下一步办理环节和下一步办理人。

- 如下一步办理人由系统自动判断出，则您只需要点击底部“确认”按即可完成办理操作！

- 如下办理需要人为判断，则您还需要点击“请选择”，在弹出的选人页找到对应的办理人并确认返回后再确认办理。

- 在“退回”详细操作中，则需要填写退回的意见后再点击“确认退回”。

流程跟踪：

- 可以通过“已办”或者“我的”分类对已经办理的文件进行跟踪，流程列表中可以通过带颜色的标识清晰的看到当前流程的办理位置，如下图

- 也可以点开具体流程通过“流程记录”查看详细办理情况。

- 您也可以在各分类顶部的“搜索栏”输入流程标题的关键字快速查找您需要的流程。

流程发起：点击“发起”页签，可以通过“常用流程”发起您最常使用的流程，

也可以在全部分类里找您需要的流程，点击标题即可发起流程的表单填写，填写完成后点击“发送”按钮，就会进入和审批流程类似的办理页面，点击“确定”后流程发起成功！

下图重点说明子表的填写：

流程支持在移动端发起，包括子表的编辑等，流程设置更可以根据需要选择是否在移动端显示。

表单管控：移动表单模板多种风格可选：不断更新新模板提供下载，可为用户针对VI要求定制表单模板。

字段管控：表单字段的排序和名称可以单独为移动端进行设置，根据实际业务要求，移动端表单即可与PC端一致也可以不同显示

##### 3.1.13.3.8日程

日程模块分为“领导日程”看板和“我的日程”，领导日程中可以查看领导公开的日程（需要有查看领导日程的权限），我的日程中查看个人新增的日程。并可以按照日/周/月视图查看。

“领导日程”有秘书进行维护，可按权限范围查看，也可以单独查看某位领导的日程

“我的日程”：支持公开/私密日程，支持定期/不定期日程的添加和维护

##### 3.1.13.3.9会议

会议功能分为“会议通知”和“会议室预定”。

会议通知：支持已处理/未处理视图展示，会议转发、回执和二维码签到功能。

会议室申请：根据条件筛选会议室，发起申请流程。

##### 3.1.13.3.10用车

业务：行政办公

功能：用车申请、申请查询，调度通知。用车快速申请，司机调度发送通知，单位内部滴滴叫车

##### 3.1.13.3.11论坛

论坛首页面为两个板块入口，论坛门户则像新浪微博一样可以看到最新的帖子列表

帖子查看与查找：点击板块进入查看或在“论坛门户”查看最新发布的帖子，如需要搜索贴子，可以在“论坛门户”顶部搜索栏输入标题的关键字点击搜索按钮即可。

帖子操作与发布：列表中有“回复”按钮可以直接进行回复，或是查看帖子详细中底部按钮“回复”进行回复。“引用”按钮则是看到回帖觉得值得转发的回复，点击即可引用回复。在“论坛门户”右上角有“发布”按钮可以进入新帖子发布页面，填写好相关内容点击“确定发布”即可发布成功！

##### 3.1.13.3.12任务

业务：适用于任意部门

功能：发布-反馈-追踪-分解-评审-全流程。领导关心交办的事可以在手机端即时发起、提醒办理，评审

##### 3.1.13.3.13邮件

邮件主页分为“收件箱”和“发件箱”。收件箱中的邮件有未读和已读的标记，也可以通过收件箱的数字看到有多少未读邮件。

邮件回复与转发：点击邮件标题查看邮件正文，在底部按钮点击“回复”可以直接回复发信人，或者点击“更多”选择“回复全部”可以回复全部收件人，或者选择“回复全部（带附件）”则可以带发件人的附件一同进行回复。点击“转发”按钮可以选择将此邮件转发给其他同事。填写需要的邮件内容后，点击底部“发送”邮件即发送成功！

写新邮件与查找邮件：点击邮件列表右上角的“写信”即可写一封新邮件，填写完内容点击“发送”即可。在顶部搜索栏中输入想要查找的关键字并点击键盘中的搜索即可查找到对应的邮件了！

##### 3.1.13.3.14问卷

问卷调查模块将会通过问卷的方式对单位内部需要投票讨论的事宜进行在线投票反馈。

查看与投票：调查问卷有“待参与”和“已参与”两种，方便区分查看。点击进入详细页面，一般采用单选、多选和问答三种，只需要根据个人意愿选择或填写即可。

调查结果查看：当您参与了全部调查问卷后，再次查看时，即可点击底部“查看统计”查看大家对此问题的反馈情况。

##### 3.1.13.3.15汇报

工作汇报分成我的汇报、下属汇报与工作汇报查询，下属汇报为直接下属的汇报，工作汇报查询为具有权限的用户查询可查看范围内的汇报，工作汇报时可以按月报、周报和其他类汇报。新建汇报可以根据不同类型的汇报显示不同的填写表单字段。上传附件直接手机拍照和录音。下属汇报可以在首页进行数字提醒。查询可按类型、被考核人、部门和日期进行组合查询。

工作汇报分为我的汇报、下属汇报和工作汇报查询（有权限的用户才可以看到）。下属汇报里已读和未读的区分，提供周报、月报和其他汇报的分类查看功能。

新建汇报里可以根据不同汇报显示不同的页面字段，提供上传多种类型附件的功能。

##### 3.1.13.3.16搜索

业务：通用功能

功能：信息、流程的全文检索。查找文件统一的入口，单位内部的“移动百度”

##### 3.1.13.3.17自定义模块

自定义模块PC版中增加了启用移动端的开关，开启后即可将整个模块无代码迁移至移动端中，开启后的应用出现在移动管理平台中的管理中的“应用管理”，可更改图标、设置范围、排序和是否隐藏。

开启移动端

应用管理设置

编辑改应用

客户端列表展示效果：

列表的显示和查询项的显示可在自定义模块中自定义：

自定义模块支持

- 子菜单整体迁移

- 展示数据列表，有权限的可以新增数据、新增并发起数据

- 开启流程，进入审批

- 链接一个文件；链接RUL连接

##### 3.1.13.3.18管理平台

继承办公自动化平台的管理权限，仅限管理员可使用该管理后台

1、平台接入管理

分为可以将移动办公与办公自动化平台、APP客户端产品和政务微信、钉钉和云之家的公有云产品完成配置对接。

已有政务微信、钉钉或云之家需要需要选择“关联ID”，将已经在政务微信、钉钉或云之家通讯录中的ID与OA中的对应起来，作为唯一的识别码。

政务微信、钉钉或云之家参数填写正确后，可手动同步OA中组织用户到或政务微信、钉钉或云之家后台中，应用填写好对应的ID也可以自动同步。

平台参数接入管理

不论是首次还是已有数据的平台都可以通过“连接配置”-“参数配置”-“用户同步”-“应用同步”的操作流程完成对接。

- 应用管理中心

管理所有初始化的移动轻应用分发。

- 初始化基础常用应用管理：权限开关、名称图标设置、使用范围等

- 合集页应用可以根据此处调整变更：排序、使用范围，提供单独接入URL

- 自定义业务模块移动化：一键开启PC端的自定义模块业务应用管控

- 自定义信息栏目应用：自定义选择信息应用来自信息栏目

- 前端页面的配色

#### 3.1.13.4部署方式

移动办公系统部署方式完全独立于办公自动化平台系统，通过webservices接口调用与办公自动化平台系统系统数据交互。既保证了办公自动化平台系统数据和程序完全可存在与内网中，又能保证APP移动办公业务顺利对接外网移动网络。APP移动办公的管理后台需要独立的管理员账号进行管理，且办公自动化平台可以对此账号进行二次监管。

#### 3.1.13.5数据传输安全

移动办公与公有云对接全程使用https加密传输，包括OA在内的业务系统均需要按照标准化的移动应用对接规范进行接入，不允许直接访问数据库的方式查询数据。

与公有云平台对接使用Oauth2用户身份识别，配置以后就会出现在工作台，点击以后直接进入H5网页。OA用户身份与公有云的账号进行绑定，进行鉴权绑定。绑定的方式系统管理员可以进行配置。任务业务数据均不会保存在公有云平台中。

#### 3.1.13.6其他安全策略

- 所有移动办公代码页面防注入

- 所有移动办公页面URL防盗链，页面均无法在政务微信、微信、钉钉或云之家客户端以外的地方打开；即使获取到页面URL，仍需要进行二次验证。

- 页面水印功能，防止截屏。所有查看页面可以开启水印，显示当前登录人姓名。

- 附件在线预览，防止附件下载。附件可配置打开方式，既可以下载，也可以启用预览模式，在线转换为html格式即时查看。

# 3.2集成方案

自动化办公平台，充分运用云计算、大数据、移动互联网络等新一代技术，旨在提高县政府办公、监管、服务、决策的职能化水平，形成精简、高效、廉洁、便民的新型县政府运行管理模式。

## 3.2.1与网站整合开发

实现网站发布信息可以同步发布到外部网站中，主要包括如下功能开发：

- 提供组织、用户的接口,实现与网站统一用户管理

- 鄢陵县政府办自动化办公平台通过访问WebService接口推送信息至网站，正文（html格式）、附件、图片均上传服务器

- 鄢陵县政府办自动化办公平台通过访问外部系统WebService接口实现办理并回收审批意见的功能办理，需网站和鄢陵县政府办自动化办公平台端同时开发调试，配合完成，以实现跨系统推送流程、活动环节跨系统审批的多平台协作办理流程模式

- 配合网站动态内嵌外部系统模块，指向不同的单位（公安局等）

## 3.2.2 与行政审批系统整合开发

解决网上行政审批系统的待办在鄢陵县政府办自动化办公平台中直接单点方式直接审批；

解决网上行政审批用的科室共用帐号或角色帐号，能够对应鄢陵县政府办自动化办公平台中的多个帐号，以达到鄢陵县政府办自动化办公平台流程中“单个多人”的业务办理性；

解决网上行政审批单个节点（如县政府办办理环节）在鄢陵县政府办自动化办公平台中延伸办理情况，鄢陵县政府办自动化办公平台中能够转内部的相应流程办理，（如行政审批中一个节点，需要鄢陵县政府办自动化办公平台中一个单独的流程办理，给出意见及相关资料），行政审批的流程表单、附件等要素能做为附件格式转入鄢陵县政府办自动化办公平台审批流程中的附件；从而达到内部延伸请示、汇报、审批的目的。

鄢陵县政府办自动化办公平台中办理的批示意见、附件资料，能够回传至网上行政审批系统中，从而达到节点办理的延伸（资料与意见回传功能）性；

通过单点登录的方式、抓取网上行政审批系统的待办URL，实现在鄢陵县政府办自动化办公平台中直接单点认证方式办理。（须用户自行配置网上行政系统对应用户关系，鄢陵县政府办自动化办公平台系统自带的单点登录）如下图：

（上图待办数据，应显示在单点登录对应用户和下面b）中1对多对应用户两部分帐号中）

对应关系设置权限（系统增加这一权限，有此权限的根据数据范围来设置本单位的一对多关系），设置多鄢陵县政府办自动化办公平台帐号可同时收到“网上行政审批系统”同一帐号中的待办，同时，鄢陵县政府办自动化办公平台中的多帐号可任意一个办理，并将“网上行政审批系统”中的待办办理掉。

新增页面：

解决网上行政审批中单个节点（如县政府办办理环节）的延伸办理情况，在鄢陵县政府办自动化办公平台中能够转内存的办理流程，行政审批的流程表单、流程图、附件等要素能做为附件格式转入鄢陵县政府办自动化办公平台审批流程中的附件；从而达到内部延伸请示、汇报、审批的目的。如下图：

点击“网上行政审批系统”中的待办后面操作按钮“转办理”，发起鄢陵县政府办自动化办公平台中已设置的流程，并可直接将“网上行政审批系统”中的待办件“表单”、“附件”等参数以附件格式挂到新流程的附件中，以方便流程审批查阅使用。（注，办理用户根据业务的需要，如果直接办理可点击“标题”链接，直接进入URL办理，如果需要转鄢陵县政府办自动化办公平台内部流程办理，点击待办事项后面“转办理”按钮走鄢陵县政府办自动化办公平台内部已设置的办理流程办理）

鄢陵县政府办自动化办公平台流程活动设置中，“操作按钮”页签，增加一个“行政审批数据回传”按钮，可任意设置在任何一节点，在鄢陵县政府办自动化办公平台流程办理中，由鄢陵县政府办自动化办公平台用户在相应办理环节，点击此按钮（“行政审批数据回传”）实现鄢陵县政府办自动化办公平台流程数据回传至网上行政审批系统中。

## 3.2.3与数据交换中心整合

根据数据需要将鄢陵县政府办自动化办公平台中涉及到需要交换的数据与交换中心对接，主要涉及：

- 基础数据：用户、角色、权限、组织架构等；

- 信息数据：新闻类信息相关数据；

- 表单及流程数据

- 门户数据等。

## 3.2.4 电子签章集成

鄢陵县政府办自动化办公平台支持电子签章系统的应用集成（电子签章），可以在公文、信息、工作流程审批中进行调用手写签批、签批痕迹保留、签章保护，加强审批过程中的安全性。

## 3.2.5 CA集成

CA安全认证的原理简言之则是由第三方权威的、可信赖的、公正的第三方机构颁发数字证书, 并将公开密钥同某一个实体（消费者、商户、银行）联系在一起，密钥的管理政策是把公钥和实体绑定，由CA中心把实体的信息和实体的公钥制作成数字证书，证书的尾部必须有CA中心的数字签名。由于CA中心的数字签名是不可伪造的，因此实体的数字证书不可伪造。CA中心对实体的物理身份资格审查通过后，才对申请者颁发数字证书，将实体的身份与数字证书对应起来。由于实体都信任提供第三方服务的CA中心，因此，实体可以信任由CA中心颁发数字证书的其他实体，CA与鄢陵县政府办自动化办公平台结合后作为安全身份认证的原理如下：

注： 关于PKI及CA与鄢陵县政府办自动化办公平台整合的案例非常多，北京住房公积金、广州团委等均与不同地方的CA整合、如安徽省公安合肥市公安局、淮南市公安局、安庆市公安局等均与公安部PKI整合。

因为本系统采用的是BS结构，因此应用改造的总体思路是：

- 利用数字证书来表达个人身份，代替原有的用户名/口令方式。

- 使用PKI系统目录服务器上的根证书、CRL列表对数字证书进行校验。

- 利用SSL协议为信道提供高强度的加密，保证数据的传输安全。

- 根据数字证书中的身份信息从权限管理中心的目录服务器中获取用户的属性证书，解析出用户在该应用系统中的访问控制权限。

用户(IE)

认证模块(中间件)

访问控制模块(中间件)构 件库构件库访问控制模块 (中间件)构件库构件库

KI

目录

MI

目录

CA认证系统角色构件角色构件 CA认证系统角色构件角色构件

授权管理系统 行业构件行业构件授权管理系统行业构件行业构件

应用系统(应用服务器)

PKI系统

PMI系统

④

⑥

①

⑤

⑦

③

②

系统改造后授权访问流程如下：

- CA认证系统为用户颁发数字身份证书；

- 授权管理系统按照公安部统一制定的授权策略为用户授权，将授权结果发布到PMI目录服务系统；

- 用户用数字身份证书登录系统；

- 系统采用SSL认证确认用户身份，并将身份信息传给访问控制模块；

- 中间件的身份认证模块根据用户的身份信息从PKI目录服务系统获取根证书、吊销列表来验证用户身份的有效性。

- 通过身份认证后，用户证书将被提交给权限控制模块。

- 中间件的访问控制模块根据用户的身份信息从PMI目录服务系统获取用户的角色信息，传给系统的原权限控制模块。

## 3.2.6 短信集成

鄢陵县政府办自动化办公平台提供短信平台（支持市面上主流的短信猫和电信运营商的短信平台），即可以鄢陵县政府办自动化办公平台内部模块调用，也开发了webService接口供异构系统调用。

# 3.3系统开发支撑平台

## 3.3.1自定义平台

为满足未来部门变动调整及各部门内部办公自动化需求，系统要求具备强大的自定性及扩展性，要实现桌面定义、表单自定义、流程自定义、角色自定义、权限自定义、组织机构自定义等功能。避免再投入大量的成本进行二次开发。

#### 3.3.1.1 表单自定义

满足现有系统办公中的各种文件表单格式要求，同时能够满足各部门未来工作流程中的各种表单要求，表单自定义结合数据库自定义实现表单内容的自定义，及表单显示效果的自定义。

自定义表单：自定义表单支持样式自定义，可设置表单显示字体和字号。

#### 3.3.1.2流程自定义

满足上下级单位之间、部门内部之间的各种流程定义，可设定各个流程的使用范围，对复杂的流程可根据字段判断流程走向。当部门及人员调整时能够灵活控制流程步骤增减。流程的信息能随时查询，流程信息的显示能提供图型化的显示方式。流程发起人员能够监控流程的进行，并对流程作继续，取消、短信提醒等操作。系统需提供图形化工作流设置工具。

#### 3.3.1.3模块自定义

结合数据库的自定义功能，预编写好列表、新增、修改、查询等多种模板文件，通过菜单自定义启动一个数据库的列表页及新增页及与流程的绑定等实现基础管理模块的自定义能力。

1、自定义数据管理：能够支持县政府业务基本数据表结构和数据的增、删、改、查及引用的集中统一管理；数据表间支持数据关联。

2、自定义模块：管理自建能够支持用户根据业务需要，自行搭建出多个简易的管理信息子系统。

3、提供了完整的一级菜单、二级菜单、操作按钮、行数据（记录）、列数据（字段）的权限体系控制。

4、支持有流程表单、无流程表单彼此之间关联单据的获取。

5、人员关联信息自动录入 可以实现多级枚举联动。

6、建立一个单独的业务空间对业务的常见操作进行统一展示和管理，可以提高业务运作效率，简化操作。

7、自定义建模后，选择“同步移动客户端”，在移动协同应用中会自动搭建政务业务应用模块。

#### 3.3.1.4角色定义

系统能够根据工作需要灵活定义各种工作角色。

#### 3.3.1.5权限管理

系统能够对定义的角色进行赋权，对不同部门岗位的人赋予不同的权限。

- 新增弹出窗口设置

- 系统管理中增加“登录验证码”设置

- 组织、用户同步，可设置同步用户分管领导、同步用户部门领导

- 系统首页左上角的logo可根据登录人所在的组织来显示不同logo。

- 设计：在“组织管理”中增加“窗口标题”和“组织LOGO”设置，默认和“基础设置-界面设置”中的相同。如果单独对某个组织设置后，该组织下的用户登录系统后看到的就是“组织管理”中设置的“窗口标题”和“组织LOGO”。

- 应用场景：市县政府大集中实施，要求下属各县用户登录系统时，分别显示各县级系统名称和logo。

- 自定义数据表中设置字段编辑方式为“相关对象”时，支持设置默认显示的取值范围。

- 控制面板的“图片模块”，上传图片后，增加设置图片链接的功能。在门户中点击图片可跳转至链接地址

- 全部相关插件、驱动安装包（包括VPN、数字证书、金格）的功能，指定操作系统版本，很多GHOST版无法使用

#### 3.3.1.6组织机构定义

系统能够灵活设置组织机构。

组织自定义：在系统中出现组织的地方，因组织树太长导致不同用户出现不同要求。现在设计为自定义的方式：

当编辑方式选择登录人组织时出现“组织长名称、最未端组织、最未端组织向上一级、从本单位开始至未端”。

组织长名称：即现在的组织名称显示效果，如“.县政府.教育局.办公室”。

最末端组织：即“办公室”。

最未端组织向上一级：即“教育局.办公室”。

从本单位开始至未端：首先要判断组织中的单位标识，从组织树最下往上找，找到单位标识的组织开始显示。如“县政府”设置为单位标识，则显示为“县政府.教育局.办公室”。

#### 3.3.1.7报表自定义

将本系统中不同功能块的数据提取到一张报表上，也可以将第三方异构系统的数据提取过来，实现复杂报表的自助服务；用户可以自定义报表；

提供简单易用的全中文报表设计器，实现高效进行报表的自定义。设计界面应类似Excel报表设计，以适应用户的使用习惯和报表的内在规律，支持对多单位提交的流程表单进行汇总统计，数据源可设定本系统内数据、第三方异构系统数据、通用数据库（如SQLServer，ORACLE等）数据等，支持直接使用SQL语句，具备强大的分析统计计算能力，能将数据以多种图表形式展现，具备所见即所得的打印功能，实现无缝导入/出Excel文件。通过报表自定义功能，实现对全市的项目及统计信息进行管理，并利用报表的统计分析功提高对安全生产的科学决策能力。

支持导入、导出excel表格；

支持WEB打印、套打；

根据查询条件生成表单；

报表图形化展示。

## 3.3.2服务组件

基于分布式多层构架和组件技术构建，具有通用性的特点。该平台应兼顾稳定性、伸缩性、安全性、可扩展性、平台兼容性以及效率等方面的要求，并充分考虑未来长远发展的需要，统一规划、分步实施、逐步扩展，保证系统完整性，保护用户投资，做到统一标准、统一交换、统一管理、统一认证、互联互通和资源共享。

在功能组件方面，基础支撑平台应提供强大的流程引擎、用户角色管理、业务表单定制开发，实现跨部门、跨系统平台的应用和数据的共享、传输和流转。

#### 3.3.2.1科学的授权管理

系统采用分散式权限管理模型，系统管理员可以下设普通管理员，普通管理员可以再设模块管理员，从而实现分层管理。管理员管理系统的基本设置，各功能模块的设置交由模块管理员管理实现分块管理。

为了实现分级管理体系，鄢陵县政府办自动化办公平台采用四维权限模型及分级设计思想来实现：

##### 3.3.2.1.1四维权限管理模型

传统的权限模型是由组织、权限、角色，四维权限模型就是在传统三维模型的基础上增加了第四维:数据范围,通过设定数据范围,我们可以很方便地将某一用户所具有的某一功能权限限定在一特定的数据范围内。

有了四维权限模型，在协同办公中模拟复杂的工作分工就变得轻而易举了，这大大强化了协同管理平台的可用性和安全性，让我们广大用户可以轻松、完美地通过协同办公实现管理电子化，充分发挥电子化办公的强大优势，提高工作效率，产生巨大效益。

##### 3.3.2.1.2多级管理角色

鄢陵县政府办自动化办公平台系统中的管理用户分成如下三种角色：

系统管理员

系统管理员是一种系统安装时默认的具有最高权限的角色，系统管理员这个角色下的默认权限就是系统管理，拥有系统管理员权限的用户可以管理整个系统管理模块，例如创建组织、用户、分配用户角色、创建普通管理员角色。

普通管理员

普通管理员的权限比系统管理员小，普通管理员可以在自己的组织之下创建下级组织及维护自己组织之下的用户，系统管理员与普通管理员的关系如下图所示。

关键用户

关键用户是针对某个应用的管理与设置的角色，例如论坛，论坛需要设置论区及对恶意帖子的删除与管理，这个管理功能不放在系统管理里而是放在论坛这个模块里，通过权限控制让有权限的人可以使用，一般用户发帖子即可，具有这个管理权限的用户我们称之为关键用户。

##### 3.3.2.1.3数据范围分级

以上三种角色的数据范围关系如下图所示：

##### 3.3.2.1.4数据共享机制

在分级管理体系下如何实现共享数据？分级管理体系使得各机关单位管理相对独立，数据也相对独立，普通管理员所创建的人员只能发布数据在普通管理员管理的范围内查看，如果某单位的数据需要发布到外单位查看时如何处理?

在分级管理体系下由系统管理员控制各单位之间的数据共享。

#### 3.3.2.2门户组件

门户组件为用户提供的基于WEB的信息服务门户平台，可以在任意一个系统的开发或者部署中使用，为任意一个系统提供产品的整体框架功能，包括界面、菜单的自定义功能，个性化排版，对各种功能和菜单的分权限管理，以及门户的导入导出和复制功能等。

同时，门户可以作为整合各种业务系统的政务信息门户，提供界面整合、功能整合、数据整合等功能，作为政务统一的信息入口，提供单点登录功能，将已有业务系统整合到统一的门户平台中，实现业务系统的整合和统一用户管理。

提供可视化的界面排版功能，通过简单的拖拉方式实现整个门户的排版和布局工作，可以任意的定义每个功能模块显示的高度、宽度、是否可收缩等。

系统管理员可以通过门户工具定义不同的模块或功能，建立多门户，设置不同部门及人员对应各门户的访问权限、默认门户，管理整个系统的各类应用模块，并针对不同的模块或功能，基于岗位、部门、人员的分权限管理，任意的根据组织架构中部门、人、分组进行权限和安全管理，对于相同权限的人员，可以根据用户组进行批量赋权；支持多级权限、下一组织机构可设立子系统管理员，同时支持基于PKI/CA数字证书和用户名/口令身份认证方式，可集成动态密码卡认证，可根据IP段进行登录控制，超出受控IP段要求进行手机验证码登录,域用户绑定，基于WEB界面管理，系统所有管理功能都通过WEB方式实现，且可以使用HTTPS安全地进行管理，提供全面的日志审计，精确地记录用户的日志，可按日期、地址、用户、资源等信息对日志进行查询、统计和分析，审计结果通过WEB界面以图表的形式展现给管理员。

小应用（Portal）定制功能，将县政府内部的各种应用功能分配到各类应用模块，并通过权限管理和设置全面集成到门户系统中。

个性化功能，不同的用户可根据自己的需要和习惯，增加相应的功能和模块，并以图形化的方式对自己的工作台界面进行管理。

可以根据需要，设立多个门户，如某某系统门户、某某局门户、某某科室、某某栏目等。设置门户的排序，不同的门户对应的权限，即什么人有权限可以看到哪些门户等。各个部门及用户的默认门户等。

门户内可设置不同类型的信息发布栏目，如新闻、通知、政务信息、政策法规等。同一类型下可再设立子类型，如新闻下设置媒体报道、园区新闻、行业新闻、领导风采等。要求新闻类可以设置图片滚动显示。

除新闻类外，要求亦有其他类型的信息发布。如通知通告栏，滚动显示。要求有其他小的组件，如日历、日程等。

要求可以集成外部RSS订阅功能，常用链接设置等。

#### 3.3.2.3工作流组件

(1)提供图形化的流程设计功能。通过鼠标拖拉的方式实现流程步骤（环节）及动作之间的连接，对于流程和步骤需要提供强大的属性设置功能，管理员通过属性设置即可完成流程设计和开发，不需要任何编码。

(2)提供流程嵌套功能（子流程），并且支持多重嵌套。主流程能够触发一个或者多个子流程，主流程和子流程之间能够实现数据信息、附件、正文等内容的传递。

(3)支持复杂的条件路由判断，能够任意的组合各种“与”、“或”，要能够自动根据数据库中某个字段的值决定流程的走向。

(4)流程监控功能：流程每个执行环节需要有痕迹显示功能，包括接收时间、办理时间、办理意见等，同时，可在流程执行过程中查看流程图，并可以在流程图中动态标记当前正在执行的步骤，方便用户跟踪流程的执行状态。

(5)分发处理功能：能通过定制好的流程对文件进行分发处理，接收的用户可以是个人也可以是部门，接收人可以从组织架构随意选择。

(6)一个流程要能够绑定多个表单，同一个流程能够实现不同步骤对应不同的表单。不同流程结点对相应表单中的不同字段可设置不同的权限，如编辑、只读、隐藏等。

(7)支持多种方式和多维度的流程经办人定义：比如可以直接按人员指定经办人、按照组织架构指定经办人、按角色指定经办人，如岗位、职务、前一步处理者的领导等，根据表单中的字段指定经办人等。要求支持根据流程表单中字段的值来决定流程走向，进行分支判断。

(8)支持双重流程流转记时：分为工作耗时和实际耗时，避免因为节假日导致流程耗时太多。

(9)流程催办功能：催办信息可以通过内部沟通工具、短信、邮件等方式进行提醒， 可以按系统设置的时间主动进行催办，也可以由流程发起人、监督人进行催办，可以发送催办单，催办单也是由表单工具进行定制。

(10)提供主流语言开发接口。

(11)流程支持会签、拟办、内部阅办等功能。支持自由流程。可以根据不同人员权限角色赋予对流程的不同管理职能。如普通用户只有流程查询的权限，可以进行流程催办，催办查询，在查询界面可以看到流程的实际耗时和流程的工作耗时。部门领导可以有流程管理的权限，对部门内流程进行管理。系统管理员或其他有管理权限的人员可以有流程监控的权限，对于相关有误的流程，可以进行流程结点的控制，如有必要可以进行流程的直接删除。

(12)流程设置可以实现串行、并行、串签、并签、条件分支、人工分支、循环等多种流转方式；在每个控制节点中可以灵活定制各种操作，如转下一步、退回、删除、暂存、内部阅办、补正、暂停、转其他人、会签、拟办等多种控制操作功能。

(13)支持工作流程能以特定格式导入导出。

#### 3.3.2.4表单定制组件

电子表单是在流程中使用的信息载体。在实际工作中，各种公文处理单以及网上审批等各类事项就是针对相应流程使用的处理信息表单。

表单定制工具要求是图形化的应用软件，可以构建出动态页面应用，其结果可保存为XML并具有数据库访问能力，只要经过简单培训的办公人员都可以动手制作表单。

表单定制工具要求以可拖拽的图形化界面方式实现表单的定制和编辑，支持多种业务文档类型，能够对各种表单元素进行处理，同时要求表单的定制与组织架构无缝结合，在表单定制操作上要求具有较强的可用性和便利性。

(1)所见即所得的表单设计功能。

(2)表单要能够直接绑定数据库中的业务表，要求表单可以分布式连接已经存在的各种类型数据库（Oracle、SQL Server、Sybase、DB2等）并直接绑定这些数据库中已经存在的各种业务表，从表单层面实现对已有业务数据的利用。

(3)一个表单要能够绑定多个数据表。

(4)表单要能够支持主从表。例如财政审批中某项预算申请除了包含申请部门、申请金额、申请日期等主体信息外，还包含各种资金构成的单项明细信息，对于此类典型的一对多关系的两个表，系统要能够提供不用编码方式实现复杂的主从表表单。

(5)支持可编程表单。对于具有复杂业务逻辑的表单，系统提供可扩展手段可编程表单，来实现复杂的业务逻辑处理，可以是整个表单全部由编程表单实现，也可以在常见表单中的某一部分嵌入可编程表单。

(6)一个表单能够被多个流程绑定，实现表单的重用。

(7)能够非常简单的以鼠标点击的方式控制每个步骤的每个表单字段的可读、可写、可空等。

(8)支持模板，且模板中的内容与表单中的内容能够同步，例如在表单中填好标题、主题词、主送、抄送等栏目后，编辑正文时，能够自动将表单中填好的标题、主题词、主送、抄送等内容映射到正文中，避免重复输入以及输入不一致等。

(9)自动识别表单绑定数据字段类型，在运行时刻，用户输入不合法类型时，自动检查并做出提示。

(10)签章功能。可在表单和正文盖上个人签字图片或公章图片，支持第三方电子签章的接入。

(11)表单要求有强大的设计功能，并可进行积累。表单不仅可以绑定至流程还可以直接绑定到菜单下面，形成新的功能模块。使用方可以据此进行简单的二次开发。比如新增一些小功能，如请示审批流程等。表单可以进行权限的控制。设计好的表单可以进行移植，即某单位使用较好的表单可以推广至其他单位使用。可以将WORD形式的表格直接复制到表单设计页面，设置相应的字段文本框。

(12)表单应易于使用，基础控件和功能控件齐全，至少应包含以下常用控件（页签控件，单行文本，多行文本，复选控件，单选控件，附件控件，统计图控件、表格控件、下拉列表控件、树控件等），便于平台扩展。

(13)支持表单能以特定格式导入导出。

#### 3.3.2.5报表组件

报表组件依托于某个系统而存在，它作为一个通用的工具，能为各个系统提供报表服务，能够无缝嵌入本次系统建设的各个业务系统中。要求基于B/S三层次结构开发，用户端只要有浏览器就能够浏览报表、图表等信息。

(1)提供可视化的报表设计功能 操作方法和 Word、Excel 等电子表格程序类似，可以方便的设计业务报表和统计报表。

(2)报表工具能够分布式连接到已有的不同类型的各种业务数据库（Oracle、SQL Server、Sybase、DB2等），并针对已有这些业务数据库数据制作相应的报表，报表与数据库表的关系支持一对多和多对一。

(3)要求支持各种常见的格式，包括表格，直方图、饼图等多种格式的图表；支持多种统计方式；提供序列号、当前用户、当前日期等多种计算字段。

(4)制作好的报表能够以纯web方式显示，客户端浏览报表时无需安装任何插件。

(5)要求报表工具支持分组、交叉、主从表等多种高级报表功能。

(6)报表的结果可以另存为 Excel 电子表格或 HTML 格式的文件。

(7)可以实时，多角度和多维度的方式钻取各种系统数据。包括异构系统的数据，要求有很好的平台性，可以接入本单位已有的系统，并为后续新系统的上线预留空间。不仅可以读取异构系统的数据，还可以进行异构系统数据的回写。

(8)具备联机分析处理OLAP功能，支持动态分析操作，侧重决策支持，并提供直观易懂的查询结果。联机分析功能不仅能进行数据汇总/聚集，建立多维度的分析、查询和报表，同时还提供切片、切块、下钻、上卷和旋转等数据分析功能。

#### 3.3.2.6系统管理组件

系统管理除了提供日常管理的主要功能，包括日志管理：用户IP地址、用户名、登录时间、操作的业务及所做的操作、离开时间等；还提供系统管理主要包括机构人员管理、参数管理、权限管理、资源管理、角色管理、用户组管理和工作流管理。机构人员管理提供部门、人员维护功能，部门基本信息包括：机构名称、机构代码、创建人、创建时间。人员基本信息包括：登陆名、姓名、职务、性别、电话、密码、手机及邮件地址信息。参数管理提供所有系统参数集中统一管理。权限管理则是通过可视化界面，实现所有权限配置。资源管理提供对系统资源的可配置管理。角色管理完成对统一权限管理的用户角色定义。组管理实现对现有的人员进行动态的分组，通过定义好的组，可以进行快速的人员选择。

系统管理可以设置不同机构或部门的子系统管理员。针对机构、部门、职务、岗位、个人等进行管理。要求职务和岗位进行明显有序的分离。要求可以设置用户组，即相同或类似权限的人员，可以归入同一个用户组，进行统一的赋权。

对于具体每个用户的功能菜单，可以进行控制。如下属某些单位，给予的用户账号，进去只能进行公文的发起，而没有其他的权限。

#### 3.3.2.7用户与组织机构管理

提供县政府所有单位的组织机构管理、用户账号管理、角色定义管理、菜单与功能管理、授权控制管理、系统运行参数管理。该模块是整个平台运行的基础模块，是整个平台分级管理的基础。

#### 3.3.2.8单位分级管理

按照分级管理原则，提供给每个单位管理员对本单位的组织结构、用户管理、角色管理、授权管理进行管理。

#### 3.3.2.9系统访问日志

提供对系统用户及管理员登录、操作记录日志功能，强化系统的安全性。生成的安全日志可以供安全管理员进行安全审计。系统在初始化的时候必须具有审计安全帐号，该帐号仅能对管理员帐号的操作日志进行审计。

# 3.4平台运行环境及部署

## 3.4.1系统支撑环境及性能要求

1.采用J2EE开发，基于分布式计算技术进行系统架构设计和系统开发，系统采用多层架构的体系结构，应充分考虑到系统今后纵向和横向的平滑扩张能力。

2.基于大型关系型数据库运行。

3.基于UNIX、Windows或者Linux操作系统。

5.支持Jboss、Webshpere、Weblogic等多种主流应用服务中间件。

6.核心应用层采用Spring + EJB技术，可以随应用的需要灵活扩展。

7.系统要基于以XML为核心的当前最先进的政务应用开发平台，要采用国际先进、成熟、实用的技术标准。采用三层架构体系，要充分考虑后期纵向和横向的平滑扩张能力。

8.采用自主知识产权的、高性能中间件技术，如工作流中间件等。

9.系统安全性高，可有效防止外部因素侵扰。

10.系统具备科学、合理、严密的数据库备份及还原功能，在数据安全性方面要做到万无一失。

## 3.4.2服务器端软件要求

应用服务器

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows server2003/2008/2012、Redhat AS5.4及以上版本、SUSE linux9.0及以上版本、AIX5.3及以上版本、Solaris9.0及以上版本、中标麒麟6.0及以上版本 |
| 中间件 | Jboss AS 4.3、TongWeb5.0（东方通）等 |
| JDK | 1.6以上版本 |

数据库服务器

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows server 2003/2008/2012、Redhat AS5.4及以上版本、SUSE linux9.0及以上版本、AIX5.3及以上版本、Solaris9.0及以上版本、中标麒麟6.0及以上版本 |
| 数据库系统 | SQL Server 2005/2008/2012，oracle10g/11g/12c，达梦7.4.1.6 |
| 双机热备 | ROSE HA/ |

## 3.4.3客户端软件要求

用户只需要通过WEB浏览器就可以使用和管理鄢陵县政府办自动化办公平台。

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| 硬件配置 | CPU：主频>1.5GHz 内存>2G 硬盘>50G 显示器分辨率>=1024*768 |
| 操作系统 | Winxp、win2003、win7、win8、win2008 |
| 办公软件 | office2003、office2007、office2010、office2012、wps2009、wps2012 |
| 浏览器 | IE8.0/9.0/10.0/11.0、Firefox 22版本及以上，chrome 27.0版本及以上，360浏览器 5.0及以上，opera 15及以上，safari（基于OX） 5.1.7及以上 |
| FLASH插件 | 版本>11.0（不要安装版本为11.8.800.168，否则使用IE客户端上传中文名的附件显示乱码） |

## 3.4.4典型部署

#### 3.4.4.1典型部署相关设备

| 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 应用服务器 | >2台 | 多应用 |
| 数据库服务器 | 2台 | 双机或集群 |
| 文件服务器 | 1台 | 提供附件存储和下载服务 |
| 通讯服务器 | 1台 | 短信、rtx等 |
| 负载均衡设备 | 2台 | 负载均衡、高可用 |
| 存储设备 | 2台 | 存放附件、数据库 |
| 光纤交换机 | 2台 | 提高附件、数据存取速度 |

#### 3.4.4.2典型部署图

如上图所示，鄢陵县政府办自动化办公平台系统采用分层、多应用部署，通过负责均衡设备或软件将系统负载分散到多台服务器上，数据库服务采用双机或多机集群部署，避免单节点故障导致服务中断。

#### 3.4.4.3负载均衡（应用容灾与负载）

负载均衡一般是建立在原有网络结构之上，通过扩展网络设备、服务器、网络带宽、增加吞吐量、加强网络数据处理能力、提高网络的灵活性和可用性。负载均衡设备不是基础网络设备，而是一种性能优化设备。

负载均衡系统具有如下特点：

- 高性能：具有较高的每秒钟通过网络的数据包数目和服务器群所能处理的最大并发连接数目；

- 可扩展：本次的均衡解决方案应能满足日新月异的IT技术以及业务量的急速上升。能均衡不同操作系统和硬件平台之间的负载，能均衡HTTP、邮件、新闻、代理、数据库、防火墙和 Cache等不同服务器的负载，并且能以对客户端完全透明的方式动态增加或删除某些资源；

- 灵活性：应能灵活地提供不同的应用需求，满足应用需求的不断变化。在不同的服务器群有不同的应用需求时，应有多样的均衡策略提供更广泛的选择；

- 可靠性：能够为服务器群提供完全的容错性和高可用性。但在负载均衡设备自身出现故障时，应该有良好的冗余解决方案，提高可靠性。使用冗余时，处于同一个冗余单元的多个负载均衡设备必须具有有效的方式以便互相进行监控，保护系统尽可能地避免遭受到重大故障的损失；

- 易管理：具有灵活、直观和安全的管理方式，便于安装、配置、维护和监控，提高工作效率，避免差错。

为保证鄢陵县政府办自动化办公平台系统服务的高性能、高可用，提高服务器资源使用率，对存在大并发的客户，建议采用负载均衡设备（比较知名的负载均衡设备提供商如：F5、H3C、RADWARE等），并发用户量少，可用性要求高，项目预算不多的用户可以使用软件代替负载均衡设备（如开源的ngix，也可以采用付费的weblogic、websphere负载均衡插件）。

F5 BIG-IP利用Virtual Server虚拟服务器（VS由IP地址和TCP/UDP应用的端口组成）来为用户的一个或多个目标服务器（称为Node：目标服务器的IP地址和TCP/UDP应用的端口组成，它可以是私网地址）提供服务。因此，它能够为大量的基于TCP/IP的网络应用提供服务器负载均衡服务。根据服务类型不同分别定义服务器群组，可以根据不同服务端口将流量导向到相应的服务器。BIG-IP连续地对目标服务器进行L4到L7合理性检查，当用户通过VIP请求目标服务器服务时，BIG-IP根据目标服务器之间性能和网络健康情况，选择性能最佳的服务器响应用户的请求。如果能够充分利用所有的服务器资源，将所有流量均衡的分配到各个服务器，我们就可以有效地避免“不平衡”现象的发生。

  - 负载均衡器优化了访问请求在服务器组之间的分配，消除了服务器之间的负载不平衡，从而提高了系统的反应速度与总体性能；

  - 负载均衡器可以对服务器的运行状况进行监控，及时发现运行异常的服务器，并将访问请求转移到其它可以正常工作的服务器上，从而提高服务器组的可靠性。

  - 采用了负均衡器器以后，可以根据业务量的发展情况灵活增加服务器，系统的扩展能力得到提高，同时简化了管理。

考虑项目预算限制，对于1000用户及以下在线规模的客户，可以采用软件代理（如ngix）的方式实现负载均衡，但其与专业负载均衡设备相比，可靠性、灵活性、并发容量方面存在较大差距。

负载均衡设备与软件负载代理（如nigx）优势分析：

| 项目 | 负载均衡设备 | Ngix |
| --- | --- | --- |
| 优点 | - 独立于操作系统，整体性能得到大幅提高 - 多样化的负载均衡策略，智能化的流量管理，可达到最佳的负载均衡需求 - 具有负载均衡、应用交换、会话交换、状态监控、智能网络地址转换、通用持续性、响应错误处理、IPv6网关、高级路由、智能端口镜像、SSL加速、智能HTTP压缩、TCP优化、第7层速率整形、内容缓冲、内容转换、连接加速、高速缓存、Cookie加密、选择性内容加密、应用攻击过滤、拒绝服务(DoS)攻击和SYN Flood保护、防火墙—包过滤、包消毒等功能 - 功能、性能上全面优于软件负载均衡方式 | - 安装和配置比较简单 - 使用灵活、成本低廉，可以满足大部分的负载均衡需求 - 对网络的依赖比较小，只要ping得通，网页访问正常，nginx就能连得通 |
| 缺点 | - 设备价格高 - 需要专业的团队进行维护 | - 需要用于安装负载软件的服务器，负载能力受服务器本身性能性限，没有现成的双机热备方案，跑在单机上风险较大 - 仅支持http、https和Email协议，适用范围小 - 对后端服务器的健康检查，只支持通过端口来检测，不支持通过url来检测 - 不支持Session的保持、对Big request header的支持不是很好，另外默认的只有Round-robin和IP-hash两种负载均衡算法 |

#### 3.4.4.4应用服务

应用服务承担所有用户的WEB访问和整个系统的逻辑运算，鄢陵县政府办自动化办公平台系统运行在Jboss、TongWeb中间件上。生产环境根据在线用户数规划应用服务器部署，应用服务负载达到临界值时，通过增加服务器、部署更多应用的方式进行扩展，满足更多用户使用系统需要。

衡量服务器cpu处理能力的重要指标是TPS（事务数/秒），在配置鄢陵县政府办自动化办公平台系统应用服务器时，要充分考虑用户对响应时间的要求，用户使用规模和未来业务数据量的增加对系统性能的影响。如：

客户要求客户端响应时间<3s，在线用户规模5000人。根据经验值判断，系统并发用户数据约1000人，计算出TPS值约为330（TPS=并发数/平均响应时间），假设每核cpu处理能力为10TPS，则部署鄢陵县政府办自动化办公平台系统应用服务器的cpu核心数量为33个（330/10）,再考虑到CPU型号、数据库查询处理时间、系统消耗、cpu冗余、网络延迟、磁盘IO等因素的影响，实际部署鄢陵县政府办自动化办公平台系统应用cpu核心数量可能需要40核以上。

一个系统的吞吐量（承压能力）与请求对CPU的消耗、外部接口、IO等紧密关联。单个请求对CPU消耗越高，外部系统接口、IO影响速度越慢，系统吞吐能力越低，反之越高。

#### 3.4.4.5数据库服务

数据服务通过关系型数据库提供数据服务。鄢陵县政府办自动化办公平台系统目前支持Oracle10g/11g/12c、SQL Server2005/2008/2012、达梦数据库7.4.1.6。

对于PC端200在线用户规模的客户数据和应用可以部署在一台服务器。通常情况下，建议将数据库和应用服务分别部署在不同的服务器上。如典型部署图所示，数据库采用双机HA，应用服务不少于2个，确保系统能够提供不间断服务。

硬件配置方面，考虑到数据库与应用服务是一对多的关系，且系统数据量随使用时间的延长持续增大，因此数据库服务器硬件配置性能指标至少要高于应用服务器配置的2倍。

#### 3.4.4.6其它服务

对于部署多个应用的客户环境，需要部署独立的文件服务器，为系统用户提供附件上传、下载服务。如果客户系统还使用了即时通讯、移动办公服务等，根据并发用户数、在线用户数的需求，评估硬件配置，分别部署服务，同时要满足系统冗余要求。

#### 3.4.4.7存储系统

存储系统是数据存取的仓库，它的安全与稳定是业务正常运作的基础，随着鄢陵县政府办自动化办公平台系统业务数据的增加和应用的深入，数据会呈现爆炸性的增长，存储服务也要能实现快速稳定地扩展，因此我们建议采用性能最好、稳定性最高、扩展性最强的SAN存储系统（如IBM DS、V、N系列存储）来实现鄢陵县政府办自动化办公平台系统业务数据存储。

与服务器自身的磁盘raid相比较，存储设备具有如下特点：

- 高性能：能实现高速的数据存取，保证应用的高效平滑运行；

- 高可靠：保证数据存取的稳定，满足应用长期高效运转的要求；

- 高扩展：保证数据量可以随着系统应用规模的扩展而扩展；

- 高安全：保证数据尽量少的损坏与丢失，即使出现意外，也能快速的恢复；

- 兼容性：保证数据能方便的迁移，能对不断增加的应用提供良好的支持。

- 大容量：提供超大的存储容量

依据我公司多年对数十家集团客户的应用情况统计分析，平均每个在线用户每天新增大约1M的系统数据，其中90%以上是附件，大约占总量的90%。

因此我们估算出鄢陵县政府办自动化办公平台系统对存储的容量要求计算公式如下：

每年新增容量 = 线用户数*1M/1024/1024*25工作日*12月

同时要考虑预留3年的数据存储空间。

#### 3.4.4.8系统网络

系统网络设计要充分考虑到鄢陵县政府办自动化办公平台系统对基础化网络平台要求的性能、安全性、可靠性等方面的特征。

整个网络平台可以划分为两个部分，内部局域网与Internet互联网安全接入（包括VLAN虚拟访问）。网络平台方案的主要特点包括：

- 高性能：带宽大，交换机处理能力强；

- 高可靠性：从网络的结构设计上保证当核心设备一旦发生故障不会导致整个系统的瘫痪，可以有备用方案保证可靠性；

- 高扩展性：本方案从结构设计到网络技术应用和设备选择上均考虑到网络扩展的需要；

- 高安全性：网络支持VLAN虚拟网,Internet接入采用防火墙技术接入，移动用户采用VPN技术，敏感数据传输采用SSL加密，内部与Internet配备网络扫描，即时发现网络威胁；

- 可管理性：配合设备自身的管理功能和专用的网络管理软件可以对网络运行进行实时的监控与管理。

目前办公环境核心网络带宽通常都是1G,到用户桌面的带宽也都达到了100M，即(100×1024Kbps)÷ 8=12800Kbyte 每秒，即每秒可以传输12800K字节，假设50%带宽被鄢陵县政府办自动化办公平台用户使用，鄢陵县政府办自动化办公平台系统每个页面平均100K，同时1000人在线（200人并发），（200人×100K）÷6400k字节每秒=3.125秒，即在100M局域网的相同网段，有200个用户并发操作，3.125秒完成页面显示， 考虑到带宽可以更多的为鄢陵县政府办自动化办公平台系统用户使用，降低应用、数据服务器处理业务请求时间，业务操作的平均响应时间<3s，用户能够获得较佳的使用体验。

#### 3.4.4.9数据容灾、负载、备份

数据库服务冗余策略包括双机热备、集群，数据备份方式包括定期备份冷备、热备、增量备份、完全备份、异机备份、异地备份。

- 数据冗余

| 冗余方式 | 优点 | 缺点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双机热备 | - 成熟的第三方HA软件 - 配置、运维相对简单 | - 主服务发生故障，切换到备机后启动数据库核心进程需要需要几十秒到几分钟，无法保证数据库系统连续不间断地运行，导致用户数据丢失 - 系统切换的过程中，会出现数据库连接中断，需要重新启动应用服务 - 数据库系统只能在一台服务器上运行，另一台服务器无法分担系统的负载，造成客户投资的浪费 |  |
| 数据库集群 | - 负载均衡，提高设备使用率和业务系统性能 - 高扩展性，随着业务的增长，通过增加数据库服务节点实现数据库处理能力的提升 - 高可用性，系统提供了数据库恢复期间的数据块访问、故障转移对最终用户屏蔽了系统失效 - 可管理性，安装、配置、备份、升级以及监控等操作只需进行一次，系统会自动发布到集群中所有节点上 | - 安装、配置较复杂 - 运维过程中对技术要求较高 | 在两台 ( 或多台 ) 服务器上各自运行一个数据库核心进程，但共同管理、操作一个数据库，单节点发生故障时数据服务不会中断 |

- 数据备份

| 备份方式 | 优点 | 缺点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定期备份 （逻辑备份） | - 操作方便、维护简单 - 可以设定在数据库空闲时间段进行备份 - 可以自由设置备份文件覆盖周期 - 备份期间数据库可以正常使用 | - 随系统数据量的增加，备份时间会逐渐延长 - 发生数据库故障后，只能把数据恢复到故障前一个备份节点 | 按任务计划由系统自动执行数据库备份命令脚本对数据库进行完整备份 |
| 冷备份 | 1．是非常快速的备份方法（只需拷贝文件） 2．容易归档（简单拷贝即可） 3．容易恢复到某个时间点上（只需将文件再拷贝回去） 4．能与归档方法相结合，作数据库“最新状态”的恢复 5．低度维护，高度安全 | 1．单独使用时，只能提供到“某一时间点上”的恢复 2．在实施备份的全过程中，数据库必须要作备份而不能作其它工作。也就是说，在冷备份过程中，数据库必须是关闭状态 3．若磁盘空间有限，只能拷贝到磁带等其它外部存储设备上，速度会很慢 4．不能按表或按用户恢复 | 冷备份是在数据库服务已经正常关闭的情况下，将数据库所有文件拷贝到其他位置 |
| 热备份 | 1．可在表空间或数据文件级备份，备份时间短 2．备份时数据库仍可使用 3．可达到秒级恢复（恢复到某一时间点上） 4．可对几乎所有数据库实体作恢复 5．恢复快速，在大多数情况下在数据库仍工作时恢复 | 1．不能出错，否则后果严重 2．若热备份不成功，所得结果不可用于时间点的恢复 3．维护因难，所以要特别仔细小心，不允许失败 | 热备份是在数据库运行的情况下，采用日志归档方式备份数据 |
| 增量备份 | 1.备份内容更少、更快 2. 缩短备份周期，降低数据丢失风险 | 1、只能将数据库 恢复到最后一次差异备份结束时刻的状态，无法将数据库恢复到出现意外前的某一个指定时刻的状态 | 增量备份是指最近一次完整备份之后数据库发生改变的部分数据备份 |
| 异机备份 | - 提供数据库服务的机器发生物理损毁，不影响已经备份到其他异机存储上的数据 降低数据丢失风险 | - 需要额外的服务器、存储资源 网络异常可能导致备份失败 | 通过拷贝、数据库备份命令脚本把数据备份到不同于提供数据库服务的存储设备上 |
| 异地备份 | - 服务器机房所在区域发送不可抗损毁时，备份到异地存储上的数据为系统恢复提供保证 | - 建设成本高，对外部网络的依赖性高 | 把数据备份到不同地理位置的存储设备上 |

## 3.4.5硬件配置标准

根据注册用户数，估算出系统在线用户数，本着经济、适用原则，我们建议不同的用户规模采用不同的硬件配置方案。以下配置方案主要以IBM产品为主要，参考同等配置可以选择其他品牌服务器、设备等。

#### 3.4.5.1注册用户数授权PC端200人，移动端200人

服务器配置（数据库、应用共用1台机器）

| 型号 | IBM x3650 机架式服务器 |
| --- | --- |
| 数量 | 2台（双机热备） |
| 处理器 | 2颗16核 |
| 内存 | 64GB |
| 硬盘 | 3块1T(RAID5) |
| 网卡 | 集成双千兆以太网接口 |

- 系统部署图

# 4实施方案

本项目是一个涵盖县政府的大型办公自动化平台，采用服务器集中部署在政府信息中心的方式构建，系统应具备可分权管理、高安全性、高可靠性、能实现远程办公、可灵活定制流程、方便与其他系统集成等功能和特性。从实施的角度是一个比较复杂的实施过程，需要从风险防控、计划安排、执行策略、组织保证等多个角度给予保障。

# 4.1实施团队组建

公司将与业主方共同组成项目实施团队，实施团队应包括以下人员角色：

| 成员组别 | 角色 | 人员 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 领导组 | 业主代表 | 业主方 | 全面负责项目需求审定、实施质量监督、进度和成本控制 |
|  | 监理工程师 | 监理方 | 根据监理规范制定监理细则，在项目实施过程中，协助业主方进行项目监控和管理，确保承建方能够按实施计划完成项目，并确保实施质量。 |
|  | 项目经理★ | 承建方 | 制定项目进度计划、关健阶段把握； 内部资源调动和保障，确保项目成功； 客户及第三方厂商外部资源协调； |
| 开发组 | 研发经理★ | 承建方 | 项目研发负责人； 系统架构设计； 关健用户需求的现场讨论和确认、关健应用的实施方案现场讨论和确认； 技术部分的全面掌控，程序设计规范的制定和监督执行； 软件总体质量责任 |
|  | 需求分析师 | 承建方 | 全面采集整理和分析软件需求，制作需求规格说明 |
|  | 研发工程师 | 承建方 | 具体完成系统开发工作 |
| 部署组 | 硬件工程师 | 承建方 | 完成系统的布署、调优等 |
|  | 数据库管理员 （DBA） | 承建方 | 安装部署数据库服务器以相关管理工具； 设计数据存储方案，制定存储需求规划； 创建数据库存储结构； 创建数据库对象； 登记数据库的用户，维护数据库的安全性； 控制和监控用户对数据库的存取访问； 监控和优化数据库的性能； 制定和执行数据库备份计划和灾难恢复方案。 |
|  | 虚拟资源应用中心系统管理员 | 业主方 | 协助承建方部署工程师在市虚拟资源应用中心部署系统 |
| 培训组 | 项目助理 | 承建方 | 培训计划编制、培训材料编写； 系统文档（配置文档、使用文档、维护文档、验收文档等） |
|  | 专业讲师 | 承建方 | 组织和完成培训 |
| 质量组 | 测试经理 | 承建方 | 编制测试方案和测试案例，包括功能测试（特别的，须包括用户使用逻辑合理性测试内容）、性能测试和安全测试； 组织测试，编制测试报告 |
|  | 测试工程师 | 承建方 | 完成测试内容和代码审查 |
| 运维组 | 驻场工程师 | 承建方 | 常驻用户现场，及时响应用户咨询； 系统运行状态日常监控和日志记录； 故障快速响应，简单故障快速处理，复杂故障及时报后台工程师，故障处理记录（知识库）维护； 数据日常备份； 后续用户培训 |
|  | 售后工程师 | 承建方 | 系统故障处理，BUG修改，持续性能优化 |

在上述实施团队中，我公司将派出不少于20名人员驻业主方现场完成需求调研、开发、部署、测试、培训等工作。其中一般情况下：项目经理驻场实施，研发经理在公司远程进行技术协助，特殊情况下都入场作为我公司的商务代表和技术负责人，其他全程参与项目的相关人员都会具有特定的项目经验。

# 4.2实施进度计划

因为项目背景和对象千差万别，故我公司制定了通用的实施计划，一般项目实施分为两阶段：

项目第一阶段：实现我公司协同平台基本功能，比如公文流程或者业务流程等，同时上线移动办公等需求，按照逐步推广的原则，在满足单位主要业务的情况下先行上线，对内提供服务；

项目第二阶段：实现自动化办公平台基本功能外的个性化功能，主要指软件界面布局修改、第三方业务系统整合、新功能定制开发等。

整个实施过程按照我公司项目实施方法大致分为八个阶段：项目立项、项目启动、需求调研、系统部署、需求实现、培训考核、上线运行和验收交付。

假定某项目实施周期为45日历天，按照如上所述具体各阶段任务如下：

| 目录 | 内容描述 | 第1天 | 第2天 | 第12天 | 第17天 | 第20天 | 第23天 | 第28天 | 第32天 | 第37天 | 第40天 | 第45天 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目立项 | 1、与甲方沟通项目整体实施方案和计划，制定《总体实施计划表》； 2、发《项目实施准备通知单》给甲方，按照通知单内容开展软硬件和人员准备工作； 3、确定是否召开项目启动会，沟通并确定相关事宜； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目启动 | 召开项目启动会； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、需求调研 | 1、确定是否召开需求调研会； 2、针对核心业务部门进行专项调研； 3、整理收集的基础数据和需求资料，行成《需求调研报告》； 4、需求确认签字确认； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、系统安装部署 | 1、完成办公平台正式环境部署； 2、完成办公平台测试环境部署； 3、完成手机版和微信版部署； 5、完成热备和冷备部署； 6、完成《系统部署确认报告》； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、需求实现 | 1、参照《需求调研确认书》完成系统基础数据录入； 2、完成需求软件功能性测试； 3、完成业务需求测试； 4、完成APP和微信功能性测试； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、用户培训、考核 | 1、沟通确定培训方案和计划； 2、完成甲方管理维护人员的专场培训； 3、完成二级单位管理人员的专场培训； 4、完成关键岗位用户培训； 5、完成普通用户培训指导； 6、完成部分领导的上门培训； 7、行成所有培训场次的《培训确认书》和《培训签到表》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、试运行准备 | 1、完成系统压力测试，行成《压力测试报告》； 2、行成《系统试运行管理办法》； 3、行成试运行方案，主要包括试运行期限、问题反馈机制等； 4、下发文件，正式开展双轨运行； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、正式上线 | 1、针对系统开发阶段的情况，开项目总结会暨上线研讨会，确定是否具备上线条件； 2、确定系统上线方案和运维方案； 3、下发文件，系统正式上线； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、项目终验 | - 完成所有验收文档的交付和签字； - 组织专家进行系统终验； - 行成完善的售后维护方案，项目实施团队交接项目给客服团队。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4.3实施方法论

根据县政府的实际需求情况，整个实施过程按照我公司项目实施方法大致分为八个阶段：项目立项、项目启动、需求调研、系统部署、需求实现、培训考核、上线运行和验收交付。

以下就对各阶段的主要任务进行详细说明：

## 4.3.1项目立项

项目立项是在项目经理收到公司内部《协同软件项目实施任务单》流程后，与销售和客户方沟通确认项目已具备实施条件，申请产品安排进入客户现场进行实施的准备阶段。

此阶段主要工作是甲乙双方沟通项目组的组成、系统软、硬件、网络环境是否具备等内容，是项目是否具备入场实施主客观因素沟通的必要阶段。待沟通后由我公司项目经理发送《项目实施准备通知单》给甲方，同时制定《项目总体实施计划》，直至一切条件具备，最后申请产品进入客户现场开展实施工作。

## 4.3.2项目启动

确认项目具备实施条件后，乙方入场与甲方沟通，是否召开项目启动会并核实相关资源配备是否到位。

召开项目启动会议的召开标志着项目的正式开始，主要内容是：项目实施的意义和目标、实施的范围、项目总体实施计划、办公系统功能介绍、下一阶段需求调研工作计划安排以及项目经理在成功项目上的经验介绍。

同时，需要确定责任人制度，项目实施过程中需要涉及到的资源协调必须具体到人，以便项目工作的开展。

## 4.3.3需求调研

根据合同资料，确定需求调研的内容，项目负责人和用户共同商讨并制定调研计划。调研可能涉及到多个部门的人员，由用户协调，时间应紧凑、合理。需求调研工作计划应包括需求调研的各项具体内容、时间和双方参与人员。

需求调研主要包括2个阶段，分为基础功能调研和二次开发功能调研。

- 基础功能需求调研包括以下内容：

组织架构、人员信息、邮件、公文流转，信息发布，行政办公，个人办公，知识管理，即时通讯，档案等日常业务功能。

- 二次开发需求调研包括以下内容：

软件界面布局修改、第三方业务系统整合、新功能定制开发等。

调研结束后，针对需求调研的内容提供《政务协同应用平台系统需求调研报告》，文档内容描述应清楚和严谨，双方理解一致。

用户的需求作为项目的重要基准之一，影响到项目的进度、成本和风险等，必须充分重视。除此之外，应制定需求变更管理计划。

甲方准备工作：根据需求调研计划，协调安排各部门，配合完成需求调研工作，并对提交的文档进行确认。

完成标志：双方签字确认《系统调研报告》。

## 4.3.4安装部署

系统安装部署阶段主要包括：相关软件系统安装和初始化、系统性能调优和压力测试等。其中相关软件系统安装和初始化主要包括：

1、完成办公平台正式环境部署；

2、完成办公平台测试环境部署；

3、完成手机端部署；

4、完成热备和冷备部署；

系统性能调优，我公司会派驻数据库管理员（DBA）针对不同数据库进行专业的性能优化，以保障客户资源利用最大化、产品的稳定性等。

同时，公司会派专门的质量工程师在系统上线前进行压力测试，以保障系统上线不出现宕机事故。

## 4.3.5需求实现

需求实现主要包括基础功能实现和个性化功能实现。参照原则即为《需求调研确认书》，主要有：系统组织及用户数据初始化、系统角色及权限体系的建设，公文管理、信息发布、行政办公、个人办公、知识管理、即时通讯、公共信息服务、档案、工作流程、表单等模块的初始化设置工作。

完成基础数据初始化工作后，就正式进入需求实现的重要阶段，系统测试。系统测试是项目实施过程中非常重要的环节之一，是系统质量有力保障。我公司软件提供的标准化产品严格按照软件行业测试标准，所有基础软件功能只需要对业务与业务部门进行测试即可，软件程序本身无需再次测试。而二次开发部分需求，则需要严格进行软件测试，以下为我公司软件测试方案。

本方案是对本项目软件在安装测试过程中所涉及到的准备工作、注意事项、测试理论、测试类型、测试方法、测试标准、工作流程以及研发部和项目管理部所承担的职责进行总体说明，以有效保证软件产品的质量。

（一）测试前准备

- 测试环境

操作系统：标准配置

硬件配置：标准配置

应用系统：二次开发部分

测试管理工具：TestDirector

（二）测试流程

软件测试流程图

见下图：

软件测试流程细则

需求阶段：

由项目经理提供项目需求规格说明、功能结构及模块划分等信息，测试人员了解该信息。

由项目经理及时提供项目需求变更信息，测试人员了解需求变更信息。

测试经理根据项目经理提供的《项目计划》及软件需求制定《测试计划》（附录一）由项目经理确认。

设计编码阶段：

测试人员根据项目经理提供的《设计说明》细化《测试计划》中的测试策略和用例。

开发组进行按照一定的测试方法进行单元测试后交由测试组进行集成测试，测试工程师通过缺陷管理平台报告bug，开发组进行修改，测试组进行回归测试，在测试过程中执行让步放行规定。

系统测试阶段：

测试组完成集成测试后，按测试计划的要求对待测软件进行有效性测试、系统测试。

通过缺陷管理平台报告bug，开发组进行修改，测试组进行回归测试，在测试过程中执行让步放行规定。

测试结束后，测试经理进行测试分析和评估，编写《测试分析报告》。

提交《测试分析报告》。

待测软件测试通过后，项目测评结束。

用户测试阶段：

项目经理与用户方对用户方测试进行确认。

（三）测试类型

软件测试类型包括单元测试、集成测试（组装测试）、有效性测试（功能测试）、系统测试、回归测试、安装测试和用户测试（验收测试）。

- 单元测试

主要针对软件设计单元、功能模块进行测试，测试内容包括模块程序结构检查、代码测试和模块内功能测试。

- 集成测试（组装测试）

主要针对软件设计单元、功能模块组装、集成为系统时，对软件单元、功能模块的接口、连接进行测试。

- 有效性测试（功能测试）

按照系统功能需求规定对系统的功能、流程、数据、业务规则等进行测试，以及对系统基本特征如操作、界面、报表等的合理性、一致性进行测试。

- 系统测试

为系统性能测试，如安全性、可靠性、稳定性测试，以及对系统其它性能如负载能力、处理能力以及响应时间等进行测试。

- 回归测试

在软件设计错误修正、设计修改以及软件升级后，主要针对软件修改、影响部分进行有效性测试和系统测试。

- 现场测试

实施人员在现场安装系统后进行的测试。检查系统是否可以正常运行，根据测试计划中划分的功能点测试每一个功能点是否正确。

- 用户测试（验收测试）

为用户方组织的有效性和系统测试。由用户确认每一个功能是否能够实现。

完成标志：双方签字确认《产品安装确认报告》

## 4.3.6用户培训

协同办公系统因为涉及面广，所以系统的推广是项目的一大难题自然培训就是难中之难。我公司内部行成的项目培训机制为：项目经理作为第一责任讲师，一般情况下由项目经理负责本项目的培训；公司内部讲师作为第二责任讲师，在需要投入大量培训资源或者客户对当前项目经理的培训存在质疑时可以由项目经理申请入场培训。

按照协同办公系统试用对象不一样，一般情况下分为这几类培训：

- 各单位系统管理员的培训(集中)

  - 详细产品的功能点培训:采用结合实战训练方法，由培训讲师现场指导各单位管理员按要求构建系统的方法训练其对系统的了解。

  - 产品实施方法的培训：培训产品的实施过程及方法。

各单位系统管理员培训使得该管理员成为该单位应用系统专家，解答用户使用过程的问题，并成为其与我公司之间联系的纽带，一般问题可其中解决，达到维护该单位系统日常运行的目标。

管理员的培训目标是让各管理员能够在接受系统、全面的培训的同时获得对于重点、难点、疑点的针对性辅导，并且分角色的培训方法将会提供更详细的培训，确保在系统正式使用之前，普通用户可以通过“普通管理员一系统管理员一公司技术支持人员”的顺序寻求帮助和指导，提高问题的解决效率。

- 各单位关键岗位用户的培训（集中）

关键岗位用户主要指：秘书、办公室主任和文电等主要业务负责部门，培训内容主要是各自负责的对应主要业务。除此之外，还要介绍系统推广案例，系统推广的实施心得等，以便系统能真正尽其职，做到为大家带来方便的工具。

- 各部门领导的培训（分部门）

由我公司培训讲师组织专场培训，一般控制在15分钟左右或者由我公司制作好标淮的培训视频、手册，组织观看。

- 普通员工的培训（分单位）

由各部门管理员培训，我公司讲师辅导，结合我公司制作好标淮的培训视频、手册，特殊单位可以单独组织由我公司讲师亲自开展培训工作，但是必须由相关项目负责方统一安排。

（一）准备工作

●  人员

我公司提供资深软件工程师、用户培训工程师、技术支持工程师。参加培训人员由我方与用户方统一组织。

●  培训地点

集中培训地点由客户方提供，包括集中授课地点、上机操作地点。

●  培训系统环境

培训系统环境是指为培训演示和上机操作而搭建的系统。由我公司负责系统模拟环境的部署并保证正常运行。

●  文档资料

文档资料由我公司提供，包括：系统培训演示幻灯片、联机帮助文档和相关使用手册。

（二）培训流程

部署期间培训流程如下图所示：

部署期间培训流程图

（三）考核与总结

为了检验集中培训的效果，并且找出培训存在的缺陷和学习难点和疑点，在培训课程完成以后，有条件的情况下可以对系统管理员和机要管理员进行考核。考核采取上机考核的形式，对考核结果进行总结。针对考核中受训人员存在的薄弱点给出相应的解决办法，并形成辅助参考文档发给用户，作为加强系统维护和使用水平的辅导材料供其学习。

（四）培训反馈

在培训期间，由我公司负责收集用户的培训反馈，形成《培训反馈表》。

（五）培训相关文档

| 文 档 | 说 明 |
| --- | --- |
| 《产品用户使用手册》 《产品管理员使用手册》 《产品安装文档》 《常见问题解答》 | 提供给各单位的系统管理员。 |
| 《产品实施方法论》 | 提供给各单位的系统管理员。 |
| 《系统应用案例》 《系统推广心得》 | 提供给各单位的系统管理员、应用推广人员。 |
| 《面向领导的使用培训视频》 | 提供给各单位的系统管理员、应用推广人员、领导。 |
| 《面向使用者的使用培训视频》 | 提供给各单位的系统管理员、应用推广人员、员工。 |
| 协同办公平台开发接口 | 提供给二次开发人员 |

## 4.3.7上线运行

系统上线运行主要分为两个阶段，第一阶段为双轨运行的试运行，试运行后步入第二阶段正式运行。

试运行有2种方案供选择，但都必须是双轨运行：

- 全范围试运行；

- 选择部分单位进行试运行；

双轨运行即为以前的办公习惯和方式保持不变，直至正式运行通知发布，但在办公系统上已经实现的功能，必须都要进行使用。虽然此举有给用户增加工作负担之嫌，但作为成熟软件厂商，经过千万项目的经验告诉我们，此法必不可少。

同时项目组需要制定完善的运行计划，时间不宜过长，同时协调好相关部门和资源。推广工作应主要是由用户负责，项目人员提供整体规划和指导、处理事情和解决可能出现的问题，包括风险应对等。推广工作必须以用户为主，没有用户各部门的配合和积极参与，不能保证推广的效果。

系统试运行结束后，进行运行工作效果的评价和总结，完成《系统试运行总结报告》，为项目总体验收做准备，《系统试运行总结报告》必须是一个过程和总结两方面的报告，既有运行期间问题记录清单、问题整改清单等过程记录，还必须有系统总体分析结论。

当项目组一致通过试运行后，正式进入正式运行阶段。

甲方相关部门必须发布正式文件，督促所有用户正式启用系统。系统建设到这一步，已经经过了大家的检验，此时无论甲方还是乙方，都应该大胆的推广，无需过多担心，只有一鼓作气，才能保障系统的成功上线。

## 4.3.8验收交付

当系统正式上线一段时间后，，我们已经对系统的运行情况进行了总结，包括项目的基本情况、系统的运行成果、系统是否稳定、各项功能符合要求，此时将整个项目建设周期内所有过程文件和成果文件进行整理，一并交付甲方，提出验收申请，项目人员和用户一起对整个系统进行验收，完成项目工作。

验收阶段是项目的最后一个阶段，我们提倡做任何一件事情都要善始善终，只有这样才能达到我们追求的完美。

部分项目分为初验和终验两个阶段，无论是否分成两步走，我们都应将项目实施的各个阶段编写的文档统一整理成册，刻录成光盘统一提交给用户方。文档包括：

软件概要设计方案

软件数据库设计方案

软件详细设计方案

项目开工申请

项目实施计划和方案

# 第三方产品交付确认单

产品收货确认单

工程质量管理计划方案

接口文档说明书

二次开发代码XML规范说明书

系统测试方案（含测试计划、测试用例）

系统测试报告

系统需求确认书

需求变更确认书

项目周报和日志

系统安装部署报告；

系统培训方案和确认书

系统管理员手册；

系统维护手册；

用户使用手册；

系统试运行报告；

系统验收申请；

系统验收报告；

系统售后服务保障方案。