服务承诺

（一）工程施工中承诺

质量保证: 符合国家及行业验收合格标准；我们将按照国家施工验收规范要求,认真组

织施工,严把材料质量关、施工质量关,精心施工,创精品工程,确保工程质量符合《建筑工程

施工质量验收统一标准》,否则我公司愿承担相应的责任。

工期保证:根据该工程的具体情况,编制详细的监理施工组织设计和进度计划。

监理单位应派专人对施工现场安全生产情况进行巡视检查，对发现的各类安

全隐患，应书面通知施工单位，并督促其立即整改；情况严重的，监理单位应及

时下达工程暂停令，要求施工单位停工整改，并同时报告建设单位。隐患消除后，

监理单位应检查整改结果，签署复查或复工意见。施工单位拒不整改或不停工整

改的，监理单位应当及时向工程所在地建设行政主管部门报告，以电话形式报告

的，应当有通话记录。检查、整改、复查、报告等情况应当在监理日记、监理月

报中记载。

监理单位核查施工单位提交的有关施工机械、安全设施等验收记录，并由项

目总监在验收记录上签署意见。

（二）保修期内的服务承诺

如果我们中标，我们承诺在工程结束、进入保修期后采取如下措施，保证工程质量和使

用功能、维护业主利益：

①工程完工、进行竣工验收并移交后，联合设计、施工和业主签订《保修协议书》，经

协商商定各方在保修期间的义务和责任，以便于有据可依；

②按照我公司贯标体系流程和公司作业指导书，工程进入保修期服务阶段后，工程服务

任务将移交工程部统一管理；

③工程部根据公司作业指导书规定，定期对业主进行回访，对业主提出的问题进行书面

记录，并争取业主对产品的使用意见和建议。

④对于业主提出的意见，将根据其性质和大小，根据国家和行业相关法律、规范和规定

的要求，对安全性、使用功能、外观等进行分类划分等级鉴别，提出售后服务计划和服务级

别，然后通知责任总监。由负责总监理工程师负责具体实施。

⑤我们承诺，同意业主对于本次工程保修服务期限的约定。

许昌市公共资源交易平台投标专用

0C8F3835B7084F38B070FED905186D84

- 228 -（三）工程保修期外承诺

3.1 建立回访制度，进行定期不定期回访，没年内工程回访不少于两次。

3.2 工程回访计划：交工后三个月即进行工程回访，年内再不定期回访，满一年再进行

一次回访，并对存在的问题进行初底的整改，我方将本着服务热情、周到、随叫随到的原则

及时对工程存在的问题进行整改。

（四）项目人员到位承诺及监理部投入的设备、仪器承诺

4.1 项目人员到位承诺

如果我们中标；我们承诺投标文件中的拟派总监及其他人员全部到位；我们承诺投标文

件中的拟派总监及其他人员在本工程投标及监理过程中不得更换。

我们承诺所派出的监理人员都是我公司员工。

如果我公司中标，我们承诺在接到招标人通知后一日内派人进场。

工程保修和回访等项目后的跟踪服务承诺。

在保修期间，我公司建立专门的咨询服务电话 24 小时开通。

项目总监每月到现场回访一次。

公司工程部每季度电话回访一次。

业主需要技术咨询时，我公司相关人员接到通知后四小时内赶到现场。

保修期间的维修工作全部旁站监理且免费监理。所有人员承诺在实施监理期间，认真履

行职责，不接受承包单位的吃请和财物，一旦违反，自愿接受处罚，或者责令更换监理人员。

情节严重的解除监理合同，给建设单位造成的经济损失由监理方予以赔偿。

4.2 监理部投入的设备、仪器承诺

如果我们中标，我们承诺主要仪器、检测设备等中标后必须到位。

（五）针对本工程为招标人排忧解难、提高服务质量等承诺

为搞好工程建设，确保满足业主对工程进度及质量要求，根据目前了解到本工程资料，

我司从业主的角度提出以下承诺及建议。

5.1 以设计为中心抓进度管理

必须以设计为中心狠抓进度管理。可以预计，影响本工程进度的最重要因素应当是设计

管理，特别是设计变更管理。主要原因是：

首先组织本公司的技术咨询服务专家组的人员进行图纸预审，对设计涉及到的新技术、

新材料、新工艺和重要的结构设计成果及施工难度做出评估，重点是发现设计方案中有无明

显不足或技术上有无尚需探讨部分，以及在施工中可能遇到的重大施工难题，提出完善和整

改的具体意见，减少施工过程中无谓的物力、财力和工期的浪费。

许昌市公共资源交易平台投标专用

0C8F3835B7084F38B070FED905186D84

- 229 -我们建议在施工主要阶段请设计院派遣现场设计代表，及时配合施工进展，以确保施工

进度和质量，并保证投资得到有效控制。

为搞好设计管理，保证设计进度，我公司在监理部架构上已经考虑了设置专门的设计监

理小组，并辅助以专家组的指导。建议业主方面也需要成立专门的设计管理小组，由高层领

导亲自挂帅管理设计进度。具体操作方法上，建议每周召开专门的设计协调会议（与一般工

程例会分开），使设计问题得到及时反馈和解决。特别强调分项设计的管理问题，要求此等

会议分项设计公司也参加。

5.2 强化业主内部管理，提高工作效率

从一定意义上说，工程的成功主要是取决于业主方面的综合管理水平。现场的大量延误，

往往是由于业主自身引起的。为此，建议业主：

成立强有力的现场管理机构，委任业主代表，简化工作流程，杜绝多头管理的出现。重

视监理公司在工程管理中的核心地位作用，避免直接向承建商发号施令，坚决维护监理公司

权威。重视并带头遵守监理公司制定的现场管理制度，如会议制度、安全文明管理制度等。

我们相信，只要业主积极配合，管理好现场决不是什么太难的事情。

5.3 对施工组织设计的质量、进度、投资和安全的预评价及控制

利用我公司在施工监理方面的丰富经验及技术实力，提前编制监理总体网络设计，找出

在控制质量、进度、投资和安全方面的关键环节，事先与业主及承包商沟通并以此审批承包

商的施工组织设计，审查的要点如下：

质量方面：审查施工方的质保体系是否满足本工程要求，能否有效运转，确保工程质量。

施工组织设计提及的质量保证措施是否全面可行，针对重要的主体结构施工，其质量保证措

施的先进性和可行性。

进度方面：施工组织设计的施工进度网络计划的科学性和可行性，施工方对进度的动态

控制的方法和措施，能否保证施工的均衡性和连续性。各专业施工队伍的分工与协作，提高

机械化利用率和效率，以及对影响施工进度的困难的准备程度，并有针对性的提出解决或完

善的方法，以便于缩短工期，保证工程的进度计划的落实。

投资方面：严格按招标文件、标前答疑和合同文件的内容审查施工组织设计中有关投资

方面与合同条款相矛盾的地方，有无明显和隐含的增加投资的地方。

安全方面：安全工作贯穿于施工的整个过程，是保证施工质量和施工正常进行的前提，

是监理工作的重中之重，严格审查施工组织设计中安全方面措施、方法以及安全保证体系的

人员组成，杜绝人人都讲安全、管安全，事实上却无人负责的现象，要求项目经理必须是抓

安全的第一责任人，下面有一个专职负责安全的副经理。在审查重大施工方案时，要将安全

和质量放在同等重要位置，安全保证措施不可行不准施工，确保工程中的施工安全。

5.4 专业分包方面的合理化建议

尽管目前法规上要求尽量进行总承包管理，但是目前看来真正具备全面总承包能力的承

许昌市公共资源交易平台投标专用

0C8F3835B7084F38B070FED905186D84

- 230 -建商还为数极少，而管理型的总承包目前尚不发育。因此，业主方面需要认真考虑如何在合

法的情况下搞好专项工程的分包。主要是对于复杂的分项工程，估计总承包单位管理难度很

大，不妨采取直接分包或者制定分包的形势，防止总承包单位剥了一层皮之后不做任何实质

性工作，甚至有时还为分包设置障碍。

选择具有经验丰富、能力强的总承包单位，保证在工程实体阶段质量目标及各项设计意

图的实现。总承包单位要建立严格的奖惩制度，采取组织、技术、经济手段确保工程质量。

5.5 关于甲方供材料问题

建议业主采取甲方供材料或者甲方制定的方式，以保证供货质量。选定的材料主要包括

以下几种类型：

数量大、价格高；质量要求高、工艺特殊；容易出现质量问题的其他材料。对设备、材

料的采购和订货的质量和进度及经济性进行分析对比，提出建设性的建议：

根据本监理公司已有的信息库，结合本工程的具体需要，提供国内、国外设备及材料供

应商名单参考价目表和设备、材料的性能、特点，以及设备综合的性能价格比（包括采购费

用、使用费用等）供业主选择。

根据已批准的施工进度计划，编制设备、材料的采购、供应计划。可发挥我方在招标代

理方面的经验和优势，协助业主进行设备、材料的招标工作。建议对重要设备进行设备监造。

在业主提供施工图后，我们将认真审阅施工图，从业主的角度需要出发，积极为业主提

出有益的建议，争取工程取得良好的效果。

总之，以我公司人员素质、技术力量、专业配套能力及多年从事监理咨询所积累的经验

为基础，以守法、诚信、公正、科学作为我们的工作原则，一定会为贵方提供高质量的建设

监理服务，以优质服务创行业优质品牌。

（六）其它服务承诺

(1) 我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件和参考资料，我们承

诺接受招标文件中全部条款；

(2) 我们承诺本项目不进行分包；

(3) 我们承诺本项目不进行挂靠；

(4) 我们承诺投标文件中的拟派人员不经业主同意不进行更换；对于不称职人员按照

业主要求进行更换；

(5) 我们承诺所派出的监理人员都是我公司员工；

(6) 我们承诺所派出的监理人员专业满足工程需要，并根据工程进展需要及时进行补

充；

(7) 我们承诺监理项目机构人员全部到位、主要检测设备仪器全部到位；

(8) 我们承诺自行解决交通、通讯、食宿条件，不需要业主的补贴；

(9) 我们同意招标文件中关于工程质量目标、工期目标、投资控制目标等各项目标；

许昌市公共资源交易平台投标专用

0C8F3835B7084F38B070FED905186D84

- 231 -(10)我们同意招标文件中关于监理服务内容、范围和期限的约定。