襄城县2019年农村公路“百县通村入组”道路工程（麦岭镇岗西村）

招标控制价审查报告书

豫建诚咨【2020】XCPSxxx号

河南建诚工程造价咨询有限责任公司

日期：二〇二〇年二月二十四日

河南建诚工程造价咨询有限责任公司

关于襄城县2019年农村公路“百县通村入组”道路工程（麦岭镇岗西村）招标控制价的审查报告

襄城县财政投资评审中心：

河南建诚工程造价咨询有限责任公司受贵单位的委托，在贵单位的指导和监督下，根据工程的特点，组织专业技术人员成立审查小组，熟悉了相关资料。遵循公平、公正、公开的原则，对襄城县2019年农村公路“百县通村入组”道路工程（麦岭镇岗西村）招标控制价进行了审查。审查工作现已结束，现将结果和情况报告如下：

一、工程概况

1、工程位置：许昌市襄城县麦岭镇岗西村。

2、工程名称：襄城县2019年农村公路“百县通村入组”道路工程（麦岭镇岗西村）。

3、工作范围：图纸所示内容。

4、工程概况：本工程设计路线全长1.0Km，按四级公路标准改造，路基宽5.5m，面层宽4.5m，采用 18cm厚C25水泥混凝土，土路肩宽2×0.5m。

5、设计单位：河南幸福源泉工程管理有限公司。

二、项目评审依据及相关费用的说明

1、报送单位按照评审要求，提供了与评审事项有关的各项资料，并承诺对其提供的资料真实性、完整性负责；

2、计算依据：委托单位提供的施工图纸、预算书等；

3、计价依据：《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）、《公路工程预算定额》(JTG/T 3831-2018)、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）、《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）等相关计价文件及其配套的省市有关文件；

4、人工价格调整：按照108.85元/工日计入；

5、材料价格调整：材料价格参考《许昌工程造价信息》2019年第六期信息价12月份主材价调整，部分材料价格结合市场价；

6、税金税率调整：依据财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》调整，按9%计入；

7、本工程混凝土全部按商砼考虑，商品混凝土价格已包含运输费用。

三、审查结果

本工程报审建安造价764195元，审定建安造价721995元，审减金额42200元。

四、主要审核情况

本工程主要审减为混凝土路面综合单价的核减：18cm厚 C25混凝土路面报审综合单价约为167元/m2，审定综合单价约为157.73元/m2。

五、审核效用

本审核结果仅作为前期投资的参考依据。

附件：

1、《襄城县2019年农村公路“百县通村入组”道路工程（麦岭镇岗西村） 招标控制价》一份。

河南建诚工程造价咨询有限责任公司

二〇二〇年二月二十四日