长葛市2018年度第三批补充耕地储备项目

第2标段

招 标 文 件

项目编号：长交建【2020】GZ042号

招   标   人：长葛市城建投资有限公司

招标代理机构：中建联勘测规划设计有限公司

日        期：2020年04月

目 录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	10

第三章 评标办法（综合评估法）	29

第四章 合同条款及格式（仅供参考）	37

第五章  技术要求及规范	57

第六章 投标文件格式	59

目    录	60

一、投标函及投标函附录	61

（一）投标函	61

（二）投标函附录	62

二、法定代表人身份证明或授权委托书	63

三、投标担保	65

四、资格审查资料	66

五、监理大纲	68

六、优惠服务承诺	70

七、项目管理机构	71

八、其它资料	76

# 第一章  招标公告

长葛市2018年度第三批补充耕地储备项目

招标公告

1、招标条件

本招标项目长葛市2018年度第三批补充耕地储备项目已由许昌市国土资源局批准建设，招标人为长葛市城建投资有限公司，建设资金为自筹资金。招标代理机构为中建联勘测规划设计有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目进行国内公开招标。

2、项目概况与招标内容

2.1、项目名称：长葛市2018年度第三批补充耕地储备项目

2.2、项目编号：长交建【2020】GZ 042号

2.3、项目概况：长葛市2018年度第三批补充耕地储备项目涉及石固镇、后河镇、坡胡镇、董村镇和古桥镇等12个镇整治规模131.1004公顷，实施后可新增耕地131.1004公顷。

2.4、招标范围：

第一标段：长葛市2018年度第三批补充耕地储备项目的投资、土地清查、可行性研究、项目勘测、项目设计、预算编制及施工等内容。

第二标段：长葛市2018年度第三批补充耕地储备项目的施工阶段及保修期阶段全过程监理。

第三标段：长葛市2018年度第三批补充耕地储备项目的整理后土地重估与登记。

第四标段：长葛市2018年度第三批补充耕地储备项目的工程复核。

2.5、质量标准：符合国家现行规范、规程、规定、标准要求，质量达到合格标准；

2.6、工期/服务周期：

第一标段工期：   120    日历天；

第二标段监理服务期：项目施工期及保修期。

第三标段服务周期：项目竣工后验收前按要求提交全部成果。

第四标段服务周期：完成至项目竣工验收。

2.7、标段划分：本项目共划分四个标段

第一标段：负责项目的投资、土地清查、可行性研究、项目勘测、项目设计、预算编制及施工。

第二标段：负责项目施工阶段及保修期阶段的全过程监理。

第三标段：负责项目的整理后土地重估与登记。

第四标段：负责项目的工程复核。

3、投标人资格要求

- 3.1、第一标段（投资、设计、施工）：

3.1.1、投标人须在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格和合法经营资格，并具有有效的营业执照。

3.1.2、资质要求：

投标人需具有行业行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质或市政公用工程总承包叁级以上（含叁级）资质；同时具备相关部门颁发的农林行业（农业综合开发生态工程）专业乙级以上（含乙级）资质、测绘（工程测量专业）丁级以上（含丁级）资质（但主管部门对丁级、丙级资质有作业区域限制的，应根据相关规定执行。）及省级及其以上土地学会核发的土地规划乙级以上（含乙级）资质（土地规划甲级资质外省单位须入豫备案）。并且具备相应的预算编制能力。

3.1.3、投资融资能力要求：

投标人具有承接本项目的投资融资能力，提供自招标公告发布起近一个月企业基本开户银行出具的不少于1500万元的资金证明或资金流水证明（或经银监会或工信部批准具备融资能力的机构出具不少于1500万元的融资证明）；

3.1.4、人员要求：

（1）投标人拟派项目总负责人须具备中级以上（含中级）技术职称，并与本单位签订劳动合同关系和本单位连续缴纳的近6个月的社会保险证明；

（2）投标人拟派设计项目负责人须具备中级以上（含中级）技术职称，并与本单位签订劳动合同关系和本单位连续缴纳的近6个月的社会保险证明；

（3）投标人拟派项目施工负责人应具备建筑工程或市政公用工程二级以上（含二级）注册建造师执业资格；具有有效的安全生产考核合格证书；且具备中级以上（含中级）技术职称；且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；并与本单位签订劳动合同关系和本单位连续缴纳的近6个月的社会保险证明。

（4）投标人拟派项目总负责人、施工负责人和设计负责人不能为同一人，且项目委托代理人（联系人）、项目总负责人、项目设计负责人及项目施工负责人（项目经理）在中标后不得更换。

3.1.5、财务要求：

投标人提供2016、2017、2018年度完整的财务审计报告（若企业成立年份不足三年的，则以企业成立年份向后推算，提供相应年份的财务审计报告）；

3.1.6、信誉要求：

（1）投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；近三年内企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题；

（2）未被列入“信用中国”/“信用河南”网站信用信息栏黑名单，“国家企业信用信息公示系统”经营异常名录或严重失信黑名单,无行贿犯罪记录的投标人。

3.1.7、联合体要求：

本项目一标段接受联合体投标，但联合体成员数量最多不得超过3名（含），且须由投资单位做为联合体牵头人，同时联合体投标的应满足下列要求：（1）投标人的投标文件及签署的合同协议书，对联合体双方均具法律约束力；（2）联合体双方应签订联合体协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该协议随投标文件一并提交招标人；（3）联合体双方不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标，出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝；（4）联合体中标后，联合体成员应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任；（5）联合体的牵头人应被授权作为联合体双方的代表，承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和本工程款的对接。

3.1.8、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

3.2、第二标段（监理）：

3.2.1、投标人须在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格和合法经营资格，并具有有效的营业执照。

3.2.2、资质要求：

投标人具有建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质或市政公用工程监理乙级以上（含乙级）资质或建筑工程监理乙级以上（含乙级）资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力；

3.2.3、人员要求：

投标人拟派项目总监理工程师具有市政公用工程或建筑工程专业国家注册监理工程师证书和工程相关专业中级以上（含中级）技术职称，并与本单位签订劳动合同关系，具有本单位连续缴纳的近6个月的社会保险证明。

3.2.4、财务要求：

投标人提供2016、2017、2018年度完整的财务审计报告（若企业成立年份不足三年的，则以企业成立年份向后推算，提供相应年份的财务审计报告）；

3.2.5、信誉要求：

（1）投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；近三年内企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题；

（2）未被列入“信用中国”/“信用河南”网站信用信息栏黑名单，“国家企业信用信息公示系统”经营异常名录或严重失信黑名单,无行贿犯罪记录的投标人。

3.2.6、联合体要求：

本标段不接受联合体投标。

3.2.7、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

3.3、第三标段（整理后土地重估与登记）：

3.3.1、投标人须在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格和合法经营资格，并具有有效的营业执照。

3.3.2、资质要求：

投标人具有省级及其以上土地学会核发的土地规划乙级以上（含乙级）资质（土地规划甲级资质外省单位须入豫备案）和省级自然资源厅颁发的土地估价机构备案函。

3.3.3、人员要求：

项目负责人须具有相关专业中级以上（含中级）技术职称，且在本单位缴纳6个月以上（含6个月）的社会保险（需提供社会保障部门开具的加盖有社会保障部门章的缴纳社保证明），签订有劳动合同。

3.3.4、财务要求：

投标人提供2016、2017、2018年度完整的财务审计报告（若企业成立年份不足三年的，则以企业成立年份向后推算，提供相应年份的财务审计报告）；

3.3.5、信誉要求：

（1）投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；近三年内企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题；

（2）未被列入“信用中国”/“信用河南”网站信用信息栏黑名单，“国家企业信用信息公示系统”经营异常名录或严重失信黑名单,无行贿犯罪记录的投标人。

3.3.6、联合体要求：

本标段不接受联合体投标。

3.3.7、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

3.4、第四标段（工程复核）：

3.4.1、投标人须在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格和合法经营资格，并具有有效的营业执照。

3.4.2、资质要求

具备相关部门颁发测绘（工程测量专业）丁级以上（含丁级）资质（但主管部门对丁级、丙级等资质有作业区域限制的，应根据相关规定执行。）及省级及其以上土地学会核发的土地规划乙级以上（含乙级）资质（土地规划甲级资质外省单位须入豫备案）；

3.4.3、财务状况要求：

投标人提供2016、2017、2018年度完整的财务审计报告（若企业成立年份不足三年的，则以企业成立年份向后推算，提供相应年份的财务审计报告）；

3.4.4、人员要求：

拟派项目负责人须具有中级以上（含中级）技术职称。

3.4.5、信誉要求：

（1）投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；近三年内企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题；

（2）未被列入“信用中国”/“信用河南”网站信用信息栏黑名单，“国家企业信用信息公示系统”经营异常名录或严重失信黑名单,无行贿犯罪记录的投标人。

3.4.6、联合体要求：

本标段不接受联合体投标。

3.4.7、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

4、网上下载招标文件

4.1、持CA数字认证证书，登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

4.2、在投标截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载招标文件等（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

5、招标文件的获取

5.1、招标文件的获取：投标文件递交截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】自行下载本项目招标文件。联合体参与本项目投标的，由联合体牵头人凭企业身份认证锁下载招标文件等资料。

5.2、招标文件费用：投标人在递交纸质投标文件时向代理公司缴纳招标文件费用，本项目招标文件费用为300元/标段，售后不退。

5.3、本项目实行资格后审，资格后审所需资料详见招标文件。

6、投标文件的递交：

6.1、本项目为全流程电子化交易项目，须提交电子投标文件和纸质投标文件（正本1份、副本1份）。

6.2、投标文件递交的截止时间及开标时间：2020年5月12日上午9时30分（北京时间）。

6.3、电子投标文件的提交：电子投标文件应在投标文件提交截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统，并随纸质投标文件同时提交1份使用电子介质存储的备份文件。

6.4、纸质投标文件提交地点及开标地点：长葛市公共资源交易中心（长葛市葛天大道东段商务区6号楼五楼开标一室）。

6.5、逾期送达的或者未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

6.6、未通过全国公共资源交易平台（河南省▪许昌市）下载招标文件的投标人，其投标文件不予受理。

7、发布公告的媒介

本招标公告同时在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《长葛市人民政府门户网站》上发布。

8、招标人及代理机构

招 标 人：长葛市城建投资有限公司

地    址：长葛市东区葛天大道北侧财税大楼7楼

联 系 人：王先生

联系电话：0374-6818696

招标代理机构：中建联勘测规划设计有限公司

地    址：郑州市郑东新区正光北街王鼎国贸大厦A座12层

联 系 人：赵先生

联系电话：0371-87520522

9、特别提示：

1、所有投标单位请时刻关注《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》，澄清、答疑、变更均在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布，不再另行通知。如未及时查看影响其投标，后果自负。

2、各投标人对代理公司提供的服务不满意，或认为代理公司在服务过程中有不当行为的，可致电长葛市公共资源交易管理委员会办公室监管股（0374-6189576），经查实后将视情况作出处理。

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定下载、编制、提交电子投标文件和纸质投标文件。开、评标现场不接受投标人递交的电子投标文件和纸质投标文件以外的其他资料。

2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件，“备份文件夹”使用电子介质存储，供开标现场备用。

4.电子投标文件的提交

4.1电子投标文件应在招标文件规定的投标文件提交截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 电子投标文件成功提交后，投标人应打印“投标文件提交回执单”，供开标现场备查。

5.评标依据

采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

- 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  |  | 招 标 人：长葛市城建投资有限公司 地 址：长葛市东区葛天大道北侧财税大楼7楼 联 系 人：王先生 联系电话：0374-6818696 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  |  | 招标代理机构：中建联勘测规划设计有限公司 地 址：河南省郑州市郑东新区正光北街王鼎国贸大厦A座12层 联 系 人：赵先生 联系电话：0371-87520522 |
| 1.1.4 | 项目名称 |  |  | 长葛市2018年度第三批补充耕地储备项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 |  |  | 长葛市境内 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  |  | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 |  |  | 100％ |
| 1.3.1 | 招标范围 |  |  | 项目施工阶段及保修期阶段全过程监理 |
| 1.3.2 | 监理服务期 |  |  | 项目施工期及保修期。 |
| 1.3.3 | 质量标准 |  |  | 符合国家现行规范、规程、规定、标准要求，质量达到合格标准； |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 |  |  | 符合招标公告投标人资格条件要求 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  |  | 不接受。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  |  | 不组织，由投标人自行勘察现场。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  |  | 不召开。 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 |  |  | 投标截止时间10日前 |
| 1.10.3 | 招标人澄清的时间 |  |  | 投标截止时间15日前 |
| 1.11 | 分包 |  |  | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 |  |  | 不允许 |
| 2.1 | 招标文件的获取 |  |  | 招标文件的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】，通过“投标人/供应商登录”后自行下载。 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其他材料 |  |  | 答疑，经备案的招标文件补充和修改文件（如有）。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  |  | 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  |  | 2020年5月12日9时30分（北京时间） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  |  | 时间：收到澄清后24小时内（以发出的时间为准） |
| 2.3.1 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  |  | 时间：收到修改后24小时内（以发出的时间为准） |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 |  |  | ∕ |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  |  | 自投标截止时间起60日历天（投标人应当在投标有效期内办理相关事宜）。 |
| 3.4.1 | 投标担保 |  |  | 1.投标担保的递交方式：基本户转账。 2.递交截止时间：同投标截止时间。 投标担保金额： 壹万伍仟 元整（￥ 15000 元） 3.递交方式：银行转账、银行电汇（均需从投标人的基本账户汇出），不接受以现金方式缴纳的投标担保。凡以现金方式缴纳投标担保而影响其投标结果的，由投标人自行负责。 使用银行转账方式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。 使用保函方式的，投标保函应明确项目名称、项目编号及标段、受益人（招标人）、有效期（不低于本项目投标有效期）、保函担保金额（不低于本项目本标段投标保证金数额）。投标人应将真实合法的保函原件扫描件附于投标文件中，开标现场提供保函原件，否则视为未按规定提交。 4.基本户备案：自文件发布之日起，投标人需进行基本户备案；已备案的基本户，其开户银行及账户发生变化的，须在投标担保缴纳前办理变更手续。 5.其他事项详见本招标文件投标人须知。 保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598 |
| 3.5.2 | 近年财务状况要求的年份要求 |  |  | 近年，指2016、2017、2018年。（若公司成立未满三年，需提供从成立至今的年度财务状况） |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 |  |  | 近年，指2017年01月01日至今，以合同签订时间为准。 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁的年份要求 |  |  | 近年，指2017年01月01日至今。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  |  | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 |  |  | 纸质投标文件：正本按招标文件要求签字盖章（无需逐页签字盖章），副本应与正本保持一致（可为正本的复印件）。正本与副本不一致的，以正本为准。 电子投标文件：按招标文件要求进行电子签章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 |  |  | 1、电子投标文件 （1）成功上传至【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】公共资源交易系统电子投标文件1份（文件格式为：XX公司XXX项目编号.file）。 （2）使用电子介质存储（U盘）的投标文件1份文件格式为：xxx公司XXX（项目编号）.bin）。 2、纸质投标文件正本1份，副本1份； 3、电子投标文件和纸质投标文件的内容、格式、水印码、电子签章应一致。 注:投标人提交的电子投标文件，必须是通过“许昌投标文件制作系统SEARUNV1.1”制作，并经过签章和加密后生成的电子投标文件。 |
| 3.7.5 | 装订要求 |  |  | 1、按照投标人须知第3.1项规定的投标文件组成内容，纸质投标文件应按以下要求装订： 纸质投标文件采用胶装方式分别装订、统一包装。装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 2、使用电子版投标文件单独密封、盖章，并随纸质投标文件一并提交。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 |  |  | 招标人地址： 招标人名称： 投标人名称： （盖章） （项目名称、标段） 投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  |  | - 同开标地点. |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  |  | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：长葛市公共资源交易中心（长葛市葛天大道东段商务区6号楼五楼开标一室） |
| 5.2 | 开标程序 |  |  | 见招标文件第二章 投标人须知第5.2条 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  |  | 评标委员会构成：共 9 人。开标前从河南省综合评标专家库中随机抽取 6 人和招标人代表 3 人。 评标专家确定方式：开标前从河南省综合评标专家库中随机抽取。评标委员会主任通过现场随机抽取的方式确定，招标人代表不得担任评标委员会主任，与招标人、投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。 注：评标（评审）委员会成员在评标（评审）过程中有不良行为的，按《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》记录其不良行为6—18个月；情节严重的，由主管部门取消评标（评审）专家资格。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  |  | 否，推荐的中标候选人数：1-3名 |
| 7.2 | 评标办法 |  |  | 综合评估法 |
| 7.3.1 | 履约担保 |  |  | 履约担保金额：中标金额的10%。 本项目中标人缴纳履约担保时按照本项目控制价×监理中标人的中标费率×10%做为投标人所需缴纳的履约担保金额。 开户银行：中国工商银行股份有限公司长葛支行 账户名称：长葛市公共资源交易中心 账号：1708026029200151795 应按规定交纳履约担保，否则取消其中标资格且投标担保不予退还。中标人未按约定时间开工建设的，招标人有权解除总承包合同，履约担保不予退还，履约担保以银行转账、电汇、银行保函等形式递交。 注：缴纳履约担保时需备注项目编号：长交建【2020】GZ 042 号。 |
| 10.需要补充的其他内容 |  |  |  |  |
| 10.1招标控制价 |  |  |  |  |
| 10.1.1 |  | 招标控制价 | 本项目设招标控制价以后期经政府财政评审部门评审的金额为基数，招标控制价费率为100%。（特别说明：凡投标人的投标费率报价高于招标控制价（不含等于招标控制价）的，该投标人的投标文件应予拒绝） |  |
| 10.2投标人代表出席开标会 |  |  |  |  |
|  |  | 开标时各投标人的法定代表人持身份证（或授权委托人持身份证及授权委托书），到开标现场签到，缺席或逾期不到者视为放弃。 |  |  |
| 10.3授权函 |  |  |  |  |
|  |  | 招标人单位委派代表参加开标会议，或者作为招标人代表进入评标委员会的，须向招标代理机构出具由招标人法定代表人签字并加盖单位公章的有明确授权事项的授权函。 除授权代表外，招标人单位委派纪检监察人员对评标过程实施监督的，须进入长葛市公共资源交易中心监控大厅，并向招标代理机构出具授权函，且不得超过2人。纪检监察人员对评审工作实施监督，并签字登记备案、备查，监督人员应切实履行监督责任。 |  |  |
| 10.4中标公示 |  |  |  |  |
|  |  | 1、在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3日。 2、关于对排名第一中标候选人的资格核验： 排名第一的中标候选人，应当在评标结果公示期满且无异议后的5个工作日内，其在投标文件中约定的拟任项目总监持以下证明材料，到项目招标单位接受资格核验：1、注册证或职称证原件、身份证原件；2、投标文件中列明的所有证书、证件、证明材料原件（包括资质资格、业绩、社保等）。审核结果的真实性由招标人负责，并将结果（由招标人法定代表人签字并加盖单位公章）书面告知公共资源交易中心业务科室，业务科室依据核验结果按照相关程序协助招标人发出中标通知书。 核验中发现其存在弄虚作假、围标串标、挂靠借用资质等骗取中标行为的；或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的；或逾期未按约定接受核验（视为放弃中标）的，招标人有权取消其中标资格。招标人将经法定代表人签字并加盖单位公章的核验结果书面告知公共资源交易中心业务科室和公管办监管股。 招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。 3、签订合同 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，依照《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 招标人和中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，合同的主要条款与招标文件、中标人的投标文件的内容不一致，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，按《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、配套部门规章的规定处理。 中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，取消其中标资格，投标担保不予退还。 中标人不履行与招标人订立的合同的，履约担保不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约担保的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。 投标人的投标活动属于“国家发展改革委等２４部委《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号）”十九种行为。 |  |  |
| 10.7 知识产权 |  |  |  |  |
|  |  | 构成本招标文件各个组成部分的招标文件，未经招标人书面统一，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给其他第三人。 |  |  |
| 10.8重新招标的其他情形 |  |  |  |  |
|  |  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |  |
| 10.9 同义词语 |  |  |  |  |
|  |  | 构成投标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |  |
| 10.10监 督 |  |  |  |  |
|  |  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |  |
| 10.11 解释权 |  |  |  |  |
|  |  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 1、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； 2、除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释； 3、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； 4、同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |
| 10.12招标人补充的其他内容 |  |  |  |  |
| 10.12.1 投标文件的拒收 |  |  |  |  |
|  |  | - 1、逾期送达的纸质投标文件或仅提供纸质投标文件的； - 2、纸质投标文件、电子介质存储的投标文件未按招标文件要求密封的； - 3、未按招标文件要求缴纳投标担保的（如提供保函的，开标现场需提供保函原件）； 4、开标时，法定代表人或其授权委托人（持有效的授权委托书）未携带本人身份证到开标现场并签到的。 |  |  |
| - 10.13招标人、投标人不得有下列行为： |  |  |  |  |
|  |  | 《中华人民共和国招标投标法》第三十二条：投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。 《中华人民共和国招标投标法》第三十三条：投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。 《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十九条：禁止投标人相互串通投标 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标： （一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； （二）投标人之间约定中标人； （三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； （四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； （五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条： 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装； （六）不同投标人的投标担保从同一单位或者个人的账户转出。 《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十一条： 禁止招标人与投标人串通投标。 有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标： （一）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人; （二）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息； （三）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价； （四）招标人授意投标人撤换、修改投标文件； （五）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便； （六）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。 《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十二条： 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。 投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为： （一）使用伪造、变造的许可证件； （二）提供虚假的财务状况或者业绩； （三）提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明； （四）提供虚假的信用状况； - （五）其他弄虚作假的行为。 |  |  |
| - 10.14特别提示 - 1、潜在投标人如对招标文件有异议，请在规定时间内在《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》公共资源交易系统中提出，以其他方式递交的异议不予接受。 - 2、投标人在投标截止时间前应随时关注《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》公共资源交易系统发出的有关本项目的答疑、修改等相关内容。 - 3、本项目全流程电子化交易。 - 4、投标文件依据最终的招标文件进行编制。如果招标文件发生变更，投标人应以招标人最终发出的电子招标文件为准，编制投标文件，务请投标人随时关注项目变更信息。 - 5、投标人电子投标文件成功提交后，应打印“投标文件提交回执单”，供开标现场备查。 - 6、投标文件制作注意事项： - 6.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市）》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1”，按招标文件要求制作电子投标文件。 - 电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商） - 7.2 投标文件制作技术咨询：0374-2961598。 |  |  |  |  |
| - 10.15招标代理费的收取：招标代理费由中标人在领取中标通知书时向招标代理机构支付，伍万元整（小写：50000元）。（此费用不含评标专家劳务费、不含税费）。 |  |  |  |  |
| - 10.16 未尽事宜，按国家有关规定执行。 |  |  |  |  |

## 1. 总则

- 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行国内公开招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目地点：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

- 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

- 1.3 招标范围、工期和质量要求

1.3.1 本招标项目的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的服务期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

- 1.4 投标人资格要求

- 1.4.1投标人资格要求：见投标人须知前附表。

- 1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- (1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

- (2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

- (3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

- 1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

- (l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

- (2）为本标段的施工单位；

- (3）为本标段的代建人；

- (4）为本标段提供招标代理服务的；

- (5）与本标段的施工单位或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

- (6）与本标段的施工单位或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

- (7）与本标段的施工单位或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

- (8）被责令停业的；

- (9）被暂停或取消投标资格的；

- (10）财产被接管或冻结的；

- (12）2016年1月1日以来，存在招标投标活动中有违规行为（已被行业主管部门通报处理的），或严重违约（指合同履约方面）被行政主管部门通报处理的，或者因重大工程质量安全问题被行政主管部门给予行政处罚决定的。

- 在投标文件中，弄虚作假、隐瞒事实，没有按照招标文件规定如实提供相关材料的。

1.4.4单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

- 1.5 费用承担

- 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

- 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7 语言文字

- 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

- 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

- 1.9.1 不组织。

- 1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

- 1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

- 1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

- 1.10 投标预备会

- 1.10.1 招标人不召开投标预备会。

- 1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将问题在公共资源交易系统电子平台上提出。

- 1.10.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，在公共资源交易系统电子平台上予以澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 1.11 分包

- 不允许违法分包。

- 1.12 偏离

- 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

- 2.1 招标文件的组成

- 本招标文件包括：

- （1）招标公告；

- （2）投标人须知；

- （3）评标办法；

- （4）合同条款及格式；

- （5）技术规范及要求；

- （6）投标文件格式；

- 根据本章第1.0款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间要求招标人对招标文件予以澄清。如未提出异议，视为全面接受。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前通过公共资源交易系统电子平台发出，但不指明澄清问题的来源。如果有实质性内容的澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 所有澄清、答疑全部以公共资源交易系统电子平台发出的为准，不再接受书面形式的递交。

- 2.3 招标文件的修改

- 2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以通过公共资源交易系统电子平台修改招标文件，如果有实质性内容的修改，修改招标文件时间距投标截止时间不足15 天，相应延长投标截止时间。

- 2.3.2 当招标文件、补充通知、答疑纪要，内容相互矛盾时，以最后发出的通知或纪要为准。

## 3. 投标文件

- 3.1投标文件的组成：

- 3.1.1  投标文件应包括下列内容：

- (l）投标函及投标函附录；

- (2）法定代表人身份证明或授权委托书；

- (3）投标担保；

- (4）资格审查资料；

- (5）监理大纲；

- (6）优惠服务承诺；

- (7）项目管理机构；

- (8）其它资料。

- 3.2 投标报价

- 3.2.1 投标人的报价应包含完成本项目监理周期内所发生的一切费用，除另有约定外，发包人对合同价格不予变动。

- 3.2.2 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写报价。

- 3.2.3 投标人应充分了解项目的位置、周边环境以及影响投标报价的其它因素，结合本工程实际情况和自身管理经验和技术水平及市场情况进行投标报价。

- 3.2.4 投标人投标报价不得超过招标控制价，否则予以废标处理。

- 3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

- 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在公共资源交易系统电子平台发出延长投标有效期的通知。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。

- 3.4 投标担保

3.4.1投标担保递交截止时间及金额见投标人须知前附表。

3.4.2投标担保缴纳方式：银行转账、银行电汇（均需从投标人的基本账户汇出），不接受以现金方式缴纳的投标担保。凡以现金方式缴纳投标担保而影响其投标结果的，由投标人自行负责。

（1）投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy

系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；

（2）成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标担保绑定。

（3）投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标担保。未绑定标段的投标担保，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“长葛市公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份，以备查询。

（4）每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。

3.4.3 使用保函方式的，投标保函应明确项目名称、项目编号及标段、受益人（招标人）、有效期（不低于本项目投标有效期）、保函担保金额（不低于本项目本标段投标保证金数额）。投标人应将真实合法的保函原件扫描件附于投标文件中，开标现场提供保函原件，否则视为未按规定提交。

- 3.4.4未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

- 3.4.5汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。

- 3.4.6出现以下情形造成的投标担保无效，由投标人自行负责。

- (1)投标担保未从投标人的基本账户转出；

- (2)投标担保未按照招标文件划分的标段转账。

- 3.4.7《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：

- 登录《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》。

- 保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598

- 3.4.8基本户备案

- （1） 自文件发布之日起，投标人需进行基本户备案，已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须在投标担保缴纳前办理变更手续。

- （2）基本户备案流程：工程建设项目的投标人登录注册网址进行系统用户注册（http://221.14.6.70:8088/ggzy/），在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标担保。

- （3） 因投标人的原因无法及时退还投标担保、滞留三年以上的，投标担保上缴同级国库。

- 3.4.9投标担保的退还：

- 投标人如需了解投标担保退还情况，请持授权委托书及个人身份证到中心业务受理部查询，不接受电话查询。

- （1） 中标候选人公示期满后没有质疑或投诉的，退还非中标候选人投标担保及银行同期存款利息；在书面合同签订后5日内向中标人（携带其中标通知书和合同原件）和其他中标候选人退还投标担保及银行同期存款利息。

- 电话：0374-6198229

- （2）法定期限内未签订书面合同的，按照有关规定向中标人和其他中标候选人退还投标担保及银行同期活期存款利息。

- （3） 项目废标或招标人终止招标的，在此后5个工作日内退还投标担保及银行同期活期存利息。

- （4） 投标活动中出现质疑、投诉的，中标候选人、质疑人和被质疑人、投诉人和被投诉人的投标担保暂停退还。

- （5） 相关投标人有违法违规行为的项目，其投标担保暂不退还，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。

- （6）因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴同级国库。

- （7）退还投标担保，除另有规定外，一般以转账方式一次性退还至投标担保的原提交账户。

- 3.4.10特殊情况处理

- 投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标担保的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到长葛市公共资源交易中心业务受理部办理退款手续（长葛市葛天大道东段商务区6号楼4楼405室）。

- 电话：0374-6189133。

- 3.4.11投标人有下列情形之一的，投标担保不予退还：

- 3.4.11.1中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标担保不予退还。

- 3.4.11.2投标人有违法违规行为，其投标担保暂不退还，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。

- 3.4.11.3凡投标人投标担保交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还。对涉嫌串通投标等违规行为的，移交有关部门进行查处。经调查核实后，按有关规定处理。不予退还的保证金上缴国库。

3.4.11.4相关法律、法规规定不予退还的其它情形。

3.5备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所提交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

- 3.6 投标文件的编制

- 3.6.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标人编制的投标文件应当满足招标文件规定的基本格式要求。

- 3.6.2 投标文件应当对招标文件有关监理周期、投标有效期、质量要求、招标范围等内容作出响应。

- 3.6.3 投标人登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1”，按招标文件要求制作电子投标文件。

- 3.6.4 使用电子介质存储的备份文件1份。单独密封、盖章，并随纸质投标文件一并提交。

- 3.6.5 同时生成与电子投标文件内容、水印码、电子签章一致的PDF文件,用于打印纸质文件。

- 3.6.6 纸质投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，应附法定代表人签署的授权委托书。纸质投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

- 3.6.7 纸质投标文件的份数见投标人须知前附表，在正本和副本的封面上应清楚地标明“正本”、“副本”字样。正本按招标文件要求签字盖章（无需逐页签字盖章）。副本应与正本保持一致（可为正本的复印件）。当副本和正本不一致时，以正本为准。当正本中大小写不一致时，以大写为准。

- 3.6.8 纸质投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

- 3.7.9投标文件制作注意事项：

- 3.6.9.1投标人登录《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1” 和操作手册（工程项目），按招标文件要求制作投标文件。

- 3.6.9.2投标文件制作技术咨询：0374-2961598。

- 4. 投标

- 4.1 投标文件的密封和标记

- 4.1.1 纸质投标文件的正本、副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人公章，密封不符合要求的不予受理。

- 4.1.2 使用电子介质存储的投标文件封套上写明“投标人名称、项目名称、标段，在年月日时分前不得开启”，并标注电子介质存储字样；单独密封、加盖公章、法人章，并随纸质投标文件一并提交。

- 4.1.3 投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

- 4.1.4 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项或4.1.3项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

- 4.2 投标文件的递交

- 4.2.1投标人应在投标人须知前附表中规定的投标截止时间前成功上传电子投标文件和现场提交纸质投标文件、电子介质存储的投标文件。

- 4.2.2 投标人提交纸质投标文件及电子介质存储的投标文件地点：见投标人须知前附表。

- 4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

- 4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的纸质投标文件及仅提供纸质投标文件的，招标人不予受理。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

- 4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

- 4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

- 4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 4.3.4 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交、取得“投标文件提交回执单”的，视为撤回投标文件。

## 5. 开标

- 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其被授权委托人准时参加。

5.2 开标程序

- 5.2.1主持人按下列程序进行开标：

- 宣布投标截止时间，并公布招标人、代理机构、监督部门名称；

- 宣布开标纪律；

- （3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

- （4）投标人代表检查投标文件的密封情况；

- （5）电子投标文件解密；

- （6）宣布按照投标文件递交的逆顺序进行开标；

- （7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标担保的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

- （8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

- （9）开标结束。

- 5.2.2 电子投标文件的解密

- 5.2.2.1本项目为全流程电子化交易项目，电子投标文件采用双重加密。在投标截止时间到达后，分标段进行解密。

- (1)投标人解密：投标人使用本单位CA数字证书远程或现场进行解密。需现场使用一体机进行解密的，请在代理机构引导下进行。

- (2)代理机构解密：代理机构按电子投标文件到达交易系统的先后顺序，使用本单位CA数字证书进行再次解密。

- 5.2.2.2电子投标文件解密异常情况处理

- 因投标人原因电子投标文件解密失败的，由系统技术人员协助投标人将备份文件（电子介质存储）导入系统。若备份文件（电子介质存储）无法导入系统或导入系统仍无法解密的，视为投标人撤销其投标文件。

- 6. 评标

- 6.1 评标委员会

- 6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员由相关技术、经济等方面的专家组成，组成人数见投标人须知前附表。

- 6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

- 6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康原因未能继续评标的应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更改后的评标会员成员重新进行评审。

- 6.1.4评标专家应严格按照招标文件要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评标报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。

- 6.1.5评标（评审）委员会成员在评标（评审）过程中有不良行为的，按《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》和《长葛市公共资源交易管理委员会关于印发长葛市公共资源交易失信主体失信行为惩戒暂行办法（试行）的通知》（长公管委〔2018〕1号）记录其不良行为6—18个月；情节严重的，由主管部门取消评标（评审）专家资格。

- 6.2 评标原则

- 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标

- 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

- 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 7.2 中标通知

- 在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

- 7.3履约担保

- 7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表的规定向招标人提交履约担保。

- 7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.3.3 中标人不履行与招标人订立的合同的，履约担保不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约担保的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。招标人不履行与中标人订立的合同的，应当返还中标人的履约担保，并承担相应的赔偿责任；没有提交履约担保的，应当对中标人的损失承担赔偿责任。

- 7.4签订合同

- 7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标担保不予退还；给招标人造成的损失超过投标担保数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标担保；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 重新招标和不再招标

- 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

- 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9. 纪律和监督

- 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

投标人提起投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委11号令；九部委23号令于2013年3月11日修改）规定。

投标人的投诉活动存在不良行为的，相关部门将按照《长葛市公共资源交易管理委员会关于印发长葛市公共资源交易失信主体失信行为惩戒暂行办法（试行）的通知》（长公管委〔2018〕1号）及有关规定进行处置。

## 10. 需要补充的其他内容

10.1需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 符合招标文件要求 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合招标文件投标文件格式的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |
|  |  | 人员要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |
|  |  | 信誉要求 | 1.投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；近三年内企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题。 2.被列入失信被执行人名单的投标人，其投标将被拒绝。（招标人、代理机构或评标专家委员会于评标现场查询）；信用信息查询记录和证据留存具体方式：经评标委员会确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他文件一并保存。 投标人无须在投标文件中提供以下网站的公示信息查询结果截图： （1）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”和网页查询结果截图。查询对象为投标人； （2）“信用河南”（www.xyhn.gov.cn）黑名单查询截图。查询内容包括：严重失信债务人名单，国家人社部-拖欠农民工工资黑名单。查询对象为投标人； （3）“全国企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）“经营异常名录/严重违法失信企业名单”网页查询结果截图； （4）“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）行贿犯罪网页查询结果截图。查询对象为投标人。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |
|  |  | 监理服务期 | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |
|  |  | 投标担保 | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |
|  |  | 投标报价 | 未超出招标控制价 |
| 条款号 | 条款内容 |  | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) |  | 投标报价：30分 监理大纲：45分 其他因素：25分 |
| 2.2.2 | 投标报价 （30分） | 1、评标基准价=招标人控制价*50%+所有有效投标费率报价的算术平均值*50%。 2、有效的投标费率报价为：在招标人控制价100%-95%范围（含95%，100%）内的所有投标费率报价的算术平均值，不在此范围内的投标费率报价不参与评标基准价的计算，但仍可参与下一步的评分； 3、若投标人的费率报价均不在招标控制价100%-95%（大于95%，小于100%）的范围内，则以招标控制价的95%为评标基准价。 4、以评标基准价为基准，投标人的投标费率报价与评标基准价相等者得基本分25分。投标费率报价高于评标基准价的，按每高于评标基准价1%从基本分25分基础上扣1分的比例扣分，扣完为止；投标费率报价低于评标基准价的，按每低于评标基准价1%从25分基础上加1分的比例加分，最多加5分；当投标报价低于评标基准价5%（不含5%）以下，按每再低1%从满分30分基础上扣1分的比例扣分，扣完为止。 |  |
| 2.2.4 | 监理大纲 （45分） | 旁站监理 保证措施 | 旁站监理部位和旁站监理措施（1-3分） |
|  |  | 质量控制的 措施和方法 | 原材料质量控制的措施和方法（1-3分） |
|  |  |  | 事前、事中、事后质量控制措施和方法（1-3分） |
|  |  | 工期控制的 措施和方法 | 进度控制的监理工作内容（1-2分） |
|  |  |  | 进度控制的监理工作原则、方法和程序（1-2分） |
|  |  |  | 进度控制的监理工作措施（1-2分） |
|  |  | 投资控制的措施和方法 | 投资控制的监理工作内容（1-3分） |
|  |  |  | 投资控制的监理工作原则、方法和程序（1-3分） |
|  |  |  | 投资控制的监理工作措施（1-3分） |
|  |  | 文明、安全控制的措施和方法 | 文明、安全控制的监理工作内容（1-3分） |
|  |  |  | 文明、安全控制的监理工作原则、方法和程序（1-3分） |
|  |  |  | 文明、安全控制的工作措施（1-3分） |
|  |  | 合同管理、信息管理的措施和方法 | 合同管理、信息管理的监理工作内容（1-2分） |
|  |  |  | 合同管理、信息管理的监理工作原则、方法和程序（1-2分） |
|  |  |  | 合同管理、信息管理的监理工作措施（1-2分） |
|  |  | 工作协调的 措施和方法 | 工作协调的监理工作内容（1-2分） |
|  |  |  | 工作协调的监理工作原则、方法和程序（1-2分） |
|  |  |  | 工作协调的监理工作措施（1-2分） |
|  |  | 以上各项若有缺项，则该项不得分。 |  |
| 2.2.5 | 其他因素 （25分） | 企业业绩及实力 （13分） | - 投标人企业信用等级为AAA的得2分，否则不得分； - 投标人质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书齐全的得3分，否则不得分； - 投标人配备的专业监理工程师具有高级职称的，每有一人加2分，最多的4分； - 投标人具有2017年01月01日以来，承接过的类似项目监理业绩，每有一份得2分，最多得4分。（类似业绩指农业综合开发、土地整治、补充耕地、土地复垦等项目监理，时间以合同签订时间为准，业绩需提供中标通知书、合同）。 注：以上相关证书、业绩、相关证明文件提供原件的扫描件（或图片）），没有不得分。 注：以上涉及相关证书及证明文件开标时均须提供原件，否则不得分。 |
|  |  | 服务优惠承诺 （12分） | 1.施工工期内的监理服务承诺（1-3分） |
|  |  |  | 2.保修期内的监理服务承诺（1-3分） |
|  |  |  | 3.替招标人排忧解难的措施及承诺（1-2分） |
|  |  |  | 4.监理期内监理部人员保持稳定措施及承诺（1-2分） |
|  |  |  | 5结合本项目情况所提出的合理化建议及其他实质性服务优惠承诺（1-2分） |
|  |  |  | 以上各项若有缺项，则该项不得分。 |
| 定标 | 1、中标候选人的推荐：按照上述办法评审后，评标委员会应当按照投标人的得分由高到低排序，向招标人推荐1-3名中标候选人。如果投标人的得分相等时，报价低的居前，报价也相等时，评标委员会可通过公开随机抽取的方式确定有顺序的中标候选人。 2、确定中标人：依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |  |  |

## 1、评标委员会的组建和评标方法

- 1.1评标委员会的组建：详见第二章投标人须知前附表。

- 1.2评标专家应严格按照招标文件要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评标报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。

1.2评标方法：本次评标采用综合评估法。

## 2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格审查标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4 不同投标人电子投标文件制作硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等）雷同时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或个人办理投标事宜’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜’，其投标无效。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价分值构成与评分标准：见评标办法前附表；

（2）监理大纲分值构成与评分标准：见评标办法前附表；

（3）其他因素分值构成与评分标准：见评标办法前附表；

## 3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（4）未通过形式评审、资格评审、响应性评审任何一项的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

注：开标不再接收原件，一律以投标文件电子档中电子扫描件为准。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章评标办法前附表规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.2规定的评审因素和分值对投标人投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4规定的评审因素和分值对监理大纲计算出得分B；

（3）按本章第2.2.15规定的评审因素和分值对其他因素计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C，去掉评委评分中一个最高分和一个最低分后的算术平均值为投标人最终得分，保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。

3.3.2投标人的澄清、说明应当采用书面形式,澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

除此之外，评标开始后，评标委员会不得再接受场外递交的任何材料。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.5、评标报告

3.5.1 评标委员会根据投标人须知前附表的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

3.5.2 对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

3.6、公示

中标人确定后，招标人应当在本招标项目招标公告发布的同一媒介上进行公示，公示时间不少于3日（不含法定节假日）。公示期满后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并向所有合格投标人告知中标结果。

3.7、特殊情况的处置程序

3.7.1 关于评标活动暂停

3.7.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

3.7.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

3.7.2 关于评标中途更换评标委员会成员

3.7.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

3.7.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

3.7.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

3.7.4评标委员会对评标结果有异议的

对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

- 第四章 合同条款及格式（仅供参考）

建设工程监理合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

## 第一部分 协议书

委托人(全称)：

监理人(全称)：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程规模：

4.工程概算投资额或建筑安装工程费：       万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书;

2. 中标通知书

3. 投标文件

4. 专用条件;

5. 通用条件;

6.  附录A。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：

身份证号码：

注册号：

五、签约酬金

最终合同签约酬金：

六、期限

1. 监理期限：

自合同双方签字盖章生效后始至工程缺陷责任期满后止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供资料，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：      年     月      日。

2. 订立地点：

3. 本合同一式_八_份，具有同等法律效力，双方各执四_份。

（此页无正文，仅为建设工程监理合同签暑页）

委托人：                                        监理人：（盖章）

法定代表人或其授权                              法定代表人或其授权

代理人（签字）：                                 代理人（签字）：

住所：                                          住所：

邮政编码：                                      邮政编码：

开户银行：                                      开户银行：

账号：                                          账号：

电话：                                          电话：

传真：                                          传真：

电子邮箱：                                      电子邮箱：

## 第二部分  通用条件

第1条   一般规定

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件附录A；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

第2条 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录A中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

第3条  委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录A约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录A约定，派遣相应的人员，提供资料，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

第4条  违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

第5条   支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

第6条  合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

第7条 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第8条   其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

## 第三部分  专用条件

第1条  一般规定

1.定义与解释

1.2 解释

1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用 无 。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序按通用条件执行。

第2条  监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1监理范围包括：

根据国家规定按照“四控（质量控制、进度控制、成本控制、安全及现场文明施工控制）、两管（合同管理、信息管理）、一协调（现场的工作关系组织协调）的工作内容对本工程进行全方位监理。

工程范围：设计图纸文件和委托人与承包人签订的合同文件规定的全部内容。

工作范围：a．工程的设计、采购、施工全过程（含验收和综合验收）和缺陷责任期全过程监理；b．质量、进度、安全、计量支付、合同管理与索赔处理等。

2.1.2监理工作内容还包括：

（1）按监理合同要求配备监理设施；

（2）检查承包人工程质量、施工安全和施工环境保护等保证体系；

（3）对承包人提交的原始基准点、基准线和基准高程的复测结果进行平行复测，审核后予以批复；

（4）审核承包人提交的场地占用计划；

（5）审核承包人对工程量清单的复核资料；

（6）按合同约定对工程分包计划和协议进行审查，并审查分包合同中是否明确了承包人与分包单位各自在安全生产方面的责任；

（7）审批工程原材料及混合料配合比；

（8） 审查承包人进场的施工机械设备，检查记录承包人机械设备到场情况；

（9）审核承包人的工地试验室或委托的检测机构，编制见证取样方案并实施见证取样工作： ① 实施见证取样检测的项目和方法，执行建设部建建[2000]211号《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》和建设部第147号令《建设工程质量检测管理办法》 ；②见证取样检测的检测机构由委托人选定，并在开工前通知监理人；③见证取样检测的费用由承包人支付，不计入监理报价中，但监理人仍应履行其指导、检查、见证和协调的职责，相关费用在报价中考虑。

（10）审批承包人提交的分项、分部、单位工程划分；

（11）审查承包人提交的分项、分部工程的施工方案及主要工艺；

（12）签发开工预付款支付证书（若有）；

（13）审批承包人月进度计划，检查和监督进度计划的实施；

（14）审批分项（分部）工程的开工申请；

（15） 检查验收构配件或设备；

（16）按有关规定和要求对工程进行巡视、旁站和抽检，并做好记录；

（17）对关键工序进行签认；

（18）对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或对不属于监理人权限处理的质量事故督促承包人按规定报告有关部门；

（19）签发单位或合同工程及分部（分项）工程的暂停令和复工令；

（20）对交工的单位、分部、分项工程进行检验和质量等级评定并签发《中间交工证书》；

（21）按合同约定对已完工程进行计量，审核工程进度款支付申请，签发进度款支付证书，建立计量支付台帐；

（22）受理合同有关事宜，按合同约定审核、评估和处理工程变更、延期、费用索赔、价格调整、保险、违约、争端等合同事项；

（23）组织编写监理月报、日记，并每月将复印件（副本）抄送委托人；

（24）审查并签认竣工结算证书；

（25）编制工程监理竣工文件，并督促承包人按合同约定编制和整理竣工资料；

（26）在合同工程的缺陷责任期内，检查承包人剩余工程的实施；巡视检查已完工程，指示承包人修复发生的工程缺陷，调查、确认缺陷责任及修复费用；

（27）审查承包人提出的竣工结算报告，提出审查意见，配合委托人和财政部门审核和批准结算文件。在财政部门审核和审计部门审计过程中，监理人应到场就有关工程价款审核或审计等问题进行解释说明，并根据审核、审计结论核实并相应调整支付证书。

（28）缺陷责任期结束，经检查符合条件时，签发合同工程缺陷责任终止证书；

（29）审查承包人在工程中特种作业人员，应持与自己专业所对应的证件。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1监理依据包括：

（1）《建设工程监理规范》

（2）与监理合同、施工合同等有关的第三方的合同、协议。

（3）工程前期有关文件。

（4）工程设计文件和图纸。

（5）工程实施过程中有关的函件。

2.2.2相关服务依据包括：相关法律、法规、规章 。

2.3项目监理机构和人员

2.3.1 更换监理人员的其他情形：

2.3.1.1监理人员应保持相对稳定，监理单位不得擅自变更监理人员。

（1）因患病等身体原因无法坚持施工现场管理工作的；

（2）退休或离开本单位的；

（3）本人所承担的专业业务已完成的；

（4）非施工、监理单位原因工程项目不能如期开工、停工时间达三个月以上的；

（5）其他具有正当变更理由的情形。

2.3.1.2 因上述特殊情况发生主要监理人员更换的，必须及时将变更内容和理由报委托人批准，并报原备案机构备案，变更的主要监理人员资格条件不得低于原条件。

因其他情形变更监理人员的，应当视情形按照本合同规定向委托人支付违约金。

2.3.1.3若监理单位要求更换人员，应当事先向委托人提出申请并取得批准后才能更换。

2.3.1.4监理人员根据各专业工程的进度安排分期到位的，应不得影响正常的监理工作开展，为此监理单位应向委托人报批监理人员进场计划安排。

2.3.1.5监理单位应采取必要的措施保证派驻本工程监理人员的人身安全，监理人员在本工地发生的任何人身伤亡事故委托人不承担任何责任。

2.4 履行职责

2.4.1对监理人的授权范围：监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：

（1）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

（2） 对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

（3）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

（4）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

（5）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

（6）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（7）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

（8） 在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

（9）对监理造价工程师（造价员）的职责要求：负责签署工程进度款报表、工程计量、设计变更价款、竣工结算文件、支付证书等相关文件，并参加有关工程计量、变更、延期、费用索赔、价格调整、违约、争端等事项协调和处理，参加监理例会和专项协调会。

（10）监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

（11）在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。

（12）在涉及工程延期   / 天内和（或）金额 / 万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

(13)监理人应根据工程进度及时督促施工单位上报相关工程资料，并审查确认，及时上报委托单位。所有施工单位上报的资料未经监理工程师或总监理工程师审核签字的不得上报委托单位。

（14）施工单位未及时上报相关施工资料及事项的，经委托人同意后，监理单位可对施工单位采取相应处罚措施。

2.4.2监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件： 按通用条款执行 。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：提交报告种类包括但不限于下列内容：

（1）工程开工/复工报审表

（2）监理规划与监理实施细则

（3）工程主要材料/构配件/设备报审表

（4）隐蔽工程报验申请表

（5）分部、分项工程质量评定资料

（6）工地例会及其他专题会议纪要

（7）监理工程师通知单及回复单

（8） 监理工作联系单

（9）工程暂停令

（10）工程款支付证书

（11）监理月报

（12）工程质量评估报告

（13）监理工作总结

（14）监理周报

提交报告时间：监理月报在每月25日提供；其它需及时向委托人提交，且满足委托人的工作需要 。

提交报告份数：向委托人提交1份。

第3条  委托人义务

3.1 委托人代表

委托人代表为：

3.2 答复

本条款修改为：委托人应在五天内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。

第4条  违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑安装工程费)

4.1.2监理人未完成合同约定监理工作内容的：

监理单位应确保本工程监理部所有监理人员的监理工作完成情况，未能及时完成合同约定工作内容的，委托人将视情节轻重核减监理单位监理费用。

4.2 委托人的违约责任

4.2.1委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数。

第5条  支付

5.1 支付货币

币种为：人民币。

5.2 支付酬金

随施工单位支付工程款金额的      支付。

第6条  合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件： 合同盖单位公章并经法人或委托代理人签字或盖章即生效。

6.2 变更

因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量增加或减少时，按工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中支付或扣减相同比例的酬金。

第7条  争议解决

7.1 调解

本合同争议进行调解时，可提交 双方共同认可的单位   进行调解。

7.2 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第     二   种方式：

（1）提请   /   仲裁委员会进行仲裁。

（2）向   委托人所在地 人民法院提起诉讼。

第8条   其他

8.1奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定：

奖励金额=工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为  10  %。

8.2 保密

托人申明的保密事项和期限：/  。

监理人申明的保密事项和期限： /。

第三方申明的保密事项和期限：    /  。

8.3著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：应事先征得委托人同意，否则不得涉及使用。

第9条   补充条款

9.1在施工期间，监理人应充分考虑施工工艺具有连续性（双班或三班）的工作，现场监理人员应安排轮班，这种具有连续性的施工管理轮班（或加班）和可能出现的、由各种原因引起的加班不应以加班费或任何其它名义向承包人或委托人索取附加报酬。

9.2非委托人原因造成监理人的服务时间延长均不计取附加及额外工作报酬（双方另有约定的除外）。

9.3 为便于工程管理，监理人可在濮阳地区注册分公司，负责管理濮阳地区工程项目相关的人员、财务等事项。

附录A  委托人派遣的人员和提供资料

A-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

- A-2 委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 |  |  |  |
| 2. 工程勘察文件 |  |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

- 第五章  技术要求及规范

- （一）适用的规范、标准和规程

- 1.1本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，监理人应书面要求发包人予以澄清，除发包人有特别指示外，监理人应按照最严格的标准执行。

- 1.2除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准。

- （二）施工、监理及验收规范

- 本工程执行国家现行的与本工程有关的施工、监理及验收规范、标准图集、图纸设计等。

- （三）主要质量检验评定标准

- 本工程执行国家现行的与本工程有关的质量检验评定标准。

- （四）监理任务范围

- 本工程建设监理的主要内容是控制工程建设的投资、工程质量、安全和建设工期。进行工程建设合同管理和信息管理，协调有关单位间的工作关系。监理单位受项目法人委托服务范围如下：

- 1、施工监理

- 1.1 参加施工图会审和设计交底。

- 1.2 参与分项、分部工程、关键工序和隐蔽工程的质量检查和验收。

- 1.3 审查施工单位选择的分包单位、试验单位的资质并认可。

- 1.4 审查施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案。

- 1.5 编制一级网络计划。核查二级网络计划，并组织协调实施。

- 1.6 审查施工单位开工申请报告。

- 1.7 审查施工单位质保体系和质保手册并监督实施。

- 1.8 检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况。

- 1.9 检查施工现场原材料、构件的采购、入库、保管、领用等管理制度及其执行情况。

- 1.10 参加主要设备的现场开箱检查。对设备保管提出监理意见。

- 1.11 遇到威胁安全的重大问题时,有权下达“暂停施工”的通知,并通报业主.

- 1.12 审查施工单位工程结算书.工程付款必须有总监理工程师签字.

- 1.13 监督施工合同的履行,维护业主和施工单位的正当权益.

- 1.14 当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准时,应书面报告业主并提出建议.

- 2、监理资料的整理

- 编制整理监理工作的各种文件、通知、记录、检测资料、图纸等,合同完成或终止时移交给业主.

- （五）监理工作大纲

- 1、工程质量控制：

- 监理单位必须对工程质量进行严格控制。要求从原材料进场到成品完成全过程的进程质量控制。对材料、设备、施工工艺、施工技术等方面进行全面检查，杜绝不合格产品出现。

- 2、工程工期控制：

- 严格按合同工期控制工程施工工期，负责审查施工单位制定的网络计划，定期检查网络计划执行情况。根据实际情况督促审查施工单位调整网络计划，使其能够按期完工。

- 3、工程投资控制：

- 要求监理单位严格控制各项工程变更，审查工程变更的合理性。一般不得突破工程预算，负责合格项目的验收签证，以此作为业主审查承包商工程量支付其工程款的基本依据。

- 4、工程安全控制：

- 工程安全控制措施得力，不留隐患。

- 5、工程合同管理、信息管理及协调有关单位的工作关系：

- 工程现场的施工单位必须接受监理单位的监督管理。要求监理单位协调好现场各有关单位的关系，处理解决各单位之间因工程施工而出现的矛盾和问题，协助业主办理与工程相关的所有手续。

- 第六章 投标文件格式

- 正（副）本

- (项目名称)  标段

投标文件

项目编号：

投标人:                            (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:             (签章)

年      月       日

- 目    录

## 一、投标函及投标函附录

## 二、法定代表人身份证明或授权委托书

## 三、投标担保

## 四、资格审查资料

## 五、监理大纲

## 六、优惠服务承诺

## 七、项目管理机构

## 八、其它资料

投标文件编制过程中应按本章提供的格式填报。

如有本章未提供的格式，投标人可自行编制。

- 一、投标函及投标函附录

- （一）投标函

- （招标人名称）：

- 1．我方已仔细研究了（项目名称）    标段监理招标文件的全部内容（包括修改文件、澄清文件)后，愿意以           %的投标报价，监理周期       ，按合同约定进行本项目设计施工总承包阶段及保修期阶段全过程监理。

- 2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

- 3．随同本投标函提交投标担保一份，金额为人民币（大写      ）（¥       ）。

- 4．如我方中标：

- （1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

- （2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

- （3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

- （4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- （5）我方承诺中标后按照招标文件要求向招标代理机构足额缴纳招标代理服务费。

- 5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

- 6．（其他补充说明）。

- 投标人：                                 （盖单位章）

- 法定代表人或其委托代理人：                   （签章）

- 年    月   日

- （二）投标函附录

| - 项目名称 |  |  |  |  | - 标段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 投标人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 投标报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 投标范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 质量标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 监理周期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 项目总监 | - 姓名 |  | 级别 |  |  | 证书编号 |  |  |
| - 投标有效期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标人：                               （盖单位章）

- 法定代表人或其委托代理人：                 （签章）

- 年    月   日

- 二、法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明

- 投标人名称：

- 单位性质：

- 地址：

- 成立时间：     年     月     日

- 经营期限：

- 姓名：         性别：         年龄：         职务：

- 系     （投标人名称）    的法定代表人。

- 特此证明。

- 附：法定代表人身份证复印件。

- 投标人：                       （盖单位章）

- 年    月   日

- （二）授权委托书

- 本人  （姓名）  系  （投标人）   的法定代表人，现委托  （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称、标段）   标段监理投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

- 委托期限：。

- 代理人无转委托权。

- 附：授权委托人身份证复印件及社保缴纳证明。

- 投标人：                                     （盖单位章）

- 法定代表人：                                 （签章）

- 身份证号码：

- 委托代理人：                                 （签章）

- 身份证号码：

- 年  月   日

- 三、投标担保

- 附投标担保有效银行转账凭证原件扫描件（或图片）；

- 四、资格审查资料

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（一）投标人基本情况表

备注：本表后附投标人企业营业执照副本、企业资质证书副本等材料的原件扫描件（或图片）

（二）投标人2016年度、2017年度、2018年度财务状况报告的原件扫描件（或图片）。

（三）投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；近三年内企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题（承诺书自行拟定）

（四）未被列入“信用中国”/“信用河南”网站信用信息栏黑名单，“国家企业信用信息公示系统”经营异常名录或严重失信黑名单,无行贿犯罪记录的投标人。

- 五、监理大纲

监理大纲包括但不限于以下内容：

1.投标人编制监理大纲的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明监理方法；拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况等；结合工程特点提出切实可行的“三控三管一协调”，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应监理技术措施等。

1.1监理目标及监理程序控制

主要包括监理目标明确，有的放矢，切实可行，监理程序清晰明确。

1.2项目的组织机构

主要包括项目管理的工作结构分解、项目管理的工作程序及流程、项目各层次管理人员岗位及职责。

1.3“三控制“（质量、进度、投资控制）

质量控制主要包括项目的质量计划，事前、事中、事后各阶段的质量控制措施；进度控制主要包括项目招标进度安排、项目前期工作安排、主要工程项目的里程碑、进度控制工作细则等；投资控制主要包括项目总投资的分析及论证、总投资分解规划、控制投资的措施和手段等。

1.4管理与协调

主要包括合同管理、信息管理、安全管理和协调措施如何满足“三控制“要求，项目的建设输入、输出信息的整理及归档，项目内部、近外层、远外层关系的协调手段及优势等。

1.5安全文明施工控制措施

主要对施工过程的安全及文明施工进行控制。

1.6试验和检测设备

主要包括对本项目的试验检测满足监理工作的需要及明确的管理办法等。

2.监理大纲除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 年数 | 用途 | 投入时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 六、优惠服务承诺

- 七、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）主要人员简历表

1.项目总监简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本工程任职 |  |
| 执业资格 |  |  |  | 证书编号 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于________学校________专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附项目总监理工程师注册监理工程师证书、职称证、劳动合同及社会保险缴纳证明的原件扫描件（或图片）。

项目总监承诺书

（招标人名称）：

如我方中标，我方在此声明，我方拟派往             （项目名称、标段）（以下简称“本工程”）的项目总监          （项目总监姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目总监，并保证项目总监到位率在    以上即每月不少于    日历天。如违反此承诺，我方承诺愿意接受业主的任何处罚，包括终止合同，没收我方的合同履约担保，直至被清退出场，并为此负一切法律责任。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签章）

年      月      日

2.主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指项目各岗位监理人员。

| 姓名 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |  |  |

附项目各岗位管理人员身份证、上岗证、劳动合同及社会保险缴纳证明的原件扫描件（或图片）。

项目管理机构组成人员承诺书

（招标人名称）：

1.我方在此声明，我方拟派往        （项目名称、标段）（以下简称“本工程”）项目的项目管理机构人员作出如下承诺。

2.如我方中标：

（1）我方承诺按照项目管理机构组成人员实施本合同，在合同实施期间以确保按合同要求完成本工程，并保证项目管理机构组成人员到位率在     以上即每月不少于    日历天。如违反此承诺，我方承诺愿意接受业主的任何处罚，包括终止合同，没收我方的合同履约担保，直至被清退出场，并为此负一切法律责任。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签章）

年      月      日

- 八、其它资料